Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 28 » ноября 2013 г. № 442

Производственная программа 
ООО «Тепловодоснаб» (Таштагольский район) в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 2364818,96 | 2364818,96 |
| 1.2. | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 692100,00 | 692100,00 |
| 1.2.1. | - на промывку сетей | м3 | 692100,00 | 692100,00 |
| 1.3. | Подано воды в сеть | м3 | 1672718,96 | 1672718,96 |
| 1.4. | Потери воды | м3 | 9480,46 | 9480,46 |
| 1.5. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,57 | 0,57 |
| 1.6. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1663238,50 | 1663238,50 |
| 1.6.1. | На потребительский рынок | м3 | 1630238,50 | 1630238,50 |
| 1.6.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 1237095,50 | 1237095,50 |
| 1.6.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 393143,00 | 393143,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 68183,00 | 68183,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 28674,23 | 29871,76 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1493589,50 | 1493589,50 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 542593,00 | 542593,00 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 894369,50 | 894369,50 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 661189,00 | 661189,00 |
| 2.3.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 513574,50 | 513574,50 |
| 2.3.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 147614,50 | 147614,50 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 83774,50 | 83774,50 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 233180,50 | 233180,50 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1493589,50 | 1493589,50 |
| 2.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 12843,14 | 13379,77 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов системы водоснабжения, водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации |  | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб. без НДС |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя |  | тыс. руб. в год |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт и замена системы отопления ФС-Балгошта, труба ст.д.100мм -90м | 2014 г. | 40,0 |  | Экономия угля |  | 3,8 |  | 9,5 |  |  |
| 1.2. | Замена отопительного котла на котельной ФС-Балгошта, котел КВТ-1 | 2014 г. | 181,6 |  | Экономия угля |  | 18,1 |  | 10 |  |  |
| 1.3. | Приобретение и монтаж насоса РН-400 - 1 шт., ФС-Балгошта | 2014 г. | 150,0 |  | Экономия электроэнергии |  | 5,4 |  | 3,6 |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, труба ст. д.125 мм -300 м., д.100мм- 180 п.м., д.25 мм- 150 м ФС-Шалым | 2014 г. | 400,0 |  | Исключение потерь на сетях |  | 32,8 |  | 8,2 |  |  |
| 1.5. | Замена водовода от водозабора до котельной ул.Набережная, труба ВЧШГ д.100 мм-240 м ФС-Спасск | 2014 г. | 400,0 |  | Исключение аварийных ситуаций, улучшение качества воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Юбилейная д.1-11.Труба ВЧШГ д.100 мм - протяж. 450 м | 2014 г. | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 1.7. | Замена сетей водоснабжения от поликлиники ул.Ленина,7 до д.с.ул.Ленина,13, труба ВЧШГ, д.100 мм-300 м УВКС | 2014 г. | 500,0 |  | Исключение аварийных ситуаций, улучшение качества воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт расходного водовода по ул. Юбилейная, от ж.д №1 до ж.д.№ 11, труба ВЧШГ, д.100 мм-500 м УВКС | 2014 г. | 670,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Замена сетей водоснабжения по ул.Белинского, труба п/э д.40мм-800 м УВКС | 2014 г. | 575,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Замена сетей водоснабжения по ул.Поспелва, № 17 до № 9, труба п/э д.100мм-100 м УВКС | 2014 г. | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Приобретение и монтаж насосов на РЧВ V=1000 м3 ул.Советская, ЭЦВ 8-40/12 - 2 шт. УВКС | 2014 г. | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Итого: |  | 4476,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОС-Шалым. Замена керамических труб на чугунные уличного канализационного коллектора по ул.Коммунистическая п.Шалым, д. 150мм Протяж.80 м. | 2014 г. | 150,0 |  | Исключение аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 2.2. | ОС-Шалым. Капитальный ремонт канализационных колодцев. Ж/б. кольца КЦ-10-9 в кол-ве 10 шт., люки с крышками - 3 шт., кирпич, цемент | 2014 г. | 200,0 |  | Исключение аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт насосной группы на НКС №4 , приобретение и монтаж насосов, СД-800-32 -1 шт, СД-450/22,5 - 2 шт. | 2014 г. | 763,3 |  | Исключение аварийных ситуаций, улучшение экологической ситуации в г.Таштаголе. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Замена труб канализационного коллектора по ул. Партизанская, труба ВЧШГ D 300 мм, L=300 м | 2014 г. | 524,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Итого: |  | 1638,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 28 » ноября 2013 г. № 442

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Тепловодоснаб» (Таштагольский район)

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 20,34 | 21,19 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 17,24 | 17,96 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 16,94 | 17,65 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 14,36 | 14,96 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.