Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 09 » декабря 2013 г. № 478

Производственная программа 
ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 11202344,23 | 11202344,23 |
| 1.2. | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 931996,00 | 931996,00 |
| 1.2.1. | - на очистные сооружения | м3 | 614188,00 | 614188,00 |
| 1.2.2. | - на промывку сетей | м3 | 297308,00 | 297308,00 |
| 1.2.3. | - прочие | м3 | 20500,00 | 20500,00 |
| 1.3. | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 10270348,23 | 10270348,23 |
| 1.4. | Подано воды в сеть | м3 | 10270348,23 | 10270348,23 |
| 1.5. | Потери воды | м3 | 1871648,23 | 1871648,23 |
| 1.6. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 18,22 | 18,22 |
| 1.7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 8398700,00 | 8398700,00 |
| 1.7.1. | На потребительский рынок | м3 | 6593028,00 | 6593028,00 |
| 1.7.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 1809067,50 | 1809067,50 |
| 1.7.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 4783960,50 | 4783960,50 |
|  | в том числе |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 319867,00 | 319867,00 |
| 1.7.1.2.2. | - иногородним потребителям | м3 | 3544400,64 | 3544400,64 |
| 1.7.2. | На собственные нужды производства | м3 | 1805672,00 | 1805672,00 |
| 1.8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 109297,95 | 115261,80 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 3867000,00 | 3867000,00 |
| 2.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2987598,50 | 2987598,50 |
| 2.2.1. | Потребительский рынок | м3 | 2699898,50 | 2699898,50 |
| 2.2.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 1802814,00 | 1802814,00 |
| 2.2.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 897084,50 | 987084,50 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 242667,50 | 242667,50 |
| 2.2.2. | Собственные нужды производства | м3 | 287700,00 | 287700,00 |
| 2.3. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 3867000,00 | 3867000,00 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 39496,05 | 39735,06 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реали-зации | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб. без НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наимено- вание показателя | тыс. руб. в год | % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Замена задвижки Д 1000 мм (1 шт.) на водопроводе Д1420 мм (Томский водозабор) | 2014 | 518,70 |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Ремонт крыши здания машинного зала (510 м2) (насосная станция II подъема) | 2014 | 1064,60 | Соблюде-ние требований правил безопасно-сти труда |  |  |
| 1.1.3. |  | Ремонт крыши ЗРУ-6кВт (110 м2) (насосная станция II подъема) | 2014 | 275,90 |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Замена хлорного оборудования (Лония-100КМ) (станция водоподготовки) | 2014 | 86,40 | Улучшение качества очистки воды |  |  |
| 1.1.5. |  | Монтаж насосного агрегата 1Д125О (3 шт.) (гидроузел № 2) | 2014 | 1490,40 | Обеспече-ние беспере-бойности работы системы |  |  |
| 1.1.6. |  | Прокладка трубопровода (75 м) (насосная станция V подъема) | 2014 | 70,30 |  |  |  |
| 1.1.7. |  | Замена запорной арматуры (насосная станция V подъема) | 2014 | 104,70 |  |  |  |
| 1.1.8. |  | Замена ветхих водопроводных сетей (8690,0 м) | 2014 | 5411,80 | Уменьше-ние потерь воды при транспор-тировке | 617,53 | 1,3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.9. |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях (задвижки Д50, Д100, Д150, Д200, Д300, Д600) | 2014 | 1994,30 | Обеспече-ние беспере-бойности работы системы |  |  |
| 1.1.10. |  | Монтаж колодцев на водопроводных сетях (45 шт.) | 2014 | 923,10 |  |  |  |
| 1.1.11. |  | Ремонт колодцев в п. Никитинский (7 шт.) | 2014 | 57,80 |  |  |  |
| 1.1.12. |  | Установка пожарных гидрантов в п. Никитинский (8 шт.) | 2014 | 52,50 | Соблюде-ние правил пожаро-безопас-ности |  |  |
|  |  | Итого: |  | 12050,00 |  | 617,53 | 1,3 |
| 1.2. Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Приобретение машины горизонтального направленного бурения | 2014 | 4240,00 | Уменьше-ние стоимости ремонтных работ |  |  |
|  |  | Итого: |  | 4240,00 |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Замена воздуходувки ТВ170 | 2014 | 920,00 | Обновле-ние основных фондов, уменьше-ние аварийно-сти |  |  |
| 2.1.2. |  | Замена задвижек ДУ300 мм (2 шт.), ДУ400 мм (6 шт.), ДУ200 мм (4 шт.) | 2014 | 690,20 |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Монтаж насоса «ИРТЫШ НФ/3 200/400» (1 шт.) | 2014 | 1514,80 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 3125,00 |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической  комиссии Кемеровской области

от « 09 » декабря 2013 г. № 478

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий)

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 19,43 | 20,50 |
| 1.2. | Прочие потребители г. Ленинск-Кузнецкого (без НДС) | 16,47 | 17,37 |
| 1.3. | Прочие иногородние потребители, получающие питьевую воду с НФС п. Демьяновский (без НДС) | 8,28 | 8,73 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 15,60 | 15,69 |
| 2.2. | Прочие потребители г. Ленинск-Кузнецкого (без НДС) | 13,22 | 13,30 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.