Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «21» ноября 2014 г. № 611

Производственная программа 
ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро - Судженск) в сфере холодного водоснабжения (подъем воды и водоподготовка), водоотведения

(очистка сточных вод) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015*

Раздел 1. Планируемые объемы подъема питьевой воды, очистки сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(подъем воды и водоподготовка), водоотведения (очистка сточных вод)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение (подъем воды и водоподготовка) |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 6301369,00 | 6301369,00 |
| 1.2. | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 698949,00 | 698949,00 |
| 1.3. | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 6301369,00 | 6301369,00 |
| 1.4. | Подано воды в сеть | м3 | 5602420,00 | 5602420,00 |
| 1.5. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 5602420,00 | 5602420,00 |
| 1.5.1. | На потребительский рынок | м3 | 5602420,00 | 5602420,00 |
| 1.5.1.1. | - прочим потребителям | м3 | 5602420,00 | 5602420,00 |
| 1.6. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (подъем воды и водоподготовка) | тыс. руб. | 30981,38 | 32606,08 |
| 2. Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2160600,00 | 2160600,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2160600,00 | 2160600,00 |
| 2.2.1. | Потребительский рынок | м3 | 2160600,00 | 2160600,00 |
| 2.2.1.1. | - от прочих потребителей | м3 | 2160600,00 | 2160600,00 |
| 2.3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) | тыс. руб. | 10954,24 | 11516,00 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, водоотведения мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реали-зации |  | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб., без НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| 1.Холодное водоснабжение (подъем воды и водоподготовка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт оборудования |  | 2015 г. |  | 2392,24 | обеспечение качества питьевой воды, снижение потерь | - | - |
| Итого: |  |  |  |  | 2392,24 |  |  |  |
| 2.Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Ремонт оборудования |  | 2015 г. | 545,72 | обеспечение качества очистки стоков | - | - |
| Итого: |  |  |  |  | 545,72 |  |  |  |

Раздел 3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидаемые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сети воды (кВтч/ м3) | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу отводимых сточных вод (кВтч/ м3) | 0,72 | 0,72 | 0,72 |

Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы

за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Холодное водоснабжение (подъем воды и водоподготовка) |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт оборудования | 547,4 |
| 2. | Капитальный ремонт заграждения 178,5 п. м. | 163,5 |
| Итого |  | 710,9 |
| 2. Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |
| Амортизация |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт запорной арматуры | 72,3 |
| Итого |  | 72,3 |

*Кроме систем холодного водоснабжения и водоотведения пгт. Рудничный.

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «21» ноября 2014 г. № 611

Одноставочные тарифы ООО «Анжерский водоканал»

(г. Анжеро-Судженск) на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод)

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015***

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| - Питьевая вода (подъем воды и водоподготовка) |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС) * | 6,53 | 6,87 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 5,53 | 5,82 |
| - Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС) * | 5,98 | 6,29 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 5,07 | 5,33 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации ООО «ВОДА», ИНН 4201008159

***Тарифы установлены для потребителей г. Анжеро - Судженска, кроме потребителей пгт. Рудничный