Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «21» ноября 2014 г. № 614

Производственная программа 
ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Получено воды со стороны | м3 | 2 137 750,00 | 2 137 750,00 |
| 1.2. |  | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 41 810,00 | 41 810,00 |
| 1.3. |  | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 35 311,5 | 35 311,5 |
| 1.3.1. |  | - на промывку сетей | м3 | 22 345,5 | 22 345,5 |
| 1.3.2. |  | - прочие | м3 | 12 844,5 | 12 844,5 |
| 1.4. |  | Подано воды в сеть | м3 | 2 060 628,50 | 2 060 628,50 |
| 1.5. |  | Потери воды | м3 | 515106,00 | 515106,00 |
| 1.5.1. |  | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 25,00 | 25,00 |
| 1.6. |  | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 545 522,50 | 1 545 522,50 |
| 1.6.1. |  | На потребительский рынок | м3 | 1 140 522,50 | 1 140 522,50 |
| 1.6.1.1. |  | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 684 000,00 | 684 000,00 |
| 1.6.1.2. |  | - для прочих потребителей | м3 | 456 522,50 | 456 522,50 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6.1.2.1. |  | - бюджетным организациям | м3 | 62 225,00 | 62 225,00 |
| 1.6.2. |  | На собственные нужды производства | м3 | 405 000,00 | 405 000,00 |
| 1.7. |  | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 33 306,01 | 35 639,75 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Пропущено сточных вод всего | м3 | 988 500,00 | 988 500,00 |
| 2.2. |  | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 988 500,00 | 988 500,00 |
| 2.2.1. |  | На потребительский рынок | м3 | 988 500,00 | 988 500,00 |
| 2.2.1.1. |  | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 578 500,00 | 578 500,00 |
| 2.2.1.2. |  | - для прочих потребителей | м3 | 260 000,00 | 260 000,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1.2.1. |  | - бюджетным организациям | м3 | 102 500,00 | 102 500,00 |
| 2.2.3. |  | На собственные нужды производства | м3 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2.3. |  | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 988 500,00 | 988 500,00 |
| 2.4. |  | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 15 410,72 | 16 478,30 |
| 3. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Пропущено сточных вод всего | м3 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 3.2. |  | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 3.2.1. |  | Потребительский рынок | м3 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.1.1. |  | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3.2.1.2. |  | - для прочих потребителей | м3 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 3.2.1.2.1. |  | - бюджетные организации | м3 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3.3. |  | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 29 000 | 29 000 |
| 3.4. |  | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере транспортировки сточных вод | тыс. руб. | 45,82 | 45,82 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов системы водоснабжения, водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. без НДС | Ожидаемый эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено- вание показателя |  | тыс. руб. в год | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |
| - Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Замена водопроводных сетей с применением п/э труб и устройством колодцев (протяженность участков 2450 м) | 2-4 квар-тал 2015 г. | 207,6 | Снижение затрат на ремонт и потерь воды в сетях |  |  |  |
| 1.1.2. | Замена пожарных гидрантов (4 шт.) | 2-4 квар-тал 2015 г. | 36,3 | Повышение эффективности противопожарных мероприятий |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт оборудования гидроузла | 2015 г. | 362,6 | Снижение затрат на ремонт, повышение надежности работы гидроузла |  | 36,3 |  |
| 1.1.4. | Итого |  | 606,5 |  |  |  |  |
| - Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Приобретение насосного оборудования, электродвигате-лей и прочего оборудования | 2015 год | 199,1 | Повышение эффективности работы оборудования, снижение затрат на ремонты |  | 19,9 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 2.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт оборудования котельной очистных сооружений | 2015 г. | 53,2 | Снижение затрат на ремонт, повышение надежности работы оборудования транспортировки и очистки сточных вод |  | 70,0 |  |
| 2.1.2. | Ремонт и замена насосного оборудования на насосных станциях |  | 108,44 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Итого |  | 161,64 |  |  |  |  |
| 2.2. Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приобретение насосного оборудования, электродвигателей и прочего оборудования | 2015 г. | 174,71 | Повышение эффективности работы оборудования, снижение затрат на ремонты |  | 17,5 |  |

Раздел 3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидаемые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,4 | 0 | 0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 9,4 | 9,4 | 9,0 |
| 2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в %) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной ливневой систем водоотведения (в %) | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %) | 37 | 37 | 25 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ м3) | 0,65 | 0,69 | 0,69 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) | 0,68 | 0,64 | 0,64 |

|  | Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена водопроводных сетей с применением п/э труб и устройством колодцев | 588,6 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт оборудования гидроузла | 64 |  |  |
| Итого: |  | 652,6 |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт оборудования очистных сооружений | 169,3 |  |  |
| 2.2. | Ремонт оборудования и конструкций очистных сооружений | 10,1 |  |  |
| Итого: |  | 179,4 |  |  |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «21» ноября 2014 г. № 614

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод ОАО «Энергетическая компания»

(г. Полысаево) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС) * | 25,43 | 27,21 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 21,55 | 23,06 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС) * | 18,40 | 19,67 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 15,59 | 16,67 |
| - Транспортировка сточных вод |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС) * | 1,86 | 1,58 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 1,58 | 1,58 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.