## Приложение №1 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 02 декабря 2014 года № 706

- Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий), в части производства и передачи тепловой энергии

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО "Водоканал" |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий,ул.Телефонная,7 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015-2017гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор по производству ООО "Водоканал». Денисов Олег Геннадьевич, Финансовый директор ООО "Водоканал" Семенов Дмитрий Иванович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий,ул.Телефонная,7 тел. 384-56-2-27-20 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная Энергетическая Комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Кемерово, ул.Н. Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | И.о. председателя РЭК Кемеровской области Гринь Артем Юрьевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Заместитель председателя РЭК КО те.8-384-2-36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | г. Ленинск-Кузнецкий , пр.Кирова,56 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | и.о.Главы города Ленинск-Кузнецкий Кнутарев Сергей Дмитриевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | 26.11.2014г. |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел 8-384-56-3-13-63 |

## Приложение №2 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

- от 02 декабря 2014 года № 706

- Форма № 2-ИП ТС

Инвестиционная программа по тепловому комплексу ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего, тыс.руб. | Профинансировано к 2015г | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1.Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения , за исключением тепловых сетей , в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей , в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2.Строительство, новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3.Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция или модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Закрытие котельной №1 с переключением тепловых нагрузок на Центральную котельную. Перекладка тепловых сетей с ф150 на ф300. Строительство тепловых сетей ф200. Строительство тепловых сетей ф300 Монтаж насосного оборудования на Центральной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закрытие котельной №1 с переключением тепловых нагрузок на Центральную котельную. Перекладка тепловых сетей с ф150 на ф300. Устройство тепловых сетей ф200. Устройство тепловых сетей ф300 Монтаж насосного оборудования на Центральной котельной. в соответствии со "Схемой теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на период 2012-2017 гг. с перспективой до 2028. "этап.5 книга3.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. стр.13 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Чекмарева,30а-ул.Суворова,21а | Перекладка тепловых сетей с ф150 на ф300 L=480м Строительство тепловых сетей ф200 L=280м. Строительство тепловых сетей ф300 L=577м | м | 0 | 1337 | 2015 | 2015 | 18 053,53 |  | 18 053,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насос СЭ 1250-140-11 с эл.двигателем 630кВт, 1500 об/мин-2шт | шт | 0 | 2 | 2015 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 053,53 |  | 18 053,53 |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке. (2 этапа, 1этап -проект.2этап- реализация) | Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке в соответствии со "Схемой теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на период 2012-2017 гг. с перспективой до 2028. "этап.5 книга 3.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. стр.15 | г. Ленинск-Кузнецкий котельная КСК, ул.Телефонная,9 | КПД котла | % | 85,5 | 89 | 2016 | 2017 | 31 560,90 |  |  | 6 746,50 | 20 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | минимальная нагрузка котла | тн пара в час | 35 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной (топки с кипящим слоем) | Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной (топки с кипящим слоем) в соответствии со "Схемой теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на период 2012-2017 гг. с перспективой до 2028. "этап.5 книга 3.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. стр.15 | г. Ленинск-Кузнецкий Привокзальная котельная.ул.Шишлянникова,1б | потери тепла с механическим недожогом | % | 13,46 | 4 | 2016 | 2016 | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 464,07 |  | 21 295,17 | 31 560,90 | 23 600,00 |  |  |
| Группа 4.Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежностип и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной | Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной в соответствии со "Схемой теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа на период 2012-2017 гг. с перспективой до 2028. "этап.5 книга 3.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. стр.15 | г.Ленинск-Кузнецкий Привокзальная котельная.ул.Шишлянникова,1б |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  |  | 11 328 |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 600,00 |  |  |  | 9 600,00 |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | вывод из эксплуатации и консервация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 400,03 |  | 18053,53 | 26746,5 | 29600 |  |  |

## Приложение №3 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 02 декабря 2014 года №706

- Форма № 3-ИП ТС

- Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы по тепловому комплексу ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период* | в т.ч. По годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Закрытие котельной №1 с переключением тепловых нагрузок на Центральную котельную Перекладка тепловых сетей с ф150 на ф300 Строительство тепловых сетей ф 200. Строительство тепловых сетей ф300. Монтаж насосного оборудования на Центральной котельной. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,5102 | 0,2548 | 0,3825 | 0,2548 | 0,2548 |
|  |  | т.у.т./м3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 13790 | 13992 | 13891 | 13992 |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 2,003 | 1,952 | 1,9775 | 1,952 |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 24446 | 25592,6 | 25019,3 | 25592,6 |  |
|  |  | куб.м для пара |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке (котел К-50-40/14). |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,22 | 0,2197 |  |  | 0,2197 |
|  |  | т.у.т./м3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  |  |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды |  |  |  |  |  |
|  |  | куб.м для пара |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Привокзальная котельная |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной (топки с кипящим, с вихревым слоем и т.д); Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной (4 установки центробежного действия) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,264 | 0,244 |  | 0,254 | 0,244 |
|  |  | т.у.т./м3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  |  |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды |  |  |  |  |  |
|  |  | куб.м для пара |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Азота диоксид | выброс т./год | 8,5135 | 7,8685 |  |  | 7,8685 |
| 7.2. | Азота оксид | выброс т./год | 1,3834 | 1,2786 |  |  | 1,2786 |
| 7.3. | Углерод (сажа) | выброс т./год | 26,5915 | 24,5768 |  |  | 24,5768 |
| 7.4. | Сера диоксид (ангедрид сернистый) | выброс т./год | 153,2216 | 141,6128 |  |  | 141,6128 |
| 7.5. | Углерод оксид | выброс т./год | 553,0074 | 511,1089 |  |  | 511,1089 |
| 7.6. | Бенз(а)пирен | выброс т./год | 7,8881 | 7,2905 |  |  | 7,2905 |
| 7.7. | Зола углей | выброс т./год | 155,0603 | 143,3122 |  |  | 143,3122 |
| *в соответствии с Приказом Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению» в данной графе указывается плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы по состоянию на момент окончания срока реализации инвестиционной программы, т.е. значение 2017 года. |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение №4 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 02 декабря2014 года № 706

- Форма№  4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения по тепловому комплексу ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Закрытие котельной №1 с переключением тепловых нагрузок на Центральную котельную | 0,465 | 0,465 | 0,389 | 0,389 | 0,283 | 0,283 | 0,033 | 0,033 | 0,5102 | 0,5102 | 0,2548 | 0,2548 | 8,888 | 6,0285 | 3,169 | 3,169 | 13790 | 13790 | 13992 | 13992 |
| 2 | Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной (топки с кипящим, с вихревым слоем и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение №5 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 02 декабря 2014 года № 706

Финансовый план по тепловому комплексу ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | указать вид деятельности |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 1 | Собственные средства | 74 400,03 |  | 74 400,03 | 18 053,53 | 26 746,50 | 29 600 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 23 796 |  | 23 796 | 7 932 | 7 932 | 7 932 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 50 604,03 |  | 50 604,03 | 10 121,53 | 18 814,50 | 21 668,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. Аренда имущества |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | займы организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 74 400,03 |  | 74 400,03 | 18 053,53 | 26 746,50 | 29 600 |