## Приложение к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 05 декабря 2014 года № 724

Инвестиционная программа ОАО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) в части теплоснабжения на 2015 год

| № п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из амортизационных отчислений | из прибыли |
| 1 | Реконструкция газоочистительных установок котлов КЕ-25-14 -5шт. и КВТС-20 – 5шт. (котел стационарный №7, №8 – 2015г.; №1, №2, №10 – 2016г.) | 15 030,77 |  |  |
| 2 | Установка частотных регуляторов: (подпиточный насос-1шт.(2014), дымососы-10шт., конденсатные насосы - 3шт., питательный насос -5шт. (2015), подпиточный насос-2шт., дутьевые вентиляторы - 10шт. (2016)) | 3 637,41 |  |  |
| 3 | Внедрение системы пневмоимпульсной очистки для предупреждения и устранения зависания угля (котловые бункера: 3 шт. - 2014 г.; 4 шт. - 2015 г.; 3 шт. - 2016 г.) | 1 622,20 |  |  |
| 4 | Модернизация котлоагрегатов типа КВТС-20 стац. № 8,9 (замена системы автоматизации) | 3 331,69 |  |  |
| 5 | Модернизация бурорыхлительной установки на современную | 1 369,47 |  |  |
| 6 | Модернизация кислотной линии (замена стального трубопровода на футерованные трубы) | 733,36 |  |  |
| 7 | Реконструкция громкоговорящей связи в галереях углеприёма и углеподачи | 230,50 |  |  |
| 8 | Проект реконструкции схемы ХВО с применением пластинчатых теплообменников | 233,70 |  |  |
| 9 | Проект реконструкции бойлерной группы с установкой пластинчатых теплообменников | 370,64 |  |  |
| 10 | Проект системы видеонаблюдения | 223,86 |  |  |
| 11 | Проект реконструкции приточно-вытяжной вентиляции помещений котельной | 301,76 |  |  |
| 12 | Проект реконструкции электроснабжения ПНС Чапаева | 223,86 |  |  |
| 13 | Замена изоляции теплотрасс на современный изоляционный материал типа K-Flex (ТЭЦ-Машзавод: от 1-ого околотка ПТУ до ул. Войкова д.325мм - 360 м. трассы - 2015 г.; д.377 мм - 600 м. трассы -2016 г.) | 2 403,10 |  |  |
| 14 | Проектирование реконструкции углеподачи (резервная нитка) | 895,85 |  |  |
| 15 | Проект реконструкции углеприема | 336,20 |  |  |
| 16 | Проект реконструкции канализационной системы с установкой нового счетчика стоков. | 401,80 |  |  |
| 17 | Изготовление проекта модернизации системы ИТ12 221 (стойка СВИД) | 350,00 |  |  |
| 18 | Приобретение генераторов для обеспечения работы дренажных насосов в аварийном режиме работы станции | 124,43 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 31 820,60 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | пр-во теплоэнергии | 25 195,00 | 7 627,00 | 17 568,00 |
|  | передача теплоэнергии | 2 997,60 | 640,00 | 2 357,60 |
|  | пр-во теплоносителя | 1 082,35 | 869,00 | 213,35 |