Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «16» декабря 2014 г. № 874

Производственная программа 
ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | c 01.01.2015 по 30.06.2015 | c 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 640359,86 | 640359,86 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 78575,00 | 78575,00 |
| 1.3. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 6278,00 | 6278,00 |
| 1.3.1. | - на промывку сетей | м3 | 6114,00 | 6114,00 |
| 1.3.2. | - прочие | м3 | 164,00 | 164,00 |
| 1.4. | Подано воды в сеть | м3 | 712656,86 | 712656,86 |
| 1.5. | Потери воды | м3 | 203819,86 | 203819,86 |
| 1.6. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 28,60 | 28,60 |
| 1.7. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 508837,00 | 508837,00 |
| 1.7.1. | На потребительский рынок | м3 | 360485,50 | 360485,50 |
| 1.7.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 319205,50 | 319205,50 |
| 1.7.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 41280,00 | 41280,00 |
|  | в том числе | м3 |  |  |
| 1.7.1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 27620,00 | 27620,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7.2. | Собственные нужды производства | м3 | 148351,50 | 148351,50 |
| 1.8. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 9627,20 | 9672,99 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 666205,50 | 666205,50 |
| 2.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 666205,50 | 666205,50 |
| 2.3. | Потребительский рынок | м3 | 659025,50 | 659025,50 |
| 2.3.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 416320,50 | 416320,50 |
| 2.3.2. | - от прочих потребителей | м3 | 242705,00 | 242705,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.3.2.1. | - от бюджетных организаций | м3 | 36845,00 | 36845,00 |
| 2.3.3. | Собственные нужды производства | м3 | 7180,00 | 7180,00 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 8454,15 | 8893,84 |
| 3. Подвоз питьевой воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 453,50 | 453,50 |
| 3.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 453,50 | 453,50 |
| 3.2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | тыс. руб. | 73,02 | 79,08 |

Раздел 2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатели | Факт 2013 г. | Ожидаемые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,25 | 0,13 | 0,08 |
| 1.2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.) | 20,80 | 21,15 | 20 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %) | 38,85 | 34,97 | 28,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/м3) | 0,85 | 1,23 | 0,97 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/м3) | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

Раздел 3. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Замена водопровода по ул. Стрыгина, 117-125 | 58,38 |
| 1.2. | Замена вводов водопровода по ул. Ленина 48-50 | 13,00 |
| 1.3. | Ремонт кровли на пристройке водонапорной башни Горновоского водозабора | 28,46 |
| 1.4. | Прокладка водопроводов на бойлерные № 1,2 | 96,89 |
| 1.5. | Замена ввода холодной воды по ул. Революционная, 73 | 17,27 |
| 1.6. | Замена водопровода по ул. Ленина, 36-36а | 27,25 |
| 1.7. | Замена водопровода по ул. Ленина, 59-61 | 47,38 |
| 1.8. | Замена ВК по ул. Белинского, 2 с водоразборной колонки | 22,96 |
| 1.9. | Замена запорной арматуры на скважинах 13В, 13БИС | 24,64 |
| 1.10. | Замена водопровода по ул. Гагарина, 4-52 | 0,00 |
| Итого: |  | 336,22 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Замена хлоропровода в хлораторной очистных сооружений | 5,12 |
| 2.2. | Ремонт перехода на вторичных отстойниках | 36,59 |
| 2.3. | Ремонт оборудования первичных отстойников | 84,84 |
| 2.4. | Восстановление канализационных колодцев по пер. Угольный (12 шт.) | 19,24 |
| 2.5. | Замена самотечного коллектора на механических очистных сооружениях | 4,67 |
| Итого: |  | 150,46 |

Раздел 4. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансо-вые потреб-ности, тыс. руб. без НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено- вание показателя | тыс. руб. в год | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена водовода по ул. Р. Люксембург, 38-26 | с 20.04.2015 по 12.05.2015 | 69,41 | Сокраще-ние расходов на АВР и потерь воды | 8,5 | 5 |
| 1.2. | Замена секционной арматуры | с 01.05.2015 по 30.09.2015 | 60,69 | Снижение потерь воды | 2,51 | 3,5 |
| 1.3. | Восстановление водопроводных колодцев | с 01.05.2015 по 31.05.2015 | 96,03 | Сокраще-ние расходов на АВР | 13,46 | 8 |
| 1.4. | Замена трубопровода по ул. Ленина, 56-62 | c 01.06.2015 по 15.06.2015 | 63,35 | Сокраще-ние расходов на АВР и потерь воды | 8,22 | 5 |
| 1.5. | Замена участка водовода по ул. Кирова, 34 | с 10.06.2015 по 18.06.2015 | 16,64 | Снижение потерь воды | 0,87 | 2,4 |
| 1.6. | Замена водовода по ул. Гагарина, 52 - ул. М.Горького, 19 | c 15.06.2015 по 30.06.2015 | 121,82 | Сокраще-ние расходов на АВР и потерь воды | 36,5 | 6,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7. | Замена водовода от ул. Кирова, 59-57 | с 01.07.2015 по 21.07.2015 | 75,22 | Снижение потерь воды | 7,5 | 2,5 |
| 1.8. | Замена трубопровода по ул. Партизанская, 49-49Б | с 22.07.2015 по 26.07.2015 | 24,81 | Сокраще-ние расходов на АВР и потерь воды | 5,12 | 8 |
| 1.9. | Замена участка трубопровода по ул. Кирова, 44 | с 25.07.2015 по 02.08.2015 | 24,39 | Сокраще-ние расходов на АВР и потерь воды | 7,79 | 5,6 |
| 1.10. | Замена трубопровода от ул. Ленина, 107 на ОС | с 01.08.2015 по 23.08.2015 | 138,83 | Сокраще-ние расходов на АВР и потерь воды | 45,91 | 5,9 |
| 1.11. | Замена водовода по ул. М. Горького, 19-35 | c 15.08.2015 по 31.08.2015 | 157,93 | Сокраще-ние расходов на АВР и потерь воды | 16,73 | 4,8 |
| .12. | Замена участка водопровода по ул. Партизанская, 21 | с 22.08.2015 по 03.09.2015 | 11,35 | Снижение потерь воды | 69 | 2,2 |
| 1.13. | Замена участка водовода по ул. Ленина, 76-80 | с 01.09.2015 по 10.09.2015 | 58,87 | Сокраще-ние расходов на АВР и потерь воды | 9,09 | 4,1 |
| 1.14. | Замена участка трубопровода по ул. Есенина, 10-9 | с 15.09.2015 по 30.09.2015 | 185,88 | Снижение потерь воды | 7,5 | 2,2 |
| 1.15. | Замена пожарных гидрантов | с 01.05.2015 по 30.09.2015 | 79,39 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1184,61 |  | 256,84 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт канализационных колодцев (30 шт.) | с 01.05.2015 по 30.09.2015 | 282,80 | Сокраще-ние расходов на АВР | 64,79 | 12 |
| 2.2. | Ремонт бака Мюллера | с 01.05.2015 по 26.05.2015 | 13,38 | Сокраще-ние расходов на АВР | 10,78 | 7 |
| 2.3. | Замена отопления в биофильтрах | с 01.05.2015 по 26.05.2015 | 57,06 | Сокраще-ние расходов на АВР | 6,25 | 3,8 |
| 2.4. | Замена напорного коллектора от пер. Иванова до камеры гашения по ул. Ленина, 61 | с 01.07.2015 по 10.08.2015 | 593,94 | Сокраще-ние расходов на АВР | 83,88 | 8 |
| 2.5. | Установка приборов учета объема сбрасываемых сточных вод | с 01.09.2015 по 30.09.2015 | 62,13 | Сокраще-ние потерь СВ | 5,09 | 3,5 |
| Итого: |  |  | 1009,31 |  | 86,91 |  |

Раздел 5. План мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и водоотведения

9

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. без НДС | Ожидаемый эффект в год |  | Источник финанси-рования | Срок окупае-мости, лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базо-вый пери-од | План 2015 |  |  |  | Техноло-гичес-кий, тыс. кВтч | Эконо-мический, тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный расход электроэнергии, используемый при транспортировке воды | кВтч/м3 | 1,02 | 0,97 | Замена сетевых насосов на Горновском водозаборе | с 01.01.2015 по 31.12.2015 | 73,64 |  | 65,48 | Прибыль предприя-тия | 1,1 |  |
|  |  | кВтч/м3 | 1,02 | 0,97 | Замена насоса на бойлерной по ул. К. Маркса | с 01.01.2015 по 31.12.2015 | 19,19 |  | 15,11 | Прибыль предприя-тия | 1,3 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 92,83 |  | 80,59 |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электроэнергии, используемый при транспортировке сточных вод | кВтч/м3 | 0,31 | 0,24 | Приобретение насосов «Grundfos» (3шт.) | с 01.01.2015 по 31.12.2015 | 250,81 |  | 87,56 | Прибыль предприя- тия | 2,9 |  |
|  |  | кВтч/м3 | 0,31 | 0,28 | Приобретение насосов СМ200-150-400-4 (2 шт.) | с 01.01.2015 по 31.12.2015 | 283,05 |  | 157,14 | Прибыль предприя-тия | 1,8 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 533,86 |  | 244,70 |  |  |  |

Приложение № 2

10

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «16» декабря 2014 г. № 874

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, подвоз питьевой воды ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

| № п/п | Наименование потребителей, услуг | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| - Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 22,33 | 22,43 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 18,92 | 19,01 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 14,97 | 15,75 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 12,69 | 13,35 |
| - Подвоз питьевой воды |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 190,00 | 205,77 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.