## Приложение №1 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года №10

- Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово), в части производства и передачи тепловой энергии

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Теплоэнергетик» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652616 Кемеровская область, г. Белово ул. Вахрушева 12 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015-2017гг |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «Теплоэнергетик» Чегошев Алексей Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (38452) 6-05-27 |
| Наименование органа исполнительной власти, субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Кемерово, ул.Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель РЭК Кемеровской области Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 10.02.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8(3842)-36-09-07 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652600, г. Белово, ул. Советская,21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Беловского городского округа Курносов Алексей Викторович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 09.02.2015 г. |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (38452) 6-16-26 |

## Приложение №2 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года № 10

- Форма № 2-ИП ТС

Инвестиционная программа по тепловому комплексу ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс.руб. | Профинансировано к 2015г | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Котельная № 10. Реконструкция тепловых сетей от УТ-2а до УТ-8 длинной 2100м, диам. 600 мм, надземная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 500 до 600 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г.» | г.Белово, ул. Аэродромная | диаметр | мм | 500 | 600 | 2016 | 2017 | 32944 | 0 | 6944 | 13000 | 13000 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Котельная № 11. Реконструкция тепловых сетей от ТК-5 до УТ-20 длинной 330 м, диам. 250 мм, подземная канальная прокладка | Снижение уровня износа, увеличение диаметра с 200 до 250 мм для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителя тепловой энергии, в соответствии со «Схемой теплоснабжения Беловского городского округа на период 2012 - 2017 гг. с перспективой до 2028 г.» | г.Белово, пгт. Новый Городок, ул.Седова 48 | диаметр | мм | 200 | 250 | 2015 | 2016 | 6056 | 0 | 6056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39000 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39000 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 |

## Приложение №3 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года №10

- Форма № 3-ИП ТС

- Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы по тепловому комплексу ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | 30 | 27 | 27 | 27,5 | 28 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 60280 | 60280 | 60280 | 60280 | 60280 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 155801 | 155801 | 155801 | 155801 | 155801 |
|  |  | куб.м для пара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |

## Приложение №4 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года №10

- Форма№ 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения по тепловому комплексу ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Котельная № 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 97664,8 | 97664,8 | 97664,8 | 97664,8 |
| 2 | Котельная № 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 261 | 261 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 21403,3 | 21403,3 | 21403,3 | 21403,3 |

## Приложение №5 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года №10

Финансовый план по тепловому комплексу ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) (наименование регулируемой организации), в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 33051 | 33051 | 11017 | 11017 | 11017 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 33051 | 33051 | 11017 | 11017 | 11017 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. Аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 33051 | 33051 | 11017 | 11017 | 11017 |