## Приложение №1 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года № 13

- Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Тепло»

«Оптимизация теплоснабжения района Красный Камень Киселевского городского округа на 2016-2020 годы»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Кемеровская область, г. Киселевск |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2020 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | ООО «Тепло» О.В. Катина |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (8-384-64) 5-80-52 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Региональной энергетической комиссии Кемеровской области – В.Г. Смолего |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 10.02.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | (384-2) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Киселевского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652700, г. Киселевск, ул. Ленина, 30 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Киселевского городского округа – С.С. Лаврентьев |
| Дата согласования инвестиционной программы | 10.02.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Начальник УЖКХ КГО Скирта В.В., тел. (8-384-64) 2-05-20 |

## Приложение №2 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года № 13

- Форма № 2-ИП ТС

Инвестиционная программа по тепловому комплексу ООО «Тепло» (г. Киселевск), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс.руб. | Профинансировано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство ЦТП микрорайона №5 | Для обеспечения тепловой энергией вновь строящихся жилых домов и соц. объектов | г. Киселевск, микрорайон Красный Камень | Мощность | Гкал/час | 0 | 19,563 | 2016 | 2020 | 18801 | 0 | 3760,2 | 3760,2 | 3760,2 | 3760,2 | 3760,2 | 0 | 0 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18801 | 0 | 3760,2 | 3760,2 | 3760,2 | 3760,2 | 3760,2 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18801 | 0 | 3760,2 | 3760,2 | 3760,2 | 3760,2 | 3760,2 | 0 | 0 |

## Приложение №3 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года № 13

- Форма № 3-ИП ТС

- Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы по тепловому комплексу ООО «Тепло» (г. Киселевск), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
|  |  | т.у.т./м3 <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 18581 | 18581 | 18581 | 18581 | 24230 | 24230 | 24230 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <**> | 45255 | 45255 | 45255 | 45255 | 57071 | 57071 | 57071 |
|  |  | куб. м для пара <***> | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - |

## Приложение №4 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года № 13

- Форма№ 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения по тепловому комплексу ООО «Тепло» (г. Киселевск), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | котельная №3 | 0,277 т/Гкал | 0,277 т/Гкал | 0,277 т/Гкал | 0,277 т/Гкал | 0,277 т/Гкал | 0,277 т/Гкал | 2,46 Гкал/м2; 8,7 тонн/ м2 | 2,46 Гкал/м2; 8,7 тонн/ м2 | 2,46 Гкал/ м2; 8,7 тонн/ м2 | 3,15 Гкал/ м2; 8,68 тонн/ м2 | 3,15 Гкал/ м2; 8,68 тонн/ м2 | 3,15 Гкал/ м2; 8,68 тонн/ м2 | 4855 Гкал; 17159 тонн | 4855 Гкал; 17159 тонн | 4855 Гкал; 17159 тонн | 10504 Гкал; 28975 тонн | 10504 Гкал; 28975 тонн | 10504 Гкал; 28975 тонн |

## Приложение №5 к постановлению

## региональной энергетической комиссии

## Кемеровской области

## от 10 февраля 2015 года № 13

Финансовый план по тепловому комплексу ООО «Тепло» (г. Киселевск) (наименование регулируемой организации), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 15933,05 | 15933,1 | 3186,6 | 3186,6 | 3186,6 | 3186,6 | 3186,6 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. Аренда имущества | 15933,05 | 15933,1 | 3186,6 | 3186,6 | 3186,6 | 3186,6 | 3186,6 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 15933,05 | 15933,1 | 3186,6 | 3186,6 | 3186,6 | 3186,6 | 3186,6 |