Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30»  октября  2015 г. № 366

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «КОТК» (г. Киселевск)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | котельная №9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по предприятию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «КОТК» (г. Киселевск)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | котельная №9 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,164 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,58 |
| 2 | Котельная №10 | 0,231 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |  |
|  | Всего по предприятию | 0,214 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,164 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,58 |

| № п/п | Наименова-ние объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | котельная №9 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 4,96 | 2,23 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,99 | 3,44 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 9,37 |
| 2 | Котельная №10 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |  | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
|  | Всего по предприя- тию | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 14,39 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 24,12 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии  Кемеровской области

- от «30» октября  2015 г. № 366

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «КОТК» (г. Киселевск) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская объединенная тепловая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652704, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Лутугина, 10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2022 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО ООО «КОТК» Поминова Н.М. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (8-384-64) 7-13-01 ivanova@kotk.net |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Киселевского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652700, г. Киселевск, ул. Ленина, 30 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Киселевского городского округа – С.С. Лаврентьев |
| Дата согласования инвестиционной программы | «18» июня 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | и.о. заместителя главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству – В.В. Скирта тел. (8-384-64) 2-16-35 |

Инвестиционная программа ООО «КОТК» (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на  2016-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположе-ния объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция существующего участка тепловой сети от котельной № 9 и строительство нового участка для подключения нагрузок от котельной №10. | Для подключения нагрузок от котельной № 10 к котельной № 9 с закрытием котельной №10. | г. Киселевск, Центральный район. | Протяженность реконструкции тепловой сети Протяженность строительства тепловой сети Диаметр трубопровода тепловой сети. | м.п. м.п. мм | 330 0 300 159 125 108 89 57 25 | 281,85 164,8 350 200 175 159 125 108 89 76 57 | 2019 | 2019 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 4.1.1 | Реконструкция котельной № 9 с замещением котельной № 10: | Для улучшения санитарно-экологической обстановки в г. Киселевске и сокращения затрат связанных с эксплуатацией двух устаревших и маломощных котельных. | г. Киселевск, Центральный район. | Мощность | Гкал/час | 11,3 | 15 | 2016 | 2022 | 108000 | 0 | 20528 | 21032 | 11 274 | 5 064 | 16866 | 19679 | 13558 | 0 | 0 |  |
|  | а) разработка проектной документации для котельной №9; тепловой сети; экспертиза проекта. |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | б) на основании проектной документации приобретение нового технологического оборудования на котельную. |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 12 528 | 0 | 12 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в) на основании проектной документации приобретение и монтаж нового технологического оборудования на котельную. |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 21 032 | 0 | 0 | 21 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | г). на основании проектной документации приобретение и монтаж нового технологического оборудования на котельную. |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 11 274 | 0 | 0 | 0 | 11 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | д) на основании проектной документации приобретение и монтаж нового технологического оборудования. Реконструкция систем водоснабжения и канализации. |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 5 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | е) на основании проектной документации строительство сооружений: угольный склад, топливоподача, демонтаж существующей дымовой трубы и монтаж новой; |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 16866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16866 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ж)на основании проектной документации СМР трансформаторной подстанции; замена вентиляции; усиление существующего здания котельной |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 19679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19679 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | з) на основании проектной документации реконструкция здания котельной; планировочные и пусконаладочные работы. Запуск котельной в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2022 | 13558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13558 | 0 | 0 |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108000 | 0 | 20528 | 21032 | 11 274 | 5 064 | 16866 | 19679 | 13558 | 0 | 0 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117000 |  | 20528 | 21032 | 11274 | 14064 | 16866 | 19679 | 13558 | 0 | 0 |  |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «КОТК» (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на  2016-2022  годы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,332 | 0,374 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,214 | 0,164 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  |  | т.у.т./м3 <*> | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 75,7 | 51 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 2798 | 2990,9 | 2736,8 | 2736,8 | 2736,8 | 2736,8 | 2736,8 | 2736,8 | 2736,8 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 15,4 | 16,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <**> | 7818 | 9374 | 8538 | 8538 | 8538 | 8538 | 8538 | 8538 | 8538 |
|  |  | куб. м для пара <***> | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательст-вом РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Зола углей | тонн в год | 215,992 | 32,20 | 215,992 | 215,992 | 215,992 | 215,992 | 215,992 | 215,992 | 215,992 |
| 7.2. | Сажа | тонн в год | 330,368 | 7,931 | 330,368 | 330,368 | 330,368 | 330,368 | 330,368 | 330,368 | 330,368 |
| 7.3. | Газообразные вещества (сера диоксид, углерод оксид, азот диоксид, азот оксид, бенз/а/пирен) | тонн в год | 964,498 | 257,285 | 964,498 | 964,498 | 964,498 | 964,498 | 964,498 | 964,498 | 964,498 |

| Финансовый план ООО «КОТК» (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на 2016-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство, передача, сбыт тепловой энергии и горячей воды |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Собственные средства | 35 768 | 35 768 | 17 397 | 17 824 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 1 741 | 1 741 | 597 | 597 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 34 027 | 34 027 | 16 800 | 17 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 63 386 | 63 386 | 0 | 0 | 9 007 | 11 919 | 14 292 | 16 677 | 11 490 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 63 386 | 63 386 | 0 | 0 | 9 007 | 11 919 | 14 292 | 16 677 | 11 490 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 99 153 | 99153 | 17397 | 17824 | 9554 | 11919 | 14292 | 16677 | 11490 |