- Приложение №1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 379

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Котельная №45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 2,31 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 53176 | 53234,3 | 53234,3 | 53234,3 |

- Приложение №2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября  2015 г. № 379

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО «Теплоэнерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650044, Кемеровская обл., г. Кемерово, Шахтерская, 3а |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Технический директор ОАО «Теплоэнерго» К.В. Недосекин |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (3842) 64-45-10 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Кемерово |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | г. Кемерово, пр-т Советский, 54 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | О.В. Ивлев, начальник управления жилищно- коммунального хозяйства |
| Дата согласования инвестиционной программы | 2015 год |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Л.С. Панова, начальник отдела коммунального обеспечения, т. 58-52-22 |

Инвестиционная программа ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профинансировано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение бойлерной котельной №45 с заменой теплообменного оборудования подогрева подпиточной воды | Повышение КПД насоса, экономия электроэнергии 10-25%, гибкое регулирование гидравлического режима насоса | Техническое перевооружение бойлерной котельной №45 с заменой теплообменного оборудования подогрева подпиточной воды, г. Кемерово, Рудничный район, ул. Терешковой, 8 | Потребление электрической энергии | кВт*ч | 3054265,00 | 2748838,50 | 2017 | 2018 | 11065,89 | 515,82 | 0,00 | 10550,07 | 0,00 | 10550,07 |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11065,89 | 515,82 | 0,00 | 10550,07 | 0,00 | 10550,07 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11065,89 | 515,82 | 0,00 | 10550,07 | 0,00 | 10550,07 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период 2015 | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | 35,14 | 35,56 | 33,24 | 34,62 | 34,27 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 178,82 | 178,05 | 182,49 | 182,46 | 182,46 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 13,91 | 17,46 | 10,97 | 6,27 | 2,94 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | 44,42 | 55,72 | 56,15 | 67,90 | 79,64 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 53176,00 | 53715,40 | 53234,34 | 53234,34 | 53234,34 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 14,53 | 13,90 | 12,83 | 12,68 | 12,56 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | куб.м для пара | 75838,58 | 87028,63 | 89681,05 | 89681,05 | 89681,05 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | 636,68 | 654,61 | 654,61 | 654,61 | 654,61 |
| 7.1 | Выбросы в атмосферный воздух | т/год | 636,68 | 654,61 | 654,61 | 654,61 | 654,61 |

Финансовый план ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 8940,7 | 0 | 8940,7 | 0,0 | 8940,7 | 0,0 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 8940,7 | 0 | 8940,7 | 0,0 | 8940,7 | 0,0 |
| 1.2. | прибыль направленная на инвестиции | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. Аренда имущества | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 8940,7 | 0 | 8940,7 | 0,0 | 8940,7 | 0,0 |