- Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 386

Показатели надежности объектов теплоснабжения ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан)

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование объекта |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, куб.м. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | 200,7 | 195,5 | 195,5 |  | 195,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической

- комиссии Кемеровской области

- от «30» октября  2015 г. № 386

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) |  |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |  |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20 |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 – 2018 годы |  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор по развитию Новов М.С. |  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: +7 (38472) 3-03-65 |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32 |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Смолего В.Г. |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (3842) 36-28-28 |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Калтанского городского округа |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652740, Кемеровская область, г.Калтан, пр-т Мира, 53. |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Калтанского городского округа Голдинов И.Ф. |  |
| Дата согласования инвестиционной программы | «06» мая 2015 года |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | +7 (38472) 3-02-87, приемная главы Калтанского городского округа |  |

Инвестиционная программа ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место располо-жения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия | Год оконча- ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нан-сирова-но к 2016 году | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси--рования | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализация мероприя-тия | после реализация мероприя-тия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| 3.2.1 | Реконструкция ХВО с переходом на обессоливающею воду | Установка модулей ультрофильтрации и установка двух модулей высокоэкономичной и эффективной установки противоточного обессоливания по технологии Амберпак ADI, взамен двухступенчатой схемы подготовки химически очищенной воды для питания испарителей. Уменьшение: ежегодные эксплуатационные затраты на существующую водоподготовку; затраты на воду (собственные нужды); ежегодные ремонтные затраты, исключит сброс солевых вод в промливневую канализацию | Производ-ственная территория ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | Производи-тельность | т/час | 150 | 150 | 2013 | 2020 | 37 129 | 1 300 | 0 | 2 219 | 2 219 | - 31 391 | - 0 |
| 3.2.2 | Реконструкция котлоагрегатов станции. | Повышение эффективности сжигания топлива. Превышение предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу после системы газоочистки котлов станции. Предписание Ростехнадзора №ОЭН-112-39-ПР от 11.03.08 г., Природнадзора, решение суда г. Калтана. | Котельный цех | 1 котлоагрегат/год | шт. | - | - | 2013 | 2023 | 82 250 | 30 470 | 11 434 | 11 434 | 11 434 | - 17 478 | - 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.3 | Реконструкция золоотвала № 2 путем освобождения секций от золошлаковых отходов | Создание емкости для хранения золошлаковых отходов. Обеспечение работоспособности станции. | Золоотвал | Производи-тельность | тыс.м3/ год | 0 | 720 | 2010 | 2020 | 206 982 | 52 941 | 10 724 | 10 724 | 10 724 | - 121 869 | - 0 |
| 3.2.4 | Система частотно-делительной автоматики (ЧДА) | Защита обеспечивающая работоспособность станции при падении частоты в сети. | Производ-ственная территория ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | Релейная защита. | система | 0 | 1 | 2013 | 2016 | 2 751 | 532 | 2 219 | 0 | 0 | - 0 | - 0 |
| 3.2.5 | Оборудование, не требующее монтажа | Замена оборудования выработавшего свой ресурс. |  |  |  |  |  | 2016 | 2018 | 2 364 | 0 | 788 | 788 | 788 | - 0 | - 0 |
| 3.2.6 | Системы и средства безопасности станции | Обеспечение качественного контроля и предотвращения угрозы хищения ТМЦ пресечения возможного проникновения на территорию станции лиц создающих угрозу личной безопасности работников и уничтожения имущества ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | Производ-ственная территория ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | производительность | система/ год | 1 | 1 | 2016 | 2020 | 788 | 0 | 182 | 182 | 182 | 242 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 264 | 85 243 | 25 347 | 25 347 | 25 347 | 170 980 | 0 |
| - Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| - Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 264 | 85 243 | 25 347 | 25 347 | 25 347 | 170 980 | 0 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  | кВт·ч/м3 | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | кг.у.т./Гкал | 200,7 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,5 |
|  |  |  | кг.у.т./м3 | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |  | % | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016 – 2018 гг. |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год | - | - | - | - | - |
|  |  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | тонн в год для воды | - | - | - | - | - |
|  |  |  | куб.м для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Выбросы золы углей |  | т | 3531 | 3531 | 3496 | 3461 | 3426 |
| 7.2. | Выбросы сажи |  | т | 426 | 426 | 422 | 418 | 413 |

| Финансовый план ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности |  |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | производство тепловой энергии |  | производство теплоносителя |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Собственные средства | 64 442 |  | 0 | 64 442 | 21 481 | 21 481 | 21 481 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 64 442 |  | 0 | 64 442 | 21 481 | 21 481 | 21 481 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 64 442 |  | 0 | 64 442 | 21 481 | 21 481 | 21 481 |