- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «27» ноября  2015 г. № 646

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО "Водоканал" |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Телефонная,7 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор по производству ООО "Водоканал" Кривогузов Константин Альбинович , начальник финансово-экономического отдела "Водоканал" Зайцева Анна Андреевна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Телефонная,7 тел. 384-56-2-27-20 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная Энергетическая Комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Кемерово, ул.Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | РЭК Кемеровской области |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.11.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Начальник технического отдела Юрьев Михаил Владимирович те.8-384-2-3631-27 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,56 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы г. Ленинск-Кузнецка по ЖКХ С.Д. Кнутарев |
| Дата согласования инвестиционной программы | 25.11.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Телефон 8 (384 56) 7-20-44 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Водоканал»

(г. Ленинск- Кузнецкий)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной (топки с кипящим, с вихревым слоем и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инвестиционная программа ООО «Водоканал» (г. Ленинск- Кузнецкий)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. |  |  | значение показателя |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. | Профинансировано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция котла К-54-40/14 на котельной КСК с исключением технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке. ПИР, 1ый этап |  |  |  | снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | котельная КСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2018 | 7960,87 | 0 | 7960,87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.2. | Реконструкция котла К-54-40/14 на котельной КСК с исключением технологии мазута . Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке. СМР, 2 этап |  |  |  | снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | котельная КСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2018 | 7960,87 | 0 | 0 | 0 |  | 23600 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.3. | Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной (топки с кипящим, с вихревым слоем и т.д.) |  |  |  | снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла | Привокзальная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 20000 | 0 | 0 | 23600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35921,7 | 0,0 | 7960,9 | 23600,0 |  | 23600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной |  | снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | Привокзальная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2016 | 9600 | 0 | 11328 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9600 | 0 | 11328 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45521,7 | 0,0 | 19288,9 | 23600,0 |  | 23600,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. По годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке (котел К-50-40/14). |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,22 | 0,2197 | 0,22 | 0,22 | 0,2197 |
|  |  | т.у.т./м3* |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  |  |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** |  |  |  |  |  |
|  |  | куб.м для пара *** |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Привокзальная котельная |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной (топки с кипящим, с вихревым слоем и т.д); Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной (4 установки центробежного действия) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,264 | 0,254 | 0,264 | 0,264 | 0,254 |
|  |  | т.у.т./м3* |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  |  |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** |  |  |  |  |  |
|  |  | куб.м для пара *** |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Азота диоксид | выброс т./год | 8,5135 | 7,8685 | 8,191 | 7,8685 | 7,8685 |
| 7.2. | Азота оксид | выброс т./год | 1,3834 | 1,2786 | 1,331 | 1,2786 | 1,2786 |
| 7.3. | Углерод (сажа) | выброс т./год | 26,5915 | 24,5768 | 25,5841 | 24,5768 | 24,5768 |
| 7.4. | Сера диоксид (ангедрид сернистый) | выброс т./год | 153,2216 | 141,6128 | 147,4172 | 141,6128 | 141,6128 |
| 7.5. | Углерод оксид | выброс т./год | 553,0074 | 511,1089 | 532,1581 | 511,1089 | 511,1089 |
| 7.6. | Бенз(а)пирен | выброс т./год | 7,8881 | 7,2905 | 7,5893 | 7,2905 | 7,2905 |
| 7.7. | Зола углей | выброс т./год | 155,06 | 143,31 | 149,19 | 143,31 | 143,31 |

Финансовый план ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий)

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 56346,50 | 0,00 | 56346,50 | 16346,50 | 20000,00 | 20000,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 40384,62 | 0,00 | 40384,62 | 13461,54 | 13461,54 | 13461,54 |
| 1.2. | прибыль направленная на инвестиции | 15961,88 | 0,00 | 15961,88 | 2884,96 | 6538,46 | 6538,46 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. Аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 56346,50 | 0,00 | 56346,50 | 16346,50 | 20000,00 | 20000,00 |