Приложение № 1
к постановлению региональной                         энергетической комиссии                                Кемеровской области
от 18 декабря 2015 г. № 873

Производственная программа

ООО «Управление котельных и тепловых сетей» в сфере горячего водоснабжения для закрытой системы горячего водоснабжения                                         на период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район) |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652780, Кемеровская область г. Гурьевск, ул. Партизанская, 19 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | 2016 | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 179998,82 | 172258,68 |
| 1.1. | На потребительский рынок | м3 | 178694,79 | 171010,71 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 159817,92 | 152945,58 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 60581,84 | 63303,98 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 11713,62 | 12239,95 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | 1304,04 | 1247,96 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для

реализации производственной программы                                                                ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

| Наименование показателя | 2016 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения | - | - |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной

программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2016 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2017 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014-2016 гг.

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. руб. | Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс. руб. | Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | - | - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества                          обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

|  |  | Приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от « 18 » декабря 2015 № 873 - Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения - ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского района на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 (с учетом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО «УК и ТС» | с 01.01.2016 | 132,50* | 112,29 | 27,63 | 1388,82** | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с 01.07.2016 | 138,37* | 117,26 | 29,12 | 1445,82** | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на тепловую энергию для ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Гурьевского района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» декабря 2015года № 870.