РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» августа 2017 г. № 142

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ                       «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), ИНН 4217097588, в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы согласно, приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                               Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «10» августа 2017 г. № 142

Инвестиционная программа ООО «ЭкоЛэнд» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 гг.

Паспорт инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд»

| Наименование регулируемой организации | ООО «ЭкоЛэнд» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25 |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 99-15-60 эл. почта oooecoland@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650993 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0,028 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 2 | количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 0,067 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |  |
| 2 | количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |  |
| 3 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов |  |  |  | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год оконча-ния реализа-ции мероприя-тия | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего в ценах 2016 года, тыс.руб. | Профинан-сировано к 2017 году | Всего, тыс.руб. | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния |
|  |  |  |  |  |  | до реализа-ции мероп-риятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап) | увеличение производственной мощности | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 26 | Производст-венная мощность | тыс.тн в год | 160 | 300 | 2013 | 2015 | 145 134,8 | 138 355,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Реконструкция комплекса сортировки (Блок предваритель-ного обогащения 2 этап) | увеличение производственной мощности | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 26 | извлечение вторичного сырья | % | 6,7 | 7,58 | 2015 | 2019 | 57 122,0 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство склада вторичного сырья с проектом | несоответствие условий хранения вторичного сырья нормативным требованиям | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 27 | доля списания вторичного сырья | % | 0,44 | 0,1 | 2017 | 2017 | 2 943,0 | 0,0 | 2 957,7 | 2 957,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 199,8 | 138 355,3 | 60 365,3 | 2 957,7 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство участка складирования 2 очередь, 1 этап (4,3 Га) | увеличение производствен-ной мощности | участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | Производст-венная мощность | тыс.тн в год | 160 | 300 | 2021 | 2022 | 101 973,8 | 0,0 | 50 847,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 847,5 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.1.2 | Строительство очистных сооружений фильтрата 2 очередь | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | Максималь-ный процент переработки от объема образования | % | 46 | 90 | 2013 | 2015 | 58 495,0 | 55 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство очистных сооружений фильтрата 3 очередь | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | Максималь-ный процент переработки от объема образования | % | 46 | 90 | 2019 | 2019 | 96 284,3 | 0,0 | 88 305,0 | 0,0 | 0,0 | 88 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Строительство дополнительного пункта весового контроля и проездов | увеличение пропускной способности в связи с увеличением объемов ТКО | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | Производст-венная мощность | тыс.тн в год | 160 | 300 | 2018 | 2018 | 5 990,6 | 0,0 | 5 085,6 | 0,0 | 5 085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Приобретение и монтаж дополнительного пресса и подающего конвейера | увеличение производствен- ной мощности | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 26 | Производст-венная мощность | тыс.тн в год | 160 | 300 | 2018 | 2018 | 32 510,6 | 0,0 | 32 673,1 | 0,0 | 32 673,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 254,3 | 55 762,6 | 176 911,2 | 0,0 | 37 758,7 | 88 305,0 | 0,0 | 50 847,5 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации «Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением произодительности, г. Новокузнецк, площадка Маркино» | увеличение производствен-ной мощности | участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | Производст-венная мощность | тыс.тн в год | 160 | 300 | 2017 | 2017 | 4 577,2 | 0,0 | 4 577,2 | 4 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 577,2 | 0,0 | 4 577,2 | 4 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 031,2 | 194 118,0 | 241 853,7 | 7 534,9 | 37 758,7 | 145 712,6 | 0,0 | 50 847,5 | 0,0 |

Финансовый план

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источни-ки финан-сирова-ния | Способ выполне-ния работ | Источник возврата кредитных ресурсов при тарифном регулирова-нии | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обработка твердых коммунальных отходов | Захоронение твердых коммунальных отходов |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | амортизация | 26882,5 | 26710,0 | 24628,9 | 24564,1 | 24846,7 | 10723,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Реконструкция комплекса сортировки (Блок предварительного обогащения 2 этап) | 57 407,6 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | прибыль | 5821,5 | 5605,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 947,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  |  | 5605,5 | 5605,5 | 5605,5 | 5605,5 | 5605,5 | 5879,8 | 6036,5 | 5088,8 |
| 1.1.3 | Строительство склада вторичного сырья с проектом | 2 957,7 | 0,0 | 2 957,7 | 2 957,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | амортизация | 215,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 156,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 1 |  | 60 365,3 | 0,0 | 60 365,3 | 2 957,7 | 0,0 | 57 407,6 | 0,0 | 0,0 | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство Участка складирования II очередь, 1 этап (4,3 Га) | 0,0 | 50 847,5 | 50 847,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 847,5 | кредиты | Подряд | прибыль | 5084,7 | 5084,7 | 5084,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3105,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2708,3 | 1400,3 | 1400,3 | 14385,4 | 12593,8 |
| 3.1.2 | Строительство очистных сооружений фильтрата 2 очередь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | амортизация | 7966,0 | 7966,0 | 7966,0 | 7966,0 | 7966,0 | 7966,0 | 7966,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство очистных сооружений фильтрата 3 очередь | 0,0 | 88 305,0 | 88 305,0 | 0,0 | 0,0 | 88 305,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | прибыль | 8830,5 | 4986,4 | 4986,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3105,8 | 3305,8 | 3366,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10071,1 | 10071,1 | 12467,0 | 12467,0 | 12916,0 | 0,0 | 1731,9 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.1.4 | Строительство дополнительного пункта весового контроля и проездов | 0,0 | 5 085,6 | 5 085,6 | 0,0 | 5 085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | прибыль | 508,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 718,0 | 269,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Приобретение и монтаж дополнительного пресса и подающего конвейера | 0,0 | 32 673,1 | 32 673,1 | 0,0 | 32 673,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | прибыль | 3267,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 6902,0 | 6902,0 | 6902,0 | 6902,0 | 1797,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3 |  | 0,0 | 176 911,2 | 176 911,2 | 0,0 | 37 758,7 | 88 305,0 | 0,0 | 50 847,5 | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации "Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительнос-ти, г. Новокузнецк, площадка Маркино |  | 4 577,2 | 4 577,2 | 4 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,7 | 457,7 | 457,7 | 457,7 | 457,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль | 457,7 | 457,7 | 457,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,7 | 457,8 |
| Всего по группе 4 |  | 0,0 | 4 577,2 | 4 577,2 | 4 577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредиты | Подряд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе |  | 60 365,3 | 181 488,4 | 241 853,7 | 7 534,9 | 37 758,7 | 145 712,6 | 0,0 | 50 847,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 59033,9 | 58861,4 | 56780,3 | 56715,4 | 56998,0 | 42874,6 | 32150,6 | 24186,1 | 24185,4 | 24186,2 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35063,5 | 42727,0 | 46251,4 | 56715,4 | 56998,0 | 42874,6 | 29045,5 | 21080,2 | 20421,9 | 19414,6 |
| 1.2. | прибыль направленная на инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23970,4 | 16134,4 | 10528,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3105,1 | 3105,8 | 3763,5 | 4771,6 |
| 2 | Привлеченные средства | 60365,3 | 181488,4 | 241853,7 | 7534,9 | 37758,7 | 145712,6 | 0,0 | 50847,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 60365,3 | 181488,4 | 241853,7 | 7534,9 | 37758,7 | 145712,6 | 0,0 | 50847,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | Расходы концедента на создание и (или) реконструкцию либо модернизацию объекта, являющегося предметом концессионного соглашения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Предварительный расчет тарифов  в области обращения с твердыми коммунальными отходами при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы

| Наименование показателей | Единицы измерений | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Заявленный объем | тыс. т | 283,645 | 283,645 | 283,645 | 283,645 | 283,645 |
| НВВ | тыс. руб. | 84 889,48 | 88 897,49 | 102 875,96 | 102 919,68 | 107 889,47 |
| Тариф | руб. / т | 299,28 | 313,41 | 362,69 | 362,85 | 380,37 |
| Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 5 821,53 | 5 605,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль процентами по займам | тыс. руб. | 6 889,38 | 6 633,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат % по кредитам с налогом на прибыль | тыс. руб. | 9 286,97 | 8 358,27 | 2 398,26 | 1 469,56 | 0,54 |
| Итого тариф | руб./ т | 356,31 | 366,27 | 371,15 | 368,03 | 380,37 |
| Рост тарифа | % | 119% | 117% | 102% | 101% | 100% |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Заявленный объем | тыс. т | 253,645 | 253,645 | 253,645 | 253,645 | 253,645 |
| НВВ | тыс. руб. | 250 520,06 | 272 122,35 | 287 680,55 | 301 040,64 | 309 935,49 |
| Тариф | руб. / т | 987,68 | 1 072,85 | 1 134,19 | 1 186,86 | 1 221,93 |
| Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 18 148,84 | 21 318,09 | 10 528,84 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 21 477,91 | 25 228,51 | 12 460,17 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение % по кредитам | тыс. руб. | 27 921,29 | 25 129,16 | 22 337,03 | 17 251,22 | 14 459,09 |
| Итого тариф | руб./ т | 1 182,44 | 1 271,38 | 1 271,37 | 1 254,87 | 1 278,93 |
| Рост тарифа | % | 119,7% | 118,5% | 112,1% | 105,7% | 104,7% |