##### 

##### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

##### КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» августа 2017 г. № 144

г. Кемерово

**Об утверждении производственной программы**

**в области обращения с твердыми коммунальными отходами**

**и об утверждении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов**

**ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)**

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), ИНН 4217097588, производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить и ввести в действие предельные одноставочные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), ИНН 4217097588, с применением метода индексации, с момента утверждения единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кемеровской области, но не позднее 1 января 2019 года, и при условии наличия заключенного соглашения между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области Д.В. Малюта

Приложение № 1  
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области  
от «10» августа 2017 г. № 144

**Производственная программа**

**ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)**

**в области обращения с твердыми коммунальными отходами**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «ЭкоЛэнд» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654080, Кемеровская область,  г. Новокузнецк,  ул. Запорожская, 21А |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Генеральный директор ООО «ЭкоЛэнд» Комаров Евгений Викторович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | 8(3843) 99-15-60, 99-16-55  электронная почта oooecoland@mail.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК КО  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28,  электронная почта rec@kemnet.ru |
| Период реализации | 2017-2020 годы |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Обработка твердых коммунальных отходов | | | | | | |
| 1.1. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2. Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение фронтального погрузчика | 2017 | 5085,0 | Замена амортизируемой техники на более производительную | - | - |
| 2.2. | Приобретение телескопического погрузчика | 2017 | 4237,0 | - | - |
| 2.3. | Приобретение бульдозера | 2017 | 5733,31 | - | - |
|  | Итого: |  | 15055,31 |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение спецтехники | 2018 | 2433,31 | Замена амортизируемой техники на более производительную | - | - |
| 2.5. | Приобретение самосвала КАМАЗ 2ед. | 2018 | 8355,93 | - | - |
|  | Итого: |  | 10789,24 |  |  |  |

Раздел 3. Планируемые объемы обрабатываемых

и размещаемых твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Обработка твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем обработки твердых коммунальных отходов | т | 283645 | 141823 | 141823 | 141823 | 141823 | 141823 | 141823 |
| 2. Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов | т | 253645 | 126823 | 126823 | 126823 | 126823 | 126823 | 126823 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей,

необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области обработки твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 101065,84 | 48777,03 | 48777,03 | 48777,03 | 49721,57 | 48812,49 | 48812,49 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 299919,26 | 155358,90 | 167121,70 | 160702,50 | 160702,50 | 159145,93 | 159145,93 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойная обработка, захоронение твердых коммунальных отходов | 2017 год | 2020 год |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Обработка твердых коммунальных отходов | | | | | | | |
| 1.1. | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 4,44 | 6,96 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | | | |
| 2.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 4,2 | 2,8 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 |
| 2.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2014 год | | |
| 1. | Приобретение фронтального погрузчика | 1152,4 |
| 2. | Приобретение магнитного сепаратора | 270,3 |
| 3. | Приобретение телескопического погрузчика | 201,8 |
| Итого: | | 1624,5 |
| 2015 год | | |
| 1. | Модернизация пресса | 480,3 |
| 2. | Приобретение фронтального погрузчика | 742,0 |
| 3. | Приобретение телескопического погрузчика | 64,3 |
| 4. | Приобретение пресса | 11776,9 |
| Итого: | | 13063,5 |
| 2016 год | | |
| 1. | Приобретение фронтального погрузчика | 273,0 |
| 2. | Приобретение конвейера | 2105,3 |
| 3. | Приобретение пресса | 3383,6 |
| 4. | Приобретение конвейера | 2739,4 |
| Итого: | | 8501,3 |

Приложение № 2   
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области  
от «10» августа 2017 г. № 144

**Предельные одноставочные тарифы**

**на обработку твердых коммунальных отходов,**

**захоронение твердых коммунальных отходов**

**ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)**

**на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./т (без НДС) | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. |
| 1. | Обработка твердых коммунальных отходов | 361,24 | 343,93 | 343,93 | 343,93 | 350,59 | 344,18 | 344,18 |
| 2. | Захоронение твердых коммунальных отходов | 1225,01 | 1225,01 | 1317,76 | 1267,14 | 1267,14 | 1254,87 | 1254,87 |