### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

### КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от «31» октября 2017 г. № 323

г. Кемерово

#### О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014

#### № 942 «Об утверждении инвестиционной программы

#### ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски)

#### на период 2015 - 2019 гг.»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски) на период 2015 - 2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.08.2015 № 280, от 31.12.2015 № 1048, от 31.10.2016 № 228) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложениям № 1 - 8 к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Председатель региональной

## энергетической комиссии Кемеровской области				    Д.В. Малюта

Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 323

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

ООО «Мысковская электросетевая организация»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2015 года |  | Утвержденный план 2016 года |  | Утвержденный план 2017 года |  | Утвержденный план 2018 года |  | Утвержденный план 2019 года |  | Итого (план) |  |
|  |  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2015г. | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 86,122 | 86,122 |  | 86,122 | 86,122 | 10,951 | 10,951 | 14,422 | 14,422 | 14,807 | 14,807 | 23,619 | 23,619 | 19,449 | 19,449 | 83,248 | 83,248 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  | 45,787 | 45,787 |  | 45,787 | 45,787 | 9,145 | 9,145 | 9,344 | 9,344 | 5,656 | 5,656 | 7,958 | 7,958 | 13,685 | 13,685 | 45,788 | 45,788 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  | 37,621 | 37,621 |  | 37,621 | 37,621 | 1,375 | 1,375 | 4,687 | 4,687 | 8,577 | 8,577 | 18,077 | 18,077 | 4,904 | 4,904 | 37,62 | 37,62 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  | 2,714 | 2,714 |  | 2,714 | 2,714 | 0,431 | 0,431 | 0,391 | 0,391 | 0,574 | 0,574 | 0,458 | 0,458 | 0,86 | 0,86 | 2,714 | 2,714 |
| 1 | Кемеровская область | Г |  |  | 86,122 | 86,122 |  | 86,122 | 86,122 | 10,951 | 10,951 | 14,422 | 14,422 | 14,807 | 14,807 | 23,619 | 23,619 | 19,449 | 19,449 | 83,248 | 83,248 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  | 45,787 | 45,787 |  | 45,787 | 45,787 | 9,145 | 9,145 | 9,344 | 9,344 | 5,656 | 5,656 | 7,958 | 7,958 | 13,685 | 13,685 | 45,788 | 45,788 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | 10,143 | 10,143 |  | 10,143 | 10,143 | 7,14 | 7,14 | 1,613 | 1,613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,391 | 1,391 | 10,144 | 10,144 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г |  |  | 10,143 | 10,143 |  | 10,143 | 10,143 | 7,14 | 7,14 | 1,613 | 1,613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,391 | 1,391 | 10,144 | 10,144 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.1.2 | Замена силовых трансформаторов | G_1.1 | 2015 | 2016 | 3,046 | 3,046 | 2015 | 3,046 | 3,046 | 0,823 | 0,823 | 1,241 | 1,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,983 | 0,983 | 3,047 | 3,047 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | G_1.4 | 2015 | 2016 | 1,134 | 1,134 | 2015 | 1,134 | 1,134 | 0,354 | 0,354 | 0,372 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,408 | 0,408 | 1,134 | 1,134 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования в РП 4 | G_1.5 | 2015 | 2015 | 5,963 | 5,963 | 2015 | 5,963 | 5,963 | 5,963 | 5,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,963 | 5,963 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 10,506 | 10,506 |  | 10,506 | 10,506 | 0,000 | 0,000 | 2,077 | 2,077 | 0,000 | 0,000 | 1,158 | 1,158 | 7,271 | 7,271 | 10,506 | 10,506 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 10,506 | 10,506 |  | 10,506 | 10,506 | 0,000 | 0,000 | 2,077 | 2,077 | 0,000 | 0,000 | 1,158 | 1,158 | 7,271 | 7,271 | 10,506 | 10,506 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | G_1.7 | 2018 | 2019 | 2,003 | 2,003 | 2014 | 2,003 | 2,003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 34,35 | G_1.8 | 2016 | 2016 | 2,077 | 2,077 | 2014 | 2,077 | 2,077 | 0,000 | 0,000 | 2,077 | 2,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,077 | 2,077 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | G_1.9 | 2018 | 2018 | 1,158 | 1,158 | 2014 | 1,158 | 1,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,158 | 1,158 | 0,000 | 0,000 | 1,158 | 1,158 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | G_1.12 | 2019 | 2019 | 3,124 | 3,124 | 2014 | 3,124 | 3,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,124 | 3,124 | 3,124 | 3,124 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | G_1.13 | 2019 | 2019 | 2,144 | 2,144 | 2014 | 2,144 | 2,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  | 18,132 | 18,132 | 2017 | 18,132 | 18,132 | 0,000 | 0,000 | 4,751 | 4,751 | 4,885 | 4,885 | 4,8 | 4,8 | 3,696 | 3,696 | 18,132 | 18,132 |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 18,132 | 18,132 | 2017 | 18,132 | 18,132 | 0,000 | 0,000 | 4,751 | 4,751 | 4,885 | 4,885 | 4,8 | 4,8 | 3,696 | 3,696 | 18,132 | 18,132 |
| 1.2.3.1 | Модернизация АИИСКУЭ | G_1.14 | 2016 | 2019 | 18,132 | 18,132 | 2017 | 18,132 | 18,132 | 0,000 | 0,000 | 4,751 | 4,751 | 4,885 | 4,885 | 4,800 | 4,800 | 3,696 | 3,696 | 18,132 | 18,132 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 7,006 | 7,006 | 2017 | 7,006 | 7,006 | 2,005 | 2,005 | 0,903 | 0,903 | 0,771 | 0,771 | 2,0 | 2,0 | 1,327 | 1,327 | 7,006 | 7,006 |
| 1.2.4.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные | G_1.2 | 2015 | 2019 | 7,006 | 7,006 | 2017 | 7,006 | 7,006 | 2,005 | 2,005 | 0,903 | 0,903 | 0,771 | 0,771 | 2,000 | 2,000 | 1,327 | 1,327 | 7,006 | 7,006 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г |  |  | 37,621 | 37,621 |  | 37,621 | 37,621 | 1,375 | 1,375 | 4,687 | 4,687 | 8,577 | 8,577 | 15,203 | 15,203 | 4,904 | 4,904 | 34,746 | 34,746 |
| 1.4 | Монтаж автоматического реклоузера | G_1.3 | 2015 | 2019 | 6,399 | 6,399 | 2016 | 6,399 | 6,399 | 1,375 | 1,375 | 1,445 | 1,445 | 2,307 | 2,307 | 0,000 | 0,000 | 1,271 | 1,271 | 6,398 | 6,398 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 160 и КТПм 160 | G_2.1 | 2016 | 2016 | 1,908 | 1,908 | 2014 | 1,908 | 1,908 | 0,000 | 0,000 | 1,908 | 1,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,908 | 1,908 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | G_2.2 | 2016 | 2016 | 1,334 | 1,334 | 2014 | 1,334 | 1,334 | 0,000 | 0,000 | 1,334 | 1,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,334 | 1,334 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | G_2.3 | 2017 | 2017 | 2,025 | 2,025 | 2014 | 2,025 | 2,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,025 | 2,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,025 | 2,025 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | G_2.4 | 2017 | 2017 | 2,03 | 2,03 | 2014 | 2,03 | 2,03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,03 | 2,03 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | G_2.5 | 2017 | 2017 | 1,339 | 1,339 | 2014 | 1,339 | 1,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,339 | 1,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,339 | 1,339 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | G_2.6 | 2017 | 2017 | 0,876 | 0,876 | 2014 | 0,876 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,876 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | G_2.7 | 2018 | 2018 | 1,602 | 1,602 | 2014 | 1,602 | 1,602 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,602 | 1,602 | 0,000 | 0,000 | 1,602 | 1,602 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | G_2.8 | 2018 | 2018 | 0,877 | 0,877 | 2014 | 0,877 | 0,877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,877 | 0,877 | 0,000 | 0,000 | 0,877 | 0,877 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | G_2.9 | 2018 | 2018 | 0,737 | 0,737 | 2014 | 0,737 | 0,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,737 | 0,737 | 0,000 | 0,000 | 0,737 | 0,737 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | G_2.10 | 2018 | 2018 | 2,288 | 2,288 | 2014 | 2,288 | 2,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,288 | 2,288 | 0,000 | 0,000 | 2,288 | 2,288 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП 2 до ф. 6-6Г | H_1.1 | 2018 | 2018 | 1,33 | 1,33 | 2017 | 1,33 | 1,33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 1,330 | 0,000 | 0,000 | 1,33 | 1,33 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.6-514о, от опоры № 56-118 до опоры № 2 (переход через реку Томь) | H_1.2 | 2018 | 2019 | 14,876 | 14,876 | 2016 | 14,876 | 14,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,369 | 8,369 | 3,633 | 3,633 | 12,002 | 12,002 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  | 2,714 | 2,714 |  | 2,714 | 2,714 | 0,431 | 0,431 | 0,391 | 0,391 | 0,574 | 0,574 | 0,458 | 0,458 | 0,86 | 0,86 | 2,714 | 2,714 |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы | G_1.6 | 2015 | 2019 | 2,254 | 2,254 | 2014 | 2,254 | 2,254 | 0,431 | 0,431 | 0,291 | 0,291 | 0,478 | 0,478 | 0,458 | 0,458 | 0,596 | 0,596 | 2,254 | 2,254 |
| 1.6 | Приобретение офисного оборудования | G_1.15 | 2016 | 2016 | 0,46 | 0,46 | 2014 | 0,46 | 0,46 | 0,000 | 0,000 | 0,1 | 0,1 | 0,096 | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | 0,264 | 0,46 | 0,46 |

Приложение № 2

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 323

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам ООО «Мысковская электросетевая организация»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого (план) |
|  |  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | - | 72,985 | 72,985 | 1,910 | 45,819 | 25,254 | 0 | 72,985 | 72,985 | 9,281 | 12,222 | 12,548 | 20,016 | 16,482 | 70,549 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | - | 38,803 | 38,803 | - | - | - | - | 38,803 | 38,803 | 7,750 | 7,919 | 4,793 | 6,744 | 11,597 | 38,803 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | - | 31,882 | 31,882 | - | - | - | - | 31,882 | 31,882 | 1,165 | 3,972 | 7,269 | 15,319 | 4,156 | 31,881 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | - | 2,300 | 2,300 | - | - | - | - | 2,300 | 2,300 | 0,365 | 0,331 | 0,486 | 0,388 | 0,729 | 2,300 |
| 1 | Кемеровская область | Г |  | - | 72,985 | 72,985 | - | - | - | - | 72,985 | 72,985 | 9,281 | 12,222 | 12,548 | 20,016 | 16,482 | 70,549 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | - | 38,803 | 38,803 | - | - | - | - | 38,803 | 38,803 | 7,750 | 7,919 | 4,793 | 6,744 | 11,597 | 38,803 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | - | 8,596 | 8,596 | - | - | - | - | 8,596 | 8,596 | 6,051 | 1,367 | - | - | 1,179 | 8,597 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г |  | - | 8,596 | 8,596 | - | - | - | - | 8,596 | 8,596 | 6,051 | 1,367 | - | - | 1,179 | 8,597 |
| 1.2.1.2 | Замена силовых трансформаторов | G_1.1 | 2015 | 2016 | 2,581 | 2,581 | - | 0,490 | 2,091 | - | 2,581 | 2,581 | 0,697 | 1,052 | - | - | 0,833 | 2,582 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | G_1.4 | 2015 | 2016 | 0,961 | 0,961 | - | 0,961 | - | - | 0,961 | 0,961 | 0,300 | 0,315 | - | - | 0,346 | 0,961 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования в РП 4 | G_1.5 | 2015 | 2015 | 5,053 | 5,053 | - | 5,053 | - | - | 5,053 | 5,053 | 5,053 | - | - | - | - | 5,053 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | - | 8,903 | 8,903 | - | - | - | - | 8,903 | 8,903 | - | 1,760 | - | 0,981 | 6,162 | 8,903 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | - | 8,903 | 8,903 | - | - | - | - | 8,903 | 8,903 | - | 1,760 | - | 0,981 | 6,162 | 8,903 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | G_1.7 | 2018 | 2019 | 1,697 | 1,697 | - | 1,697 | - | - | 1,697 | 1,697 | - | - | - | - | 1,697 | 1,697 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 34,35 | G_1.8 | 2016 | 2016 | 1,760 | 1,760 | - | 1,760 | - | - | 1,760 | 1,760 | - | 1,760 | - | - | - | 1,760 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | G_1.9 | 2018 | 2018 | 0,981 | 0,981 | - | 0,981 | - | - | 0,981 | 0,981 | - | - | - | 0,981 | - | 0,981 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | G_1.12 | 2019 | 2019 | 2,647 | 2,647 | - | 2,647 | - | - | 2,647 | 2,647 | - | - | - | - | 2,647 | 2,647 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | G_1.13 | 2019 | 2019 | 1,817 | 1,817 | - | 1,817 | - | - | 1,817 | 1,817 | - | - | - | - | 1,817 | 1,817 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | - | 15,366 | 15,366 | - | - | - | - | 15,366 | 15,366 | - | 4,026 | 4,140 | 4,068 | 3,132 | 15,366 |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  | - | 15,366 | 15,366 | - | - | - | - | 15,366 | 15,366 | - | 4,026 | 4,140 | 4,068 | 3,132 | 15,366 |
| 1.2.3.1 | Модернизация АИИСКУЭ | G_1.14 | 2016 | 2019 | 15,366 | 15,366 | - | 1,383 | 13,983 | - | 15,366 | 15,366 | - | 4,026 | 4,140 | 4,068 | 3,132 | 15,366 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | - | 5,937 | 5,937 | - | - | - | - | 5,937 | 5,937 | 1,699 | 0,765 | 0,653 | 1,695 | 1,125 | 5,937 |
| 1.2.4.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные | G_1.2 | 2015 | 2019 | 5,937 | 5,937 | - | 1,485 | 4,452 | - | 5,937 | 5,937 | 1,699 | 0,765 | 0,653 | 1,695 | 1,125 | 5,937 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г |  | - | 31,882 | 31,882 | - | - | - | - | 31,882 | 31,882 | 1,165 | 3,972 | 7,269 | 15,319 | 4,156 | 31,881 |
| 1.4 | Монтаж автоматического реклоузера | G_1.3 | 2015 | 2019 | 5,423 | 5,423 | - | 1,085 | 4,338 | - | 5,423 | 5,423 | 1,165 | 1,225 | 1,955 | - | 1,077 | 5,422 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 160 и КТПм 160 | G_2.1 | 2016 | 2016 | 1,617 | 1,617 | - | 1,617 | - | - | 1,617 | 1,617 | - | 1,617 | - | - | - | 1,617 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | G_2.2 | 2016 | 2016 | 1,131 | 1,131 | - | 1,131 | - | - | 1,131 | 1,131 | - | 1,131 | - | - | - | 1,131 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | G_2.3 | 2017 | 2017 | 1,716 | 1,716 | - | 1,716 | - | - | 1,716 | 1,716 | - | - | 1,716 | - | - | 1,716 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | G_2.4 | 2017 | 2017 | 1,720 | 1,720 | - | 1,720 | - | - | 1,720 | 1,720 | - | - | 1,720 | - | - | 1,720 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | G_2.5 | 2017 | 2017 | 1,135 | 1,135 | - | 1,135 | - | - | 1,135 | 1,135 | - | - | 1,135 | - | - | 1,135 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | G_2.6 | 2017 | 2017 | 0,742 | 0,742 | - | 0,742 | - | - | 0,742 | 0,742 | - | - | 0,742 | - | - | 0,742 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | G_2.7 | 2018 | 2018 | 1,358 | 1,358 | - | 1,358 | - | - | 1,358 | 1,358 | - | - | - | 1,358 | - | 1,358 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | G_2.8 | 2018 | 2018 | 0,743 | 0,743 | - | 0,743 | - | - | 0,743 | 0,743 | - | - | - | 0,743 | - | 0,743 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | G_2.9 | 2018 | 2018 | 0,625 | 0,625 | - | 0,625 | - | - | 0,625 | 0,625 | - | - | - | 0,625 | - | 0,625 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | G_2.10 | 2018 | 2018 | 1,939 | 1,939 | - | 1,939 | - | - | 1,939 | 1,939 | - | - | - | 1,939 | - | 1,939 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП 2 до ф. 6-6Г | H_1.1 | 2018 | 2018 | 1,127 | 1,127 | - | 1,127 | - | - | 1,127 | 1,127 | - | - | - | 1,127 | - | 1,127 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.6-514о, от опоры № 56-118 до опоры № 2 (переход через реку Томь) | H_1.2 | 2018 | 2019 | 12,607 | 12,607 | - | 12,607 | - | - | 12,607 | 12,607 | - | - | - | 7,092 | 3,079 | 10,171 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | - | 2,300 | 2,300 | - | - | - | - | 2,300 | 2,300 | 0,365 | 0,331 | 0,486 | 0,388 | 0,729 | 2,300 |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы | G_1.6 | 2015 | 2019 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | - | - | - | 1,910 | 1,910 | 0,365 | 0,247 | 0,405 | 0,388 | 0,505 | 1,910 |
| 1.6 | Приобретение офисного оборудования | G_1.15 | 2016 | 2016 | 0,390 | 0,390 | - | - | 0,390 | - | 0,390 | 0,390 | - | 0,085 | 0,081 | - | 0,224 | 0,390 |

Приложение № 3

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 323

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2018 год

ООО «Мысковская электросетевая организация»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |
|  |  |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, ∆Lлэп | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, ∆Pтр | Показатель замены линий электропередачи Lз_лэп, км | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, которая формируется посредством приборов учета электрической энергии ∆ПОдист | Показатель замены выключателей, Вз , шт | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, Фтз | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, Фоив |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | G_1.9 | н/д | н/д | 1,72н/дкм | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2.3.1 | Модернизация АИИСКУЭ | G_1.14 | н/д | н/д | н/д | 1,04н/д% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2.4.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные | G_1.2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | G_2.7 | 1,59н/дкм | 0,1н/дМВА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | G_2.8 | 0,7н/дкм | 0,063н/дМВА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | G_2.9 | 0,3н/дкм | 0,1н/дМВА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | G_2.10 | 1,94н/дкм | 0,1н/дМВА | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП 2 до ф. 6-6Г | H_1.1 | 0,6н/дкм | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.6-514о, от опоры № 56-118 до опоры № 2 (переход через реку Томь) | H_1.2 | 0,44н/дкм | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,528 млн.руб. |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы | G_1.6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,388 млн.руб. | н/д |

Приложение № 4

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 323

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

ООО «Мысковская электросетевая организация»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Нематери-альные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериа-льные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 72,985 | 0,00 | 9,281 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 |  | 0,00 | 12,222 | 2,2 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 289 |  | 0,00 | 12,548 | 0,363 | 0,00 | 5,260 | 0,00 | 282 |  | 0,00 | 20,016 | 0,363 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 380 |  | 0,00 | 16,482 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 292 |  | 0,00 | 72,985 | 4,146 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 1262 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 38,803 | 0,00 | 7,750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7,919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,793 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6,744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11,597 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 38,803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реали-зация которых обуславливается схемами и программами перспек-тивного развития электроэнер-гетики, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 31,882 | 0,00 | 1,165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7,269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 15,319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 31,881 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2,300 | 0,00 | 0,365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кемеровская область | Г | 72,985 | 0,00 | 9,281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12,222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12,548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 20,016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16,482 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 72,985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 38,803 | 0,00 | 7,750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7,919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,793 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6,744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11,597 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 38,803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 8,596 | 0,00 | 6,051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8,597 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформа-торных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 8,596 | 0,00 | 6,051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8,597 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Замена силовых трансформаторов | G_1.1 | 2,581 | 0,00 | 0,697 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,052 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 2,582 | 3,220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | G_1.4 | 0,961 | 0,00 | 0,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  | 0,00 | 0,961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования в РП 4 | G_1.5 | 5,053 | 0,00 | 5,053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5,053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8,903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6,162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8,903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8,903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6,162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8,903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | G_1.7 | 1,697 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,697 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,697 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 34,35 | G_1.8 | 1,760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,760 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,760 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | G_1.9 | 0,981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,981 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,981 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | G_1.12 | 2,647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2,647 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2,647 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | G_1.13 | 1,817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,817 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,817 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 15,366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 15,366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 15,366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 15,366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | Модернизация АИИСКУЭ | G_1.14 | 15,366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 |  | 0,00 | 4,140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 |  | 0,00 | 4,068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 |  | 0,00 | 3,132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 |  | 0,00 | 15,366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5,937 | 0,00 | 1,699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,653 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5,937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные | G_1.2 | 5,937 | 0,00 | 1,699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |  | 0,00 | 0,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 0,653 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 0,00 | 1,695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  | 0,00 | 1,125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 5,937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 31,882 | 0,00 | 1,165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7,269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 15,319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 31,881 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Монтаж автоматического реклоузера | G_1.3 | 5,423 | 0,00 | 1,165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 0,00 | 1,225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 0,00 | 1,955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 0,00 | 5,422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 160 и КТПм 160 | G_2.1 | 1,617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,617 | 0,1 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,617 | 0,100 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | G_2.2 | 1,131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,131 | 0,1 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,131 | 0,100 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | G_2.3 | 1,716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,716 | 0,1 | 0,00 | 1,8 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,716 | 0,100 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | G_2.4 | 1,720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,720 | 0,1 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,720 | 0,100 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | G_2.5 | 1,135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,135 | 0,1 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,135 | 0,100 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | G_2.6 | 0,742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,742 | 0,063 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,742 | 0,063 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | G_2.7 | 1,358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,358 | 0,1 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,358 | 0,100 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | G_2.8 | 0,743 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,743 | 0,063 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,743 | 0,063 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | G_2.9 | 0,625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,625 | 0,1 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,625 | 0,100 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | G_2.10 | 1,939 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,939 | 0,1 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,939 | 0,100 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП 2 до ф. 6-6Г | H_1.1 | 1,127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,127 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,127 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.6-514о, от опоры № 56-118 до опоры № 2 (переход через реку Томь) | H_1.2 | 12,607 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7,092 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,079 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10,171 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2,300 | 0,00 | 0,365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы | G_1.6 | 1,910 | 0,00 | 0,365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение офисного оборудования | G_1.15 | 0,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 0,085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 0,081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  | 0,00 | 0,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |

Приложение № 5

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 323

План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2018 год

с распределением по кварталам

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. |  |  |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  | Итого утвержденный план за год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нематери- альные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери- альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери- альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери- альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери- альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |
| 0 | ИТОГО | Г | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,61 | 0,10 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11,35 | 0,16 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 380 |  | 0,00 | 9,50 | 0,10 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 20,016 | 0,363 | 0,00 | 7,290 | 0,00 | 380 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | G_1.9 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,981 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,981 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | Модернизация АИИСКУЭ | G_1.14 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4,068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 |
| 1.2.4.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные | G_1.2 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | G_2.7 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,358 | 0,1 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,358 | 0,100 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | G_2.8 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,743 | ,063 | 0,00 | 0,7 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,743 | 0,063 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | G_2.9 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,625 | 0,1 | 0,00 | 0,3 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,625 | 0,100 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | G_2.10 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,939 | 0,1 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,939 | 0,100 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП 2 до ф. 6-6Г | H_1.1 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,127 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,127 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.6-514о, от опоры № 56-118 до опоры № 2 (переход через реку Томь) | H_1.2 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2,359 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7,169 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7,092 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы | G_1.6 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 323

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ ООО «Мысковская электросетевая организация»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 0,00 | 2,2 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 289 | 0,00 | 0,363 | 0,00 | 5,260 | 0,00 | 282 | 0,00 | 0,363 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 292 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кемеровская область | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Замена силовых трансформаторов | G_1.1 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | G_1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования в РП 4 | G_1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | G_1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 34,35 | G_1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | G_1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | G_1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | G_1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | Модернизация АИИСКУЭ | G_1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные | G_1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Монтаж автоматического реклоузера | G_1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 160 и КТПм 160 | G_2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | G_2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | G_2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 1,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | G_2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | G_2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | G_2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,063 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | G_2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | G_2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,063 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | G_2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | G_2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП 2 до ф. 6-6Г | H_1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.6-514о, от опоры № 56-118 до опоры № 2 (переход через реку Томь) | H_1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы | G_1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение офисного оборудования | G_1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |

Приложение № 7

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 323

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) |  |  |  |  |  |  | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 4,15 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1262 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 |  | 2,20 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 |  | 0,36 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 |  | 0,36 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 380 |  | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 292 |  | 4,15 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1262 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | Кемеровская область | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.1.2 | Замена силовых трансформаторов | G_1.1 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | G_1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 1.2.1.2 | Замена оборудования в РП 4 | G_1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | G_1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 34,35 | G_1.8 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | G_1.9 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | G_1.12 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | G_1.13 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.3.1 | Модернизация АИИСКУЭ | G_1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.4.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные | G_1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Монтаж автоматического реклоузера | G_1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 160 и КТПм 160 | G_2.1 | 0,10 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | G_2.2 | 0,10 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | G_2.3 | 0,10 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | G_2.4 | 0,10 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | G_2.5 | 0,10 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | G_2.6 | 0,06 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,06 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,06 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | G_2.7 | 0,10 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | G_2.8 | 0,06 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,06 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,06 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | G_2.9 | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | G_2.10 | 0,10 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,10 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП 2 до ф. 6-6Г | H_1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.6-514о, от опоры № 56-118 до опоры № 2 (переход через реку Томь) | H_1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы | G_1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.6 | Приобретение офисного оборудования | G_1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |

Приложение № 8

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 323

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Источники финансирования  инвестиционной программы

ООО «Мысковская электросетевая организация»

| № п/п | Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 10,951 | 14,422 | 14,807 | 23,619 | 19,449 | 83,248 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | 10,951 | 14,422 | 14,807 | 23,619 | 19,449 | 83,248 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 7,081 | 9,047 | 8,268 | 13,500 | 10,900 | 48,796 |
| 1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 7,081 | 9,047 | 8,268 | 13,500 | 10,900 | 48,796 |
| 1.1.1.1 | передача электрической энергии | 7,081 | 9,047 | 8,268 | 13,500 | 10,900 | 48,796 |
| 1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 2,200 | 3,175 | 4,280 | 6,516 | 5,582 | 21,753 |
| 1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 2,200 | 3,175 | 4,280 | 6,516 | 5,582 | 21,753 |
| 1.2.1.1 | передача электрической энергии | 2,200 | 3,175 | 4,280 | 6,516 | 5,582 | 21,753 |
| 1.2.2 | прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.1 | передача электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 1,670 | 2,200 | 2,259 | 3,603 | 2,967 | 12,699 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| II | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Векселя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

постановлениюрегиональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «___»