### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

### КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от «31» октября 2017 г. № 329

г. Кемерово

#### О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014

#### № 945 «Об утверждении инвестиционной программы

#### ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

#### (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Внести в инвестиционную программу ОАО «Северо-кузбасская энергетическая компания», утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 945 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1037, от 29.12.2016 № 730, от 31.12.2016 № 750) следующие измененияизменения, изложить ее в новой редакции согласно приложениям № 1 - 9 к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Председатель региональной

## энергетической комиссии Кемеровской области			   Д.В. Малюта

Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 329

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

Открытого акционерного общества «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | Итого (план) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  | План | План на 01.01.2018 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | 1 233,122 | нд |  | 1 233,122 | 430,693 | 253,606 | 0,000 | 0,000 | 253,606 | 0,000 | 268,823 | 0,000 | 0,000 | 268,823 | 0,000 | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 280,000 | 0,000 | 273,836 | 0,000 | 0,000 | 273,836 | 0,000 | 156,857 | 0,000 | 0,000 | 156,857 | 0,000 | 1 233,122 | 0,000 | 0,000 | 1 233,122 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 75,150 | нд |  | 75,150 | 21,869 | 24,600 | 0,000 | 0,000 | 24,600 | 0,000 | 5,407 | 0,000 | 0,000 | 5,407 | 0,000 | 23,274 | 0,000 | 0,000 | 23,274 | 0,000 | 16,524 | 0,000 | 0,000 | 16,524 | 0,000 | 5,345 | 0,000 | 0,000 | 5,345 | 0,000 | 75,150 | 0,000 | 0,000 | 75,150 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | нд | 2015 | 2015 | нд | 24,600 | нд |  | 24,600 | 0,000 | 24,600 | 0,000 | 0,000 | 24,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,600 | 0,000 | 0,000 | 24,600 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконст-рукция ПС«Новая» с заменой силового трансформатора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | 2017 | 2017 | нд | 12,688 | нд |  | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконст-рукция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,262 | нд |  | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,203 | нд |  | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,534 | нд |  | 0,534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,534 | 0,000 | 0,000 | 0,534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,534 | 0,000 | 0,000 | 0,534 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и рекон-струкция ТП 40 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,362 | нд |  | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство КТПН-14 | нд | 2016 | 2016 | нд | 5,407 | нд |  | 5,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,407 | 0,000 | 0,000 | 5,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,407 | 0,000 | 0,000 | 5,407 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконст-рукция ТП 80 с заменой си-ловых тр-ров и В/В, Н/В ячеек | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и рекон-струкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконст-рукция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В, Н/В ячеек | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,538 | нд |  | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконст-рукция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,538 | нд |  | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и рекон-струкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,203 | нд |  | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и рекон-струкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,203 | нд |  | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и рекон-струкция ТП 110 с установ-кой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,965 | нд |  | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,538 | нд |  | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,362 | нд |  | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,362 | нд |  | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,203 | нд |  | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E_1667 | 2018 | 2018 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E_1672 | 2018 | 2018 | нд | 0,262 | нд |  | 0,262 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и рекон-струкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E_1673 | 2018 | 2018 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконст-рукция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E_1674 | 2018 | 2018 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконст-рукция ТП 69 с заменой сило-вых тр-ров, оборудования ВН, НН | E_1675 | 2018 | 2018 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконст-рукция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и рекон-струкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E_1677 | 2018 | 2018 | нд | 0,538 | нд |  | 0,538 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконст-рукция ПС «Новая» с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10 МВА | H_1691 | 2018 | 2018 | нд | 12,688 | нд |  | 12,688 | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 0,000 | 0,000 | 12,688 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,965 | нд |  | 0,965 | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,000 | 0,965 | 0,000 | 0,000 | 0,965 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,262 | нд |  | 0,262 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,362 | нд |  | 0,362 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,262 | нд |  | 0,262 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,362 | нд |  | 0,362 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,538 | нд |  | 0,538 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,538 | нд |  | 0,538 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,538 | нд |  | 0,538 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 6,012 | нд |  | 6,012 | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,012 | 0,000 | 0,000 | 6,012 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП № 43, 44, 45 | нд | 2015 | 2015 | нд | 5,200 | нд |  | 5,200 | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство оптико-волоконного кабеля связи от п/ст «35/10 Октябрьской» до РП-13 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0,812 | нд |  | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,812 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 77,285 | нд |  | 77,285 | 0,000 | 31,399 | 0,000 | 0,000 | 31,399 | 0,000 | 29,405 | 0,000 | 0,000 | 29,405 | 0,000 | 16,481 | 0,000 | 0,000 | 16,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,285 | 0,000 | 0,000 | 77,285 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС «Новая» до РП-16 (два фидера по 1,56 км по 2 трехжил. кабеля) | нд | 2015 | 2015 | нд | 30,837 | нд |  | 30,837 | 0,000 | 30,837 | 0,000 | 0,000 | 30,837 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,837 | 0,000 | 0,000 | 30,837 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС «Западная» до РП-16 | нд | 2016 | 2016 | нд | 28,943 | нд |  | 28,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,943 | 0,000 | 0,000 | 28,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,943 | 0,000 | 0,000 | 28,943 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС «Западная» до РП-17 | нд | 2016 | 2017 | нд | 13,737 | нд |  | 13,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,462 | 0,000 | 0,000 | 0,462 | 0,000 | 13,275 | 0,000 | 0,000 | 13,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,737 | 0,000 | 0,000 | 13,737 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП «Южная» с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,562 | нд |  | 0,562 | 0,000 | 0,562 | 0,000 | 0,000 | 0,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,562 | 0,000 | 0,000 | 0,562 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконст-рукция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,809 | нд |  | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,397 | нд |  | 2,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,397 | 0,000 | 0,000 | 2,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,397 | 0,000 | 0,000 | 2,397 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 52,961 | нд |  | 52,961 | 0,876 | 2,153 | 0,000 | 0,000 | 2,153 | 0,000 | 27,156 | 0,000 | 0,000 | 27,156 | 0,000 | 22,776 | 0,000 | 0,000 | 22,776 | 0,000 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,961 | 0,000 | 0,000 | 52,961 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка двух коммутационно-защит-ных аппаратов (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП «Южная» (замена ПП-1) | нд | 2015 | 2015 | нд | 2,153 | нд |  | 2,153 | 0,000 | 2,153 | 0,000 | 0,000 | 2,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,153 | 0,000 | 0,000 | 2,153 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-18 п/ст «Октябрьская» | E_1678 | 2018 | 2018 | нд | 0,876 | нд |  | 0,876 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | нд | 2016 | 2017 | нд | 8,760 | нд |  | 8,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,008 | 0,000 | 0,000 | 7,008 | 0,000 | 1,752 | 0,000 | 0,000 | 1,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,760 | 0,000 | 0,000 | 8,760 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г. Кемерово | нд | 2016 | 2017 | нд | 24,528 | нд |  | 24,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,148 | 0,000 | 0,000 | 20,148 | 0,000 | 4,380 | 0,000 | 0,000 | 4,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,528 | 0,000 | 0,000 | 24,528 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г. Ленинск-Кузнецкий | нд | 2017 | 2017 | нд | 16,644 | нд |  | 16,644 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,644 | 0,000 | 0,000 | 16,644 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,644 | 0,000 | 0,000 | 16,644 | 0,000 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т. ч. | нд | нд | нд | нд | 800,8101 | нд |  | 800,8101 | 245,869 | 167,226 | 0,000 | 0,000 | 167,2261 | 0,000 | 190,246 | 0,000 | 0,000 | 190,246 | 0,000 | 197,469 | 0,000 | 0,000 | 197,469 | 0,000 | 215,319 | 0,000 | 0,000 | 215,319 | 0,000 | 30,550 | 0,000 | 0,000 | 30,550 | 0,000 | 800,8101 | 0,000 | 0,000 | 800,8101 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС «Мирная» до Зоны «А» (ф.М-18-0,75км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | нд | 2015 | 2015 | нд | 9,659 | нд |  | 9,659 | 0,000 | 9,659 | 0,000 | 0,000 | 9,659 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,659 | 0,000 | 0,000 | 9,659 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-12 | нд | 2015 | 2015 | нд | 45,941 | нд |  | 45,941 | 0,000 | 45,941 | 0,000 | 0,000 | 45,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,941 | 0,000 | 0,000 | 45,941 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-6 | нд | 2016 | 2016 | нд | 29,549 | нд |  | 29,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,549 | 0,000 | 0,000 | 29,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,549 | 0,000 | 0,000 | 29,549 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | нд | 2015 | 2015 | нд | 18,004 | нд |  | 18,004 | 0,000 | 18,004 | 0,000 | 0,000 | 18,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,004 | 0,000 | 0,000 | 18,004 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС «Притомская» до НФС-1 | нд | 2015 | 2015 | нд | 6,500 | нд |  | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ВКЛ-10кВ от ПС «Притомская» до ТП 968 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,874 | нд |  | 0,874 | 0,000 | 0,874 | 0,000 | 0,000 | 0,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,874 | 0,000 | 0,000 | 0,874 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,400 | нд |  | 4,400 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | 2016 | 2017 | нд | 17,383 | нд |  | 17,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,594 | 0,000 | 0,000 | 0,594 | 0,000 | 16,789 | 0,000 | 0,000 | 16,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,383 | 0,000 | 0,000 | 17,383 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | 2016 | 2017 | нд | 12,759 | нд |  | 12,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,000 | 12,452 | 0,000 | 0,000 | 12,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,759 | 0,000 | 0,000 | 12,759 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС Водозабор на ТП-1630 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,793 | нд |  | 0,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство В/В перемычки от ПС «Октябрьская» до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС «Октябрьяская»; - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Восточная» до РП-3 | E_1502 | 2016 | 2018 | нд | 43,958 | нд |  | 43,958 | 1,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,030 | 0,000 | 0,000 | 1,030 | 0,000 | 41,800 | 0,000 | 0,000 | 41,800 | 0,000 | 1,128 | 0,000 | 0,000 | 1,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,958 | 0,000 | 0,000 | 43,958 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-9 | E_1503 | 2016 | 2018 | нд | 53,116 | нд |  | 53,116 | 51,913 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,203 | 0,000 | 0,000 | 1,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,913 | 0,000 | 0,000 | 51,913 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,116 | 0,000 | 0,000 | 53,116 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-10кВ от ПС «Заискитимская» до РП-8 | H_1680 | 2018 | 2018 | нд | 31,303 | нд |  | 31,303 | 31,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,303 | 0,000 | 0,000 | 31,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,303 | 0,000 | 0,000 | 31,303 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1,156 | нд |  | 1,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,156 | 0,000 | 0,000 | 1,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,156 | 0,000 | 0,000 | 1,156 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E_1681 | 2018 | 2018 | нд | 8,664 | нд |  | 8,664 | 8,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,664 | 0,000 | 0,000 | 8,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,664 | 0,000 | 0,000 | 8,664 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E_1682 | 2018 | 2018 | нд | 4,410 | нд |  | 4,410 | 4,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,410 | 0,000 | 0,000 | 4,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,410 | 0,000 | 0,000 | 4,410 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-372 | нд | 2016 | нд | нд | 29,957 | нд |  | 29,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,957 | 0,000 | 0,000 | 29,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,957 | 0,000 | 0,000 | 29,957 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H_1683 | 2018 | 2018 | нд | 18,995 | нд |  | 18,995 | 18,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,995 | 0,000 | 0,000 | 18,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,995 | 0,000 | 0,000 | 18,995 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ «Новая» | нд | 2015 | 2016 | нд | 89,958 | нд |  | 89,958 | 0,000 | 32,142 | 0,000 | 0,000 | 32,142 | 0,000 | 57,816 | 0,000 | 0,000 | 57,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89,958 | 0,000 | 0,000 | 89,958 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-54 | нд | 2015 | 2016 | нд | 33,737 | нд |  | 33,737 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 26,737 | 0,000 | 0,000 | 26,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,737 | 0,000 | 0,000 | 33,737 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство 2х-трансформа-торной ТП 35 ул. Притом-ская набережная, 13 | нд | 2015 | 2015 | нд | 5,851 | нд |  | 5,851 | 0,000 | 5,851 | 0,000 | 0,000 | 5,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,851 | 0,000 | 0,000 | 5,851 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч.- проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; - проектирование и строи-тельство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | 2017 | 2017 | нд | 4,080 | нд |  | 4,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,080 | 0,000 | 0,000 | 4,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,080 | 0,000 | 0,000 | 4,080 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч.- проекти-рование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф. Ю-22 к ТП. | нд | 2017 | 2017 | нд | 3,671 | нд |  | 3,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,671 | 0,000 | 0,000 | 3,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,671 | 0,000 | 0,000 | 3,671 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 5 | нд | 2015 | 2015 | нд | 2,426 | нд |  | 2,426 | 0,000 | 2,426 | 0,000 | 0,000 | 2,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,426 | 0,000 | 0,000 | 2,426 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 59 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,843 | нд |  | 4,843 | 0,000 | 4,843 | 0,000 | 0,000 | 4,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,843 | 0,000 | 0,000 | 4,843 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 15 | нд | 2015 | 2015 | нд | 2,300 | нд |  | 2,300 | 0,000 | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 81 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,771 | нд |  | 4,771 | 0,000 | 4,771 | 0,000 | 0,000 | 4,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,771 | 0,000 | 0,000 | 4,771 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 93 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,873 | нд |  | 0,873 | 0,000 | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 67 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,797 | нд |  | 0,797 | 0,000 | 0,797 | 0,000 | 0,000 | 0,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,797 | 0,000 | 0,000 | 0,797 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,781 | нд |  | 0,781 | 0,000 | 0,781 | 0,000 | 0,000 | 0,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,781 | 0,000 | 0,000 | 0,781 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 47 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,298 | нд |  | 4,298 | 0,000 | 4,298 | 0,000 | 0,000 | 4,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,298 | 0,000 | 0,000 | 4,298 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,874 | нд |  | 0,874 | 0,000 | 0,874 | 0,000 | 0,000 | 0,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,874 | 0,000 | 0,000 | 0,874 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-157А | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,928 | нд |  | 0,928 | 0,000 | 0,928 | 0,000 | 0,000 | 0,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,928 | 0,000 | 0,000 | 0,928 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем № 3) | нд | 2015 | 2015 | нд | 6,473 | нд |  | 6,473 | 0,000 | 6,473 | 0,000 | 0,000 | 6,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,473 | 0,000 | 0,000 | 6,473 | 0,000 |
| 1.4 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч.- проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1;- проекти-рование и строительство КТПН-86; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | нд | 2015 | 2015 | нд | 1,251 | нд |  | 1,251 | 0,000 | 1,251 | 0,000 | 0,000 | 1,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,251 | 0,000 | 0,000 | 1,251 | 0,000 |
| 1.4 | Перенос ТП 106 в центр электрич. нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-23 ПС Первомайская; - проектирование и строительство КТПН-106; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | нд | 2015 | 2015 | нд | 3,038 | нд |  | 3,038 | 0,000 | 3,038 | 0,000 | 0,000 | 3,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,038 | 0,000 | 0,000 | 3,038 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | нд | 2015 | 2015 | нд | 3,201 | нд |  | 3,201 | 0,000 | 3,201 | 0,000 | 0,000 | 3,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,201 | 0,000 | 0,000 | 3,201 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 | нд | 2019 | 2019 | нд | 29,791 | нд |  | 29,791 | 29,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,791 | 0,000 | 0,000 | 29,791 | 0,000 | 29,791 | 0,000 | 0,000 | 29,791 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | 2017 | 2017 | нд | 4,245 | нд |  | 4,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,245 | 0,000 | 0,000 | 4,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,245 | 0,000 | 0,000 | 4,245 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | 2017 | 2017 | нд | 3,252 | нд |  | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,875 | нд |  | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 143 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0,945 | нд |  | 0,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,945 | 0,000 | 0,000 | 0,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,945 | 0,000 | 0,000 | 0,945 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,875 | нд |  | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 с установкой блока RM-6 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,759 | нд |  | 0,759 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,759 | 0,000 | 0,000 | 0,759 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,875 | нд |  | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,875 | нд |  | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H_1668 | 2018 | 2018 | нд | 1,217 | нд |  | 1,217 | 1,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,217 | 0,000 | 0,000 | 1,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,217 | 0,000 | 0,000 | 1,217 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H_1669 | 2018 | 2018 | нд | 1,151 | нд |  | 1,151 | 1,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,151 | 0,000 | 0,000 | 1,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,151 | 0,000 | 0,000 | 1,151 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H_1670 | 2018 | 2018 | нд | 1,320 | нд |  | 1,320 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H_1671 | 2018 | 2018 | нд | 4,997 | нд |  | 4,997 | 4,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,997 | 0,000 | 0,000 | 4,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,997 | 0,000 | 0,000 | 4,997 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H_1676 | 2018 | 2018 | нд | 1,223 | нд |  | 1,223 | 1,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,223 | 0,000 | 0,000 | 1,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,223 | 0,000 | 0,000 | 1,223 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1,159 | нд |  | 1,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,159 | 0,000 | 0,000 | 1,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,159 | 0,000 | 0,000 | 1,159 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП проходного типа взамен ТП-7 и ТП-56 - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173 - проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей | нд | 2016 | 2016 | нд | 19,915 | нд |  | 19,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,915 | 0,000 | 0,000 | 19,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,915 | 0,000 | 0,000 | 19,915 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтранс-форматорной КТП с АВР 0,4кВ на ул.Рудничная (база ХОЗО УВД) взамен ПП-15 и однотрансформаторной ТП-4 | нд | 2016 | 2016 | нд | 6,338 | нд |  | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131, инв. № 100377 | нд | 2016 | 2016 | нд | 6,338 | нд |  | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 0,000 | 0,000 | 6,338 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62, инв. № 100745 | нд | 2016 | 2016 | нд | 2,549 | нд |  | 2,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,549 | 0,000 | 0,000 | 2,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,549 | 0,000 | 0,000 | 2,549 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 1127, ул. Абызова, 13, инв. № 104445 | нд | 2016 | 2016 | нд | 1,503 | нд |  | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 408, пр. Кузнецкий 256А, мехколонна № 4 инв. № 100584 | нд | 2016 | 2016 | нд | 5,465 | нд |  | 5,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,465 | 0,000 | 0,000 | 5,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,465 | 0,000 | 0,000 | 5,465 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | нд | 2017 | 2017 | нд | 10,058 | нд |  | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | нд | 2017 | 2017 | нд | 10,058 | нд |  | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | нд | 2017 | 2017 | нд | 10,058 | нд |  | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 | 0,000 | 10,058 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строитель-ство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | E_1684 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование строитель-ства ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | E_1658 | 2017 | 2017 | нд | 0,608 | нд |  | 0,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,608 | 0,000 | 0,000 | 0,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,608 | 0,000 | 0,000 | 0,608 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,132а | E_1685 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | E_1686 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр.Московский,23 | E_1687 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | E_1688 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | E_1689 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | E_1690 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-53 | нд | 2017 | 2017 | нд | 19,303 | нд |  | 19,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,303 | 0,000 | 0,000 | 19,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,303 | 0,000 | 0,000 | 19,303 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул.Степная пос. Метал-лплощадка | нд | 2017 | 2017 | нд | 1,016 | нд |  | 1,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,016 | 0,000 | 0,000 | 1,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,016 | 0,000 | 0,000 | 1,016 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформа-торную), пер. Колхозный, 2 | нд | 2017 | 2017 | нд | 3,252 | нд |  | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул.Четырехрядная | нд | 2017 | 2017 | нд | 3,252 | нд |  | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 0,000 | 3,252 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противотуберкулезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,665 | нд |  | 2,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,665 | 0,000 | 0,000 | 2,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,665 | 0,000 | 0,000 | 2,665 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1,503 | нд |  | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 0,000 | 0,000 | 1,503 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H_1692 | 2018 | 2018 | нд | 37,263 | нд |  | 37,263 | 37,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,263 | 0,000 | 0,000 | 37,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,263 | 0,000 | 0,000 | 37,263 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 370, 371, 372, 373 | нд | 2017 | 2017 | нд | 13,008 | нд |  | 13,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,008 | 0,000 | 0,000 | 13,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,008 | 0,000 | 0,000 | 13,008 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | 2017 | 2017 | нд | 29,791 | нд |  | 29,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,791 | 0,000 | 0,000 | 29,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,791 | 0,000 | 0,000 | 29,791 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H_1693 | 2018 | 2018 | нд | 31,940 | нд |  | 31,940 | 31,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,940 | 0,000 | 0,000 | 31,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,940 | 0,000 | 0,000 | 31,940 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла № 4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H_1694 | 2018 | 2018 | нд | 19,795 | нд |  | 19,795 | 19,795 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,795 | 0,000 | 0,000 | 19,795 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,795 | 0,000 | 0,000 | 19,795 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 220,904 | нд |  | 220,904 | 162,079 | 23,028 | 0,000 | 0,000 | 23,028 | 0,000 | 15,797 | 0,000 | 0,000 | 15,797 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 41,117 | 0,000 | 0,000 | 41,117 | 0,000 | 120,962 | 0,000 | 0,000 | 120,962 | 0,000 | 220,904 | 0,000 | 0,000 | 220,904 | 0,000 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 2015 | 2019 | нд | 107,554 | нд |  | 107,554 | 54,089 | 17,668 | 0,000 | 0,000 | 17,668 | 0,000 | 15,797 | 0,000 | 0,000 | 15,797 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,089 | 0,000 | 0,000 | 29,089 | 0,000 | 107,554 | 0,000 | 0,000 | 107,554 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | нд | 2015 | 2019 | нд | 68,449 | нд |  | 68,449 | 64,249 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,249 | 0,000 | 0,000 | 64,249 | 0,000 | 68,449 | 0,000 | 0,000 | 68,449 | 0,000 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 2015 | 2015 | нд | 1,160 | нд |  | 1,160 | 0,000 | 1,160 | 0,000 | 0,000 | 1,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,160 | 0,000 | 0,000 | 1,160 | 0,000 |
| 1.6 | Проектирование и строительство администра-тивно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E_1695 | 2018 | 2019 | нд | 43,741 | нд |  | 43,741 | 43,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,117 | 0,000 | 0,000 | 16,117 | 0,000 | 27,624 | 0,000 | 0,000 | 27,624 | 0,000 | 43,741 | 0,000 | 0,000 | 43,741 | 0,000 |
| 1.6 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 2

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 329

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План на 01.01.2018 года |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого (план) |
|  |  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | 1 045,019 | нд | нд | нд | нд | нд | 364,994 | 214,920 | 227,816 | 237,288 | 232,064 | 132,930 | 1 045,019 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 63,686 | нд | нд | нд | нд | нд | 18,533 | 20,847 | 4,582 | 19,724 | 14,003 | 4,530 | 63,686 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | нд | 2015 | 2015 | нд | 20,847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 20,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,847 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС«Новая» с заменой силового трансформатора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | 2017 | 2017 | нд | 10,753 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,753 | 0,000 | 0,000 | 10,753 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,453 | 0,000 | 0,000 | 0,453 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,307 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство КТПН-14 | нд | 2016 | 2016 | нд | 4,582 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 4,582 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,582 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,818 | 0,000 | 0,000 | 0,818 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,456 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,307 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,307 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E_1667 | 2018 | 2018 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E_1672 | 2018 | 2018 | нд | 0,222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 0,222 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E_1673 | 2018 | 2018 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E_1674 | 2018 | 2018 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E_1675 | 2018 | 2018 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E_1677 | 2018 | 2018 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,000 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС «Новая» с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H_1691 | 2018 | 2018 | нд | 10,753 | нд | нд | нд | нд | нд | 10,753 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,753 | 0,000 | 10,753 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,818 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,818 | 0,818 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,222 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,307 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,222 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,307 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,643 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,456 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,643 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.:: | нд | нд | нд | нд | 5,0949153 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 4,407 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,095 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП №№43, 44, 45 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,407 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 4,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,407 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство оптико-волоконного кабеля связи от п/ст 35/10 «Октябрьской» до РП-13 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0,688 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,688 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 65,496 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 26,609 | 24,919 | 13,967 | 0,000 | 0,000 | 65,496 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10 кВ от ПС «Новая» до РП-16 (два фидера по 1,56 км по 2 трехжил. кабеля) | нд | 2015 | 2015 | нд | 26,133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 26,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,133 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до РП-16 | нд | 2016 | 2016 | нд | 24,528 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 24,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,528 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до РП-17 | нд | 2016 | 2017 | нд | 11,642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,392 | 11,250 | 0,000 | 0,000 | 11,642 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-7 РП «Южная» с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,476 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,476 |
| 1.2.2.1 | Проектир-е и реконстр-ция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,686 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,686 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,031 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,031 | 0,000 | 0,000 | 2,031 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 44,882203 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,742372881 | 1,825 | 23,014 | 19,302 | 0,742 | 0,000 | 44,882 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка двух комму-тационно-защитных аппаратов (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП «Южная» (замена ПП-1) | нд | 2015 | 2015 | нд | 1,825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 1,825 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,825 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутацион-но-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-18 п/ст «Октябрьская» | E_1678 | 2018 | 2018 | нд | 0,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,742 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутацион-но-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | нд | 2016 | 2017 | нд | 7,424 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 5,939 | 1,485 | 0,000 | 0,000 | 7,424 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутацион-но-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | нд | 2016 | 2017 | нд | 20,786 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 17,075 | 3,712 | 0,000 | 0,000 | 20,786 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутацион-но-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Ленинск-Кузнецкий | нд | 2017 | 2017 | нд | 14,105 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,105 | 0,000 | 0,000 | 14,105 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т. ч. | нд | нд | нд | нд | 678,65263 | нд | нд | нд | нд | нд | 208,3635593 | 141,717 | 161,225 | 167,347 | 182,474 | 25,890 | 678,653 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС «Мирная» до Зоны «А» (ф.М-18-0,75км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | нд | 2015 | 2015 | нд | 8,186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 8,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,186 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-12 | нд | 2015 | 2015 | нд | 38,933 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 38,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,933 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-6 | нд | 2016 | 2016 | нд | 25,042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 25,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,042 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | нд | 2015 | 2015 | нд | 15,258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 15,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,258 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС «Притомская» до НФС-1 | нд | 2015 | 2015 | нд | 5,508 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 5,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,508 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС «Притомская» до ТП 968 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,741 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | нд | 2015 | 2015 | нд | 3,729 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 3,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,729 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | 2016 | 2017 | нд | 14,731 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,503 | 14,228 | 0,000 | 0,000 | 14,731 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | 2016 | 2017 | нд | 10,813 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 10,553 | 0,000 | 0,000 | 10,813 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС «Водозабор» на ТП-1630 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,672 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,672 | 0,000 | 0,000 | 0,672 |
| 1.4 | Строительство В/В перемычки от ПС «Октябрьская» до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС «Октябрьяская»; - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Восточная» до РП-3 | E_1502 | 2016 | 2018 | нд | 37,253 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,956 | 0,000 | 0,873 | 35,424 | 0,956 | 0,000 | 37,253 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-9 | E_1503 | 2016 | 2018 | нд | 45,014 | нд | нд | нд | нд | нд | 43,994 | 0,000 | 1,019 | 0,000 | 43,994 | 0,000 | 45,014 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Заискитимская» до РП-8 | H_1680 | 2018 | 2018 | нд | 26,528 | нд | нд | нд | нд | нд | 26,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,528 | 0,000 | 26,528 |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,980 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,980 | 0,000 | 0,000 | 0,980 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E_1681 | 2018 | 2018 | нд | 7,342 | нд | нд | нд | нд | нд | 7,342 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,342 | 0,000 | 7,342 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E_1682 | 2018 | 2018 | нд | 3,737 | нд | нд | нд | нд | нд | 3,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,737 | 0,000 | 3,737 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-372 | нд | 2016 | нд | нд | 25,387 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 25,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,387 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H_1683 | 2018 | 2018 | нд | 16,097 | нд | нд | нд | нд | нд | 16,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,097 | 0,000 | 16,097 |
| 1.4 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ «Новая» | нд | 2015 | 2016 | нд | 76,236 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 27,239 | 48,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76,236 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-54 | нд | 2015 | 2016 | нд | 28,591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 5,932 | 22,658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,591 |
| 1.4 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 ул. Притомская набережная, 13 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,958 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 4,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,958 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | 2017 | 2017 | нд | 3,458 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,458 | 0,000 | 0,000 | 3,458 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | нд | 2017 | 2017 | нд | 3,111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,111 | 0,000 | 0,000 | 3,111 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 5 | нд | 2015 | 2015 | нд | 2,056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 2,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,056 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 59 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,104 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 4,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,104 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 15 | нд | 2015 | 2015 | нд | 1,949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 1,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,949 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 81 | нд | 2015 | 2015 | нд | 4,043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 4,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,043 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 93 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,740 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,740 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 67 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,676 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,662 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 47 | нд | 2015 | 2015 | нд | 3,642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 3,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,642 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,741 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-157А | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,787 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,787 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем №3) | нд | 2015 | 2015 | нд | 5,486 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 5,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,486 |
| 1.4 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1; - проектирование и строительство КТПН-86; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | нд | 2015 | 2015 | нд | 1,060 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,060 |
| 1.4 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-23 ПС «Первомайская»; - проектирование и строительство КТПН-106; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | нд | 2015 | 2015 | нд | 2,575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 2,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,575 |
| 1.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | нд | 2015 | 2015 | нд | 2,713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 2,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,713 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 | нд | 2019 | 2019 | нд | 25,247 | нд | нд | нд | нд | нд | 25,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,247 | 25,247 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | 2017 | 2017 | нд | 3,597 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,597 | 0,000 | 0,000 | 3,597 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,756 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 2,756 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,742 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 143 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0,801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,801 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,742 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 с установкой блока RM-6 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0,643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,643 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,742 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,742 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H_1668 | 2018 | 2018 | нд | 1,031 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,031 | 0,000 | 1,031 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H_1669 | 2018 | 2018 | нд | 0,975 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,975 | 0,000 | 0,975 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H_1670 | 2018 | 2018 | нд | 1,119 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,119 | 0,000 | 1,119 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H_1671 | 2018 | 2018 | нд | 4,235 | нд | нд | нд | нд | нд | 4,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,235 | 0,000 | 4,235 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H_1676 | 2018 | 2018 | нд | 1,036 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,036 | 0,000 | 1,036 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,982 | 0,000 | 0,000 | 0,982 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтранс-форматорной КТП проходного типа взамен ТП-7 и ТП-56 - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173 - проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей | нд | 2016 | 2016 | нд | 16,877 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 16,877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,877 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтранс-форматорной КТП с АВР 0,4кВ на ул. Руд-ничная (база ХОЗО УВД) взамен ПП-15 и однотрансформаторной ТП-4 | нд | 2016 | 2016 | нд | 5,371 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 5,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,371 |
| 1.4 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131, инв. № 100377 | нд | 2016 | 2016 | нд | 5,371 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 5,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,371 |
| 1.4 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62, инв. № 100745 | нд | 2016 | 2016 | нд | 2,160 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 2,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,160 |
| 1.4 | Строительство ТП 1127, ул. Абызова, 13, инв. № 104445 | нд | 2016 | 2016 | нд | 1,274 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 |
| 1.4 | Строительство ТП 408, пр. Кузнецкий 256А, мехколонна № 4 инв. № 100584 | нд | 2016 | 2016 | нд | 4,631 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 4,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,631 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр. Ленина,60 | нд | 2017 | 2017 | нд | 8,524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 0,000 | 0,000 | 8,524 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр. Ленинградский, 21 | нд | 2017 | 2017 | нд | 8,524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 0,000 | 0,000 | 8,524 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | нд | 2017 | 2017 | нд | 8,524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 0,000 | 0,000 | 8,524 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | E_1684 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование строительства ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | E_1658 | 2017 | 2018 | нд | 0,515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,515 | 0,000 | 0,000 | 0,515 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,132а | E_1685 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | E_1686 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр.Московский,23 | E_1687 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | E_1688 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | E_1689 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | E_1690 | 2018 | 2018 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-53 | нд | 2017 | 2017 | нд | 16,358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,358 | 0,000 | 0,000 | 16,358 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул.Степная пос.Металлплощадка | нд | 2017 | 2017 | нд | 0,861 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,861 | 0,000 | 0,000 | 0,861 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформаторную), пер. Колхозный, 2 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,756 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 2,756 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул.Четырехрядная | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,756 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 2,756 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противотуберкулезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2,258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,258 | 0,000 | 0,000 | 2,258 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1,274 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 1,274 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H_1692 | 2018 | 2018 | нд | 31,579 | нд | нд | нд | нд | нд | 31,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,579 | 0,000 | 31,579 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 370, 371, 372, 373 | нд | 2017 | 2017 | нд | 11,024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,024 | 0,000 | 0,000 | 11,024 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | 2017 | 2017 | нд | 25,247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,247 | 0,000 | 0,000 | 25,247 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H_1693 | 2018 | 2018 | нд | 27,068 | нд | нд | нд | нд | нд | 27,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,068 | 0,000 | 27,068 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла №4 для взаимного резерви-рования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H_1694 | 2018 | 2018 | нд | 16,775 | нд | нд | нд | нд | нд | 16,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,775 | 0,000 | 16,775 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 187,207 | нд | нд | нд | нд | нд | 137,355 | 19,515 | 13,387 | 16,949 | 34,845 | 102,510 | 187,207 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 2015 | 2019 | нд | 91,147 | нд | нд | нд | нд | нд | 45,838 | 14,973 | 13,387 | 16,949 | 21,186 | 24,652 | 91,147 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | нд | 2015 | 2019 | нд | 58,008 | нд | нд | нд | нд | нд | 54,448 | 3,559 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,448 | 58,008 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция инженер-ных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0,983 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,983 |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E_1695 | 2018 | 2019 | нд | 37,069 | нд | нд | нд | нд | нд | 37,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,658 | 23,410 | 37,069 |
| 1.6 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 2018 | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 3

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 329

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2017 год

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|  |  |  |  | Показатель замены трансформаторных мощностей |  |  |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС «Новая» с заменой силового трансформатора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС «Западная» до РП-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Ленинск-Кузнецкий | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС Водозабор на ТП-1630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Восточная» до РП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование строительства ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул. Степная пос. Металлплощадка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформаторную), пер. Колхозный, 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1,4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул. Четырехрядная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1,4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противотуберкулезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1,4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1,4 | Проектирование и строительство ТП 370, 371, 372, 373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1,4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1,6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

Приложение № 4

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 329

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2018 год

Открытого акционерного общества «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|  |  |  |  | Показатель замены трансформаторных мощностей |  |  |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E_1667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E_1672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E_1673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E_1674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E_1675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E_1677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС «Новая» с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H_1691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-13 п/ст «Октябрьская» | E_1678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Восточная» до РП-3 (заверешение работ) | E_1502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-9 | E_1503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Заискитимская» до РП-8 | H_1680 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E_1681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E_1682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H_1683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H_1668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H_1669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H_1670 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H_1671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H_1676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H_1692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H_1693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла №4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H_1694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E_1695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

Приложение № 5

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 329

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

| Номер группы инвес-ти- цион-ных проек-тов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Перво-началь-ная стоимость принимае- мых к учету основных средств и немате-риальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нематериальные активы |  |  | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нематериальные активы |  |  | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нематериальные активы |  |  | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Ед. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Ед. |  |  | млн рублей (без НДС) |  |  | млн рублей (без НДС) |  |  | МВ×А |  |  | Мвар |  |  | км ЛЭП |  |  | МВт |  |  | Ед. |  |  | млн рублей (без НДС) |  |  | млн рублей (без НДС) |  |  | МВ×А |  |  | Мвар |  |  | км ЛЭП |  |  | МВт |  |  | Ед. |  |  | млн рублей (без НДС) |  |  | млн рублей (без НДС) |  |  | МВ×А |  |  | Мвар |  |  | км ЛЭП |  |  | МВт |  |  | Ед. |  |  | млн рублей (без НДС) |  |  | млн рублей (без НДС) |  |  | МВ×А |  |  | Мвар |  |  | км ЛЭП |  |  | МВт |  |  | Ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |
| 1 | Кемеровская область | нд | 1 045,019 | 0,000 | 214,920 | 6,600 | 0,000 | 22,147 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 227,816 | 21,560 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 24,000 |  |  | 0,000 |  |  | 237,288 |  |  | 40,850 |  |  | 0,000 |  |  | 8,130 |  |  | 3,000 |  |  | 26,000 |  |  | 0,000 |  |  | 218,406 |  |  | 16,860 |  |  | 0,000 |  |  | 14,480 |  |  | 10,000 |  |  | 1,000 |  |  | 0,000 |  |  | 146,588 |  |  | 12,460 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 045,019 |  |  | 98,330 |  |  | 0,000 |  |  | 64,357 |  |  | 13,000 |  |  | 53,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч: | нд | 63,686 | 0,000 | 20,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,582 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 19,724 |  |  | 21,220 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 14,003 |  |  | 13,950 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,530 |  |  | 5,660 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 63,686 |  |  | 41,630 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | нд | 20,847 | 0,000 | 20,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 20,847 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС «Новая» с заменой силового трансфор-матора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | 10,753 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 10,753 |  |  | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 10,753 |  |  | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,222 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,222 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,172 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,172 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | 0,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,453 |  |  | 0,630 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,453 |  |  | 0,630 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,307 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,307 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство КТПН-14 | нд | 4,582 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,582 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,582 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,172 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,172 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,172 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,172 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | 0,818 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,818 |  |  | 1,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,818 |  |  | 1,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,307 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,307 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,307 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,307 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,172 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,172 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E_1667 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E_1672 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,222 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,222 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E_1673 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E_1674 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E_1675 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E_1677 | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС «Новая» с заменой силового трансформатора Т-2 35/10 кВ 10МВА | H_1691 | 10,753 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 10,753 |  |  | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 10,753 |  |  | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | нд | 0,818 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,818 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,818 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,222 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,222 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,307 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,307 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,222 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,222 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,307 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,307 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,456 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 5,095 | 0,000 | 4,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5,095 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП № 43, 44, 45 | нд | 4,407 | 0,000 | 4,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,407 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство оптико-волоконного кабеля связи от п/ст 35/10 «Октябрьской» до РП-13 | нд | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,688 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 65,496 | 0,000 | 26,609 | 0,000 | 0,000 | 1,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,919 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 13,967 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,480 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 65,496 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 8,040 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10 кВ от ПС «Новая» до РП-16 (два фидера по 1,56 км по 2 трехжил.кабеля) | нд | 26,133 | 0,000 | 26,133 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 26,133 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,560 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10 кВ от ПС « Западная» до РП-16 | нд | 24,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,528 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 24,528 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,600 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС «Западная» до РП-17 | нд | 11,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 11,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 11,642 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | нд | 0,476 | 0,000 | 0,476 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,476 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-2 | нд | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,686 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,480 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,686 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,480 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | 2,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,031 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,031 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч.: | нд | 44,882 | 0,000 | 1,825 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 23,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 |  |  | 0,000 |  |  | 19,302 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 26,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 44,882 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 53,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка двух коммутационно-защитных аппаратов (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП «Южная» (замена ПП-1) | нд | 1,825 | 0,000 | 1,825 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,825 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,000 |  |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммута-ционно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-18 п/ст «Октябрьская» | E_1678 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,000 |  |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммута-ционно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г. Березовский | нд | 7,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |  | 0,000 |  |  | 1,485 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 7,424 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 8,000 |  |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммута-ционно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г. Кемерово | нд | 20,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 |  | 0,000 |  |  | 3,712 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 20,786 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 23,000 |  |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммута-ционно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г. Ленинск-Кузнецкий | нд | 14,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 14,105 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 19,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 14,105 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 19,000 |  |
| 1.4 | Прочее новое строи-тельство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.: | нд | 678,653 | 0,000 | 141,717 | 6,600 | 0,000 | 20,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 161,225 | 20,760 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 167,347 |  |  | 19,630 |  |  | 0,000 |  |  | 5,650 |  |  | 3,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 182,474 |  |  | 2,910 |  |  | 0,000 |  |  | 14,480 |  |  | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 25,890 |  |  | 6,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 678,653 |  |  | 56,700 |  |  | 0,000 |  |  | 56,317 |  |  | 13,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС «Мирная» до Зоны «А» (ф.М-18-0,75км, ф.М-57-0,7 км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | нд | 8,186 | 0,000 | 8,186 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 8,186 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 6,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-12 | нд | 38,933 | 0,000 | 38,933 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 38,933 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-6 | нд | 25,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,042 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 25,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 6,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | нд | 15,258 | 0,000 | 15,258 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 15,258 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,750 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС «Притомская» до НФС-1 | нд | 5,508 | 0,000 | 5,508 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5,508 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,050 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ВКЛ-10кВ от ПС «Притомская» до ТП 968 | нд | 0,741 | 0,000 | 0,741 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,741 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,105 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резерви-рование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | нд | 3,729 | 0,000 | 3,729 | 0,000 | 0,000 | 0,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,729 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,782 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | 14,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 14,228 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 14,731 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | 10,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 10,553 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 10,813 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС «Водо-забор» на ТП-1630 | нд | 0,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,672 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,350 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,672 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,350 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство В/В пере-мычки от ПС «Октябрь-ская» до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС «Октябрьяская»; - проектирование и стро-ительство РП с трансформатором 10/6 кВ | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Восточная» до РП-3 | E_1502 | 37,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 35,424 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,956 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 37,253 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-9 | E_1503 | 45,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 43,994 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,900 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 45,014 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,900 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Заискитим-ская»до РП-8 | H_1680 | 26,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 26,528 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 26,528 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | 0,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,980 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,980 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E_1681 | 7,342 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 7,342 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 7,342 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E_1682 | 3,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,737 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,650 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,737 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,650 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-372 | нд | 25,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,387 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 25,387 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 7,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H_1683 | 16,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 16,097 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,530 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 16,097 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,530 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ «Новая» | нд | 76,236 | 0,000 | 27,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,997 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 76,236 |  |  | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-54 | нд | 28,591 | 0,000 | 5,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,658 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 28,591 |  |  | 6,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство 2х-трансформа-торной ТП 35 ул. Притомская набережная, 13 | нд | 4,958 | 0,000 | 4,958 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,958 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строи-тельство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | 3,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 3,458 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,900 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,458 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,900 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строи-тельство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | нд | 3,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 3,111 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,111 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 5 | нд | 2,056 | 0,000 | 2,056 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,056 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 59 | нд | 4,104 | 0,000 | 4,104 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,104 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 15 | нд | 1,949 | 0,000 | 1,949 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,949 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 81 | нд | 4,043 | 0,000 | 4,043 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,043 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 93 | нд | 0,740 | 0,000 | 0,740 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,740 |  |  | 0,630 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 67 | нд | 0,676 | 0,000 | 0,676 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,676 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | нд | 0,662 | 0,000 | 0,662 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,662 |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 47 | нд | 3,642 | 0,000 | 3,642 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,642 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | нд | 0,741 | 0,000 | 0,741 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,741 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-157А | нд | 0,787 | 0,000 | 0,787 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,787 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем № 3) | нд | 5,486 | 0,000 | 5,486 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5,486 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  |
| 1.4 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и рекон-струкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1; - проектирование и строи-тельство КТПН-86; - проектирование и рекон-струкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | нд | 1,060 | 0,000 | 1,060 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,060 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Перенос ТП 106 в центр электричских нагрузок, в т.ч. - проектирование и рекон-струкция ВЛ-6кВ ф.6-23 ПС Первомайская; - проектирование и строи-тельство КТПН-106; - проектирование и рекон-струкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | нд | 2,575 | 0,000 | 2,575 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,575 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2; - проектирование и рекон-струкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | нд | 2,713 | 0,000 | 2,713 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,713 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 | нд | 25,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 25,247 |  |  | 6,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 25,247 |  |  | 6,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | 3,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 3,597 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,597 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 2,756 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,756 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 143 | нд | 0,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,801 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,801 |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КТПН 44 с установкой блока RM-6 | нд | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,643 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,742 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КТПН-34А | H_1668 | 1,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,031 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,031 |  |  | 0,160 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H_1669 | 0,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,975 |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,975 |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H_1670 | 1,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,119 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,119 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КТПН (замена ТП-45) | H_1671 | 4,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,235 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,235 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КТПН-92А | H_1676 | 1,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,036 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,036 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство новой КТП 199, ул. Коммунисти- ческая, 71 | нд | 0,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,982 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,982 |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП проходного типа взамен ТП-7 и ТП-56 - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173 - проектиро-вание и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей | нд | 16,877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,877 | 1,260 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 16,877 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 3,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП с АВР 0,4кВ на ул.Рудничная (база ХОЗО УВД) взамен ПП-15 и однотрансформаторной ТП-4 | нд | 5,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,371 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5,371 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131, инв. № 100377 | нд | 5,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,371 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5,371 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62, инв. № 100745 | нд | 2,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,160 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,160 |  |  | 0,600 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство ТП 1127, ул. Абызова, 13, инв. № 104445 | нд | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,274 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Строительство ТП 408, пр. Кузнецкий 256А, мехколонна № 4 инв. № 100584 | нд | 4,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,631 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4,631 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр. Ленина,60 | нд | 8,524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 8,524 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 8,524 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр. Ленинградский, 21 | нд | 8,524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 8,524 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 8,524 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей, 26,б | нд | 8,524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 8,524 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 8,524 |  |  | 1,260 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 514 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,61 | E_1684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование строи-тельство ТП 523 с установкой блока RM-6, пр. Ленина, 122а | E_1658 | 0,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,515 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,515 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 527 с установкой блока RM-6, пр. Ленина, 132а | E_1685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 545 с установкой блока RM-6, пр.Ленина, 146/1 | E_1686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 604 с установкой блока RM-6, пр. Московский, 23 | E_1687 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 229 с установкой блока RM-6, ул. 40 лет Октября | E_1688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 231 с установкой блока RM-6, ул. Инициативная, 1А | E_1689 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1184 с установкой блока RM-6, ул. Институтская, 18 | E_1690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-53 | нд | 16,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 16,358 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 16,358 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 3,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул. Степная пос. Металлплощадка | нд | 0,861 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,861 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,861 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформаторную), пер. Колхозный, 2 | нд | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 2,756 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,756 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул. Четырехрядная | нд | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 2,756 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,756 |  |  | 0,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противотуберкулезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | 2,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 2,258 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2,258 |  |  | 0,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 1,274 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,274 |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H_1692 | 31,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 31,579 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 31,579 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 10,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 370, 371, 372, 373 | нд | 11,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 11,024 |  |  | 3,200 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 11,024 |  |  | 3,200 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | 25,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 25,247 |  |  | 6,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 25,247 |  |  | 6,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H_1693 | 27,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 27,068 |  |  | 1,200 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 27,068 |  |  | 1,200 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла № 4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H_1694 | 16,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 16,775 |  |  | нд |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 16,775 |  |  | нд |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 187,207 | 0,000 | 19,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 16,949 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 21,186 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 116,169 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 187,207 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 91,147 | 0,000 | 14,973 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 13,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд |  | 0,000 |  |  | 16,949 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | нд |  |  | 0,000 |  |  | 21,186 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | нд |  |  | 0,000 |  |  | 24,652 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | нд |  |  | 0,000 |  |  | 91,147 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | нд |  |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | нд | 58,008 | 0,000 | 3,559 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | - |  |  | 0,000 |  |  | 54,448 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 58,008 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 0,983 | 0,000 | 0,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,983 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.6 | Проектирование и строи-тельство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E_1695 | 37,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 37,069 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 37,069 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.6 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |

Приложение № 6

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 329

План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2017 год

с распределением по кварталам ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |  |  | 4 кв. |  |  |  |  |  |  | Итого утвержденный план за год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1 | Кемеровская область | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 237,288 | 40,850 | 0,000 | 8,130 | 3,000 | 26,000 | 0,000 | 237,288 | 40,850 | 0,000 | 8,130 | 3,000 | 26,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,724 | 21,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,724 | 21,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС «Новая» с заменой силового трансформатора Т-1 35/10кВ 10 МВА | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,753 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,753 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,453 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,453 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х допол-нительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,818 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,818 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распреде-лительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,967 | 0,000 | 0,000 | 2,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,967 | 0,000 | 0,000 | 2,480 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС Западная до РП-17 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,250 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,250 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,031 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,031 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электро-передачи, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 19,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 3,712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Ленинск-Кузнецкий | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 14,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 167,347 | 19,630 | 0,000 | 5,650 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 167,347 | 19,630 | 0,000 | 5,650 | 3,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,228 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,228 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,553 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,553 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС «Водозабор» на ТП-1630 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,672 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,672 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС«Восточная»до РП-3 | E_1502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строитель-во ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,458 | 0,400 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,458 | 0,400 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,111 | 0,400 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,111 | 0,400 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,597 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,597 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,982 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,982 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,524 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование строительства ТП 523 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,122а | E_1658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-53 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 16,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул.Степная пос.Металлплощадка | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,861 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,861 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформаторную), пер. Колхозный, 2 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул.Четырехрядная | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противотуберкулезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,258 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,258 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 370, 371, 372, 373 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,024 | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,024 | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,247 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,247 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 16,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд |

Приложение № 7

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 329

План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2018 год

с распределением по кварталам ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |  |  |  |  | 3 кв. |  |  |  |  |  |  | 4 кв. |  |  |  |  |  |  | Итого утвержденный план за год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нематери-альные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы | основные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1 | Кемеровская область | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 218,406 | 16,860 | 0,000 | 14,480 | 10,000 | 1,000 | 0,000 | 218,406 | 16,860 | 0,000 | 14,480 | 10,000 | 1,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,003 | 13,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,003 | 13,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E_1667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E_1672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E_1673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E_1674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E_1675 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E_1677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС Новая с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H_1691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,753 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,753 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-13 п/ст «Октябрьская» | E_1678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 182,474 | 2,910 | 0,000 | 14,480 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 182,474 | 2,910 | 0,000 | 14,480 | 10,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Восточ-ная» до РП-3 (завершение работ) | E_1502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,956 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,956 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-9 | E_1503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,994 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,994 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Заиски-тимская» до РП-8 | H_1680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,528 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,528 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E_1681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,342 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,342 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E_1682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,737 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,737 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H_1683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,097 | 0,000 | 0,000 | 4,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,097 | 0,000 | 0,000 | 4,530 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H_1668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,031 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,031 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H_1669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,975 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,975 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H_1670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,119 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,119 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H_1671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,235 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,235 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H_1676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,036 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,036 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H_1692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 31,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H_1693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,068 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,068 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла № 4 для взаимного резерви-рования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H_1694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,775 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,775 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 21,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд |
| 1.6 | Проектирование и строительство административно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E_1695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 8

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 329

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ед. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ед. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ед. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ед. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | 6,600 | 0,000 | 22,147 | 0,000 | 2,000 | нд | 21,560 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 24,000 | нд | 40,850 | 0,000 | 8,130 | 3,000 | 26,000 | нд | 16,860 | 0,000 | 14,480 | 10,000 | 1,000 | нд | 12,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 21,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 13,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 5,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС «Новая» с заменой силового трансформатора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство КТПН-14 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 110 с установкой 2-х дополнительных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E_1667 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E_1672 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E_1673 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E_1674 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН,НН | E_1675 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E_1677 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС «Новая» с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H_1691 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.: | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и внедрение АСДТУ РП №№43, 44, 45 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство оптико-воло-конного кабеля связи от п/ст 35/10 «Октябрь-ской» до РП-13 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 1,960 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 2,480 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС «Новая» до РП-16 (два фидера по 1,56 км по 2 трехжил.кабеля) | нд | 4 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС «Западная» до РП-16 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС «Западная» до РП-17 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП-Южная с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | нд | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка двух коммута-ционно-защитных аппаратов (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП «Южная» (замена ПП-1) | нд | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммута-ционно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-18 п/ст «Октябрьская» | E_1678 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Березовский | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и установка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г. Ленинск-Кузнецкий | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 6,600 | 0,000 | 20,187 | 0,000 | 0,000 | нд | 20,760 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 19,630 | 0,000 | 5,650 | 3,000 | 0,000 | нд | 2,910 | 0,000 | 14,480 | 10,000 | 0,000 | нд | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ -10кВ от ПС «Мирная» до Зоны «А» (ф.М-18-0,75 км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил. кабеля) | нд | 4 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-12 | нд | 4 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-6 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | нд | 4 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС «Притомская» до НФС-1 | нд | 4 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-10кВ от ПС «Притомская» до ТП 968 | нд | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | нд | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,782 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС « Водозабор» на ТП-1630 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство В/В перемычки от ПС «Октябрьская» до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС «Октябрьская»; - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Восточная» до РП-3 | E_1502 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-9 | E_1503 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Заискитимская» до РП-8 | H_1680 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E_1681 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E_1682 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-372 | нд | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H_1683 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 4,530 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство 2х-трансформаторной ТП 35 ул. Притомская набережная, 13 | нд | 4 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; - проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 400кВА; - проектирование и строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф. Ю-22 к ТП. | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 5 | нд | 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 59 | нд | 4 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 15 | нд | 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 81 | нд | 4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 93 | нд | 4 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 67 | нд | 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | нд | 4 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 47 | нд | 4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | нд | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-157А | нд | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем № 3) | нд | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1; - проектирование и строительство КТПН-86; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | нд | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.4 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-23 ПС «Первомайская»; - проектирование и строительство КТПН-106; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | нд | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строительство КТПН 160кВА - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | нд | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 143 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 с установкой блока RM-6 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H_1668 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-108А (замена МТП) | H_1669 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-101А (замена КТПН) | H_1670 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H_1671 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H_1676 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой КТП 199, ул.Коммунистическая,71 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двух-трансформаторной КТП проходного типа взамен ТП-7 и ТП-56 - проектирование и строительство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173 - проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителей | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 1,260 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтрансформаторной КТП с АВР 0,4кВ на ул.Рудничная (база ХОЗО УВД) взамен ПП-15 и однотрансформаторной ТП-4 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131, инв. № 100377 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62, инв. № 100745 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 1127, ул. Абызова, 13, инв. № 104445 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 408, пр. Кузнецкий 256А, мехколонна № 4 инв. № 100584 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 466 с установкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-53 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1630 ул.Степная пос.Металлплощадка | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 280 (замена на двухтрансформаторную), пер. Колхозный, 2 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул.Четырехрядная | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противотуберкулезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузиастов, 1 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство новой ТП на улице Репина, для разгрузки ТП 244 и ТП 245 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H_1692 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 370, 371, 372, 373 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП-16 | H_1693 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство нового РП в районе гидроузла № 4 для взаимного резерви-рования фидеров 6 кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H_1694 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Проектирование и строительство админист-ративно-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E_1695 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 9

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 329

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) |  |  |  |  |  |  | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1 | Кемеровская область | нд | 98,330 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 62,959 | 13,000 | 53,000 | 6,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,147 | 0,000 | 2,000 | 21,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 24,000 | 40,850 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 6,730 | 3,000 | 26,000 | 16,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,482 | 10,000 | 1,000 | 12,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 98,330 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 62,959 | 13,000 | 53,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч.: | нд | 41,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция монтажной части РП-3Б | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и рекон-струкция ПС «Новая» с за-меной силового транс-форматора Т-1 35/10кВ 10МВА | нд | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и рекон-струкция ТП 77 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 37 | нд | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 98 | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 39 | нд | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 40 | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство КТПН-14 | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 80 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 50 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 52 с заменой силовых тр-ров и В/В и Н/В ячеек | нд | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 48 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 7 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 29 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 61 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 49 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и рекон-струкция ТП 110 с уста-новкой 2-х дополнитель-ных ячеек 6 кВ и заменой оборудования 0,4кВ. | нд | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 51 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 55 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 24 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 53 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 10 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 114 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 31 с заменой силовых тр-ров | E_1667 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 34 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 84 с заменой силовых тр-ров | E_1672 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 64 с заменой силовых тр-ров | E_1673 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 68 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 58 с заменой силовых тр-ров | E_1674 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 62 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 69 с заменой силовых тр-ров, оборудования ВН, НН | E_1675 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 92 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 73 с заменой силовых тр-ров | E_1677 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ПС «Новая» с заменой силового трансформатора Т-2 35/10кВ 10МВА | H_1691 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 142 с заменой оборудования | нд | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 22 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 36 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 90 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 124 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 79 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 30 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 74 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 54 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Проектирование и реконструкция ТП 82 с заменой силовых тр-ров | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и внед-рение АСДТУ РП № 43, 44, 45 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строи-тельство оптико-волокон-ного кабеля связи от п/ст 35/10 «Октябрьской» до РП-13 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий элек-тропередачи, всего, в т.ч.: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,040 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и рекон-струкция КЛ-10кВ от ПС «Новая» до РП-16 (два фидера по 1,56 км по 2 трехжил. кабеля) | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и рекон-струкция КЛ-10кВ от ПС «Западная» до РП-16 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и реконструкция КЛ-10кВ от ПС «Западная» до РП-17 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и рекон-струкция ВЛ-6кВ фид.6-7 РП «Южная» с заменой отпайки 1г-2г на кабельную линию на ТП-95 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и рекон-струкция ВЛ-0,4кВ от РП-2 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Проектирование и рекон-струкция КЛ-0,4кВ от ТП-75 с переводом питания на ТП-42 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и уста-новка двух коммутацион-но-защитных аппаратов (реклоузер или аналог ) на фид.6-12 РП «Южная» (замена ПП-1) | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и уста-новка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) в середине линии ВЛ-10кВ фид. 10-18 п/ст «Октябрьская» | E_1678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и уста-новка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог) на ВЛ-6 (10) кВ г. Березовский | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и уста-новка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог) на ВЛ-6 (10) кВ г.Кемерово | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 |
| 1.2.2.2 | Проектирование и уста-новка коммутационно-защитного аппарата (реклоузер или аналог ) на ВЛ-6 (10) кВ г. Ленинск-Кузнецкий | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч: | нд | 56,700 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 54,919 | 13,000 | 0,000 | 6,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,187 | 0,000 | 0,000 | 20,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 19,630 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 4,250 | 3,000 | 0,000 | 2,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,482 | 10,000 | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,700 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 54,919 | 13,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ -10кВ от ПС «Мирная» до Зоны «А» (ф. М-18-0,75км, ф.М-57-0,7км, ф.М-68-0,7км по три одножил.кабеля) | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-12 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-6 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-741, ТП-499 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ВКЛ-10кВ от ПС «Притомская» до НФС-1 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ВКЛ-10кВ от ПС «Притомская» до ТП 968 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-10кВ ТП-403 - ТП-402 (резервирование ф.2-12, ф.2-25, ф.9-7, ф.9-8) | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,782 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 10 – ТП 234 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ Ф. ТЭЦ 11 – ТП 235 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КВЛ-10кВ отпайка фид.10-6-МП ПС «Водозабор» на ТП-1630 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство В/В пере-мычки от ПС «Октябрьская» до РП центральных котельных, в т.ч. - проектирование и строительство ЛЭП-10кВ от ПС «Октябрьяская»; - проектирование и строительство РП с трансформатором 10/6 кВ | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Восточная» до РП-3 | E_1502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ от ПС «Мирная» до РП-9 | E_1503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-10кВ от ПС «Заискитимская» до РП-8 | H_1680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование строительства КЛ-10кВ ф.Г-3/ЦРП-5,Г-5/ЦРП-9 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ВКЛ-6кВ ф.6-8-ЛГ и ф.6-9-ЛГ до ЦРП-ЛГ | E_1681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-6кВ ЦРПЛГ-ТП371, ЦРПЛГ-ТП372, ЦРПЛГ-ТП373, ТП372-ТП373 | E_1682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,652 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-372 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КЛ-0,4кВ от ТП-371, ТП-372, ТП-373 | H_1683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,530 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство 2-й очереди ПС 35/10 кВ «Новая» | нд | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-54 | нд | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство 2х-трансфор-маторной ТП 35 ул. При-томская набережная, 13 | нд | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Баха, в т.ч. - проектирование и строи-тельство КТПН 400кВА; - проектирование и стро-ительство ВЛ-6кВ отпайка от ф.Я-6 к ТП; - проектирование и строи-тельство ВЛ-0,4кВ от ТП | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП на ул. Дорожная (перевод нагрузки с ТП-891), в т.ч. - проектирование и строи-тельство КТПН 400кВА; - проектирование и строи-тельство ВЛ-10кВ отпайка от ф.Ю-22 к ТП. | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 5 | нд | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 59 | нд | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 15 | нд | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КТПН 81 | нд | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 93 | нд | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КТПН 67 | нд | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КТПН 103 (замена МТП на КТПН) | нд | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 47 | нд | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 107 (замена МТП на КТПН) | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-157А | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП-57А (водоподъем № 3) | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Перенос ТП 86 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и рекон-струкция ВЛ-6кВ ф.6-1-РП-1; - проектирование и строительство КТПН-86; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-86 | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Перенос ТП 106 в центр электрических нагрузок, в т.ч. - проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ ф.6-23 ПС «Первомайская» - проектирование и строительство КТПН-106; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-106 | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП в центре электрических нагрузок на ул. Родниковая, в т.ч. - проектирование и строи-тельство КТПН 160кВА - проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ ф.10-2; - проектирование и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-116 с переводом части нагрузки на КТПН | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-4 | нд | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 88 | нд | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 87 | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 12 | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 143 | нд | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 146 | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 44 с установкой блока RM-6 | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 104 | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН 102 | нд | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-34А | H_1668 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КТПН-108А (замена МТП) | H_1669 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство КТПН-101А (замена КТПН) | H_1670 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН (замена ТП-45) | H_1671 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство КТПН-92А | H_1676 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство новой КТП 199, ул. Коммунисти- ческая, 71 | нд | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство двухтрансфор-маторной КТП проходно-го типа взамен ТП-7 и ТП-56 - проектирование и строи-тельство КЛ-10кВ от ТП-186 до КТП, от ТП-155 до КТП, от КТП до ТП-173 - проектирование и стро-ительство КЛ-0,4кВ от новой КТП до потреби-телей | нд | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство двухтранс-форматорной КТП с АВР 0,4кВ на ул.Рудничная (база ХОЗО УВД) взамен ПП-15 и однотрансформа-торной ТП-4 | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 74, пр. Кузнецкий, 260, п/я 131, инв. № 100377 | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 164, Школьный бульвар, 62, инв. № 100745 | нд | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 1127, ул. Абызова, 13, инв. № 104445 | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Строительство ТП 408, пр. Кузнецкий 256А, мехко-лонна № 4 инв. № 100584 | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ТП 466 с уста-новкой блока RM-6, пр.Ленина,60 | нд | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 503 с установкой блока RM-6, пр.Ленинградский,21 | нд | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 509 с установкой блока RM-6, б-р Строителей,26,б | нд | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство нового РП-53 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ТП 1630 ул. Степная пос. Металлплощадка | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ТП 280 (замена на двухтрансформатор-ную), пер. Колхозный, 2 | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ТП 1024 ул.Четырехрядная | нд | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ТП 858, взамен старого, встроенного в здание противотуберку-лезного диспансера, ж.р. Ягуновский, ул. Энтузи-астов, 1 | нд | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство новой ТП на улице Репина, для разгруз-ки ТП 244 и ТП 245 | нд | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство РП-8 | H_1692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство ТП 370, 371, 372, 373 | нд | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строительство ЦРП-ЛГ | нд | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство нового РП-16 | H_1693 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Проектирование и строи-тельство нового РП в районе гидроузла №4 для взаимного резервирования фидеров 6кВ: 6-41-Ж, 6-16-Б, 6-13-Б | H_1694 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция гаража по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 9 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Проектирование и реконструкция инженерных систем и коммуникаций здания по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Проектирование и строи-тельство административ-но-бытового здания по адресу: г. Березовский, ул. Фурманова, 26 | E_1695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Проектирование и строительство гаража на 10 стояночных мест по адресу: г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 5 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 10

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 329

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

| № п/п | Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 253,61 | 268,82 | 280,00 | 273,84 | 156,85 | 1 233,12 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | 253,61 | 268,82 | 280,00 | 273,84 | 156,85 | 1 233,12 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 159,39 | 156,83 | 154,65 | 143,24 | 10,47 | 624,58 |
| 1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 159,39 | 156,83 | 154,65 | 143,24 | 10,47 | 624,58 |
| 1.1.1.1 | передача электрической энергии | 159,39 | 156,83 | 154,65 | 143,24 | 10,47 | 624,58 |
| 1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | прочая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 55,54 | 70,99 | 82,64 | 88,83 | 122,46 | 420,46 |
| 1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 55,54 | 70,99 | 82,64 | 88,83 | 122,46 | 420,46 |
| 1.2.1.1 | передача электрической энергии | 55,54 | 70,99 | 82,64 | 88,83 | 122,46 | 420,46 |
| 1.2.2 | прочая амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 38,69 | 41,01 | 42,71 | 41,77 | 23,93 | 188,11 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Облигационные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Использование лизинга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

_»