РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23» ноября 2017 г. №_394_____

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

(пгт. Краснобродский) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2031 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить ООО «РЕМОНТНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский), ИНН 4202050940, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2031 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                                 Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «23» ноября 2017 г. № _394___

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 652640, Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Краснобродская, 1Б, кв. 1 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Краснобродского городского округа 652640, Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Комсомольская, 8 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 60,7 | 56,6 | 52,6 | 48,7 | 44,9 | 41,2 | 37,5 | 34 | 30,5 | 27,1 | 23,7 | 20,4 | 17,2 | 14,1 | 11 |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5. | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт*ч/ м3) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт*ч/м3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |  | Бюджет | ПДК | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 12869,6 | 194,6 | 300,0 | 380,0 | 450,0 | 550,0 | 660,0 | 740,0 | 820,0 | 905,0 | 990,0 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 8 692,7 | 4 176,8 | 0,0 |
| 1.1. | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 12869,6 | 194,6 | 300,0 | 380,0 | 450,0 | 550,0 | 660,0 | 740,0 | 820,0 | 905,0 | 990,0 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 8 692,7 | 4 176,8 | 0,0 |
| 1.4.1. | Реконструкция водовода от РЧВ №2 до пгт.Краснобродский, Ду=200мм, L=1586м | 3534,3 | 194,6 | 300,0 | 380,0 | 450,0 | 550,0 | 660,0 | 740,0 | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2024 | 0,0 | 0,0 | 879,7 | 2 654,6 | 0,0 |
| 1.4.2. | Реконструкция водовода от РЧВ №1 до пгт.Краснобродский, Ду=200мм, L=2190м | 5695,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,2 | 905,0 | 990,0 | 1190,0 | 1280,0 | 769,8 | 0,0 | 0,0 | 2024-2029 | 0,0 | 0,0 | 4 172,8 | 1 522,2 | 0,0 |
| 1.4.3. | Реконструкция водозаборной скважины №17 с заменой насосного оборудования | 1575,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,2 | 465,2 | 500,0 | 2029-2031 | 0,0 | 0,0 | 1 575,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | Реконструкция водозаборной скважины №14 с заменой насосного оборудования | 1504,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1004,8 | 500,0 | 2030-2031 | 0,0 | 0,0 | 1 504,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | Реконструкция водозаборной скважины №18 с заменой насосногооборудования | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 2031 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.6. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого по водоснабжению, в том числе | 12869,6 | 194,6 | 300,0 | 380,0 | 450,0 | 550,0 | 660,0 | 740,0 | 820,0 | 905,0 | 990,0 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 8 692,7 | 4 176,9 | 0,0 |
| 2.1. | бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | прибыль | 4176,9 | 194,6 | 287,0 | 345,6 | 386,4 | 448,9 | 508,9 | 522,9 | 520,6 | 503,1 | 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 176,9 | 0,0 |
| 2.3. | ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | амортизация | 8692,7 | 0,0 | 13,0 | 34,4 | 63,6 | 101,1 | 151,1 | 217,1 | 299,4 | 401,9 | 531,1 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 2018-2021 | 0,0 | 0,0 | 8 692,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 10593,9 | 171,3 | 361,4 | 407,2 | 438,6 | 475,1 | 538,3 | 612,1 | 680,2 | 765,2 | 844,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | - | 0,0 | 0,0 | 6 962,5 | 3 631,4 | 0,0 |
| 3.1. | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Строительство новых сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 10593,9 | 171,3 | 361,4 | 407,2 | 438,6 | 475,1 | 538,3 | 612,1 | 680,2 | 765,2 | 844,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 6 962,5 | 3 631,4 | 0,0 |
| 3.4.1. | Реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей по ул.Тимофеева, 1-9, Ду 200 мм, L=270 м, установка канализационных колодцев по ул.Тимофеева, 1-9, 11 шт. | 5698,2 | 171,3 | 361,4 | 407,2 | 438,6 | 475,1 | 538,3 | 612,1 | 680,2 | 765,2 | 844,5 | 404,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 - 2027 | 0,0 | 0,0 | 2 066,8 | 3 631,4 | 0,0 |
| 3.4.2. | Реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей по ул.Юбилейная, 5-11, Ду 200 мм, L=200 м, установка канализационных колодцев по ул.Юбилейная, 5-11, 10 шт. | 4895,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,7 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 2027-2031 | 0,0 | 0,0 | 4 895,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4. | Итого по водоотведению, в том числе | 10593,9 | 171,3 | 361,4 | 407,2 | 438,6 | 475,1 | 538,3 | 612,1 | 680,2 | 765,2 | 844,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 6 962,6 | 3 631,3 | 0,0 |
| 4.1. | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | итого прибыль | 3631,3 | 171,3 | 350,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 390,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 631,3 | 0,0 |
| 4.3. | итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | итого амортизация | 6962,6 | 0,0 | 11,4 | 37,2 | 68,6 | 105,1 | 148,3 | 202,1 | 270,1 | 355,2 | 464,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 6 962,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водоснабжение на 07.09.2017, тыс. руб. | 15 683,12 | 5 724,00 | 9 959,11 | - |
| 2. | Фактический % износа на 07.09.2017 | 90 | - | - | - |
| 3. | Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб. | 15 683,12 | 5 724,00 | 9 959,11 | 0,0 |
| 4. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2018 | 90 | - | - | - |
| 5. | Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб. | 15 683,12 | 5 493,36 | 10 189,75 | 1 268,9 |
| 6. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 | 88 | - | - | - |
| 7. | Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб. | 16 952,02 | 6 622,43 | 10 329,59 | 1 416,0 |
| 8. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | 85,3 | - | - | - |
| 9. | Водоснабжение на 01.01.2021, тыс. руб. | 18 368,02 | 7 870,28 | 10 497,74 | 1 500,0 |
| 10. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | 82,2 | - | - | - |
| 11. | Водоснабжение на 01.01.2022, тыс. руб. | 19 868,02 | 9 178,15 | 10 689,86 | 1 500,0 |
| 12. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 | 79,7 | - | - | - |
| 13. | Водоснабжение на 01.01.2023, тыс. руб. | 21 368,02 | 10 481,41 | 10 886,61 | 1 500,0 |
| 14. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 | 76,6 | - | - | - |
| 15. | Водоснабжение на 01.01.2024, тыс. руб. | 22 868,02 | 11 754,67 | 11 113,35 | 2 220,2 |
| 16. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 | 73,6 | - | - | - |
| 17. | Водоснабжение на 01.01.2025, тыс. руб. | 25 088,22 | 13 659,31 | 11 428,90 | 1 500,0 |
| 18. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 | 71 | - | - | - |
| 19. | Водоснабжение на 01.01.2026, тыс. руб. | 26 588,22 | 14 858,17 | 11 730,05 | 2 670,5 |
| 20. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 | 68,9 | - | - | - |
| 21. | Водоснабжение на 01.01.2027, тыс. руб. | 29 258,72 | 17 174,11 | 12 084,61 | 1 283,3 |
| 22. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 | 66,8 | - | - | - |
| 23. | Водоснабжение на 01.01.2028, тыс. руб. | 30 542,02 | 18 077,19 | 12 464,83 | 0,0 |
| 24. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 | 64,7 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | Водоснабжение на 01.01.2029, тыс. руб. | 30 542,02 | 17 696,97 | 12 845,05 | 0,0 |
| 26. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2029 | 64,7 | - | - | - |
| 27. | Водоснабжение на 01.01.2030, тыс. руб. | 30 542,02 | 17 316,74 | 13 225,27 | 0,0 |
| 28. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2030 | 64,7 | - | - | - |
| 29. | Водоснабжение на 01.01.2031, тыс. руб. | 30 542,02 | 16 936,52 | 13 605,50 | 0,0 |
| 30. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2031 | 64,7 | - | - | - |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водоснабжение на 07.09.2017, тыс. руб. | 14 624,38 | 3 301,51 | 11 322,87 | - |
| 2. | Фактический % износа на 07.09.2017 | 90 | - | - | - |
| 3. | Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб. | 14 624,38 | 3 301,51 | 11 322,87 |  |
| 4. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2018 | 90 | - | - | - |
| 5. | Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб. | 14 624,38 | 3 063,45 | 11 560,94 | 0,00 |
| 6. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 | 88 | - | - | - |
| 7. | Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб. | 14 624,38 | 2 855,39 | 11 769,00 | 1 500,00 |
| 8. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | 87,5 | - | - | - |
| 9. | Водоснабжение на 01.01.2021, тыс. руб. | 16 124,38 | 4 150,49 | 11 973,89 | 1 500,00 |
| 10. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | 86,3 |  | - | - |
| 11. | Водоснабжение на 01.01.2022, тыс. руб. | 17 624,38 | 5 454,86 | 12 169,53 | 1 500,00 |
| 12. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 | 85 | - | - | - |
| 13. | Водоснабжение на 01.01.2023, тыс. руб. | 19 124,38 | 6 807,34 | 12 317,04 | 723,90 |
| 14. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 | 83,8 | - | - | - |
| 15. | Водоснабжение на 01.01.2024, тыс. руб. | 19 848,28 | 7 377,16 | 12 471,12 | 1 500,00 |
| 16. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 | 82,6 | - | - | - |
| 17. | Водоснабжение на 01.01.2025, тыс. руб. | 21 348,28 | 8 693,08 | 12 655,21 | 1 500,00 |
| 18. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 | 81,3 | - | - | - |
| 19. | Водоснабжение на 01.01.2026, тыс. руб. | 22 848,28 | 9 978,99 | 12 869,29 | 1 500,00 |
| 20. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 | 81,1 | - | - | - |
| 21. | Водоснабжение на 01.01.2027, тыс. руб. | 24 348,28 | 11 234,91 | 13 113,37 | 1 276,90 |
| 22. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 | 79,2 | - | - | - |
| 23. | Водоснабжение на 01.01.2028, тыс. руб. | 25 625,18 | 12 242,19 | 13 382,99 |  |
| 24. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 | 79,2 | - | - | - |
| 1 | Водоснабжение на 01.01.2029, тыс. руб. | 25 625,18 | 11 972,57 | 13 652,61 |  |
| 25. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2029 | 79,2 | - | - | - |
| 27. | Водоснабжение на 01.01.2030, тыс. руб. | 25 625,18 | 11 702,95 | 13 922,23 | - |
| 28. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2030 | 79,2 | - | - | - |
| 29. | Водоснабжение на 01.01.2031, тыс. руб. | 25 625,18 | 11 433,33 | 14 191,85 | - |
| 30. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2031 | 79,2 | - | - | - |

- Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2017 - 2031 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объем вод по категориям потребителей | м3 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 |
| 2. | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 |
| 3. | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 |
| 4. | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 |
| 5. | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 |
| 6. | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 |
| 7. | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| 8. | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% |

- Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2017 - 2031 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 |
| 2. | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 |
| 3. | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 |
| 4. | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 |
| 5. | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 |
| 6. | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 |
| 7. | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| 8. | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% |

- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |