РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» ноября 2017 г. № 418

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017

№ 49 «Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения

на 2017-2021 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 49                          «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «29» ноября 2017 г. № 418

«Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «27» апреля 2017 г. № 49

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения                  ООО «Энергоресурс»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Энергоресурс» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650025, г. Кемерово, ул. Кузбасская,10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2021 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Антон Сергеевич Рубин |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (384 2) 36-84-56 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.04.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652672, Россия, Кемеровская область, Беловский район |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Исполняющий обязанности главы Беловского муниципального района Астафьев Владимир Анатольевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | 27.02.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | (38452) 2-81-18 |

Инвестиционная программа ООО «Энергоресурс» по узлу теплоснабжения Беловского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окон-чания реализации мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наимено-вание показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего |  |  | Профинан-сировано к 2017 |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |  | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реа-лиза-ции меро-прия-тия | после реали-зации меро-прия-тия |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Монтаж тепловой изоляции от здания котельной по ул. Партизанская, 18 до ул. Центральная, 1б |  |  | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения |  | Кемеровская область, Беловский район , с. Старопестерево, ул.Партизан- ская, 18 | Протяжен-ность | м | 0 | 200 | 2018 | 2018 | 1180,06 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 180,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.2. | Монтаж тепловой изоляции: ул. Содружества, 27а до ул. Содружества, 46 |  |  | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, пос. Новый Каракан | Протяжен-ность | м | 0 | 120 | 2021 | 2021 | 689,38 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 689,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1.3. | Монтаж тепловой изоляции от здания котельной по ул. Почтовая до здания детского сада |  |  | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Кемеровская область, Беловский район, с. Коновалово | Протяжен-ность | м | 0 | 40 | 2020 | 2020 | 334,06 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 334,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Монтаж системы ХВО в котельной № 4 |  |  | увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, с. Менчереп, ул. Центральная, 4 Котельная № 4 | Произво-дительность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 130,00 |  | 0,00 |  |  | 130,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.2. | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 4 |  |  | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 142,45 |  | 0,00 |  |  | 142,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.3. | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной № 4 |  |  | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.4. | Монтаж ЧРП на сетевых и подпиточных насосах в котельной № 4 |  |  | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  | Количество | шт. | 0 | 2 | 2017 | 2017 | 163,80 |  | 0,00 |  |  | 163,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.5. | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 5 |  |  | повышение надежности теплоснабжения, и увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, п. Дунай Ключ, ул. Новая, 14б Котельная № 5 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,31 |  | 0,00 |  |  | 129,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.6. | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной № 5 |  |  | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 275,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.7. | Монтаж системы ХВО в котельной № 22 |  |  | увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, с. Евтино, пер. Садо- вый, 15 Котельная № 22 | Произво-дительность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,89 |  | 0,00 |  |  | 129,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.8. | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 22 |  |  | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 70,71 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 70,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.9. | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной № 22 |  |  | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 275,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.10. | Монтаж обору-дования дистан-ционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 19 |  |  | повышение надежности тепло-снабжения, увели-чение эффектив-ности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, с. Вишневка, ул. Школьная, 5а Котельная № 19 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 84,13 |  | 0,00 |  |  | 84,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| 3.2.11. |  | Монтаж системы ХВО в котельной № 26 | снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения |  | Кемеровская область, Беловский район, с. Новобачаты, ул. Береговая, 19а Котельная № 26 |  | Производи-тельность | м³/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 120,32 |  | 0,00 |  |  | 120,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.12. |  | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 26 | повышение надежности теплоснабжения |  |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 70,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 70,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.13. |  | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 26 | повышение надежности теплоснабжения |  |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 275,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.14. |  | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 25 | повышение надежности теплоснабжения |  | Кемеровская область, Беловский район район, с. Новобачаты, ул. Дружбы, 11а Котельная № 25 |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 152,13 |  | 0,00 |  |  | 152,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.15. |  | Монтаж системы ХВО в котельной № 3 | увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Мира, 27 |  | Произво-дительность | м³/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,68 |  | 0,00 |  |  | 129,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.16. |  | Монтаж оборудования дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 3 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 243,45 |  | 0,00 |  |  | 243,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.17. |  | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 3 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 175,19 |  | 0,00 |  |  | 175,19 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| 3.2.18. |  | Монтаж системы ХВО в котельной № 9 | увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. .Загорная, 1б |  | Производи-тельность | м3/час | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 143,32 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 143,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.19. |  | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 9 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 129,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 129,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.20. |  | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 9 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 275,87 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.21. |  | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 5 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Вокзальная, 24 |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 |  |  | 0,00 |  | 129,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.22. |  | Установка системы ХВО в котельной № 2 | увеличение эффективности работы котельной |  | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Томская, 14в |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,79 |  |  | 0,00 |  | 129,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.23. |  | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 2 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 142,66 |  |  | 0,00 |  | 142,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.24. |  | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 2 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  |  |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 275,87 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.25. | Монтаж системы ХВО в котельной № 7 | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район, пос. Старобачаты, ул. Заводская, 2а | Произво-дитель-ность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 108,67 | 0,00 | 108,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26. | Монтаж оборудова-ния дистацион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 7 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 163,78 | 0,00 | 163,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 7 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.28. | Монтаж системы ХВО в котельной № 8 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская область, Беловский район, с. Мохово, ул. Шоссейная, 2г | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.29. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа вкотельную № 8 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 | 0,00 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.30. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 8 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.31. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 10 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская обл., Беловский район, с. Мохово, ул. Комсомольская, 8б | Количество | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.32. | Монтаж системы ХВО в котельной № 12 | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район, д. Ивановка, пер. Советский, 7 | Мощность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,89 | 0,00 | 129,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.33. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 12 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 142,56 | 0,00 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.34. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 12 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.35. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 1 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район, с. Старопестерево, ул. Партизан- ская, 18 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 70,72 | 0,00 | 70,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.36. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 1 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.37. | Монтаж балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Количество | шт. | 0 | 14 | 2017 | 2017 | 247,89 | 0,00 | 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.38. | Монтаж , наладка оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 28 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район, с. Пермяки, ул. Школьная, 4а | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 | 0,00 | 129,13 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.39. | Установка системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 28 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 275,87 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.40. | Монтаж, наладка оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 29 | повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская область, Беловский район, д. Каралда, ул. Мира, 14 | Количество | м | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 129,13 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.41. | Установка системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной № 17 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская область, Беловский район, с. Беково, ул. Мелиораторов | Количество | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 265,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 265,33 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 384,12 | 0,00 | 3 123,70 | 2 407,34 |  | 898,32 |  | 1 580,86 | 1 373,90 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 384,12 | 0,00 | 3 123,70 | 2 407,34 |  | 898,32 |  | 1 580,86 | 1 373,90 | 0,00 | 0,00 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Энергоресурс» по узлу теплоснабжения Беловского муниципального района на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Котельная № 1 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Почтовая, 40 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Томская, 14в | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Котельная № 3 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Мира, 27 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | Котельная № 4 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Озерная, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 5 | Котельная № 5 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Вокзальная, 24 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 6 | Котельная № 8 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Экскаваторная, 2а | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 7 | Котельная № 9 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Загорная, 1б | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 8 | Котельная № 6 | Беловский район, п. Артышта, ул. Артыштинская, 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 9 | Котельная № 7 | Беловский район, п. Щебзавод, ул. Заводская, 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная | п. Новый Каракан, ул. Содружества, 27а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная | Беловский район, с. Беково, ул. Мелиораторов, 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Котельная школьная | Беловский район, с. Вишневка, ул. Школьная, 9а | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 13 | Котельная клубная | Беловский район, с. Вишневка, ул. Новая, 10 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Котельная школьная | Беловский район, с. Каракан, ул. Инская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Котельная центральная | Беловский район,с. Евтино, пер. Садовый, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная школьная | Беловский район, с. Каралда, ул. Мира, 14а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 17 | Котельная клубная | Беловский район, с. Коновалово, ул. Почтовая, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,8 |
| 18 | Котельная центральная | Беловский район, с. Новобачаты, ул. Дружбы, 11а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная детского сада | Беловский район, с. Новобачаты, ул. Береговая, 19а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная центральная | Беловский район, с. Пермяки, ул. Школьная, 4а | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Котельная базы | Беловский район, с. Пермяки, ул. Центральная, 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |
| 22 | Котельная школьная | Беловский район, с. Сидоренково, ул. Центральная, 7 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |
| 23 | Котельная центральная | Беловский район, с. Старопестерево, ул. Партизанская, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,77 |
| 24 | Котельная школьная | Беловский район, с. Старопестерево, ул. Школьная, 16 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 25 | Котельная центральная | Беловский район, с. Заринское | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 26 | Котельная центральная | Беловский район, с. Менчереп, ул. Центральная, 4 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  |
| 27 | Котельная центральная | Беловский район, с. Дунай Ключ, ул. Новая, 14б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  |
| 28 | Котельная клубная | Беловский район, с. Дунай Ключ, ул. Новая, 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 29 | Котельная приюта | Беловский район, с.Мохово, ул. Стадионная, 13в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 30 | Котельная РДК | Беловский район, с. Мохово, ул. Комсомольская, 8б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 31 | Котельная центральная | Беловский район, с.Мохово, ул. Шоссейная, 2г | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  |
| 32 | Котельная школьная | Беловский район, с. Мохово, ул. Молодежная, 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 |  |
| 33 | Котельная базы | Беловский район, с. Мохово, ул. Школьная, 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 34 | Котельная центральная | Беловский район, с. Ивановка, пер. Советский, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |  | 1,43 |  | 1,43 |  | 1,43 |  | 1,43 |  | 1,48 |  |
| 35 | Котельная школьная | Беловский район, с. Конево, ул. Школьная, 28г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 36 | Котельная школьная | Беловский район, с. Инюшка, ул. Школьная, 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |  | 0,83 |  | 0,83 |  | 0,83 |  | 0,83 |  | 0,83 |  |
| 37 | Котельная приюта | Беловский район, п. Убинский, ул. Школьная, 13а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 38 | Котельная центральная | Беловский район, с. Уроп, ул. Степная, 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 39 | Котельная приюта | Беловский район, с. Поморцево, ул. Центральная, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,74 |  |
| 40 | ЦТП | п. Снежинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого: |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  |

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Котельная № 1 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Почтовая, 40 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 |
| 2 | Котельная № 2 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Томская, 14в | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 |
| 3 | Котельная № 3 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Мира, 27 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 398,10 | 398,10 | 398,10 | 398,10 | 398,10 | 398,10 |
| 4 | Котельная № 4 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Озерная, 46 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 125,82 |
| 5 | Котельная № 5 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Вокзальная, 24 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 |
| 6 | Котельная № 8 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Экскаваторная, 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 9 | Беловский район, п. Старобачаты, ул. Загорная, 1б | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 8 | Котельная № 6 | Беловский район, п. Артышта, ул. Артыштинская, 2б | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 9 | Котельная № 7 | Беловский район, п. Щебзавод, ул. Заводская, 2а | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 377,46 | 377,46 | 377,46 | 377,46 | 377,46 | 377,46 |
| 10 | Котельная | п. Новый Каракан, ул. Содружества, 27а | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 |
| 11 | Котельная | Беловский район, с. Беково, ул. Мелиораторов, 1а | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 352,18 | 352,18 | 352,18 | 352,18 | 352,18 | 352,18 |
| 12 | Котельная школьная | Беловский район, с. Вишневка, ул. Школьная, 9а | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 13 | Котельная клубная | Беловский район, с. Вишневка, ул. Новая, 10 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| 14 | Котельная школьная | Беловский район, с. Каракан, ул. Инская | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 |
| 15 | Котельная центральная | Беловский район, с. Евтино, пер. Садовый, 15 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 334,16 | 334,16 | 334,16 | 334,16 | 334,16 | 334,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Котельная школьная | Беловский район, с. Каралда, ул. Мира, 14а | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
| 17 | Котельная клубная | Беловский район , с. Коновалово, ул. Почтовая, 7 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 18 | Котельная центральная | Беловский район, с. Новобачаты, ул. Дружбы, 11а | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 239,31 | 239,31 | 239,31 | 239,31 | 239,31 | 239,31 |
| 19 | Котельная детского сада | Беловский район, с. Новобачаты, ул. Береговая, 19а | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 20 | Котельная центральная | Беловский район, с. Пермяки, ул. Школьная, 4а | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 |
| 21 | Котельная базы | Беловский район, с. Пермяки, ул. Центральная, 5 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 22 | Котельная школьная | Беловский район, с. Сидоренково, ул. Центральная, 7 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
| 23 | Котельная центральная | Беловский район, с. Старопестерево, ул. Партизанская, 18 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 636,04 | 636,04 | 636,04 | 636,04 | 636,04 | 636,04 |
| 24 | Котельная школьная | Беловский район, с. Старопестерево, ул. Школьная, 16 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 |
| 25 | Котельная центральная | Беловский район, с. Заринское | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 |
| 26 | Котельная центральная | Беловский район, с. Менчереп, ул. Центральная, 4 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 |
| 27 | Котельная центральная | Беловский район, с. Дунай Ключ, ул. Новая, 14б | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 63,73 |
| 28 | Котельная клубная | Беловский район, с. Дунай Ключ, ул. Новая, 5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 29 | Котельная приюта | Беловский район, с. Мохово, ул. Стадионная, 13в | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,87 |
| 30 | Котельная РДК | Беловский район, с. Мохово, ул. Комсомольская, 8б | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 |
| 31 | Котельная центральная | Беловский район, с. Мохово, ул. Шоссейная, 2г | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 |
| 32 | Котельная школьная | Беловский район, с. Мохово, ул. Молодежная, 20а | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |
| 33 | Котельная базы | Беловский район, с. Мохово, ул. Школьная, 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная центральная | Беловский район, с. Ивановка, пер. Советский, 7 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 282,82 | 282,82 | 282,82 | 282,82 | 282,82 | 282,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Котельная школьная | Беловский район, с. Конево, ул. Школьная, 28г | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| 36 | Котельная школьная | Беловский район, с. Инюшка, ул. Школьная, 36 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 |
| 37 | Котельная приюта | Беловский район, п. Убинский, ул. Школьная, 13а | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 |
| 38 | Котельная центральная | Беловский район, с. Уроп, ул. Степная, 25 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 39 | Котельная приюта | Беловский район, с. Поморцево, ул. Центральная, 46 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 40 | ЦТП | п. Снежинский | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 |
| Итого: |  |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | 71,9 | 69,8 |  | 71,9 | 69,8 | 69,8 |  | 69,8 |  | 69,8 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения, всего, в т.ч. | % | 40,22 |  | 64,09 | 48,08 | 53,48 | 57,29 | 60,69 |  | 64,09 |  |
|  | - износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 40,22 |  | 64,09 | 48,08 | 53,48 | 57,29 | 60,69 |  | 64,09 |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 19934,5 |  | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 |  | 19934,5 |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 23,44 |  | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 23,44 |  | 23,44 |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 15336,66 |  | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 |  | 15336,66 |  |
|  |  | м3 для пара | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовый план ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Собственные средства | 7952,64 | 0,00 | 7952,64 | 2647,20 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 7952,64 | 0,00 | 7952,64 | 2647,20 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 7952,64 | 0,00 | 7952,64 | 2647,20 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |