РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» ноября 2017 г. № 428

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246009378, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                                 Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» ноября 2017 г. № 428

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Анжерский водоканал» 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д.64 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Анжеро-Судженского городского округа 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 6 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2018 | Значение на 2019 | Значение на 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | - | - | - |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | - | - | - |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | - | - | - |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | - | - |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт*ч/ м3) | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт*ч/м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 2 344,9 | 1 172,8 | 1 172,1 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 639,6 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 2 344,9 | 1 172,8 | 1 172,1 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 639,6 | 0,0 |
| 1.4.1 | Техническое перевооружение насосной станции 1-го Подъёма (Замена насоса 300Д70 с элдвигателем А4-355L-4 на новый насос 300Д70 с электродвигателем АИР 355 S4 250 квт 1500 об/мин. Установка новых: трансформатора 320 ква 6/0,4 ТМГ, частотного преобразователя 250 квт, обратного клапана D 400 мм Ру25, затвора поворотного фланцевого дискового с двумя эксцентрисистемами с эл.приводом тип 023 F D 400 Ру16 2 шт, вакуумного выключателя ВБСК ) | 2 344,9 | 1 172,8 | 1 172,1 | 0,0 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 639,6 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого, в том числе | 2 344,9 | 1 172,8 | 1 172,1 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 639,6 | 0,0 |
| 2.1 | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Итого прибыль | 639,6 | 320,2 | 319,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,6 | 0,0 |
| 2.3 | Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Итого амортизация | 1 705,2 | 852,6 | 852,6 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3 205,8 | 1 068,6 | 1 068,6 | 1 068,6 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 422,3 | 2 783,5 | 0,0 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 493,9 | 0,0 | 0,0 | 493,9 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 140,8 | 353,2 | 0,0 |
| 3.4.1 | Реконструкция кровли НФС (Замена кровельного покрытия с руберойда на бикрост, г. Анжеро-Судженск р-он ш. Судженская) | 493,9 | 0,0 | 0,0 | 493,9 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 140,8 | 353,2 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 2 711,9 | 1 068,6 | 1 068,6 | 574,7 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 281,5 | 2 430,3 | 0,0 |
| 3.5.1 | Техническое перевооружение системы доочистки сточных вод (Монтаж новой установки физико-химического метода обработки сточных вод на стадии доочистки, г. Анжеро-Судженск р-он ш. Судженская) | 2 711,9 | 1 068,6 | 1 068,6 | 574,7 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 281,5 | 2 430,3 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого, в том числе | 3 205,8 | 1 068,6 | 1 068,6 | 1 068,6 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 422,3 | 2 783,5 | 0,0 |
| 4.1 | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Итого прибыль | 2 783,5 | 927,8 | 927,8 | 927,8 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 783,5 | 0,0 |
| 4.3 | Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Итого амортизация | 422,3 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 422,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоснабжение на 01.01.2018 | 7933,20 | 1670,27 | 584,59 | 1172,80 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | 78,95 | - | - | - |
| 5 | Водоснабжение на 01.01.2019 | 9106,00 | 8380,67 | 725,33 | 1172,05 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 7,97 | - | - | - |
| 7 | Водоснабжение на 01.01.2020 | 10278,05 | 8747,56 | 1530,49 | 0,00 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 14,89 | - | - | - |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2018 | 1307,60 | 266,50 | 98,61 | 1068,59 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | 79,62 | - | - | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2019 | 2376,19 | 2149,35 | 226,84 | 1241,10 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 9,55 | - | - | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2020 | 3617,29 | 3143,81 | 473,48 | 1068,59 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 13,09 | - | - | - |

- Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 5254146,50 | 5254146,50 | 5254146,50 | 5254146,50 | 5254146,50 | 5254146,50 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 33918,45 | 34267,09 | 33918,45 | 34267,09 | 33918,45 | 34267,09 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 6,46 | 6,52 | 6,46 | 6,52 | 6,46 | 6,52 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 34118,56 | 34467,20 | 34118,09 | 34466,73 | 33918,45 | 34267,09 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 160,09 | 160,09 | 159,72 | 159,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 200,12 | 200,12 | 199,64 | 199,64 |  |  |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 6,49 | 6,56 | 6,49 | 6,56 | 6,46 | 6,52 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 101% | 101% | 101% | 101% | 100% | 100% |

- Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 11743,31 | 12357,35 | 11743,31 | 12357,35 | 11743,31 | 12357,35 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 5,55 | 5,84 | 5,55 | 5,84 | 5,55 | 5,84 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 12323,20 | 12937,24 | 12323,20 | 12937,24 | 12323,20 | 12937,24 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 463,92 | 463,92 | 463,92 | 463,92 | 463,92 | 463,92 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 5,82 | 6,11 | 5,82 | 6,11 | 5,82 | 6,11 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% |

- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |