РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» ноября 2017 г. № 430

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Вода» (г. Анжеро-Судженск) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить ООО »Вода» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4201008159, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                                 Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» ноября 2017 г. № 430

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Вода» 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д.64 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Анжеро-Судженского городского округа 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 6 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2018 | Значение на 2019 | Значение на 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
|  |  | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 11,5 | 12 | 12,05 |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | - | - | - |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | - | - | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 46,58 | 46,58 | 46,58 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт*ч/м3) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 12 694,5 | 4 926,1 | 4 926,1 | 2 842,3 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 12 485,7 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 12 694,5 | 4 926,1 | 4 926,1 | 2 842,3 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 12 485,7 | 0,0 |
| 1.4.1 | Реконструкция водопроводной линии Ду300мм ПЭ-930 м г. Анжеро-Судженск ул. Некрасова,57 - ул. Новобольничная, 75 (Замена стали на полиэтилен) | 7 457,7 | 4 926,1 | 2 531,6 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 7 388,1 | 0,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция водопроводной линии Ду225мм ПЭ-200 м г. Анжеро-Судженск ул. Ленина, 5-13 (Замена стали на полиэтилен) | 943,6 | 0,0 | 943,6 | 0,0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 874,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.3 | Реконструкция водопроводной линии Ду225мм ПЭ-200 м г. Анжеро-Судженск ул. Гагарина (от перекрестка с ул. Шоссейная до пер. с ул. С. Перовской) (Замена стали на полиэтилен) | 943,6 | 0,0 | 943,6 | 0,0 | 2019-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 943,6 | 0,0 |
| 1.4.4 | Реконструкция водопроводной линии Ду225мм ПЭ-710 м г. Анжеро-Судженск ул. Чучина - ул. Мира (Замена стали на полиэтилен) | 3 349,6 | 0,0 | 507,4 | 2 842,3 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 3 280,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого, в том числе | 12 694,5 | 4 926,1 | 4 926,1 | 2 842,3 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 12 485,7 | 0,0 |
| 2.1 | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Итого прибыль | 12 485,7 | 4 856,5 | 4 856,5 | 2 772,7 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 485,7 | 0,0 |
| 2.3 | Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Итого амортизация | 208,8 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 7 616,5 | 5 555,7 | 2 060,8 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 7 616,5 | 5 555,7 | 2 060,8 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 7 562,8 | 0,0 |
| 3.4.1 | Техническое перевооружение оборудования КНС «ГНС» г. Анжеро-Судженск (Замена насоса на НА ФГ800/33 3 шт., установка новой системы с частотным преобразователем 2 шт., установка нового агрегата механической очистки 1 шт.) | 6 657,8 | 4 597,0 | 2 060,8 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 6 604,1 | 0,0 |
| 3.4.2 | Техническое перевооружение оборудования КНС «ЖБИ» г. Анжеро-Судженск (Замена 2 шт. насосов на СМ100-65-200/2) | 249,6 | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,6 | 0,0 |
| 3.4.3 | Техническое перевооружение оборудования КНС «Чередниченко» г. Анжеро-Судженск (Замена насосов 3 шт. на насос СМ125-100-250/4 2 шт. и насос ГНОМ 16-16 1 шт., замена задвижек до 100 мм 4 шт.) | 328,6 | 328,6 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,6 | 0,0 |
| 3.4.4 | Техническое перевооружение оборудования КНС «Челы» г. Анжеро-Судженск (Замена насосов на насос СМ125-80-315/4 1 шт. и насос ГНОМ 10-10 1 шт., замена задвижек д150 2 шт, задвижек д100 2 шт, затвор поворотный д100 2 шт, клапан обратный Д100 2, задвижка Д300 1 шт.) | 380,6 | 380,6 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,6 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого, в том числе | 7 616,5 | 5 555,7 | 2 060,8 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 7 562,8 | 0,0 |
| 4.1 | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Итого прибыль | 7 562,8 | 5 528,9 | 2 034,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 562,8 | 0,0 |
| 4.3 | Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Итого амортизация | 53,7 | 26,8 | 26,8 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоснабжение на 01.01.2018 | 482,85 | 82,40 | 37,90 | 4926,13 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | 82,93 | - | - | - |
| 5 | Водоснабжение на 01.01.2019 | 5408,98 | 4779,94 | 629,04 | 4926,10 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 11,63 | - | - | - |
| 7 | Водоснабжение на 01.01.2020 | 10335,08 | 9142,34 | 1192,74 | 2842,25 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 11,54 | - | - | - |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2018 | 346,02 | 198,38 | 23,81 | 5555,69 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | 42,67 | - | - | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2019 | 5901,71 | 5211,22 | 690,49 | 2060,82 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 11,70 | - | - | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2020 | 7962,53 | 7089,89 | 872,64 | 0,00 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 10,96 | - | - | - |

- Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2759297,00 | 2759297,00 | 2759297,00 | 2759297,00 | 2759297,00 | 2759297,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 44148,66 | 46935,54 | 46935,54 | 46935,54 | 46935,54 | 46935,54 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 16,00 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 47183,99 | 49970,87 | 49970,87 | 49970,87 | 48668,48 | 48668,48 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 2428,27 | 2428,27 | 2428,27 | 2428,27 | 1386,35 | 1386,35 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 3035,33 | 3035,33 | 3035,33 | 3035,33 | 1732,94 | 1732,94 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 17,10 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 17,64 | 17,64 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 107% | 106% | 106% | 106% | 104% | 104% |

- Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 20555,65 | 21974,30 | 21974,30 | 21974,30 | 21974,30 | 21974,30 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 9,71 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 24011,18 | 25429,83 | 23245,55 | 23245,55 | 21974,30 | 21974,30 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 2764,43 | 2764,43 | 1017,00 | 1017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 3455,53 | 3455,53 | 1271,25 | 1271,25 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 11,34 | 12,01 | 10,98 | 10,98 | 10,38 | 10,38 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 117% | 116% | 106% | 106% | 100% | 100% |

- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |