РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» ноября 2017 г. № 437

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 368                  «Об установлении плановых и фактических показателей надежности

и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «ТВК»

(г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 368                          «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «ТВК» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению                   к настоящему постановлению.

2.	 Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» ноября 2017 г. № 437

- «Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 368

| Паспорт инвестиционной программы ООО «ТВК» на потребительском рынке г. Белово в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «ТВК» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652614, г. Белово, пгт. Грамотеино, мр-н «Листвяжный», 5, строение 1 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер – Сербанос Валерий Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: 8 (38452) 96-102; v.serbanos@of-list.hcsds.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ – Смараков С.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.04.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. 8(38452) 2-86-40 приемная Заместителя главы Беловского городского округа по ЖКХ |

Инвестиционная программа ООО «ТВК» на потребительском рынке г. Белово

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реали-зации меро-прия-тия | Год окон-чания реали-зации меро-приятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Приобретение универсального погрузчика АМКОРД 352С | Взамен ДТ-75 (ДЕРС-2) 2007 г.в. | Территория котельной ООО «ТВК», тракторный гараж | Грузоподъемность | кг | 0 | 4700 | 2016 | 2016 | 4 488 | 0 | 4 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Приобретение насоса НS 350-250-630 5/1 FA BBVP 400/4EU i.b. | Взамен 1Д1250 - 125 с высоковольтным электродвигателем 630 кВт (2006 г.в.) | Котельная ООО «ТВК», Сетевой насос № 1 | Мощность | кВт | 630 | 400 | 2016 | 2016 | 6 775 | 0 | 6 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Реконструкция котла КВТС 20-150 | Снижение уровня износа, повышение производительности | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 1 | Мощность | Гкалл/час | 16 | 20 | 2017 | 2017 | 7 116 | 0 | 0 | 7 116 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Замена котла КВТС 20-150 на котел КВ-РФ 29-150 с топкой ВТКС8,0/0,6 | Снижение уровня износа, повышение производительности | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 3 | Мощность | Гкалл/час | 20 | 25 | 2018 | 2019 | 31 269 | 0 | 0 | 0 | 23 616 | 7 653 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 648 | 0 | 11 263 | 7 116 | 23 616 | 7 653 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Замена батарейного циклона БЦ-2-6(4х3) на БЦ-512-2 (6х6) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 3 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 95 | 2016 | 2016 | 2 729 | 0 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Замена батарейного циклона БЦ-2-6(4х3) на БЦ-512-2 (6х6) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 3 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 95 | 2018 | 2018 | 1 888 | 0 | 0 | 0 | 1 888 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 617 | 0 | 2 729 | 0 | 1 888 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 265 | 0 | 13 993 | 7 116 | 25 504 | 7 653 | 0 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ТВК» на потребительском рынке г. Белово в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1872 | 0,1874 | 0,1874 | 1,1874 | 0,1874 |
|  |  | т.у.т./м3* | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 15863 | 15644 | 15644 | 15644 | 15644 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 12,6 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 68031 | 68968 | 68968 | 68968 | 68968 |
|  |  | м³ для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |

Финансовый план ООО «ТВК» на потребительском рынке г. Белово

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Собственные средства | 39 504 | 39 504 | 11 859 | 6 031 | 21 614 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 18 957 | 18 957 | 6 431 | 6 031 | 6 495 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 20 547 | 20 547 | 5 428 | 0 | 15 119 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | 39 504 | 39 504 | 11 858 | 6 031 | 21 614 |

».