РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» декабря 2017 г. № 749

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район), в сфере теплоснабжения

на 2017-2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район), ИНН 4223118934, в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                               Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

- от «26» декабря 2017 г. № 749

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Ясная Поляна» |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 653209, Кемеровская область, Прокопьевский район, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 9 Фактический адрес: 653002, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Грунтовая, 17 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2021 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Дубровская Светлана Валерьевна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (3846) 61-19-63; e-mail: tepleemir@gmail.com |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «19» декабря 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Прокопьевского муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1В |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи Прокопьевского муниципального района О.В. Пушкарева |
| Дата согласования инвестиционной программы | «4» июля 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | +7 (3846) 62-09-24 |

Инвестиционная программа ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район)

в сфере теплоснабжения на  2017-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год окончания реализа-ции мероп-риятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профинансировано | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализа-ции меро-приятия | после реализа-ции меро-приятия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| Группа 1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы Wilo BL 50/150-7,5/2 (1 шт.) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | пос. Котино, ул. Школьная, 1А | Электрическая мощность | кВт/ч | 7,5 | 7,5 | 2021 | 2021 | 71,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Замена сетевого насоса № 1 К100-80-160 на Pedrollo F 50/160С с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | Котельная п. Кольчегиз, ул. Парковая, 25 | Электрическая мощность | кВт/ч | 11 | 4 | 2020 | 2020 | 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Замена подпиточного насоса № 1 К20/30 на Pedrollo 32/160В с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | с. Карагайла, ул. Гагарина, 1 | Электрическая мощность | кВт/ч | 4 | 2,2 | 2020 | 2020 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Замена сетевого насоса № 1 К160/30 на Wilo BL 65/170-11/2 с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | с. Карагайла, ул. Гагарина, 1 | Электрическая мощность | кВт/ч | 30 | 11 | 2020 | 2020 | 232,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| 3.2.5 | Замена подпиточного насоса № 2 К20/30 на Pedrollo F 32/160А с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Октябрьский, пер. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 4 | 3 | 2019 | 2019 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | Замена сетевого насоса № 1 К100-65-200 на Pedrollo F 65/200В с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Октябрьский, пер. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 22 | 15 | 2018 | 2018 | 208,93 | 0,00 | 0,00 | 208,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | Замена подпиточного насоса № 1 К20/30 на Pedrollo F 32/160А с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | пос. Трудармейский, ул. Фабричная, 1А (Горнячка) | Электрическая мощность | кВт/ч | 4 | 3 | 2019 | 2019 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | Замена подпиточного насоса № 2 К45/30 на Pedrollo F 32/160А с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | пос. Трудармейский, ул. Фабричная, 1А (Горнячка) | Электрическая мощность | кВт/ч | 7,5 | 3 | 2019 | 2019 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | Замена сетевого насоса № 1 К200-150-315 на Pedrollo F 100/200B с частотным преобразователем | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | пос. Трудармейский, ул. Фабричная, 1А (Горнячка) | Электрическая мощность | кВт/ч | 45 | 37 | 2018 | 2018 | 474,38 | 0,00 | 0,00 | 474,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Установка генератора | Предписание Ростехнадзора | п. Инченково | Электрическая мощность | кВт/ч | 0 | 6 | 2017 | 2017 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | Замена подпиточных насосов К20/30 на Pedrollo F 32/160В (2 шт.) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 4 | 3 | 2017 | 2017 | 107,28 | 0,00 | 107,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | Замена циркуляционных насосов контура № 1 К45/30 на Pedrollo F 40/160C (3 шт.) | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 7,5 | 2,2 | 2017 | 2017 | 160,13 | 0,00 | 160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | Замена сетевого насоса № 1 К160/30 на Pedrollo F 50/200С | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 30 | 11 | 2017 | 2017 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | Замена сетевого насоса № 2 К160/30 на Pedrollo F 50/200С | Снижение расхода электроэнергии, повышение надежности | п. Школьный | Электрическая мощность | кВт/ч | 30 | 11 | 2017 | 2017 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| 3.2.15 | Реконструкция котельной № 20 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 80 кВт (0,07 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой расширите-льного бака 0,12 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Трудармейский, ул. Советская, 59 | Процент износа | % | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16 | Реконструкция котельной № 21 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой емкости запаса воды 0,75 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Иганино, ул. Заречная, 9 | Процент износа | % | 100 | 0 | 2017 | 2017 | 442,55 | 0,00 | 442,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17 | Реконструкция котельной № 29 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 80 кВт (0,07 Гкал/час), установкой дымовой трубы высотой 6м и установкой расширительного бака 0,1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Чапаевский, ул. Зеленая, 28 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2018 | 2018 | 560,28 | 0,00 | 0,00 | 560,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18 | Реконструкция котельной № 19 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час) и установкой дымовой трубы высотой 6м | Увеличение эффективности работы котельной | п. Чапаевский, ул. Игнатьева, 22 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 498,97 | 0,00 | 498,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19 | Реконструкция котельной № 25 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,05 Гкал/час) и установкой дымовой трубы высотой 6м | Увеличение эффективности работы котельной | п. Пушкино, ул. Центральная, 25 | Процент износа | % | 90 | 0 | 2019 | 2019 | 487,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| 3.2.20 | Реконструкция котельной № 7 с заменой и установкой котла длительного горения серии Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,05 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Плодопитомник, ул. Садовая, 2 | Процент износа | % | 87 | 0 | 2017 | 2017 | 450,97 | 0,00 | 450,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.21 | Реконструкция котельной № 27 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расширительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Тыхта, пер. Школьный, 1 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 629,28 | 0,00 | 629,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22 | Реконструкция котельной № 16 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | с. Соколово, ул. Молодежная, 1 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2018 | 2018 | 472,67 | 0,00 | 0,00 | 472,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23 | Реконструкция котельной № 26 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт »ЕСО» мощностью 40 кВт (0,035 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Тихоновка, ул. Зеленая, 6 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 432,85 | 0,00 | 432,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.24 | Реконструкция котельной № 28 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Ускатский, ул. Центральная, 22 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2019 | 2019 | 684,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| 3.2.25 | Реконструкция котельной № 23 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | с. Кутоново, ул. Водопроводная, 41А | Процент износа | % | 80 | 0 | 2019 | 2019 | 492,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26 | Реконструкция котельной № 22 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | д. Каменный Ключ, ул. Центральная, 25 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 452,75 | 0,00 | 452,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27 | Реконструкция котельной № 9 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | с. Инченково, ул. Школьная, 10 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 452,75 | 0,00 | 452,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.28 | Реконструкция котельной № 24 с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 40 кВт (0,034 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расшири-тельного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | с. Оселки, ул. Центральная, 1 | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 441,28 | 0,00 | 441,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.29 | Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 220 кВт (0,189 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Плодопитомник, СОШ | Процент износа | % | 80 | 0 | 2018 | 2018 | 788,97 | 0,00 | 0,00 | 788,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| 3.2.30 | Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой и расши-рительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Первомайский, ДК | Процент износа | % | 80 | 0 | 2020 | 2020 | 511,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.31 | Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 110 кВт (0,095 Гкал/час), установкой дымовой трубы 12м и установкой и расширительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Ясная Поляна, Администрация | Процент износа | % | 80 | 0 | 2017 | 2017 | 629,52 | 0,00 | 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.32 | Реконструкция котельной с заменой и установкой котла длительного горения Комфорт «ЕСО» мощностью 60 кВт (0,052 Гкал/час), установкой дымовой трубы 8м и установкой расши-рительного бака 1 м3 | Увеличение эффективности работы котельной | п. Школьный, СОК | Процент износа | % | 80 | 0 | 2019 | 2019 | 492,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11657,84 | 0,00 | 4972,94 | 2505,23 | 2508,92 | 1598,81 | 71,95 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение котлоагрегатов приборами коммерческого учета и автоматики безопасности | Учет расхода теплоносителя, повышение безопасности работы основного оборудования | с. Шарап | Комплект | шт. | 0 | 3 | 2021 | 2021 | 495,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,98 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,98 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12153,82 | 0,00 | 4972,94 | 2505,23 | 2508,92 | 1598,81 | 567,92 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район) в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг у.т./Гкал | 227,00 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 65,00 | 50,00 | 63,00 | 60,00 | 56,00 | 53,00 | 50,00 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - |

| Финансовый план ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район) в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 10 299,84 | 10 299,84 | 4 214,35 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 6 085,49 | 6 085,49 | 0,00 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 3 824,35 | 3 824,35 | 3 824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 10 299,84 | 10 299,84 | 4 214,35 | 2 123,08 | 2 126,20 | 1 354,92 | 481,29 |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район)

| № пп | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час) |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная № 1 п. Бурлаки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная № 2 п. Севск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 3 п. Кольчегиз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная № 4 «Горнячка» п. Трудармейский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 5 Центральная п. Трудармейский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 10 п. Каменный ключ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 8 п. Михайловка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная № 11 п. Карагайла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная № 12 п. Октябрьский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 14 с. Котино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная № 6 нач. школы п. Трудармейский | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная № 9 п. Инченково | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная №16 с. Соколово | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная № 18 п. Тихоновка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная № 20 ДТ п. Трудармейский | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная № 19 п. Чапаевский | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная № 22 д. Каменный Ключ | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная № 23 п. Кутоново | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная № 21 п. Иганино | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная № 24 п. Оселки | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная № 25 п. Пушкино | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная № 27 п. Тыхта | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная № 26 п. Тихоновка | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная № 28 п. Ускатский | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | Котельная № 29 п. Чапаевский | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная № 2 с. Шарап | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная № 3 с. Лучшево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная № 1 п. Ясная Поляна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная № 5 п. Маяковка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная № 4 п. Школьный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная № 6 СОШ п. Плодопитомник | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная № 7 ДК п. Плодопитомник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная № 8 п. Школьный | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная № 9 п. Первомайский СДК | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по предприятию |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район)

| № пп | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Котельная № 1 п. Бурлаки | 225,00 | 228,34 | 228,34 | 228,34 | 228,34 | 228,34 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 2 | Котельная № 2 п. Севск | 225,00 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 237,36 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 3 | Котельная № 3 п. Кольчегиз | 225,00 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 241,49 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 4 | Котельная № 4 «Горнячка» п. Трудармейский | 225,00 | 202,43 | 202,43 | 202,43 | 202,43 | 202,43 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| 5 | Котельная № 5 Центральная п. Трудармейский | 225,00 | 200,84 | 200,84 | 200,84 | 200,84 | 200,84 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| 6 | Котельная № 10 п. Каменный ключ | 225,00 | 242,13 | 242,13 | 242,13 | 242,13 | 242,13 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 7 | Котельная № 8 п. Михайловка | 225,00 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 8 | Котельная № 11 п. Карагайла | 225,00 | 231,18 | 231,18 | 231,18 | 231,18 | 231,18 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 9 | Котельная № 12 п. Октябрьский | 225,00 | 222,91 | 222,91 | 222,91 | 222,91 | 222,91 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 10 | Котельная № 14 с. Котино | 225,00 | 246,11 | 246,11 | 246,11 | 246,11 | 246,11 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 11 | Котельная № 6 нач. школы п. Трудармейский | 225,00 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 9 п. Инченково | 225,00 | 301,20 | 301,20 | 301,20 | 301,20 | 301,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №16 с. Соколово | 225,00 | 282,25 | 282,25 | 282,25 | 282,25 | 282,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная № 18 п. Тихоновка | 225,00 | 228,96 | 228,96 | 228,96 | 228,96 | 228,96 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 15 | Котельная № 20 ДТ п. Трудармейский | 225,00 | 281,61 | 281,61 | 281,61 | 281,61 | 281,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 19 п. Чапаевский | 225,00 | 256,46 | 256,46 | 256,46 | 256,46 | 256,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная № 22 д. Каменный Ключ | 225,00 | 302,46 | 302,46 | 302,46 | 302,46 | 302,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная № 23 п. Кутоново | 225,00 | 271,19 | 271,19 | 271,19 | 271,19 | 271,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 21 п. Иганино | 225,00 | 330,16 | 330,16 | 330,16 | 330,16 | 330,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 24 п. Оселки | 225,00 | 309,25 | 309,25 | 309,25 | 309,25 | 309,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная № 25 п. Пушкино | 225,00 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | 269,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | Котельная № 27 п. Тыхта | 225,00 | 236,42 | 236,42 | 236,42 | 236,42 | 236,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная № 26 п. Тихоновка | 225,00 | 288,53 | 288,53 | 288,53 | 288,53 | 288,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная № 28 п. Ускатский | 225,00 | 238,53 | 238,53 | 238,53 | 238,53 | 238,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная № 29 п. Чапаевский | 225,00 | 269,80 | 269,80 | 269,80 | 269,80 | 269,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 2 с. Шарап | 225,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 27 | Котельная № 3 с. Лучшево | 225,00 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 28 | Котельная № 1 п. Ясная Поляна | 225,00 | 220,33 | 220,33 | 220,33 | 220,33 | 220,33 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 29 | Котельная № 5 п. Маяковка | 225,00 | 262,06 | 262,06 | 262,06 | 262,06 | 262,06 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 30 | Котельная № 4 п. Школьный | 225,00 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 224,07 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 31 | Котельная № 6 СОШ п. Плодопитомник | 225,00 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | 224,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Котельная № 7 ДК п. Плодопитомник | 225,00 | 244,05 | 244,05 | 244,05 | 244,05 | 244,05 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 33 | Котельная № 8 п. Школьный | 225,00 | 242,53 | 242,53 | 242,53 | 242,53 | 242,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная № 9 п. Первомайский СДК | 225,00 | 296,84 | 296,84 | 296,84 | 296,84 | 296,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по предприятию |  | 225,00 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «Ясная поляна» (Прокопьевский муниципальный район)

| № пп | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная № 1 п. Бурлаки | 286,31 | 286,31 | 286,31 | 286,31 | 286,31 | 286,31 | 339,520 | 339,52 | 339,52 | 339,52 | 339,52 | 339,52 |
| 2 | Котельная № 2 п. Севск | 737,88 | 737,88 | 737,88 | 737,88 | 737,88 | 737,88 | 332,290 | 332,29 | 332,29 | 332,29 | 332,29 | 332,29 |
| 3 | Котельная № 3 п. Кольчегиз | 571,33 | 571,33 | 571,33 | 571,33 | 571,33 | 571,33 | 400,960 | 400,96 | 400,96 | 400,96 | 400,96 | 400,96 |
| 4 | Котельная № 4 «Горнячка» п. Трудармейский | 3426,04 | 3426,04 | 3426,04 | 3426,04 | 3426,04 | 3426,04 | 1841,060 | 1841,06 | 1841,06 | 1841,06 | 1841,06 | 1841,06 |
| 5 | Котельная № 5 Центральная п. Трудармейский | 1133,62 | 1133,62 | 1133,62 | 1133,62 | 1133,62 | 1133,62 | 1701,170 | 1701,17 | 1701,17 | 1701,17 | 1701,17 | 1701,17 |
| 6 | Котельная № 10 п. Каменный ключ | 124,85 | 124,85 | 124,85 | 124,85 | 124,85 | 124,85 | 50,710 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 |
| 7 | Котельная № 8 п. Михайловка | 200,63 | 200,63 | 200,63 | 200,63 | 200,63 | 200,63 | 104,610 | 104,61 | 104,61 | 104,61 | 104,61 | 104,61 |
| 8 | Котельная № 11 п. Карагайла | 542,33 | 542,33 | 542,33 | 542,33 | 542,33 | 542,33 | 135,320 | 135,32 | 135,32 | 135,32 | 135,32 | 135,32 |
| 9 | Котельная № 12 п. Октябрьский | 858,49 | 858,49 | 858,49 | 858,49 | 858,49 | 858,49 | 398,160 | 398,16 | 398,16 | 398,16 | 398,16 | 398,16 |
| 10 | Котельная № 14 с. Котино | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 32,980 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| 11 | Котельная № 6 нач. школы п. Трудармейский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 9 п. Инченково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №16 с. Соколово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная № 18 п. Тихоновка | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 19,740 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 |
| 15 | Котельная № 20 ДТ п. Трудармейский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 19 п. Чапаевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная № 22 д. Каменный Ключ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная № 23 п. Кутоново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 21 п. Иганино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 24 п. Оселки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная № 25 п. Пушкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная № 27 п. Тыхта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная № 26 п. Тихоновка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | Котельная № 28 п. Ускатский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная № 29 п. Чапаевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 2 с. Шарап | 247,09 | 247,09 | 247,09 | 247,09 | 247,09 | 247,09 | 249,090 | 249,09 | 249,09 | 249,09 | 249,09 | 249,09 |
| 27 | Котельная № 3 с. Лучшево | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 149,55 | 43,760 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 |
| 28 | Котельная № 1 п. Ясная Поляна | 315,87 | 315,87 | 315,87 | 315,87 | 315,87 | 315,87 | 231,090 | 231,09 | 231,09 | 231,09 | 231,09 | 231,09 |
| 29 | Котельная № 5 п. Маяковка | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 97,830 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 97,83 |
| 30 | Котельная № 4 п. Школьный | 226,01 | 226,01 | 226,01 | 226,01 | 226,01 | 226,01 | 306,450 | 306,45 | 306,45 | 306,45 | 306,45 | 306,45 |
| 31 | Котельная № 6 СОШ п. Плодопитомник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Котельная № 7 ДК п. Плодопитомник | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 1,570 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 33 | Котельная № 8 п. Школьный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная № 9 п. Первомайский СДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по предприятию |  | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 9310,92 | 6286,31 | 6286,31 | 6286,31 | 6286,31 | 6286,31 | 6286,31 |