РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» марта 2018 г. № 49

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район) в сфере водоотведения

на 2018-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                         «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр                         «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район), ИНН 4252000648, инвестиционную программу в сфере водоотведения              на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                                 Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «20» марта 2018 г. № 49

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой утверждается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Тепло» 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Геологическая, 61 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650953, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Таштагольского муниципального района 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
|  |  | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН | % | - | - | - |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | - | - | - |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 8,47 | 7,90 | 7,37 |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт*ч/м3) | - | - | - |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/м3) | 1,90 | 1,92 | 1,88 |
| 5 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финан-сирования | Потребность в финансировании по годам |  |  | Срок реали-зации, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | Бюд-жет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подк-лючение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 8561,00 | 3287,80 | 2718,40 | 2554,80 | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 3551,06 | 5009,94 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 4622,60 | 1975,00 | 1405,60 | 1242,00 | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 2337,93 | 2284,67 | 0,00 |
| 1.4.1 | Реконструкция КНС №1, г. Таштагол, ул. Ленина (монтаж нового насосного агрегата марки СД 450/22,5) | 343,10 | 343,10 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,10 | 0,00 |
| 1.4.2 | Реконструкция КНС №3, г. Таштагол, ул. Поспелова (монтаж нового насосного агрегата марки СД 250/22,5) | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Реконструкция КНС №4, г. Таштагол, ул. Ноградская (монтаж новых насосных агрегатов марки 2СМ 250-200-400/4 в количестве 2-х комп.) | 539,20 | 0,00 | 0,00 | 539,20 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 539,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Реконструкция КНС (Перекачка ОС), пгт Шерегеш, Таштагольский район, ул. Дзержинского (монтаж насосных агрегатов марки СМ 250-200-400б/6 в 3-х комп.) | 456,60 | 456,60 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,60 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.5 | Станция перекачки Фекальных вод, пгт. Темиртау, Таштагольский район (монтаж насосного агрегата марки СМ 200-150-500/4) | 285,10 | 285,10 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,10 | 0,00 |
| 1.4.6 | Реконструкция котельной Очистных сооружений канализации г. Таштагол, ул.Партизанская,108 (монтаж нового котла марки КСВм-80, работающего на твердом топливе) | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Реконструкция Станции перекачки фекальных вод пгт. Каз, Таштагольский район (установка частотных преобразователей VC-10-12-45; 0,45кВт; 380В; 3 фазы, IP 54) – 2ед. | 409,20 | 409,20 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,20 | 0,00 |
| 1.4.8 | Реконструкция Станции перекачки фекальных вод пгт. Темиртау, Таштагольский район (установка частотных преобразователей VC-10-12-200; 0,200кВт; 380В; 3 фазы, IP 54) – 2ед. | 1405,60 | 0,00 | 1405,60 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 1095,93 | 309,67 | 0,00 |
| 1.4.9 | Реконструкция Станции перекачки фекальных вод пгт. Шерегеш, Таштагольский район (установка частотных преобразователей VC-10-12-200; 0,200кВт; 380В; 3 фазы, IP 54) – 1ед. | 702,80 | 0,00 | 0,00 | 702,80 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 702,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 3938,40 | 1312,80 | 1312,80 | 1312,80 | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 1213,13 | 2725,27 | 0,00 |
| 1.5.1 | Модернизация Очистных сооружений канализации г. Таштагол, ул. Партизанская, 108 (монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквахлор-500») | 1312,80 | 1312,80 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1312,80 | 0,00 |
| 1.5.2 | Модернизация Очистных сооружений канализации пгт. Каз, Таштагольский район (монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквахлор-500») | 1312,80 | 0,00 | 1312,80 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1312,80 | 0,00 |
| 1.5.3 | Модернизация Очистных сооружений пгт. Темиртау, Таштагольский район (монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквахлор-500») | 1312,80 | 0,00 | 0,00 | 1312,80 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 1213,13 | 99,67 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | итого прибыль | 5009,94 | 3287,80 | 1622,47 | 99,67 | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5009,94 | 0,00 |
| 4 | итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | итого амортизация | 3551,06 | 0,00 | 1095,93 | 2455,13 | 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 3551,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | итого плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб. | 68431,19 | 37452,87 | 30978,32 | 3287,80 |
| 2 | Фактический % износа на 01.01.2018 | 55% | - | - | - |
| 3 | Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб. | 71718,99 | 38070,21 | 33648,79 | 2718,40 |
| 4 | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 | 53% | - | - | - |
| 5 | Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб. | 74437,39 | 38541,76 | 35895,63 | 2554,80 |
| 6 | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | 52% | - | - | - |

- Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на 2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1360982,12 | 1360982,12 | 1360982,12 | 1360982,12 | 1360982,12 | 1360982,12 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 36691,79 | 36856,11 | 36691,79 | 36856,11 | 36691,79 | 36856,11 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 26,96 | 27,08 | 26,96 | 27,08 | 26,96 | 27,08 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 38747,17 | 38910,48 | 38910,48 | 40176,19 | 40176,19 | 40856,16 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы за счет прибыли | тыс. руб. | 1644,31 | 1643,50 | 569,79 | 1052,68 | 49,84 | 49,84 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 2055,38 | 2054,37 | 712,24 | 1315,85 | 62,29 | 62,29 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,47 | 28,59 | 28,59 | 29,52 | 29,52 | 30,02 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 106% | 106% | 106% | 109% | 109% | 111% |

- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |