РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «5» июня 2018 г. № 98

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы

в области обращения с твердыми коммунальными отходами регионального оператора ООО «Экологические технологии»

на 2018-2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ                       «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами регионального оператора ООО «Экологические технологии» ИНН 4217127183, на 2018-2021 годы согласно, приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                               Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «5» июня 2018 г. № 98

Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами регионального оператора ООО «Экологические технологии»

на 2018-2021 годы

Паспорт инвестиционной программы ООО «Экологические технологии»

| Наименование регулируемой организации | ООО «Экологические технологии» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Запорожская, 21А, г. Новокузнецк, 654080 |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Управляющий директор Функ Андрей Иванович, тел. +7 (3842) 35-05-02 эл. Почта: info@ kuzro.ru |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650993 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | данный вид деятельности не входит в инвестиционную программу |  |  |  |  |
| 1.2 | количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не входит в инвестиционную программу |  |  |  |  |
| 2 | Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов. Объект обработки - Станция сортировки ТКО в Киселевском городском округе (Чистый город) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3 | Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов. Объект обработки - Станция сортировки ТКО в Киселевском городском округе (Феникс) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4 | Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов. Объект обработки - Станция сортировки ТКО в Осинниковском городском округе |  |  |  |  |  |
| 4.1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 5 | Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| 5.1 | показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |
| 5.2 | количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |
| 5.3 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |

Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов |  |  |  | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год оконча-ния реализа- ции мероприя-тия | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего в ценах 2017 года, тыс.руб. | Профинан-сировано к 2018 году | Всего, тыс. руб. | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния |
|  |  |  |  |  |  | до реализа-ции мероп-риятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство станции сортировки ТКО в Киселевском городском округе (Чистый город) | исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы | Киселевский городской округ | производственная мощность | тыс. тн в год | 0 | 80 | 2019 | 2021 | 18 000,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 | 2 479,6 | 13 805,6 | 1 714,8 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство станции сортировки ТКО в Киселевском городском округе (Феникс) | исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы | Киселевский городской округ (пгт Карагайла) | производственная мощность | тыс. тн в год | 0 | 40 | 2019 | 2021 | 14 000,0 | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | 1 928,0 | 10 737,5 | 1 334,5 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство станции сортировки ТКО в Осинниковском городском округе | исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы | Осинниковский городской округ | производственная мощность | тыс. тн в год | 0 | 40 | 2019 | 2021 | 14 000,0 | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | 1 929,0 | 10 737,6 | 1 333,4 | 0,0 |
| 1.4 | Строительство станции перегрузки ТКО в Мысковском городском округе | исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы Кемеровской области | Мысковский городской округ | производственная мощность | тыс.тн в год | 0 | 80 | 2018 | 2018 | 7 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | 1 627,0 | 5 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Строительство станции перегрузки ТКО в Таштагольском муниципальном районе | исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы Кемеровской области | Таштагольский муниципальный район | производственная мощность | тыс.тн в год | 0 | 80 | 2018 | 2018 | 7 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | 1 627,0 | 5 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Строительство станции перегрузки ТКО в Междуреченском городском округе | исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы Кемеровской области | Междуреченс-кий городской округ | производственная мощность | тыс.тн в год | 0 | 80 | 2018 | 2018 | 7 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | 1 627,0 | 5 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Строительство станции перегрузки ТКО в Прокопьевском городском округе | исполнение мероприятий Территориальной схемы и Региональной программы Кемеровской области | Прокопьевский городской округ | производственная мощность | тыс.тн в год | 0 | 80 | 2018 | 2018 | 7 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | 1 627,0 | 5 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 000,0 | 0,0 | 76 000,0 | 6 508,0 | 29 828,6 | 35 280,7 | 4 382,7 | 0,0 |
| Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 000,0 | 0,0 | 76 000,0 | 6 508,0 | 29 828,6 | 35 280,7 | 4 382,7 | 0,0 |

Финансовый план

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |
|  |  | обработка и утилизация неопасных отходов | обработка и утилизация опасных отходов |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | 76 000,0 |  | 76 000,0 | 6 508,0 | 29 828,6 | 35 280,7 | 4 382,7 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 8 273,0 |  | 8 273,0 | 0,0 | 1 655,0 | 3 309,0 | 3 309,0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 67 727,0 |  | 67 727,0 | 6 508,0 | 28 173,6 | 31 971,7 | 1 073,7 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | кредиты | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | займы организаций | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 76 000,0 |  | 76 000,0 | 6 508,0 | 29 828,6 | 35 280,7 | 4 382,7 |

- Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерений | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обработка ТКО |  |  |  |  |  |
| 2 | Заявленный объем | тыс. куб.м. | 1 632 | 3 263 | 3 264 | 3 265 |
| 3 | НВВ | тыс. руб. | 753 942 | 1 528 259 | 1 557 705 | 1 604 094 |
| 4 | Тариф | руб. /куб.м. | 462,03 | 468,32 | 477,29 | 491,36 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 6 508 | 29 828 | 35 281 | 4 383 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 7 794 | 35 395 | 41 598 | 4 595 |
| 7 | Итого тариф | руб./куб.м. | 466,80 | 479,16 | 490,04 | 492,77 |
| 8 | Рост тарифа | % | 101 | 102 | 103 | 100 |