

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» октября 2018 г. № 327

г. Кемерово

**Об утверждении инвестиционной программы**

**ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 2019 - 2021 годы**

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ПАО «Кузбассэнергосбыт» (г. Кемерово), ИНН 4205109214, на 2019 - 2021 годы, согласно [приложениям № 1 - 5](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

региональной энергетической комиссии

Кемеровской области Д.В. Малюта

Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2018 г. № 327

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам ПАО «Кузбассэнергосбыт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Иденти-  фикатор инвести-ционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвести-  ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | | | Оценка полной стоимости инвести-ционного проекта в прогнозных ценах соответ-ствующих лет, млн рублей  (с НДС) | Остаток финанси-  рования капитальных вложений в прогнозных ценах соответ-ствующих лет, млн рублей  (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | | | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | | Итого (план) | | | | |
| План | в базисном уровне цен, млн рублей  (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План  на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 164,138 | 164,138 |  | 164,138 | 164,138 | 61,894 |  |  | 61,894 |  | 53,124 |  |  | 53,124 |  | 49,120 |  |  | 49,120 |  | 164,138 |  |  | 164,138 |  |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит - системы в ЦОП  (г. Ленинск-Кузнецкий,  пр. Кирова,108) | ЭK\_1.1 | 2019 | 2019 | 0,099 | 0,099 | Февр. 2018 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит - систем в Орджоникидзевском участке  (г. Новокузнецк,  ул. Разведчиков,50) | ЭK\_1.2 | 2019 | 2019 | 0,107 | 0,107 | Февр. 2018 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит - системы в АБК  (г. Новокузнецк,  ул. Орджоникидзе,18а) | ЭK\_1.3 | 2019 | 2019 | 0,054 | 0,054 | Февр. 2018 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит - системы в Междуреченском ПУ  (г. Междуреченск,  пр. Строителей, 41а) | ЭK\_1.4 | 2019 | 2019 | 0,062 | 0,062 | Февр. 2018 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит -системы в Мариинском ПУ (г.Мариинск, ул.Ленина,49) | ЭK\_1.5 | 2019 | 2019 | 0,061 | 0,061 | Февр. 2018 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит - систем в Крапивинском участке (пгт. Крапивинский,  ул. Советская,48) | ЭK\_1.6 | 2019 | 2019 | 0,078 | 0,078 | Февр. 2018 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка кас-сетного кондиционера в Цент-ральном участке (г.Новокузнецк, пр.Кирова,50) | ЭK\_1.7 | 2019 | 2019 | 0,168 | 0,168 | Февр. 2018 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,168 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит -систем в г.Новокузнецк, г.Калтан | ЭL\_1.1 | 2020 | 2020 | 0,216 | 0,216 | Февр. 2018 | 0,216 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит -систем в РКЦ г. Новокуз-нецк, пгт.Тяжин, пгт.Тисуль | ЭM\_1.1 | 2021 | 2021 | 0,264 | 0,264 | Февр. 2018 | 0,264 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | 0,000 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение многофункцио-нальных устройств (МФУ) и цветных принтеров | ЭK\_2.1 | 2019 | 2019 | 10,200 | 10,200 | Февр. 2018 | 10,200 | 10,200 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 10,200 | 0,000 | 0,000 | 10,200 | 0,000 |
| 1.6.1 | Модернизация корпоративной и локальной сети | ЭK\_2.2 | 2019 | 2019 | 19,200 | 19,200 | Февр. 2018 | 19,200 | 19,200 | 9,600 | 0,000 | 0,000 | 9,600 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 19,200 | 0,000 | 0,000 | 19,200 | 0,000 |
| 1.6.1 | Модернизация телефонной сети | ЭK\_2.3 | 2019 | 2019 | 10,800 | 10,800 | Февр. 2018 | 10,800 | 10,800 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 10,800 | 0,000 | 0,000 | 10,800 | 0,000 |
| 1.2.3 | Создание центра обработки данных (ЦОД) в ЮМО | ЭK\_2.4 | 2019 | 2019 | 24,000 | 24,000 | Февр. 2018 | 24,000 | 24,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение серверного оборудования | ЭK\_2.5 | 2019 | 2019 | 14,880 | 14,880 | Февр. 2018 | 14,880 | 14,880 | 5,040 | 0,000 | 0,000 | 5,040 | 0,000 | 5,040 | 0,000 | 0,000 | 5,040 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 14,880 | 0,000 | 0,000 | 14,880 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение ноутбуков | ЭK\_2.6 | 2019 | 2019 | 1,800 | 1,800 | Февр. 2018 | 1,800 | 1,800 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение ПК | ЭK\_2.7 | 2019 | 2019 | 25,200 | 25,200 | Февр. 2018 | 25,200 | 25,200 | 8,400 | 0,000 | 0,000 | 8,400 | 0,000 | 8,400 | 0,000 | 0,000 | 8,400 | 0,000 | 8,400 | 0,000 | 0,000 | 8,400 | 0,000 | 25,200 | 0,000 | 0,000 | 25,200 | 0,000 |
| 1.6.1 | Модернизация комплекса печати и конвертования | ЭL\_2.1 | 2020 | 2020 | 7,200 | 7,200 | Февр. 2018 | 7,200 | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 7,200 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в Крапивинском участке (пгт. Крапивинский,  ул.Советская,48) | ЭM\_3.1 | 2021 | 2021 | 0,144 | 0,144 | Февр. 2018 | 0,144 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видео-наблюдения в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_3.1 | 2019 | 2019 | 0,600 | 0,600 | Февр. 2018 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в Ленинск-Кузнецком ПУ (г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция,15) | ЭL\_3.1 | 2020 | 2020 | 0,480 | 0,480 | Февр. 2018 | 0,480 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы контроля и управления доступом в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_3.2 | 2019 | 2019 | 0,540 | 0,540 | Февр. 2018 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,540 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модерниза-ция автоматической пожарной сигнализации в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_3.3 | 2019 | 2019 | 0,960 | 0,960 | Февр. 2018 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модерниза-ция системы речевого оповеще-ния и управления эвакуацией в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова, 2) | ЭK\_3.4 | 2019 | 2019 | 0,660 | 0,660 | Февр. 2018 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,660 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в Гурьевском ПУ (г.Гурьевск, ул.30лет Победы,4) | ЭK\_3.5 | 2019 | 2019 | 0,420 | 0,420 | Февр. 2018 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модерниза-ция охранно-пожарной сигнали-зации ЦОП (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭM\_3.2 | 2021 | 2021 | 0,360 | 0,360 | Февр. 2018 | 0,360 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видео-наблюдения ЦОП (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭM\_3.3 | 2021 | 2021 | 0,360 | 0,360 | Февр. 2018 | 0,360 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в ЦОП (г.Полысаево, ул.Космонавтов,92) | ЭM\_3.4 | 2021 | 2021 | 0,240 | 0,240 | Февр. 2018 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в ЦОП (г.Киселевск, ул.50лет Города,27а) | ЭM\_3.5 | 2021 | 2021 | 0,240 | 0,240 | Февр. 2018 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в ЦОП (пгт.Яя,  ул. Школьная, 10) | ЭL\_3.2 | 2020 | 2020 | 0,120 | 0,120 | Февр. 2018 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в ЦОП (пгт.Верх-Чебула, ул.Советская,92) | ЭM\_3.6 | 2021 | 2021 | 0,209 | 0,209 | Февр. 2018 | 0,209 | 0,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,209 | 0,000 | 0,000 | 0,209 | 0,000 | 0,209 | 0,000 | 0,000 | 0,209 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в Тисульском участке (пгт.Тисуль, ул.Трухницкого,1) | ЭM\_3.7 | 2021 | 2021 | 0,209 | 0,209 | Февр. 2018 | 0,209 | 0,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,209 | 0,000 | 0,000 | 0,209 | 0,000 | 0,209 | 0,000 | 0,000 | 0,209 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы  контроля и управления доступом в Междуреченском ПУ (г. Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_3.6 | 2019 | 2019 | 0,360 | 0,360 | Февраль 2018 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в Междуреченском ПУ  (г. Междуреченск,  пр. Строителей,41а) | ЭK\_3.7 | 2019 | 2019 | 0,300 | 0,300 | Февраль 2018 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модерниза-ция охранно-пожарной  сигнализации в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_3.8 | 2019 | 2019 | 0,600 | 0,600 | Февраль 2018 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видео-наблюдения в Орджоникидзев-ском участке (г.Новокузнецк, ул.Разведчиков,50) | ЭK\_3.9 | 2019 | 2019 | 0,240 | 0,240 | Февраль 2018 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видео-наблюдения (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭL\_3.3 | 2020 | 2020 | 0,540 | 0,540 | Февраль 2018 | 0,540 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,540 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модерниза-ция системы речевого  оповещения и управления эвакуацией (г.Новокузнецк,  ул. Орджони-кидзе,18а) | ЭL\_3.4 | 2020 | 2020 | 0,840 | 0,840 | Февраль 2018 | 0,840 | 0,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,840 | 0,000 | 0,000 | 0,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,840 | 0,000 | 0,000 | 0,840 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модерниза-ция охранно-пожарной сигнали-зации (г.Новокузнецк,  ул. Орджоникидзе,18а) | ЭL\_3.5 | 2020 | 2020 | 1,200 | 1,200 | Февраль 2018 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в Осинниковском ПУ (г.Осинники, ул.Победы,36) | ЭL\_3.6 | 2020 | 2020 | 0,144 | 0,144 | Февраль 2018 | 0,144 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск,  пр. Шахтеров, 23) | ЭL\_3.7 | 2020 | 2020 | 0,144 | 0,144 | Февраль 2018 | 0,144 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблю-дения в Мысковском ПУ  (г. Мыски, ул.Мира,5) | ЭM\_3.8 | 2021 | 2021 | 0,144 | 0,144 | Февраль 2018 | 0,144 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение испытательного стенда для подключения приборов учета в АИИС КУЭ | ЭK\_4.1 | 2019 | 2019 | 1,200 | 1,200 | Февраль 2018 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение многозональных систем кондиционирования  (г. Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_4.2 | 2019 | 2019 | 4,846 | 4,846 | Февраль 2018 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 0,000 | 0,000 | 4,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,846 | 0,000 | 0,000 | 4,846 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение  снегоотбрасывателя в Новокузнецкий участок (г. Новокузнецк,  ул. Орджоникидзе,18) | ЭM\_4.1 | 2021 | 2021 | 0,147 | 0,147 | Февраль 2018 | 0,147 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,000 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция зданий АБК и РКЦ (г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭK\_1.1.1 | 2019 | 2020 | 4,260 | 4,260 | Февраль 2018 | 4,260 | 4,260 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,260 | 0,000 | 0,000 | 4,260 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Устройство сетей электроснаб-жения Новокузнецкого участка (г. Новокузнецк,  ул.Орджоникидзе,18а) | ЭL\_1.1.1 | 2020 | 2020 | 0,156 | 0,156 | Февраль 2018 | 0,156 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция крыльца  с устройством пандуса Центрального участка  (г. Новокузнецк, ул. Кирова,50) | ЭL\_1.1.2 | 2020 | 2020 | 0,360 | 0,360 | Февраль 2018 | 0,360 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция помещений Заводского участка  (г. Новокузнецк,  ул. Горьковская,35) | ЭM\_1.1.1 | 2021 | 2021 | 1,320 | 1,320 | Февраль 2018 | 1,320 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция  инженерных сетей, фундаментных стен (отмостки) и прилегающей территории здания Междуреченского ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭM\_1.1.2 | 2021 | 2021 | 2,640 | 2,640 | Февраль 2018 | 2,640 | 2,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,640 | 0,000 | 0,000 | 2,640 | 0,000 | 2,640 | 0,000 | 0,000 | 2,640 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция кровли и приле-гающей дворовой площадки Ижморского участка (пгт.Ижморский, ул.Стадионная,2а) | ЭL\_1.2.1 | 2020 | 2020 | 0,720 | 0,720 | Февраль 2018 | 0,720 | 0,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,720 | 0,000 | 0,000 | 0,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,720 | 0,000 | 0,000 | 0,720 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция глав-ного входа здания Тяжинского участка (пгт.Тяжинский,  ул. Первомайская,13) | ЭM\_1.2.1 | 2021 | 2021 | 0,600 | 0,600 | Февраль 2018 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция здания, помеще-ний и прилегающей территории ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_1.3.1 | 2019 | 2019 | 7,714 | 7,714 | Февраль 2018 | 7,714 | 7,714 | 7,714 | 0,000 | 0,000 | 7,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,714 | 0,000 | 0,000 | 7,714 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция наружных сетей электроснабжения ЦОП (г.Белово, ул.Суворова, 2) | ЭK\_1.3.2 | 2019 | 2019 | 0,156 | 0,156 | Февраль 2018 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция помещений ЦОП (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭM\_1.3.1 | 2021 | 2021 | 3,600 | 3,600 | Февраль 2018 | 3,600 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция глав-ного входа и прилегающей территории здания ЦОП (г.Прокопьевск, ул.Космонавта Волынова,11б) | ЭM\_1.3.2 | 2021 | 2021 | 1,560 | 1,560 | Февраль 2018 | 1,560 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция теплоснабжения здания (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.1 | 2019 | 2020 | 4,152 | 4,152 | Февраль 2018 | 4,152 | 4,152 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 3,972 | 0,000 | 0,000 | 3,972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,152 | 0,000 | 0,000 | 4,152 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция электроснабжения здания (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.2 | 2019 | 2019 | 2,400 | 2,400 | Февраль 2018 | 2,400 | 2,400 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,280 | 0,000 | 0,000 | 2,280 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция водоотведения внутреннего двора здания (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.3 | 2019 | 2020 | 3,862 | 3,862 | Февраль 2018 | 3,862 | 3,862 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 3,792 | 0,000 | 0,000 | 3,792 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,862 | 0,000 | 0,000 | 3,862 | 0,000 |

Приложение № 2

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2018 г. № 327

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам ПАО «Кузбассэнергосбыт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти-фикатор инвести-ционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестици-онного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документациейв базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | | | | | Остаток освоения капитальных вложений,  млн рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | | | |
| План | | | | | План на 01.01.2019 года | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого (план) |
| Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 15 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 136,781 | 136,781 | 0,608 | 35,688 | 100,485 | 0,000 | 136,781 | 136,781 | 51,578 | 44,270 | 40,933 | 136,781 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-системы в ЦОП (г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭK\_1.1 | 2019 | 2019 | 0,082 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-систем в Орджоникидзевском участке  (г. Новокузнецк, ул.Разведчиков,50) | ЭK\_1.2 | 2019 | 2019 | 0,089 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-системы в АБК (г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭK\_1.3 | 2019 | 2019 | 0,045 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-системы в Междуреченском ПУ  (г. Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_1.4 | 2019 | 2019 | 0,052 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-системы в Мариинском ПУ  (г. Мариинск, ул.Ленина,49) | ЭK\_1.5 | 2019 | 2019 | 0,051 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-систем в Крапивинском участке  (пгт. Крапивинский, ул.Советская,48) | ЭK\_1.6 | 2019 | 2019 | 0,065 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,000 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка кассетного кондиционера в Центральном участке (г. Новокузнецк, пр.Кирова,50) | ЭK\_1.7 | 2019 | 2019 | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-систем в г.Новокузнецк, г.Калтан | ЭL\_1.1 | 2020 | 2020 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,180 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-систем в РКЦ г.Новокузнецк, пгт.Тяжин, пгт.Тисуль | ЭM\_1.1 | 2021 | 2021 | 0,220 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 0,220 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0,220 |
| 1.6.1 | Приобретение многофункциональных устройств (МФУ) и цветных принтеров | ЭK\_2.1 | 2019 | 2019 | 8,500 | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 8,500 | 8,500 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 8,500 |
| 1.6.1 | Модернизация корпоративной и локальной сети | ЭK\_2.2 | 2019 | 2019 | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 16,000 |
| 1.6.1 | Модернизация телефонной сети | ЭK\_2.3 | 2019 | 2019 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 9,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
| 1.2.3 | Создание центра обработки данных (ЦОД) в ЮМО | ЭK\_2.4 | 2019 | 2019 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
| 1.6.1 | Приобретение серверного оборудования | ЭK\_2.5 | 2019 | 2019 | 12,400 | 12,400 | 0,000 | 0,000 | 12,400 | 0,000 | 12,400 | 12,400 | 4,200 | 4,200 | 4,000 | 12,400 |
| 1.6.1 | Приобретение ноутбуков | ЭK\_2.6 | 2019 | 2019 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1,500 |
| 1.6.1 | Приобретение ПК | ЭK\_2.7 | 2019 | 2019 | 21,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,000 | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |
| 1.6.1 | Модернизация комплекса печати и конвертования | ЭL\_2.1 | 2020 | 2020 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Крапивинском участке (пгт.Крапивинский, ул.Советская,48) | ЭM\_3.1 | 2021 | 2021 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_3.1 | 2019 | 2019 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Ленинск-Кузнецком ПУ (г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция,15) | ЭL\_3.1 | 2020 | 2020 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 |
| 1.2.4.2 | Создание системы контроля и управления доступом в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_3.2 | 2019 | 2019 | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация автоматической пожарной сигнализации в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_3.3 | 2019 | 2019 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация системы речевого оповещения и управления эвакуацией в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова, 2) | ЭK\_3.4 | 2019 | 2019 | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,550 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 15 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Гурьевском ПУ (г.Гурьевск, ул.30лет Победы,4) | ЭK\_3.5 | 2019 | 2019 | 0,350 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,350 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации ЦОП  (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭM\_3.2 | 2021 | 2021 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения ЦОП (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭM\_3.3 | 2021 | 2021 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (г.Полысаево, ул.Космонавтов,92) | ЭM\_3.4 | 2021 | 2021 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (г.Киселевск, ул.50лет Города,27а) | ЭM\_3.5 | 2021 | 2021 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (пгт.Яя, ул.Школьная,10) | ЭL\_3.2 | 2020 | 2020 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 |  | 0,100 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (пгт.Верх-Чебула, ул.Советская,92) | ЭM\_3.6 | 2021 | 2021 | 0,175 | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,175 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Тисульском участке (пгт.Тисуль, ул.Трухницкого,1) | ЭM\_3.7 | 2021 | 2021 | 0,175 | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,175 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_3.6 | 2019 | 2019 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_3.7 | 2019 | 2019 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_3.8 | 2019 | 2019 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения в Орджоникидзевском участке (г.Новокузнецк, ул.Разведчиков,50) | ЭK\_3.9 | 2019 | 2019 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭL\_3.3 | 2020 | 2020 | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,450 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация системы речевого оповещения и управления эвакуацией (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭL\_3.4 | 2020 | 2020 | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,700 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭL\_3.5 | 2020 | 2020 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Осинниковском ПУ (г.Осинники, ул.Победы,36) | ЭL\_3.6 | 2020 | 2020 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,120 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Шахтеров,23) | ЭL\_3.7 | 2020 | 2020 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,120 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Мысковском ПУ (г.Мыски, ул.Мира,5) | ЭM\_3.8 | 2021 | 2021 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 |
| 1.6.1 | Приобретение испытательного стенда для подключения приборов учета в АИИС КУЭ | ЭK\_4.1 | 2019 | 2019 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 1.6.1 | Приобретение многозональных систем кондиционирования (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_4.2 | 2019 | 2019 | 4,038 | 4,038 | 0,000 | 0,000 | 4,038 | 0,000 | 4,038 | 4,038 | 4,038 | 0,000 | 0,000 | 4,038 |
| 1.6.1 | Приобретение снегоотбрасывателя в Новокузнецкий участок (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18) | ЭM\_4.1 | 2021 | 2021 | 0,123 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,123 | 0,000 | 0,123 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,123 | 0,123 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция зданий АБК и РКЦ (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭK\_1.1.1 | 2019 | 2020 | 3,550 | 3,550 | 0,050 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 3,550 | 3,550 | 0,050 | 3,500 | 0,000 | 3,550 |
| 1.2.4.1 | Устройство сетей электроснабжения Новокузнецкого участка (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭL\_1.1.1 | 2020 | 2020 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,130 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция крыльца с устройством пандуса Центрального участка (г.Новокузнецк, ул.Кирова,50) | ЭL\_1.1.2 | 2020 | 2020 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция помещений Заводского участка (г.Новокузнецк, ул.Горьковская,35) | ЭM\_1.1.1 | 2021 | 2021 | 1,100 | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 1,100 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция инженерных сетей, фундаментных стен (отмостки) и прилегающей территории здания Междуреченского ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭM\_1.1.2 | 2021 | 2021 | 2,200 | 2,200 | 0,100 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 2,200 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция кровли и прилегающей дворовой площадки Ижморского участка (пгт.Ижморский, ул.Стадионная,2а) | ЭL\_1.2.1 | 2020 | 2020 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,600 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция главного входа здания Тяжинского участка (пгт.Тяжинский, ул.Первомайская,13) | ЭM\_1.2.1 | 2021 | 2021 | 0,500 | 0,500 | 0,050 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция здания, помещений и прилегающей территории ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_1.3.1 | 2019 | 2019 | 6,428 | 6,428 |  | 6,428 | 0,000 | 0,000 | 6,428 | 6,428 | 6,428 | 0,000 | 0,000 | 6,428 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция наружных сетей электроснабжения ЦОП (г.Белово, ул.Суворова, 2) | ЭK\_1.3.2 | 2019 | 2019 | 0,130 | 0,130 |  | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция помещений ЦОП (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭM\_1.3.1 | 2021 | 2021 | 3,000 | 3,000 | 0,050 | 2,950 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция главного входа и прилегающей территории здания ЦОП (г.Прокопьевск, ул.Космонавта Волынова,11б) | ЭM\_1.3.2 | 2021 | 2021 | 1,300 | 1,300 | 0,050 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 1,300 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция теплоснабжения здания (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.1 | 2019 | 2020 | 3,460 | 3,460 | 0,150 | 3,310 | 0,000 | 0,000 | 3,460 | 3,460 | 0,150 | 3,310 | 0,000 | 3,460 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция электроснабжения здания (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.2 | 2019 | 2019 | 2,000 | 2,000 | 0,100 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,100 | 0,000 | 1,900 | 2,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция водоотведения внутреннего двора здания (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.3 | 2019 | 2020 | 3,218 | 3,218 | 0,058 | 3,160 | 0,000 | 0,000 | 3,218 | 3,218 | 0,058 | 3,160 | 0,000 | 3,218 |

Приложение № 3

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2018 г. № 327

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 3. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету ПАО «Кузбассэнергосбыт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти-  фикатор инвести-ционного проекта | Первона-  чальная стоимость принима-емых к учету основных средств и нематери-  альных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | 2020 год | | | | | | | 2021 год | | | | | | | Итого | | | | | | |
| Утвержденный план | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | Утвержденный план | | | | | | | План | | | | | | |
| Немате-риальные активы | основные средства | | | | | | Немате-риальные активы | основные средства | | | | | | Немате-риальные активы | основные средства | | | | | | Немате-риальные активы | основные средства | | | | | |
| млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штука | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штука | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штука | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штука |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 |
|  | ВСЕГО |  | 83,581 | 0,000 | 51,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 136,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-системы в ЦОП  (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭK\_1.1 | 0,082 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-систем в Орджоникидзевском участке (г.Новокузнецк, ул.Разведчиков,50) | ЭK\_1.2 | 0,089 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-системы в АБК (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭK\_1.3 | 0,045 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-системы в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_1.4 | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-системы в Мариинском ПУ (г.Мариинск, ул.Ленина,49) | ЭK\_1.5 | 0,051 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-систем в Крапивинском участке (пгт.Крапивинский, ул.Советская,48) | ЭK\_1.6 | 0,065 | 0,000 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка кассетного кондиционера в Центральном участке (г.Новокузнецк, пр.Кирова,50) | ЭK\_1.7 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-систем в г.Новокузнецк, г.Калтан | ЭL\_1.1 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и установка сплит-систем в РКЦ г.Новокузнецк, пгт.Тяжин, пгт.Тисуль | ЭM\_1.1 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение многофункциональных устройств (МФУ)  и цветных принтеров | ЭK\_2.1 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Модернизация корпоративной и локальной сети | ЭK\_2.2 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Модернизация телефонной сети | ЭK\_2.3 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Создание центра обработки данных (ЦОД) в ЮМО | ЭK\_2.4 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение серверного оборудования | ЭK\_2.5 | 4,200 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение ноутбуков | ЭK\_2.6 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение ПК | ЭK\_2.7 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Модернизация комплекса печати и конвертования | ЭL\_2.1 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Крапивинском участке (пгт.Крапивинский, ул.Советская,48) | ЭM\_3.1 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения в ЦОП  (г.Белово, ул.Суворова, 2) | ЭK\_3.1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Ленинск-Кузнецком ПУ (г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция,15) | ЭL\_3.1 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы контроля и управления доступом в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова, 2) | ЭK\_3.2 | 0,450 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация автоматической пожарной сигнализации в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова, 2) | ЭK\_3.3 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация системы речевого оповеще-ния и управления эвакуацией в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова, 2) | ЭK\_3.4 | 0,550 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Гурьевском ПУ (г.Гурьевск, ул.30лет Победы, 4) | ЭK\_3.5 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации ЦОП (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭM\_3.2 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения ЦОП (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭM\_3.3 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (г.Полысаево, ул.Космонавтов, 92) | ЭM\_3.4 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (г.Киселевск, ул.50лет Города, 27а) | ЭM\_3.5 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (пгт.Яя, ул.Школьная, 10) | ЭL\_3.2 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в ЦОП (пгт.Верх-Чебула, ул.Советская, 92) | ЭM\_3.6 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Тисульском участке (пгт.Тисуль, ул.Трухницкого, 1) | ЭM\_3.7 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_3.6 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей, 41а) | ЭK\_3.7 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_3.8 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения в Орджоникидзев-ском участке (г.Новокузнецк, ул.Разведчиков,50) | ЭK\_3.9 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭL\_3.3 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация системы речевого оповещения и управления эвакуацией (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭL\_3.4 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭL\_3.5 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Осинниковском ПУ (г.Осинники, ул.Победы,36) | ЭL\_3.6 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Шахтеров,23) | ЭL\_3.7 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Мысковском ПУ (г.Мыски, ул.Мира,5) | ЭM\_3.8 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение испытательного стенда для подключения приборов учета в АИИС КУЭ | ЭK\_4.1 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение многозональных систем кондиционирования (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_4.2 | 4,038 | 0,000 | 4,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение снегоотбрасывателя в Новокузнецкий участок (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18) | ЭM\_4.1 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция зданий АБК и РКЦ (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭK\_1.1.1 | 3,550 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Устройство сетей электроснабжения Новокузнецкого участка (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭL\_1.1.1 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция крыльца с устройством пандуса Центрального участка (г.Новокузнецк, ул.Кирова,50) | ЭL\_1.1.2 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция помещений Заводского участка (г.Новокузнецк, ул.Горьковская,35) | ЭM\_1.1.1 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция инженерных сетей, фундаментных стен (отмостки) и прилегающей территории здания Междуреченского ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭM\_1.1.2 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция кровли и прилегающей дворовой площадки Ижморского участка (пгт.Ижморский, ул.Стадионная,2а) | ЭL\_1.2.1 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция главного входа здания Тяжинского участка (пгт.Тяжинский, ул.Первомайская,13) | ЭM\_1.2.1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция здания, помещений и прилегающей территории ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_1.3.1 | 6,428 | 0,000 | 6,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция наружных сетей электроснабжения ЦОП (г.Белово, ул.Суворова, 2) | ЭK\_1.3.2 | 0,130 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция помещений ЦОП (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭM\_1.3.1 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция главного входа и прилегающей территории здания ЦОП (г.Прокопьевск, ул.Космонавта Волынова,11б) | ЭM\_1.3.2 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция теплоснабжения здания (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.1 | 3,460 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция электроснабжения здания (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.2 | 2,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 | Проект и реконструкция водоотведения внутреннего двора здания (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.3 | 3,218 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 4

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2018 г. № 327

План ввода основных средств

Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2019 год

с распределением по кварталам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти-фикатор инвести-ционного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I кв. | | | | | | | II кв. | | | | | | | III кв. | | | | | | | IV кв. | | | | | | | Итого утвержденный план за год | | | | | | |
| Немате-риальные активы | основные средства | | | | | | Немате-риальные активы | основные средства | | | | | | Немате-риальные активы | основные средства | | | | | | Немате-риальные активы | основные средства | | | | | | Немате-риальные активы | основные средства | | | | | |
| млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | штук |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ВСЕГО | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и  установка сплит-системы в ЦОП  (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,108) | ЭK\_1.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и уста-новка сплит-систем в Орджоникидзевском участке  (г. Новокузнецк,  ул. Разведчиков,50) | ЭK\_1.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и  установка сплит-системы в АБК  (г. Новокузнецк, ул.Орджоникидзе, 18а) | ЭK\_1.3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и  установка сплит-системы в Междуреченском ПУ  (г. Междуреченск,  пр. Строителей, 41а) | ЭK\_1.4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и  установка сплит-системы в Мариинском ПУ (г.Мариинск,  ул. Ленина,49) | ЭK\_1.5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и уста-новка сплит-систем в Крапивинском  участке  (пгт. Крапивинский,  ул. Советская, 48) | ЭK\_1.6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Приобретение и  установка кассетного кондиционера  в Центральном участке  (г. Новокузнецк  пр. Кирова, 50) | ЭK\_1.7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.6.1 | Приобретение много-функциональных устройств (МФУ)  и цветных принтеров | ЭK\_2.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Модернизация корпоративной и локальной сети | ЭK\_2.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Модернизация телефонной сети | ЭK\_2.3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Создание центра обработки данных (ЦОД) в ЮМО | ЭK\_2.4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение серверного оборудования | ЭK\_2.5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение ноутбуков | ЭK\_2.6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение ПК | ЭK\_2.7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения в ЦОП (г. Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_3.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы контроля и управления доступом в ЦОП (г.Белово,ул.Суворова,2) | ЭK\_3.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация авто-матической пожарной сигнализации в ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_3.3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация системы речевого оповещения и управления эвакуацией в ЦОП  (г.Белово,  ул. Суворова, 2) | ЭK\_3.4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Гурьевском ПУ (г.Гурьевск, ул.30лет Победы,4) | ЭK\_3.5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_3.6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание системы видеонаблюдения в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_3.7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Создание проекта и модернизация охранно-пожарной сигнализации в Междуреченском ПУ (г.Междуреченск, пр.Строителей,41а) | ЭK\_3.8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения в Орджоникидзевском участке (г. Новокузнецк, ул. Разведчиков,50) | ЭK\_3.9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Приобретение  испытательного стенда для подключения приборов учета  в АИИС КУЭ | ЭK\_4.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.6.1 | Приобретение многозональных систем кондиционирования (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_4.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Проект и реконструк-ция зданий АБК и РКЦ (г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,18а) | ЭK\_1.1.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Реконструкция здания, помещений и приле-гающей территории ЦОП (г.Белово, ул.Суворова,2) | ЭK\_1.3.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Реконструкция наруж-ных сетей электро-снабжения ЦОП (г. Бе-лово, ул. Суворова, 2) | ЭK\_1.3.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Проект и реконст-рукция теплоснабжения здания (г. Кемерово,  пр. Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Проект и реконст-рукция электроснаб-жения здания  (г. Кемерово,  пр. Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.2 | Проект и реконст-рукция водоотведения внутреннего двора здания (г.Кемерово, пр.Ленина,90/4) | ЭK\_1.4.3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 5

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2018 г. № 327

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

ПАО «Кузбассэнергосбыт»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (1+2) с НДС,  в том числе: | | 61,894 | 53,124 | 49,120 | 164,138 |
| 1 | Собственные средства всего, в том числе: | 61,894 | 53,124 | 49,120 | 164,138 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 16,908 | 4,000 | 0,000 | 20,908 |
| 1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 16,908 | 4,000 | 0,000 | 20,908 |
| 1.1.1.1 | торговля электрической энергией | 16,908 | 4,000 | 0,000 | 20,908 |
| 1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 34,670 | 40,270 | 40,933 | 115,873 |
| 1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 34,670 | 40,270 | 40,933 | 115,873 |
| 1.2.1.1 | торговля электрической энергией | 34,670 | 40,270 | 40,933 | 115,873 |
| 1.2.2 | прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 10,316 | 8,854 | 8,187 | 27,357 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Векселя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |