**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «8» февраля 2019 г. № 39

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово), ИНН 4202044463, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «8» февраля 2019 г. № 39

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «ЭнергоКомпания» 652642, г. Белово, ул. Комсомольская, 10 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Беловского городского округа 652600, г. Белово, ул. Советская, 21 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем**

**холодного водоснабжения** **и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,60 |
| Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,48 | 13,40 | 13,38 | 13,35 | 13,30 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  (кВт\*ч/м3) | - | - | - | - | - |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  (кВт\*ч/м3) | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |  (кВт\*ч/м3) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт\*ч/м3) | - | - | - | - | - |

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения** **и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

 без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финан-сирования | Потребность в финансировании по годам | Срок реали-зации, год | Источники финансирования |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Бюджет | Заемные средства | Амортиза-ция | Норматив-ная прибыль | Прочие собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоснабжения | 15944,4 | 2814,6 | 3656,2 | 3182,9 | 2830,8 | 3459,9 | 2019-2023 | 0,0 | 0,0 | 5009,3 | 2050,0 | 8885,1 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 15944,4 | 2814,6 | 3656,2 | 3182,9 | 2830,8 | 3459,9 | 2019-2023 | 0,0 | 0,0 | 5009,3 | 2050,0 | 8885,1 |
| 1.4.1 | Реконструкция водопроводной сети от ул. Комсомольская 17 - ул. Комсомольской 1 - ул. Шевцовой (с заменых стальных труб Д 200 мм на ПХВ Д 315 - 650 м, стальных труб Д 100 на ПХВ Д 110 - 100 м, стальных труб Д 50 на ПХВ Д 50 - 200 м) | 6290,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2830,8 | 3459,9 | 2022-2023 | 0,0 | 0,0 | 2641,6 | 950,0 | 2699,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.4.2 | Реконструкция водопроводной сети от ул. Шевцовой до ул. Звездная (с заменых стальных труб Д 125 мм на ПХВ Д 110 – 990 м)  | 3182,9 | 0,0 | 0,0 | 3182,9 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 1014,3 | 500,0 | 1668,6 |
| 1.4.3 | Реконструкция водопроводной сети от ул. Шевцовой до ул. Березовая (с заменых стальных труб Д 100 мм на ПХВ Д 110 – 700 м) | 2814,6 | 2814,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 582,9 | 0,0 | 2231,7 |
| 1.4.4 | Реконструкция водопроводной сети от ул. Харьковская до ул. Осенняя (с заменых стальных труб Д 100 мм на ПХВ Д 110 – 440 м), от Стадиона до 50 лет Октября 3 - ул. Мартовская (с заменых стальных труб Д127 мм на ПХВ Д110 – 184 м, ПХВ Д160 – 45 м) | 3656,2 | 0,0 | 3656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 770,5 | 600,0 | 2285,7 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по водоснабжению, в том числе | 15944,4 | 2814,6 | 3656,2 | 3182,9 | 2830,8 | 3459,9 | 2019-2023 | 0,0 | 0,0 | 5009,3 | 2050,0 | 8885,1 |
| 2.1 | итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | итого прибыль | 2050,0 | 0,0 | 600,0 | 500,0 | 450,0 | 500,0 | 2019-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,0 | 0,0 |
| 2.3 | итого заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | итого амортизация | 5009,3 | 582,9 | 770,5 | 1014,3 | 1226,5 | 1415,2 | 2019-2023 | 0,0 | 0,0 | 5009,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | итого прочие собственные средства | 8885,1 | 2231,7 | 2285,7 | 1668,7 | 1154,3 | 1544,7 | 2019-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8885,1 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 23716,1 | 0,0 | 0,0 | 6103,0 | 17613,1 | 0,0 | 2021-2022 | 0,0 | 0,0 | 1352,2 | 1800,0 | 20563,9 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.5 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 23716,1 | 0,0 | 0,0 | 6103,0 | 17613,1 | 0,0 | 2021-2022 | 0,0 | 0,0 | 1352,2 | 1800,0 | 20563,9 |
| 3.7.1 | Реконструкция очистных сооружений пгт. Бачатский с заменой загрузочного материала биофильтра №1 | 23716,1 | 0,0 | 0,0 | 6103,0 | 17613,1 | 0,0 | 2021-2022 | 0,0 | 0,0 | 1352,2 | 1800,0 | 20563,9 |
| 3.8 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по водоотведению, в том числе | 23716,1 | 0,0 | 0,0 | 6103,0 | 17613,1 | 0,0 | 2021-2022 | 0,0 | 0,0 | 1352,2 | 1800,0 | 20563,9 |
| 4.1 | итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | итого прибыль | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1300,0 | 0,0 | 2021-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
| 4.3 | итого заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | итого амортизация | 1352,2 | 0,0 | 0,0 | 837,0 | 515,2 | 0,0 | 2021-2022 | 0,0 | 0,0 | 1352,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | итого прочие собственные средства | 20563,9 | 0,0 | 0,0 | 4766,0 | 15797,9 | 0,0 | 2021-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20563,9 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Износ объектов централизованной системы холодного водоснабжения | % | 32,6 | 38,1 | 34,5 | 31,3 | 30,5 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Износ объектов централизованной системы водоотведения | % | 42,2 | 46,4 | 50,5 | 54,2 | 28,2 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 08.02. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 407129,23 | 519588,00 | 519588,00 | 519588,00 | 519588,00 | 519588,00 | 519588,00 | 519588,00 | 519588,00 | 519588,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 7409,75 | 10630,77 | 10330,71 | 10643,26 | 10943,64 | 11028,24 | 11489,58 | 11464,47 | 11979,66 | 11956,26 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 18,20 | 20,46 | 19,88 | 20,48 | 21,06 | 21,22 | 22,11 | 22,06 | 23,06 | 23,01 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 7409,75 | 10630,77 | 10630,77 | 11093,20 | 11093,20 | 11503,68 | 11503,68 | 12012,87 | 12012,87 | 12548,05 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 149,56 | 350,44 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 300,06 | 449,94 | 149,56 | 475,44 | 14,10 | 548,40 | 33,21 | 591,79 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 18,20 | 20,46 | 20,46 | 21,35 | 21,35 | 22,14 | 22,14 | 23,12 | 23,12 | 24,15 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 103% | 104% | 101% | 104% | 100% | 105% | 100% | 105% |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной**

**программы на 2019-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| с 08.02. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |   |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 393801,76 | 502579,18 | 502579,18 | 502579,18 | 502579,18 | 502579,18 | 502579,18 | 502579,18 | 502579,18 | 502579,18 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 10364,86 | 13227,88 | 13227,88 | 13981,75 | 13919,25 | 14203,28 | 13953,28 | 15390,65 | 15265,65 | 15994,39 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 27,82 | 27,70 | 28,26 | 27,76 | 30,62 | 30,37 | 31,82 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 10364,86 | 13227,88 | 13227,88 | 13981,75 | 13981,75 | 14765,78 | 14765,78 | 16203,15 | 16203,15 | 16931,89 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 562,50 | 812,50 | 812,50 | 937,50 | 937,50 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 27,82 | 27,82 | 29,38 | 29,38 | 32,24 | 32,24 | 33,69 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 104% | 106% | 105% | 106% | 106% |

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| - | - | - | - | - |