РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13» ноября 2019 г. № 412

г. Кемерово

О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.08.2018 № 178 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Внести в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.08.2018 № 178 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» (Беловский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. В перечне мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы:

1.1.1. Подпункт 1.4.3 изложить в новой редакции:

«

| 1.4.3 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине | д. Новодубровка в 70-ти метрах на юго-восток от жилого дома пер. Лесной, 21 | 270,66 | 0,00 | 270,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.1.2. Подпункт 1.4.6 изложить в новой редакции:

«

| 1.4.6 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине | п. Петровский, ул. Петровская, 2а | 221,34 | 0,00 | 221,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.1.3. Подпункты 1.4.9 - 1.4.13 изложить в новой редакции:

«

| 1.4.9 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине | с. Менчереп, ул. Мира, 47а | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.10 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине | с. Менчереп, ул. Целинная, 64 | 231,49 | 0,00 | 231,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 231,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.11 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине № 1 | с. Менчереп, ул. Центральная, 4 | 255,50 | 0,00 | 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 171,41 | 0,00 | 84,09 |
| 1.4.12 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине № 2 | с. Менчереп, ул. Центральная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине | с. Менчереп, ул. Набережная, 133б | 272,84 | 0,00 | 272,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | 250,59 |

».

1.1.4. Подпункты 1.4.15, 1.4.16 изложить в новой редакции:

«

| 1.4.15 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине | д. Хахалино, ул. Центральная, 33 | 204,90 | 0,00 | 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.16 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине | п. Задубровский, ул. Молодежная, 1а | 248,32 | 0,00 | 248,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,32 |

».

1.1.5. Подпункты 1.4.18 - 1.4.22 изложить в новой редакции:

«

| 1.4.18 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине № 3 | с. Мохово, ул. Новая, 18а | 200,28 | 0,00 | 200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.19 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине № 5 | с. Мохово, ул. Гагарина, 2в | 200,28 | 0,00 | 200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,28 |
| 1.4.20 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине № 6 | с. Мохово, ул. Стадионная, 9в | 200,28 | 0,00 | 200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,28 |
| 1.4.21 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине | с. Мохово, ул. Новая, 20а | 30,59 | 0,00 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,59 |
| 1.4.22 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине № 8 | с. Мохово, ул. Светлая, 12а | 30,59 | 0,00 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,59 |

».

1.2. В плановых значениях показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, расчете эффективности инвестирования средств:

1.2.1. Пункты 1 - 4 изложить в новой редакции:

«

| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 0,158 | 0,155 | 0,152 | 0,147 | 0,142 |
|  |  | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения, не соответствующих СанПиН | % | 0,134 | 0,132 | 0,129 | 0,124 | 0,119 |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 2,57 | 2,57 | 2,56 | 2,55 | 2,54 |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 98,4 | 99,4 |
| 4 | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 24,89 | 24,86 | 24,85 | 24,85 | 24,84 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт*ч/ м3) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт*ч/м3) | - | - | - | - | - |

».

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта