

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КУЗБАССА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» марта 2020 г. № 36

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) в сфере водоотведения Беловского муниципального района на 2020-2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса постановляет:

1. Утвердить ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово), ИНН 4205284720, инвестиционную программу в сфере водоотведения Беловского муниципального района на 2020-2025 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной

энергетической комиссии Кузбасса Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

от «31» марта 2020 г. № 36

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Энергоресурс»,  650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская д.10, офис 312 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса  650993, г. Кемерово,  ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Беловского муниципального района  652600, г. Белово, ул. Ленина, 10 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы**

**водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. на 1 км | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 2 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | | Срок реали-зации, год | Источники финансирования | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Прочие источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | | | 1 939,80 | 0,00 | 680,57 | 318,20 | 441,36 | 261,80 | 237,87 | 2021-2025 | 499,29 | 807,09 | 633,42 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | 1 939,80 | 0,00 | 680,57 | 318,20 | 441,36 | 261,80 | 237,87 | 2021-2025 | 499,29 | 807,09 | 633,42 |
| Евтинское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации,  пос. Новый-Каракан | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200мм протяженность 150 м, диаметр 315 мм протяженность 100 м | от здания пос. Новый Каракан ул. Содружества, 46 до смотрового колодца № 119 | 441,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,36 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 105,86 | 200,00 | 135,50 |
| Менчерепское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | Модернизация магистральных канализационных сетей с монтажом железобетонных канализационных колодцев, от д. Камешек до с. Менчереп | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 42 шт | с. Менчереп, от дома № 62 ул. Целинная, до приемного пруда в районе п. Камешек | 159,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,39 | 0,00 | 2024 | 132,96 | 0,00 | 26,43 |
| 1.4.3 | Модернизация магистральных канализационных сетей с монтажом железобетонных канализационных колодцев, с. Менчереп | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 11 шт | с. Менчереп, ул. Набережная от дома № 52 до дома № 62, ул. Целинная | 102,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,41 | 0,00 | 2024 | 0,00 | 81,76 | 20,65 |
| Моховское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4.4 | Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации, с. Мохово | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры; замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 160мм протяженность 200 м | с. Мохово, в 10 м по направлению на запад относительно ориентира -жилого дома по ул. Светлая, 2, до жилого дома ул. Радужная, 1 | 237,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,87 | 2025 | 132,12 | 0,00 | 105,75 |
| Старобачатское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации и монтажом железобетонных канализационных колодцев, пос. Щебзавод | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200мм протяженность 400 м;  замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 3 шт | пос. Щебзавод | 680,57 | 0,00 | 680,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | 41,49 | 325,33 | 313,75 |
| Старопестеревское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6 | Реконструкция магистральных сетей канализации с изменением диаметра и материала магистральных самотечных линий канализации и монтажом железобетонных канализационных колодцев, с. Старопестерево | модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;  замена металлических труб на трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 200 мм протяженность 180 м;  замена железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м 1 шт | с. Старопестерево, от отстойника ул. Партизанская до амбулатории д. 25 ул. Центральная | 318,20 | 0,00 | 0,00 | 318,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 86,86 | 200,00 | 31,34 |
| Всего по группе 1.4. | | | | 1 939,80 | 0,00 | 680,57 | 318,20 | 441,36 | 261,80 | 237,87 | 2021-2025 | 499,29 | 807,09 | 633,42 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по программе | | | 1 939,80 | 0,00 | 680,57 | 318,20 | 441,36 | 261,80 | 237,87 | 2021-2025 | 499,29 | 807,09 | 633,42 |
| 2.1 | итого прибыль | | | 807,09 | 0,00 | 325,33 | 200,00 | 200,00 | 81,76 | 0,00 | 2021-2024 | 0,00 | 807,09 | 0,00 |
| 2.2 | итого амортизация | | | 499,29 | 0,00 | 41,49 | 86,86 | 105,86 | 132,96 | 132,12 | 2021-2025 | 499,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | итого прочие источники | | | 633,42 | 0,00 | 313,75 | 31,34 | 135,50 | 47,08 | 105,75 | 2021-2025 | 0,00 | 0,00 | 633,42 |

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоотведение на 01.01.2020, тыс. руб. | 9 358,67 | 4 501,72 | 4 856,94 | - |
| 2 | Фактический % износа на 01.01.2020 | 55,32 | - | - | - |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2021, тыс. руб. | 9 358,67 | 4 181,57 | 5 177,78 | 680,57 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2021 | 55,32 | - | - | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2022, тыс. руб. | 10 039,24 | 4 581,37 | 5 458,48 | 318,20 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2022 | 58,32 | - | - | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2023, тыс. руб. | 10 357,44 | 4 640,21 | 5 717,85 | 441,36 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2023 | 56,95 | - | - | - |
| 9 | Водоотведение на 01.01.2024, тыс. руб. | 10 798,80 | 4 882,32 | 5 917,11 | 261,80 |
| 10 | Плановый % износа на 01.01.2024 | 57,12 | - | - | - |
| 11 | Водоотведение на 01.01.2025, тыс. руб. | 11 060,60 | 4 533,19 | 6 116,85 | 237,87 |
| 12 | Плановый % износа на 01.01.2025 | 56,64 | - | - | - |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2020-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 41688,1 | 79902,2 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 | 79468,0 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 1544,1 | 3669,1 | 3486,5 | 3665,3 | 3728,0 | 3915,5 | 3915,5 | 4111,8 | 4170,9 | 4376,7 | 4417,6 | 4633,8 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 37,0 | 45,9 | 43,9 | 46,1 | 46,9 | 49,3 | 49,3 | 51,7 | 52,5 | 55,1 | 55,6 | 58,3 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 1544,1 | 3669,1 | 3649,2 | 3828,0 | 3828,0 | 4015,5 | 4015,5 | 4211,8 | 4211,8 | 4417,6 | 4417,6 | 4633,8 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 162,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,9 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 162,7 | 162,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,9 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 37,0 | 45,9 | 45,9 | 48,2 | 48,2 | 50,5 | 50,5 | 53,0 | 53,0 | 55,6 | 55,6 | 58,3 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 100% | 105% | 104% | 103% | 103% | 103% | 102% | 101% | 101% | 100% | 100% |

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| - | - | - | - | - |