Приложение № 1 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса к внесению изменений в инвестиционную программу ООО «ЭкоЛэнд», утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 142 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы»

Для ООО «ЭкоЛэнд», постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 142 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы» утверждена инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

ООО «ЭкоЛэнд» обратилось в адрес РЭК Кузбасса (исходящее от18.11.2020 №1249) с просьбой о внесении изменений в инвестиционную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы. Корректировка программы обусловлена внесением изменений в Территориальную схему обращения с отходами Кемеровской области- Кузбасса. Изменения внесены постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.12.2019 г № 713.

Утвержденной инвестиционной программой не запланированы мероприятия на 2020 год. Проект корректировки инвестиционной программы предусматривает на 2020 год реализацию следующих мероприятий:

реконструкцию комплекса сортировки (3 этап), г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25 - 1403,8 тыс. руб. без НДС;

реконструкцию обратноосматической установки инв. № 229 - 2548,0 тыс. руб. без НДС;

реконструкцию очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. № 265- 14341,5 тыс. руб. без НДС;

ПИР на реконструкцию комплекса сортировки (3 этап) - 2990,0 тыс. руб. без НДС.

Источником финансирования указанных мероприятий предприятием заявлены кредитные средства.

В качестве обоснования необходимости и стоимости корректировки инвестиционной программы предприятием представлены следующие материалы:

Паспорт инвестиционной программы с учетом корректировки ООО «ЭкоЛэнд» 2017- 2021 годы;

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов;

Перечень мероприятий инвестиционной программы с учетом корректировки на 2017-2021 годы ООО «ЭкоЛэнд»;

Финансовый план с учетом корректировки инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» на 2017-2021 годы;

Расчет амортизационных отчислений;

Расчет возврата займов;

Договор целевого займа № 649-18/эл от 17.12.18;

Предварительный расчет тарифов в области обращения с ТКО при включении в НВВ мероприятий ИП;

Пояснительная записка к корректировки инвестиционной программы в области обращения с ТКО на 2017-2021 годы ООО «ЭкоЛэнд»;

Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 142 от 10.08.2017 г. «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы»;

Исполнение утвержденной инвестиционной программы;

Постановление Правительства Кемеровской области № 713 от 10.12.2019 г.  «О внесении изменений в постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.16 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»;

Сводная информация об объектах инфраструктуры из территориальной схемы;

Свод стоимости мероприятия «Реконструкция комплекса сортировки (3 этап)»;

Документы подтверждающие затраты на реконструкцию комплекса сортировки - 3 этап - первичные документы, договоры;

Свод стоимости мероприятия «Реконструкция установки обратноосматической инв. № 229»;

Документы подтверждающие затраты на реконструкцию установки обратноосматической инв. № 229, первичные документы, сметы, договоры;

Свод стоимости мероприятия «Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. 265»;

Документы подтверждающие затраты на реконструкцию очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. № 265, первичные документы, сметы, договоры;

Свод стоимости мероприятия «Проектные работы по реконструкции комплекса сортировки (3 этап)»;

Договор на выполнение работ № 611-19/элз от 27.11.2019г.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает внести заявленные предприятием изменения в инвестиционную программу, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 142 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы».

Приложение № 2 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), для утверждения инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ) являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

  - Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

  - Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ) представило инвестиционную программу на 2021-2025 годы в размере 406 496,5тыс. руб. без НДС, за счет заемных средств:

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | значение показателя |  | Всего в ценах 2020 года | Профи-нансиро-вано к 2021 году | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации | после реали-зации |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  | 74 953,8 | 0,0 | 77 877,0 | 77 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Реконструкция объекта сортировки ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  | 74 953,8 | 0,0 | 77 877,0 | 77 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) | реконструкция производственных зданий | Новокузнецкий городской округ, пр. Родниковый, 25 | производственная мощность | тыс. тн в год | 150 | 400 | 74 953,8 | 0,0 | 77 877,0 | 77 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  | 312 297,7 | 0,0 | 320 670,5 | 127 920,4 | 0,0 | 192 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Модернизация объекта Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  | 312 297,7 | 0,0 | 320 670,5 | 127 920,4 | 0,0 | 192 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Строительство Участка складирования II очередь | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 185 515,0 | 0,0 | 192 750,1 | 0,0 | 0,0 | 192 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Реконструкция обратноосматической установки инвентарный № 229 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 38 шт. и увеличением объема пермиата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 10 558,8 | 0,0 | 10 558,8 | 10 558,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство участка складирования I очередь, 2 этап | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 72 778,0 | 0,0 | 72 778,0 | 72 778,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Строительство системы дегазации участка складирования | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 11 585,5 | 0,0 | 11 585,5 | 11 585,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инвентарный № 265 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 4 шт. и увеличением объема пермиата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 1 111,5 | 0,0 | 1 111,5 | 1 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | Строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 30 748,9 | 0,0 | 31 886,6 | 31 886,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  | 7 949,0 | 950,0 | 7 949,0 | 7 949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Разработка проекта на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, Новокузнецкий городской округ, пр. Родниковый, 25 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 950,0 | 0,0 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигон ТБО Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино, шифр 1895-6» | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 6 999,0 | 0,0 | 6 999,0 | 6 999,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  | 395 200,5 | 950,0 | 406 496,5 | 213 746,4 | 0,0 | 192 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В соответствии с п. 3 постановления Правительство Российской Федерации  от 16.05.2016 № 424  «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» (далее Порядок) в инвестиционную программу подлежат включению мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, реализуемые регулируемой организацией, предусмотренные территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами), соглашением между органом государственной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, концессионными соглашениями, инвестиционными договорами и (или) государственными.

В результате анализа перечня мероприятий инвестиционной программы предлагается учесть финансирование следующих мероприятий:

Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) 77 877,0 тыс. руб. без НДС;

Строительство Участка складирования II очередь 192 750,1 тыс. руб. без НДС;

Реконструкция обратноосматической установки инвентарный № 229 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 38 шт. и увеличением объема пермиата 10 558,8 тыс. руб. без НДС;

Строительство участка складирования I очередь, 2 этап 72 778,0 тыс. руб. без НДС;

Строительство системы дегазации участка складирования 11 585,5 тыс. руб. без НДС;

Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инвентарный № 265 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 4 шт. и увеличением объема пермиата 1 111,5 тыс. руб. без НДС;

Строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата 31 886,6 тыс. руб. без НДС;

Разработка проекта на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата	950,0 тыс. руб. без НДС;

Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигон ТБО Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино, шифр 1895-6» 6 999,0 тыс. руб. без НДС.

Таблицей 43 раздела 9 постановления Правительства Кемеровской области № 713 от 10.12.2019 «О внесении изменений в постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.16 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» для ООО «ЭкоЛэнд» предусмотрен следующий перечень мероприятий для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов:

| Год | Зона | Вид деятельности | Объект | Располо-жение | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | Юг | Сортировка | Сортировка ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Реконструкция объекта | Мощность 310 тыс. тонн в год |
| 2021 | Юг | Сортировка | Сортировка ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 400 тыс. тонн в год |
| 2022 | Юг | МПЗ | Перспективная линия компостирования ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Ввод в эксплуатацию | Мощность до 150 тыс. тонн в год. Выход на максимальную проектную мощность к 2023 году |
| 2022 | Юг | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта | Увеличение емкости до 1799,72 тыс. тонн |
| 2024 | Юг | Захоронение (полигон) | Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» | 53.823032, 87.23323 | Модернизация объекта |  |

При этом, исходя из данных, указанных в таблице 43 Терсхемы не представляется возможным идентифицировать комплекс мероприятий, необходимый для реконструкции/модернизации объекта. Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ» в инвестиционной программе указывается краткая характеристика мероприятий с описанием строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию.

В связи с этим РЭК Кузбасса направлен соответствующий запрос в адрес заместителя Губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) (исходящее от 06.11.2020 № М-5-5/3892-01) «О территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

В ответ на указанный запрос Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса направлено письмо (исходящее от 16.11.2020 №8193-ос) в адрес РЭК Кузбасса, согласно которому мероприятия, заявленные ООО «ЭкоЛэнд» в инвестиционную программу на 2021-2025 годы, учтены при формировании территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области.

В качестве обоснования необходимости и стоимости к проекту инвестиционной программы предприятием представлены следующие материалы:

Паспорт инвестиционной программы;

Плановые и фактические показатели эффективности объектов;

Перечень мероприятий инвестиционной программы с учетом корректировки 2017-2023 годы;

Финансовый план с учетом корректировки инвестиционной программы 2017-2023 годы;

Расчет амортизационных отчислений;

Расчет возврата займов;

Предварительный расчет тарифов в области обращения с ТКО при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд»;

Пояснительная записка с описанием мероприятий инвестиционной программы;

Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 142 от 10.08.2017 г. «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы»;

Исполнение утвержденной инвестиционной программы;

Постановление Правительства Кемеровской области № 713 от 10.12.2019 г. «О внесении изменений в постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.16 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»;

Сводная информация об объектах инфраструктуры из территориальной схемы;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 419 от 09.08.2017 «Об утверждении комплексной региональной программы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» на 2017-2026 годы;

Справка подтверждающая факт пожара в ООО «ЭкоЛэнд»;

Анализ утвержденных мероприятий инвестиционной программы и мероприятий с учетом корректировок   2017-2023 годы;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 21 от 23.01.2018 г. «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области»;

Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов;

Документы, подтверждающие фактические затраты реконструкции комплекса сортировки -2 этап- строительство «Блока предварительного обогащения», договоры поставки, первичные документы, коммерческие предложения, сметы;

Свод стоимости объекта «Склад вторичного сырья»;

Документы, подтверждающие фактические затраты по проекту на строительство объекта «Склад вторичного сырья»;

Свод стоимости объекта «Реконструкция комплекса сортировки (3 этап)»;

Документы, подтверждающие затраты реконструкции комплекса сортировки -3 этап- сводный сметный расчет, первичные документы, договоры;

Свод стоимости объекта «Технологическая линия сортировки»;

Документы, подтверждающие затраты на приобретение технологического оборудования линии сортировки, коммерческие предложения, акты, товарные накладные, договоры, конкурсная документация;

Акт формы ОС -1 Дробильной установки инв. № 68;

Свод стоимости объекта «Дробильная установка для обработки КГО»;

Документы, подтверждающие фактические затраты на приобретение дробильной установки для обработки КГО, счет-фактура, договоры, конкурсная документация;

Свод стоимости объекта «Строительство участка складирования II очередь»;

Документы, подтверждающие стоимость строительства участка складирования II очередь, сводный сметный расчет

Свод стоимости объекта «Модернизация установки обратноосматической инв. № 229»;

Документы, подтверждающие затраты на модернизацию установки обратноосматической инв. № 229, первичные документы, сметы, договоры;

Свод стоимости объекта «Дополнительный пресс хвостов»;

Документы, подтверждающие фактические затраты на приобретение дополнительного пресса хвостов, первичные документы, договоры

Свод стоимости объекта «Дополнительный пресс хвостов Пресс XTY 2000W 110110-150 с обогревом масла»;

Документы, подтверждающие фактические затраты на приобретение дополнительного пресса хвостов XTY 2000W 110110-150 с обогревом масла, первичные документы, договоры;

Свод стоимости объекта «Восстановление пресса XTY 1500W 110110-150 инв. № БП -000017»;

Документы, подтверждающие затраты на восстановление пресса  XTY 1500W 110110-150 инв. № БП-000017, первичные документы , договоры;

Постановление Региональной энергетической компании Кемеровской области № 144 от 10.08.2017 г. «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронения твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ);

Свод стоимости объекта «Уплотнитель (компактор)  TANA E380»;

Документы, подтверждающие затраты на приобретение катка-уплотнителя компактора, товарная накладная, договоры, конкурсная документация;

Свод стоимости объекта «Мультилифтов Scania P440B8X4HZ с системой крюкового захвата 2-ед и 4 ед. сменных кузовов (бункеры) к мультилифту»;

Документы, подтверждающие затраты на приобретение мультилифтов Scania P440B8X4HZ c системой крюкового захвата 2-ед и 4ед. Сменных кузовов (бункеры) к мультилифту, коммерческие предложения;

Свод стоимости объекта «Строительство участка складирования I очередь 2 этап»;

Документы, подтверждающие затраты на строительство участка складирования I очередь, 2 этап, сводный сметный расчет;

Свод стоимости объекта «Строительство системы дегазации участка складирования»;

Документы, подтверждающие затраты на строительство системы дегазации участка складирования, сводный сметный расчет;

Свод стоимости объекта «Модернизация очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. 265»;

Документы, подтверждающие затраты на модернизацию очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. № 265, первичные документы, сметы, договоры;

Свод стоимости объекта «Канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. Сооружений фильтрата»;

Документы, подтверждающие затраты на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата;

Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы;

Свод стоимости объекта «Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительности Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино»;

Документы, подтверждающие фактические затраты на разработку проектно-сметной документации «Расширение полигона ТБО (II очередь) с увеличением производительности, Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино», первичные документы, договоры;

Свод стоимости объекта «Проект реконструкции комплекса сортировки»;

Документы, подтверждающие затраты на проектирование «Реконструкции комплекса сортировки (3 этап)», первичные документы, договоры;

Свод стоимости объекта «Проект строительства канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата»;

Документы, подтверждающие затраты на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата, договор;

Свод стоимости объекта «Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигона ТБО Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино» шифр 1895-6»;

Документы, подтверждающие затраты на выполнение корректировки № 2 проекта «Корректировка проекта «Полигон ТБО Новокузнецкий городской округ, площадка Маркино шифр 1895-6», коммерческое предложение;

Таким образом, в результате рассмотрения инвестиционной программы, учитывая объем и качество представленных обосновывающих материалов предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы на уровне предложения предприятия в размере 406 496,5тыс. руб. без НДС.

Приложение № 3 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 2021 | 203260,07 | х | 7,82 |
|  | 2022 | х | 1 | 7,82 |
|  | 2023 | х | 1 | 7,82 |
|  | 2024 | х | 1 | 7,82 |
|  | 2025 | х | 1 | 7,82 |

Приложение № 4 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

Производственная программа

ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ЭкоЛэнд» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А, 2 этаж, каб.9 |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Управляющий директор ООО «ЭкоЛэнд» Васильева Наталья Александровна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | Тел. 8(3843) 99-15-60, 99-16-55, Эл.почта oooecoland@mail.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК Кузбасса Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28, электронная почта delo@ recko.ru |
| Период реализации | с 01.01.2021 по 31.12.2025 |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| Приобретение спецтехники | 2021 | 17729,54 | Замена изношенного оборудования | - | - |
|  | 2022 | 29369,40 |  |  |  |
|  | 2023 | 29369,40 |  |  |  |
|  | 2024 | 29369,40 |  |  |  |
|  | 2025 | 29369,40 |  |  |  |

Раздел 3. Планируемые объемы

размещаемых твердых коммунальных отходов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем захоронения твердых коммунальных отходов | т | 124030 | 124030 | 80650 | 80650 | 55225 | 55225 | 54795 | 54795 | 54360 | 54360 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 119959 | 171442 | 111480 | 205711 | 140860 | 206628 | 177392 | 177392 | 144970 | 144970 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное захоронение твердых коммунальных отходов | 01.01.2021 | 31.12.2025 |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов,

используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Обработка твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 1,66 | 2,67 | 6,34 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |
| 1. | Приобретение фронтального погрузчика | 1164,30 |
| 2. | Приобретение телескопического погрузчика | 2043,30 |
| 3. | Приобретение бульдозера | 2343,30 |
| 4. | Приобретение спецтехники | 0 |
| 5. | Приобретение самосвала 2 ед. | 1845,80 |
| Итого: |  | 7396,81 |

Приложение № 5 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

|  | ООО "Эколэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | город Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 год |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | ФАКТ | (ред. от 27.03.2019 №80) | ФАКТ | (с учетом корректировки) | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом |  | Утверждено регулирующим органом |  |  |  |  |  |
|  |  | Является ли организация плательщиком НДС |  | да | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Общий объём, в том числе: | т | 179 053,98 | 253 645,10 | 248 059,47 | 309 380,00 | 236 277,77 | 248 059,47 | 124 029,74 | 124 029,74 | на уровне факта 2019 года |
|  | 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 264 744,88 | 291 495,68 | 250 004,47 | 300 460,98 | 353 143,22 | 267 368,48 | 133 684,24 | 133 684,24 |  |
| ЭР | 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 7 867,63 | 17 355,99 | 4 181,06 | 22 102,29 | 8 876,27 | 8 957,96 | 4 478,98 | 4 478,98 |  |
| ЭР | 2.1.1 | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч | 3,94 | 3,89 | 4,30 | 4,35 | 4,80 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2019 года (4,30 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| ЭР | 2.1.2 | количество потреблённой электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) | тыс.кВт.ч | 1 995,63 | 4 459,96 | 971,72 | 5 075,41 | 1 848,82 | 1 941,01 | 970,50 | 970,50 | исходя из удельного расхода на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение исходя из фактического удельного расхода 2018 года (по причиние частичной работы оборудования комплекса сортировки в 2019 году) в пересчете на объемы принятые в расчет на 2021 год |
|  | 2.1.3 | удельный расход энергии | кВт.ч/т. | 11,15 | 17,58 | 3,92 | 9,96/6,44 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | на уровне предложения предприятия, что не превышает факт 2018 года по причине частичной работы оборудования комплекса сортировки в 2019 году |
| ОР | 2.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 47 346,34 | 69 152,90 | 54 479,15 | 85 606,47 | 90 180,22 | 63 721,32 | 31 860,66 | 31 860,66 | на уровне факта средней заработной платы 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% в пересчете на численность принятую в расчет |
| ОР | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 22 040,21 | 21 071,89 | 25 340,08 | 26 085,54 | 28 660,52 | 27 092,40 | 27 092,40 | 27 092,40 | рассчитано исходя из ФОТ и численности принятой в расчет на 2021 год |
| ОР | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 179,02 | 273,48 | 179,16 | 273,48 | 262,21 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | на уровне факта 2п-я 2018 года по причине частичной работы комплекса сортировки в 2019 году |
| ОР | 2.3 | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 12 514,26 | 21 001,74 | 14 787,49 | 25 998,68 | 24 477,97 | 19 339,42 | 9 669,71 | 9 669,71 | в соответствии с действующим законодательством отчисления в размере 30,35% от ФОТ (в том числе: 30% (22%+2,9%+5,1%=30%) согласно ст.425 НКРФ и 0,35% страхование от несчастных случаев на производстве уведомление на 2020 год) |
| А | 2.4 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 45 332,75 | 59 471,00 | 29 714,50 | 35 993,08 | 46 196,72 | 41 496,24 | 20 748,12 | 20 748,12 |  |
|  | 2.4.1 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 45 332,75 |  |  |  |  | 22 160,00 | 11 080,00 | 11 080,00 | исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 46605,31515т.р. с учетом исключения амортизации объектов неутвержденной ИП 23152,92627т.р. и объектов ИП 2016 года 1292,38877т.р. |
|  | 2.4.2 | Амортизация основных средств (производственной программы 2021-2025) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 17 729,54 | 8 864,77 | 8 864,77 | в соответрсвии с производственной программой |
|  | 2.4.3 | Амортизация основных средств (инвестиционная программа 2021-2025) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1 606,70 | 803,35 | 803,35 | в соответствии с источниками ИП |
| НР | 2.5 | Аренда земли и основных средств | тыс. руб. | 98,72 | 401,80 | 47,95 | 67,19 | 51,22 | 41,34 | 20,67 | 20,67 | учтено на уровне фактических расходов 2019 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 №04-2999 41,34т.р.=(53,17166*80,48%*(248059,47т/256805,337т) |
| ОР | 2.6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 4 019,76 | 2 518,31 | 4 266,82 | 3 117,49 | 6 573,16 | 6 114,64 | 3 057,32 | 3 057,32 |  |
| ОР | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 4 019,76 | 2 518,31 | 4 266,82 | 3 117,49 | 6 573,16 | 6 114,64 | 3 057,32 | 3 057,32 | расчитано исходя из факта 2019 года принятых расходов с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% в доле отнесения на захоронение ТКО расчет прилагается и дополнительным учетом ТО нового оборудования катка уплотнителя 979,93167т.р., дробильной установки 651,25т.р., мультильфта 176,21574т.р. |
| ОР | 2.7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 63 425,44 | 46 436,81 | 55 610,57 | 57 485,52 | 72 217,56 | 54 237,85 | 27 118,92 | 27 118,92 |  |
| ОР | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 5 028,21 | 5 347,29 | 4 714,32 | 6 619,57 | 5 395,61 | 5 040,32 | 2 520,16 | 2 520,16 | учтено на уровне факта несения расходов 2019 года в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индекса Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г., 103,6% на 2021г. 5040,32т.р.=4714,32т.р.*1,032*1,036=(4880,53261т.р.*(248059,47т/256805,337т)) |
| ОР | 2.7.3 | Прочие услуги производственного характера (вывоз стоков) | тыс. руб. | 6 597,51 | 1 814,59 | 1 587,23 | 2 246,33 | 3 776,52 | 1 696,99 | 848,49 | 848,49 | учтено на уровне факта несения расходов 2019 года в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индекса Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 г., 103,6% на 2021г. 1696,99т.р.=1587,23т.р.*1,032*1,036=((202,5288т.р.+1440,660т.р.)*(248059,47т/256805,337т)) |
| ОР | 2.7.4 | Основные материалы (проволока) | тыс. руб. | 3 722,02 | 5 572,00 | 2 484,71 | 6 897,75 | 4 933,16 | 4 158,48 | 2 079,24 | 2 079,24 | на уровне факта несения расходов 2018 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% по причине частичной работы комплекса сортировки в 2019 году |
| ОР | 2.7.5 | Запасные части | тыс. руб. | 14 169,26 | 5 508,38 | 8 203,55 | 6 818,99 | 8 762,29 | 8 762,29 | 4 381,15 | 4 381,15 | на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение от фактических расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| ОР | 2.7.6 | Прочие материалы | тыс. руб. | 7 872,74 | 5 008,87 | 6 707,34 | 6 200,64 | 7 164,18 | 7 045,88 | 3 522,94 | 3 522,94 | на уровне факта несения расходов 2019 года в доле отнесения на захоронение за исключением неффективнх расходов с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год, 103,6% на 2021 год 7045,88=(6707,34-117,18)*1,032*1,036 |
| ОР | 2.7.7 | Газ природный | тыс. руб. | 883,43 | 780,23 | 806,27 | 965,87 | 861,18 | 861,18 | 430,59 | 430,59 | на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение от факта несения расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2 %, на 2021 год 103,6% (806,27т.р.*1,032*1,036=862,03т.р.) |
| ОР | 2.7.8 | Прочие | тыс. руб. | 1 542,62 | 1 621,68 | 1 698,78 | 2 007,53 | 1 814,48 | 1 797,06 | 898,53 | 898,53 | на уровне факта несения расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2 %, на 2021 год 103,6% с учетом исключения расходов по которым не представлены обосновывающие материалы |
| ОР | 2.7.9 | Услуги охраны | тыс. руб. | 6 639,10 | 5 978,15 | 6 579,69 | 7 400,53 | 7 027,84 | 6 985,29 | 3 492,65 | 3 492,65 | на уровне от факта несения расходов 2019 года за исключением охраны объекта сбора вторсырья (ул. Клименко) с индексами Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020год, 103,6% на 2021год |
| ОР | 2.7.10 | Услуги перевозки | тыс. руб. | 125,32 | 20,75 | 33,23 | 25,69 | 35,49 | 35,49 | 17,75 | 17,75 | на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение от фактических расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| ОР | 2.7.11 | Услуги организации пассажирских перевозок | тыс. руб. | 2 354,43 | 4 610,69 | 2 570,97 | 5 707,72 | 4 672,59 | 3 561,26 | 1 780,63 | 1 780,63 | на уровне предложения предприятия в пересчете на численность сотрудников принятую в расчет |
| НР | 2.7.12.1 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) захоронение | тыс. руб. | 9 686,23 | 282,55 | 16 461,57 | 349,78 | 10 732,50 | 8 668,00 | 4 334,00 | 4 334,00 | лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету |
| НР | 2.7.12.2 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) обработка | тыс. руб. |  |  |  |  | 850,04 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 2.7.13 | Спецодежда | тыс. руб. | 1 955,86 | 1 707,29 | 1 890,95 | 2 113,50 | 8 011,65 | 2 211,74 | 1 105,87 | 1 105,87 | на уровне факта несения расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| ОР | 2.7.14 | Реагенты для установки по очистке фильтрата | тыс. руб. | 2 848,71 | 8 184,34 | 1 871,96 | 10 131,63 | 9 030,07 | 3 413,87 | 1 706,93 | 1 706,93 | учтено на уровне фактических расходов за 9 месяцев 2020г., в том числе: сода каустическая чешуированная 34,875т.р.; кислота серная улучшенная 2523,688т.р. с индексом Минэкономразвития РФ ИПЦ на 2021 год 103,6% в доле отнесения на захоронение ТКО а пересчете на год 3413,87т.р.=(34,875т.р.+2523,688т.р.)/9*12*(248059,47т/256805,337т)*1,036 |
| ОР | 2.8 | Цеховые расходы в том числе: | тыс. руб. | 16 446,66 | 12 078,75 | 16 777,02 | 14 952,44 | 19 847,78 | 16 128,59 | 8 064,30 | 8 064,30 |  |
| ОР | 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 8 826,01 | 6 017,60 | 8 563,72 | 7 449,37 | 10 929,48 | 7 717,55 | 3 858,77 | 3 858,77 | на уровне плана 2020 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6% |
| ОР | 2.8.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | 28 147,75 | 23 003,06 | 32 631,15 | 28 476,19 | 34 949,73 | 29 501,33 | 29 501,33 | 29 501,33 | рассчитано исходя из ФОТ и численности принятой в расчет на 2021 год |
| ОР | 2.8.1.2 | численность цехового персонала | чел. | 26,13 | 21,80 | 21,87 | 21,80 | 26,06 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | на уровне плановой численности 2020 года |
| ОР | 2.8.2 | Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 2 350,90 | 1 823,51 | 2 352,16 | 2 257,17 | 3 001,95 | 2 342,28 | 1 171,14 | 1 171,14 | в соответствии с действующим законодательством отчисления в размере 30,35% от ФОТ (в том числе: 30% (22%+2,9%+5,1%=30%) согласно ст.425 НКРФ и 0,35% страхование от несчастных случаев на производстве уведомление на 2020 год) |
| ОР | 2.8.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 718,44 | 2 328,51 | 1 651,62 | 2 882,53 | 1 409,57 | 1 169,92 | 584,96 | 584,96 | учтено исходя из расчета предприятия 1409,57091т.р. за исключением объектов ИП 2016 год 239,6546т.р. |
|  | 2.8.4 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 400,23 | 200,12 | 200,12 | учтено на уровне фактических расходов 2019 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 №04-2999 0,046235т.р.=(53,17166т.р.*0,09%*(248059,47т/256805,337т); по договору аренды от 05.03.2014 №371-04 400,18650т.р.=(414295,93т.р.*(248059,47т/256805,337т) на общую сумму аренды земли 400,23т.р. |
| ОР | 2.8.5 | Электроэнергия | тыс. руб. | 486,99 | 654,63 | 462,05 | 810,38 | 504,08 | 495,91 | 247,95 | 247,95 | рассчитано исходя из факта 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| ОР | 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. | 3 064,31 | 1 254,50 | 3 747,47 | 1 552,99 | 4 002,71 | 4 002,71 | 2 001,36 | 2 001,36 | на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение от факта несения расходов 2019 года с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2 %, на 2021 год 103,6% (3747,47т.р.*1,032*1,036=4006,62т.р.) |
| ОР | 2.9 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 46 227,79 | 22 100,16 | 48 508,40 | 27 358,44 | 51 504,14 | 26 821,28 | 13 410,64 | 13 410,64 |  |
| ОР | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 17 727,61 | 12 577,40 | 18 711,17 | 15 569,94 | 19 964,44 | 16 130,46 | 8 065,23 | 8 065,23 | на уровне плана 2020 года с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2021 год 103,6% |
| ОР | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 44 604,50 | 35 195,32 | 46 852,89 | 43 569,34 | 45 493,67 | 45 137,84 | 45 137,84 | 45 137,84 | рассчитано исходя из ФОТ и численности принятой в расчет на 2021 год |
| ОР | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 33,12 | 29,78 | 33,28 | 29,78 | 36,57 | 29,78 | 29,78 | 29,78 | на уровне плановой численности 2020 года |
| ОР | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 4 770,24 | 3 819,76 | 4 923,55 | 4 728,60 | 5 253,33 | 4 895,59 | 2 447,80 | 2 447,80 | в соответствии с действующим законодательством отчисления в размере 30,35% от ФОТ (в том числе: 30% (22%+2,9%+5,1%=30%) согласно ст.425 НКРФ и 0,35% страхование от несчастных случаев на производстве уведомление на 2020 год) |
| ОР | 2.9.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 432,42 | 1 673,80 | 1 407,81 | 2 072,05 | 1 219,89 | 1 219,89 | 609,94 | 609,94 | учтено исходя из расчета предприятия 1219,88595т.р. |
| ОР | 2.9.6 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. |  |  | 74,06 |  | 79,10 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | учтено на уровне фактических расходов 2019 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 №04-2999 0,04109т.р.=(53,17166т.р.*0,08%*(248059,47т/256805,337т) |
| ОР | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. | 189,57 | 174,03 | 162,16 | 215,44 | 175,56 | 174,04 | 87,02 | 87,02 | рассчитано исходя из факта 2019 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ 103,2% на 2020 год и 104% на 2021 год |
| ОР | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 22 107,95 | 3 855,17 | 23 229,65 | 4 772,42 | 24 811,82 | 4 401,25 | 2 200,63 | 2 200,63 | на уровне факта несения расходов 2019 года с учетом исключения неэффективных расходов с ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| НР | 2.10 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 5 027,65 |  | 2 291,56 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 2.11 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | тыс. руб. | 112,69 | 47,17 | 130,81 | 85,67 | 166,54 | 161,08 | 80,54 | 80,54 |  |
| НР | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. | 6,26 | 5,77 | 6,28 | 6,26 | 6,28 | 6,28 | 3,14 | 3,14 | учтено на уровне факта 2019 года в соответствии с декларацией по земельному налогу в доле на захоронение ТКО 6,28т.р.=(6,51т.р*(248059,47т/256805,34т)) |
| НР | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 106,43 | 41,40 | 124,53 | 79,41 | 160,26 | 154,80 | 77,40 | 77,40 | учтено в соответствии с расчетом регулятора исходя из расчетного значения транспортного налога по предложению организации 160,26т.р. с долей отнесения на захоронение ТКО 154,80т.р.=(160,26т.р.*(248059,47т/256805,34т)) |
| ОР | 2.12 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | тыс. руб. | 11 479,32 | 18 149,58 | 13 849,15 | 22 467,91 | 27 089,36 | 25 089,46 | 12 544,73 | 12 544,73 | на уровне факта несения расходов 2019 года за исключением участка КГО, без учета проданных автомобилей и автомобилей не используемых в регулируемой деятельности с учетом ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% и дополнительным учетом топлива на вновь приобретенное оборудование: каток уплотнитель 6656,85т.р, дробилка 2412,23т.р., мультилифт 2шт. 1775,13т.р |
|  | 2.13 | Прочие косвенные расходы | тыс. руб. | 4 845,87 | 22 781,47 | 5 359,99 | 5 225,81 | 5 962,28 | 5 259,30 | 2 629,65 | 2 629,65 |  |
| НР | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 2 632,73 | 20 903,55 | 4 456,07 | 2 901,08 | 4 996,79 | 4 783,79 | 2 391,89 | 2 391,89 | на уровне расчета регулятора исходя из фактичеких объемов отходов 2019 года с учетом ставок платы за размещение 4кл. 95руб./т; размещение обработанных отходов 4кл. 663,2руб./т, коэф 0,3 и доп. коэф к иным коэф.; размещение 5кл. 17,3руб./т и доп коэф к иным коэф.; плата за выбросы и сбросы учтена на уровне факта 2019 года с учетом доп. коэф. к иным коэф., расчет прилагается |
| ОР | 2.13.2 | прочие | тыс. руб. | 2 213,14 | 1 877,92 | 903,92 | 2 324,73 | 965,49 | 475,51 | 237,76 | 237,76 | на уровне факта несения расходов 2019 года за исключением неэффективных расходов с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
|  | 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 81 166,76 | 75 398,46 | 64 789,78 | 59 283,67 | 209 547,08 | 138 695,78 | 43 606,24 | 95 089,54 |  |
| П | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. |  | 10 528,00 | 40 969,23 |  | 79 408,10 | 69 742,60 | 34 871,30 | 34 871,30 |  |
|  | 3.1.1 | мероприятия инвестиционной программы 2021-2025гг. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 47 593,00 | 23 796,50 | 23 796,50 | в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками ИП |
|  | 3.1.2 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 9 411,00 | 4 705,50 | 4 705,50 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
|  | 3.1.3 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) "Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)" |  |  |  |  |  |  | 12 738,60 | 6 369,30 | 6 369,30 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
| П | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 897,64 | 128,88 | 548,58 | 128,88 | 585,94 | 119,28 | 59,64 | 59,64 | на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| П | 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 63 840,26 | 43 647,22 | 15 543,54 | 38 280,15 | 73 726,48 | 30 400,00 | 0,00 | 30 400,00 | согласно графику гашения |
| П | 3.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  | 8 568,68 | 557,63 | 11 272,38 | 17 396,43 | 13 368,42 | 0,00 | 13 368,42 | Рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" |
| НР | 3.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 16 428,86 | 12 525,68 | 7 170,80 | 9 602,26 | 38 430,13 | 25 065,47 | 8 675,30 | 16 390,18 |  |
| НР | 3.5.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 16 428,86 | 12 525,68 | 7 170,80 | 9 602,26 | 38 430,13 | 25 065,47 | 8 675,30 | 16 390,18 | 20% от налогооблагаемой базы |
| РД | 5 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  | 24 534,54 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Амортизация основных средств за 2017 год | тыс. руб. |  |  |  | 24 534,54 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| РД | 6 | Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ | тыс руб |  |  |  | -6 009,23 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год | тыс. руб. |  |  |  | -4 098,24 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | транспортный налог за 2017 год | тыс. руб. |  |  |  | -3,36 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ за 2017 год | тыс. руб. |  |  |  | -1 907,63 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| РД | 7 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 8 | Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов | тыс руб | 79 697,69 | 73 176,85 | 43 594,81 | 79 697,69 | 100 685,31 |  | 0,00 | 0,00 | в соответствии с приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 "доходы полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации" |
|  | 9 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 266 213,95 | 293 717,29 | 271 199,44 | 298 572,28 | 462 005,00 | 406 064,25 | 177 290,47 | 228 773,78 |  |
| К | 10 | Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов) | тыс. руб. |  |  |  | 654,59 | -14 567,48 | -114 662,79 | -57 331,40 | -57 331,40 |  |
|  | 11 | НВВ без НДС с учетом корректировки | тыс. руб. | 266 213,95 | 293 717,29 | 271 199,44 | 299 226,87 | 447 437,52 | 291 401,46 | 119 959,08 | 171 442,38 |  |
|  | 12 | Тариф | руб./т | 1 486,78 | 1 157,99 | 1 093,28 | 967,18 | 1 893,69 | 1 174,72 | 967,18 | 1 382,27 | 142,9% |
|  |  | # ФОТ, всего | # тыс. руб. | # 73 899,96 | # 87 747,90 | # 81 754,04 | # 108 625,78 | # 121 074,14 | # 87 569,33 | # 43 784,66 | # 43 784,66 |  |
|  |  | # Численность персонала, всего | # чел. | # 238,27 | # 325,06 | # 234,31 | # 325,06 | # 324,84 | # 247,58 | # 247,58 | # 247,58 |  |
|  |  | # Среднемесячная заработная плата | # руб. | # 25 846,02 | # 22 495,31 | # 29 076,17 | # 27 847,62 | # 31 059,94 | # 29 475,10 | # 29 475,10 | # 29 475,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291401,66 | 119 959,08 | 171442,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,20 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 4,7 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,03653 |  | 1,01970 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Текущие расходы, в том числе: | # тыс руб | # 156 143,30 | # 171 373,51 | # 183 865,95 | # 194 372,48 | # 244 691,33 | # 250 937,71 | # 121 611,41 | # 129 326,29 |  |
|  |  | # Операционные расходы | # тыс руб | # 203 672,71 | # 193 316,17 | # 209 182,51 | # 239 311,68 | # 292 855,68 | # 203 260,07 | # 101 630,04 | # 101 630,04 |  |
|  |  | # Неподконтрольные расходы | # тыс руб | # - 55 397,04 | # - 39 298,65 | # - 29 497,62 | # - 67 041,49 | # - 57 040,63 | # 38 719,67 | # 15 502,40 | # 23 217,28 |  |
|  |  | # Расходы на приобретение энергетических ресурсов | # тыс руб | # 7 867,63 | # 17 355,99 | # 4 181,06 | # 22 102,29 | # 8 876,27 | # 8 957,96 | # 4 478,98 | # 4 478,98 |  |
|  |  | # Амортизация | # тыс руб | # 45 332,75 | # 59 471,00 | # 29 714,50 | # 35 993,08 | # 46 196,72 | # 41 496,24 | # 20 748,12 | # 20 748,12 |  |
|  |  | # Нормативная прибыль | # тыс руб | # 64 737,90 | # 54 304,10 | # 57 061,35 | # 38 409,03 | # 153 720,52 | # 100 261,88 | # 34 930,94 | # 65 330,94 |  |
|  |  | # Расчетная предпринимательская прибыль | # тыс руб | # - | # 8 568,68 | # 557,63 | # 11 272,38 | # 17 396,43 | # 13 368,42 | # - | # 13 368,42 |  |
|  |  | # Результаты деятельности | # тыс руб | # - | # - | # - | # 18 525,31 | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  | # Корректировка НВВ | # тыс руб | # - | # - | # - | # 654,59 | # - 14 567,48 | # - 114 662,79 | # - 57 331,40 | # - 57 331,40 |  |

|  | ООО "Эколэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | город Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  |  | Обоснование отклонений | 2023 год |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  |
|  |  | Является ли организация плательщиком НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Общий объём, в том числе: | т | 227 032,50 | 161 300,00 | 80 650,00 | 80 650,00 | в соответствии с терсхемой | 227 032,50 | 110 450,00 | 55 225,00 | 55 225,00 | в соответствии с терсхемой |
|  | 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 366 001,91 | 206 103,02 | 103 051,51 | 103 051,51 |  | 371 660,19 | 158 243,77 | 79 121,88 | 79 121,88 |  |
| ЭР | 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 9 736,81 | 6 057,88 | 3 028,94 | 3 028,94 |  | 10 126,29 | 4 314,05 | 2 157,03 | 2 157,03 |  |
| ЭР | 2.1.1 | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч | 4,99 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | рассчитано исходя из планового тарифа 2021 года (4,62 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104% на 2022 год | 5,19 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | рассчитано исходя из планового тарифа 2022 года (4,80 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104% на 2023 год |
| ЭР | 2.1.2 | количество потреблённой электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) | тыс.кВт.ч | 1 950,06 | 1 262,14 | 631,07 | 631,07 | рассчитано исходя из фактического удельного расхода 2019 года в пересчете на объемы принятые в расчет на 2022 год | 1 950,06 | 864,25 | 432,12 | 432,12 | рассчитано исходя из фактического удельного расхода 2019 года в пересчете на объемы принятые в расчет на 2023 год |
|  | 2.1.3 | удельный расход энергии | кВт.ч/т. | 8,59 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |  | 8,59 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |  |
| ОР | 2.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 93 787,43 | 42 620,06 | 21 310,03 | 21 310,03 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) | 97 538,93 | 30 047,89 | 15 023,94 | 15 023,94 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) |
| ОР | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 29 806,94 |  |  |  |  | 30 999,22 |  |  |  |  |
| ОР | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 262,21 |  |  |  |  | 262,21 |  |  |  |  |
| ОР | 2.3 | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 25 457,09 | 12 935,19 | 6 467,59 | 6 467,59 |  | 26 475,37 | 9 119,53 | 4 559,77 | 4 559,77 |  |
| А | 2.4 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 51 282,87 | 52 698,84 | 26 349,42 | 26 349,42 |  | 48 424,42 | 49 840,39 | 24 920,20 | 24 920,20 |  |
|  | 2.4.1 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 13 859,94 | 6 929,97 | 6 929,97 | исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 51282,87258т.р. с учетом исключения амортизации объектов неутвержденной ИП 36130,5431т.р. и объектов ИП 2016 года 1292,38877т.р. |  | 11 001,49 | 5 500,75 | 5 500,75 | исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 48424,42385т.р. с учетом исключения амортизации объектов неутвержденной ИП 36130,5431т.р. и объектов ИП 2016 года 1292,38877т.р. |
|  | 2.4.2 | Амортизация основных средств (производственной программы 2021-2025) | тыс. руб. |  | 29 369,40 | 14 684,70 | 14 684,70 | в соответрсвии с производственной программой |  | 29 369,40 | 14 684,70 | 14 684,70 | в соответрсвии с производственной программой |
|  | 2.4.3 | Амортизация основных средств (инвестиционная программа 2021-2025) | тыс. руб. |  | 9 469,50 | 4 734,75 | 4 734,75 | в соответствии с источниками ИП |  | 9 469,50 | 4 734,75 | 4 734,75 | в соответствии с источниками ИП |
| НР | 2.5 | Аренда земли и основных средств | тыс. руб. | 53,26 | 41,34 | 20,67 | 20,67 | на уровне планового значения 2021 года | 55,40 | 41,34 | 20,67 | 20,67 | на уровне планового значения 2021 года |
| ОР | 2.6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 6 912,12 | 4 089,78 | 2 044,89 | 2 044,89 |  | 7 163,04 | 2 883,37 | 1 441,68 | 1 441,68 |  |
| ОР | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 6 912,12 | 4 089,78 | 2 044,89 | 2 044,89 |  | 7 163,04 | 2 883,37 | 1 441,68 | 1 441,68 |  |
| ОР | 2.7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 70 122,48 | 36 754,43 | 18 377,22 | 18 377,22 |  | 68 957,67 | 24 482,53 | 12 241,27 | 12 241,27 |  |
| ОР | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 5 391,85 | 3 371,23 | 1 685,61 | 1 685,61 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициента индексации на 2022 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) | 5 607,52 | 2 376,77 | 1 188,39 | 1 188,39 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) |
| ОР | 2.7.3 | Прочие услуги производственного характера (вывоз стоков) | тыс. руб. | 3 927,58 | 1 135,03 | 567,52 | 567,52 |  | 4 084,69 | 800,22 | 400,11 | 400,11 |  |
| ОР | 2.7.4 | Основные материалы (проволока) | тыс. руб. | 6 032,86 | 2 781,40 | 1 390,70 | 1 390,70 |  | 6 274,17 | 1 960,94 | 980,47 | 980,47 |  |
| ОР | 2.7.5 | Запасные части | тыс. руб. | 9 112,78 | 5 860,67 | 2 930,33 | 2 930,33 |  | 9 477,29 | 4 131,87 | 2 065,94 | 2 065,94 |  |
| ОР | 2.7.6 | Прочие материалы | тыс. руб. | 7 450,74 | 4 712,64 | 2 356,32 | 2 356,32 |  | 7 748,77 | 3 322,50 | 1 661,25 | 1 661,25 |  |
| ОР | 2.7.7 | Газ природный | тыс. руб. | 895,63 | 576,00 | 288,00 | 288,00 |  | 931,45 | 406,09 | 203,05 | 203,05 |  |
| ОР | 2.7.8 | Прочие | тыс. руб. | 1 887,06 | 1 201,96 | 600,98 | 600,98 |  | 1 962,54 | 847,41 | 423,70 | 423,70 |  |
| ОР | 2.7.9 | Услуги охраны | тыс. руб. | 7 308,95 | 4 672,12 | 2 336,06 | 2 336,06 |  | 7 601,31 | 3 293,93 | 1 646,96 | 1 646,96 |  |
| ОР | 2.7.10 | Услуги перевозки | тыс. руб. | 36,91 | 23,74 | 11,87 | 11,87 |  | 38,39 | 16,74 | 8,37 | 8,37 |  |
| ОР | 2.7.11 | Услуги организации пассажирских перевозок | тыс. руб. | 4 859,50 | 2 381,95 | 1 190,98 | 1 190,98 |  | 5 053,88 | 1 679,32 | 839,66 | 839,66 |  |
| НР | 2.7.12.1 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) захоронение | тыс. руб. | 4 645,19 | 6 275,00 | 3 137,50 | 3 137,50 | лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету | 894,47 | 2 994,00 | 1 497,00 | 1 497,00 | лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету |
| НР | 2.7.12.2 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) обработка | тыс. руб. | 850,04 |  | 0,00 | 0,00 |  | 850,87 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 2.7.13 | Спецодежда | тыс. руб. | 8 332,12 | 1 479,32 | 739,66 | 739,66 |  | 8 665,40 | 1 042,95 | 521,47 | 521,47 |  |
| ОР | 2.7.14 | Реагенты для установки по очистке фильтрата | тыс. руб. | 9 391,27 | 2 283,37 | 1 141,68 | 1 141,68 |  | 9 766,92 | 1 609,81 | 804,91 | 804,91 |  |
| ОР | 2.8 | Цеховые расходы в том числе: | тыс. руб. | 20 585,30 | 10 787,62 | 5 393,81 | 5 393,81 |  | 21 352,33 | 7 605,46 | 3 802,73 | 3 802,73 |  |
| ОР | 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 11 366,65 | 5 161,89 | 2 580,94 | 2 580,94 |  | 11 821,32 | 3 639,22 | 1 819,61 | 1 819,61 |  |
| ОР | 2.8.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | 36 354,68 |  |  |  |  | 37 808,87 |  |  |  |  |
| ОР | 2.8.1.2 | численность цехового персонала | чел. | 26,06 |  | 0,00 | 0,00 |  | 26,06 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 2.8.2 | Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 3 122,02 | 1 566,63 | 783,32 | 783,32 |  | 3 246,90 | 1 104,50 | 552,25 | 552,25 |  |
| ОР | 2.8.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 409,57 | 782,50 | 391,25 | 391,25 |  | 1 409,57 | 551,68 | 275,84 | 275,84 |  |
|  | 2.8.4 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. |  | 267,70 | 133,85 | 133,85 |  |  | 188,73 | 94,37 | 94,37 |  |
| ОР | 2.8.5 | Электроэнергия | тыс. руб. | 524,24 | 331,69 | 165,84 | 165,84 |  | 545,21 | 233,85 | 116,92 | 116,92 |  |
| ОР | 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. | 4 162,82 | 2 677,22 | 1 338,61 | 1 338,61 |  | 4 329,33 | 1 887,48 | 943,74 | 943,74 |  |
| ОР | 2.9 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 53 493,73 | 17 939,43 | 8 969,72 | 8 969,72 |  | 55 537,96 | 12 647,61 | 6 323,81 | 6 323,81 |  |
| ОР | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 20 763,02 | 10 788,87 | 5 394,44 | 5 394,44 |  | 21 593,54 | 7 606,34 | 3 803,17 | 3 803,17 |  |
| ОР | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 47 308,88 |  |  |  |  | 49 201,24 |  |  |  |  |
| ОР | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 36,57 |  | 0,00 | 0,00 |  | 36,57 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 5 463,46 | 3 274,42 | 1 637,21 | 1 637,21 |  | 5 682,00 | 2 308,52 | 1 154,26 | 1 154,26 |  |
| ОР | 2.9.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 198,11 | 815,92 | 407,96 | 407,96 |  | 1 150,51 | 575,24 | 287,62 | 287,62 |  |
| ОР | 2.9.6 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. | 82,27 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  | 85,56 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| ОР | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. | 182,59 | 116,41 | 58,20 | 58,20 |  | 189,89 | 82,07 | 41,04 | 41,04 |  |
| ОР | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 25 804,29 | 2 943,78 | 1 471,89 | 1 471,89 |  | 26 836,46 | 2 075,42 | 1 037,71 | 1 037,71 |  |
| НР | 2.10 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 2.11 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | тыс. руб. | 166,54 | 161,08 | 80,54 | 80,54 |  | 166,54 | 161,08 | 80,54 | 80,54 |  |
| НР | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. | 6,28 | 6,28 | 3,14 | 3,14 | на уровне планового значения 2021 года | 6,28 | 6,28 | 3,14 | 3,14 | на уровне планового значения 2021 года |
| НР | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 160,26 | 154,80 | 77,40 | 77,40 | на уровне планового расчетного значения 2021 года | 160,26 | 154,80 | 77,40 | 77,40 | на уровне планового расчетного значения 2021 года |
| ОР | 2.12 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | тыс. руб. | 28 172,94 | 16 781,11 | 8 390,55 | 8 390,55 |  | 29 299,86 | 11 830,98 | 5 915,49 | 5 915,49 |  |
|  | 2.13 | Прочие косвенные расходы | тыс. руб. | 6 231,34 | 5 236,25 | 2 618,13 | 2 618,13 |  | 6 562,38 | 5 269,53 | 2 634,76 | 2 634,76 |  |
| НР | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 5 227,24 | 4 918,20 | 2 459,10 | 2 459,10 | на уровне расчета регулятора исходя из фактичеких объемов отходов 2019 года с учетом ставок платы за размещение 4кл. 95руб./т; размещение обработанных отходов 4кл. 663,2руб./т, коэф 0,3 и доп. коэф к иным коэф.; размещение 5кл. 17,3руб./т и доп коэф к иным коэф.; плата за выбросы и сбросы учтена на уровне факта 2019 года с учетом доп. коэф. к иным коэф., расчет прилагается | 5 518,11 | 5 045,30 | 2 522,65 | 2 522,65 | на уровне расчета регулятора исходя из фактичеких объемов отходов 2019 года с учетом ставок платы за размещение 4кл. 95руб./т; размещение обработанных отходов 4кл. 663,2руб./т, коэф 0,3 и доп. коэф к иным коэф.; размещение 5кл. 17,3руб./т и доп коэф к иным коэф.; плата за выбросы и сбросы учтена на уровне факта 2019 года с учетом доп. коэф. к иным коэф., расчет прилагается |
| ОР | 2.13.2 | прочие | тыс. руб. | 1 004,11 | 318,05 | 159,02 | 159,02 |  | 1 044,27 | 224,23 | 112,11 | 112,11 |  |
|  | 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 174 650,35 | 111 088,15 | 8 428,57 | 102 659,58 |  | 220 288,98 | 189 244,46 | 61 738,31 | 127 506,15 |  |
| П | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. | 55 923,80 | 50 551,60 | 8 366,60 | 42 185,00 |  | 78 765,30 | 114 128,00 | 48 693,65 | 65 434,35 |  |
|  | 3.1.1 | мероприятия инвестиционной программы 2021-2025гг. | тыс. руб. |  | 33 897,30 | 8 366,60 | 25 530,70 | в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками ИП |  | 97 387,30 | 48 693,65 | 48 693,65 | в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками ИП |
|  | 3.1.2 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) | тыс. руб. |  | 2 901,80 | 0,00 | 2 901,80 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |  | 2 901,80 |  | 2 901,80 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
|  | 3.1.3 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) "Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)" |  |  | 13 752,50 | 0,00 | 13 752,50 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |  | 13 838,90 |  | 13 838,90 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
| П | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 609,38 | 123,93 | 61,97 | 61,97 | на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9% | 633,76 | 128,89 | 64,45 | 64,45 | на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104,0% |
| П | 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 65 201,85 | 29 950,87 | 0,00 | 29 950,87 | согласно графику гашения | 78 578,66 | 30 808,93 |  | 30 808,93 | согласно графику гашения |
| П | 3.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 17 985,25 | 10 305,15 | 0,00 | 10 305,15 | Рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" | 18 253,46 | 7 912,19 |  | 7 912,19 | Рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" |
| НР | 3.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 34 930,07 | 20 156,60 | 0,00 | 20 156,60 |  | 44 057,80 | 36 266,46 | 12 980,22 | 23 286,24 |  |
| НР | 3.5.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 34 930,07 | 20 156,60 | 0,00 | 20 156,60 | 20% от налогооблагаемой базы | 44 057,80 | 36 266,46 | 12 980,22 | 23 286,24 | 20% от налогооблагаемой базы |
| РД | 5 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Амортизация основных средств за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| РД | 6 | Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | транспортный налог за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| РД | 7 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 8 | Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов | тыс руб | 158 934,97 |  | 0,00 | 0,00 | в соответствии с приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 "доходы полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации" | 158 934,97 |  | 0,00 | 0,00 | в соответствии с приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 "доходы полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации" |
|  | 9 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 381 717,29 | 317 191,17 | 111 480,08 | 205 711,09 |  | 433 014,20 | 347 488,23 | 140 860,20 | 206 628,03 |  |
| К | 10 | Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов) | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | НВВ без НДС с учетом корректировки | тыс. руб. | 381 717,29 | 317 191,17 | 111 480,08 | 205 711,09 |  | 433 014,20 | 347 488,23 | 140 860,20 | 206 628,03 |  |
|  | 12 | Тариф | руб./т | 1 681,33 | 1 966,47 | 1 382,27 | 2 550,66 | 184,5% | 1 907,28 | 3 146,11 | 2 550,66 | 3 741,57 | 146,7% |
|  |  | # ФОТ, всего | # тыс. руб. | # 125 917,10 | # 58 570,82 | # 29 285,41 | # 29 285,41 |  | # 130 953,79 | # 41 293,45 | # 20 646,73 | # 20 646,73 |  |
|  |  | # Численность персонала, всего | # чел. | # 324,84 |  |  |  |  | # 324,84 |  |  |  |  |
|  |  | # Среднемесячная заработная плата | # руб. | # 32 302,34 |  |  |  |  | # 33 594,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 317190,80 | 111 480,08 | 205710,73 |  |  | 347488,40 | 140 860,20 | 206628,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 0,00 | -0,36 |  |  |  | 0,00 | 0,17 |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 3,9 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,02861 |  |  |  |  | 1,02960 |  |  |  |
|  |  | # Текущие расходы, в том числе: | # тыс руб | # 190 714,15 | # 173 560,78 | # 76 702,09 | # 96 858,69 |  | # 208 358,60 | # 144 669,83 | # 67 181,90 | # 77 487,92 |  |
|  |  | # Операционные расходы | # тыс руб | # 299 535,20 | # 135 950,68 | # 67 975,34 | # 67 975,34 |  | # 307 369,43 | # 95 847,61 | # 47 923,80 | # 47 923,80 |  |
|  |  | # Неподконтрольные расходы | # тыс руб | # - 118 557,86 | # 31 552,22 | # 5 697,81 | # 25 854,41 |  | # - 109 137,12 | # 44 508,17 | # 17 101,07 | # 27 407,09 |  |
|  |  | # Расходы на приобретение энергетических ресурсов | # тыс руб | # 9 736,81 | # 6 057,88 | # 3 028,94 | # 3 028,94 |  | # 10 126,29 | # 4 314,05 | # 2 157,03 | # 2 157,03 |  |
|  |  | # Амортизация | # тыс руб | # 51 282,87 | # 52 698,84 | # 26 349,42 | # 26 349,42 |  | # 48 424,42 | # 49 840,39 | # 24 920,20 | # 24 920,20 |  |
|  |  | # Нормативная прибыль | # тыс руб | # 121 735,03 | # 80 626,40 | # 8 428,57 | # 72 197,83 |  | # 157 977,72 | # 145 065,82 | # 48 758,10 | # 96 307,73 |  |
|  |  | # Расчетная предпринимательская прибыль | # тыс руб | # 17 985,25 | # 10 305,15 | # - | # 10 305,15 |  | # 18 253,46 | # 7 912,19 | # - | # 7 912,19 |  |
|  |  | # Результаты деятельности | # тыс руб | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  | # Корректировка НВВ | # тыс руб | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  | # ВСЕГО: | # тыс руб | # 381 717,30 | # 317 191,17 | # 111 480,08 | # 205 711,09 |  | # 433 014,20 | # 347 488,23 | # 140 860,20 | # 206 628,03 |  |

|  | ООО "Эколэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | город Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  |  |  | Обоснование отклонений | 2025 год |  |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  |
|  |  | Является ли организация плательщиком НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Общий объём, в том числе: | т | 227 032,50 | 109 590,00 | 54 795,00 | 54 795,00 | в соответствии с терсхемой | 227 032,50 | 108 720,00 | 54 360,00 | 54 360,00 | в соответствии с терсхемой |
|  | 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 394 201,61 | 164 093,44 | 82 046,72 | 82 046,72 |  | 400 298,66 | 162 176,29 | 81 088,14 | 81 088,14 |  |
| ЭР | 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 10 531,34 | 4 451,68 | 2 225,84 | 2 225,84 |  | 10 952,59 | 4 593,00 | 2 296,50 | 2 296,50 |  |
| ЭР | 2.1.1 | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч | 5,40 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | рассчитано исходя из планового тарифа 2023 года (4,99 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104% на 2024 год применительно | 5,62 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | рассчитано исходя из планового тарифа 2024 года (5,19 руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104% на 2025 год применительно |
| ЭР | 2.1.2 | количество потреблённой электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) | тыс.кВт.ч | 1 950,06 | 857,52 | 428,76 | 428,76 | рассчитано исходя из фактического удельного расхода 2019 года в пересчете на объемы принятые в расчет на 2024 год | 1 950,06 | 850,71 | 425,35 | 425,35 | рассчитано исходя из фактического удельного расхода 2019 года в пересчете на объемы принятые в расчет на 2025 год |
|  | 2.1.3 | удельный расход энергии | кВт.ч/т. | 8,59 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |  | 8,59 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |  |
| ОР | 2.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 101 440,48 | 30 696,42 | 15 348,21 | 15 348,21 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023, на 2024 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, на 2024 год 104% применительно, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) | 105 498,10 | 31 354,13 | 15 677,07 | 15 677,07 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023, на 2024 год, на 2025 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, на 2024 год 104% применительно, на 2025 год 104% применительно, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) |
| ОР | 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 32 239,19 |  |  |  |  | 33 528,76 |  |  |  |  |
| ОР | 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 262,21 |  |  |  |  | 262,21 |  |  |  |  |
| ОР | 2.3 | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 27 534,39 | 9 316,36 | 4 658,18 | 4 658,18 |  | 28 635,77 | 9 515,98 | 4 757,99 | 4 757,99 |  |
| А | 2.4 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 55 240,38 | 55 304,65 | 27 652,32 | 27 652,32 |  | 52 702,08 | 51 557,10 | 25 778,55 | 25 778,55 |  |
|  | 2.4.1 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 10 040,75 | 5 020,37 | 5 020,37 | исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 55240,38047т.р. с учетом исключения амортизации объектов неутвержденной ИП 43907,24315т.р. и объектов ИП 2016 года 1292,38877т.р. |  | 8 767,60 | 4 383,80 | 4 383,80 | исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 52702,07782т.р. с учетом исключения амортизации объектов неутвержденной ИП 42642,09348т.р. и объектов ИП 2016 года 1292,38877т.р. |
|  | 2.4.2 | Амортизация основных средств (производственной программы 2021-2025) | тыс. руб. |  | 29 369,40 | 14 684,70 | 14 684,70 | в соответрсвии с производственной программой |  | 29 369,40 | 14 684,70 | 14 684,70 | в соответрсвии с производственной программой |
|  | 2.4.3 | Амортизация основных средств (инвестиционная программа 2021-2025) | тыс. руб. |  | 15 894,50 | 7 947,25 | 7 947,25 | в соответствии с источниками ИП |  | 13 420,10 | 6 710,05 | 6 710,05 | в соответствии с источниками ИП |
| НР | 2.5 | Аренда земли и основных средств | тыс. руб. | 57,61 | 41,34 | 20,67 | 20,67 | на уровне планового значения 2021 года | 59,92 | 41,34 | 20,67 | 20,67 | на уровне планового значения 2021 года |
| ОР | 2.6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 7 449,57 | 2 945,60 | 1 472,80 | 1 472,80 |  | 7 747,55 | 3 008,71 | 1 504,36 | 1 504,36 |  |
| ОР | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 7 449,57 | 2 945,60 | 1 472,80 | 1 472,80 |  | 7 747,55 | 3 008,71 | 1 504,36 | 1 504,36 |  |
| ОР | 2.7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 69 900,83 | 22 998,32 | 11 499,16 | 11 499,16 |  | 72 696,87 | 22 932,68 | 11 466,34 | 11 466,34 |  |
| ОР | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. | 5 831,82 | 2 428,07 | 1 214,04 | 1 214,04 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023, на 2024 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, на 2024 год 104% применительно, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) | 6 065,10 | 2 480,10 | 1 240,05 | 1 240,05 | рассчитано исходя из базового уровня операционных расходов 2021 года с применением коэффициентов индексации на 2022 год, на 2023, на 2024 год, на 2025 год, рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104%, на 2024 год 104% применительно, на 2025 год 104% применительно, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1% ) с отношением количества ТКО, поступающих на полигон в i, (i-1) |
| ОР | 2.7.3 | Прочие услуги производственного характера (вывоз стоков) | тыс. руб. | 4 248,07 | 817,49 | 408,74 | 408,74 |  | 4 418,00 | 835,00 | 417,50 | 417,50 |  |
| ОР | 2.7.4 | Основные материалы (проволока) | тыс. руб. | 6 525,14 | 2 003,26 | 1 001,63 | 1 001,63 |  | 6 786,14 | 2 046,18 | 1 023,09 | 1 023,09 |  |
| ОР | 2.7.5 | Запасные части | тыс. руб. | 9 856,39 | 4 221,05 | 2 110,53 | 2 110,53 |  | 10 250,64 | 4 311,49 | 2 155,75 | 2 155,75 |  |
| ОР | 2.7.6 | Прочие материалы | тыс. руб. | 8 058,72 | 3 394,21 | 1 697,10 | 1 697,10 |  | 8 381,07 | 3 466,93 | 1 733,47 | 1 733,47 |  |
| ОР | 2.7.7 | Газ природный | тыс. руб. | 968,71 | 414,86 | 207,43 | 207,43 |  | 1 007,46 | 423,74 | 211,87 | 211,87 |  |
| ОР | 2.7.8 | Прочие | тыс. руб. | 2 041,04 | 865,70 | 432,85 | 432,85 |  | 2 122,68 | 884,24 | 442,12 | 442,12 |  |
| ОР | 2.7.9 | Услуги охраны | тыс. руб. | 7 905,36 | 3 365,02 | 1 682,51 | 1 682,51 |  | 8 221,58 | 3 437,12 | 1 718,56 | 1 718,56 |  |
| ОР | 2.7.10 | Услуги перевозки | тыс. руб. | 39,92 | 17,10 | 8,55 | 8,55 |  | 41,52 | 17,46 | 8,73 | 8,73 |  |
| ОР | 2.7.11 | Услуги организации пассажирских перевозок | тыс. руб. | 5 256,03 | 1 715,56 | 857,78 | 857,78 |  | 5 466,27 | 1 752,32 | 876,16 | 876,16 |  |
| НР | 2.7.12.1 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) захоронение | тыс. руб. |  | 1 046,00 | 523,00 | 523,00 | лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету |  | 510,00 | 255,00 | 255,00 | лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету |
| НР | 2.7.12.2 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) обработка | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 2.7.13 | Спецодежда | тыс. руб. | 9 012,02 | 1 065,46 | 532,73 | 532,73 |  | 9 372,50 | 1 088,29 | 544,14 | 544,14 |  |
| ОР | 2.7.14 | Реагенты для установки по очистке фильтрата | тыс. руб. | 10 157,60 | 1 644,56 | 822,28 | 822,28 |  | 10 563,90 | 1 679,80 | 839,90 | 839,90 |  |
| ОР | 2.8 | Цеховые расходы в том числе: | тыс. руб. | 22 150,04 | 7 769,61 | 3 884,81 | 3 884,81 |  | 22 936,77 | 7 936,09 | 3 968,04 | 3 968,04 |  |
| ОР | 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 12 294,17 | 3 717,77 | 1 858,88 | 1 858,88 |  | 12 785,94 | 3 797,43 | 1 898,71 | 1 898,71 |  |
| ОР | 2.8.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | 39 321,22 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 40 894,07 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| ОР | 2.8.1.2 | численность цехового персонала | чел. | 26,06 |  | 0,00 | 0,00 |  | 26,06 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 2.8.2 | Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 3 376,78 | 1 128,34 | 564,17 | 564,17 |  | 3 511,85 | 1 152,52 | 576,26 | 576,26 |  |
| ОР | 2.8.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 409,57 | 563,58 | 281,79 | 281,79 |  | 1 366,68 | 575,66 | 287,83 | 287,83 |  |
|  | 2.8.4 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. |  | 192,80 | 96,40 | 96,40 |  |  | 196,93 | 98,47 | 98,47 |  |
| ОР | 2.8.5 | Электроэнергия | тыс. руб. | 567,02 | 238,89 | 119,45 | 119,45 |  | 589,70 | 244,01 | 122,01 | 122,01 |  |
| ОР | 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. | 4 502,50 | 1 928,22 | 964,11 | 964,11 |  | 4 682,60 | 1 969,54 | 984,77 | 984,77 |  |
| ОР | 2.9 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 57 694,37 | 12 920,59 | 6 460,30 | 6 460,30 |  | 59 956,89 | 13 197,43 | 6 598,72 | 6 598,72 |  |
| ОР | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 22 457,28 | 7 770,51 | 3 885,26 | 3 885,26 |  | 23 355,57 | 7 937,01 | 3 968,50 | 3 968,50 |  |
| ОР | 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 51 169,29 |  |  |  |  | 53 216,06 |  |  |  |  |
| ОР | 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 36,57 |  | 0,00 | 0,00 |  | 36,57 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 5 909,28 | 2 358,35 | 1 179,18 | 1 179,18 |  | 6 145,65 | 2 408,88 | 1 204,44 | 1 204,44 |  |
| ОР | 2.9.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 131,42 | 587,65 | 293,83 | 293,83 |  | 1 131,42 | 600,25 | 300,12 | 300,12 |  |
| ОР | 2.9.6 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. | 88,98 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | 92,54 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| ОР | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. | 197,48 | 83,84 | 41,92 | 41,92 |  | 205,38 | 85,64 | 42,82 | 42,82 |  |
| ОР | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 27 909,92 | 2 120,21 | 1 060,11 | 1 060,11 |  | 29 026,32 | 2 165,64 | 1 082,82 | 1 082,82 |  |
| НР | 2.10 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 2.11 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | тыс. руб. | 166,54 | 161,08 | 80,54 | 80,54 |  | 166,54 | 161,08 | 80,54 | 80,54 |  |
| НР | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. | 6,28 | 6,28 | 3,14 | 3,14 | на уровне планового значения 2021 года | 6,28 | 6,28 | 3,14 | 3,14 | на уровне планового значения 2021 года |
| НР | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 160,26 | 154,80 | 77,40 | 77,40 | на уровне планового расчетного значения 2021 года | 160,26 | 154,80 | 77,40 | 77,40 | на уровне планового расчетного значения 2021 года |
| ОР | 2.12 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | тыс. руб. | 35 134,32 | 12 086,33 | 6 043,16 | 6 043,16 |  | 31 695,82 | 12 345,29 | 6 172,65 | 6 172,65 |  |
|  | 2.13 | Прочие косвенные расходы | тыс. руб. | 6 901,74 | 5 401,46 | 2 700,73 | 2 700,73 |  | 7 249,76 | 5 533,47 | 2 766,73 | 2 766,73 |  |
| НР | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 5 815,70 | 5 172,40 | 2 586,20 | 2 586,20 | на уровне расчета регулятора исходя из фактичеких объемов отходов 2019 года с учетом ставок платы за размещение 4кл. 95руб./т; размещение обработанных отходов 4кл. 663,2руб./т, коэф 0,3 и доп. коэф к иным коэф.; размещение 5кл. 17,3руб./т и доп коэф к иным коэф.; плата за выбросы и сбросы учтена на уровне факта 2019 года с учетом доп. коэф. к иным коэф., расчет прилагается | 6 120,27 | 5 299,49 | 2 649,75 | 2 649,75 | на уровне расчета регулятора исходя из фактичеких объемов отходов 2019 года с учетом ставок платы за размещение 4кл. 95руб./т; размещение обработанных отходов 4кл. 663,2руб./т, коэф 0,3 и доп. коэф к иным коэф.; размещение 5кл. 17,3руб./т и доп коэф к иным коэф.; плата за выбросы и сбросы учтена на уровне факта 2019 года с учетом доп. коэф. к иным коэф., расчет прилагается |
| ОР | 2.13.2 | прочие | тыс. руб. | 1 086,04 | 229,07 | 114,53 | 114,53 |  | 1 129,48 | 233,98 | 116,99 | 116,99 |  |
|  | 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 197 894,75 | 190 689,81 | 95 344,90 | 95 344,90 |  | 132 967,80 | 127 764,07 | 63 882,04 | 63 882,04 |  |
| П | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. | 69 755,20 | 116 175,80 | 58 087,90 | 58 087,90 |  | 41 187,40 | 95 584,80 | 47 792,40 | 47 792,40 |  |
|  | 3.1.1 | мероприятия инвестиционной программы 2021-2025гг. | тыс. руб. |  | 99 256,70 | 49 628,35 | 49 628,35 | в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками ИП |  | 78 501,90 | 39 250,95 | 39 250,95 | в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками ИП |
|  | 3.1.2 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) | тыс. руб. |  | 2 901,80 | 1 450,90 | 1 450,90 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |  | 2 901,80 | 1 450,90 | 1 450,90 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
|  | 3.1.3 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат) "Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)" |  |  | 14 017,30 | 7 008,65 | 7 008,65 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |  | 14 181,10 | 7 090,55 | 7 090,55 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
| П | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 659,11 | 134,05 | 67,02 | 67,02 | на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104,0%, на 2024 год 104,0% применительно | 685,47 | 139,41 | 69,70 | 69,70 | на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6%, на 2022 год 103,9%, на 2023 год 104,0%, на 2024 год 104,0% применительно, на 2025 год 104,0% применительно |
| П | 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 68 493,40 | 29 678,26 | 14 839,13 | 14 839,13 | согласно графику гашения | 44 803,77 |  | 0,00 | 0,00 | согласно графику гашения |
| П | 3.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 19 408,09 | 8 204,67 | 4 102,34 | 4 102,34 | Рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" | 19 697,60 | 8 108,81 | 4 054,41 | 4 054,41 | Рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" |
| НР | 3.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 39 578,95 | 36 497,03 | 18 248,51 | 18 248,51 |  | 26 593,56 | 23 931,05 | 11 965,53 | 11 965,53 |  |
| НР | 3.5.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 39 578,95 | 36 497,03 | 18 248,51 | 18 248,51 | 20% от налогооблагаемой базы | 26 593,56 | 23 931,05 | 11 965,53 | 11 965,53 | 20% от налогооблагаемой базы |
| РД | 5 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Амортизация основных средств за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| РД | 6 | Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | транспортный налог за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ за 2017 год | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| РД | 7 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 8 | Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов | тыс руб | 158 934,97 |  | 0,00 | 0,00 | в соответствии с приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 "доходы полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации" | 158 934,97 |  | 0,00 | 0,00 | в соответствии с приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 "доходы полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации" |
|  | 9 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 433 161,38 | 354 783,25 | 177 391,63 | 177 391,63 |  | 374 331,47 | 289 940,36 | 144 970,18 | 144 970,18 |  |
| К | 10 | Корректировка НВВ 2018 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов) | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | НВВ без НДС с учетом корректировки | тыс. руб. | 433 161,38 | 354 783,25 | 177 391,63 | 177 391,63 |  | 374 331,47 | 289 940,36 | 144 970,18 | 144 970,18 |  |
|  | 12 | Тариф | руб./т | 1 907,93 | 3 237,37 | 3 237,37 | 3 237,37 | 100,0% | 1 648,80 | 2 666,85 | 2 666,85 | 2 666,85 | 100,0% |
|  |  | # ФОТ, всего | # тыс. руб. | # 136 191,94 | # 42 184,70 | # 21 092,35 | # 21 092,35 |  | # 141 639,62 | # 43 088,56 | # 21 544,28 | # 21 544,28 |  |
|  |  | # Численность персонала, всего | # чел. | # 324,84 |  |  |  |  | # 324,84 |  |  |  |  |
|  |  | # Среднемесячная заработная плата | # руб. | # 34 938,21 |  |  |  |  | # 36 335,74 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,02960 |  |  |  |  | 1,02960 |  |  |  |
|  |  | # Текущие расходы, в том числе: | # тыс руб | # 219 605,21 | # 145 285,82 | # 72 642,91 | # 72 642,91 |  | # 215 255,16 | # 134 550,24 | # 67 275,12 | # 67 275,12 |  |
|  |  | # Операционные расходы | # тыс руб | # 322 390,04 | # 97 916,30 | # 48 958,15 | # 48 958,15 |  | # 330 297,25 | # 100 014,29 | # 50 007,15 | # 50 007,15 |  |
|  |  | # Неподконтрольные расходы | # тыс руб | # -113 316,17 | # 42 917,84 | # 21 458,92 | # 21 458,92 |  | # -125 994,68 | # 29 942,96 | # 14 971,48 | # 14 971,48 |  |
|  |  | # Расходы на приобретение энергетических ресурсов | # тыс руб | # 10 531,34 | # 4 451,68 | # 2 225,84 | # 2 225,84 |  | # 10 952,59 | # 4 593,00 | # 2 296,50 | # 2 296,50 |  |
|  |  | # Амортизация | # тыс руб | # 55 240,38 | # 55 304,65 | # 27 652,32 | # 27 652,32 |  | # 52 702,08 | # 51 557,10 | # 25 778,55 | # 25 778,55 |  |
|  |  | # Нормативная прибыль | # тыс руб | # 138 907,71 | # 145 988,11 | # 72 994,05 | # 72 994,05 |  | # 86 676,64 | # 95 724,21 | # 47 862,10 | # 47 862,10 |  |
|  |  | # Расчетная предпринимательская прибыль | # тыс руб | # 19 408,09 | # 8 204,67 | # 4 102,34 | # 4 102,34 |  | # 19 697,60 | # 8 108,81 | # 4 054,41 | # 4 054,41 |  |
|  |  | # Результаты деятельности | # тыс руб | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  | # Корректировка НВВ | # тыс руб | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - |  |
|  |  | # ВСЕГО: | # тыс руб | # 433 161,39 | # 354 783,25 | # 177 391,63 | # 177 391,63 |  | # 374 331,48 | # 289 940,36 | # 144 970,18 | # 144 970,18 |  |

Приложение № 6 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

Предельные тарифы

на захоронение твердых коммунальных отходов

ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

| Наименование услуги | Тариф, руб./т (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 967,18 | 1382,27 | 1382,27 | 2550,66 | 2550,66 | 3741,57 | 3237,37 | 3237,37 | 2666,85 | 2666,85 |

Приложение № 7 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

Производственная программа

единого регионального оператора ООО «Экологические технологии»

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Экологические технологии» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Управляющий директор Андрей Иванович Функ |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | 8-905-071-11-09 электронная почта info@kuzro.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК КО Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28, электронная почта rec@kemnet.ru |
| Период реализации | 2018-2021 годы |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы обрабатываемых

и размещаемых твердых коммунальных отходов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем твердых коммунальных отходов | м3 | 1631813 | 1631650 | 1631650 | 1566174 | 1566174 | 1562043 | 1562043 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей,

необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, тыс. руб. | 679948,35 | 671211,86 | 677740,38 | 780643,52 | 849824,45 | 847579,88 | 884688,10 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойная обработка, захоронение твердых коммунальных отходов | 2018 год | 2021 год |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

В отношении единого регионально оператора ООО «Экологические технологии» не устанавливаются.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 8 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

Единые тарифы

на услугу регионального оператора

ООО «Экологические технологии»

по обращению с твердыми коммунальными отходами

на 2018-2021 годы

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 ** |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. | Население (с НДС) * | 491,68 | 493,64 | 498,44 | - | - | - | - |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 416,68 | 411,37 | 415,37 | - | - | - | - |
| 3. | Население (НДС не облагается) | - | - | - | 498,44 | 542,61 | 542,61 | 566,37 |
| 4. | Прочие потребители (НДС не облагается) | - | - | - | 498,44 | 542,61 | 542,61 | 566,37 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тарифы предъявляются потребителям по зоне деятельности ЮГ.

».

Приложение № 9 к протоколу № 78

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2020

|  | ООО "Экологические Технологии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по зоне деятельности ЮГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год (с учетом корректировки | 2021 год | 2021 год (корректировка) | 2021 год (с учетом корректировки) | 2021 год (корректировка) | 2021 (с учетом корректировки) |  |  |  |
|  |  |  |  | Операционные расходы с учетом пересмотра в разрезе статей расходов | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | Предложение регулирующего органа | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Обоснование отклонений, рост |
|  |  | Общий объём ТКО | м3 |  | 3 263 300 | 3 007 870 | 3 132 347 | 3 263 626 | -139 541 | 3 124 085 | -139 541 | 3 124 085 | 1 562 043 | 1 562 043 |  |
|  |  | Себестоимость | тыс. руб. | 1 121 094,87 | 1 364 535,86 | 1 490 587,90 | 1 573 537,09 | 1 505 912,86 | 54 506,41 | 1 560 419,27 | 112 119,00 | 1 618 031,86 | 773 560,59 | 844 471,27 |  |
|  | 1 | СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА | тыс. руб. | 1 121 094,87 | 1 042 753,05 | 1 189 153,65 | 1 210 639,84 | 1 112 837,11 | 147 191,38 | 1 260 028,48 | 141 325,43 | 1 254 162,54 | 627 081,27 | 627 081,27 |  |
| ОР | 1.1 | Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо | тыс. руб. | 695 161,80 | 653 223,94 | 765 526,79 | 749 669,44 | 693 005,28 | 84 401,93 | 777 407,21 | 83 673,86 | 776 679,14 | 388 339,57 | 388 339,57 | рассчитано исходя из скорректированного базового уровня операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
|  | # 1.1.1 | # Лот № 1 ООО "Жилкомсервис" (Таштагольский МР: Таштагольское ГП, Шерегешское ГП, Спасское ГП, Каларское СП, Усть-Кабырзинское СП, Коуринское СП, Кызыл-Шорское СП) ) | # тыс. руб. | # 19 587,00 | # 20 175,00 | # 25 582,29 | # 21 122,82 | # 21 403,24 | # 501,12 | # 21 904,36 | # 480,61 | # 21 883,85 | # 10 941,92 | # 10 941,92 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 93 718,00 | # 93 718,00 | # 128 330,48 | # 93 718,00 | # 93 718,00 | # 0,00 | # 93 718,00 | # 0,00 | # 93 718,00 | # 46 859,00 | # 46 859,00 |  |
|  |  | # стоимость (НДС не облагается) | # руб./м3 | # 209,00 | # 215,27 | # 199,35 | # 225,39 | # 228,38 | # 5,35 | # 233,73 | # 5,13 | # 233,51 | # 233,51 | # 233,51 |  |
|  | # 1.1.2 | # Лот № 2 ООО "Жилкомсервис" (Таштагольский МР: Казское ГП, Мундыбашское ГП, Темиртауское ГП, Каларское СП) | # тыс. руб. | # 6 527,00 | # 6 723,00 | # 7 112,77 | # 7 038,78 | # 7 132,23 | # 166,99 | # 7 299,22 | # 160,15 | # 7 292,38 | # 3 646,19 | # 3 646,19 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 31 697,00 | # 31 697,00 | # 35 946,37 | # 31 697,00 | # 31 697,00 | # 0,00 | # 31 697,00 | # 0,00 | # 31 697,00 | # 15 848,50 | # 15 848,50 |  |
|  |  | # стоимость (НДС не облагается) | # руб./м3 | # 205,90 | # 212,10 | # 197,87 | # 222,04 | # 225,01 | # 5,25 | # 230,26 | # 5,06 | # 230,07 | # 230,07 | # 230,07 |  |
|  | # 1.1.3 | # Лот № 3 ООО "ЭкоГрад" (Осинниковский ГО, Калтанский ГО, Новокузнецкий МР: Кузедеевское СП, Центральное СП, Сосновское СП) | # тыс. руб. | # 62 798,40 | # 53 902,00 | # 64 623,89 | # 67 722,42 | # 57 184,59 | # 13 043,56 | # 70 228,15 | # 12 977,79 | # 70 162,38 | # 35 081,19 | # 35 081,19 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 244 345,00 | # 244 345,00 | # 329 767,40 | # 244 345,00 | # 244 345,00 | # 0,00 | # 244 345,00 | # 0,00 | # 244 345,00 | # 122 172,50 | # 122 172,50 |  |
|  |  | # стоимость (без НДС) | # руб./м3 | # 257,00 | # 220,60 | # 195,97 | # 277,15 | # 234,03 | # 53,38 | # 287,41 | # 53,11 | # 287,14 | # 287,14 | # 287,14 |  |
|  | # 1.1.4 | # Лот № 4 ИП Москвина Т.В. (Междуреченский ГО) | # тыс. руб. | # 40 200,00 | # 41 406,00 | # 40 196,95 | # 43 352,08 | # 43 927,63 | # 1 028,48 | # 44 956,11 | # 986,38 | # 44 914,01 | # 22 457,00 | # 22 457,00 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 252 512,00 | # 252 512,00 | # 252 493,38 | # 252 512,00 | # 252 512,00 | # 0,00 | # 252 512,00 | # 0,00 | # 252 512,00 | # 126 256,00 | # 126 256,00 |  |
|  |  | # стоимость (НДС не облагается) | # руб./м3 | # 159,20 | # 163,98 | # 159,20 | # 171,68 | # 173,96 | # 4,08 | # 178,04 | # 3,91 | # 177,87 | # 177,87 | # 177,87 |  |
|  | # 1.1.5 | # Лот № 5 ООО "Феникс" (Мысковский ГО, Новокузнецкий МР: Центральное СП) | # тыс. руб. | # 20 717,00 | # 21 339,00 | # 27 054,25 | # 22 341,42 | # 22 638,03 | # 530,02 | # 23 168,05 | # 508,32 | # 23 146,35 | # 11 573,18 | # 11 573,18 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 126 190,00 | # 126 190,00 | # 169 285,23 | # 126 190,00 | # 126 190,00 | # 0,00 | # 126 190,00 | # 0,00 | # 126 190,00 | # 63 095,00 | # 63 095,00 |  |
|  |  | # стоимость (НДС не облагается) | # руб./м3 | # 164,17 | # 169,10 | # 159,81 | # 177,04 | # 179,40 | # 4,19 | # 183,59 | # 4,02 | # 183,42 | # 183,42 | # 183,42 |  |
|  | # 1.1.6 | # Лот № 6 ООО "Промпереработка" (Краснобродский ГО) | # тыс. руб. | # 5 906,00 | # 6 083,00 | # 11 634,02 | # 6 369,09 | # 6 453,65 | # 151,10 | # 6 604,75 | # 144,91 | # 6 598,56 | # 3 299,28 | # 3 299,28 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 38 377,00 | # 38 377,00 | # 48 014,96 | # 38 377,00 | # 38 377,00 | # 0,00 | # 38 377,00 | # 0,00 | # 38 377,00 | # 19 188,50 | # 19 188,50 |  |
|  |  | # стоимость (НДС не облагается) | # руб./м3 | # 153,90 | # 158,51 | # 242,30 | # 165,97 | # 168,16 | # 3,95 | # 172,11 | # 3,78 | # 171,94 | # 171,94 | # 171,94 |  |
|  | # 1.1.7 | # Лот № 7 ООО "Автолайн" (Киселевский ГО) | # тыс. руб. | # 51 112,00 | # 52 645,00 | # 47 567,43 | # 55 119,69 | # 55 851,46 | # 1 307,66 | # 57 159,12 | # 1 254,13 | # 57 105,59 | # 28 552,79 | # 28 552,79 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 263 737,00 | # 263 737,00 | # 245 445,93 | # 263 737,00 | # 263 737,00 | # 0,00 | # 263 737,00 | # 0,00 | # 263 737,00 | # 131 868,50 | # 131 868,50 |  |
|  |  | # стоимость (НДС не облагается) | # руб./м3 | # 193,80 | # 199,61 | # 193,80 | # 209,00 | # 211,77 | # 4,96 | # 216,73 | # 4,75 | # 216,52 | # 216,52 | # 216,52 |  |
|  | # 1.1.8 | # Лот № 8 МКУ "УДЖНП" Прокопьевского МР (Бурлаковское СП, Кузбасское СП, Терентьевское СП, Яснополянское СП, Каменно-Ключевское СП, Трудармейское СП, Михайловское СП, Сафоновское СП, Калачевское СП) | # тыс. руб. | # 16 946,00 | # 17 454,00 | # 18 080,07 | # 18 274,74 | # 18 517,35 | # 433,55 | # 18 950,90 | # 415,80 | # 18 933,15 | # 9 466,58 | # 9 466,58 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 80 081,00 | # 81 081,00 | # 86 507,51 | # 81 081,00 | # 81 081,00 | # 0,00 | # 81 081,00 | # 0,00 | # 81 081,00 | # 40 540,50 | # 40 540,50 |  |
|  |  | # стоимость (НДС не облагается) | # руб./м3 | # 209,00 | # 215,27 | # 209,00 | # 225,39 | # 228,38 | # 5,35 | # 233,73 | # 5,13 | # 233,51 | # 233,51 | # 233,51 |  |
|  | # 1.1.9 | # Лот № 9 ООО "Спецавтохозяйство" (Прокопьевский ГО) | # тыс. руб. | # 97 360,00 | # 100 281,00 | # 94 126,23 | # 104 994,00 | # 106 387,90 | # 2 490,88 | # 108 878,78 | # 2 388,91 | # 108 776,81 | # 54 388,40 | # 54 388,40 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 507 347,00 | # 507 347,00 | # 490 496,71 | # 507 347,00 | # 507 347,00 | # 0,00 | # 507 347,00 | # 0,00 | # 507 347,00 | # 253 673,50 | # 253 673,50 |  |
|  |  | # стоимость (НДС не облагается) | # руб./м3 | # 191,90 | # 197,66 | # 191,90 | # 206,95 | # 209,69 | # 4,91 | # 214,60 | # 4,71 | # 214,40 | # 214,40 | # 214,40 |  |
|  | # 1.1.10 | # Лот № 10 ООО "Феникс" (Новокузнецкий ГО: Орджоникидзевский район, Кузнецкий район, Новокузнецкий МР: Центральное СП) | # тыс. руб. | # 71 024,00 | # 73 155,00 | # 94 775,32 | # 76 592,99 | # 77 609,84 | # 1 817,09 | # 79 426,93 | # 1 742,71 | # 79 352,55 | # 39 676,27 | # 39 676,27 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 377 258,00 | # 377 258,00 | # 517 763,57 | # 377 258,00 | # 377 258,00 | # 0,00 | # 377 258,00 | # 0,00 | # 377 258,00 | # 188 629,00 | # 188 629,00 |  |
|  |  | # стоимость (НДС не облагается) | # руб./м3 | # 188,26 | # 193,91 | # 183,05 | # 203,03 | # 205,72 | # 4,81 | # 210,53 | # 4,62 | # 210,34 | # 210,34 | # 210,34 |  |
|  | # 1.1.11 | # Лот № 11 ООО "ЭкоГрад" (Новокузнецкий ГО: Центральный район, Куйбышевский район, Заводский район, Новоильинский район, Новокузнецкий МР: Загорское СП, Сосновское СП, Центральное СП, Красулинское СП, Теросинское СП, Кузедеевское СП, Прокопьевский МР: Большеталдинское СП, Сафоновское СП) | # тыс. руб. | # 302 984,40 | # 260 062,00 | # 334 773,57 | # 326 741,41 | # 275 899,36 | # 62 931,48 | # 338 830,84 | # 62 614,15 | # 338 513,51 | # 169 256,76 | # 169 256,76 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 1 156 325,00 | # 1 156 325,00 | # 1 734 736,14 | # 1 156 325,00 | # 1 156 325,00 | # 0,00 | # 1 156 325,00 | # 0,00 | # 1 156 325,00 | # 578 162,50 | # 578 162,50 |  |
|  |  | # стоимость (без НДС) | # руб./м3 | # 262,03 | # 224,90 | # 192,98 | # 282,58 | # 238,60 | # 54,43 | # 293,03 | # 54,15 | # 292,75 | # 292,75 | # 292,75 |  |
| ОР | 1.2 | Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо | тыс. руб. | 266 785,98 | 229 227,30 | 251 971,06 | 287 704,67 | 243 666,31 | 54 683,43 | 298 349,74 | 54 404,02 | 298 070,33 | 149 035,16 | 149 035,16 | рассчитано исходя из скорректированного базового уровня операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
|  | # 1.2.1 | # ООО "ЭкоГрад" (Междуреченской ГО, Мысковский ГО, Прокопьевский ГО, Таштагольский район) | # тыс. руб. | # 266 785,98 | # 229 227,30 | # 251 971,06 | # 287 704,67 | # 243 666,31 | # 54 683,43 | # 298 349,74 | # 54 404,02 | # 298 070,33 | # 149 035,16 | # 149 035,16 |  |
|  |  | # количество | # м3 | # 926 906,00 | # 926 906,00 | # 982 471,00 | # 926 506,00 | # 926 506,00 | # 400,00 | # 926 906,00 | # 0,00 | # 926 506,00 | # 463 253,00 | # 463 253,00 |  |
|  |  | # стоимость (без НДС) | # руб./м3 | # 287,82 | # 247,30 | # 256,47 | # 310,39 | # 262,99 | # 58,89 | # 321,88 | # 58,72 | # 321,71 | # 321,71 | # 321,71 |  |
|  | 1.3 | Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 150 928,46 | 151 916,51 | 148 229,70 | 163 247,95 | 167 455,98 | 1 805,97 | 169 261,93 | 1 609,42 | 169 065,35 | 84 532,67 | 84 532,67 | рассчитано исходя из скорректированного базового уровня операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| ОР | 1.3.1 | Расходы на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров | тыс. руб. | 77 796,00 | 80 907,84 | 77 198,37 | 83 895,98 | 87 509,92 | -509,78 | 87 000,14 | -591,26 | 86 918,66 | 43 459,33 | 43 459,33 |  |
| ОР | 1.3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 37 801,75 | 39 313,82 | 40 613,62 | 40 765,78 | 42 521,83 | -247,71 | 42 274,12 | -287,30 | 42 234,53 | 42 234,53 | 42 234,53 |  |
| ОР | 1.3.1.2 | численность персонала | чел. | 171,50 | 171,50 | 158,40 | 171,50 | 171,50 | 0,00 | 171,50 | 0,00 | 171,50 | 171,50 | 171,50 |  |
| ОР | 1.3.2 | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров | тыс. руб. | 23 626,00 | 24 571,04 | 22 858,85 | 25 478,51 | 26 576,04 | -154,82 | 26 421,22 | -179,56 | 26 396,48 | 13 198,24 | 13 198,24 |  |
| А | 1.3.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 873,06 | 382,61 | 321,83 | 4 182,06 | -3 868,47 | 313,59 | -3 906,95 | 275,11 | 137,56 | 137,56 |  |
|  | 1.3.3.1 | Амортизация основных средств за исключением объектов инвестиционной программы | тыс. руб. |  | 873,06 | 382,61 | 321,83 | 873,06 | -559,47 | 313,59 | -597,95 | 275,11 | 137,56 | 137,56 | учтено исходя из амортизации ОС объектов запланированных к учету при утверждении тарифов согласно расчету предприятия за исключением объектов кнопка лояльности Старт,шкаф-купе, неотделимые улучшения (окна) |
|  | 1.3.3.2 | Амортизация основных средств объектов инвестиционной программы | тыс. руб. |  |  |  |  | 3 309,00 | -3 309,00 |  | -3 309,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| А | 1.3.4 | Амортизация нематериальных активов | тыс. руб. |  | 163,33 | 163,37 | 163,37 | 163,34 | 0,03 | 163,37 | 0,03 | 163,37 | 81,69 | 81,69 |  |
| А | 1.3.4.1 | Информационная система "Личный кабинет отходообразователя" | тыс. руб. |  | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 0,00 | 31,67 | 0,00 | 31,67 | 15,84 | 15,84 | рассчитано исходя из амортизации нематериальных активов принятых к учету по состоянию на 31.12.2018 |
| А | 1.3.4.2 | Информационная система "Регистрация обращений потребителей" | тыс. руб. |  | 33,17 | 33,15 | 33,15 | 33,17 | -0,02 | 33,15 | -0,02 | 33,15 | 16,58 | 16,58 |  |
| А | 1.3.4.3 | Информационная система "Планирование и мониторинг транспортирования ТКО" | тыс. руб. |  | 98,50 | 98,55 | 98,55 | 98,50 | 0,05 | 98,55 | 0,05 | 98,55 | 49,28 | 49,28 |  |
| ОР | 1.3.5 | Расходы будущих периодов | тыс. руб. | 997,11 | 997,11 | 1 356,49 | 1 075,29 | 997,11 | 117,98 | 1 115,07 | 116,92 | 1 114,00 | 557,00 | 557,00 | рассчитано исходя из скорректированного базового уровня операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| ОР | 1.3.5.1 | Неисключительные права на АСУ "Управление отходами" | тыс. руб. | 333,33 | 333,33 | 564,61 | 359,47 | 333,33 | 39,44 | 372,77 | 39,09 | 372,42 | 186,21 | 186,21 |  |
| ОР | 1.3.5.2 | 1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | тыс. руб. | 241,13 | 241,13 | 330,55 | 260,04 | 241,13 | 28,53 | 269,66 | 28,28 | 269,41 | 134,70 | 134,70 |  |
| ОР | 1.3.5.3 | 1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | тыс. руб. | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 14,88 | 13,80 | 1,63 | 15,43 | 1,62 | 15,42 | 7,71 | 7,71 |  |
| ОР | 1.3.5.4 | 1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | тыс. руб. | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 14,88 | 13,80 | 1,63 | 15,43 | 1,62 | 15,42 | 7,71 | 7,71 |  |
| ОР | 1.3.5.5 | 1С: Предприятие Документооборот: Проф | тыс. руб. | 62,33 | 62,33 | 108,31 | 67,22 | 62,33 | 7,38 | 69,71 | 7,31 | 69,64 | 34,82 | 34,82 |  |
| ОР | 1.3.5.6 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 32,53 | 32,53 | 26,00 | 35,08 | 32,53 | 3,85 | 36,38 | 3,81 | 36,34 | 18,17 | 18,17 |  |
| ОР | 1.3.5.7 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 32,53 | 32,53 | 26,00 | 35,08 | 32,53 | 3,85 | 36,38 | 3,81 | 36,34 | 18,17 | 18,17 |  |
| ОР | 1.3.5.8 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 32,53 | 32,53 | 26,00 | 35,08 | 32,53 | 3,85 | 36,38 | 3,81 | 36,34 | 18,17 | 18,17 |  |
| ОР | 1.3.5.9 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 32,53 | 32,53 | 10,90 | 35,08 | 32,53 | 3,85 | 36,38 | 3,81 | 36,34 | 18,17 | 18,17 |  |
| ОР | 1.3.5.10 | Программа антивирус Kaspersky | тыс. руб. | 202,57 | 202,57 | 236,53 | 218,46 | 202,57 | 23,97 | 226,54 | 23,75 | 226,32 | 113,16 | 113,16 |  |
| ОР | 1.3.6 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 10 081,82 | 10 167,19 | 12 217,85 | 10 872,34 | 10 996,83 | 277,78 | 11 274,61 | 267,22 | 11 264,05 | 5 632,03 | 5 632,03 |  |
| ОР | 1.3.6.1 | аренда автомобилей | тыс. руб. | 2 258,77 | 2 153,93 | 2 972,75 | 2 435,88 | 2 329,69 | 196,32 | 2 526,01 | 193,95 | 2 523,64 | 1 261,82 | 1 261,82 |  |
| ОР | 1.3.6.2 | аренда офисов | тыс. руб. | 7 823,05 | 8 013,26 | 9 245,10 | 8 436,46 | 8 667,14 | 81,46 | 8 748,60 | 73,27 | 8 740,41 | 4 370,21 | 4 370,21 |  |
| ОР | 1.3.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств и НМА | тыс. руб. | 2 100,00 | 2 127,84 | 2 964,67 | 2 264,66 | 2 301,47 | 46,98 | 2 348,45 | 44,78 | 2 346,25 | 1 173,13 | 1 173,13 |  |
| ОР | 1.3.7.1 | текущий ремонт автомобилей | тыс. руб. | 324,00 | 280,80 | 953,16 | 349,40 | 303,71 | 58,62 | 362,33 | 58,28 | 361,99 | 181,00 | 181,00 |  |
| ОР | 1.3.7.2 | техническому сопровождение АСУ "Управление отходами" | тыс. руб. | 960,00 | 998,40 | 1 077,45 | 1 035,27 | 1 079,87 | -6,29 | 1 073,58 | -7,30 | 1 072,57 | 536,29 | 536,29 |  |
| ОР | 1.3.7.3 | техническому сопровождение ПО "Личный кабинет отходообразователя" | тыс. руб. | 60,00 | 62,40 | 10,00 | 64,70 | 67,49 | -0,39 | 67,10 | -0,45 | 67,04 | 33,52 | 33,52 |  |
| ОР | 1.3.7.4 | техническому сопровождение ПО "Планирование и мониторинг транспортирования ТКО" | тыс. руб. | 756,00 | 786,24 | 924,06 | 815,28 | 850,40 | -4,96 | 845,44 | -5,75 | 844,65 | 422,33 | 422,33 |  |
| ОР | 1.3.8 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 36 327,53 | 32 109,11 | 31 087,48 | 39 175,98 | 34 729,21 | 5 896,27 | 40 625,48 | 5 858,23 | 40 587,42 | 20 293,71 | 20 293,71 |  |
| ОР | 1.3.8.1 | Материалы | тыс. руб. | 20 688,03 | 18 036,20 | 8 769,09 | 22 310,18 | 19 507,95 | 3 627,71 | 23 135,66 | 3 606,05 | 23 113,99 | 11 556,99 | 11 556,99 |  |
| ОР | 1.3.8.1.1 | Канцтовары | тыс. руб. | 1 245,60 | 1 079,52 | 1 049,30 | 1 343,27 | 1 167,61 | 225,36 | 1 392,97 | 224,05 | 1 391,66 | 695,83 | 695,83 |  |
| ОР | 1.3.8.1.2 | Бумага офисная | тыс. руб. | 4 015,20 | 3 479,84 | 621,00 | 4 330,03 | 3 763,79 | 726,45 | 4 490,24 | 722,25 | 4 486,04 | 2 243,02 | 2 243,02 |  |
| ОР | 1.3.8.1.3 | ГСМ | тыс. руб. | 8 400,60 | 7 280,52 | 3 799,26 | 9 059,30 | 7 874,61 | 1 519,88 | 9 394,49 | 1 511,08 | 9 385,69 | 4 692,84 | 4 692,84 |  |
| ОР | 1.3.8.1.4 | Оргтехника | тыс. руб. | 2 408,80 | 2 194,40 | 1 940,64 | 2 597,67 | 2 373,46 | 320,33 | 2 693,79 | 317,81 | 2 691,27 | 1 345,63 | 1 345,63 |  |
| ОР | 1.3.8.1.5 | Мебель и инвентарь | тыс. руб. | 2 520,83 | 2 184,00 | 584,79 | 2 718,49 | 2 362,21 | 456,86 | 2 819,07 | 454,22 | 2 816,43 | 1 408,22 | 1 408,22 |  |
| ОР | 1.3.8.1.6 | Средства гигиены | тыс. руб. | 622,80 | 540,80 | 206,00 | 671,63 | 584,93 | 111,55 | 696,48 | 110,90 | 695,83 | 347,92 | 347,92 |  |
| ОР | 1.3.8.1.7 | Моющие средства | тыс. руб. | 804,60 | 696,80 | 72,66 | 867,69 | 753,66 | 146,13 | 899,79 | 145,29 | 898,95 | 449,48 | 449,48 |  |
| ОР | 1.3.8.1.8 | Прочие материалы | тыс. руб. | 669,60 | 580,32 | 495,44 | 722,10 | 627,67 | 121,15 | 748,82 | 120,45 | 748,12 | 374,06 | 374,06 |  |
| ОР | 1.3.8.2 | Услуги сотовой связи | тыс. руб. | 375,86 | 325,75 | 1 708,47 | 405,34 | 352,33 | 68,00 | 420,33 | 67,60 | 419,93 | 209,97 | 209,97 |  |
| ОР | 1.3.8.3 | Услуги телефонной связи | тыс. руб. | 270,00 | 280,80 | 343,46 | 291,17 | 303,71 | -1,77 | 301,94 | -2,05 | 301,66 | 150,83 | 150,83 |  |
| ОР | 1.3.8.4 | Интернет | тыс. руб. | 270,00 | 280,80 | 266,33 | 291,17 | 303,71 | -1,77 | 301,94 | -2,05 | 301,66 | 150,83 | 150,83 |  |
| ОР | 1.3.8.5 | Обучение, участие в семинарах и конференциях | тыс. руб. | 78,00 | 81,12 | 320,40 | 84,12 | 87,74 | -0,51 | 87,23 | -0,59 | 87,15 | 43,57 | 43,57 |  |
| ОР | 1.3.8.6 | Командировочные расходы | тыс. руб. | 97,00 | 100,88 | 268,92 | 104,61 | 109,11 | -0,63 | 108,48 | -0,74 | 108,37 | 54,19 | 54,19 |  |
| ОР | 1.3.8.7 | Почтовые расходы | тыс. руб. | 11 179,41 | 9 766,34 | 11 151,99 | 12 055,99 | 10 563,27 | 1 938,79 | 12 502,06 | 1 927,08 | 12 490,35 | 6 245,18 | 6 245,18 |  |
| ОР | 1.3.8.8 | Обслуживание сайта | тыс. руб. | 60,00 | 62,40 | 61,90 | 64,70 | 67,49 | -0,39 | 67,10 | -0,45 | 67,04 | 33,52 | 33,52 |  |
| ОР | 1.3.8.9 | Расходные материалы и обслуживание оргтехники | тыс. руб. | 988,21 | 900,64 | 455,77 | 1 065,70 | 974,13 | 131,00 | 1 105,13 | 129,96 | 1 104,09 | 552,05 | 552,05 |  |
| ОР | 1.3.8.10 | Уборка офисов | тыс. руб. | 744,24 | 774,01 | 316,80 | 802,60 | 837,17 | -4,88 | 832,29 | -5,66 | 831,51 | 415,76 | 415,76 |  |
| ОР | 1.3.8.11 | Услуги охраны офисов | тыс. руб. | 150,00 | 156,00 | 179,57 | 161,76 | 168,73 | -0,98 | 167,75 | -1,14 | 167,59 | 83,79 | 83,79 |  |
| ОР | 1.3.8.12 | Обслуживание 1С: Бухгалтерия | тыс. руб. | 60,00 | 62,40 | 76,20 | 64,70 | 67,49 | -0,39 | 67,10 | -0,45 | 67,04 | 33,52 | 33,52 |  |
| ОР | 1.3.8.13 | Справочная правовая система Консультант Плюс | тыс. руб. | 816,29 | 709,28 | 724,48 | 880,30 | 767,16 | 145,71 | 912,87 | 144,85 | 912,01 | 456,01 | 456,01 |  |
| ОР | 1.3.8.16 | Расходы на информирование потребителей и рекламу | тыс. руб. | 39,00 | 40,56 | 2 369,07 | 42,06 | 43,87 | -0,26 | 43,61 | -0,30 | 43,57 | 21,79 | 21,79 |  |
| ОР | 1.3.8.17 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 200,00 | 208,00 | 3 784,80 | 215,68 | 224,97 | -1,31 | 223,66 | -1,52 | 223,45 | 111,73 | 111,73 |  |
| ОР | 1.3.8.18 | Обязательные медицинские осмотры | тыс. руб. | 181,88 | 189,15 | 231,25 | 196,14 | 204,59 | -1,20 | 203,39 | -1,38 | 203,21 | 101,60 | 101,60 |  |
| ОР | 1.3.8.19 | Специальная оценка рабочих мест | тыс. руб. | 129,60 | 134,78 | 0,00 | 139,76 | 145,78 | -0,85 | 144,93 | -0,98 | 144,80 | 72,40 | 72,40 |  |
|  | 1.3.8.20 | Представительские расходы | тыс. руб. |  |  | 58,98 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 1.4 | Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.4.1 | Расходы по сомнительным долгам (не более 2% НВВ) | тыс. руб. |  |  | 30,10 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 8 218,63 | 8 385,30 | 23 395,99 | 10 017,78 | 8 709,54 | 6 300,07 | 15 009,61 | 1 638,18 | 10 347,72 | 5 173,86 | 5 173,86 |  |
| НР | 1.5.1 | Проценты по займам | тыс. руб. |  |  | 4 081,57 |  |  | 4 653,28 | 4 653,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отклонено по причине отсутствия доказательной базы привлечения заемных средств, не указаны расчеты кассовых разрывов (помесячно), свидетельствующие о необходимости привлечения заемных средств на выплату ЗП,налогов, оплату операторам по транспортированию ТКО |
| ОР | 1.5.2 | Услуги РКЦ по ИЖС | тыс. руб. | 8 218,63 | 8 385,30 | 18 360,74 | 8 863,05 | 8 709,54 | 481,45 | 9 190,99 | 472,84 | 9 182,38 | 4 591,19 | 4 591,19 | рассчитано исходя из скорректированного базового уровня операционных расходов 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год 104,5%, на 2020 год 103,2%, на 2021 год 103,6% |
| НР | 1.5.3 | Расходы на предоставление банковской гарантии | тыс. руб. |  |  | 953,68 | 1 154,73 |  | 1 165,34 | 1 165,34 | 1 165,34 | 1 165,34 | 582,67 | 582,67 |  |
| НР | 1.5.4 | Расходы на приобретение контейнеров | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ ТКО НА ОБЪЕКТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО | тыс. руб. |  | 321 782,81 | 301 434,25 | 362 897,25 | 393 075,75 | -92 684,97 | 300 390,79 | -6 496,47 | 363 869,33 | 146 479,33 | 217 390,00 |  |
| НР | 2.1 | Расходы операторов ТКО по регулируемым тарифам | тыс. руб. |  | 321 782,81 | 301 434,25 | 362 897,25 | 393 075,75 | -92 684,97 | 300 390,79 | -6 496,47 | 363 869,33 | 146 479,33 | 217 390,00 |  |
|  |  | Средний тариф покупки | руб./т. |  | 972,15 | 1 017,06 | 1 043,35 | 1 187,54 | -174,00 | 1 013,54 | -7 254,74 | 1 222,92 | 984,60 | 1 461,24 |  |
|  |  | Объем покупки | т. |  | 331 000,88 | 296 377,71 | 347 820,00 | 331 000,88 | -34 623,17 | 296 377,71 | 895,48 | 297 541,48 | 148 770,74 | 148 770,74 |  |
|  |  | УЕЗ Краснобродского ГО | тыс. руб. |  | 2 545,55 | 0,00 |  | 3 895,91 | -3 895,91 | 0,00 | -3 895,91 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Тариф покупки | руб./т. |  | 363,65 |  |  | 556,56 | -556,56 |  | -556,56 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Объем покупки | т. |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 | -7 000,00 |  | -7 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ООО Чистый город | тыс. руб. |  | 9 994,81 | 7 398,49 | 2 692,33 | 16 972,43 | -14 299,24 | 2 673,19 | -9 609,78 | 7 362,65 | 1 341,88 | 6 020,77 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 24.11.2020 № 424 НДС не облагается |
|  |  | Тариф покупки | руб./т. |  | 270,13 | 270,70 | 95,27 | 458,71 | -360,90 | 97,81 | -197,35 | 261,36 | 95,27 | 427,46 |  |
|  |  | Объем покупки | т. |  | 37 000,00 | 27 331,21 | 28 260,00 | 37 000,00 | -9 668,79 | 27 331,21 | -8 830,00 | 28 170,00 | 14 085,00 | 14 085,00 |  |
|  |  | ООО ЭкоЛэнд | тыс. руб. |  | 293 719,53 | 286 981,48 | 359 071,38 | 350 243,90 | -54 951,98 | 295 291,92 | -561,89 | 349 682,01 | 143 950,90 | 205 731,11 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2020 № с НДС |
|  |  | Тариф покупки | руб./т. |  | 1 157,99 | 1 157,99 | 1 160,62 | 1 380,84 | -189,32 | 1 191,52 | 28,83 | 1 409,67 | 1 160,62 | 1 658,72 |  |
|  |  | Объем покупки | т. |  | 253 646,00 | 247 827,25 | 309 380,00 | 253 646,00 | -5 818,75 | 247 827,25 | -5 586,52 | 248 059,48 | 124 029,74 | 124 029,74 |  |
|  |  | ООО Феникс | тыс. руб. |  | 1 997,01 | 7 054,28 | 1 133,54 | 3 149,47 | -723,79 | 2 425,68 | 3 675,20 | 6 824,67 | 1 186,55 | 5 638,12 | учтено в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 19.11.2020 №405 НДС не облагается |
|  |  | Тариф покупки | руб./т. |  | 332,84 | 332,45 | 111,35 | 524,91 | -410,59 | 114,32 | -204,68 | 320,23 | 111,35 | 529,10 |  |
|  |  | Объем покупки | т. |  | 6 000,00 | 21 219,25 | 10 180,00 | 6 000,00 | 15 219,25 | 21 219,25 | 15 312,00 | 21 312,00 | 10 656,00 | 10 656,00 |  |
|  |  | ООО Экологические технологии | тыс. руб. |  | 7 309,25 | 0,00 |  | 9 288,38 | -9 288,38 |  | -9 288,38 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Тариф покупки | руб./т. |  | 781,33 |  |  | 992,89 | -992,89 |  | -992,89 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Объем покупки | т. |  | 9 354,88 |  |  | 9 354,88 | -9 354,88 |  | -9 354,88 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | МУП МКХ | тыс. руб. |  | 6 216,66 | 0,00 |  | 9 525,68 | -9 525,68 |  | -9 525,68 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Тариф покупки | руб./т. |  | 345,37 |  |  | 529,20 | -529,20 |  | -529,20 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Объем покупки | т. |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 | -18 000,00 |  | -18 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. |  | -7 861,68 | 6 949,10 | 8 742,41 | 1 402,02 | 7 629,10 | 9 031,12 | 7 677,11 | 9 079,13 | 4 539,57 | 4 539,57 |  |
| НП | 3.1 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  | -48,50 | 105,96 | 79,12 | 97,00 | 11,48 | 108,48 | 11,48 | 108,48 | 54,24 | 54,24 | на уровне предложения предприятия, что не превышает расчетное значение от факта несения расходов 2019 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 104,5%, на 2021 год 103,2%, на 2022 год на 103,6% (105,96т.р*1,045*1,032*1,036=118,38т.р.) |
| НП | 3.2 | Прибыль на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. |  | -6 508,00 |  |  | 1 073,69 | -1 073,69 |  | -1 073,69 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| РП | 3.4 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  | 6 843,14 | 8 663,29 |  | 8 922,65 | 8 922,65 | 8 970,65 | 8 970,65 | 4 485,33 | 4 485,33 | расчет произведен регулятором от значений (п.1.3.+ п.1.5.)*5%=8970,14т.р. |
| НР | 3.5 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  | -1 305,18 |  |  | 231,33 | -231,33 |  | -231,33 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания | тыс. руб. |  | -7 720,00 |  | 5 992,27 | 45 922,54 | -45 922,54 | 0,00 | -44 194,81 | 1 727,73 | 863,87 | 863,87 | рассчитано исходя из величины корректировки НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) 2019 года 7720,00т.р. и величины корректировки НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) 2020 года 5992,27т.р (1727,73т.р.=7720т.р.-5992,27т.р.) |
|  | 9 | НВВ (НДС не облагается) | тыс. руб. | 1 121 094,87 | 1 348 954,18 | 1 497 537,00 | 1 588 271,81 | 1 553 237,42 | 16 212,97 | 1 569 450,39 | 75 601,31 | 1 628 838,73 | 778 964,03 | 849 874,70 |  |
|  | 11 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 196,16 | 0,00 | 329 232,60 | 329 232,60 | 103 429,25 | 103 429,25 | 68 615,86 | 34 813,40 |  |
|  | 11.1. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 2018 год | тыс. руб. |  |  |  | 27 657,46 |  | 90 987,86 | 90 987,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | перерасход по данной статье за 2018 год 90987,86т.р. не является экономически обоснованными расходами, не учтенными при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования" т.к. не подпадает под понятие п.2 Основ ценообразования в области ТКО постановления Правительства РФ от 30.05.2016 №484 |
|  | 11.2 | Корректировка НВВ с учетом отклонения значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 2019 год | тыс. руб. |  |  |  | 14 538,70 |  | 238 244,74 | 238 244,74 | 103 429,25 | 103 429,25 | 68 615,86 | 34 813,40 | учтено в соответствии с расчетом регулятора |
|  | 12 | НВВ с учетом корректировки (НДС не облагается) | тыс. руб. |  | 1 348 954,18 | 1 497 537,00 | 1 630 467,97 | 1 553 237,42 | 345 445,58 | 1 898 682,99 | 179 030,56 | 1 732 267,98 | 847 579,88 | 884 688,10 | последний тариф 542,61 руб./м3, до предписания ФАС 533,33 |
|  | 13 | Тариф (НДС не облагается) | руб./м3 |  | 413,37 | 497,87 | 520,53 | 475,92 | 131,83 | 607,76 | 78,56 | 554,49 | 542,61 | 566,37 | 104,4% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 030,56 |  | 847 579,88 | 884 694,01 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | 5,91 |  |
|  |  | # Тариф для населения (с НДС), с нормативом накопления 2,073 м3/1 проживающего в год | # руб./чел в мес. |  | # 71,41 |  | # 89,92 | # 82,22 | # 22,77 | # 104,99 |  |  | # 93,74 | # 97,84 | # 104,4% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  | # Текущие расходы, в том числе: | # тыс руб | # 1 121 094,87 | # 1 362 194,30 | # 1 490 041,90 | # 1 573 051,90 | # 1 501 798,79 | # 58 143,54 | # 1 559 942,32 | # 138 735,92 | # 1 617 593,38 | # 773 341,35 | # 844 252,03 |  |
|  |  | # Операционные расходы | # тыс руб | # 1 121 094,87 | # 1 041 716,67 | # 1 183 542,30 | # 1 208 999,92 | # 1 108 491,71 | # 145 241,22 | # 1 253 732,91 | # 144 067,05 | # 1 252 558,71 | # 626 279,36 | # 626 279,36 |  |
|  |  | # Неподконтрольные расходы | # тыс руб | # 0,00 | # 320 477,63 | # 306 499,60 | # 364 051,98 | # 393 307,08 | # -87 097,68 | # 306 209,41 | # -5 331,13 | # 365 034,67 | # 147 062,00 | # 217 972,67 |  |
|  |  | # Амортизация | # тыс руб | # 0,00 | # 1 036,39 | # 545,98 | # 485,20 | # 4 345,40 | # -3 868,44 | # 476,96 | # -3 906,92 | # 438,48 | # 219,24 | # 219,24 |  |
|  |  | # Нормативная прибыль | # тыс руб | # 0,00 | # -6 556,50 | # 105,96 | # 79,12 | # 1 170,69 | # -1 062,21 | # 108,48 | # -1 062,21 | # 108,48 | # 54,24 | # 54,24 |  |
|  |  | # Расчетная предпринимательская прибыль | # тыс руб | # 0,00 | # 0,00 | # 6 843,14 | # 8 663,29 | # 0,00 | # 8 922,65 | # 8 922,65 | # 8 970,65 | # 8 970,65 | # 4 485,33 | # 4 485,33 |  |
|  |  | # Результаты деятельности | # тыс руб | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |
|  |  | # Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания | # тыс руб | # 0,00 | # -7 720,00 | # 0,00 | # 5 992,27 | # 45 922,54 | # -45 922,54 | # 0,00 | # -44 194,81 | # 1 727,73 | # 863,87 | # 863,87 |  |
|  |  | # Корректировка НВВ | # тыс. руб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 42 196,16 | # 0,00 | # 329 232,60 | # 329 232,60 | # 103 429,25 | # 103 429,25 | # 68 615,86 | # 34 813,40 |  |
|  |  | # ВСЕГО: | # тыс. руб. | # 1 121 094,87 | # 1 348 954,19 | # 1 497 537,00 | # 1 630 467,94 | # 1 553 237,42 | # 345 445,60 | # 1 898 683,01 | # 201 971,89 | # 1 732 267,98 | # 847 579,88 | # 884 688,10 |  |