Приложение № 19 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Кемеровский городской округ)

в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. в год | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | - | - |  |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 1383,30 | 1383,30 |  |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |  |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |  |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |  |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |  |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - |  |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |  |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | - | - |  |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - |  |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - |  |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1383,30 | 1383,30 |  |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1383,30 | 1383,30 |  |
| 9.1.1. | - население | м3 | 1383,30 | 1383,30 |  |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - |  |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |  |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2021 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб. | 551,91 | 578,37 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2021 | 31.12.2021 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

| № п/п | Наименование показателя | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 20 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Приложение № 21 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Кемеровский городской округ)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

| № п/п | Наименование услуги, потребителей | Тариф, руб./м3** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Подвоз питьевой воды |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 478,78 | 501,73 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 398,98 | 418,11 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тариф установлен для оказания услуг потребителям по адресам: ул. Кольцевая, ул. Бойдабинская, пер. 3-й Бойдабинский, ул. Линейная, ул. Менжинского, ул. Мариинская, ул. Связная, ул. Таллинская, ул. Стволовая.

Приложение № 22 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Производственная программа

МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского округа» (Кемеровский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МУП «Жилищно - коммунальное управление Кемеровского округа» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650524, Кемеровская область, Кемеровский район, д. Старочервово, пер. Подгорный, д.6, оф.6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                               и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 | 810219 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 | 46560 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 | 36348 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 | 820487 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 | 116181 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 | 704306 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 | 621466 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 | 56216 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 | 87412 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 | 79278 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 | 9762 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 23009,69 | 24756,36 | 24756,36 | 33813,74 | 30292,21 | 30292,21 | 30292,21 | 32384,00 | 32384,00 | 32440,35 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 2472,00 | 3357,48 | 3357,48 | 4776,16 | 4221,10 | 4221,10 | 4221,10 | 4558,51 | 4558,51 | 4581,24 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 48 | 35 | 35 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,91 | 0,84 | 0,73 | 0,73 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,59 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 16,78 | 16,78 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,53 | 2,53 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,72 | 3,52 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 35 | 28 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 20 | 10 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,73 | 0,59 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,90 | 1,20 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 14,16 | 14,16 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,38 | 2,38 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,50 | 1,50 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2019 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2017 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| 2018 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| 2019 год |  |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| 2. Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 23 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

| МУП "Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2021 год (с учетом корректировки) | 2021 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 1 620 437,97 | 1 361 417,65 | 1 620 437,97 | 1 620 437,97 | 1 361 417,65 | 1 438 339,57 | 719 169,79 | 719 169,79 |  |
| 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 93 119,00 | 116 117,00 | 93 119,00 | 93 119,00 | 116 117,00 | 120 586,20 | 60 293,10 | 60 293,10 | учтено по фактическому объему приобретения у КАО Азот (116117м3), ОАО СКЭК (4469,2 м3) |
| 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 72 582,48 | 72 582,48 | 0,00 | 72 582,48 | 72 582,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 72 582,48 | 72 582,48 |  | 72 582,48 | 72 582,48 |  | 0,00 | 0,00 | факт расхода воды на очистные сооружения не подтвержден данными формы 1 - водопровод за 2019 год |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 1 640 974,49 | 1 404 952,17 | 1 640 974,49 | 1 640 974,49 | 1 404 952,17 | 1 558 925,77 | 779 462,89 | 779 462,89 |  |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 232 361,99 | 232 361,99 | 232 361,99 | 232 361,99 | 232 361,99 | 220 743,90 | 110 371,95 | 110 371,95 | по уровню потерь, утвержденному ДПР |
| 1.7.1 | То же в % | % | 14,16 | 16,54 | 14,16 | 14,16 | 16,54 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1 408 612,50 | 1 172 590,18 | 1 408 612,50 | 1 408 612,50 | 1 172 590,18 | 1 338 181,88 | 669 090,94 | 669 090,94 | учтено 5% снижение объема от плановых значений |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 1 242 932,50 | 1 066 739,48 | 1 242 932,50 | 1 242 932,50 | 1 066 739,48 | 1 180 785,88 | 590 392,94 | 590 392,94 |  |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 1 130 500,00 | 983 556,15 | 1 130 500,00 | 1 130 500,00 | 983 556,15 | 1 073 975,00 | 536 987,50 | 536 987,50 |  |
| 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 67 117,50 | 49 709,62 | 67 117,50 | 67 117,50 | 49 709,62 | 63 761,63 | 31 880,81 | 31 880,81 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 45 315,00 | 33 473,71 | 45 315,00 | 45 315,00 | 33 473,71 | 43 049,25 | 21 524,63 | 21 524,63 |  |
| 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 | 165 680,00 | 105 850,70 | 165 680,00 | 165 680,00 | 105 850,70 | 157 396,00 | 78 698,00 | 78 698,00 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 56 706,89 | 73 022,34 | 58 393,96 | 60 584,42 | 67 918,94 | 60 075,98 | 29 979,07 | 30 096,91 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 46 299,07 | 48 580,81 | 47 836,05 | 49 616,28 | 53 815,46 | 49 116,55 | 24 499,36 | 24 617,20 |  |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 19 722,81 | 18 855,99 | 20 522,27 | 21 373,21 | 22 163,67 | 19 969,36 | 9 984,68 | 9 984,68 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,06 | 4,98 | 5,26 | 5,48 | 5,85 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 3 900,62 | 3 786,91 | 3 900,62 | 3 900,62 | 3 786,91 | 3 705,59 | 1 852,79 | 1 852,79 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,38 | 2,70 | 2,38 | 2,38 | 2,70 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 11 244,45 | 10 106,91 | 11 654,79 | 12 185,38 | 11 687,01 | 11 174,47 | 5 587,24 | 5 587,24 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,11 | 5,95 | 6,33 | 6,62 | 6,89 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | по средневзвешенному тарифу за 2019 год с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104%) |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 1 840,51 | 1 697,33 | 1 840,51 | 1 840,51 | 1 697,33 | 1 748,48 | 874,24 | 874,24 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 8 478,36 | 8 749,08 | 8 867,48 | 9 187,83 | 10 476,66 | 8 794,89 | 4 397,45 | 4 397,45 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,12 | 4,19 | 4,30 | 4,46 | 5,01 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | по средневзвешенному тарифу за 2019 год с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104%) |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 2 060,11 | 2 089,58 | 2 060,11 | 2 060,11 | 2 089,58 | 1 957,10 | 978,55 | 978,55 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| 3.6 | Затраты на покупную холодную воду, в том числе: | тыс руб | 3 091,55 | 4 008,45 | 3 418,27 | 3 468,22 | 4 702,18 | 4 462,29 | 2 176,58 | 2 285,71 |  |
| 3.6.2 | Питьевого качества | тыс руб | 3 091,55 | 4 008,45 | 3 418,27 | 3 468,22 | 4 702,18 | 4 462,29 | 2 176,58 | 2 285,71 |  |
| 3.6.2.1 | ОАО «СКЭК» ИНН: 4205153492 КПП: 420501001 | тыс руб | 3 091,55 | 4 008,45 | 3 418,27 | 3 468,22 | 4 702,18 | 4 462,29 | 2 176,58 | 2 285,71 |  |
| 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 33,20 | 33,24 | 35,55 | 37,25 | 37,25 | 37,01 | 36,10 | 37,91 | в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 17.11.2020 № 364 |
| 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 93 119,00 | 120 586,20 | 96 154,00 | 93 119,00 | 126 233,00 | 120 586,20 | 60 293,10 | 60 293,10 |  |
| 3.7 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | 179,72 | 224,19 | 131,42 | 212,31 | 264,75 | 264,17 | 127,73 | 136,44 |  |
| 3.7.2 | Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями | тыс руб | 179,72 | 224,19 | 131,42 | 212,31 | 264,75 | 264,17 | 127,73 | 136,44 |  |
| 3.7.2.1 | КОАО "Азот" ИНН 4205000908 КПП 424950001 | тыс руб | 179,72 | 224,19 | 131,42 | 212,31 | 264,75 | 264,17 | 127,73 | 136,44 |  |
| 3.7.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 1,93 | 1,93 | 2,12 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,20 | 2,35 | в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.07.2020 № 166 |
| 3.7.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 93 119,00 | 116 117,00 | 95 914,00 | 93 119,00 | 116 117,00 | 116 117,00 | 58 058,50 | 58 058,50 |  |
| 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 7 063,11 | 6 265,55 | 7 202,26 | 7 444,24 | 6 796,38 | 7 401,27 | 3 700,63 | 3 700,63 | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 944,90 | 15 836,49 | 18 298,41 | 18 913,21 | 17 178,19 | 18 804,03 | 18 804,03 | 18 804,03 |  |
| 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 32,80 | 32,97 | 32,80 | 32,80 | 32,97 | 32,80 | 32,80 | 32,80 |  |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 2 133,06 | 1 859,67 | 2 175,08 | 2 248,16 | 2 017,22 | 2 235,18 | 1 117,59 | 1 117,59 |  |
| 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 10 986,28 | 10 667,29 | 11 202,71 | 11 579,10 | 10 603,99 | 11 512,25 | 5 756,13 | 5 756,13 | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 8 438,00 | 7 461,83 | 8 604,23 | 8 893,32 | 7 433,79 | 8 841,98 | 4 420,99 | 4 420,99 |  |
| 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 17 021,71 | 15 361,15 | 17 357,03 | 17 940,20 | 16 675,17 | 17 836,63 | 17 836,63 | 17 836,63 |  |
| 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 41,31 | 40,48 | 41,31 | 41,31 | 37,15 | 41,31 | 41,31 | 41,31 |  |
| 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 2 548,28 | 2 253,47 | 2 598,48 | 2 685,78 | 2 245,00 | 2 670,28 | 1 335,14 | 1 335,14 |  |
| 3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 951,99 | 0,00 | 0,00 | 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.2 | ГСМ и запасные части | тыс руб |  | 667,43 |  |  | 626,85 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.3 | охрана труда | тыс руб |  | 79,27 |  |  | 79,11 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.4 | канцелярские расходы | тыс руб |  | 57,42 |  |  | 49,97 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.5 | прочие (аренда, связь) | тыс руб |  | 147,87 |  |  | 169,27 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.11.3.6 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 3 122,54 | 6 699,67 | 3 184,05 | 3 291,03 | 7 267,27 | 3 272,03 | 1 636,02 | 1 636,02 | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 59,84 | 62,64 | 61,02 | 63,07 | 67,95 | 62,70 | 31,35 | 31,35 |  |
| 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 2 453,96 | 2 618,00 | 2 502,30 | 2 586,38 | 2 839,80 | 2 571,45 | 1 285,72 | 1 285,72 |  |
| 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 608,74 | 4 019,03 | 620,73 | 641,59 | 4 359,52 | 637,88 | 318,94 | 318,94 |  |
| 3.12.3.1 | услуги по ремонту спецтехники | тыс руб | 262,38 | 749,18 | 267,55 | 276,54 | 812,65 | 274,94 | 137,47 | 137,47 |  |
| 3.12.3.2 | охрана труда | тыс руб | 13,96 | 0,49 | 14,24 | 14,71 | 0,53 | 14,63 | 7,31 | 7,31 |  |
| 3.12.3.3 | з/части | тыс руб | 332,40 | 581,72 | 338,95 | 350,34 | 631,01 | 348,31 | 174,16 | 174,16 |  |
| 3.12.3.4 | аренда спецтехники | тыс руб |  | 2 537,11 |  |  | 2 752,05 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.3.5 | прочистка снега от скважин | тыс руб |  | 45,92 |  |  | 49,81 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.3.6 | технологическое присоединение эл. Сетей к скважинам | тыс руб |  | 50,19 |  |  | 54,44 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.12.3.7 | прочие услуги по содержанию спецтехники | тыс руб |  | 54,42 |  |  | 59,03 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 6 708,74 | 7 385,34 | 6 840,90 | 7 070,75 | 8 003,52 | 7 029,93 | 3 514,96 | 3 514,96 |  |
| 4.1 | Расходы на проведение АВР | тыс руб | 2 124,44 | 2 871,96 | 2 166,29 | 2 239,08 | 3 107,76 | 2 226,15 | 1 113,07 | 1 113,07 | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 471,56 | 494,65 | 480,85 | 497,00 | 529,04 | 494,13 | 247,07 | 247,07 |  |
| 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 24 257,02 | 32 976,67 | 24 734,88 | 25 565,93 | 35 269,33 | 25 418,34 | 25 418,34 | 25 418,34 |  |
| 4.1.3 | Численность персонала | чел | 1,62 | 1,25 | 1,62 | 1,62 | 1,25 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |
| 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 142,41 | 149,38 | 145,22 | 150,09 | 162,04 | 149,23 | 74,61 | 74,61 |  |
| 4.1.5 | Прочие расходы: | тыс руб | 1 510,47 | 2 227,93 | 1 540,23 | 1 591,98 | 2 416,68 | 1 582,79 | 791,39 | 791,39 |  |
| 4.1.5.1 | услуги по ремонту скважин | тыс руб | 954,92 | 1 169,84 | 973,73 | 1 006,45 | 1 268,95 | 1 000,64 | 500,32 | 500,32 |  |
| 4.1.5.2 | автоуслуги | тыс руб | 131,71 | 203,36 | 134,30 | 138,82 | 220,59 | 138,02 | 69,01 | 69,01 |  |
| 4.1.5.3 | ГСМ (транспорт на аварийных работах) | тыс руб | 350,69 | 409,78 | 357,59 | 369,61 | 444,50 | 367,48 | 183,74 | 183,74 |  |
| 4.1.5.4 | амортизация транспортных средств (аварийный) | тыс руб | 73,16 | 111,92 | 74,60 | 77,10 | 121,40 | 76,66 | 38,33 | 38,33 |  |
| 4.1.5.5 | прочие (материалы) | тыс руб |  | 333,03 |  |  | 361,24 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 4 584,30 | 4 513,38 | 4 674,61 | 4 831,67 | 4 895,76 | 4 803,78 | 2 401,89 | 2 401,89 | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 4 584,30 | 4 513,38 | 4 674,61 | 4 831,67 | 4 895,76 | 4 803,78 | 2 401,89 | 2 401,89 |  |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 3 616,55 | 6 952,78 | 3 687,80 | 3 811,70 | 5 886,23 | 3 789,70 | 1 894,85 | 1 894,85 | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 2 777,69 | 4 234,72 | 2 832,41 | 2 927,58 | 3 321,91 | 2 910,68 | 1 455,34 | 1 455,34 |  |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 740,95 | 39 036,87 | 24 208,65 | 25 022,02 | 30 622,33 | 24 877,57 | 24 877,57 | 24 877,57 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 9,75 | 9,04 | 9,75 | 9,75 | 9,04 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |  |
| 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 838,86 | 1 278,88 | 855,39 | 884,13 | 1 003,22 | 879,02 | 439,51 | 439,51 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 0,00 | 1 439,18 | 0,00 | 0,00 | 1 561,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.2 | содержание легковых автомобилей, коммунальные услуги, з.части | тыс руб |  | 197,13 |  |  | 213,83 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.3 | коммунальные услуги | тыс руб |  | 50,47 |  |  | 54,74 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.4 | ГСМ | тыс руб |  | 409,78 |  |  | 444,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.5 | канцелярские расходы | тыс руб |  | 75,29 |  |  | 81,67 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.6 | обучение | тыс руб |  | 5,89 |  |  | 6,39 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.7 | охрана имущества | тыс руб |  | 89,89 |  |  | 97,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.8 | прочие | тыс руб |  | 610,73 |  |  | 662,47 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 45,88 | 9 889,68 | 0,00 | 45,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб | 45,88 | 9 889,68 |  | 45,88 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 36,65 | 213,73 | 29,21 | 39,81 | 213,73 | 139,80 | 69,90 | 69,90 |  |
| 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.2 | Налог на землю | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.3 | Водный налог | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 15,95 | 0,19 | 0,23 | 15,95 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,10 | по предложению, не превышающему расчет регулятора на основании декларации по транспортному налогу в доле выручки услуг ВС (13,41%) |
| 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 20,70 | 213,54 | 28,97 | 23,86 | 213,54 | 139,61 | 69,81 | 69,81 | по декларации по налогу на имущество за 2019 год в доле выручки услуг ВС (13,41%) 1041114*13,41% |
| 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб | 7 977,95 |  |  |  |  | 6 771,06 | 3 935,48 | 2 835,58 | учтены дополнительно полученные доходы от прочей деятельности |
| 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 48 728,94 | 73 022,34 | 58 393,96 | 60 584,42 | 67 918,94 | 53 304,92 | 26 043,59 | 27 261,33 |  |
| 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 42 997,48 | 66 430,55 | 51 525,71 | 53 458,52 | 61 787,84 | 47 035,23 | 22 980,36 | 24 054,87 |  |
| 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 5 731,46 | 6 591,79 | 6 868,26 | 7 125,90 | 6 131,10 | 6 269,69 | 3 063,23 | 3 206,46 |  |
| 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | -962,89 | 0,00 | -7 958,59 | 0,00 | 0,00 | -3 297,06 | -1 648,53 | -1 648,53 |  |
| 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  | -1 267,45 | -633,73 | -633,73 |  |
| 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб | -962,89 |  | -7 958,59 |  |  | -2 029,61 | -1 014,81 | -1 014,81 |  |
| 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 47 766,05 | 73 022,34 | 50 435,37 | 60 584,42 | 67 918,94 | 50 007,86 | 24 395,06 | 25 612,80 |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 42 147,84 | 66 430,55 | 44 503,20 | 53 458,52 | 61 787,84 | 44 125,97 | 21 525,73 | 22 600,24 |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 5 618,21 | 6 591,79 | 5 932,17 | 7 125,90 | 6 131,10 | 5 881,89 | 2 869,33 | 3 012,56 |  |
| 18 | Тариф | руб/м3 | 33,91 | 62,27 | 35,81 | 43,01 | 57,92 | 37,37 | 36,46 | 38,28 |  |
| 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 33,91 | 62,27 | 35,81 | 43,01 | 57,92 | 37,37 | 36,46 | 38,28 |  |
| 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 33,91 | 62,27 | 35,81 | 43,01 | 57,92 | 37,37 | 36,46 | 38,28 |  |
| 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 18 750,36 | 18 456,75 | 19 119,74 | 19 762,14 | 18 081,12 | 19 648,05 | 9 824,03 | 9 824,03 |  |
| 20 | Численность персонала, всего | чел | 85,48 | 83,74 | 85,48 | 85,48 | 80,41 | 85,48 | 85,48 | 85,48 | 105,0 |
| 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 18 279,48 | 18 367,12 | 18 639,59 | 19 265,85 | 18 738,47 | 19 154,63 | 19 154,63 | 19 154,63 |  |
|  |  |  |  |  | 36,46 |  |  |  | 36,46 | 38,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 007,86 | 24 395,06 | 25 612,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - 0,00 | 0,00 |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен | % |  |  | 3,2 |  |  | 3,6 |  |  |  |
|  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | 1,022 |  |  | 1,026 |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 240,36 |  |  |
|  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 48 683,06 | 63 132,66 | 58 393,96 | 60 538,54 | 67 918,94 | 53 304,92 | 26 043,59 | 27 261,33 |  |
|  | Операционные расходы | тыс руб | 33 630,28 | 39 830,30 | 34 292,80 | 35 444,98 | 40 574,61 | 35 240,36 | 17 620,18 | 17 620,18 |  |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | - 4 670,03 | 4 446,37 | 3 578,90 | 3 720,34 | 5 180,66 | - 1 904,80 | - 1 561,27 | - 343,53 |  |
|  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 19 722,81 | 18 855,99 | 20 522,27 | 21 373,21 | 22 163,67 | 19 969,36 | 9 984,68 | 9 984,68 |  |
|  | Амортизация | тыс руб | 45,88 | 9 889,68 | - | 45,88 | - | - | - | - |  |
|  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Корректировки НВВ | тыс руб | - 962,89 | - | - 7 958,59 | - | - | - 3 297,06 | - 1 648,53 | - 1 648,53 |  |
|  | ВСЕГО: | тыс руб | 47 766,05 | 73 022,34 | 50 435,37 | 60 584,42 | 67 918,94 | 50 007,86 | 24 395,06 | 25 612,80 |  |

| МУП "Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2021 год (с учетом корректировки) | 2021 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 174 823,00 | 159 931,47 | 174 823,00 | 174 823,00 | 159 731,47 | 166 081,85 | 83 040,93 | 83 040,93 |  |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 174 823,00 | 159 931,47 | 174 823,00 | 174 823,00 | 159 931,47 | 166 081,85 | 83 040,93 | 83 040,93 | учтено 5% снижение объемов от плановых значений |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 174 823,00 | 159 931,47 | 174 823,00 | 174 823,00 | 159 931,47 | 166 081,85 | 83 040,93 | 83 040,93 |  |
| 1.3.1.1 | Население | м3 | 158 555,16 | 142 034,15 | 158 555,16 | 158 555,16 | 142 034,15 | 150 627,40 | 75 313,70 | 75 313,70 |  |
| 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 5 597,94 | 3 775,17 | 5 597,94 | 5 597,94 | 3 775,17 | 5 318,04 | 2 659,02 | 2 659,02 |  |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 10 669,90 | 14 122,15 | 10 669,90 | 10 669,90 | 14 122,15 | 10 136,41 | 5 068,20 | 5 068,20 |  |
| 1.4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 19 523,00 | 16 270,60 | 19 523,00 | 19 523,00 | 16 270,60 | 16 270,60 | 8 135,30 | 8 135,30 | объем собстенной очистки д. Журавлево |
| 1.5 | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 155 300,00 | 143 660,87 | 141 649,21 | 155 300,00 | 143 660,87 | 143 660,88 | 71 830,44 | 71 830,44 | по счетам - фактурам ОАО СКЭК за 2019 год |
| 1.5.2 | В канализационную сеть | м3 | 155 300,00 | 143 660,67 | 141 649,21 | 155 300,00 | 143 660,67 | 166 081,85 | 83 040,93 | 83 040,93 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 7 531,75 | 9 863,75 | 7 600,04 | 8 216,83 | 10 948,66 | 7 832,54 | 3 785,09 | 4 047,45 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 7 498,76 | 9 392,67 | 7 566,61 | 8 182,07 | 10 396,20 | 7 796,69 | 3 767,15 | 4 029,54 |  |
| 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 9,40 | 1,90 | 9,59 | 9,91 | 2,06 | 9,85 | 4,93 | 4,93 | по базовому уровню ОР на 2019 с учетом коэффицентов индексации на 2020 и 2021 гг., рассчитанных на основании индекса эфф-ти ОР на 2020,2021 (1%), ИПЦ на 2020 (103,25), на 2021 (103,6%) |
| 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 1 128,14 | 2 120,34 | 1 216,62 | 1 222,54 | 2 538,31 | 1 167,22 | 583,61 | 583,61 |  |
| 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,30 | 4,38 | 4,63 | 4,66 | 5,24 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |  |
| 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 262,56 | 484,55 | 262,56 | 262,56 | 484,55 | 249,44 | 124,72 | 124,72 |  |
| 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,50 | 3,03 | 1,50 | 1,50 | 3,03 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
| 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 183,05 | 416,10 | 193,07 | 198,37 | 478,26 | 184,92 | 92,46 | 92,46 |  |
| 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 6,05 | 5,99 | 6,38 | 6,55 | 6,89 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | по средневзвешенному тарифу за 2019 год с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104%) |
| 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 30,27 | 69,46 | 30,27 | 30,27 | 69,46 | 28,76 | 14,38 | 14,38 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 945,09 | 1 128,80 | 1 023,55 | 1 024,18 | 1 364,60 | 982,30 | 491,15 | 491,15 |  |
| 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,07 | 4,15 | 4,41 | 4,41 | 5,01 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | по средневзвешенному тарифу за 2019 год с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104%) |
| 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 232,29 | 272,17 | 232,29 | 232,29 | 272,17 | 220,68 | 110,34 | 110,34 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| 3.3.4.1 | Энергия ВН (110 кВ и выше) | тыс руб | 0,00 | 575,44 | 0,00 | 0,00 | 695,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч |  | 4,03 |  |  | 4,87 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч |  | 142,92 |  |  | 142,92 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | 3 457,75 | 3 182,98 | 3 379,75 | 3 889,49 | 3 568,54 | 3 577,16 | 1 743,32 | 1 833,83 |  |
| 3.5.2 | Услуги по очистке сточных вод | тыс руб | 3 457,75 | 3 182,98 | 3 379,75 | 3 889,49 | 3 568,54 | 3 577,16 | 1 743,32 | 1 833,83 | в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 17.11.2020 № 364 |
| 3.5.2.1 | ОАО «СКЭК» ИНН: 4205153492 КПП: 420501001 | тыс руб | 3 457,75 | 3 182,98 | 3 379,75 | 3 889,49 | 3 568,54 | 3 577,16 | 1 743,32 | 1 833,83 |  |
| 3.5.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 22,27 | 22,16 | 23,86 | 25,05 | 24,84 | 24,90 | 24,27 | 25,53 |  |
| 3.5.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 155 300,00 | 143 660,87 | 141 649,21 | 155 300,00 | 143 660,87 | 143 660,88 | 71 830,44 | 71 830,44 |  |
| 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 2 903,46 | 2 783,09 | 2 960,66 | 3 060,13 | 2 919,73 | 3 042,47 | 1 435,29 | 1 607,17 |  |
| 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 2 230,00 | 2 033,43 | 2 273,93 | 2 350,33 | 2 133,89 | 2 336,76 | 1 168,38 | 1 168,38 |  |
| 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 602,67 | 16 169,13 | 19 988,84 | 20 660,44 | 16 967,95 | 20 541,17 | 20 541,17 | 20 541,17 |  |
| 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 9,48 | 10,48 | 9,48 | 9,48 | 10,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |  |
| 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 673,46 | 614,10 | 686,73 | 709,80 | 644,43 | 705,70 | 266,91 | 438,79 |  |
| 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 135,56 | 0,00 | 0,00 | 141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.1 | прочие | тыс руб |  | 135,56 |  |  | 141,41 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.2 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.3 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.4 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.5 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.6 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.7 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9.3.8 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 0,00 | 1 304,36 | 0,00 | 0,00 | 1 367,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 1 304,36 | 0,00 | 0,00 | 1 367,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.1 | обслуживание очистных с д. Журавлево (договор с ООО РСО УК Заповедная) | тыс руб |  | 1 082,16 |  |  | 1 126,53 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.2 | услуги по промывке канализации | тыс руб |  | 222,20 |  |  | 241,03 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.3 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.4 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.5 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.3.6 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 22,12 | 74,75 | 22,55 | 23,31 | 80,75 | 23,17 | 11,59 | 11,59 |  |
| 4.1 | Расходы на проведение АВР | тыс руб | 22,12 | 74,75 | 22,55 | 23,31 | 80,75 | 23,17 | 11,59 | 11,59 |  |
| 4.1.1 | Заработная плата | тыс руб | 16,31 | 50,39 | 16,63 | 17,19 | 54,40 | 17,09 | 8,55 | 8,55 |  |
| 4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб | 11 326,39 | 32 301,92 | 11 549,52 | 11 937,56 | 34 871,79 | 11 868,65 | 11 868,65 | 11 868,65 |  |
| 4.1.3 | Численность персонала | чел | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| 4.1.4 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы | тыс руб | 4,93 | 15,22 | 5,02 | 5,19 | 16,43 | 5,16 | 2,58 | 2,58 |  |
| 4.1.5 | Прочие расходы | тыс руб | 0,88 | 9,14 | 0,90 | 0,93 | 9,92 | 0,92 | 0,46 | 0,46 |  |
| 4.1.5.1 | прочие расходы | тыс руб | 0,88 | 9,14 | 0,90 | 0,93 | 9,92 | 0,92 | 0,46 | 0,46 |  |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 10,51 | 73,49 | 10,71 | 11,07 | 470,04 | 11,01 | 5,51 | 5,51 |  |
| 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 6,88 | 38,52 | 7,02 | 7,25 | 341,59 | 7,21 | 3,60 | 3,60 |  |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 796,30 | 3 451,61 | 811,98 | 839,26 | 30 608,42 | 834,42 | 834,42 | 834,42 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,72 | 0,93 | 0,72 | 0,72 | 0,93 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |
| 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 2,08 | 11,63 | 2,12 | 2,19 | 103,16 | 2,18 | 1,09 | 1,09 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы | тыс руб | 1,55 | 23,34 | 1,58 | 1,63 | 25,29 | 1,62 | 0,81 | 0,81 |  |
| 5.3.1 | канцелярские расходы | тыс руб | 0,16 | 0,57 | 0,16 | 0,17 | 0,62 | 0,17 | 0,08 | 0,08 |  |
| 5.3.2 | общехозяйственные расходы | тыс руб | 0,59 | 5,39 | 0,60 | 0,62 | 5,84 | 0,62 | 0,31 | 0,31 |  |
| 5.3.3 | охрана имущества | тыс руб | 0,23 | 0,82 | 0,23 | 0,24 | 0,89 | 0,24 | 0,12 | 0,12 |  |
| 5.3.4 | услуги связи | тыс руб | 0,23 | 1,35 | 0,23 | 0,24 | 1,46 | 0,24 | 0,12 | 0,12 |  |
| 5.3.5 | ГСМ | тыс руб | 0,34 | 3,44 | 0,35 | 0,36 | 3,73 | 0,36 | 0,18 | 0,18 |  |
| 5.3.6 | коммунальные | тыс руб |  | 0,44 |  |  | 0,47 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.7 | прочие (бух. Программа, оргтехника) | тыс руб |  | 0,84 |  |  | 0,91 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.8 | содержание легковых авто | тыс руб |  | 0,27 |  |  | 0,29 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.9 | обучение | тыс руб |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.10 | прочие (агентское вознаграждение) | тыс руб |  | 10,16 |  |  | 11,02 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 0,00 | 321,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 321,17 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 0,37 | 1,67 | 0,17 | 0,37 | 1,67 | 1,67 | 0,85 | 0,83 |  |
| 9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс руб | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.4 | Транспортный налог | тыс руб | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | по предложению, не превышающему расчет регулятора по декларации в доле выручки услуг ВО (1828*1,38%) |
| 9.5 | Налог на имущество | тыс руб | 0,05 | 1,66 | 0,14 | 0,05 | 1,66 | 1,66 | 0,84 | 0,82 | по предложению, не превышающему расчет регулятора по декларации в доле выручки услуг ВО (1041114*1,38%) |
| 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб | 207,46 |  |  |  |  | 325,97 | 162,98 | 162,98 |  |
| 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб | 590,96 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 6 733,33 | 9 863,75 | 7 600,04 | 8 216,83 | 10 948,66 | 7 506,57 | 3 622,10 | 3 884,47 |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 6 733,33 | 9 863,75 | 7 600,04 | 8 216,83 | 10 948,66 | 7 506,57 | 3 622,10 | 3 884,47 |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | -903,47 | 0,00 | -614,61 | 225,37 | 0,00 | -439,79 | -175,07 | -264,72 |  |
| 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб | -903,47 |  |  |  |  | -89,65 |  | -89,65 |  |
| 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  | 225,87 | 225,37 |  |  | 0,00 | 0,00 | плановая величина сглаживания будет учтена в последующие периоды регулирования |
| 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  | -840,48 |  |  | -350,14 | -175,07 | -175,07 |  |
| 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 5 829,86 | 9 863,75 | 6 985,43 | 8 442,20 | 10 948,66 | 7 066,78 | 3 447,03 | 3 619,75 |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 5 829,86 | 9 863,75 | 6 985,43 | 8 442,20 | 10 948,66 | 7 066,78 | 3 447,03 | 3 619,75 |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Тариф | руб/м3 | 33,35 | 61,67 | 39,96 | 48,29 | 68,46 | 42,55 | 41,51 | 43,59 |  |
| 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 33,35 | 61,67 | 39,96 | 48,29 | 68,46 | 42,55 | 41,51 | 43,59 |  |
| 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 2 253,19 | 2 122,34 | 2 297,58 | 2 374,77 | 2 529,88 | 2 361,06 | 1 180,53 | 1 180,53 |  |
| 20 | Численность персонала, всего | чел | 10,32 | 11,54 | 10,32 | 10,32 | 11,54 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 105,0 |
| 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 18 194,36 | 15 325,97 | 18 552,79 | 19 176,14 | 18 268,92 | 19 065,43 | 19 065,43 | 19 065,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,51 | 43,59 |  |
|  |  |  |  |  | 41,51 |  |  | 7 066,78 | 3 447,03 | 3 619,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - 0,01 | 0,00 |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен | % |  |  | 3,2 |  |  | 3,6 |  |  |  |
|  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | 1,022 |  |  | 1,026 |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 086,50 |  |  |
|  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 6 733,33 | 9 542,58 | 7 600,04 | 8 216,83 | 10 948,66 | 7 506,57 | 3 622,10 | 3 884,47 |  |
|  | Операционные расходы | тыс руб | 2 945,48 | 4 237,59 | 3 003,51 | 3 104,42 | 4 840,14 | 3 086,50 | 1 457,31 | 1 629,19 |  |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 2 659,71 | 3 184,65 | 3 379,92 | 3 889,86 | 3 570,21 | 3 252,86 | 1 581,19 | 1 671,67 |  |
|  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 1 128,14 | 2 120,34 | 1 216,62 | 1 222,54 | 2 538,31 | 1 167,22 | 583,61 | 583,61 |  |
|  | Амортизация | тыс руб | - | 321,17 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Корректировки НВВ | тыс руб | - 903,47 | - | - 614,61 | 225,37 | - | - 439,79 | - 175,07 | - 264,72 |  |
|  | ВСЕГО: | тыс руб | 5 829,86 | 9 863,75 | 6 985,43 | 8 442,20 | 10 948,66 | 7 066,78 | 3 447,03 | 3 619,75 |  |

Приложение № 24 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского округа»

(Кемеровский муниципальный округ)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 39,20 | 42,18 | 42,18 | 57,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 55,18 | 55,18 | 55,27 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 32,67 | 35,15 | 35,15 | 48,01 | 43,01 | 43,01 | 43,01 | 45,98 | 45,98 | 46,06 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 33,94 | 46,09 | 46,09 | 65,57 | 57,95 | 57,95 | 57,95 | 62,58 | 62,58 | 62,89 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 28,28 | 38,41 | 38,41 | 54,64 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 52,15 | 52,15 | 52,41 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 25 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Производственная программа

МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652120, Кемеровская область, Ижморский район, пгт. Ижморский ул. Гагарина, д.15 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 167999,7 | 167999,7 | 167999,7 | 167999,7 | 167999,7 | 167999,7 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 162962,7 | 162962,7 | 162962,7 | 162962,7 | 162962,7 | 162962,7 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 19392,6 | 19392,6 | 19392,6 | 19392,6 | 19392,6 | 19392,6 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 | 143570,1 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 90069,2 | 90069,2 | 90069,2 | 90069,2 | 90069,2 | 90069,2 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 53500,9 | 53500,9 | 53500,9 | 53500,9 | 53500,9 | 53500,9 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 | 53415,9 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 23057,9 | 23057,9 | 23057,9 | 23057,9 | 23057,9 | 23057,9 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 30358,0 | 30358,0 | 30358,0 | 30358,0 | 30358,0 | 30358,0 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 6485,06 | 6938,74 | 6938,74 | 7188,56 | 8078,69 | 8558,21 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 467,92 | 467,92 | 467,92 | 484,77 | 493,03 | 496,23 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2020 | 31.12.2022 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2018 год | Ожидаемые значения 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 11,90 | 11,90 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,74 | 2,74 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,00 | 0,00 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 - 2019 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2018 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| 2019 год |  |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| 2. Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 26 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

|  |  | МУП "ИЖКХ" Ижморского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2021 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом (ЭОТ) | Факт | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 354 054,56 |  | 335 999,33 | 335 999,33 | 335 999,33 | 167 999,67 | 167 999,67 |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3 300,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 10 200,00 | 0,00 | 10 074,00 | 10 074,00 | 10 074,00 | 5 037,00 | 5 037,00 | по плановой величине |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 10 200,00 |  | 10 074,00 | 10 074,00 | 10 074,00 | 5 037,00 | 5 037,00 |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 340 554,56 |  | 325 925,33 | 325 925,33 | 325 925,33 | 162 962,67 | 162 962,67 |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 40 525,99 | 0,00 | 38 785,11 | 38 785,11 | 38 785,11 | 19 392,56 | 19 392,56 |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | по уровню потерь, утвержденных ДПР |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 300 028,57 | 0,00 | 287 140,22 | 287 140,22 | 287 140,22 | 143 570,11 | 143 570,11 | По плану на 2021 год |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 300 028,57 | 0,00 | 287 140,22 | 287 140,22 | 287 140,22 | 143 570,11 | 143 570,11 |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 245 082,00 |  | 180 138,47 | 180 138,47 | 180 138,47 | 90 069,23 | 90 069,23 |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 17 224,26 |  | 65 134,18 | 65 134,18 | 65 134,18 | 32 567,09 | 32 567,09 |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 37 722,32 |  | 41 867,57 | 41 867,57 | 41 867,57 | 20 933,79 | 20 933,79 |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 13 551,51 | 0,00 | 14 525,63 | 15 017,43 | 14 185,27 | 6 938,74 | 7 246,53 |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 11 261,02 | 0,00 | 12 157,59 | 12 567,44 | 11 750,05 | 5 875,02 | 5 875,02 |  |
| ОР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | О | 3.1.1 | гипохлорит натрия | тыс руб | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 3.1.1.1 | Количество | Ед.изм. | 0,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/Ед.изм. | 34 518,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 4 894,41 | 0,00 | 5 991,38 | 6 237,02 | 5 425,74 | 2 712,87 | 2 712,87 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,29 | 0,00 | 6,71 | 6,98 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 925,66 | 0,00 | 893,16 | 893,16 | 893,16 | 446,58 | 446,58 |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 2,72 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс руб | 4 894,41 | 0,00 | 5 991,38 | 6 237,02 | 5 425,74 | 2 712,87 | 2 712,87 |  |
| ЭР |  | 3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 5,29 |  | 6,71 | 6,98 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | по средневзвешенному тарифу, заявленному организацией за 2019 год в шаблоне факт 2019 с учетом индекса роста цен производителя на 2020 (103,2%), на 2021 (104%) |
| ЭР |  | 3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 925,66 |  | 893,16 | 893,16 | 893,16 | 446,58 | 446,58 | по удельному расходу, утвержденному ДПР |
| ОР |  | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 4 261,60 |  | 3 597,94 | 3 693,75 | 3 690,19 | 1 845,10 | 1 845,10 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 19 729,63 | 0,00 | 15 780,43 | 16 200,67 | 16 185,04 | 16 185,04 | 16 185,04 |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 18,00 |  | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |  |
| ОР |  | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 287,00 |  | 1 086,58 | 1 115,51 | 1 114,44 | 557,22 | 557,22 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| ОР |  | 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 448,33 | 0,00 | 498,86 | 512,14 | 511,65 | 255,82 | 255,82 |  |
| ОР |  | 3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 344,34 |  | 383,15 | 393,35 | 392,97 | 196,48 | 196,48 |  |
|  |  | 3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 738,53 | 0,00 | 14 253,94 | 14 633,53 | 14 619,41 | 14 619,41 | 14 619,41 |  |
|  |  | 3.11.1.2 | Численность персонала | чел | 1,32 |  | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |  |
| ОР |  | 3.11.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 103,99 |  | 115,71 | 118,79 | 118,68 | 59,34 | 59,34 |  |
| ОР |  | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 352,42 | 0,00 | 982,84 | 1 009,01 | 1 008,04 | 504,02 | 504,02 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| ОР |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 214,08 |  | 736,70 | 756,32 | 755,59 | 377,79 | 377,79 |  |
| ОР |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 138,34 | 0,00 | 246,14 | 252,69 | 252,45 | 126,22 | 126,22 |  |
| ОР | О | 3.12.3.1 | охрана труда | тыс руб | 138,34 |  | 9,40 | 9,65 | 9,64 | 4,82 | 4,82 |  |
| ОР | О | 3.12.3.2 | запасные части для автомобилей | тыс руб |  |  | 236,74 | 243,04 | 242,81 | 121,40 | 121,40 |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 149,80 | 0,00 | 182,13 | 186,98 | 186,80 | 93,40 | 93,40 |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 149,80 | 0,00 | 182,13 | 186,98 | 186,80 | 93,40 | 93,40 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 149,80 |  | 182,13 | 186,98 | 186,80 | 93,40 | 93,40 |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 1 955,26 | 0,00 | 1 997,35 | 2 050,54 | 2 048,56 | 870,39 | 1 178,17 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| ОР |  | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 1 403,70 |  | 1 473,11 | 1 512,34 | 1 510,88 | 755,44 | 755,44 |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 970,31 | 0,00 | 21 312,41 | 21 879,96 | 21 858,86 | 21 858,86 | 21 858,86 |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 4,88 |  | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |  |
| ОР |  | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 423,92 |  | 444,88 | 456,73 | 456,29 | 74,25 | 382,03 |  |
| ОР |  | 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 127,65 | 0,00 | 79,35 | 81,47 | 81,39 | 40,69 | 40,69 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| ОР | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ОР | О | 5.3.2 | материалы (хоз) | тыс руб | 29,51 |  | 19,50 | 20,02 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| ОР | О | 5.3.3 | канцелярские расходы | тыс руб | 98,14 |  | 5,31 | 5,45 | 5,44 | 2,72 | 2,72 |  |
| ОР | О | 5.3.4 | услуги банка | тыс руб |  |  | 47,77 | 49,04 | 48,99 | 24,50 | 24,50 |  |
| ОР | О | 5.3.5 | услуги сторонних организаций | тыс руб |  |  | 6,78 | 6,96 | 6,95 | 3,47 | 3,47 |  |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 185,43 | 0,00 | 188,57 | 212,47 | 199,86 | 99,92 | 99,93 |  |
| НР |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 49,92 |  | 54,44 | 62,30 | 58,00 | 29,00 | 29,00 | по сумме фактически уплаченного налога, включенного в фактические затраты в формате шаблона факт 2019 с учетом повышающего коэфф-та 1,15 на 2020 и 2021 годы |
| НР |  | 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 135,51 |  | 134,13 | 150,17 | 141,86 | 70,92 | 70,93 | в размере минимального налога 1% от НВВ |
|  |  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 13 551,51 | 0,00 | 13 423,81 | 15 017,43 | 14 185,27 | 6 938,74 | 7 246,53 |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 13 551,51 | 0,00 | 14 525,63 | 15 017,43 | 14 185,27 | 6 938,74 | 7 246,53 |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 1 101,82 | 0,00 | -57,97 | 0,00 | -57,97 |  |
| КР |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  | 1 101,82 |  | -57,97 |  | -57,97 | сумма отрицательного сглаживания будет возвращена в последующий период регулирования |
| КР |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КР |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| КР |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 13 551,51 | 0,00 | 13 423,81 | 15 017,43 | 14 127,30 | 6 938,74 | 7 188,56 |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 13 551,51 | #ДЕЛ/0! | 13 423,81 | 15 017,43 | 14 127,30 | 6 938,74 | 7 188,56 |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 45,17 | 0,00 | 46,75 | 52,30 | 49,20 | 48,33 | 50,07 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 45,17 | 0,00 | 46,75 | 52,30 | 49,20 | 48,33 | 50,07 |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 6 009,64 | 0,00 | 5 454,20 | 5 599,44 | 5 594,04 | 2 797,02 | 2 797,02 |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 24,20 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 103,60 |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 20 694,35 | 0,00 | 16 833,95 | 17 282,24 | 17 265,57 | 17 265,57 | 17 265,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48,33 |  |  | 48,33 | 50,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 127,30 | 6 938,74 | 7 188,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | 0,01 | - 0,00 |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | 3,0 | 3,7 | 3,6 |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | 1,020 | 1,027 | 1,026 |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 559,67 |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 13 551,51 | - | 13 423,81 | 15 017,43 | 14 185,27 | 6 938,74 | 7 246,53 |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 8 471,67 | - | 8 345,69 | 8 567,93 | 8 559,67 | 4 125,95 | 4 433,73 |  |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 185,43 | - | - 913,25 | 212,47 | 199,86 | 99,92 | 99,93 |  |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 4 894,41 | - | 5 991,38 | 6 237,02 | 5 425,74 | 2 712,87 | 2 712,87 |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | 1 101,82 | - | - 57,97 | - | - 57,97 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 13 551,51 | - | 14 525,63 | 15 017,43 | 14 127,30 | 6 938,74 | 7 188,56 |  |

| МУП "ИЖКХ" Ижморского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2021 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом (ЭОТ) | Факт | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод всего | м3 | 103 821,31 |  | 106 831,78 | 106 831,78 | 106 831,78 | 53 415,89 | 53 415,89 |  |
| 1.3 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 103 821,31 | 0,00 | 106 831,78 | 106 831,78 | 106 831,78 | 53 415,89 | 53 415,89 | по плану на 2021 год |
| 1.3.1 | Потребительский рынок | м3 | 103 821,31 | 0,00 | 106 831,78 | 106 831,78 | 106 831,78 | 53 415,89 | 53 415,89 | по плану на 2021 год |
| 1.3.1.1 | Население | м3 | 46 115,85 |  | 46 115,85 | 46 115,85 | 46 115,85 | 23 057,93 | 23 057,93 |  |
| 1.3.1.2 | Бюджетные организации | м3 | 49 563,20 |  | 58 091,00 | 58 091,00 | 58 091,00 | 29 045,50 | 29 045,50 |  |
| 1.3.1.3 | Прочие потребители | м3 | 8 142,26 |  | 2 624,93 | 2 624,93 | 2 624,93 | 1 312,47 | 1 312,47 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс руб | 1 051,53 | 0,00 | 935,85 | 960,95 | 960,00 | 467,92 | 492,08 |  |
| 3 | Производственные расходы | тыс руб | 737,02 | 0,00 | 742,95 | 762,73 | 761,99 | 381,00 | 381,00 |  |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 487,23 |  | 471,93 | 484,49 | 484,03 | 242,01 | 242,01 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 3.6.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 20 301,27 | 0,00 | 19 663,55 | 20 187,20 | 20 167,73 | 20 167,73 | 20 167,73 |  |
| 3.6.2 | Численность производственного персонала | чел | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 147,14 |  | 142,52 | 146,32 | 146,18 | 73,09 | 73,09 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 3.9 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 78,75 | 0,00 | 38,59 | 39,62 | 39,58 | 19,79 | 19,79 |  |
| 3.9.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс руб | 41,89 |  | 29,08 | 29,85 | 29,82 | 14,91 | 14,91 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 3.9.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 21 817,31 | 0,00 | 14 253,94 | 14 633,53 | 14 619,41 | 14 619,41 | 14 619,41 |  |
| 3.9.1.2 | Численность персонала | чел | 0,16 |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| 3.9.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс руб | 12,65 |  | 8,78 | 9,02 | 9,01 | 4,50 | 4,50 |  |
| 3.9.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс руб | 24,21 | 0,00 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,38 | 0,38 |  |
| 3.9.3.1 | охрана труда | тыс руб | 24,21 |  | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,38 | 0,38 |  |
| 3.10 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 23,90 | 0,00 | 89,91 | 92,30 | 92,21 | 46,11 | 46,11 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 3.10.1 | Лабораторные анализы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.10.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 23,90 |  | 67,76 | 69,56 | 69,49 | 34,75 | 34,75 |  |
| 3.10.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 22,15 | 22,74 | 22,72 | 11,36 | 11,36 |  |
| 3.10.3.1 | запасные части для автомобилей | тыс руб |  |  | 22,15 | 22,74 | 22,72 | 11,36 | 11,36 |  |
| 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 67,56 | 0,00 | 28,07 | 28,81 | 28,78 | 2,27 | 26,51 |  |
| 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 67,56 | 0,00 | 28,07 | 28,81 | 28,78 | 2,27 | 26,51 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб | 67,56 |  | 28,07 | 28,81 | 28,78 | 2,27 | 26,51 |  |
| 5 | Административные расходы | тыс руб | 236,43 | 0,00 | 155,71 | 159,86 | 159,70 | 79,85 | 79,85 |  |
| 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 169,71 |  | 114,86 | 117,92 | 117,80 | 58,90 | 58,90 |  |
| 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 970,38 | 0,00 | 21 312,42 | 21 879,97 | 21 858,87 | 21 858,87 | 21 858,87 |  |
| 5.1.2 | Численность персонала | чел | 0,59 |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 51,25 |  | 34,69 | 35,61 | 35,58 | 17,79 | 17,79 |  |
| 5.3 | Прочие административные расходы | тыс руб | 15,47 | 0,00 | 6,17 | 6,33 | 6,33 | 3,16 | 3,16 | по базовому уровню ОР на 2020 с учетом коэфф-та индексации на 2021, рассчитанного соотношением индекса эффек-ти ОР (1%) и ИПЦ на 2021 (103,6%) |
| 5.3.1 | материалы (хоз) | тыс руб | 3,58 |  | 1,52 | 1,56 | 1,56 | 0,78 | 0,78 |  |
| 5.3.2 | канцелярские расходы | тыс руб | 11,90 |  | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,21 | 0,21 |  |
| 5.3.3 | услуги банка (почтовые) | тыс руб |  |  | 3,71 | 3,81 | 3,81 | 1,90 | 1,90 |  |
| 5.3.4 | услуги сторонних организаций | тыс руб |  |  | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,27 | 0,27 |  |
| 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 10,51 | 0,00 | 9,13 | 9,55 | 9,52 | 4,80 | 4,72 |  |
| 9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс руб | 10,51 |  | 9,13 | 9,55 | 9,52 | 4,80 | 4,72 | в сумме минимального налога 1% от НВВ |
| 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | НВВ без НДС | тыс руб | 1 051,53 | 0,00 | 935,85 | 960,95 | 960,00 | 467,92 | 492,08 |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 051,53 | 0,00 | 935,85 | 960,95 | 960,00 | 467,92 | 492,08 |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,31 | 0,00 | -7,31 |  |
| 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  | -7,31 |  | -7,31 | учтена сумма сглаживания в пределах ИПЦ |
| 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 1 051,53 | 0,00 | 935,85 | 960,95 | 952,69 | 467,92 | 484,77 |  |
| 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 1 051,53 | #ДЕЛ/0! | 935,85 | 960,95 | 952,69 | 467,92 | 484,77 |  |
| 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Тариф | руб/м3 | 10,13 | 0,00 | 8,76 | 8,99 | 8,92 | 8,76 | 9,08 |  |
| 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 10,13 | 0,00 | 8,76 | 8,99 | 8,92 | 8,76 | 9,08 |  |
| 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 698,83 | 0,00 | 615,86 | 632,26 | 631,65 | 315,83 | 315,83 |  |
| 20 | Численность персонала, всего | чел | 2,75 | 0,00 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 103,60 |
| 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 21 176,67 | 0,00 | 19 595,16 | 20 116,98 | 20 097,58 | 20 097,58 | 20 097,58 |  |
|  |  |  |  |  | 8,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | 8,76 | 9,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 952,69 | 467,92 | 484,77 |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,00 | - 0,00 |  |
|  | Индекс потребительских цен | % |  |  | 3,0 | 3,7 | 3,6 |  |  |  |
|  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | 1,020 | 1,027 | 1,026 |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 950,48 |  |  |
|  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 1 051,53 | - | 935,85 | 960,95 | 960,00 | 467,92 | 492,08 |  |
|  | Операционные расходы | тыс руб | 1 041,02 | - | 926,72 | 951,40 | 950,48 | 463,12 | 487,36 |  |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 10,51 | - | 9,13 | 9,55 | 9,52 | 4,80 | 4,72 |  |
|  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Амортизация | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - | - | - 7,31 | - | - 7,31 |  |
|  | ВСЕГО: | тыс руб | 1 051,53 | - | 935,85 | 960,95 | 952,69 | 467,92 | 484,77 |  |

Приложение № 27 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП «Ижморское жилищно – коммунальное хозяйство» Ижморского муниципального округа (Ижморский муниципальный округ)

на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 45,17 | 48,33 | 48,33 | 50,07 | 56,27 | 59,61 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 45,17 | 48,33 | 48,33 | 50,07 | 56,27 | 59,61 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 9,08 | 9,23 | 9,29 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 9,08 | 9,23 | 9,29 |

».

Приложение № 28 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Производственная программа

МП «Исток» (Киселевский городской округ)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МП «Исток» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Коммунальная, 5 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 199244 | 199244 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 | 14915 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 | 199244 | 199244 | 182246 | 182246 | 182246 | 182246 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 | 184076 | 184076 | 167078 | 167078 | 167078 | 167078 |
| 7. | Потери воды | м3 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5890 | 5890 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 178186 | 178186 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 | 178186 | 178186 | 161731 | 161731 | 161731 | 161731 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 | 87446 | 87446 | 78261 | 78261 | 78261 | 78261 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 | 90740 | 90740 | 83470 | 83470 | 83470 | 83470 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 6894,61 | 6894,61 | 6894,61 | 7286,00 | 7235,63 | 7235,63 | 7370,10 | 7790,60 | 7790,60 | 7886,02 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 9,11 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,40 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,20 | 3,20 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,53 | 1,53 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой за 2017-2019 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2017 год |  |
| - | - |
| 2018 год |  |
| - | - |
| 2019 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 29 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

|  |  | МП "Исток" |  | *на общей системе налогообложения с 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2021 год (с учетом корректировки) | 2021 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |  |
|  |  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки) | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | В том числе на период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  | 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Поднято воды | м3 | 364 491,13 | 391 030,00 | 364 491,13 | 364 491,13 | 364 491,13 | 398 488,25 | 199 244,13 | 199 244,13 | учтено по расчету регулятора согласно методическим указаниям |  |
|  |  | 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 362,90 | 362,90 | 362,90 | 362,90 | 362,90 | 362,90 | 181,45 | 181,45 |  |  |
|  |  | 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 29 972,60 | 32 584,60 | 29 972,60 | 29 972,60 | 29 972,60 | 29 972,60 | 14 986,30 | 14 986,30 |  |  |
|  |  | 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 29 830,40 | 32 136,00 | 29 830,40 | 29 830,40 | 29 830,40 | 29 830,40 | 14 915,20 | 14 915,20 |  |  |
|  |  | 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 93,60 | 400,00 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 46,80 | 46,80 |  |  |
|  |  | 1.4.3 | Прочие | м3 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 24,30 | 24,30 |  |  |
|  |  | 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 364 491,13 | 391 030,00 | 364 491,13 | 364 491,13 | 364 491,13 | 398 488,25 | 199 244,13 | 199 244,13 |  |  |
|  |  | 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 334 155,63 | 358 082,50 | 334 155,63 | 334 155,63 | 334 155,63 | 368 152,75 | 184 076,38 | 184 076,38 |  |  |
|  |  | 1.7 | Потери воды | м3 | 10 692,98 | 68 290,88 | 10 692,98 | 10 692,98 | 10 692,98 | 11 780,89 | 5 890,44 | 5 890,44 |  |  |
|  |  | 1.7.1 | То же в % | % | 3,20 | 19,07 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |  |  |
|  |  | 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 323 462,65 | 289 791,62 | 323 462,65 | 323 462,65 | 323 462,65 | 356 371,86 | 178 185,93 | 178 185,93 |  |  |
|  |  | 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 323 462,65 | 289 791,62 | 323 462,65 | 323 462,65 | 323 462,65 | 356 371,86 | 178 185,93 | 178 185,93 |  |  |
|  |  | 1.8.1.1 | Населению | м3 | 156 522,95 | 121 746,78 | 156 522,95 | 156 522,95 | 156 522,95 | 174 891,09 | 87 445,55 | 87 445,55 |  |  |
|  |  | 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 7 996,15 | 5 754,00 | 7 996,15 | 7 996,15 | 7 996,15 | 5 794,99 | 2 897,50 | 2 897,50 |  |  |
|  |  | 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 158 943,55 | 162 290,83 | 158 943,55 | 158 943,55 | 158 943,55 | 175 685,78 | 87 842,89 | 87 842,89 |  |  |
|  |  | 1.8.2 | На собственные нужды производства | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.9 | Объем реализации воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.9.1 | По приборам учета | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 1.9.2 | По нормативам потребления | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2 | Себестоимость | тыс руб | 13 789,21 | 15 116,70 | 14 180,60 | 14 662,56 | 14 861,49 | 14 799,35 | 7 399,68 | 7 399,68 |  |  |
|  |  | 3 | Производственные расходы | тыс руб | 10 640,92 | 13 735,23 | 10 943,86 | 11 277,62 | 11 495,06 | 11 529,90 | 5 764,95 | 5 764,95 |  |  |
| ОР |  | 3.1 | Реагенты | тыс руб | 411,20 | 702,98 | 419,30 | 433,39 | 454,31 | 430,89 | 215,45 | 215,45 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2%, на 2021 г. 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |  |
| ОР | О | 3.1.1 | Соль техническая | тыс руб | 411,20 | 702,98 | 419,30 | 433,39 | 454,31 | 430,89 | 215,45 | 215,45 |  |  |
| ОР |  | 3.1.1.1 | Количество | т | 126,07 | 209,00 | 126,07 | 126,07 | 126,07 | 126,07 | 63,04 | 63,04 |  |  |
| ОР |  | 3.1.1.2 | Цена | руб/т | 3 261,67 | 3 363,53 | 3 325,92 | 3 437,67 | 3 603,60 | 3 417,82 | 3 417,82 | 3 417,82 |  |  |
| ОР |  | 3.2 | Материалы и запасные части | тыс руб | 233,73 | 623,05 | 238,34 | 246,35 | 245,39 | 244,92 | 122,46 | 122,46 |  |  |
| ЭР |  | 3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс руб | 2 071,54 | 2 369,83 | 2 205,66 | 2 245,83 | 2 475,62 | 2 550,25 | 1 275,12 | 1 275,12 |  |  |
| ЭР |  | 3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,05 | 4,25 | 4,31 | 4,39 | 4,84 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |  |  |
| ЭР |  | 3.3.0.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 511,64 | 557,88 | 511,64 | 511,64 | 511,64 | 559,36 | 279,68 | 279,68 |  |  |
| ЭР |  | 3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт.ч/м3 | 1,53 | 1,56 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс руб | 2 071,54 | 2 369,83 | 2 205,66 | 2 245,83 | 2 475,62 | 2 550,25 | 1 275,12 | 1 275,12 |  |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 4,05 | 4,25 | 4,31 | 4,39 | 4,84 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | учтено от факта 2019 года с применением ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 год 103,2%, на 2021 год 104% |  |
| ЭР |  | 3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс кВт.ч | 511,64 | 557,88 | 511,64 | 511,64 | 511,64 | 559,36 | 279,68 | 279,68 | учтено от утвержденного плана 2020 года на объем поднятой воды, запланированный на 2021 год |  |
| НР |  | 3.4 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР |  | 3.5 | Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.) | тыс руб | 195,10 | 855,53 | 198,94 | 205,63 | 204,83 | 204,44 | 102,22 | 102,22 |  |  |
| ОР |  | 3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 5 224,40 | 5 870,23 | 5 327,32 | 5 506,31 | 5 485,01 | 5 474,52 | 2 737,26 | 2 737,26 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2%, на 2021 г. 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |  |
|  |  | 3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 14 512,22 | 22 235,73 | 14 798,11 | 15 295,30 | 15 236,13 | 15 207,00 | 15 207,00 | 15 207,00 |  |  |
|  |  | 3.8.2 | Численность производственного персонала | чел | 30,00 | 22,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
| ОР |  | 3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 1 577,77 | 1 863,65 | 1 608,85 | 1 662,91 | 1 656,47 | 1 653,31 | 826,65 | 826,65 |  |  |
| ОР |  | 3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР |  | 3.12 | Прочие производственные расходы | тыс руб | 927,18 | 1 449,97 | 945,44 | 977,21 | 973,43 | 971,56 | 485,78 | 485,78 |  |  |
| ОР |  | 3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс руб | 63,84 | 175,77 | 65,10 | 67,29 | 67,03 | 66,90 | 33,45 | 33,45 |  |  |
| ОР |  | 3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники) | тыс руб | 579,21 | 935,57 | 590,62 | 610,46 | 608,10 | 606,94 | 303,47 | 303,47 |  |  |
| ОР |  | 3.12.3 | Прочие расходы: | тыс руб | 284,12 | 338,63 | 289,72 | 299,45 | 298,30 | 297,73 | 148,86 | 148,86 |  |  |
| ОР | О | 3.12.3.1 | Химические реактивы | тыс руб | 1,10 | 20,93 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 0,58 | 0,58 |  |  |
| ОР | О | 3.12.3.2 | Услуги банка | тыс руб | 35,63 |  | 36,33 | 37,55 | 37,41 | 37,34 | 18,67 | 18,67 |  |  |
| ОР | О | 3.12.3.3 | Охрана труда, мед. осмотр работников | тыс руб | 14,75 | 45,27 | 15,04 | 15,55 | 15,49 | 15,46 | 7,73 | 7,73 |  |  |
| ОР | О | 3.12.3.4 | Уголь | тыс руб | 232,64 | 215,71 | 237,22 | 245,19 | 244,25 | 243,78 | 121,89 | 121,89 |  |  |
| ОР | О | 3.12.3.5 | Видеонаблюдение | тыс руб |  | 56,72 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР | О | 3.12.3.6 |  | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Добавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОР |  | 4 | Ремонтные расходы | тыс руб | 0,00 | 467,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР |  | 4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс руб |  | 101,56 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР |  | 4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс руб | 0,00 | 365,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР |  | 4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс руб |  | 365,74 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР |  | 4.3.2 | Прочие расходы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОР |  | 5 | Административные расходы | тыс руб | 2 901,73 | 645,80 | 2 958,90 | 3 058,31 | 3 046,48 | 3 040,66 | 1 520,33 | 1 520,33 | Рассчитаны исходя из базового уровня операционных расходов 2019 года, с применением коэффициента индексации на 2021 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2020 г. 103,2%, на 2021 г. 103,6%, а также с учетом индекса эффективности операционных расходов 1%) |  |
| ОР |  | 5.1 | Заработная плата АУП | тыс руб | 1 952,84 |  | 1 991,31 | 2 058,22 | 2 050,25 | 2 046,33 | 1 023,17 | 1 023,17 |  |  |
|  |  | 5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб | 23 248,10 | 0,00 | 23 706,08 | 24 502,57 | 24 407,78 | 24 361,12 | 24 361,12 | 24 361,12 |  |  |
|  |  | 5.1.2 | Численность персонала | чел | 7,00 |  | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |  |
| ОР |  | 5.2 | Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс руб | 589,76 |  | 601,38 | 621,58 | 619,18 | 617,99 | 309,00 | 309,00 |  |  |
| ОР |  | 5.3 | Прочие административные расходы: | тыс руб | 359,13 | 645,80 | 366,21 | 378,51 | 377,05 | 376,33 | 188,16 | 188,16 |  |  |
| ОР | О | 5.3.1 | Прочие расходы | тыс руб | 189,29 |  | 193,02 | 199,51 | 198,74 | 198,36 | 99,18 | 99,18 |  |  |
| ОР | О | 5.3.2 | Услуги РКЦ | тыс руб | 169,84 |  | 173,19 | 179,00 | 178,31 | 177,97 | 88,99 | 88,99 |  |  |
| ОР | О | 5.3.3 | Услуги АУП | тыс руб |  | 645,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| А |  | 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс руб | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| А |  | 7.1 | Амортизация основных средств | тыс руб |  | 9,10 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР |  | 9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс руб | 246,56 | 259,25 | 277,85 | 326,63 | 319,95 | 228,80 | 114,40 | 114,40 |  |  |
| НР |  | 9.3 | Водный налог | тыс руб | 246,56 | 259,25 | 277,85 | 326,63 | 319,95 | 228,80 | 114,40 | 114,40 | по расчету регулятора в соответствии со ст. 333.12 НК РФ |  |
|  |  | 10 | Прибыль | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР |  | 11 | Недополученные доходы/выпадающие расходы | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР |  | 11.1 | Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР |  | 11.2 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР |  | 11.3 | Другие | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР |  | 11.4 | Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР |  | 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР |  | 13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| НР |  | 14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 15 | НВВ без НДС | тыс руб | 13 789,21 | 15 116,70 | 14 180,60 | 14 662,56 | 14 861,49 | 14 799,35 | 7 399,68 | 7 399,68 |  |  |
|  |  | 15.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 13 789,21 | 15 116,70 | 14 180,60 | 14 662,56 | 14 861,49 | 14 799,35 | 7 399,68 | 7 399,68 |  |  |
|  |  | 15.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| КР |  | 16 | Корректировки НВВ | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -347,84 | -173,92 | -173,92 |  |  |
| КР |  | 16.1 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| КР |  | 16.2 | Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение) | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| КР |  | 16.3 | Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс руб |  |  |  |  |  | -347,84 | -173,92 | -173,92 |  |  |
| КР |  | 16.4 | Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| КР |  | 16.5 | Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| КР |  | 16.6 | Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс руб |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 17 | НВВ без НДС с учетом корректировок | тыс руб | 13 789,21 | 15 116,70 | 14 180,60 | 14 662,56 | 14 861,49 | 14 451,52 | 7 225,76 | 7 225,76 |  |  |
|  |  | 17.1 | На потребительский рынок | тыс руб | 13 789,21 | 15 116,70 | 14 180,60 | 14 662,56 | 14 861,49 | 14 451,52 | 7 225,76 | 7 225,76 |  |  |
|  |  | 17.2 | На собственные нужды производства | тыс руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 18 | Тариф | руб/м3 | 42,63 | 52,16 | 43,84 | 45,33 | 45,95 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 100,00 |  |
|  |  | 18.1 | Тариф на потребительский рынок | руб/м3 | 42,63 | 52,16 | 43,84 | 45,33 | 45,95 | 40,55 | 40,55 | 40,55 |  |  |
|  |  | 18.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 19 | ФОТ, всего | тыс руб | 7 177,24 | 5 870,23 | 7 318,63 | 7 564,53 | 7 535,26 | 7 520,86 | 3 760,43 | 3 760,43 |  |  |
|  |  | 20 | Численность персонала, всего | чел | 37,00 | 22,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |  |  |
|  |  | 21 | Среднемесячная заработная плата | руб | 16 164,95 | 22 235,73 | 16 483,40 | 17 037,22 | 16 971,31 | 16 938,86 | 16 938,86 | 16 938,86 |  |  |
|  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  | 3,2 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  | 1,022 |  |  | 1,026 |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный уровень прибыли | % | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущие расходы, в том числе: | тыс руб | 13 789,21 | 15 107,59 | 14 180,60 | 14 662,56 | 14 861,49 | 14 799,35 | 7 399,68 | 7 399,68 |  |  |
|  |  |  | Операционные расходы | тыс руб | 11 471,11 | 12 478,51 | 11 697,09 | 12 090,10 | 12 065,92 | 12 020,30 | 6 010,15 | 6 010,15 |  |  |
|  |  |  | Неподконтрольные расходы | тыс руб | 246,56 | 259,25 | 277,85 | 326,63 | 319,95 | 228,80 | 114,40 | 114,40 |  |  |
|  |  |  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс руб | 2 071,54 | 2 369,83 | 2 205,66 | 2 245,83 | 2 475,62 | 2 550,25 | 1 275,12 | 1 275,12 |  |  |
|  |  |  | Амортизация | тыс руб | - | 9,10 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Нормативная прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс руб | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Корректировки НВВ | тыс руб | - | - | - | - | - | - 347,84 | - 173,92 | - 173,92 |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | тыс руб | 13 789,21 | 15 116,70 | 14 180,60 | 14 662,56 | 14 861,49 | 14 451,52 | 7 225,76 | 7 225,76 |  |  |

Приложение № 30 к протоколу № 81

заседания Правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 08.12.2020

Одноставочные тарифы на питьевую воду

МП «Исток» (Киселевский городской округ)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 51,16 | 51,16 | 51,16 | 54,06 | 48,73 | 48,73 | 54,68 | 57,80 | 57,80 | 58,51 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 42,63 | 42,63 | 42,63 | 45,05 | 40,61 | 40,61 | 45,57 | 48,17 | 48,17 | 48,76 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».