Приложение № 1 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ЮКЭК», для утверждения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЮКЭК» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключения

ООО «ЮКЭК» представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее РЭК) заявление с просьбой о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу на 2017 – 2031 гг.

Региональной энергетической комиссией Кемеровской области постановлением № 678 от 20.12.2016 для ООО «ЮКЭК» утверждена инвестиционная программа на 2017 – 2031 гг. (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2018  № 510, постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.11.2020 № 378, от 14.12.2021 № 664) в размере 561 126,56 тыс. руб., в том числе из амортизации 297 849,77 тыс. руб., из прибыли 263 276,79 тыс. руб.

На основании решения УФАС по Кемеровской области о согласовании изменений условий концессионного соглашения (письмо от 30.12.2022            № НК/9538/22 Решение о согласовании изменений условий концессионного соглашения), а также заключенного дополнительного соглашения № 5 от 10.01.2023 к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» № 1 от 15.12.2016 ООО «ЮКЭК» обратилось за изменением инвестиционной программы предприятия.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 966 698,46 тыс. руб., в том числе из амортизации 703 421,67 тыс. руб., из прибыли 263 276,79 тыс. руб.

В период разработки и согласования концессионного соглашения №1 от 17.12.2017 г. между ООО «ЮКЭК» и администрацией Таштагольского муниципального района, были запланированы мероприятия по строительству оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления на котельных УПК-8     п. Мундыбаш (затраты на выполнение в 2023 г. - 15331,93 тыс. руб., 2024 г. - 6237,43 тыс. руб.), УПК-6 п. Шерегеш (затраты на выполнение в 2024 г. - 12125,16 тыс. руб.), и на УПК-7 п. Каз (затраты на выполнение в 2024 г. 12801,82 тыс. руб.). Проведения ежегодных ремонтных и текущих работ на оборудовании гидрозолоудаления котельных, находящихся в ООО «ЮКЭК», позволило существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду, соответственно мероприятия, запланированные в концессионном соглашении, потеряли свою актуальность.

В рамках реализации мероприятия «Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений» в настоящее время выполняются работы по монтажу газоочистных фильтров на котлах № 1,2,3 УПК-5 п. Шерегеш. В связи со значительным ростом цен, а также выявлением дополнительных работ, средств, запланированных в концессионном соглашении, недостаточно.

Администрацией Таштагольского муниципального района проводится реализация проекта строительства тепловой сети, с целью обеспечения теплом потребителей сектора Б в п. Шерегеш, в связи с чем существует необходимость технического перевооружения источника тепловой энергии УПК-5. Кроме того, с увеличением нагрузки котельной на 32,24 Гкал/час, для снижения выбросов золы с уходящими газами, требуется строительство второй ступени газоочистки на котлах №№ 4,5,6,7. Данные мероприятия имеются в схеме теплоснабжения Шерегешского городского поселения.

Для завершения работ по монтажу второй ступени газоочистки на котлах №№ 1,2,3 УПК-5 п. Шерегеш, а также реализации мероприятия по техническому перевооружению котельной УПК-5 с установкой второй ступени газоочистки, было заключено дополнительное соглашение №5 от 10.01.2023 г. к концессионному соглашению №1 от 17.12.2017 г., которое включило в себя:

- Исключение из концессионного соглашения мероприятий:

Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления на котельной УПК-8 п. Мундыбаш (затраты на выполнение в 2023 г. - 15331,93 тыс. руб., 2024 г. - 6237,43 тыс. руб.)

Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления на котельной УПК-6 п. Шерегеш (затраты на выполнение в 2024 г. - 12125,16 тыс. руб.)

Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления на котельной УПК-7 п. Каз (затраты на выполнение в 2024 г. 12801,82 тыс. руб.).

- Увеличение затрат на реализацию мероприятия «Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений» с 91 741,41 тыс. руб. до 101 741,41 тыс. руб. (затраты на 2023 г. - 10 000 тыс. руб.).

- Включение в концессионное соглашение №1 от 17.12.2016 г. мероприятия «Технического перевооружения УПК-5 п. Шерегеш со строительством второй ступени газоочистки на котлах №4,5,6,7» со сроком реализации 2023-2028 гг. обшей стоимостью с учетом индексов-дефляторов 523 182,62 тыс. руб. с НДС.

Инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.

Инвестиционная программа соответствует пунктам 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

В качестве обосновывающих материалов представлены протоколы закупочных процедур, договоры на выполняемые работы, сметные расчеты.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2017 - 2031 гг. в размере 966 698,46 тыс. руб., в том числе из амортизации 703 421,67 тыс. руб., из прибыли 263 276,79 тыс. руб.

Таблица 1

Финансовый план ООО «ЮКЭК» в сфере теплоснабжения

на 2017 - 2031 гг.

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Собственные средства | 966 698,46 | 63 697,03 | 63 032,20 | 75 711,86 | 78 815,82 | 81 667,11 | 84 593,22 | 87 638,98 | 85 800,00 | 89 232,00 | 92 801,28 | 96 513,33 | 67 195,62 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Амортизацион-ные отчисления | 703 421,67 | 28 087,82 | 31 001,52 | 31 001,53 | 40 424,63 | 40 163,88 | 43 814,79 | 57 385,26 | 85 800,00 | 89 232,00 | 92 801,28 | 96 513,33 | 67 195,62 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 263 276,79 | 35 609,21 | 32 030,68 | 44 710,33 | 38 391,19 | 41 503,23 | 40 778,43 | 30 253,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение

Инвестиционная программа ООО «Южно- Кузбасская энергетическая компания»

в сфере теплоснабжения на 2017-2031 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Закрытие котельной «Калинина» Строительство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина» | 42:34:0101051 | тепловая сеть | Отопительная котельная Таштагола (УПК-4 Калинина) | - | - | - | - | - | 150 | 0,031 | 4,169 | надз, подз. 50% | - | 2022 | 2023 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш | 42:12:000000:593 | отопительный котел | Производственно-отопительная котельная (УПК-6) Старый Шерегеш | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 2017 | 2017 |
| 3.2.2 | Строительство здания турбинного отделения | 42:34:0107001:39 | турбинное отделение | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2017 | 2017 |
| 3.2.3 | Замена котла КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45 | 42:12:0114002:777 | отопительный котел | Производственно-отопительная котельная УПК-3 Спасск | - | - | - | - | 1,45 | - | - | - | - | 1,45 | 2017 | 2017 |
| 3.2.4 | Монтаж сопел третичного дутья | 42:34:0107001:39 | отопительный котел | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2017 | 2017 |
| 3.2.5 | Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (Изготовление от 12 месяцев) | 42:34:0107001:39 | паровой турбогенератор | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2017 | 2018 |
| 3.2.6 | Реконструкция производственно-отопительной котельной в г.Таштагол Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования (один паровой турбогенератор) | 42:34:0107001:39 | паровой турбогенератор | Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Мира ,30а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 2020 |
| 3.2.7 | Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш) | 42:12:0102001:1448 | отопительный котел | Производственно-отопительная котельная п. Шерегеш (УПК-5) Новый Шерегеш | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 15 | 2018 | 2020 |
| 3.2.8 | Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-115 | 42:34:0114008:124 | отопительный котел | Отопительная котель-ная Таштагола (УПК-2 Шалым) | - | - | - | - | 6,5 | - | - | - | - | 6,5 | 2021 | 2022 |
| 3.2.9 | Монтаж котла Е 10-14-225 КВ (ке - 10 - 1,4 - 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз | 42:12:0101001:923 | отопительный котел | Производственно-отопительная котельная (УПК-7) п. Каз | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 6 | 2023 | 2023 |
| 3.2.10 | Замена котла ДКВР-10 на КВ-Р-7,56-115 (КВ-Ф-6,5-115) (УПК-2 п.Шалым) | 42:34:0114008:124 | отопительный котел | Производственно-отопительная котельная (УПК-2) п. Шалым | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6,5 | 2020 | 2020 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений | - | газоочистное оборудование | Производственно-отопительные котельные УПК-2 ЦМК г.Таштагол и УПК-5 п.Шерегеш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4.2 | Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной ситемы АГЖУ на тракте топливо подачи | - | газоочистное оборудование | Производственно-отопительные котельные УПК-2 ЦМК г.Таштагол, УПК-7 п.Каз, и УПК-5 п.Шерегеш, УПК-6 п.Шерегеш, УПК-8 п.Мундыбаш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2021 |
| 4.3 | Техническое перевооружение котельной УПК-5 п.Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах №4,5,6,7 | 42:12:0102001:1448 | - | Производственно-отопительная котельная УПК-5 п.Шерегеш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2028 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  | Профинанси-ровано к 2017 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Закрытие котельной «Калинина» Строительство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина» | 37374,30 | 2000,00 | 35374,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081,11 | 30293,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 1 |  | 37374,30 | 2000,00 | 35374,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081,11 | 30293,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш | 12076,22 | 0 | 12076,22 | 17825,91 | 12076,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Строительство здания турбинного отделения | 23496,00 | 409,01 | 23086,99 | 0 | 23496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Замена котла КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45 | 2684,52 | 149,59 | 2534,93 | 0 | 2684,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Монтаж сопел третичного дутья | 1146,33 | 157,42 | 988,91 |  | 1146,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (Изготовление от 12 месяцев) | 81076,17 | 0 | 81076,17 | 0 | 24293,96 | 46769,49 | 8245,77 | 0 | 1766,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Реконструкция производственно-отопительной котельной в г.Таштагол Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования (один паровой турбогенератор) | 61342,49 | 5430,00 | 55912,49 | 0 | 0 | 0 | 46160,15 | 15182,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш) | 55043,48 | 790,00 | 54253,48 | 0 | 0 | 16262,71 | 21305,94 | 17474,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-115 | 33549,46 | 500,00 | 33049,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,9 | 32745,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Монтаж котла Е 10-14-225 КВ (ке - 10 - 1,4 - 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз | 44569,18 | 540,00 | 44029,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44569,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Замена котла ДКВР-10 на КВ-Р-7,56-115 (КВ-Ф-6,5-115) (УПК-2 п.Шалым) | 15877,33 | 279,00 | 15598,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15877,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  | 330861,18 | 8255,02 | 322606,16 | 17825,91 | 63697,03 | 63032,20 | 75711,86 | 48534,50 | 2570,85 | 32745,56 | 44569,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений | 129551,06 | 3041,67 | 126509,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29051,18 | 47400,00 | 44766,55 | 8333,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной ситемы АГЖУ на тракте топливо подачи | 32926,40 | 400,00 | 32526,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230,14 | 31696,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Техническое перевооружение котельной УПК-5 п.Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах №4,5,6,7 | 435985,52 | 4170,41 | 431815,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4443,28 | 85800,00 | 89232,00 | 92801,28 | 96513,33 | 67195,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  | 598462,98 | 7612 | 590851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30281,32 | 79096,26 | 44766,55 | 12776,61 | 85800,00 | 89232,00 | 92801,28 | 96513,33 | 67195,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 966698,46 | 17867 | 948831 | 17825,91 | 63697,03 | 63032,20 | 75711,86 | 78815,82 | 81667,11 | 84593,22 | 87638,98 | 85800,00 | 89232,00 | 92801,28 | 96513,33 | 67195,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Закрытие котельной «Калинина» Строительство тепловой сети УПК-1 – котельная «Калинина» | 39,47 | 37334,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 1 |  | 39,47 | 37334,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш | 12076,22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Строительство здания турбинного отделения | 16011,6 | 7484,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Замена котла КВц-1,45 № 2 на котел КВм-1,45 с ТШПМ-1,45 | 0 | 2684,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.4 | Монтаж сопел третичного дутья | 0 | 1146,33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (Изготовление от 12 месяцев) | 32768,47 | 48307,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования (один паровой турбогенератор) | 31001,53 | 30340,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Замена котла КВТС №4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш) | 0 | 55043,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-115 | 803,9 | 32745,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Монтаж котла Е 10-14-225 КВ (ке - 10 - 1,4 - 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз | 44569,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Замена котла ДКВР-10 на КВ-Р-7,56-115 (КВ-Ф-6,5-115) (УПК-2 п.Шалым) | 11373,45 | 4503,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  | 148604,35 | 182256,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений | 87096,07 | 42454,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной ситемы АГЖУ на тракте топливо подачи | 31696,26 | 1230,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Техническое перевооружение котельной УПК-5 п.Шерегеш с установкой второй ступени газоочистки на котлах №4,5,6,7 | 435985,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 |  | 554777,85 | 43685,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 703421,67 | 263276,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Сибирская тепловая компания»,

для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

на 2023 - 2024 годы

- Нормативно-методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Сибирская тепловая компания» (г. Киселевск) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО «Сибирская тепловая компания» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление с просьбой об утверждении инвестиционной программы 
на 2023-2024 годы. Утверждение инвестиционной программы обусловлено решением УФАС по Кемеровской области от 26.01.2023         № НК/846/23 о согласовании изменений условий концессионного соглашения№ 1 от 23.11.2016 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Киселевского городского округа, а также заключением дополнительного соглашения от 28.03.2023 № 3 к концессионному соглашению.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 29 433,04 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 29 433,04 тыс. руб.

В соответствии с п. 6 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила), мероприятия присутствуют в схеме теплоснабжения Киселевского городского округа (актуализация на 2024 год), утвержденной постановлением администрации Киселевского городского округа от 30.07.2023 № 91.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил.

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Сибирская тепловая компания» на 2023-2024 годы согласована заместителем Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству.

Инвестиционная программа включает продолжение мероприятия по проектированию, замене сетевой насосной группы котельной № 3, увеличению мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов котельной № 3.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, решение УФАС по Кемеровской области, дополнительное соглашение от 28.03.2023 № 3 к концессионному соглашению, локальный сметный расчет.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить инвестиционную программу на 2023-2024 годы принять в размере 29 433,04 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. из амортизационных отчислений 29 433,04 тыс. руб., разбивка по месяцамгодам представлена в таблице:

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  | теплоснабжение |  | 2023 | 2024 |
| 1. | Собственные средства | 29433,04 | 29433,04 | 16750,7 | 12682,34 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 29433,04 | 29433,04 | 16750,7 | 12682,34 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2023-2024 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Сибирская тепловая компания» на 2023 - 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадаст-ровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место располо-жения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реали-зации | Год оконча-ния реали-зации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинан-сировано к 2023 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  | Оста-ток финан-сиро-вания |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепло-вая наг-рузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепло-вая наг-рузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Усло-вный диа-метр, мм | Пропу-скная способ-ность, т/ч | Протя-жен-ность (в однот-рубном исчис-лении), км | Спо-соб прок-ладки |  | Усло-вный диа-метр, мм | Пропу-скная способ-ность, т/ч | Протя-жен-ность (в однот-рубном исчис-лении), км | Спо-соб прок-ладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проектирование, замена сетевой насосной группы котельной №3, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов котельной № 3 | 42:25: 0000000: 1986 | Котель-ная | г. Киселевск, ул. Белогор-ская, 1 |  |  |  |  | 31,43 |  |  |  |  | 39,62 | 2018 | 2024 | 52508,47 | 1183,87 | 51324,60 | 23075,43 | 16750,70 | 12682,34 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,43 |  |  |  |  | 39,62 | 2018 | 2024 | 52508,47 | 1183,87 | 51324,60 | 23075,43 | 16750,70 | 12682,34 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52508,47 | 1183,87 | 51324,60 | 23075,43 | 16750,70 | 12682,34 | 0,00 |

Продолжение формы № 2-ИП ТС

| Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключе-ние | Прочие собст-венные средства | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП) | Привлечен-ные средства на возврат-ной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) |
|  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвести-ционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 52508,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 | 52508,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | 52508,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения МКП «ТЕПЛО» в индивидуальном порядке объекта

«Средняя общеобразовательная школа, по адресу:

Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ,

г. Топки, ул. Калинина, 4»

МКП «ТЕПЛО» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением 
об установлении индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения МКП «ТЕПЛО» объекта «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МКП «ТЕПЛО» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа             к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление об установлении индивидуальной платы за подключение к сетям теплоснабжения, в части расходов на проведение мероприятий по подключению объекта «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4», которое содержит:

- Учредительные документы.

- Учетная политика (с изменениями).

- Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы.

- Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения – Приложение 7.6

- Заявка на подключение к сетям теплоснабжения № 18/31-1193 от 30.09.2022г.

- Письмо МКП «ТЕПЛО» №2015 от 03.111.2022 г. (об отсутствии технической возможности и варианте подключения к сетям теплоснабжения)

- Ответ администрации Топкинского муниципального округа от 08.11.2022 г. № 18/31-1546 о выборе варианта, подключения к сетям теплоснабжения.

- Локальный сметный расчет «строительство тепловой сети от котельной до земельного участка школы по ул. Калинина №4, Д159-102 п.м.».

- Коммерческое предложение поставки блочно-модульной котельной.

- Локальный сметный расчет «Строительство водопроводной сети по адресу ул. Калинина № 27 – ул. Р. Люксембург – модульная котельная школы № 9; Д63-330м.п.».

- Договор о подключении №К И15-23/5665 от 13.07.2023.

- Договор на технологическое присоединение энергопринимающих устройств №01-444/23.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4». Заявленная нагрузка составляет 0,956 Гкал/ч (1112,0 кВт), в том числе на нужды отопления 290 кВт, вентиляции 520 кВт, горячего водоснабжения 302 кВт.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение и условиями для подключения к тепловым сетям.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Физический объём работ по подключению

В настоящий момент ближайшая существующая котельная №11 находится в зоне строительства школы и попадает под снос, в связи с этим подключение к теплоснабжению от существующей котельной невозможно.

Подключение от существующей котельной №8 не имеет технической возможности по причине отсутствия свободной мощности котельной, а также разделением железнодорожным полотном (ширина которого составляет около 85 м) центрального района города, где находится котельная №8 и северо-западного района объекта капитального строительства, в связи с этим прокладка трубопровода тепловой сети не возможна.

Подключение проектируемого объекта к котельной №6 технически не целесообразно, так как удаленность более 3 км и строительство тепловой сети большой протяженностью приведет к большим потерям тепла и необходимости установки насосной групп повышенным давлением.

В соответствии с вышеизложенным, целесообразно строительство новой газовой котельной (БМК - блочная модульная котельная), а также прокладка трубопровода тепловых сетей от котельной до границы участка объекта заявителя для подключения к системе теплоснабжения.

В состав стоимости платы за подключение входит строительство модульной газовой котельной мощностью 1,81 Гкал/ч (2100 кВт), в том числе подключение модульной котельной к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, а также строительство подводящей сети от котельной до границы участка объекта заявителя (2Ду 159 – 102 м).

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, представленные МКП «ТЕПЛО» считает заявленные мероприятия обоснованными.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Капитальные вложения в составе платы за технологическое присоединение объекта заявителя «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4» к системе теплоснабжения МКП «Тепло» составляют 30768,937 тыс. руб.

Данная плата за подключение складывается:

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование). Согласно трассировке, необходимо выполнить строительство тепловой сети протяженностью 102 м в двухтрубно исчислении гидравлического расчет, согласно гидравлического расчета диаметр трубопроводов должен составлять не менее 150 мм. Прокладка трубопроводов предусмотрена в непроходном канале с изоляцией скорлупами ППУ. Согласно локального сметного расчета «строительство тепловой сети от котельной до земельного участка школы по ул. Калинина №4, Д159-102 п.м.» стоимость строительства составляет 2844,528 тыс. руб. Данная стоимость не превышает укрупненные нормативы цены строительства. Так согласно раздела 7 «НЦС 81-02-13-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 13. Наружные тепловые сети» (утв. Приказом Минстроя России от 06.03.2023 № 158/пр) расценка 13-07-001-04 диаметром труб 150 мм составляет 41 378,34 тыс. руб. Приведенная к протяженности расценка составляет 4220,6 тыс. руб., что выше сметного расчета даже без применения коэффициентов.

- расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей составляют 27924,409 тыс. руб. В данные расходы включаются затраты на строительство покупку, транспортировку, установку и пуско-наладку блочно-модульной котельной (19084,667 тыс. руб. согласно коммерческого предложения), на подключение котельной к системе водоснабжения в размере 2451,411 тыс. руб. согласно локального сметного расчета «Строительство водопроводной сети по адресу ул. Калинина № 27 – ул. Р. Люксембург – модльная котельная школы № 9; Д63-330м.п.», на подключение к сетям газоснабжения 4692,771 тыс. руб. согласно договора о подключении №К И15-23/5665 от 13.07.2023, на подключение к сетям электроснабжения 1695,56 тыс. руб. согласно договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств №01-444/23. Данная стоимость не превышает укрупненные нормативы цены строительства. Так согласно раздела 2 «НЦС 81-02-19-2023. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» (утв. Приказом Минстроя России от 14.03.2023 N 183/пр) расценка 19-02-001-01 для 1 МВт составляет 12345,18 тыс. руб. Приведенная к мощности расценка составляет 25924,88 тыс. руб. Также необходимо учесть следующие коэффициенты: 1,03 – при строительстве в стесненных условиях застроенной части города, коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации – 1,01, коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями – 1,00, дефлятор на 2024 год – 1,051 (строительство). Таким образом, стоимость котельной по НЦС составляет 25924,88*1,03*1,01*1,00*1,051= 28345,1 тыс. руб.

По расчетам экспертов затраты на реконструкцию составляют 30768,937 тыс. руб.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 30768,937 | 30768,937 | 0,000 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объектов заявителей

Согласно п. 171 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Данные расходы предприятием не заявлены.

Налог на прибыль

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (в ред. Приказа ФАС России от 04.07.2023 № 438/23), налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч), (120.1)

где:

Расх.Н - плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 04.07.2023 № 438/23)

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Сумма налога на прибыль заявлена предприятием в размере 7692,23 тыс. руб. (30768,937/0,8*0,2). Налог на прибыль на Гкал/час 7692,23/0,956 = 8046,27 тыс. руб./Гкал/час.

Экспертами налог на прибыль признан обоснованным.

Таким образом, по результатам анализа, представленного предприятие предложения по расчету индивидуальной платы за подключение к тепловым сетям, эксперты предлагают для расчета уровня индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения МКП «ТЕПЛО» объекта «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4» применять расходы, согласно Таблице 2.

Таблица 2

Приложение 7.6

Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения МКП «ТЕПЛО» объекта «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4»

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Плата за подключение объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | Тыс. руб. | 38461,171 | 38461,171 | 0,000 |
| 2 | # Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | Тыс. руб. |  |  | 0,000 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс. руб./Гкал/ч |  |  | 0,000 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч. | 0,956 | 0,956 | 0,000 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения (П2.1), в том числе: | Тыс. руб. | 2844,528 | 2844,528 | 0,000 |
| 3.1 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование), при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | Тыс. руб. | 2844,528 | 2844,528 | 0,000 |
| 3.1.1 | Надземная прокладка | Тыс. руб. |  |  |  |
| 3.1.2 | Подземная прокладка | Тыс. руб. | 2844,528 | 2844,528 | 0,000 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей (П2.2), в том числе: | Тыс. руб. | 27924,409 | 27924,409 | 0,000 |
| 4.1 | Создание (реконструкция) источников тепловой энергии | тыс. руб. | 27924,409 | 27924,409 | 0,000 |
| 5 | Налог на прибыль | Тыс. руб./ Гкал/ч . | 8046,270 | 8046,270 | 0,000 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения

МКП «ТЕПЛО» объекта «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4»

По итогам анализа, представленного МКП «ТЕПЛО» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение системе теплоснабжения МКП «ТЕПЛО» объекта «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4», согласно таблице 3.

Таблица 3

Плата за подключение к системе теплоснабжения МКП «ТЕПЛО» объекта «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки,

ул. Калинина, 4»

| Объект заявителя | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4 | 0,956 | 38461,171 |

Приложение № 4 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

# Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО», по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе водоотведения ООО «Тепло» объекта капитального строительства: «Средняя общеобразовательная школа, по адресу:

Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4»

МКП «ТЕПЛО» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с предложением по установлению индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения МКП «ТЕПЛО» объекта капитального строительства: «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4», (далее - объект заявителя), представив следующие материалы:

-  заявление МКП «ТЕПЛО» исх. № 1860 от 18.09.2023, (вх. в РЭК Кузбасса № 5229 от 22.09.2023) об установлении индивидуальной платы за подключение к сетям водоотведения объекта заявителя:

- пояснительную записку;

- копии уставных и правоустанавливающих документов;

- заявление на техническое присоединение от администрации Топкинского муниципального округа;

- расчет нагрузок на водоотведение;

- расчет величины капитальных вложении;

- локальный сметный расчет на выполнение работ по подключению;

- расчет платы за подключение;

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ), являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12. 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект заявителя с максимальной мощностью в размере 27,70 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
администрации Топкинского муниципального округа, с расчетной подключаемой нагрузки на водоотведение.

Согласно представленным обосновывающим документам подключаемая мощность составляет 27,70 м3/сут.

Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять предлагаемую предприятием  подключаемую мощность и принять ее обоснованной в размере 27,70 м3/сут.

В настоящий момент существующая школа по ул. Калинина, 4 канализируется в выгребную яму. Водоотведение проектируемой новой школы планируется в центральный канализационный коллектор. Ближайшая канализационная сеть находится по ул. Пролетарская.

В связи с большим перепадом высот (более 20 м) между улицами Калинина и Пролетарская (ул. Пролетарская выше) возникает необходимость в напорной канализации, следовательно, в строительстве КНС.

Согласно п. 83 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в тариф на подключение закладываются расходы исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей.

Прокладка только сетей водоотведения не обеспечит выполнения п. 44 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130, соответственно на основании п. 45 тех же правил считаем, что техническая возможность подключения отсутствует и на основании п. 49 необходимо установить плату за подключение в индивидуальном порядке.

Согласие Администрации Топкинского муниципального округа о выборе варианта подключения в индивидуальном порядке имеется.

Физический объем работ по подключению

Для подключения объекта заявителя «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4» с заявленной нагрузкой 27,7 м3/сут. необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационной сети от КНС до земельного участка школы по ул. Калинина, 4  Д110 мм (ПЭ) – 10 м.п.;

- строительство КНС производительностью 1,25 м3/ч;

- строительство канализационного коллектора от КНС до ул. Пролетарской Д110 мм (ПЭ) – 1064 м.п.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства вышеуказанных объектов обоснованными в полном объеме.

Объем капитальных вложений необходимый для подключения

Стоимость мероприятий по подключению объекта заявителя, согласно сметной документации, составляет 16318,70 тыс. руб. без НДС.

Согласно п. 86 (1) Основ, при расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в 2022 и 2023 годах определяются исходя из расходов регулируемой организации, определенной на основании (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах) рыночных цен, сложившихся в соответствующем субъекте Российской Федерации, подтвержденных договорами и (или) предложениями поставщиков, подрядчиков, полученных в ответ на запросы регулируемой организации, а в случае их отсутствия - на основе данных федеральных единичных расценок и (или) территориальных единичных расценок с применением к ним фактических и прогнозных индексов цен производителей, установленных для соответствующих видов экономической деятельности в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.

Объем капитальных вложений складываются из следующих затрат:

- расходы на строительство канализационной сети от КНС до земельного участка школы по ул. Калинина, 4  Д110 мм (ПЭ) – 10 м.п.- 38,717 тыс. руб. Стоимость подтверждена локальным сметным расчетом «Строительство канализационной сети от КНС до земельного участка школы по ул. Калинина, 4  Д110 мм  – 10 м.п.»;

- расходы на строительство КНС производительностью 1,25 м3/ч тыс. руб. – 1503,84 тыс. руб. Стоимость обоснована коммерческим предложением на производство и поставку канализационной насосной станции НВК-КНС производительностью 1,25 м3/ч;

- расходы на строительство канализационного коллектора от КНС до ул. Пролетарской Д110 мм (ПЭ) – 14776,2 тыс. руб. Стоимость подтверждена локальным сметным расчетом строительства канализационного коллектора от КНС до ул. Пролетарской Д110 мм – 1064 м.п.

Специалисты РЭК Кузбасса считают заявленный объем средств на мероприятия для подключения объекта заявителя, обоснованным в полном объеме и предлагают принять их в размере 16318,70 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение | 16318,70 | 16318,70 | 0,00 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МКП «ТЕПЛО» заявлены расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

  - Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей не заявлены.

  - Внереализационные расходы не заявлены.

  - Налог на прибыль в размере 4079,70 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором рассчитана в соответствии с формулой 52.1 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 16318,70 тыс. руб., налог на прибыль составляет 4079,7 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение к системе водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить МКП «ТЕПЛО», ИНН 4230032501, плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке объекта «Средняя общеобразовательная школа, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Калинина, 4» с подключаемой нагрузкой 27,7 м3/сут., в размере 20 398,40 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в приложении к экспертному заключению.

Приложение к экспертному заключению

Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе водоотведения

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | 4079,7 |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 20 |
| 2 | Структура расходов |  | 16318,7 |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. | 16318,7 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,074 |
| 3.1.4 | протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | км | 1,074 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб. м в сутки | 27,7 |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение | тыс. руб. | 20398,4 |

Приложение № 5 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск), для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа 
на 2022-2024 годы

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 от 07.12.2021 № 636 «Об утверждении инвестиционной программы 
АО «ПО Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа на 2022-2024 годы» 
утверждена инвестиционная программа АО «ПО Водоканал» в сфере холодного водоснабжения Прокопьевского городского округа на 2022 - 2024 годы 
в размере 49 234,35 тыс. руб. за счет прибыли,

Предприятие обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о внесении изменении в утвержденую инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа на 2022-2024 годы. Суммарный объем заявленных капитальных вложений составляет 49 234,35 тыс. руб. 
(Таблица 1).

Таблица 1

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа
 на 2022-2024 годы (по предложению предприятия)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итого по программе в сфере водоснабжения | 49 234,35 | 34093,05 | 15 141,30 | 0,00 |
| итого прибыль | 49 234,35 | 34093,05 | 15 141,30 | 0,00 |
| итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения г. Прокопьевска. В качестве подтверждения предприятием представлены соответствующие выписки из схем водоснабжения.

В качестве обосновывающих материалов представлены: локальные сметные расчеты, протокол технического совещания АО «ПО Водоканал», обоснование изменений, техническое задание на разработку инвестиционной программы, коммерческие предложения. Инвестиционная программа согласована администрацией Прокопьевского городского округа.

Согласно представленным обосновывающим документам, предприятие предлагает внести в утвержденную инвестиционную программу следующие изменения:

- Принять изменённую стоимость мероприятия «Реконструкция магистрального водовода от гидроузла до узла 1а (L=1710 м Ду630 мм)», запланированного на 2022-2023 годы год в размере 18 639,40 тыс. руб. без учета НДС (до изменений стоимость составляла 33 780,70 тыс. руб. без учета НДС).

- Включить в инвестиционную программу на 2023 год мероприятие «Реконструкция магистрального водовода Ду630 мм, протяженностью 960 м 
от дома № 20 10 микрорайона до ул. Есенина, 74» стоимостью 15 141,30 тыс. руб. без учета НДС.

В ходе выполнения мероприятия, запланированного на 2022 год предприятие, сэкономило часть средств. Для компенсации выявленной экономии предприятие предлагает включить новые мероприятия, направленные на снижение потерь воды, реконструкцию аварийных участков трубопроводов и выполнение мероприятий программы энергосбережения.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагается внести в инвестиционную программу АО «ПО Водоканал» заявленные изменения, согласно приложению к данному заключению, и принять к утверждению измененную инвестиционную программу на 2022-2024 годы в размере 49 234,35 тыс. руб. за счет прибыли. (Таблица 1).

Таблица 1

Финансовый план инвестиционной программы АО ПО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Прокопьевского городского округа
 на 2022-2024 годы (по предложению РЭК Кузбасса)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итого по программе в сфере водоснабжения | 49 234,35 | 34093,05 | 15 141,30 | 0,00 |
| итого прибыль | 49 234,35 | 34093,05 | 15 141,30 | 0,00 |
| итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение

Справка об изменении мероприятий утвержденной инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения АО «ПО Водоканал» на территории Прокопьевского городского округа

на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование стройки, объекта | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. без НДС | Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб. без НДС | Год исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектирование и строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины "Ваничева гора" Д=110мм протяженностью 586м | 3810,50 | 3810,50 | 2022 |
| 2 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла до узла 1а (L=1710 м Ду630 мм) | 33780,70 | 18 639,40 | 2022 |
| 3 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №10 до гидроузла №31(L=300м Д 400мм) | 2061,45 | 2061,45 | 2022 |
| 4 | Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла №31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=400м | 2678,70 | 2678,70 | 2022 |
| 5 | Приобретение и установка насоса ANDRITZ ASP 300-600R на второй новый подъем гидроузла | 6903,00 | 6903,00 | 2022 |
| 6 | Реконструкция магистрального водовода Ду630 мм, протяженностью 960 м от дома № 20 10 микрорайона до ул. Есенина, 74 | 0,00 | 15 141,30 | 2023 |
| Итого |  | 49 234,35 | 49 234,35 |  |

Приложение № 6 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Энерготранзит» (Новокузнецкий городской округ) для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения на 2022-2024 годы

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 от 21.09.2021 № 350 «Об утверждении инвестиционной 
программы ООО «ЭнергоТранзит» в сфере холодного водоснабжения 
на 2022-2024 годы» утверждена инвестиционная программа 
ООО «Энерготранзит» в сфере холодного водоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа на 2022 - 2024 годы 
в размере 34 539,7 тыс. руб. за счет прибыли,

Предприятие обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением о внесении изменении в утверждённую инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа на 2022-2024 годы. Суммарный объем заявленных капитальных вложений составляет 91 781,7 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа.

Список планируемых мероприятий на 2022-2028 годы представлен в приложении к данному экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены: сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы утверждённое администрацией Новокузнецкого городского округа, коммерческие предложения.

Специалистами был проведен анализ необходимости выполнения 
заявленных мероприятий.

По результатам анализа необходимости выполнения всех заявленных мероприятий, специалисты считают заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также специалистами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий. В качестве документов, обосновывающих стоимостную обоснованность мероприятий, представлены: локальные сметные расчеты, коммерческие предложения.

По результатам анализа представленных обосновывающих документов, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, специалисты считают стоимость всех заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, специалисты предлагают принять обоснованным объем финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Новокузнецкого городского округа 
на 2022-2028 годы объемом 91 781,7 тыс. руб. без учета НДС за счет прибыли.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения соответствует приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения предприятия выполнен на основании данных, представленных организацией.

# Приложение

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  | Объем финан- сирования |  | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реали-зации, год |  | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме-нование показателя и единица измерения | Значение показателя |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  | Аморти-зация |  | Прибыль |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 91 781,7 |  | 18 485,7 |  | 16 054,0 |  | 9 593,5 |  | 6 996,2 |  | 6 154,1 |  | 11 259,6 |  | 23 238,6 |  | 2022-2023 |  | 0,0 |  | 91 781,7 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  | 91 781,7 |  | 18 485,7 |  | 16 054,0 |  | 9 593,5 |  | 6 996,2 |  | 6 154,1 |  | 11 259,6 |  | 23 238,6 |  | 2022-2023 |  | 0,0 |  | 91 781,7 |
| 1.4.1 | Реконструкция водовода № 1 от насосной станции 1-го водоподъема до левобережного колодца | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Насосная станция 1-го водоподъема | Диаметр водовода | 1200 | 800 | 18 485,7 |  | 18 485,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2022 |  | 0,0 |  | 18485,7 |  |
| 1.4.2 | Проектные работы на установку рыбозащитного сооружения на насосной станции 1-го водоподъема | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Насосная станция 1-го водоподъема | – | – | – | 2 700,0 |  | 0,0 |  | 2 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2023 |  | 0,0 |  | 2 700,0 |  |
| 1.4.3 | Модернизация рыбозащитного устройства на водозаборном сооружении насосной станции 1-го водоподъема Центральной ТЭЦ, 1 этап | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Насосная станция 1-го водоподъема | – | – | – | 4 399,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 399,3 |  | 2028 |  | 0,0 |  | 4 399,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4 | Реконструкция водовода № 2 от насосной станции 1-го водоподъема до левобережного колодца | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Насосная станция 1-го водоподъема | Диаметр водовода | 1200 | 800 | 13 354,0 | 0,0 | 13 354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | 0,0 | 13 354,0 |
| 1.4.5 | Реконструкция водовода № 3 от насосной станции 1-го водоподъема до правой опоры моста Дн800 мм - 160 м (замена водовода на меньший диаметр с 1200 мм на 800 мм) | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема | Диаметр водовода | 1200 | 800 | 7 616,0 | 0,0 | 0,0 | 7 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 | 0,0 | 7 616,0 |
| 1.4.6 | Монтаж и наладка узла учета технической воды на водопроводе № 3 Ду820 мм насосной станции 1-го водоподъема, Ноградская, 25 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема | Кол-во | 0 | 4 | 1 977,5 | 0,0 | 0,0 | 1 977,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 | 0,0 | 1 977,7 |
| 1.4.7 | Реконструкция водовода № 3, протаскивание ПНД Ду800 мм в трубу Ду1200 мм, протяженностью 240 м, по ул. Строителей, 91а до границы балансовой принадлежности сетей ООО «Энерготранзит» и АО «Евраз ЗСМК» по адресу: Хлебзаводская, 25 (замена водовода на меньший диаметр с 1200 мм на 800 мм) | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема | Диаметр водовода | 1200 | 800 | 6 996,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 996,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | 0,0 | 6 996,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.8 | Проектные работы на установку приборов учета в колодцах К3-4, К3-5, ул. Хлебзаводская, 2б, кол. К2-4, К2-5, ул. Хлебзаводская, кол. К1-4, К1-5, ул. Фестивальная, колодец на Кузнецком заводе металоконструкций, Строителей, 91а | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема | – | – | – | 569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | 0,0 | 569,0 |
| 1.4.9 | Установка приборов учета в колодцах К3-4, К3-5, ул. Хлебзаводская, 2б, кол. К2-4, К2-5, ул. Хлебзаводская, кол. К1-4, К1-5, ул. Фестивальная, колодец на Кузнецком заводе металлоконструкций, Строителей, 91а | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема | Кол-во | 0 | 1 | 5 585,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 585,1 | 0,0 | 0,0 | 2026 | 0,0 | 5 585,1 |
| 1.4.10 | Реконструкция водовода № 3 от левобережного колодца с прохождением через тоннель под автодорогой р-н Рембыттехники, Строителей, 91а, 1 этап | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема | Диаметр водовода | 1200 | 800 | 11 259,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 259,6 | 0,0 | 2027 | 0,0 | 11 259,6 |
| 1.4.11 | Реконструкция водовода № 3 от левобережного колодца с прохождением через тоннель под автодорогой р-н Рембыттехники, Строителей, 91а, 2 этап | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей | Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема | Диаметр водовода | 1200 | 800 | 18 839,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 839,3 | 2028 | 0,0 | 18 839,3 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого, в том числе |  |  |  |  |  | 91 781,7 | 18 485,7 | 16 054,0 | 9 593,5 | 6 996,2 | 6 154,1 | 11 259,6 | 23 238,6 | 2022-2028 | 0,0 | 91 781,7 |
| 2.1 | Прибыль, учтенная в тарифе |  |  |  |  |  | 91 781,7 | 18 485,7 | 16 054,0 | 9 593,5 | 6 996,2 | 6 154,1 | 11 259,6 | 23 238,6 | 2022-2028 | 0,0 | 91 781,7 |
| 2.2 | Амортизация |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024-2028 | 0,0 | 0,00 |

Приложение № 7 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на техническую воду

ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Техническая вода | 2024 | 31 032,34 | х | х | 3,59 | 0,159 |
|  | 2025 | х | 1 | х | 3,59 | 0,159 |
|  | 2026 | х | 1 | х | 3,59 | 0,159 |
|  | 2027 | х | 1 | х | 3,59 | 0,159 |
|  | 2028 | х | 1 | х | 3,59 | 0,159 |

Приложение № 8 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Производственная программа

ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)

в сфере холодного водоснабжения

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ЭнергоТранзит» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 12, офис 7 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 2024 | 8 455,70 | - | - | - |
|  | 2025 | 8 722,73 |  | - | - |
|  | 2026 | 8 980,92 |  | - | - |
|  | 2027 | 9 246,76 |  | - | - |
|  | 2028 | 9 520,46 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| Компенсационные мероприятия по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам | 2024 | 1 830,85 | - | - | - |
|  | 2025 | 1 888,67 | - | - | - |
|  | 2026 | 1 944,57 | - | - | - |
|  | 2027 | 2 002,13 | - | - | - |
|  | 2028 | 2 061,40 | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 | 13492660 |
| 7. | Потери воды | м3 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 | 484350 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 13008310 | 13008310 | 13008310 | 13008310 | 13008310 | 13008310 | 13008310 | 13008310 | 13008310 | 13008310 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 | 4955286 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 8053024 | 8053024 | 8053024 | 8053024 | 8053024 | 8053024 | 8053024 | 8053024 | 8053024 | 8053024 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 39 545,26 | 43 447,76 | 43 447,76 | 49 951,91 | 49 951,91 | 57 496,73 | 57 496,73 | 66 082,21 | 66 082,21 | 75 968,53 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,59 | 3,59 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,159 | 0,159 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |
| Капитальный ремонт насосного оборудования и трубопровода | 3 972,26 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 9 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Одноставочные тарифы на техническую воду

ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Прочие потребители (без НДС) | 3,04 | 3,34 | 3,34 | 3,84 | 3,84 | 4,42 | 4,42 | 5,08 | 5,08 | 5,84 |

Приложение № 11 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Производственная программа

МКП «ТЕПЛО» (г. Топки Топкинского муниципального округа)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2023 по 31.12.2025

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие «ТЕПЛО» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Алма-Атинская, 31 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой | 2023 г. | 9383,25 | Повышение надежности систем жизнеобеспечения, повышения качества коммунальных услуг | - | - |
| 1.2. |  | 2024 г. | 5 252,65 |  | - | - |
| 1.3. |  | 2025 г. | 5 282,00 |  | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт сетей холодного водоснабжения технической водой | 2023 г. | 365,89 | Повышение надежности систем жизнеобеспечения, повышения качества коммунальных услуг | - | - |
| 2.2. |  | 2024 г. | 388,31 |  | - | - |
| 2.3. |  | 2025 г. | 390,48 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт канализационных сетей | 2023 г. | 8438,09 | Повышение надежности систем жизнеобеспечения, повышения качества коммунальных услуг | - | - |
| 3.2. |  | 2024 г. | 3 413,75 |  | - | - |
| 3.3. |  | 2025 г. | 3 432,82 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 1713416,50 | 882181,00 | 882181,00 | 856708,25 | 856708,25 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3376,00 | 1699,50 | 1699,50 | 1688,00 | 1688,00 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 32111,00 | 16047,00 | 16047,00 | 16055,50 | 16055,50 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 27996,00 | 13998,00 | 13998,00 | 13998,00 | 13998,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 4115,00 | 2049,00 | 2049,00 | 2057,50 | 2057,50 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1677929,50 | 864434,50 | 864434,50 | 838964,75 | 838964,75 |
| 1.7. | Потери воды | % | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | м3 | 641778,75 | 330625,00 | 330625,00 | 320889,37 | 320889,37 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1036150,75 | 533809,50 | 533809,50 | 518075,37 | 518075,37 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 930631,75 | 481050,00 | 481050,00 | 465315,87 | 465315,87 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 689951,22 | 360710,00 | 360710,00 | 344975,61 | 344975,61 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 240680,53 | 120340,00 | 120340,00 | 120340,26 | 120340,26 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 105519,00 | 52759,50 | 52759,50 | 52759,50 | 52759,50 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | 535650,00 | 258887,00 | 258887,00 | 267825,00 | 267825,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 535650,00 | 258887,00 | 258887,00 | 267825,00 | 267825,00 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 142647,00 | 68945,00 | 68945,00 | 71323,50 | 71323,50 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 393003,00 | 189942,00 | 189942,00 | 196501,50 | 196501,50 |
| 2.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 84881,00 | 31075,50 | 31075,50 | 42440,50 | 42440,50 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 84881,00 | 31075,50 | 31075,50 | 42440,50 | 42440,50 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 308122,00 | 158866,50 | 158866,50 | 154061,00 | 154061,00 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 940690,31 | 488946,50 | 488946,50 | 470345,15 | 470345,15 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 940690,31 | 488946,50 | 488946,50 | 470345,15 | 470345,15 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 914991,59 | 476100,00 | 476100,00 | 457495,80 | 457495,80 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 773751,98 | 405919,50 | 405919,50 | 386875,99 | 386875,99 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 141239,61 | 70180,50 | 70180,50 | 70619,81 | 70619,81 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 25698,71 | 12846,50 | 12846,50 | 12849,36 | 12849,36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 49 004,65 | 25 243,85 | 27 720,73 | 26 431,37 | 26 431,37 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 7 455,57 | 3 603,20 | 3 955,79 | 4 019,32 | 4 019,32 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 14 038,49 | 6 737,68 | 6 737,68 | 7 519,63 | 7 519,63 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2025 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ожидаемые значения 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Количество перерывов в подаче технической воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения технической водой (полный цикл) | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2026 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,77 | 0,77 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Количество перерывов в подаче технической воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,23 | 5,23 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 38,25 | 38,25 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 26,63 | 26,63 | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения технической водой (полный цикл) | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2021-2022 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| - год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой | 203,14 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения технической водой | 0,00 |
| - Водоотведение |  |
| Ремонт канализационных сетей | 58,38 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 12 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду,

техническую воду, водоотведение МКП «ТЕПЛО»

(г. Топки Топкинского муниципального округа)

на период с 01.01.2023 по 31.12.2025

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 56,75 | 56,75 | 62,32 | 61,22 | 61,22 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 47,29 | 47,29 | 51,93 | 51,02 | 51,02 |
| - Техническая вода |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 18,97 | 18,97 | 20,83 | 20,45 | 20,45 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 17,90 | 16,54 | 16,54 | 19,19 | 19,19 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 14,92 | 13,78 | 13,78 | 15,99 | 15,99 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 14 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тяжинтрансгаз», для установления цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд с доставкой до потребителя, на 2024 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Тяжинтрансгаз».

Сокращенное наименование организации – ООО «Тяжинтрансгаз».

Юридический адрес: 652240 Кемеровская Область, Тяжинский район, поселок городского типа Тяжинский, улица Ленина, 24.

Фактический адрес: 652240 Кемеровская Область, Тяжинский район, поселок городского типа Тяжинский, улица Рабочая, 10.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – директор Матейко Александр Иванович.

Должность, фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Чернышева Валентина Яковлевна, телефон: 
8 (38449) 2-87-84.

ООО «Тяжинтрансгаз» применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Тяжинтрансгаз» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Основной деятельностью предприятия является обеспечение сжижженным газом население района. Кроме этого, предприятие занимается продажей кислорода, углекислого газа, а также реализацией сниженного газа в баллонах организациям.

Коэффициент распределения всех затрат на потребительский рынок 
в соответствии с объемом потребления газа населением составляет 0,89 
(8 368 107 руб. (выручка от продажи газа населению) ÷ (861 628 руб. (выручка от прочей деятельности (кислород, аргон, углекислота, транспортные услуги) + 142 870 (выручка от продажи газа предприятиям) + 
8 368 107 руб. (выручка от продажи газа населению))).

Коэффициент распределения затрат на газ для населения, 
в соответствии с объемом потребления газа населением, составляет 0,98 (8 368 107 руб. (выручка от продажи газа населению) ÷ (142 870 (выручка 
от продажи газа предприятиям) + 8 368 107 руб. (выручка от продажи газа населению))) от общего объема потребления газа.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,058 (2023/2022), 1,072 (2024/2023);

ИЦП на транспорт – 1,090 (2023/2022), 1,061 (2024/2023);

ИЦП на электричество – 1,120 (2023/2022), 1,056 (2024/2023);

ИЦП на производство нефтепродуктов (на Санкт-Петербургской международной товарно – сырьевой бирже сжиженный углеводородный газ относится к нефтепродуктам) – 0,986 (2024/2023).

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере газоснабжения.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Тяжинтрансгаз» по расчету тарифов 
на 2024 год, подготовлены в соответствии с требованиями Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС России 
от 07.08.2019 № 1072/19. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Тяжинтрансгаз» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2024 год.

# Анализ расходов ООО «Тяжинтрансгаз»

## Объем приобретаемого сжиженного газа населением

В соответствии с Методическими указаниями объемы реализации сжиженного газа населению принимаются на уровне прогнозных на период регулирования, прогноза газопотребления с учетом фактической динамики реализации газа населению за последние три года, а также с учетом проводимых работ по газификации субъекта Российской Федерации.

В связи с ежегодным снижением объема реализации сжиженного газа населению, эксперты предлагают принять плановый объем реализации газа на 2023 год в размере 80 тонны.

## Фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
4 931 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расчет по страховым взносам ООО «Тяжинтрансгаз» за 2022 год 
в разрезе среднесписочной численности работников (стр. 74 том 1), 
13 человек.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе заработной платы по регулируемому виду деятельности (стр. 7 том 1) 
на сумму 3762 тыс. руб.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе больничный за счет работодателя (стр. 7 том 1) на сумму 20 тыс. руб.

Фонд оплаты труда в 2022 году составил 3 782 тыс. руб. 
(3 762 тыс. руб. + 20 тыс. руб.).

Средняя заработная плата за 2022 год в соответствии 
с представленными оборотно-сальдовыми ведомостями составила 
24 244 рублей/месяц (3 782 тыс. руб. ÷ 13 чел. ÷ 12 мес.). С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованная заработная плата на 2024 год составила 24 472 руб./мес. 
(24244 руб./мес. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Фонд оплаты труда на 2024 год составляет 3 818 тыс. руб. 
(24 472 руб./мес. × 13 чел. × 12 мес.).

Расходы в размере 1 137 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Налоги на фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 577 тыс. руб.

В расходы по статье «налоги на ФОТ» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с п. 3 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, на обязательное медицинское страхование страхования 
(30 %);

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(в зависимости от опасности или вредности труда, в данном случае 0 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Предприятием оплачиваются страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от ФОТ.

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %.

По данной статье эксперты предлагают расходы в размере 
1 153 тыс. руб. (3 818 тыс. руб. × 30,2%).

Расходы в размере 424 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Затраты на материалы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 171 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе затрат на ГСМ (внутрихозяйственные расходы) (стр. 145 том 1) на сумму 
16 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 18 тыс. руб. 
(16 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе затрат на ГСМ (служебные разъезды) (стр. 147 том 1) на сумму 
65 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 66 тыс. руб. 
(65 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе затрат на бензин (стр. 142 том 1), на сумму 173 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 175 тыс. руб. (173 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе затрат на ГСМ (доставка) (ГСМ) (стр. 142 том 1), на сумму 44 тыс. руб. 
С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 47 тыс. руб. (44 тыс. руб. × 0,999 × 1,077).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе затрат на запасные части (стр. 149 том 1), на сумму 
344 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 347 тыс. руб. 
(344 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе затрат на материалы (стр. 123 том 1) на сумму 381 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 385 тыс. руб. (381 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе затрат на отопление административного здания (стр. 136 том 1) на сумму 
85 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 81 тыс. руб. 
(81 тыс. руб. × 0,89 × 0,999 × 1,077).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе затрат на отопление вспомогательных помещений (стр. 136 том 1) на сумму 
18 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 17 тыс. руб. 
(18 тыс. руб. × 0,89 × 0,999 × 1,077).

Предложение экспертов составляет 1 136 тыс. руб. (18 тыс. руб. + 
66 тыс. руб. + 175 тыс. руб. + 47 тыс. руб. + 347 тыс. руб. + 385 тыс. руб. + 
81 тыс. руб. + 17 тыс. руб.).

Расходы в размере 35 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Технологические (эксплуатационные) потери газа

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
86 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе затрат естественная трата газа (стр. 120 том 1) на сумму 5 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли затрат на газ для населения экономически обоснованный размер затрат составляет 5 тыс. руб. (5 тыс. руб. × 0,98 × 
0,999 × 1,077).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20 в разрезе затрат на погрешность счетчика 5% (при заправке баллонов) (стр. 120 том 1) на сумму 42 тыс. руб. С учетом индексации и доли затрат 
на газ для населения экономически обоснованный размер затрат составляет 44 тыс. руб. (42 тыс. руб. × 0,98 × 0,999 × 1,077).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
49 тыс. руб. (5 тыс. руб. + 44 тыс. руб.).

Расходы в размере 37 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Приобретение газа для последующей реализации населению

Предприятием заявлены расходы на приобретение сжиженного газа 
в размере 1 722 тыс. руб. Плановый объем реализации газа по предложениям предприятия составил 70 тонн. Экономически обоснованный объем реализации газа принятий экспертами составляет 80 т.

Предприятие приобретает сжиженный углеводородный газ 
у ООО «Томойл», на основании договора на поставку сжиженного газа ПБТ № 25/2020 от 21.07.2020, действующий до 31.12.2021 с автопролонгацией (стр. 39 том 1).

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний, эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 01.10.2023, в размере 11 450 руб./т (с НДС).

Железнодорожный тариф на транспортировку грузов ЖД транспортом до ст. Томск-1 г. Томск с 01.01.2023 (https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/tariff/) 8 989 руб./т с НДС.

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют: 
((11 450 руб./т (оптовая цена газа) × 1,077 (ИПЦ на газ) + 8 989 руб./т 
(ж/д тариф) × 1,061 (ИПЦ транспорт)) × 80 т ÷ 1 000 = 1 750 тыс. руб., 
и предлагается к включению в плановую выручку от реализации сжиженного газа населению на 2024 год.

## Амортизация основных средств

По данной статье регулируемой организацией заявлены расходы 
в размере 523 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Ведомость амортизации ОС за 9 месяцев 2023 г в разрезе Административного здания (доп. материалы) на сумму 8 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер амортизации составляет 9 тыс. руб. (8 тыс. руб. ÷ 9 мес. × 12 мес. × 0,89).

Ведомость амортизации ОС за 9 месяцев 2023 г в разрезе гаража (доп. материалы) на сумму 29 тыс. руб. С учетом доли затрат на газ для населения экономически обоснованный размер амортизации составляет 38 тыс. руб. 
(29 тыс. руб. ÷ 9 мес. × 12 мес. × 0,98).

Ведомость амортизации ОС за 9 месяцев 2023 г в разрезе склада для хранения газовых баллонов (доп. материалы) на сумму 8 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер амортизации составляет 9 тыс. руб. (8 тыс. руб. ÷ 9 мес. × 12 мес. × 0,89).

Ведомость амортизации ОС за 9 месяцев 2023 г в разрезе резервуар для хранения СУГ 2 (доп. материалы) на сумму 8 тыс. руб. Экономически необоснованно.

Ведомость амортизации ОС за 9 месяцев 2023 г в разрезе резервуар для хранения СУГ 1 (доп. материалы) на сумму 10 тыс. руб. Экономически необоснованно.

Ведомость амортизации ОС за 9 месяцев 2023 г в разрезе резервуар для хранения СУГ (доп. материалы) на сумму 27 тыс. руб. Экономически необоснованно.

Ведомость амортизации ОС за 9 месяцев 2023 г в разрезе прицеп-цистерна ППТЦ-20 (доп. материалы) на сумму 235 тыс. руб. С учетом доли затрат на газ для населения экономически обоснованный размер амортизации составляет 308 тыс. руб. (235 тыс. руб. ÷ 9 мес. × 12 мес. × 0,98).

Экономически обоснованная величина амортизационных отчислений при этом составляет 364 тыс. руб. (9 тыс. руб. + 38 тыс. руб. + 9 тыс. руб. + 
308 тыс. руб.).

Расходы в размере 159 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Страховые платежи

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
23 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20.01 в разрезе затрат на страхование автотранспорта (стр. 175 том 1) на сумму 
22 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный составляет 20 тыс. руб. (22 тыс. руб. × 0,89).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
20 тыс. руб.

Расходы в размере 3 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Единый транспортный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
7 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога № 3404090 от 24.04.2023 г. в разрезе ГАЗ52 (стр. 181 том 1) на сумму 2 тыс. руб.

Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога № 3404090 от 24.04.2023 г. в разрезе ЗИЛ43336 (стр. 181 том 1) 
на сумму 6 тыс. руб.

Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налогам № 3404090 от 24.04.2023 г. в разрезе UAZ PATRIOT (стр. 181 том 1)
на сумму 2 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер амортизации составляет 2 тыс. руб. 
(2 тыс. руб. × 0,89).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
10 тыс. руб. (2 тыс. руб. + 6 тыс. руб. + 2 тыс. руб.)

В связи с тем, что предложение предприятия на 2024 год по уровню затрат на единый транспортный налог составляет 7 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Услуги сторонних организаций

Услуги средств связи

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
84 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год по счету 20.01 в разрезе затрат на услуги сотовой связи (стр. 190 том 1) на сумму 8 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 8 тыс. руб. (8 тыс. руб. × 0,89 × 
1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год по счету 20.01 в разрезе затрат на услуги связи (стр. 186 том 1) на сумму 71 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 72 тыс. руб. (71 тыс. руб. × 0,89 × 
1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год по счету 20.01 в разрезе затрат на услуги по сопровождению межмашинной мобильной передачи данных (стр. 188 том 1) на сумму 1 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
80 тыс. руб. (8 тыс. руб. + 72 тыс. руб. + 1 тыс. руб.).

Расходы в размере 4 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

Транспортные услуги

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
882 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год по счету 20.01 в разрезе затрат на транспортные услуги по доставке газа поставщика (стр. 7 том 1) 
на сумму 848 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 981 тыс. руб. (848 тыс. руб. × 1,090 × 1,061).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2024 год по уровню затрат на единый транспортный налог составляет 882 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной 
и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Информационные услуги

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
30 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год по счету 20.01 в разрезе затрат на закупочную деятельность (стр. 215 том 1) на сумму 18 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 18 тыс. руб. 
(18 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год по счету 20.01 в разрезе затрат на информационные услуги (закупка газа, электронная сдача отчетности, кассовый аппарат) (стр. 216 том 1) на сумму 11 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 11 тыс. руб. 
(11 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
29 тыс. руб. (18 тыс. руб. + 11 тыс. руб.).

Расходы в размере 1 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

Прочие

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
204 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год по счету 20.01 в разрезе предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (стр. 220 
том 1) на сумму 12 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 12 тыс. руб. (12 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год по счету 20.01 в разрезе затрат на услуги банка (стр. 228 том 1) на сумму 46 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 46 тыс. руб. 
(46 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20.01 в разрезе затрат на техническое обслуживание автотранспорта для доставки населению (стр. 215 том 1) на сумму 13 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 13 тыс. руб. (13 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20.01 в разрезе затрат на мойку автомобиля (стр. 250 том 1) на сумму 1 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. 
(1 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20.01 в разрезе затрат на заправку картриджа (доп. материалы) на сумму 3 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 2 тыс. руб. 
(3 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год по счету 20.01 в разрезе электрическая энергия (стр. 242 том 1) на сумму 119 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 125 тыс. руб.  (119 тыс. руб. × 0,89 × 1,120 × 1,056).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год по счету 20.01 в разрезе ремонта принтера (стр. 247 том 1) на сумму 2 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 2 тыс. руб. 
(2 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20.01 в разрезе затрат на содержание орг. техники (стр. 247 том 1) на сумму 1 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. 
(1 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
202 тыс. руб. (12 тыс. руб. + 46 тыс. руб. + 13 тыс. руб. + 
1 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 125 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 1 тыс. руб.).

Расходы в размере 2 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2024 год, 
как экономически необоснованные.

## Другие затраты

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
416 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20.01 в разрезе затрат на услуги почтовой связи (стр. 253 том 1) на сумму 1 тыс. руб. 
С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20.01 в разрезе затрат на канцелярские расходы (стр. 254 том 1) на сумму 27 тыс. руб. 
С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 27 тыс. руб. 
(27 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20.01 в разрезе затрат на охрану труда (стр. 256 том 1) на сумму 1 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 0,89 × 
1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20.01 в разрезе затрат на обучение (стр. 258 том 1) на сумму 12 тыс. руб. С учетом индексации и доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 12 тыс. руб. (12 тыс. руб. × 0,89 × 1,058 × 1,072).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 года по счету 20.01 в разрезе затрат на проценты по займу (стр. 271 том 1) на сумму 77 тыс. руб. Экономически обоснованный размер затрат составляет 77 тыс. руб.

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения (6 % от доходов). Эксперты рассчитали величину налога: 9 906 тыс. руб. (плановая выручка предприятия на 2024 год) × 6 % ÷ 2 = 297 тыс. руб.

Предложение экспертов составляет 415 тыс. руб. (1 тыс. руб. + 27 тыс. руб. + 1 тыс. руб. + 1 тыс. руб. + 12 тыс. руб. + 77 тыс. руб. + 297 тыс. руб.).

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах

Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах 
на 2024 год составила 9 906 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия составила 1 750 тыс. руб.

Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности составила 123,83 руб./кг (9 906 тыс. руб. ÷ 80 т).

Рост цены составил 1,44 %.

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Предложение предприятия на 2024 год | Предложение экспертов на 2024 год | Корректировка |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 70 | 80 | 10 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 70 | 80 | 10 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 11656 | 9906 | -1750 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 4931 | 3 818 | -1113 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 15 | 13 | -2 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 27394 | 24 472 | -2922 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 1577 | 1 153 | -424 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 2979 | 2935 | -44 |
| 7 | Материалы | 1171 | 1 136 | -35 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 1722 | 1 750 | 28 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 86 | 49 | -37 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 523 | 364 | -159 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 1646 | 1 636 | -10 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 23 | 20 | -3 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 7 | 7 | 0 |
| 18 | Налог на землю | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 1200 | 1 193 | -7 |
| 22 | Услуги средств связи | 84 | 80 | -4 |
| 23 | Транспортные услуги | 882 | 882 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 30 | 29 | -1 |
| 27 | Прочие | 204 | 202 | -2 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 416 | 416 | 0 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 11656 | 9906 | -1750 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 11656 | 9906 | -1750 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 166,51 | 123,83 | -42,68 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «Тяжинтрансгаз»

Калькуляция расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2023 год | Предложение экспертов на 2024 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 81 | 80 | -1 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 81 | 80 | -1 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 9177 | 9906 | 729 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 3618 | 3 818 | 200 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 13 | 13 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 23737 | 24 472 | 735 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 1093 | 1 153 | 60 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 2755 | 2935 | 180 |
| 7 | Материалы | 751 | 1 136 | 385 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 1921 | 1 750 | -171 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 83 | 49 | -34 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 430 | 364 | -66 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 1281 | 1 636 | 355 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 14 | 20 | 6 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 9 | 7 | -2 |
| 18 | Налог на землю | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 9 | 0 | -9 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 906 | 1 193 | 287 |
| 22 | Услуги средств связи | 62 | 80 | 18 |
| 23 | Транспортные услуги | 672 | 882 | 210 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 47 | 29 | -18 |
| 27 | Прочие | 125 | 202 | 77 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 352 | 416 | 64 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 1 | 0 | -1 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 4 | 0 | -4 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 9 | 0 | -9 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 338 | 0 | -338 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | 711 | 0 | -711 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 9888 | 9906 | 18 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 9888 | 9906 | 18 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 122,07 | 123,83 | 1,76 |

Приложение № 15 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

## Экспертное заключение

по материалам ООО «Кузбасская энергосетевая компания», выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда от 31.05.2023 года по делу № 3а-235/2023, апелляционного определения

Судебной коллегии по административным делам Пятого

апелляционного суда от 30.08.2023 по делу № 66а-1403/2023

# Общая часть

Решение Кемеровского областного суда от 31.05.2023 по делу 
№ 3а-235/2023 с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 30.08.2023 по делу № 66а-1403/2023 включает:

Признать недействующими со дня принятия:

постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2022 № 957 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций  Кемеровской области» в части установления пунктом 4 приложения 2 обществу с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая компания» необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) на 2023 год в размере 6 186 151,16 тыс. руб.;

постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2022 № 958 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2022, 2023 годы» в части установления пунктом 4 таблицы 3 приложения обществу с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая компания» необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуге по передаче электрической энергии по сетям в Кемеровской области – Кузбассе на 2023 год, в размере 6 186 151,16 тыс. руб.;

постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2022 № 960 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год» в части пунктов 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 приложения (индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области – Кузбасса).

Обязать Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативные правовые акты, заменяющие названные выше постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса признанное не действующими в части.

Для пересмотра определены следующие статья расходов:

1. «Прочие неподконтрольные расходы» в части услуг по техническому освидетельствованию энергообъектов в составе НВВ на 2023 год;

2. «Корректировка НВВ за 2021 год в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы».

2. «Расчетная предпринимательская прибыль» в составе НВВ на 2023 год.

Прочие неподконтрольные расходы

Услуги по техническому освидетельствованию энергообъектов

Судебном органом установлено следующее:

«В составе неподконтрольных расходов по статье затрат «прочие неподконтрольные расходы» Обществом заявлено ко включению в НВВ на услуги по техническому освидетельствованию энергообъектов суммы в 4744, 51 тыс. руб.

Указанные расходы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 28 Основ ценообразования в составе прочих расходов на оплату работ (услуг) производственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам с организациями на проведение регламентных работ, учитываемых при определении необходимой валовой выручки, приняты органом регулирования в размере 3585,68 тыс. руб., снижение обусловлено исключением из стоимости услуг по договорам суммы рентабельности.

С таким подходом органа регулирования к определению значения расходов суд не может согласиться.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 28 и пунктом 29 Основ ценообразования заявленные расходы по данной статье затрат должны определяться (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах) исходя из: регулируемых государством цен; цен, установленных в договорах, заключенных в результате проведения торгов; рыночных цен, сложившихся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; рыночных цен, предоставляемых организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах. При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с использованием официальной статистической информации.

При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую деятельность (пункт 31 Основ ценообразования).

Таким образом действующее законодательство в сфере тарифного регулирования предусматривает последовательный порядок применения информации о ценах, и в случае невозможности использования источников информации, предусмотренных пунктом 29 Основ ценообразования, а также при отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов - орган регулирования по правилам пункта 31 Основ ценообразования использует в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых регулируемой организацией.

В рассматриваемом случае плановые значения расходов Обществом обоснованы договорами на выполнение работ по комплексному диагностическому обследованию силовых кабельных линий, заключенными без прохождения конкурентных процедур (торгов). Итоговая стоимость работ по договорам сформирована с учетом сумм рентабельности.

Регулирующий орган затраты на услуги по техническому освидетельствованию энергообъектов принял исходя из представленных Обществом договоров, исключив из цены договора одну из составляющих (рентабельность). Сведения о применении иных источников информации о ценах на данные виды работ (услуг) в порядке пункта 29 Основ ценообразования в экспертном заключении отсутствуют.

Тем самым РЭК Кузбасса нарушена последовательность применения источников информации о ценах, предусмотренная пунктом 29 Основ ценообразования, вследствие чего расходы на услуги по техническому освидетельствованию энергообъектов приняты в размере 3585,68 тыс. руб. в отсутствии надлежащего экономического обоснования.

Доводы стороны административного ответчика о том, что рентабельность не подлежит включению в состав расходов на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, вследствие чего её исключение правомерно, не позволяют прийти к выводу о возможности в связи с этим отступить от положений подпункта 1 пункта 28 и пункта 29 Основ ценообразования, закрепивших источники информации о ценах на расходы и последовательность их использования.»

Предприятие заявляют расходы на осуществление технического обследования энергообъектов с целью компенсации понесенных фактических затрат за 2021 год.

В обосновании заявленных затрат ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (далее – ООО «КЭнК») представлена в тарифном деле на 2023 год следующая обосновывающая информация:

- реестр выполнения договоров за 2021 год (т.11 с.278);

- пояснительная записка о необходимости проведения с ссылкой на требования «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- договор от 19.01.2021 № 3042/20 на выполнение работ по комплексному диагностическому обследованию силовых кабельных линий 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с ООО «Кузбасские электрические сети» с указанием стоимости работ в сумме 4 123 535,08 руб. (НДС не облагается);

- договор оказания услуг от 20.07.2021 № 1810/23 с ООО «Кузнецкая Артель» в сумме 498 754 руб. (НДС не облагается);

- договор подряда от 13.05.2020 № Н-21-2020 с ООО «Болид» в сумме 142 632 руб. (без НДС);

- карточки счета 20 за 2021 год по филиалам.

Экспертом при проведении проверки представленных материалов отмечается отсутствия расчетов по формированию окончательной стоимости в заключенных договорах.

Также как отмечалось ранее, в том числе при проведении проверки ФАС России, ежегодно при заявлении указанных расходов, отсутствует график проведения технического освидетельствования представленного оборудования. Согласно положениям пункта 6 раздела 4 Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2019 N 465, техническое освидетельствование электрооборудования производится по истечении нормативного срока службы, далее – раз в пять лет.

Следовательно, в отсутствии указанного графика существует риск отражения повторного учета одних и тех же расходов в нарушении п. 5 Основ ценообразования.

При этом в приложении 2 договора от 19.01.2021 № 3042/20 по столбцу «Примечание» указано, что обследование проводится повторно в отношении многих энергообъектов.

В приложении 1 указанного договора представлен расчет стоимости одного часа работ как в отношении обследования трехжильного кабеля, так и в отношении 1 фазы одножильного кабеля.

При анализировании заработной платы электромонтера подрядной организации, проводящего обследования, выявлено значительное превышение (в 2,4 раза) средней заработной платы работников по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в размере 44 571 руб. в 2021 году по данным Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области-Кузбасса.

Результаты расчета заработной платы электромонтера подрядной организации:

643,30 руб./час (оплата труда) * 1972 рабочих дней в 2021 году / 12 мес. = 105 715,63 руб. (месячная заработная плата).

В договорах на выполнение работ по обследованию энергообъектов от 20.07.2021 № 1810/23 и от 13.05.2021 № Н-21-2020 расчеты стоимости не представлены. Поэтому произвести проверку обоснованности стоимости работ не представляется возможным.

В судебном решении непосредственно указано, что заявленные расходы по данной статье должны определяться в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования как расходы на оплату работ (услуг) производственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам с организациями на проведение регламентных работ, которые в свою очередь основываются на пункт 29 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 29 при определении фактических значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах):

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с использованием официальной статистической информации.

Указанные расходы произведены предприятием в нарушении п. 29 Основ ценообразования, так как не один вариант предприятием не использовался.

Официальная статистическая информация расчетных значений в отношении услуг по обследованию энергообъектов не содержит.

Учитывая многообразие видов работ по обследованию энергообъектов, разные технические характеристики используемого электросетевого оборудования, особенности территориальных условий выявить аналогичные виды работ, проведенные предприятием, на организованных торговых площадках не представляется возможным.

В отношении определения стоимости указанных видов работ необходимо использовать второй либо четвертый абзац п. 29 Основ ценообразования.

Следует отметить, что ООО «КЭнК» в полной мере реализует положения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федерального закона 223-ФЗ) при осуществление регулируемой деятельности передача электрической энергии. Только за 2021 год предприятием проведено 474 закупочных процедур, представленных реестром в т. 153 тарифного дела на 2023 год, в обосновании фактических расходов за 2021 год.

В соответствии с п. 28 ст. 14 локального нормативного акта предприятия «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «КЭнК»» закупка товаров, работ (услуг) без проведения конкурсных процедур предусмотрена в пределах стоимости до 500 000 руб.

К тому же ООО «Кузбасские электрические сети», являющийся исполнителем услуг технического освидетельствования по договору от 19.01.2021 № 3042/20, представлено в списке взаимозависимых лиц предприятия, взаимоотношения с которыми не регулируются положениями Федерального закона 223-ФЗ.

Однако, стоимость услуг независимо от данного факта должна быть определена в соответствии с п. 29 Основ ценообразования № 1178, что также подтверждается судебным решением.

Таким образом, фактически понесенные затраты предприятия на проведение обследований энергообъектов за 2021 год являются экономически необоснованными и документально не подтвержденными, проведенными с нарушением пунктов 28 и 29 Основ ценообразования.

В отсутствии данных о проведенных ранее фактических обследованиях в отношении каждого объекта и графика планируемых на 2021 год соответствующих регламентных процедур с указанием причин (истечение срока нормативного срока службы либо периодичности проведения работ раз в 5 лет) признание экономической обоснованности приводит также к нарушению п. 5 Основ ценообразования, а именно повторному учету одних и тех же, ранее принятых в расчет НВВ, расходов.

При формировании необходимой валовой выручки ООО «КЭнК» на 2023 год расходы по техническому обследованию энергообъектов подлежат исключению в сумме 3 585,68 тыс. руб., ранее учтенные по представленным договорам без учета рентабельности в составе проведенной корректировки по неподконтрольным расходам в соответствии с формулой 7 Методических указаний 98-э.

В результате проведенного анализа неподконтрольных расходов предприятия за 2021 год с учетом пересмотра по судебному решению дела 3а-235/2023 подлежит включению по статье «Прочие неподконтрольные расходы» в сумме 91 187,43 (94 773,11 – 3 585,68) тыс. руб.

Следовательно, размер принятых неподконтрольных фактических расходам за 2021 год ООО «КЭнК» составит 3047 561,05 (3 051 146,731 – 3 585,68) тыс. руб., а корректировка неподконтрольных расходов за 2021 год относительно плановых рассчитана в размере -225 501,48 (-221 915,80 – 3 585,68) тыс. руб.

## Корректировка в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период

  - Анализ реализации инвестиционной программы за 2021 год

Судебном органом установлено следующее:

«Заявляя о допущенных нарушениях при определении величины фактического исполнения инвестиционной программы за 2021 год, административный истец ссылается на необоснованное исключение из стоимости инвестиционных проектов затрат на технический надзор за строительством/реконструкцией объектов электросетевого хозяйства, осуществляемый Обществом, как заказчиком, силами сотрудников в чьи полномочия включено проведение технического контроля, и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Регулирующим органом данные затраты исключены со ссылкой на пункт 22 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, раскрывающий понятие технического заказчика). Допрошенный в судебном заседании свидетель дополнительно отметил, что включение в стоимость инвестиционного мероприятия расходов на технический надзор, выполняемый сотрудниками Общества, состоящими в его штате, для которых определен фонд оплаты труда, повлечет двойной учет данных затрат.

Относительно примененного подхода следует отметить, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда.

Под застройщиком в силу пункта 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации подразумевается физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.

Застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей, либо с привлечением иных лиц по договору строительного подряда (часть 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

На основании части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано проводить строительный контроль.

В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом (часть 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок проведения строительного контроля устанавливается Правительством Российской Федерации (часть 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 утверждено Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее также Положение № 468).

Согласно пункту 3 Положения № 468 строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим строительство (подрядчик); застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) (заказчик).

Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля (пункт 4 Положения № 468).

Перечень конкретных контрольных мероприятий, проводимых подрядчиком и заказчиком в рамках осуществления строительного контроля, содержатся в пунктах 5 и 6 Положения № 468, из содержания которых не усматривается возможность их проведения одним и тем же лицом.

Таким образом заказчик (застройщик) обязан обеспечить строительный контроль либо путем личного его осуществления, либо путем возложения данной обязанности на лицо, не выполняющее работы по договору строительного подряда.

Понятие технического заказчика содержится в пункте 22 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под ним понимается юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 настоящего Кодекса.

Экспертное заключение регулирующего органа в части анализа фактического исполнения инвестиционной программы за 2021 год при исключении из стоимости инвестиционных проектов расходов на строительный контроль какого-либо обоснования тому применительно к вышеуказанным положениям законодательства в совокупности с данными о членстве ООО «КЭнК» в саморегулируемой строительной организации Кемеровской области - Ассоциация СРО «Главкузбасстрой» не содержит, равно как и анализа данных расходов на предмет их включения в фонд оплаты труда, в целях исключения из НВВ Общества дублирующих расходов.

Одновременно суд обращает внимание на то, что затраты по ряду инвестиционных проектов были приняты регулирующим органом с учетом в их составе расходов на содержание службы заказчика – застройщика (технического надзора) ООО «КЭнК». Однако оснований к сохранению данного вида расходов, при общем подходе к их оценке - не учитывать, также не приведено.

Исходя из установленных обстоятельств определенную РЭК Кузбасса корректировку НВВ Общества на 2023 год в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, невозможно признать экономически обоснованной.»

Для анализа (в части реализации инвестиционных программ) использовались положения пункта 7 и пункта 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее - Основы ценообразования), пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э.

Согласно п. 32 Основ ценообразования: в случае если инвестиционные проекты, предусмотренные инвестиционной программой, не были реализованы, из необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, устанавливаемой на очередной период регулирования, исключаются расходы на реализацию этих проектов в части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (услуг) по регулируемым ценам (тарифам). При пересмотре указанной инвестиционной программы необходимая валовая выручка организации, осуществляющей регулируемую деятельность, на очередной период регулирования корректируется с учетом изменения объемов финансирования инвестиционной программы за счет выручки от реализации товаров (услуг) по регулируемым ценам (тарифам).

Также в соответствии с вышеуказанным пунктом: при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в соответствии с пунктом 87 настоящего документа в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно отчету ООО «Кузбасская энергосетевая компания» о выполнении инвестиционной программы за 2021 год стоимость профинансированных инвестиционных проектов составляет 717 401,55 тыс. руб. без НДС.

Эксперты при определении размера фактических капитальных вложений, расходы на которые включены в вышеуказанный отчет компании, применяли следующие подходы, предусмотренные законодательством:

- не учтена стоимость профинансированных инвестиционных проектов, не предусмотренных утвержденной на 2021 год инвестиционной программой, т.к. они не проходили процедуру общественного обсуждения и экспертизу технологической и стоимостной целесообразности, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (за исключением реконструктивных мероприятий по технологическому присоединению потребителей, не вошедших в состав утвержденной на 2021 год инвестиционной программы. Анализ экономической обоснованности этих расходов будет произведен в рамках определения размера «выпадающих» доходов);

- стоимость реализованных инвестиционных проектов, превышающая стоимость предусмотренного утвержденной на 2021 год инвестиционной программой размера финансирования, снижена до установленного в утвержденной программе уровня финансирования, т.к. завышенная стоимость не проходила процедуру общественного обсуждения и экспертизу стоимостной целесообразности в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;

- не сохранялась экономия средств на реализацию инвестиционных проектов, т.к. данная процедура не предусмотрена законодательством в области государственного регулирования тарифов;

- исключались расходы на содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) в соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования, включение которых привело бы к повторному учету затрат.

Экспертами снижалась стоимость всех мероприятий, указанных в отчете о выполнении инвестиционной программы за 2021 год, включающих в себя расходы на содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора).

Эксперты отмечают, что базовый уровень подконтрольных расходов включает в себя статью «Расходы по оплате труда». На 2020 год по указанной статье в необходимую валовую выручку предприятия включены затраты в сумме 2 340 726,82 тыс. руб. В течении долгосрочного периода на 2021 - 2023 годы производилась ежегодная индексация плановых расходов (относительно базового 2020 года) по оплате труда в соответствии с п. 34 Основ ценообразования и п. 11 Методических указаний 98-э.

Структура предприятия на базовый период включала 26 филиалов, обеспечивающих электроэнергией многочисленные населенные пункты региона, а также головную организацию, находящуюся в г. Кемерово.

В представленных предприятием расчетах нормативной численности при установлении тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии на базовый 2020 год указано, что каждый филиал и головная организация располагает в своем составе необходимой численностью следующих работников:

- руководителей, специалистов и служащих;

- основных производственных рабочих;

- вспомогательных рабочих.

Оплата труда вышеуказанных сотрудников была учтена РЭК Кузбасса при установлении тарифов на 2020 год и на последующие 2021 – 2023 год индексировалась в соответствии с законодательством. Следовательно, предприятие в полной мере располагает трудовыми ресурсами для осуществления, в том числе, надзорной и контрольной функции за проведением строительных работ за счет регулируемой деятельности по передаче электроэнергии.

На основании вышеизложенного, эксперты считают, что учет расходов на содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) приведет к повторному учету затрат, т.к. заработная плата инженерно-технического персонала, включая персонал, осуществляющий технический надзор, уже учтена в статье «Расходы по оплате труда».

Для обоснования целесообразности и стоимости инвестиционных проектов ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) за 2021 год, представлены следующие документы:

1.	Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2021 год;

2.	Реестр актов приемки по инвестиционной программе за 2021 год;

3.	Выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счету 01;

4.	Паспорта инвестиционных проектов;

5.	Выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счету 08;

6.	Акты о приеме-передаче основных средств ОС-1 на дополнительные (неутвержденные РЭК) мероприятия. Также по дополнительным мероприятиям представлены документы, обосновывающие необходимость их реализации: акты обследования, договоры и заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, протоколы измерений параметров электроэнергии, протоколы испытаний электрооборудования.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 разместило отчеты о реализации инвестиционной программы и обосновывающие ее материалы на сайте https://invest.gosuslugi.ru.

Не предусмотренные утвержденной РЭК на 2021 год инвестиционной программой дополнительные мероприятия в соответствии с формулой 9 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э, не могут быть учтены РЭК при определении размера реализации инвестиционной программы за 2021 год. Вместе с этим, в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования: при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в соответствии с пунктом 87 настоящего документа в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Экономическая обоснованность данных расходов оценивается в рамках определения размера «выпадающих» доходов на 2023 год.

Таким образом, в результате экспертизы документальной обоснованности расходов ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на реализацию инвестиционной программы за 2021 год экономически обоснованная стоимость фактически реализованных инвестиционных проектов составляет 666 050,92 тыс. руб. без НДС, а степень реализации инвестиционной программы за 2021 год – 95,85%.

На основании вышеизложенного, размер корректировки НВВ на 2023 год, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2021 год, составляет:

ВкоррИП = 694 854,45 * (666 050,92 / 694 854,45 - 1) – 0 = - 28 803,53 тыс. руб.

Расчетная величина собственных средств в размере 694 854,45 млн. руб. равна плановому размеру финансирования инвестиционной программы.

Фактические расходы на капитальные вложения за 2021 год подтверждаются реестром. Подробный перечень замечаний и комментариев экспертов приведен в приложении 1 к настоящему заключению.

# Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 основ ценообразования

На основании проведенных расчетов при пересмотре отдельных статей затрат по судебному решению   составит:

Вiинд = ∆ПРi + ∆НРi + ∆Уi + ∆НВВiсод + ПОi = 98 332,88 + (-225 501,48) + 38 671,64 + 1 108 700,69 + 35 680,15 = 1 055 883,88 (тыс.руб.)

Согласно судебному решения изменена только одна из составляющих формулы 4 Методических указаний 98-э, а именно  ∆НРi.

Общая сумма корректировки для учета в необходимой валовой выручке 2023 года составит:

Вi = (Вiинд + ВiкоррИП) х (1+Ii-1) х (1+Ii) + Вiраспред = (1 055 883,88 + (-28 803,53)+3 787,79) х (1+4,3%) х (1+6%) + 1 396 595,19*(1+6%) = 2 620 098,10 (тыс.руб.)

В расчете по формуле 3 Методических указаний 98-э согласно судебному решению изменены показатели Вiинд и в части корректировки неподконтрольных расходов за 2021 год.

В соответствии с п.7 Основ ценообразования учет экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, в целях сглаживания изменения тарифов может осуществляться в течение периода, в том числе относящегося к разным долгосрочным периодам регулирования, который не может быть более 5 лет. Во исполнение статей 6, 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», приказа ФАС России от 25.11.2022 № 888/22 «О согласовании решения Региональной энергетической комиссии Кузбасса об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям», ограничивающего рост единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области - Кузбасса, в целях сглаживания изменения тарифов ранее произведена корректировка необходимой валовой выручки предприятия на 2023 год в размере (-1 046 106,57) тыс. руб. В связи с изменением необходимой валовой выручки ООО «КЭнК» на 2023 год по решению суда также производится изменение корректировки на сумму 
(-1 049 692,25 тыс. руб.). Таким образом, общая сумма корректировки составила 3 669 790,35 тыс. руб.

## Расчетная предпринимательская прибыль

Судебном органом установлено следующее:

«Расчетная предпринимательская прибыль сетевой организации, включаемая в необходимую валовую выручку сетевой организации, определяется в размере 5 процентов необходимой валовой выручки сетевой организации на очередной период регулирования с учетом расходов на оплату потерь на очередной период регулирования за вычетом расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии, оказываемых прочими территориальными сетевыми организациями (абзац 19 пункта 38 Основ ценообразования).

В связи с изложенным, поскольку расчетная предпринимательская прибыль является производной от размера необходимой валовой выручки, при расчете которой РЭК Кузбасса допущены нарушения, её значение также подлежит последующей корректировке.»

Расчетная предпринимательская прибыль сетевой организации, включаемая в необходимую валовую выручку сетевой организации, определяется в размере 5 процентов необходимой валовой выручки сетевой организации на очередной период регулирования с учетом расходов на оплату потерь на очередной период регулирования за вычетом расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии, оказываемых прочими территориальными сетевыми организациями.

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии расчетная предпринимательская прибыль сетевой организации не учитывается в необходимой валовой выручке для территориальной сетевой организации в случае, если:

необходимая валовая выручка организации с учетом расходов на оплату потерь и оплату услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних периода регулирования не превысила 10 процентов суммарной необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций, учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии;

организация является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

В процессе пересмотра по судебному решению произведено снижение расходов по статье «Прочие неподконтрольные расходы» за 2021 год, соответственно необходимая валовая выручка на 2024 год также уменьшена по статье

В связи с тем, что необходимая валовая выручка ООО «КЭнК» 
с учетом расходов на оплату потерь и оплату услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних периода регулирования превысила 
10 процентов суммарной необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций, учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, расчетная предпринимательская прибыль определяется в размере 5 процентов необходимой валовой выручки ООО «КЭнК» на 2023 год с учетом расходов на оплату потерь на очередной период регулирования за вычетом расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии, оказываемых прочими территориальными сетевыми организациями, и учитывается в необходимой валовой выручке ООО «КЭнК» на 2023 год в размере 325 845,61 тыс. руб.

Таким образом, при исполнении судебного решения по делу 3а-235/2023 от 31.05.2023 необходимая валовая выручка предприятия на 2023 год сформирована в сумме 6 925 951,33 тыс. руб. и представлена в Приложении 1 настоящего экспертного заключения.

# Расчет тарифной выручки и индивидуальных тарифов ООО «КЭнК» на 2023 год

В соответствии с пунктом 63 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), исполнительные органы субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, устанавливают на очередной финансовый год на розничном рынке:

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям (далее – ТСО), включая:

единые (котловые) тарифы;

тарифы взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями.

Тариф взаиморасчетов между двумя территориальными сетевыми организациями определяется исходя из разности между тарифной выручкой сетевой организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, получаемой ею от потребителей электрической энергии на всех уровнях напряжения, и необходимой валовой выручкой (с учетом расходов на оплату потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям и средств, получаемых (оплачиваемых) от других сетевых организаций).

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются одновременно в двух вариантах:

двухставочный;

одноставочный.

Избыток тарифной выручки составит:

86 958,46 (оплата в другие ТСО) = 4 557 934,71 (выручка по ЕКТ предприятия) + 2 371 781,58 (выручка от других ТСО) – 6 842 757,84 (НВВ предприятия).

Заключение

Необходимая валовая выручка ООО «КЭнК» без учета выпадающих расходов, предлагаемая к утверждению на 2023 год составит 7 232 078,45 тыс. руб. без учета расходов на оплату потерь, в том числе:

1) подконтрольные расходы: 3 230 548,51 тыс. руб.;

2) неподконтрольные расходы: 2 989 809,69 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 4 544,93 тыс. руб.;

3) корректировка в соответствии с параметрами надежности и качества 73 818,36 тыс. руб.;

4) расходы на приборы учета 245 302,40 тыс. руб.;

5) экономия потерь 366 753,88 тыс. руб.;

6) расчетная предпринимательская прибыль 325 845,61 тыс. руб.

Выпадающие расходы определены в сумме 2 620 098,10 тыс. руб.

Корректировка расходов в целях сглаживания в размере (-1 049 692,25) тыс. руб. Расходы в размере 3 669 790,35 тыс. руб. предлагается учесть в последующих периодах регулирования.

С учетом корректировки НВВ на содержание составит 6 182 386,20 тыс. руб. без учета затрат на покупку потерь электрической энергии.

Затраты на покупку потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям составят 660 371,64 тыс. руб.

Расходы на услуги ТСО предприятия составят 86 958,46 тыс. руб.

Приложение 1: Расчёт необходимой валовой выручки ООО «КЭнК» на 2023 год методом долгосрочной индексации (на 5 лет - 2020-2024) на 3 л.

Приложение 2: Расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год на 1 л.

Приложение 3: Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год на 1 л.

# Приложение 1

Расчёт необходимой валовой выручки ООО "КЭнК" на 2023 год методом долгосрочной индексации

(на 5 лет - 2020-2024)

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 год |  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено | Факт предприятия | Факт по экспертизе (экономически обоснов.) | Факт по экспертизе (индексация) | Утверждено | Предложение предприятия | Предложение эксперта | Корректировка | Рост 2023/2022 | Комментарии, примечания и выводы экспертов |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |
| Расчёт коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИПЦ | % | 3,60% | 9,16% | 6,70% | 6,70% | 4,30% | 11,61% | 6,00% |  |  |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |  |  |  |
| 3 | Количество активов | у.е. | 86 041,60 | 88 873,31 | 88 873,31 | 88 873,31 | 88 873,31 | 91 680,59 | 91 625,39 |  |  |  |
| 4 | Индекс изменения количества активов | % | 3,04% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,16% | 3,10% |  |  |  |
| 5 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |  |  |
| 6 | Итого коэффициент индексации |  | 1,0066 | 1,0626 | 1,0387 | 1,0387 | 1,01531 | 1,0854 | 1,03039 |  |  |  |
| 1. Подконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | # Материальные затраты | # тыс.руб. | # 0,00 | # 389 213,13 | # 389 213,16 | # 440 242,06 | # 0,00 |  | # 269 509,43 |  |  |  |
| # 1.1.1. | # Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | # тыс.руб. |  | # 251 452,83 | # 251 452,85 | # 301 193,01 |  |  | # 184 385,73 |  |  |  |
| # 1.1.2. | # Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | # тыс.руб. |  | # 137 760,30 | # 137 760,31 | # 139 049,06 |  |  | # 85 123,70 |  |  |  |
|  | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2 356 212,63 | 2 072 179,31 | 2 072 179,31 | 2 431 243,03 | 2 392 286,25 | 2 596 620,99 | 2 464 987,83 | -131 633,16 |  |  |
|  | # Среднесписочная численность | # чел. | # 4 116,50 | # 4 034,90 | # 4 034,90 | # 4 034,90 | # 4 116,50 | # 4 116,50 | # 4 116,50 | # 0,00 |  |  |
|  | # Средняя заработная плата | # руб./чел. в мес. | # 47 698,54 | # 42 797,00 | # 42 797,00 | # 50 212,79 | # 48 428,81 | # 52 565,31 | # 49 900,56 | # -2 664,75 |  |  |
| # 1.3. | # Прочие расходы, всего, в том числе: | # тыс.руб. | # 362 586,28 | # 486 034,69 | # 486 034,69 | # 516 458,86 | # 368 137,47 |  | # 466 455,28 |  |  |  |
| 1.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 362 586,28 | 363 320,02 | 363 320,02 | 374 132,35 | 368 137,47 | 399 581,57 | 379 325,17 | -20 256,40 |  |  |
| # 1.3.2. | # Оплата работ и услуг сторонних организаций | # тыс.руб. | # 0,00 | # 31 230,32 | # 31 230,32 | # 34 151,20 | # 0,00 |  | # 20 906,84 |  |  |  |
| # 1.3.2.1. | # Услуги связи | # тыс.руб. |  | # 11 019,92 | # 11 019,92 | # 13 017,90 |  |  | # 7 969,36 |  |  |  |
| # 1.3.2.2. | # Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | # тыс.руб. |  | # 14 248,36 | # 14 248,36 | # 13 114,77 |  |  | # 8 028,66 |  |  |  |
| # 1.3.2.3. | # Расходы на юридические и информационные услуги | # тыс.руб. |  | # 709,81 | # 709,81 | # 27,20 |  |  | # 16,65 |  |  |  |
| # 1.3.2.4. | # Расходы на аудиторские и консультационные услуги | # тыс.руб. |  | # 752,23 | # 752,23 | # 781,55 |  |  | # 478,45 |  |  |  |
| ## 1.3.2.5. | ## Транспортные услуги | ## тыс.руб. |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| # 1.3.2.6. | # Прочие услуги сторонних организаций | # тыс.руб. |  | # 4 500,00 | # 4 500,00 | # 7 209,77 |  |  | # 4 413,71 |  |  |  |
| # 1.3.3. | # Расходы на командировки и представительские | # тыс.руб. |  | # 4 138,33 | # 4 138,33 | # 7 680,88 |  |  | # 4 702,12 |  |  |  |
| # 1.3.4. | # Расходы на подготовку кадров | # тыс.руб. |  | # 597,46 | # 597,46 | # 1 066,24 |  |  | # 652,73 |  |  |  |
| # 1.3.5. | # Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | # тыс.руб. |  | # 9 270,76 | # 9 270,76 | # 11 398,29 |  |  | # 6 977,86 |  |  |  |
| ## 1.3.6. | ## Электроэнергия на хоз. нужды | ## тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.3.7. | ## Теплоэнергия | ## тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.3.8. | # Расходы на страхование | # тыс.руб. |  | # 14 819,68 | # 14 819,68 | # 28 249,76 |  |  | # 17 294,07 |  |  |  |
| # 1.3.9. | # Другие прочие расходы | # тыс.руб. |  | # 62 658,11 | # 62 658,11 | # 59 780,14 |  |  | # 36 596,49 |  |  |  |
| # 1.4. | # Подконтрольные расходы из прибыли | # тыс.руб. |  | # 27 910,29 | # 27 910,28 | # 48 632,64 |  |  | # 29 772,15 |  |  |  |
|  | # Экономически обоснованный уровень расходов | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 70% от ЭО уровня | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 30% по методу аналогов | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 3 087 990,591 | 2 975 337,405 | 2 975 337,430 | 3 436 576,589 | 3 135 267,727 | 3 403 063,49 | 3 230 548,51 | -172 514,97 | 3,04% | Определено методом индексации |
| 2. Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 3 828,43 | 3 877,33 | 3 877,33 | 3 877,33 | 4 032,64 | 4 600,76 | 4 544,93 | -55,83 | 12,70% | акты за 2021 г. |
| 2.2. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 25 983,48 | 25 792,62 | 25 792,62 | 25 792,62 | 25 995,20 | 33 662,71 | 33 157,15 | -505,56 | 27,55% |  |
| 2.3. | Теплоэнергия | тыс.руб. | 20 282,56 | 21 106,02 | 21 106,02 | 21 106,02 | 19 465,33 | 26 581,79 | 26 581,79 | 0,00 | 36,56% | т.202 |
| 2.4. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 608 082,59 | 609 965,98 | 609 965,98 | 609 965,98 | 620 396,44 | 651 718,93 | 649 459,91 | -2 259,02 | 4,68% |  |
| 2.5. | Налоги - всего, в том числе: | тыс.руб. | 134 965,28 | 172 415,76 | 172 415,76 | 172 415,76 | 126 643,27 | 135 625,12 | 135 625,12 | 0,00 | 7,09% |  |
| 2.5.1. | Плата за землю | тыс.руб. | 2 632,98 | 1 141,56 | 1 141,56 | 1 141,56 | 2 671,09 | 2 438,75 | 2 438,75 | 0,00 | -8,70% | т.350 |
| 2.5.2. | Налог на имущество | тыс.руб. | 128 630,68 | 167 411,31 | 167 411,31 | 167 411,31 | 120 204,54 | 129 240,60 | 129 240,60 | 0,00 | 7,52% |  |
| 2.5.3. | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 3 701,62 | 3 862,89 | 3 862,89 | 3 862,89 | 3 767,64 | 3 945,77 | 3 945,77 | 0,00 | 4,73% | Т.366 стр.47 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 716 288,64 | 625 575,51 | 625 575,51 | 625 575,5080 | 727 255,02 | 789 372,78 | 749 356,30 | -40 016,48 | 3,04% |  |
| 2.7. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1 717,67 | 109 171,90 | 91 187,43 | 91 187,43 | 1 791,53 | 1 847,90 | 1 847,90 | 0,00 | 3,15% |  |
| 2.8. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 123 985,00 | 92 304,47 | 92 304,47 | 92 304,47 | 0,00 | 92 304,47 | 92 304,47 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |
| 2.9. | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб. | 440 554,22 | 684 032,52 | 684 032,52 | 684 032,52 | 490 046,65 | 1 072 834,27 | 614 549,12 | -458 285,15 | 25,41% |  |
| 2.10. | Амортизация ОС | тыс.руб. | 701 423,61 | 721 303,42 | 721 303,42 | 721 303,42 | 655 303,77 | 719 601,75 | 584 327,50 | -135 274,25 | -10,83% | т.4 |
| 2.11. | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 0,00 |  |  |  | 37 776,24 | 0,00 | 98 055,50 | 98 055,50 | 159,57% |  |
| Проверка прибыли на кап вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) |  | тыс.руб. | 0,00% |  |  |  | 0,72% | 0,00% |  | 0,00% | -100,00% |  |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. | 2 777 111,490 | 3 065 545,522 | 3 047 561,051 | 3 047 561,051 | 2 708 706,090 | 3 528 150,48 | 2 989 809,69 | -538 340,79 | 10,38% |  |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |  |  |  | 715 926,22 | 325 845,61 | -390 080,61 |  |  |
|  | Расходы на приборы учета | тыс.руб. |  | 38 671,638 | 38 671,638 | 38 671,638 | 109 799,310 | 245 302,40 | 245 302,40 | 0,00 | 123,41% |  |
|  | Экономия потерь | тыс.руб. | 225 009,739 | 225 009,739 | 225 009,739 | 225 009,739 | 0,000 | 367 268,09 | 366 753,88 | -514,21 |  |  |
| 3. Расчёт выпадающих доходов (экономии средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (+) или полученного избытка (-) | тыс.руб. | -374,12 | -374,11 | -374,11 | -374,11 | 0,00 | 5 944 344,29 | -1 049 692,25 | -6 994 036,54 |  |  |
| 4.1. | Коэффициент надёжности и качества |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.2. | НВВ отчетного года | тыс.руб. | 5 047 735,14 | 5 047 735,15 | 5 047 735,15 | 5 047 735,15 | 5 199 422,48 | 6 151 529,82 | 6 151 529,82 | 0,00 | 18,31% |  |
|  | Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества | тыс.руб. | 65 620,56 | 65 620,56 | 65 620,56 | 65 620,56 | 62 393,07 | 73 818,36 | 73 818,36 | 0,00 | 18,31% |  |
| 5. | Итого НВВ на содержание | тыс.руб. | 6 155 358,26 | 6 369 810,75 | 6 351 826,30 | 6 813 065,46 | 6 016 166,20 | 14 277 873,32 | 6 182 386,20 | -8 095 487,12 | 2,76% |  |
| 6. | Итого НВВ на содержание без платы ФСК | тыс.руб. | 6 151 529,82 | 6 365 933,42 | 6 347 948,98 | 6 809 188,14 | 6 012 133,56 | 14 273 272,56 | 6 177 841,27 | -8 095 431,30 | 2,76% |  |
| 7.1. | Объём потерь | млн. кВт.ч. | 212,93 | 187,72 | 187,72 | 187,72 | 203,19 | 207,92 | 207,92 |  |  |  |
| 7.2. | Тариф потерь | руб./тыс.кВт.ч. | 2 438,96 | 2 891,50 | 2 891,50 | 2 891,50 | 2 668,44 | 3 638,72 | 3 176,03 |  |  |  |
| 7.3. | Итого расходов на оплату потерь | тыс.руб. | 519 319,96 | 542 798,32 | 542 798,32 | 542 798,32 | 542 201,13 | 756 577,22 | 660 371,64 |  |  |  |
| 8.1. | Услуги ТСО | тыс. руб. | 3 267 754,11 | 2 986 478,29 | 2 986 478,29 | 2 986 478,29 | 135 371,75 | 265 260,40 | 86 958,46 |  |  |  |
| 8.2. | Итого расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций | тыс.руб. | 3 267 754,11 | 2 986 478,29 | 2 986 478,29 | 2 986 478,29 | 135 371,75 | 265 260,40 | 86 958,46 |  |  |  |
| 9. | Итого НВВ | тыс.руб. | 9 942 432,33 | 9 899 087,36 | 9 881 102,92 | 10 342 342,08 | 6 693 739,07 | 15 299 710,94 | 6 929 716,30 |  | 3,47% |  |
| 10. | Итого НВВ без платы ФСК | тыс.руб. | 9 938 603,89 | 9 895 210,04 | 9 877 225,59 | 10 338 464,75 | 6 689 706,44 | 15 295 110,18 | 6 925 171,37 |  | 3,46% |  |

# Приложение 2

Расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год

| Наименование ТСО | 2 полугодие 2023 |  | 2023 год |  | 2023 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сальдо-Переток |  | Сальдо-Переток |  | Сальдо-Переток |  | Индивидуальный тариф |  |  | Оплата/Поступление |
|  |  |  |  |  |  |  | Одноставочный, руб./кВт*ч | Двуставочный |  |  |
|  | Энергия, тыс.кВт*ч | Мощность, МВт | Энергия, тыс.кВт*ч | Мощность, МВт | Энергия, тыс.кВт*ч | Мощность, МВт |  | Ставка на содержание, тыс.руб./МВт*мес | Ставка на потери, тыс.руб./МВт*ч |  |
| «Горэлектросеть» ООО (ИНН 4217127144) | -90 446,54 | -26,49 | -79 699,95 | -22,94 | -170 146,49 | -24,71 | 0,43 | 207,73 | 0,07 | -72 725,24 |
| «ЕвразЭнергоТранс» ООО (ИНН 4217084532) | -85 716,23 | -24,24 | -79 509,50 | -21,72 | -165 225,72 | -22,98 | 4,12 | 2 092,45 | 0,63 | 681 213,49 |
| «Кузбасская энергосетевая компания» ООО (ИНН 4205109750) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| «КузбассЭлектро» ОАО (ИНН 4202002174) | -30 166,41 |  | -29 350,94 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | -960 091,56 | -269,20 | -925 459,90 | -255,15 | -1 885 551,46 | -262,17 | 0,01 | 3,09 | 0,00 | -11 472,72 |
| «Оборонэнерго» АО (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | -30,71 | -0,01 | -28,49 | -0,01 | -59,20 | -0,01 | 0,01 | 4,92 | 0,00 | -0,59 |
| «Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» ООО (ИНН 7709806795) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| «ОЭСК» ООО (ИНН 4223052779) | -16 569,12 | -4,64 | -15 180,64 | -4,18 | -31 749,75 | -4,41 | 0,01 | 5,08 | 0,00 | -317,50 |
| «Регионэнергосеть» ООО (ИНН 4205271471) | 160,28 | 0,04 | 147,60 | 0,03 | 307,88 | 0,04 | 0,01 | 6,19 | 0,00 | 3,08 |
| «РЖД» ОАО (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | -52 654,09 | -15,40 | -50 164,92 | -14,43 | -102 819,01 | -14,91 | 0,01 | 4,87 | 0,00 | -1 028,19 |
| «РЖД» ОАО (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | -3 640,96 | -1,06 | -3 844,48 | -1,11 | -7 485,44 | -1,08 | 0,01 | 4,87 | 0,00 | -74,85 |
| «СДС-Энерго» ХК ООО (ИНН 4250003450) | -67 785,09 | -19,00 | -64 064,75 | -17,65 | -131 849,83 | -18,32 | 1,49 | 758,51 | 0,23 | 196 905,74 |
| «Северо-Кузбасская энергетическая компания» АО (ИНН 4205153492) | -1 404,39 | -0,40 | -1 304,70 | -0,36 | -2 709,09 | -0,38 | 198,13 | 99 960,53 | 30,31 | 536 742,00 |
| «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» АО (ИНН 4208003209) | 974,55 | 0,26 | 827,35 | 0,22 | 1 801,90 | 0,24 | 9,68 | 5 065,12 | 1,48 | 17 437,88 |
| «Территориальная сетевая организация «Сибирь» ООО (ИНН 4205282579) | 7 423,54 | 2,09 | 7 933,12 | 2,20 | 15 356,67 | 2,15 | 8,71 | 4 397,60 | 1,33 | 133 682,90 |
| «Трансхимэнерго» ООО (ИНН 4205220893) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| «Электросеть» АО (ИНН 7714734225) | -16 929,33 | -3,90 | -16 442,54 | -3,72 | -33 371,86 | -3,81 | 17,55 | 10 839,80 | 2,69 | 585 794,40 |
| «Электросетьсервис» ООО (ИНН 4223057103) | 5 949,66 | 1,74 | 4 896,27 | 1,41 | 10 845,94 | 1,57 | 11,23 | 5 460,60 | 1,72 | 121 809,48 |
| «ЭнергоПаритет» ООО (ИНН 4205262491) | -62 709,72 | -18,98 | -61 585,82 | -18,49 | -124 295,54 | -18,73 | 0,01 | 4,68 | 0,00 | -1 242,96 |
| «Энергосервис» ООО (ИНН 4212038927) | -4 897,46 | -1,45 | -4 743,92 | -1,42 | -9 641,38 | -1,43 | 0,01 | 4,75 | 0,00 | -96,41 |
| ООО «Кузбассэнергосеть» (ИНН 4205395036) | 4 425,54 | 1,23 | 5 798,92 | 1,61 | 10 224,46 | 1,42 | 9,60 | 4 879,76 | 1,47 | 98 192,63 |
| Итого поступление от ТСО | 18 933,57 | 5,36 | 19 603,26 | 5,48 | 38 536,83 | 5,42 | -1 716 488,12 | -989 555,40 |  | 2 371 781,58 |
| Итого отдача в ТСО | -1 393 041,58 | -384,75 | -1 331 380,54 | -361,18 | -2 664 904,77 | -372,96 |  |  |  | -86 958,46 |

# Приложение 3

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для

взаиморасчетов ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с сетевыми

организациями Кемеровской области - Кузбасса

| № п/п | Наименование сетевых организаций | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф |  |
|  |  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
|  |  | руб./кВт·ч | руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) | 0,42743 | 207 733,142484 | 65,396362 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,00608 | 3 088,746974 | 0,930935 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | 0,01000 | 4 915,506373 | 1,530000 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,01000 | 4 866,104590 | 1,530000 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,01000 | 4 871,806803 | 1,530000 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) | 0,01000 | 4 683,157729 | 1,530000 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ООО «Энергосервис» (ИНН 4212038927) | 0,01000 | 4 747,269066 | 1,530000 |

Примечания:

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области - Кузбасса установлены для пары сетевых организаций, при этом сетевая организация, указанная в паре первой, является плательщиком, вторая – получателем платы.

2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Приложение № 16 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для

взаиморасчетов ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с сетевыми

организациями Кемеровской области - Кузбасса

| № п/п | Наименование сетевых организаций | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф |  |
|  |  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологи-ческого расхода (потерь) |
|  |  | руб./кВт·ч | руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) | 0,42743 | 207 733,142484 | 65,396362 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» (ИНН 2460069527) | 0,00608 | 3 088,746974 | 0,930935 |
| - 6 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | 0,01000 | 4 915,506373 | 1,530000 |
| - 7 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,01000 | 4 866,104590 | 1,530000 |
| - 8 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,01000 | 4 871,806803 | 1,530000 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) | 0,01000 | 4 683,157729 | 1,530000 |
|  | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) - ООО «Энергосервис» (ИНН 4212038927) | 0,01000 | 4 747,269066 | 1,530000 |

Примечания:

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области - Кузбасса установлены для пары сетевых организаций, при этом сетевая организация, указанная в паре первой, является плательщиком, вторая – получателем платы.

2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Приложение № 17 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Приложение № 18 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

## Экспертное заключение

по материалам филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго- РЭС», выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда от 12.05.2023 года по делу № 3а-234/2023, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого

апелляционного суда от 16.08.2023 по делу № 66а-1285/2023

# Общая часть

Решение Кемеровского областного суда от 12.05.2023 по делу 
№ 3а-234/2023 с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 16.08.2023 по делу № 66а-1285/2023 включает:

Признать недействующим со дня принятия постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.11.2022 № 947 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей
не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2022, 2023 годы» в части установления таблицей приложения № 4 для ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» размера выпадающих доходов по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт включительно с 01.12.2022 по 31.12.2023 в размере 99 849,21 тыс. руб.

Признать недействующим со дня принятия постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2016 года № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области» в части установления таблицей приложения № 2 для ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь на 2023 год в размере 8 979 197,81 тыс. руб.;

Признать недействующим со дня принятия постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30 ноября 2022 № 958 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2022, 2023 годы» в части установления таблицы 3 приложения для ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» необходимой валовой выручки без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуге по передаче электрической энергии по сетям в Кемеровской области – Кузбассе на 2023 год, в размере 8 979 197,81 тыс. руб., учтенных расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение, в размере 151 215,41 тыс. руб.

Обязать Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативные правовые акты, заменяющие названные выше постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса признанные не действующими в части.

На основании решения Кемеровского областного суда от 12.05.2023 по делу 
№ 3а-234/2023 пересмотрены следующие статьи расходов:

- «Выпадающие доходы в соответствии с п. 87» в части плановых расходов по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей мощностью от 15 до 150 кВт;

- Корректировка инвестиционной программы.

# Выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования

Расчет планового размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, подлежащий включению в НВВ филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» на 2023 год

Кемеровским областным судом от 12.05.2023 года № 3а-234/2023 установлено следующее:

«С 1 января 2023 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт в полном объеме включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Особенности определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой платы определяются Правительством Российской Федерации (абзацы 10, 12 пункта 2 статьи 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике»).

30 июня 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации № 1178 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, в том числе в пункт 87 Основ ценообразования, согласно абзаца 3 которого (в приведенной редакции) в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью не более 150 кВт, присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Вышеуказанные особенности расчета платы за технологическое присоединение применяются с учетом условий, установленных пунктом 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, содержащим (в редакции постановления Правительства Российской Федерации № 1178 от 30 июня 2022 года) аналогичные требования относительно характеристик технологического присоединения энергопринимающих устройств и заявителей в плату за технологическое присоединение которых не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов электроэнергетики.

При этом методические указания по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 года № 215-э/1, в том числе после внесения в них изменений приказом ФАС России от 30 июня 2022 года № 491/22, по существу изменений в части касающейся мероприятий «последней мили», связанных с осуществлением технологического присоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, как по содержанию понятий так и по форме расчета не претерпели.

В соответствии с пунктом 17 Правил регулирования тарифов обязанность предоставить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, обосновывающие материалы для установления уровня тарифов, возложена на организацию, осуществляющую регулируемую деятельность.

В случае, если в ходе анализа представленных организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, предложений об установлении цен (тарифов) возникнет необходимость уточнений предложений либо их обоснований, регулирующий орган запрашивает дополнительные материалы (пункт 19 Правил регулирования тарифов).

Таким образом, неисполнение регулируемой организацией обязанности предоставления соответствующих документов по экономическому обоснованию осуществленных и планируемых расходов имеет неблагоприятные последствия в виде риска принятия регулирующим органом решения без учета всех, возможно и объективно существующих, обстоятельств. При этом на органе регулирования не лежит безусловная обязанность запрашивать по собственной инициативе дополнительные документы, тогда как регулируемая организация, являясь коммерческой организацией и профессиональным участником рынка, должна быть заинтересована в проявлении собственной инициативы по представлению обосновывающих материалов для установления на очередной год уровня тарифа, выгодного для осуществления своей деятельности.

Стороной административного ответчика не оспаривается предоставление Обществом на тарифное регулирование расчета расходов по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт включительно по форме, предусмотренной приложением 3 к Методическим указаниям 215-э/1, с обосновывающими документами несения фактических расходов 2021 года для определения затрат по статье «Выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования». Замечаний к указанным документам не названо.

Также из обстоятельств дела следует, что 17 марта 2022 года регулирующий орган направил сетевым организациям письмо о необходимости предоставления отчета за 2021 год по выпадающим доходам, связанным с технологическим присоединением (по форме приложения к письму), с документами обосновывающими фактические затраты в срок до 1 мая.

Отчет по данной форме, как установлено в судебном заседании, содержит сведения, позволяющие определить характеристики технологического присоединения и категории заявителей.

Дополнительно, 26 сентября 2022 года, регулирующий орган в связи с изменениями внесенными в Методические указания № 215-э/1 направлял сетевым организациям письмо о предоставлении информации в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования № 1178, обосновывающих материалов стоимости расходов на выполнение мероприятий по технологическим присоединениям за три предыдущих периода регулирования 2019 – 2021 годы, а также расчетов выпадающих доходов по технологическим присоединениям устройств заявителей мощностью до 15 кВт (включительно) и от 15 кВт до 150 кВт (включительно) в формате обновленных форм шаблонов с приложением обосновывающих материалов.

В ответ филиалом ПАО «Россети Сибирь» - Кузбассэнерго РЭС» 29 апреля, 21 и 24 октября, и 9 ноября 2022 года в регулирующий орган направлены обосновывающие документы по выполненным технологическим присоединениям, отчеты о выполненных работах за 2021 год по технологическому присоединению заявителей, расчеты выпадающих доходов в обновленных формах.

Представленные материалы были недостаточны для определения планируемых расходов по технологическому присоединению энергопринимающих устройств до 150 кВт с учетом новых требований законодательства к потребителям, в плату за технологическое присоединение которых не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства, а содержащаяся в них информация не могла быть в полном объеме проверена по причине поступления в сроки приближенные к датам утверждения тарифов.

При этом какого-либо анализа поданных Обществом документов в обоснование вывода о невозможности планирования данных расходов на 2023 год экспертное заключение не содержит.

Документы со ссылкой на отсутствие которых РЭК Кузбасса исключила из состава выпадающих доходов планируемые расходы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт включительно, подтверждающие заключение на плановый период неисполненных договоров, соответствующих критериям энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, а также расчеты, позволяющие отследить таких заявителей за три предшествующих периода регулирования, у сетевой организации не запрашивались, и в числе требуемых для определения затрат по оспариваемой статье, как следует из содержания вышеуказанных писем регулирующего органа, не поименованы.

Кроме того следует отметить, что нормативные правовые акты в области электроэнергетики, как в действующей редакции, так и до внесения изменений в положения о технологическом присоединении, требований о предоставлении сетевыми организациями в подтверждение расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, иных документов нежели расчет по форме, предусмотренной приложением 3 к Методическим указаниям № 215-э/1 и обосновывающих такой расчет документов не содержат.

В пункте 4 примечаний к расчету, предусмотренному приложением 3 к Методическим указаниям № 215-э/1, в силу которого плановые значения объема максимальной мощности и длины линий определяются на основании фактических средних данных за предыдущие годы, но не ниже величины, документально подтвержденной на основании заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период регулирования, предписаний в силу которых отсутствие заявок на технологическое присоединение на следующий период регулирования является препятствием к определению указанных в нем значений не имеется.

Как было указано ранее, по общему правилу на тарифном органе не лежит безусловная обязанность запрашивать по собственной инициативе дополнительные документы. Вместе с тем, в контексте конкретных обстоятельств рассматриваемого дела, в том числе практики оценки тарифным органом обосновывающих документов за предыдущие годы долгосрочного периода регулирования, орган регулирования должен был предложить Обществу представить дополнительные материалы, подлежащие в свою очередь соответствующей оценке.

Такая обязанность РЭК Кузбасса в данном случае в полном объеме исполнена не была. Изменяя подход к оценке достаточности объема доказательств подтверждения расходов, связанных с компенсацией выпадающих доходов, предусмотренных пунктом 87 Основ ценообразования, без предварительного извещения об этом сетевой организации и истребования у нее дополнительных материалов, отсутствие которых послужило основанием для исключения заявленных расходов вне анализа иных представленных сетевой организацией данных, РЭК Кузбасса допустила нарушение принципов тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, в числе которых соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии; обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики (статья 6 Федерального закона «Об электроэнергетике»).

Исходя из указанных принципов, а также применяемого органом регулирования алгоритма оценки обосновывающих материалов в предыдущие периоды регулирования, подход тарифного органа должен быть предсказуемым для регулируемой организации и не создающим непреодолимых препятствий для установления экономически обоснованного тарифа.

Соответственно, выпадающие доходы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно в размере 99 849, 21 тыс. руб. и определенные с учетом их значения расходы по статье «Выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования» в размере 166 523, 58 тыс. руб., из которых в НВВ предприятия учтено 151 215, 41 тыс. руб., приняты регулирующим органом без достаточного экономического обоснования..»

Предприятием в тарифном деле представлен расчет выпадающих доходов за 2021 год, связанных с осуществлением технологического присоединения объектов к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно в формате Приложения № 3 к Методическим указаниям 215-э в сумме 219 097,40 тыс. руб. (дополнительные материалы № 1.4/01/794 от 20.10.2022 вх. 6419 от 21.10.2022).

Плановые выпадающие доходы рассчитаны предприятием в сумме 155 444,05 тыс. руб., принимая к учету все принятые регулирующим органом   средние физические величины (протяженность линий и мощность трансформаторных подстанций) за три предыдущих периода (том 36, стр. 73-75).

Раннее тарифным законодательством, а именно Основами ценообразования № 1178, до 2023 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включались расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Следовательно, указанные расходы по всем технологическим присоединениям энергопринимающих устройств мощностью от 15 кВт до 150 кВт составляли выпадающие доходы предприятия и подлежали компенсации за счет тарифного источника.

Согласно статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) с 1 января 2023 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт в полном объеме включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Также Федеральным законом № 35-ФЗ определено, что особенности определения размера платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой платы, а также размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой платы определяются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2022 № 1178 в п. 87 внесены изменения, согласно которым начиная с 1 января 2023 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью не более 150 кВт, присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Установленные особенности расчета платы за технологическое присоединение применяются с учетом условий, установленных пунктом 17 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее – Правила № 861).

В свою очередь абзац 8 пункта 17 Правил № 861 содержит, что  В случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а стоимость мероприятий по технологическому присоединению объектов микрогенерации определяется в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая утверждается в отношении всей совокупности таких мероприятий уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев технологического присоединения в размере не более 10000 рублей за кВт (превышение указанного значения допускается по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов) и не менее 3000 рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за кВт - с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г.

Заявители по п. 12 (1) Правил № 861 - это юридические лица или индивидуальные предпринимателе в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

Из этого следует, что с 1 января 2023 года законодательно закреплено и действует ограничение при определении заявителей «льготной» категории заявителей энергопринимающих устройств мощностью от 15 кВт до 150 кВт при включении части затрат на строительство электросетевых объектов в тарифный источник.

Заявители должны соответствовать следующим условиям:

- уровень напряжения 0,4 кВт и ниже;

- третья категория надежности;

- расстояние от этих устройств до объекта электрической сети не более 200 м в городах и 300 м в сельской местности;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Таких расчетов, на основании которых возможно отследить заявителей, соответствующих этим условиям за предшествующие три периода регулирования ПАО «Россети Сибири» не представлено.

В рамках судебного разбирательства регулирующим органом направлен запрос от 29.05.2023 № 1545-02 «О предоставлении дополнительной информации», предоставив пообъектные данные о произведенных технологических присоединениях за 3 предшествующих периода, соответствующих измененных законодательством критериям.

Направленная предприятием информация на запрос также не содержала необходимую информацию, сформированную по всем, осуществленным ранее, технологическим присоединениям в рамках требуемых условий.

Регулирующим органом письмом от 22.08.2023 № 2386-02 направлен повторный запрос с перечнем условий, при которых начиная с 01 января 2023 года, заявитель будет отнесен к льготной категории заявителей, и часть расходов на строительство электросетевых объектов, которого, возмещается за счет тарифного источника.

От предприятия получен ответ о ранее предоставленной информацией по этому вопросу в полной мере.

Регулирующий орган не располагает информацией о технологических присоединениях указанной группы заявителей, расстояние от присоединяемых устройств которых до объекта электрической сети не более 200 м в городах и 
300 м в сельской местности, о чем также отмечалось в судебном решении.

С учетом вышеизложенного, произведен перерасчет расходов на технологическое присоединение, с изменившимися расстояниями за 2019-2021гг.

В используемых ранее в расчетах формах предприятия «Отчет о выполненных работах за 2021 год филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» по технологическому присоединению заявителей до 150 кВт, направленных предприятием на тарифное регулирование 2021-2023 годов, представлены пообъектно все технологические присоединения энергопринимающих устройств заявителей мощность от 15 до 150 кВт.

Во исполнение решения суда от 12.05.2023 года по делу № 3а-234/2023 произведен перерасчет плановых расходов по технологическому присоединению на 2023 году, эксперты проводят расчет плановых выпадающих доходов в соответствии с п. 87 Основ ценообразования на основании имеющихся в распоряжении данных о технологических присоединениях, соответствующих критериям льготной категории заявителей за три предыдущих периода 2019-2021 годы, а именно:

- уровень напряжения 0,4 кВт и ниже;

- третья категория надежности;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Информация, используемая в расчете, представлена предприятием письмами от 30.04.2020 № 1.4/01/3587-исх, от 29.06.2020 № 1.4/01/5433-исх, от 27.04.2021 № 1.4/01/3625, от 14.10.2021 № 1.4/01/8818, от 28.04.2022 № 1.4/01/285, от 21.10.2022 № 1.4/01/798 и от 08.11.2022 № 1.4/01/862, от 17.11.2022 № 1.4/01/909, от 24.11.2022 № 1.4/03/5984.

Экспертом проведена выборка средних физических величин по фактическим принятым к учету технологическим присоединениям энергопринимающих устройств мощностью от 15 кВт до 150 кВт за 2019-2021 годы, соответствующим вышеуказанным условиям тарифного законодательства.

Так как размер фактических выпадающих доходов за 2021 год, подлежащий включению в НВВ предприятия на 2024 год не оспаривается согласно судебного решения, произведен только пересмотр плановых выпадающих доходов по технологическому присоединению энергопринимающих устройств мощностью от 15 кВт до 150 кВт в сумме 11 587,60 тыс. руб. и представлен в формате Приложение 3 Методических указаний 215-э (Приложение 1).

Плановые выпадающие доходы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей мощностью от 15 и до 150 кВт филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» подлежат включению в необходимую валовую выручку на 2023 год в сумме 11 587,60 тыс. руб.

С учетом вышеизложенного, расходы «Выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования №1178» на 2023 год составят:

151 215,41 тыс. руб. + 11 587,60 тыс. руб. = 162 803,01 тыс. руб.

# Устранение нарушений положений нормативных правовых

# актов в области электроэнергетики при корректировке НВВ

# Общества на 2023 год в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2019 год по решению КОС

# от 12.05.2023 года по делу №3а-234/2023

В судебном решении Кемеровского областного суда (стр. 12-14) отражено следующее:

«В силу пункта 37 Основ ценообразования в течение долгосрочного периода регулирования регулирующие органы ежегодно в соответствии с методическими указаниями, указанными в пункте 32 настоящего документа, осуществляют корректировку необходимой валовой выручки и (или) цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, с учетом отклонения совокупного объема инвестиций, фактически осуществленных в течение истекшего периода регулирования в рамках утвержденной (скорректированной) в установленном порядке долгосрочной инвестиционной программы, от объема инвестиций, предусмотренного утвержденной (скорректированной) в установленном порядке до начала очередного года долгосрочного периода регулирования инвестиционной программой, учтенного при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования.

Абзацем 1 пункта 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской Федерации об энергосбережении, с учетом особенностей предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего пункта.

Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода регулирования - ВiкоррИП, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-l)-й год, определяется по формуле 9, содержащейся в пункте 11 Методических указаний № 98-э, и является составляющей формулы 3 названных Методических указаний, участвуя в расчете значения Bi - расходы i-ro года долгосрочного периода регулирования.

Согласно формуле 3 эта величина корректировки определяется как результат суммирования (∑2t=1) произведений расчетной величины собственных средств регулируемой организации для финансирования инвестиционной программы, учтенной при установлении тарифов в году i-2, которая не может принимать отрицательные значения, и разности между отношением планового размера финансирования (ИПзаявi-2) к объему фактического финансирования (ИПфактi-2) инвестиционной программы, и единицей (1), за вычетом учтенной при расчете тарифов на (i-1) год корректировки необходимой валовой выручки на (i-2)-й год долгосрочного периода регулирования, осуществленной в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период на (i-2)-ro года по результатам 9 месяцев (ВкоррИПi-2 9 мес). В формуле используется фактический процент исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев (i-2) года, а указанная корректировка осуществляется при отклонении исполнения инвестиционной программы более чем на 10%.

Исходя из вышеприведенных норм права корректировка необходимой валовой выручки на 2023 год (i-тый год) долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится на основании показателей 2021 года (год регулирования (i) - 2023-й минус 2 равно 2021 год).

Административным ответчиком при определении корректировки необходимой валовой выручки на i-тый - 2023 год долгосрочного периода регулирования, в нарушение вышеприведенных положений Основ ценообразования и Методических указаний № 98-э, произведен анализ и приняты к учету результаты исполнения инвестиционной программы как за 2021 год, так и за 2019 год.

Оснований к осуществлению такого тарифного регулирования со ссылками на нормативные правовые акты в области электроэнергетики, имеющие большую юридическую силу, экспертное заключение не содержит. Не названо таковых и в ходе рассмотрения дела.

Доводы административного ответчика о том, что корректировка необходимой валовой выручки на 2023 год, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2019 год, произведена во исполнение решения Кемеровского областного суда от 13 декабря 2021 года по административному делу № За -244/2021, суд считает несостоятельными.

Действительно, согласно абзацу 13 пункта 7 Основ ценообразования, регулирующий орган принимает решения об установлении (пересмотре) долгосрочных параметров, регулирования, об установлении (изменении) регулируемых цен (тарифов) во исполнение вступившего в законную силу решения суда.

Однако в рассматриваемом случае необходимая валовая выручка определялась и уровни тарифов устанавливались на очередной долгосрочный период регулирования, а не в целях приведения ранее принятых тарифных решений в соответствие с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

Соответствующего решения суда, предписывающего РЭК Кузбасса при установлении регулируемых цен (тарифов) на 2023 год пересмотреть корректировку необходимой валовой выручки ПАО «Россети Сибирь» - Кузбассэнерго РЭС», осуществляемую в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2019 год, по причине допущенных нарушений при её определении в предшествующие периоды регулирования, в ходе рассмотрения дела не представлено.

Во вступившем в законную силу решении Кемеровского областного суда от 13 декабря 2021 года по административному делу № За -244/2021 суд признал, что РЭК Кузбасса размер необходимой валовой выручки ПАО «Россети Сибирь» - Кузбассэнерго РЭС» на 2021 год установлен с нарушением действующего законодательства вследствие неверного расчета затрат на обслуживание и возврат заемных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы в 2017 и 2018 годах, а также корректировки по статье выпадающие доходы. Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2019 год, не была предметом исследования и оценки в рамках административного дела № За-244/2021.

Таким образом, корректировка НВВ Общества на 2023 год в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2019 год, осуществлена в нарушение положений нормативных правовых актов в области электроэнергетики, имеющих большую юридическую силу.»

Учитывая мнение суда РЭК Кузбасса осуществила устранение указанных выше нарушений положений нормативных правовых актов в области электроэнергетики при корректировке НВВ общества на 2023 год в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2019 год по решению КОС от 12.05.2023 года по делу №3а-234/2023, проведя соответствующий анализ в экспертном заключении, исполненном в дополнение к экспертному заключению «по материалам, представленным филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго -РЭС» для определения величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок на 2021 год. Том 2».

С учетом вышеизложенного, включенное в «Экспертное заключение по материалам, представленным филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ИНН 2460069527) отклонение для определения величины необходимой валовой выручки и уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок на 2023 год» составит (- 98 106,86) тыс. руб.

Таким образом, корректировка инвестиционной программы
в Экспертном заключении (стр. 124) по материалам, представленным филиалом
ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго РЭС» (ИНН 2460069527)
для определения величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок на 2023 год» остается без изменения.

Приложение 1: Расчет размера расходов филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение на 2023 год.

Приложение 2: Расчёт необходимой валовой выручки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» методом долгосрочной индексации на 2023 год (ДПР 2019-2023).

Приложение 1

Расчет размера расходов филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение на 2023 год

| N п/п | Показатели | Фактические данные за 2021 год |  |  | Расчетные (фактические) данные за 2021 год |  |  | Плановые показатели на 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт) | мощность, длина линий (кВт, км, шт) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт) | мощность, длина линий (кВт, км, шт) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) |
| 1. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение [пункт 2 + пункт 3 + пункт 4 + пункт 5 + пункт 6 + пункт 7]: | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 11 587,60 |
| 2. | Строительство воздушных линий |  | - | - |  | - | - |  | 5,53 | 8 592,01 |
| 2.1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 деревянные опоры изол. алюмин. провод до 50 кв мм | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1 217 092,88 | 1,144 | 1 392,76 |
| 2.1.1.4.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 деревянные опоры изол. алюмин. провод от 50 до 100 кв мм | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1 458 506,42 | 0,213 | 309,93 |
| 2.3.1.4.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 ж/б изол. алюмин. провод до 50 кв мм | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1 590 371,54 | 3,028 | 4 815,38 |
| 2.3.1.4.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 ж/б изол. алюмин. провод от 50 до 100 кв мм | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1 773 795,84 | 0,837 | 1 485,26 |
| 2.3.1.4.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 ж/б изол. алюмин. провод от 100 до 200 кв мм | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1 892 866,33 | 0,311 | 588,68 |
| 3. | Строительство кабельных линий |  | - | - |  | - | - |  | - | 308,93 |
| 3.1.2.1.2.2. | Строительство кабельных линий 0,4 кВ в траншеях многожильные с рез. и пластм. изоляцией до 50 кв. мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 629,67 | 0,140 | 308,93 |
| 4. | Строительство пунктов секционирования |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 5. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  | - | - |  | - | - |  | 259,00 | 2 686,66 |
| 5.1.1.1.1. | Строительство КТП мощностью до 25 кВа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 691,98 | 47,50 | 1 410,37 |
| 5.1.1.2.1 | Строительство КТП мощностью от 25 до 100 кВа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 389,19 | 51,50 | 432,04 |
| 5.1.1.3.1 | Строительство КТП мощностью от 100 до 250 кВа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276,56 | 160,00 | 844,25 |
| 6. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

Расчёт необходимой валовой выручки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» методом долгосрочной индексации на 2023 год (ДПР 2019-2023)

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено РЭК КО | Предложение предприятия | Принято | Отклонение | Рост |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расчёт коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИПЦ | % | 4,30% | 6,00% | 6,00% | 0 | 40% |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 0 | 0% |
| 3 | Количество активов | у.е. | 109 889,93 | 115 518,36 | 111 100,96 | 1 211 | 1% |
| 4 | Индекс изменения количества активов | % | 0,53% | 1,54% | 1,10% | 0 | 110% |
| 5 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0% |
| 6 | Итого коэффициент индексации | - | 1,0262 | 1,0787 | 1,0474 | 0 | 2% |
| 1. Расчёт подконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Материальные затраты | тыс.руб. | 274 263 | 295 849 | 287 260 | 12 996 | 5% |
| 1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 206 750 | 223 023 | 216 547 | 9 797 | 5% |
| 1.1.2. | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 67 513 | 72 827 | 70 712 | 3 199 | 5% |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 594 539 | 1 720 037 | 1 670 098 | 75 559 | 5% |
| 1.3. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 868 305 | 936 645 | 909 451 | 41 145 | 5% |
| 1.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 597 091 | 644 085 | 625 385 | 28 294 | 5% |
| 1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 199 842 | 215 570 | 209 312 | 9 470 | 5% |
| 1.3.2.1. | Услуги связи | тыс.руб. | 12 580 | 13 570 | 13 176 | 596 | 5% |
| 1.3.2.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс.руб. | 65 590 | 70 752 | 68 698 | 3 108 | 5% |
| 1.3.2.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс.руб. | 160 | 172 | 167 | 8 | 5% |
| 1.3.2.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс.руб. | 271 | 292 | 283 | 13 | 5% |
| 1.3.2.5. | Транспортные услуги | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.2.6. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс.руб. | 121 242 | 130 784 | 126 987 | 5 745 | 5% |
| 1.3.3. | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | 17 623 | 19 010 | 18 458 | 835 | 5% |
| 1.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | 8 679 | 9 362 | 9 090 | 411 | 5% |
| 1.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | 577 | 622 | 604 | 27 | 5% |
| 1.3.6. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. |  |  | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.7. | Теплоэнергия | тыс.руб. |  |  | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.8. | Расходы на страхование | тыс.руб. | 5 723 | 6 173 | 5 994 | 271 | 5% |
| 1.3.9. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 38 770 | 41 822 | 40 608 | 1 837 | 5% |
| 1.4. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс.руб. | 8 380 | 9 040 | 8 777 | 397 | 5% |
| ИТОГО подконтрольные расходы |  | тыс.руб. | 2 745 488 | 2 961 570 | 2 875 585 | 130 098 | 5% |
| 2. Расчёт неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 2 094 723 | 2 549 012 | 2 529 155 | 434 432 | 21% |
| 2.2. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 74 032 | 55 245 | 55 163 | -18 869 | -25% |
| 2.3. | Теплоэнергия | тыс.руб. | 16 863 | 21 618 | 18 492 | 1 629 | 10% |
| 2.4. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 38 065 | 53 586 | 43 118 | 5 053 | 13% |
| 2.5. | Налоги - всего, в том числе: | тыс.руб. | 151 424 | 167 831 | 135 309 | -16 115 | -11% |
| 2.5.1. | Плата за землю | тыс.руб. | 17 480 | 14 547 | 14 527 | -2 953 | -17% |
| 2.5.2. | Налог на имущество | тыс.руб. | 128 966 | 148 036 | 115 677 | -13 290 | -10% |
| 2.5.3. | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 4 978 | 5 249 | 5 105 | 128 | 3% |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 484 740 | 522 891 | 507 710 | 22 970 | 5% |
| 2.7. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 42 180,20 | 219 391,77 | 43 392,48 | 1 212 | 3% |
| 2.7.1. | Водоснабжение и водоотведение | тыс.руб. | 1 796,93 | 3 044,40 | 2 418,19 | 621 | 35% |
| 2.7.2. | вывоз и захоронение отходов | тыс.руб. | 1 183,00 | 1 827,33 | 1 441,26 | 258 | 22% |
| 2.7.3. | Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам (1,5 процента валовой выручки от оказания услуг по передаче ээ) на основании п.30 Основ ценообразования. | тыс.руб. | 39 025,70 | 39 492,79 | 39 492,79 | 467 | 1% |
| 2.7.4. | Процентные расходы по кредитам, в том числе: | тыс.руб. |  | 174 987,02 | 0 | 0 | 0% |
| # 2.7.4.1 | # ТП ОАО "РЖД" | # тыс.руб. |  | # 106 407,82 |  | # 0 | # 0% |
| # 2.7.4.2 | # процентные расходы по инвестиционной деятельности - тех.присоединение | # тыс.руб. |  | # 0,00 |  | # 0 | # 0% |
| # 2.7.4.3 | # операционная деятельность |  |  | # 35 235,94 |  | # 0 | # 0% |
| # 2.7.4.4 | # процентные расходы по инвестиционной деятельности - ПРИУЭ |  |  | # 29 057,39 |  | # 0 | # 0% |
| # 2.7.4.5 | # привлеченным на инвестиции в 2017-2018 гг. |  |  | # 4 285,86 |  | # 0 | # 0% |
| 2.7.5. | Расходы по обеспечению коммерческого учета согласно пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ Об электроэнергетике" |  |  |  |  | 0 | 0% |
| # 2.7.5.1 | # ремонт счетчиков |  |  |  | # 0,00 | # 0 | # 0% |
| # 2.7.5.2 | # не гарантийное обслуживание счетчиков |  |  |  | # 0,00 | # 0 | # 0% |
| 2.7.6. | Услуги энергосервисных компаний |  |  |  |  | 0 | 0% |
| 2.7.7. | резерв по сомнительным долгам |  |  |  |  | 0 | 0% |
| 2.7.8. | списание задолженности, невозможной к взысканию |  |  |  |  | 0 | 0% |
| 2.7.9. | списание незавершенного строительства |  |  |  |  | 0 | 0% |
| 2.7.10. | прочие из прибыли |  |  |  |  | 0 | 0% |
| 2.7.11. | Компенсация потерь |  | 174,58 | 40,24 | 40,24 | -134 | -77% |
| 2.7.12. |  |  |  |  |  | 0 | 0% |
| 2.8. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 34 179,20 | 55 298,00 | 0,00 | -34 179 | -100% |
| 2.9. | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб. | 295 265,51 | 291 988,09 | 162 803,01 | -132 463 | -45% |
| 2.10. | Амортизация ОС | тыс.руб. | 1 324 198 | 1 443 220 | 1 372 379 | 48 181 | 4% |
| 2.11. | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 477 267 | 467 000 | 631 000 | 153 733 | 32% |
| # 2.12. | # Предпринимательская прибыль (5 %) | # тыс.руб. |  |  |  | # 0 | # 0% |
| Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) |  | тыс.руб. | 0 | 0 |  | 0 | -100% |
| ИТОГО неподконтрольных расходов |  | тыс.руб. | 5 032 937 | 5 847 080 | 5 498 522 | 465 584 | 9% |
| 3. | Приборы учета (Расходы по обеспечению коммерческого учета согласно пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ Об электроэнергетике" ) |  | 0 | 13 996 | 3 249,00 | 13 996 | 0% |
| 4. | Экономия потерь |  | 285 663 | 382 604 | 382 596 | 96 933 | 33,93% |
| 5 | Корректировка НВВ по итогам предыдущих периодов регулирования | тыс.руб. | -25 836 | 2 607 633 | -339 709,26 | -313 873 | 1214,86% |
|  | Предпринимательская прибыль (5 %) |  | 0 | 704 250 | 524 088 |  | 0 |
| 6. Расчёт корректировки НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Коэффициент надёжности и качества |  | 0 | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 |
| 6.2. | НВВ 2021 года | тыс.руб. | 7 590 712 | 7 742 484 | 7 742 484 | 151 772 | 0 |
| Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества |  | тыс.руб. | 45 544 | 46 455 | 46 455 | 911 | 0 |
| 7. | Итого НВВ на содержание | тыс.руб. | 8 083 796 | 11 859 339 | 8 990 785 | 906 989 | 11% |
| 8. | Итого НВВ на содержание без платы ФСК | тыс.руб. | 5 989 073 | 9 310 327 | 6 461 631 | 472 557 | 8% |

Приложение № 19 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

Приложение № 20 к протоколу № 62

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 19.10.2023

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в дополнение к экспертному заключению

по материалам, представленным филиалом

ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго -РЭС»

для определения величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок на 2021 год.

Том 2

В целях приведения в соответствие с законодательством (указано в решении Кемеровского областного суда от 12.05.2023по делу № 3а-234/2023) в экспертном заключении по материалам, представленным филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго РЭС» для определения величины НВВ и уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок на 2021 год включает необходимо провести корректировку необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2019 год.

В вышеуказанном экспертном заключении на стр. 127-130, том 2 был представлен расчет ВiкоррИП. на 2021 год (Таблица 1).

Таблица 1

| «Расчет ВiкоррИП для определения размера корректировки НВВ на 2021 год, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. без НДС |
| Объем собственных средств | План РЭК-источники финансирования | План Минэнерго от 25.12.2019 №29@ по исполнению ИПР | Факт РЭК по исполнению ИПР | Факт РЭК-источники финансирования |
| Всего | 1 405 790,20 | 1 362 393,53 | 1 013 276,67 | 1 296 831,65 |
| амортизация | 1 104 682,99 |  |  | 1 181 724,44 |
| прибыль | 186 000,00 |  |  |  |
| Выпадающие доходы от ТП на 2019 г. | 115 107,21 |  |  | 115 107,21 |
|  | -360 237,37 |  |  |  |

1. Размер корректировки НВВ на 2021 год, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы:

ВкоррИП = 1 405 790,20*(1 013 276,67/1 362 393,53 - 1) – 0 = –360 237,37 тыс. руб.

2. Объем собственных средств на финансирование инвестиционной программы, предусмотренной в НВВ, равен:

1 405 790,20=1 104 682,99+186 000,00+115 107,21 тыс. руб.

3. Экономическая обоснованность величины фактических расходов из прибыли.

Фактическая величина финансирования ИПР составляет 1 013 276,67 тыс. руб. и для ее покрытия достаточно имеющихся источников финансирования: фактическая амортизация и выпадающие доходы от ТП на 2019 г.:

1 296 831,65 =1 181 724,44+ 115 107,21.

Следовательно, прибыли и (или) заемных средств (кредиты) для исполнения ИПР не требуется.

На основании чего РЭК Кузбасса произвела перерасчет по формуле (9) Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э:

В связи с чем были проведены следующие корректировки в расчетах.

1. При регулировании тарифов на 2021 год (за 2019 год) в формуле 9 значение  учитывалось как плановые ввода основных средств                        - 1 362 393,53 тыс. руб., утвержденное приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@, а не как величина финансирования инвестиционной программы, учтенная РЭК в тарифе организации на 2019 год  в сумме 1 290 682,99 тыс. руб. без НДС.

2. Был скорректирован объем собственных средств регулируемой организации для финансирования инвестиционной программы, а именно исключены выпадающие доходы от ТП на 2019 год величиной 115 107,21 тыс. руб. Поскольку указанные средства учитываются как выпадающие доходы по п. 87 ПП РФ №1178, то их повторный учет недопустим. В результате объем собственных средств изменился и составил:

1 290 682,99 =1 104 682,99 + 186 000,00 тыс. руб.

3. Из объема реализованных мероприятий инвестиционной программы на сумму 1 013 276,67 тыс. руб. были исключены затраты на выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт включительно (новое строительство) на сумму 174 770,60 тыс. руб. в связи с тем, что указанные затраты учтены в необходимой валовой выручке организации на 2021 год, как выпадающие расходы по п. 87 ПП РФ № 1178. В результате фактическая величина освоения инвестиционной программы изменилась и составила:

838 506,07 = 1 013 276,67-174 770,60 тыс. руб.

После корректировки по формуле 9 Методических указаний, с учетом вышеуказанных замечаний, ВiкоррИП рассчитана следующим образом (таблица 2).

Таблица 2

| Расчет ВiкоррИП для определения размера корректировки НВВ, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования ИП | Величина финансирования инвестиционной программы, учтенная РЭК в тарифе | Фактическая величина освоения ИП |  |  |
| Всего | 1 290 682,99 | * 838 506,07 |  | -452 176,92 |
| амортизация | 1 104 682,99 |  |  |  |
| прибыль | 186 000,00 |  |  |  |

*Примечание. 838 506,07 = 1 013 276,67– 174 770,60 тыс. руб., где 1 013 276,67 тыс. руб. – фактическая величина освоения инвестиционной программы, указанная в экспертном заключении РЭК Кузбасса на 2021 год (за 2019 год).

1. Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы:

ВiкоррИП = 1 290 682,99*(838 506,07/1 290 682,99 - 1) – 0 = - 452 176,92 тыс. руб.

2. Объем собственных средств на финансирование инвестиционной программы, предусмотренной в НВВ, равен:

1 290 682,99 = 1 104 682,99 + 186 000,00 тыс. руб.

3. Экономическая обоснованность (необходимость) расходов из прибыли и заемных средств (кредиты): фактическая величина освоения инвестиционной программы составляет 838 506,07 тыс. руб. и для ее покрытия достаточно имеющихся источников, а именно плановой амортизации в размере 1 104 682,99 тыс. руб., следовательно, прибыли и (или) заемных средств (кредиты) для ее исполнения не требуется.