Приложение № 104 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), для внесения изменений в утвержденную на 2021-2025 году инвестиционную программу ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ) являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

  - Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

  - Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Предложение предприятия

Для ООО «ЭкоЛэнд», постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 464 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы» утверждена инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы в размере 406 496,50 тыс. руб. (Таблица 1)

Таблица 1

Финансовый план утвержденной инвестиционной 
программы ООО «ЭкоЛэнд»

| Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Заёмные средства | 406 496,46 | 148 409,04 | 101 638,47 | 14 252,11 | 14 508,92 | 127 687,92 |

ООО «ЭкоЛэнд» обратилось в адрес РЭК Кузбасса  с просьбой о внесении изменений в инвестиционную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы. Объем предложенной предприятием измененной инвестиционной программы 
составляет 411 305,30 тыс. руб. (Таблица 2)

Таблица 2

Финансовый план измененной инвестиционной 
программы ООО «ЭкоЛэнд» (по предложению предприятия)

| Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Заёмные средства | 411 305,30 | 148 409,04 | 101 638,47 | 17 069,75 | 18 833,92 | 125 354,12 |

Согласно представленным обосновывающим документам, предприятие предлагает внести в утвержденную инвестиционную программу следующие изменения:

- В связи с изменением цен на оборудование предлагается увеличить стоимость мероприятия «Реконструкция установки обратноосматичской 
инв. № 229» на 825 тыс. руб. и перенести срок исполнения на 2023-2024 годы.

- Проиндексировать стоимость выполнения мероприятий «Проект реконструкции здания АБК» и «Проект строительства здания «Заводоуправления». Ранее, при корректировке инвестиционной программы предприятие предложило перенести срок выполнения вышеуказанным мероприятий с 2022 года на 2025 год без индексации. На данный момент предлагается выполнить индексацию мероприятий на 1,0494. Таким образом стоимость мероприятий «Проект реконструкции здания АБК» увеличится 
до 3 987,72 тыс. руб., стоимость мероприятия «Проект строительства здания «Заводоуправления» увеличится до 6 296,40 тыс. руб.

- Перераспределить финансирование мероприятия «Реконструкция участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96» без изменения общего объема финансирования.

- Включить в инвестиционную программу мероприятие «Проект «Реконструкция стояночного бокса» на 2024 год стоимостью 3 500 тыс. руб. Включение данного мероприятия обусловлено неудовлетворительным состоянием данного объекта и недостаточностью площадей для размещения и проведения ремонтов спецтехники.

В качестве обосновывающих документов представлены: пояснительная записка к корректировке инвестиционной программы, коммерческие предложения.

- Заключение

Специалисты, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагают принять объем финансирования согласно предложению предприятия и внести заявленные предприятием изменения в инвестиционную программу, утвержденную постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 464 
«Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» 
(г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы», согласно приложению к данному заключению.

Приложение 1

Справка об изменении мероприятий утвержденной инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы

Без НДС

| № п/п | Наименование стройки, объекта | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. | Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб. | Год исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 5 |
| 1 | Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) и строительство и монтаж технологической линии | 94 953,17 | 94 953,17 | 2021-2022 | Х |
| 2 | Строительство участка складирования II очередь | 170,25 | 170,25 | 2021 | Х |
| 3 | Реконструкция установки обратноосматичской инв. № 229 | 11 947,95 | 12 772,95 | 2023-2024 | Х |
| 4 | Строительство системы дегазации участка складирования | 808,00 | 808,00 | 2021-2021 | Х |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. 265 | 2 304,17 | 2 304,17 | 2023-2023 | Х |
| 6 | Реконструкция участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96 | 223 721,92 | 223 721,63 | 2021-2025 | Х |
| 7 | Строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата | 950,00 | 950,00 | 2021 | Х |
| 8 | Корректировка № 2 проекта "Корректировка проекта "Полигон ТБО г. Новокузнецк, площадка Маркино шифр 1895-6" | 9 797,57 | 9 797,57 | 2021-2022 | Х |
| 9 | Корректировка проекта «Система сбора и очистки фильтрата полигона ТБО г. Новокузнецк» 2009 шифр 058 | 13 035,74 | 13 035,74 | 2021 | Х |
| 10 | Проектные работы по реконструкции № 2 участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96 | 26 040,36 | 26 040,36 | 2021-2024 | Х |
| 11 | Проект технологической линии обработки отходов в реконструированном здании комплекса сортировки | 12 967,34 | 12 967,34 | 2021 | Х |
| 12 | Проект реконструкции здания АБК | 3 800,00 | 3 987,72 | 2025 | Х |
| 13 | Проект строительства здания «Заводоуправления» | 6 000,00 | 6 296,40 | 2025 | Х |
| 14 | Проект «Реконструкция стояночного бокса» | 0,00 | 3 500,00 | 2024 | Х |
| Итого |  | 406 496,47 | 411 305,30 | 2021-2025 | Х |

Приложение № 105 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации | ООО «ЭкоЛэнд» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25 |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 99-15-60 эл. почта oooecoland@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650000 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0,028 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 1.2 | количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 0,067 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 3 | Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |  |
| 3.3 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | данный вид деятельности не осуществляется |  |  |  |  |  |

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, график реализации мероприятий

(без НДС) тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  |  |  | Всего | Профи-нансиро-вано к 2021 году | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирования |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации | после реали-зации |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция объекта сортировки ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 94 953,17 | 0,00 | 84 237,17 | 10 716,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) | реконструкция производственных зданий | г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25 | производственная мощность | тыс. тн в год | 150 | 0,00 | 2021 |  | 2022 |  | 94 953,17 | 0,00 | 84 237,17 | 10 716,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 953,17 | 0,00 | 84 237,17 | 10 716,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация объекта Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2025 | 239 777,00 | 0,00 | 27 692,85 | 79 119,40 |  | 17 069,75 | 825,00 | 115 070,00 | 212 160,87 |
| 3.1.1 | Строительство Участка складирования II очередь | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 2021 |  | 2021 |  | 170,25 | 0,00 | 170,25 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Реконструкция обратноосматической установки инвентарный № 229 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 38 шт. и увеличением объема пермиата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 2023 |  | 2024 |  | 12 772,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 947,95 |  | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Строительство системы дегазации участка складирования | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 2021 |  | 2021 |  | 808,0 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инвентарный № 265 с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 4 шт. и увеличением объема пермиата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 2023 |  | 2023 |  | 2 304,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,17 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5 | Реконструкция участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96 | увеличение срока эксплуатации участка складирования | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | производственная мощность | Тыс. тонн в год | 160 | 450 | 2021 | 2025 | 223 721,63 | 0,00 | 26 714,60 | 79 119,40 | 2 817,63 |  | 0,00 | 115 070,00 | 212 160,87 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 777,00 | 0,00 | 27 692,85 | 79 119,40 |  | 17 069,75 | 825,00 | 115 070,00 | 212 160,87 |
| 4 | Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка проекта на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата | увеличение объемов переработки фильтрата в связи с увеличением объемов его образования из тела полигона | участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25 | максималь-ный объем переработки | м3/час | 250 | 300 | 2021 | 2021 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигон ТБО г. Новокузнецк, площадка Маркино, шифр 1895-6» | увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | произ-водственная мощность | тыс. тн в год | 160 | 450 | 2021 | 2022 | 9 797,57 | 0,00 | 7 870,72 | 1 926,85 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Корректировка проекта «Система сбора и очистки фильтрат полигона ТБО г. Новокузнецк» 2009 г. Шифр 058 | Увеличение объемов складирования отходов и увеличение притоков фильтрата | участок складирования ТКО, кадастровый номер земельного участка 42:30:0423004:8 | объем переработки фильтрат | м3/сут | 250 | 450 | 2021 | 2021 | 13 035,74 | 0,00 | 13 035,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | Проектные работы по реконструкции № 2 участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96 | Увеличение производственной мощности | участок складирования ТКО, г. Новокузнецк, пр. Родниковый, 25 | производственная мощность | тыс.тн в год | 160 | более 450 | 2021 | 2024 | 26 040,36 | 0,00 | 1 655,22 | 9 876,22 | 0,00 |  | 14 508,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5 | Проект технологической линии обработки отходов в реконструированном здании комплекса сортировки | Монтаж технологической линии после проведения реконструкции производственных зданий | г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25 | объем переработки отходов | тыс.тн в год | 150 | 400 | 2021 | 2021 | 12 967,34 | 0,00 | 12 967,34 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6 | Проект реконструкции здания АБК | приведение в соответствие с санитарными нормами бытовых и производственных помещений, в связи с увеличением численности работников | г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25 | увеличение численности | чел | 138 | 338 | 2025 | 2025 | 3 987,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 987,72 | 0,00 |
| 4.1.7 | Проект строительства здания «Заводоуправления» | приведение в соответствие с санитарными нормами бытовых производственных помещений | г. Новокузнецк, пр. родниковый, 25 | площадь | м2 | 0 | 2032,8 | 2025 | 2025 | 6 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6 296,40 | 0,00 |
| 4.1.8 | Проект «Реконструкция стояночного бокса» | реконструкция производственных зданий с целью увеличения производственной площади | г. Новокузнецк, пр. Родниковый 25 | площадь | м2 | 624,6 | 774,6 | 2024 | 2024 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 575,13 | 0,00 | 36 479,02 | 11 803,07 |  | 0,00 | 18 008,92 | 10 284,12 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 305,30 | 0,00 | 148 409,04 | 101 638,47 |  | 17 069,75 | 18 833,92 | 125 354,12 | 212 160,87 |

Финансовый план

| № меропри-ятия | Наименование мероприятий | Показатели инвестиционной программы с учетом корректировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник возврата кредитных ресурсов при тарифном регулирова-нии | Объем возврата кредитных ресурсов при тарифном регулировании, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обработка твердых коммуналь-ных отходов | Захоронение твердых коммунальных отходов | Всего |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | Источники финанси-рования |  |  | Всего | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) и строительство и монтаж технологической линии | 94 953,17 | 0,00 | 94 953,17 |  | 84 237,17 |  | 10 716,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 81 350,76 | 29 251,50 | 17 206,28 |  | 15 131,95 |  | 15 010,91 |  | 4 750,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 13 602,41 | 0,00 | 1 784,32 |  | 3 858,65 |  | 3 979,72 |  | 3 979,72 |  |
| Всего по группе 1 |  | 94 953,17 | 0,00 |  | 94 953,17 |  | 84 237,17 |  | 10 716,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 94 953,17 | 29 251,50 |  | 18 990,60 |  | 18 990,60 |  | 18 990,63 |  | 8 729,84 |
| Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - | - | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство участка складирования II очередь | 0,00 | 170,25 | 170,25 |  | 170,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 170,25 | 0,00 | 0,00 |  | 170,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.1.2. | Реконструкция установки обратноосматичской инв. № 229 | 0,00 | 12 772,95 | 12 772,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 947,95 |  | 825,00 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 9 260,22 | 2 297,68 | 2 297,68 |  | 2 450,86 |  | 832,31 |  | 1 381,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 3 512,73 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 618,55 |  | 1 894,18 |  |
| 3.1.3. | Строительство системы дегазации участка складирования | 0,00 | 808,00 | 808,00 |  | 808,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 808,00 | 0,00 | 0,00 |  | 161,60 |  | 161,60 |  | 484,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.1.4. | Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. 265 | 0,00 | 2 304,17 | 2 304,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 304,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 1 636,15 | 241,93 | 241,93 |  | 606,77 |  | 272,75 |  | 272,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 668,02 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 334,01 |  | 334,01 |  |
| 3.1.5. | Реконструкция участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96 | 0,00 | 223 721,63 | 223 721,63 |  | 26 714,60 |  | 79 119,40 |  | 2 817,63 |  | 0,00 |  | 115 070,00 |  | кредиты |  | прибыль | 211 917,63 | 10 745,30 | 30 260,50 |  | 57 678,57 |  | 56 424,75 |  | 56 808,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 11 804,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 527,80 |  | 4 138,10 |  | 4 138,10 |  |
| Всего по группе 3 |  | 0,00 | 239 777,00 |  | 239 777,00 |  | 27 692,85 |  | 79 119,40 |  | 17 069,75 |  | 825,00 |  | 115 070,00 |  | - | - | 239 777,00 | 13 284,91 |  | 32 800,11 |  | 64 595,85 |  | 63 782,07 |  | 65 314,06 |
| Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата | 0,00 | 950,00 | 950,00 |  | 950,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 950,00 | 190,00 | 190,00 |  | 190,00 |  | 190,00 |  | 190,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Корректировка № 2 проекта «Корректировка проекта «Полигон ТБО г. Новокузнецк, площадка Маркино шифр 1895-6» | 0,00 | 9 797,57 | 9 797,57 |  | 7 870,72 |  | 1 926,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 8 817,80 | 1 574,00 | 1 574,00 |  | 1 889,59 |  | 1 889,59 |  | 1 890,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 979,77 | 0,00 | 0,00 |  | 326,59 |  | 326,59 |  | 326,59 |  |
| 4.1.3. | Корректировка проекта «Система сбора и очистки фильтрата полигона ТБО г. Новокузнецк» 2009 шифр 058 | 0,00 | 13 035,74 | 13 035,74 |  | 13 035,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 13 035,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13 035,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.1.4. | Проектные работы по реконструкции № 2 участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96 | 0,00 | 26 040,36 | 26 040,36 |  | 1 655,22 |  | 9 876,22 |  | 0,00 |  | 14 508,92 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 26 040,36 | 2 306,29 | 2 306,29 |  | 8 881,07 |  | 6 274,07 |  | 6 272,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.1.5. | Проект технологической линии обработки отходов в реконструированном здании комплекса сортировки | 12 967,34 | 0,00 | 12 967,34 |  | 12 967,34 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 10 907,97 | 2 593,00 | 2 376,88 |  | 2 074,78 |  | 1 931,19 |  | 1 932,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 2 059,37 | 0,00 | 216,12 |  | 518,69 |  | 662,28 |  | 662,28 |  |
| 4.1.6. | Проект реконструкции здания АБК | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 987,72 |  | кредиты |  | прибыль | 3 987,72 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 987,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.1.7. | Проект строительства здания «Заводоуправления» | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 296,40 |  | кредиты |  | прибыль | 6 296,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 296,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.1.8 | Проект «Реконструкция стояночного бокса» | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 500,00 |  | 0,00 |  | кредиты |  | прибыль | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 750,00 |  | 1 750,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по группе 4 |  | 23 251,46 | 53 323,67 |  | 76 575,13 |  | 36 479,02 |  | 11 803,07 |  | 0,00 |  | 18 008,92 |  | 10 284,12 |  | - | - | 76 575,13 | 6 663,29 |  | 6 663,29 |  | 13 880,72 |  | 13 023,72 |  | 36 344,11 |
| Итого по программе |  | 118 204,63 | 293 100,67 |  | 411 305,30 |  | 148 409,04 |  | 101 638,47 |  | 17 069,75 |  | 18 833,92 |  | 125 354,12 |  | - | - | 411 305,30 | 49 199,70 |  | 58 454,00 |  | 97 467,17 |  | 95 796,42 |  | 110 388,01 |
| # ИТОГО по программе, в том числе: |  | 118 204,63 | 293 100,67 |  | 411 305,30 |  | 148 409,04 |  | 101 638,47 |  | 17 069,75 |  | 18 833,92 |  | 125 354,12 |  | - | - | 411 305,30 | 49 199,70 |  | 58 454,00 |  | 97 467,17 |  | 95 796,42 |  | 110 388,01 |
| # 1 | # Собственные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | - |  | - | 411 305,30 | 49 199,70 | 58 454,00 |  | 97 467,17 |  | 95 796,42 |  | 110 388,01 |  |
| # 2 | # Амортизационные отчисления | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | - |  | - | # 32 742,90 | # 0,00 | # 2 000,44 |  | # 8 231,73 |  | # 11 117,55 |  | # 11 393,18 |  |
| # 3 | # Прибыль, направленная на инвестиции | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | - |  | - | # 378 562,40 | # 49 199,70 | # 56 453,56 |  | # 89 235,44 |  | # 84 678,87 |  | # 98 994,83 |  |
| # 4 | # Привлеченные средства | 118 204,63 | 293 100,67 | 411 305,30 |  | 148 409,04 |  | 101 638,47 |  | 17 069,75 |  | 18 833,92 |  | 125 354,12 |  | - |  | - | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  |
| # 5 | # кредиты | 118 204,63 | 293 100,67 | 411 305,30 |  | 148 409,04 |  | 101 638,47 |  | 17 069,75 |  | 18 833,92 |  | 125 354,12 |  | - |  | - | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # 0,00 |  |

# Предварительный расчет тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2025 гг.

| Наименование показателей | Единицы измерений | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявленный объем | тыс. т | 248 059,47 | 254 740,56 | 110 450,00 | 109 590,00 | 108 720,00 |
| НВВ | тыс. руб. | 242 201,76 | 348 192,02 | 216 284,60 | 214 817,87 | 178 392,88 |
| Тариф | руб. / т | 976,39 | 1 366,85 | 1 958,21 | 1 960,20 | 1 640,85 |
| Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 49 199,70 | 58 454,00 | 75 931,49 | 97 422,80 | 125 488,47 |
| амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 3 430,09 | 10 912,94 | 15 297,50 | 15 297,50 |
| прибыль | тыс. руб. | 49 199,70 | 55 023,91 | 65 018,55 | 82 125,30 | 110 190,97 |
| Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 49 199,70 | 58 454,00 | 75 931,49 | 97 422,80 | 125 488,47 |
| Погашение % по кредитам | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| НВВ с учетом мероприятий из инвестиционной программы | тыс. руб. | 291 401,46 | 406 646,02 | 292 216,09 | 312 240,67 | 303 881,35 |
| Итого тариф | руб. / т | 1 174,72 | 1 596,31 | 2 645,69 | 2 849,17 | 2 795,08 |
| Рост тарифа | % | 20 | 17 | 35 | 45 | 70 |

# ».

Приложение № 106 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), для корректировки необходимой валовой выручки и утвержденных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, на 2024 год

Заместитель начальника отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и утвержденных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее - РЭК Кузбасса) с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) и утвержденных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2024 год (исх. от 29.08.2023 № 411, вх. от 31.08.2023 № 4879). Согласно представленному заявлению организацией было предложено:

- скорректировать плановую необходимую валовую выручку 2024 года на захоронение твердых коммунальных отходов на сумму 162172,25 тыс. руб. в сторону увеличения (сумма корректировки предприятием не предложена получена регулятором расчетным путем как разница между утверждено НВВ регулятором на 2024 год и предложено НВВ предприятием в целях корректировки 516955,49 тыс. руб. – 354783,25 тыс. руб. = 162172,25 тыс. руб.) и утвердить тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2024 год с учетом корректировки в размере 2051,87 руб./тонна.

На основании представленного заявления регулятором было открыто дело «О принятии документов к рассмотрению и открытии дела о корректировке необходимой валовой выручке и утвержденных тарифов на услуги захоронения твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)» за № 82- ТКО.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

8. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;

9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16;

10. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Расчет корректировки НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и утверждение тарифов производится на 2024 год.

Общая характеристика организации

В сферу деятельности организации входит: удаление и обработка твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов, оптовая торговля отходами и ломом. Основным видом деятельности ООО «ЭкоЛэнд» является обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов категорически запрещается вывоз на полигон отходов, пригодных к использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов. На предприятии предусмотрено извлечение из поступающих ТКО вторичных ресурсов: макулатура, отходы бумаги, отходы газетной бумаги, разные виды пластиков, стекло бесцветное, зеленое и коричневое, а также банка алюминиевая вторичная. Отходы, поступающие для захоронения, подлежат обязательному взвешиванию, крупногабаритные отходы поступают на дробильную установку для измельчения, твердые коммунальные отходы выгружаются на приемную площадку комплекса сортировки. Тракторами отходы надвигаются на подающие конвейеры, обеспечивая равномерность подачи отходов, процесс подачи отходов контролируется бункеровщиками, которые следят за равномерной подачей отходов, извлекают отходы, габариты которых не соответствуют размерам твердых коммунальных отходов, контролируют работу конвейеров. Конвейера обеспечивают равномерную подачу отходов в барабанные сепараторы. Барабанные сепараторы отделяют отходы мелкой фракции, которые не поддаются прессованию. По конвейерам отходы мелкой фракции поступают на ленточный реверсивный питатель, который служит для погрузки отходов в автомобили самосвалы для вывоза на участок складирования. На участке складирования отходы мелкой фракции уплотняются бульдозером и изолируются грунтом. Твердые коммунальные отходы более крупной фракции после сепараторов поступают на ленточно-цепные конвейеры, далее на сортировочные конвейеры. По мере движения отходов по указанным конвейерам сортировщики отбирают отходы, пригодные для повторного использования. Кроме того, в процессе сортировки железоотделителями извлекаются металлосодержащие отходы, способные повредить пресс. Вторичные ресурсы накапливаются в отсеках, предназначенных для сбора конкретных видов вторичных ресурсов. Отходы не пригодные для повторного использования, поступают по конвейеру в пресс. Для обеспечения непрерывности производственного процесса в период ремонтов или аварий основной линии сортировки предусмотрен резервный конвейер, который обеспечивает подачу отходов напрямую в пресс. В прессах отходы прессуются в брикеты размерами 1,1м*1,1м*0,8-1,4м. Брикеты фиксируются металлической проволокой. После прессования брикеты перемещаются погрузчиком с кипозахватом на площадку размещения брикетированных отходов. Упакованные брикеты грузятся погрузчиком на грузовые автомобили с прицепами для вывоза на участок складирования. На полигоне брикеты выгружаются погрузчиком и складируются рядами высотой два-три брикета. При складировании брикетов не допускается повреждение. Брикеты укладываются вплотную друг к другу, после укладки изолируются слоем грунта 30 см.

Договор аренды земельного участка от 21.04.2008 № 04-2999 с управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка закрепляет за организацией право временного владения и пользования земельным участком с кадастровым номером 42:30:04 23 004:0008 по полигон твердых бытовых отходов до 01.01.2034.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования организации выдана лицензия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности от 11.07.2017                № 042 00192/П бессрочно.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по корректировке тарифов на 2024 год подготовлены в соответствии с требованиями Правил регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, в электронном виде по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42(v1.0.2).

Следует отметить, что статья 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об отходах производства и потребления» обязывает организации вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения раздельного учета затрат по видам указанной деятельности и единой системой классификации таких затрат, утверждаемые уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Предоставленные организацией оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета соответствуют требованиям порядка ведения раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности организаций в области обращения с твердыми коммунальными отходами в полной мере. Дополнительно к оборотно-сальдовым ведомостям представлены анализы некоторых расходов с пояснениями.

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2024 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на захоронение твердых коммунальных отходов, принимаемых для корректировки НВВ и расчета тарифов на 2024 год, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2022 годы, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением о закупках товаров, работ, услуг версия 4-2019, утвержденным решением от 30.12.2019 № 309.

Основополагающим документом в области организации и проведения закупочных процедур является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).

Оценка финансового состояния организации

При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что ООО «ЭкоЛэнд» применяется общая система налогообложения.

Общий анализ показателей бухгалтерского баланса 2022 года (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует об увеличении внеоборотных активов по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим периодом на 122174 (631516-509342) тыс. руб. При этом финансовые вложения в отчетном году и предыдущем году отсутствуют, соответственно данный показатель равен 0 (0-0) тыс. руб., отложенные налоговые активы увеличиваются на 14781 (18720-3939) тыс. руб., основные средства увеличиваются на 107424 (609640-502216) тыс. руб. и незначительно снижаются прочие внеоборотные активы на (-31) (36-67) тыс. руб.

В составе оборотных активов наблюдаются изменения в сторону уменьшения. По сравнению с предыдущим периодом в 2022 году оборотные активы уменьшаются на (-58104) (375146-433250) тыс. руб. При этом запасы увеличиваются на 713 (9903-9190) тыс. руб., дебиторская задолженность уменьшается на (-43458) (313792-357250) тыс. руб., финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) снижаются, показатель равен (-2150) (44471-46621) тыс. руб., денежные средства и денежные эквиваленты снижаются на (-3952) (2382-6334) тыс. руб., прочие оборотные активы снижаются на (-9257) (4598-13855) тыс. руб.

В структуре активов организации занимают 63% внеоборотные активы или 631516 (631516/1006662) и 37% оборотные активы или 375146 (375146/1006662) тыс. руб. от общей величины активов.

Оценивая состав и структуру пассива баланса, необходимо отметить, что раздел «Капитал и резервы» соответствует значению - 525759 тыс. руб. или 52 % (525759/1006662) от общей величины пассивов, раздел «Долгосрочные обязательства» соответствует значению – 355399 тыс. руб. или 35% (355399/1006662), раздел «Краткосрочные обязательства» соответствуют значению – 125504 (125504/1006662) тыс. руб. или 12%.

Согласно данным формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2022 год выручка увеличилась по сравнению с уровнем 2021 года на 106289 (463689-357400) тыс. руб. и составляет 463689 тыс. руб. Параллельно произошло увеличение себестоимости на 38862 (266126-227264) тыс. руб. до уровня 266126 тыс. руб.

Итог финансовой деятельности организации за 2022 год чистая прибыль в размере 91868 тыс. руб.

В учетной политике организации, утвержденной приказом от 30.12.2021                    № 1115 на 2022 год отмечено, что в соответствии с п. 2.11.6. бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые (собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство») и косвенные затраты (затраты общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»). Согласно пункту 2.11.7 общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы». Согласно пункту 2.11.8 себестоимость готовой продукции (товаров, работ, услуг) рассчитывается ежемесячно в соответствии с внутренними документами, разработанными финансово-экономической службой и утвержденными руководителем организации:

- «Регламент утилизации отходов и производства готовой продукции»;

- «Порядок калькулирования себестоимости услуг утилизации ТБО, КГО, СО, прочих отходов вторичного сырья»;

- Приказы, утверждающие коэффициенты распределения расходов (по видам расходов).

Для подтверждения фактических доходов организации ООО «ЭкоЛэнд» в материалах тарифного дела представлены аналитические отчеты по счету 90.01.1, 91.01. Согласно представленным аналитическим отчетам, выручка от реализации услуг по основным видам за 2022 год составила 553595,39 тыс. руб., в том числе по регулируемому виду деятельности 395994,57 тыс. руб. или 72% от общей выручки.

Для подтверждения фактических расходов за 2022 год ООО «ЭкоЛэнд» в материалах тарифного дела представлены аналитические отчеты по счету 20, по счету 23, по счету 26, по счету 91.02. и другие аналитические отчеты по счетам бухгалтерских регистров. Также фактические расходы организации на оказание услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами представлены в формате шаблона CALC.TARIFF.ТВО.6.42.

Согласно представленным отчетам, расходы организации в области захоронения твердых коммунальных отходов составляют за 2022 год 489607,78 тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42.

Корректировка необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на 2024 год

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 465 ООО «ЭкоЛэнд» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период 2021-2025 годы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 466 ООО «ЭкоЛэнд» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.12.2021 № 652, от 25.11.2022 № 604:

утверждена производственная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

утверждены предельные одноставочные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с применением метода индексации.

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Согласно пункту 56 к долгосрочным параметрам регулирования тарифов при установлении тарифов с использованием метода индексации относятся: базовый уровень операционных расходов; индекс эффективности операционных расходов; показатели энергосбережения и энергоэффективности (удельный расход энергетических ресурсов).

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 2021 | 203260,07 | х | 7,82 |
|  | 2022 | х | 1 | 7,82 |
|  | 2023 | х | 1 | 7,82 |
|  | 2024 | х | 1 | 7,82 |
|  | 2025 | х | 1 | 7,82 |

Захоронение твердых коммунальных отходов

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой IV Методических указаний.

Согласно пункту 47 Методических указаний необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной i-й год долгосрочного периода регулирования, ННВi, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по формуле:

где:

- плановая необходимая валовая выручка на i-й год, скорректированная в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;

- размер корректировки необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, рассчитываемый в соответствии с пунктом 48 Методических указаний, тыс. руб.;

ИПЦi-1, ИПЦi - индексы потребительских цен, определенные на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации соответственно на (i-1)-й и i-й годы при расчете долгосрочных тарифов;

- величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации, определяемая в соответствии с пунктом 49 Методических указаний, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности, определяемая в соответствии с пунктом 50 Методических указаний, тыс. руб.

В целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при расчете показателя учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом.

При корректировке долгосрочных тарифов в первый долгосрочный период регулирования рассчитанный в соответствии с положениями Методических указаний показатель учитывается при установлении НВВ начиная с 3-го года первого долгосрочного периода регулирования.

Согласно пункту 45 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на очередной i-й год с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, , по формуле:

где:

- скорректированные операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в целях корректировки долгосрочного тарифа по формуле (3) Методических указаний с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, тыс. руб.;

- скорректированные неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 32 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования, тыс. руб.;

- скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 33  Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования, тыс. руб.;

- скорректированные в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, определяемые в соответствии с пунктом 34 Методических указаний, тыс. руб.;

- скорректированная нормативная прибыль, определяемая в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с 35 Методических указаний на i-й год, тыс. руб.

В случае если при установлении тарифов на первый долгосрочный период регулирования величина нормативной прибыли была определена с учетом положений абзаца шестого пункта 54 Основ ценообразования и инвестиционная программа регулируемой организации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования не утверждена в установленном порядке, такая величина подлежит уменьшению на величину расходов на капитальные вложения (инвестиции) (КВi);

РПi - расчетная предпринимательская прибыль, определенная в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитанная в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.

- величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 38 Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования корректировка тарифов осуществляется по результатам истекшего года в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов от объема (массы), учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности;

е) учет расходов, предусмотренных пунктом 11 Основ ценообразования.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индекс потребительских цен на 2024 год – 107,2% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

индекс цен производителей электрической энергии на 2023 год – 112%, на 2024 год – 105,6% (далее – ИЦП Минэкономразвития России).

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованном 22.09.2023 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Кроме того, необходимо отметить:

В соответствии с п. 10 Основ ценообразования в случае если регулируемая организация кроме регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет нерегулируемые виды деятельности, расходы на осуществление нерегулируемых видов деятельности и полученная в ходе их осуществления прибыль (убытки) при установлении тарифов не учитываются, за исключением расходов на осуществление нерегулируемых видов деятельности, которые учитываются в составе единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2024 год

Операционные расходы

Операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов на год i, выраженный в процентах и определяемый в соответствии с пунктом 28 Методических указаний;

ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

Wi, Wi-1 - количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в году i, (i-1), тонн.

Операционные расходы утверждены РЭК Кузбасса на 2024 год в размере 97916,30 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2024 год регулятором использовались следующие показатели:

- операционные расходы 2023 года в размере 95847,61 тыс. руб. в области захоронения твердых коммунальных отходов;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс потребительских цен на 2024 год – 104,0%;

- количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в 2024 году 109590,00 тонн, в 2023 году 110450,00 тонн, в соответствии с Территориальной схемой.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования определяется методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 31 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2024 год предприятием предложены следующие показатели:

- операционные расходы 2023 года в размере 225422,09 тыс. руб. в области захоронения твердых коммунальных отходов;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс потребительских цен на 2024 год – 104,9%;

- количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в 2024 году 251943,53 тонн (в соответствии с расчетом, выполненным по Методическим указаниям), в 2023 году 253886,54 тонн (в соответствии с расчетом, выполненным по Методическим указаниям).

При корректировке Операционных расходов на 2024 год регулятором использовались следующие показатели:

- операционные расходы 2023 года в размере 225422,09 тыс. руб. в области захоронения твердых коммунальных отходов;

- индекс потребительских цен на 2024 год – 107,2%, согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованном 22.09.2023 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в 2024 году 251943,53 тонн (в соответствии с расчетом, выполненным по Методическим указаниям), в 2023 году 253886,54 тонн (в соответствии с расчетом, выполненным по Методическим указаниям).

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2024 год определены в сумме 237405,08 тыс. руб.

= 225422,09 х [(1-1%/100%) х (1+0,072)] х (251943,53/253886,54) = =237405,08 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы

Согласно пункту 32 Методических указаний неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, не включающие расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя и рассчитываемые согласно пунктам 14 - 15 Основ ценообразования;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе расходы на обязательное страхование, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации;

3) расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 35 Основ ценообразования, а также с учетом особенностей пункта 51 Основ ценообразования;

4) сбытовые расходы, определяемые в соответствии с пунктом 20 Методических указаний.

5) суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, учитываемая в составе неподконтрольных расходов в соответствии с пунктом 60 Основ ценообразования.

6) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 11 Основ ценообразования экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые долгосрочные периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

7) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, а также затраты на их привлечение и погашение, за исключением средств на возврат займов и кредитов, процентов по ним, предусмотренных подпунктом «б» пункта 38 Основ ценообразования, с учетом положений, предусмотренных пунктом 12 Основ ценообразования;

8) расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов, размер которой определяется в соответствии с пунктом 55.1 Основ ценообразования.

Указанные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с главой III Методических указаний.

Неподконтрольные расходы утверждены РЭК Кузбасса на 2024 год в размере 42917,84 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 13346,59 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 13307,56 тыс. руб., в том числе:

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей»

При определении размера расходов, связанных с оплатой налогов и сборов, учитываются: налог на прибыль; налог на имущество организаций; земельный налог; транспортный налог; прочие налоги и сборы.

РЭК Кузбасса расходы по данной статье утверждены на 2024 год в размере 36658,11 тыс. руб., в том числе: земельный налог 6,28 тыс. руб., транспортный налог 154,80 тыс. руб., налог на прибыль 36497,03 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 223,07 тыс. руб., в том числе: земельный налог не заявлен, транспортный налог 223,07 тыс. руб., налог на прибыль не заявлен.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:

- расчет транспортного налога за 2022 год;

- распределение транспортного налога за 2022 год в доле на захоронение.

РЭК Кузбасса расходы по статье на 2024 год приняты в сумме 190,93 тыс. руб., в том числе:

- транспортный налог 190,93 тыс. руб. принят к учету на уровне факта 2022 года в соответствии с представленным расчетом в отношении транспортных средств, используемых непосредственно на полигоне за исключением транспортных средств, которые не используются в производственном процессе, анализ расчета по транспортному налогу представлен в Таблице 2.

Таблица 2

«Арендная плата и лизинговые платежи»

Согласно пункту 51 Основ ценообразования расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи учитываются в составе неподконтрольных расходов, если договор аренды (концессии, лизинга) заключен в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

В остальных случаях расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи включаются в состав операционных расходов.

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний расходы на арендную плату в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество, являющееся основными средствами производственного назначения, определяется исходя из принципа возмещения арендодателю расходов на амортизацию (размер которой определяется в соответствии с пунктом 34 Методических указаний), налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный размер арендной платы не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата являлась критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество, не являющееся основными средствами производственного назначения, и арендной платы за землю определяется исходя из экономически обоснованного объема арендуемого имущества (земли) и цены, определенной в соответствии с пунктом 14 Методических указаний.

В случае передачи в аренду регулируемой организации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, амортизация по которым не начисляется, экономически обоснованный размер арендной платы рассчитывается без учета амортизационных отчислений.

«Аренда земли»

РЭК Кузбасса расходы по статье утверждены на 2024 год в размере 41,34 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты 47,72 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 40,84 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие документы:

- карточка счета 20.01. за 2022 год;

- анализ счета 76.09 за 2022 год;

- приказ о доведении коэффициентов распределения затрат на 2022 год с расчетом коэффициентов распределения затрат на 2022 год от 10.01.2022 № 5/1;

- приказ о доведении коэффициентов распределения затрат на 2023 год с расчетом коэффициентов распределения затрат на 2023 год от 19.01.2023 № 23;

- договор аренды земельного участка от 21.04.2008 № 04-2999;

- расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок, предоставленный по договору аренды № 04-2999 от 21.04.2008;

- договор аренды земельного участка от 05.03.2014 № 371-04;

- расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок, предоставленный по договору аренды № 371 от 05.03.2014;

- договор аренды земельного участка от 03.09.2014 № 424-04;

- расчет (протокол определения) размера арендной платы за земельный участок, предоставленный по договору аренды № 424-04 от 02.10.2014;

- договор аренды земельного участка от 06.05.2020 № 797-04;

- договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена № 829-04 от 16.03.2021;

- договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена № 878-04 от 11.07.2022.

РЭК Кузбасса в процессе экспертизы расходы по статье на 2024 год приняты в размере 40,84 тыс. руб. на уровне фактических расходов 2022 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 № 04-2999 (40,84 тыс. руб. = (59,27246 тыс. руб. * 80,51%) * (250961,57 т / 293276,19 т))). Информация о фактических расходах по данной статье в разрезе договоров и счетов распределения представлена в Таблице 3.

Таблица 3

«Лизинговые платежи»

РЭК Кузбасса расходы по статье утверждены на 2024 год в размере 1046,00 тыс. руб. на приобретение спецтехники, предприятием в целях корректировки предложены затраты 1046,00 тыс. руб. на приобретение в лизинг спецтехники, 6964,67 тыс. руб. на приобретение в лизинг технологической линии сортировки на общую сумму 8010,67 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:

- договор финансового лизинга № 197-18/эл (36/04-18) от 28.04.2018;

- договор финансового лизинга № 199-18/эл (37/04-18) от 28.04.2018;

- договор финансового лизинга № 265-19/элз (30/08-19) от 29.08.2019;

- договор финансового лизинга № 664-18/эл (28/12-18) от 25.12.2018;

- договор финансового лизинга № 669-19/элз (40/12-19) от 23.12.2019;

- договор финансового лизинга № 218-20/элз (19/05-20) от 14.05.2020.

- договор финансового лизинга № 144-24/элз (28/03-21) от 05.03.2021;

- иные обосновывающие материалы.

РЭК Кузбасса в процессе экспертизы расходы по лизинговым платежам приняты на уровне ранее утвержденного значения исходя из скорректированного расчета по предложению предприятия в размере амортизации по максимальному сроку полезного использования на 2024 год в размере 1046,00 тыс. руб. в части приобретения спецтехники и дополнительным учетом по лизинговым платежам технологической линии сортировки, предусмотренной производственной программой в размере 6964,67 тыс. руб. Информация об объектах, используемых для обработки, захоронения твердых коммунальных отходов в отношении которых заключены договоры лизинга на приобретение спецтехники представлена в Таблице 4, по лизинговым платежам технологической линии сортировки в Таблице 5.

Таблица 4

Таблица 5

«Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов»

Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов определяются в соответствии с пунктом 55.1 Основ ценообразования. При этом расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов определяются исходя из установленных Правительством Российской Федерации ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом применяемых к ним коэффициентов и расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности.

Распределение расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой. В случае отсутствия в территориальной схеме распределения расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности распределение объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности осуществляется органом регулирования с учетом фактических данных за последний отчетный год и динамики размещения объема и (или) массы твердых коммунальных отходов по классам опасности за последние 3 года. В течение периода действия тарифов 100 процентов средств, образовавшихся в результате снижения расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов вследствие реализации мероприятий по утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе по их утилизации после обезвреживания, остаются в распоряжении регулируемой организации.

РЭК Кузбасса расходы по статье утверждены на 2024 год в размере 5172,40 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты 5065,13 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:

- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год.

РЭК Кузбасса в процессе экспертизы расходы по статье приняты в следующем размере 5065,13 тыс. руб. Расходы приняты на уровне фактических расходов в соответствии с представленной декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду в доле отнесения на регулируемый вид деятельности. Информация о фактических расходах, ставках платы, коэффициентам представлена в Таблицах 6, 7, 8.

Таблица 6

Таблица 7

Таблица 8

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Согласно пункту 33 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из объема потребления соответствующего энергетического ресурса, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на энергетические ресурсы, и рассчитываются по формуле:

где:

Vi,z - объем потребления z-го энергетического ресурса в i-м расчетном периоде регулирования, определяемый с учетом технических характеристик фактически действующего энергопотребляющего оборудования, нормативного времени его работы, а также фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования;

ЦРi,z - плановая (расчетная) стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса в i-м расчетном периоде регулирования.

В расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются расходы:

на электроэнергию (мощность);

на тепловую энергию и теплоноситель;

на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение;

на природный газ;

на иные виды топлива.

При снижении удельного расхода на энергетические ресурсы средства, полученные в результате уменьшения указанных расходов при условии выполнения производственной программы в полном объеме, не исключаются при расчете тарифов регулируемой организации в течение 5 лет, начиная с года, следующего за годом, в течение которого была получена экономия указанных средств.

Плановые (расчетные) цены на энергетические ресурсы определяются на основе данных, предусмотренных пунктом 14 Основ ценообразования.

Регулятором для учета на 2024 год расходы по данной статье утверждены в сумме 4451,68 тыс. руб., в том числе средний тариф 5,19 руб./кВт*ч, объем – 857,52 кВт*ч, удельный расход 7,82 кВт*ч/т в соответствии с установленными долгосрочными параметрами.

Предприятием расходы заявлены в размере 12022,58 тыс. руб., в том числе средний тариф 6,10 руб./кВт*ч., объем – 1971,40 кВт*ч., удельный расход 7,82 кВт*ч/т.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:

- фактический объем потребления электроэнергии за 2022 год с помесячной разбивкой;

- приказы о доведении коэффициентов распределения затрат с расчетом коэффициентов распределения затрат на 2022 год;

- реестр счетов-фактур по электроэнергии ООО «Металлэнергофинанс» за 2022 год, с приложением счетов-фактур;

- договор энергоснабжения с ООО «Металлэнергофинанс» от 01.01.2013 №1399;

- другие обосновывающие материалы.

При расчете расходов по статье специалистом РЭК Кузбасса использован показатель удельного расхода электроэнергии (7,82 кВт*ч/т), установленный в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов.

Регулирующим органом для учета в необходимой валовой выручке Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты на 2024 год в сумме 12686,29 тыс. руб., в том числе: средний тариф 6,44 руб./кВт*ч (рассчитан исходя из среднего тарифа факту 2022 года 5,44431 руб./кВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития России на 2023 год – 112,0%, на 2024 год – 105,6%); объем – 1970,20 кВт*ч (рассчитан исходя из удельного расхода энергии 7,82 кВт*ч/т в соответствии с установленными долгосрочными параметрами в пересчете на объемы захоронения, принятые в расчет).

Амортизация

В соответствии с п. 21 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, учитываются при установлении тарифов на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. В случае, если по итогам исполнения инвестиционной программы указанные расходы не были осуществлены, они исключаются из расчета тарифов в очередном периоде регулирования.

При этом в соответствии с п. 34 Основ ценообразования (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 29.10.2019               № 1386 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами») расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования тарифов в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                     от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств РЭК Кузбасса на 2024 год утверждались в размере 55304,65 тыс. руб., в том числе:

амортизация основных средств 10040,75 тыс. руб., исходя из расчета предприятия общей амортизации 20 счета 55240,38047 тыс. руб. с учетом исключения амортизации 43907,24315 тыс. руб. несогласованных объектов и объектов инвестиционной программы 2016 года 1292,38877 тыс. руб.;

амортизация основных средств производственной программы 2021-2025 гг. 29369,40 тыс. руб.;

амортизация основных средств инвестиционной программы 2021-2025 гг. 15894,50 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 55201,59 тыс. руб., в том числе:

амортизация основных средств 12476,80 тыс. руб.;

амортизация основных средств производственной программы 2021-2025 гг. 31607,24 тыс. руб.;

амортизация основных средств инвестиционной программы 2021-2025 гг. 11117,55 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:

- расчет амортизации на 2022 год, на 2024 год;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2022 год;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2022 год;

- инвентарные карточки учета объектов основных средств;

- иные обосновывающие материалы.

В процессе экспертизы амортизация основных средств на 2024 год определена в размере 55641,55 тыс. руб., в том числе:

амортизация основных средств 12325,37 тыс. руб., исходя из скорректированного расчета предприятия общей амортизации по производственному процессу 12016,65 тыс. руб. и амортизация планируемых к приобретению основных средств 308,72 тыс. руб., в доле отнесения на регулируемый вид деятельности, информация по расчету амортизации представлена в Таблицах 9, 10;

Таблица 9

Таблица 10

амортизация основных средств производственной программы 2021-2025 гг. 32198,62 тыс. руб. по скорректированному предложению предприятия в соответствии со скорректированной производственной программой 31071,27 тыс. руб. и амортизация планируемых к приобретению основных средств 1127,35 тыс. руб., в доле отнесения на регулируемый вид деятельности, информация по расчету амортизации представлена в Таблицах 11, 12;

Таблица 11

Таблица 12

амортизация основных средств инвестиционной программы 2021-2025 гг. 11117,55 тыс. руб. в соответствии с источниками скорректированной инвестиционной программы.

Нормативная прибыль

Согласно пункту 35 Методических указаний нормативная прибыль на i-й год определяется в соответствии с пунктами 24 и 24(1) настоящих Методических указаний с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 54 Основ ценообразования.

Пунктом 24 предусмотрено, что учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

1) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами регулируемых организаций, за исключением средств, учтенных в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

2) средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определяется с учетом положений пункта 12 Методических указаний;

3) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Пунктом 24(1) определено, что для юридического лица или индивидуального предпринимателя, впервые представивших предложение об установлении тарифов, в случае, если такими юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем реализованы мероприятия утвержденной инвестиционной программы в части соответствующего регулируемого вида деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, расчет нормативной прибыли осуществляется исходя из необходимости компенсации расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенных в соответствии с такой инвестиционной программой, и расходов на возврат займов и кредитов, привлеченных на реализацию мероприятий инвестиционной программы, а также процентов по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 12 Методических указаний.

При этом расходы на капитальные вложения (инвестиции) учитываются в размере фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы. В случае превышения размера фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы над размером плановых расходов, расходы на капитальные вложения (инвестиции) учитываются в размере плановых расходов, определенных в утвержденной инвестиционной программе.

Расходы по данной статье на 2024 год утверждены в сумме 145988,11 тыс. руб., в том числе:

прибыль на развитие производства (возврат займов) 116175,80 тыс. руб. (99256,70 тыс. руб. в соответствии с возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2021-2025 гг. от 30.11.2020 № 464; 2901,80 тыс. руб. в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. от 10.08.2017 № 142; 14017,30 тыс. руб. в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. от 10.08.2017 № 142 «Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)»);

прибыль на социальное развитие 134,05 тыс. руб., на уровне факта несения расходов 2019 года в части материальной помощи за исключением неэффективных расходов в доле распределения на захоронение ТКО с ИПЦ Минэкономразвития России на 2020 год – 103,2%, на 2021 год – 103,6%, на 2022 год – 103,9%, на 2023 год – 104,0%, на 2024 год 104,0%;

прибыль на прочие цели 29678,26 тыс. руб., учтено исходя из погашения займа прошлых периодов согласно графику.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 131402,65 тыс. руб., в том числе:

прибыль на развитие производства (возврат займов) 101597,97 тыс. руб. (84678,87 тыс. руб. в соответствии с возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2021-2025 гг. от 30.11.2020 № 464; 2901,80 тыс. руб. в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. от 10.08.2017 № 142; 14017,30 тыс. руб. в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. от 10.08.2017 № 142 «Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)»);

прибыль на социальное развитие 126,42 тыс. руб.;

прибыль на прочие цели 29678,26 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:

- материалы на корректировку инвестиционной программы на 2021-2025 гг. в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- отчет по исполнению инвестиционной программы на 2021-2025гг. за 2022 год;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02. за 2022 год, с распределением;

- положение о социальной политике ООО «ЭкоЛэнд» (Версия №2-2022);

- карточка счета 91.02.5 за 2022 год «Оплата дополнительного отпуска, предусмотренная соц. политикой»;

- карточка счета 91.02.5 «Путевки»;

- приказа от 28.10.2022 № 80 «О предоставлении путевки в санаторий-профилакторий»;

- карточка счета 91.02.5 за 2022 год «Материальная помощь»;

- приказы о предоставлении материальной помощи, заявления работников, подтверждающие документы;

- другие обосновывающие материалы.

В процессе экспертизы нормативная прибыль на 2024 год определена в сумме 131402,65 тыс. руб., в том числе:

прибыль на развитие производства (возврат займов) 101597,97 тыс. руб. (84678,87 тыс. руб. в соответствии с возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2021-2025 гг. от 30.11.2020 № 464; 2901,80 тыс. руб. в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. от 10.08.2017 № 142; 14017,30 тыс. руб. в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. от 10.08.2017 № 142 «Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)»);

прибыль на социальное развитие 126,42 тыс. руб. по предложению предприятия;

прибыль на прочие цели 29678,26 тыс. руб., учтено исходя из погашения займа прошлых периодов согласно графику.

Инвестиционная программа утверждена постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 464 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы» (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 09.12.2021 № 651, от 22.11.2022 № 384) при этом источниками возврата кредитных ресурсов при тарифном регулировании определены нормативная прибыль и амортизация.

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Согласно пункту 46 Основ ценообразования текущие расходы регулируемой организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расчетная предпринимательская прибыль РЭК Кузбасса на 2024 год утверждалась в размере 8204,67 тыс. руб.

Предприятием в целях корректировки затраты по данной статье заявлены в сумме 15644,11 тыс. руб.

В процессе экспертизы расчетная предпринимательская прибыль на 2024 год определена в сумме 15952,00 тыс. руб.

Величина изменения необходимой валовой выручки,

проводимого в целях сглаживания

В соответствии с пунктом 37 Методических указаний величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитывается в размере не более 12% необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета сглаживания, по формулам:

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

НД - норма доходности на капитал, инвестированный после начала долгосрочного периода регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания РЭК Кузбасса на 2024 год не утверждалась.

Предприятием в целях корректировки затраты по данной статье не заявлены.

Таким образом, в процессе экспертизы величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания на 2024 год определена в сумме 0 тыс. руб.

Величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

Пунктом 38 Методических указаний определено, что величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитывается по формуле (9) и может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

где:

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, не учтенные при установлении регулируемых тарифов периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации и недополученные доходы, определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ).

Понятия «экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования" и "недополученные доходы» применяются в значениях, предусмотренных пунктом 2 Основ ценообразования;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ, и прибыли, полученной в результате возникновения операционных расходов).

Поскольку период регулирования (2021 – 2025 годы) является вторым долгосрочным периодом, то, исходя из приведенных выше положений Методических указаний, при корректировке необходимой валовой выручки на 2023 год НВВ2020Д по формуле (1) вместо показателя должен использоваться показатель [. х (1 + ИПЦ i -1) х (1 + ИПЦ i – 2)].

Размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов

Пунктом 48 Методических указаний определено, что размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов рассчитывается по формуле:

где:

- величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с пунктом 51 настоящих Методических указаний;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема услуг в (i-2)-м году и тарифов, установленных на (i-2)-й год в соответствии с настоящими Методическими указаниями, без учета уровня собираемости платежей.

Согласно пункту 49 Методических указаний величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, тыс. руб.

При расчете показателей , ,  не учитываются объекты, финансирование которых в соответствии с утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами предусмотрено за счет бюджетной системы бюджетов Российской Федерации.

Согласно пункту 50 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности.

где:

1. Аi-2 - обобщенный показатель эффективности объектов, используемых в области обращения с твердыми коммунальными отходами, рассчитанный в соответствии с формулой:

где:

- фактическое значение j-го показателя эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м периоде регулирования, рассчитанное в соответствии с Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 424 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 21, ст. 3020) (далее - Правила определения показателей эффективности);

- плановое значение j-го показателя эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м периоде регулирования, рассчитанное в соответствии с Правилами определения показателей эффективности;

bj - весовой коэффициент, определяемый с учетом следующего:

2. Пкор,i-2 - максимальная корректировка i-го года, определяемая следующим образом:

для 2017 года: Пкор 2017 = 1;

для 2018 года: Пкор 2018 = 1;

для 2019 года: Пкор 2019 = 2;

начиная с 2020 года: Пкор 2020 = 3.

В соответствии с пунктом 51 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на (i-2)-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, , рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с формулой 22 пункта 52 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические неподконтрольные расходы в (i-2)-ом году, которые определены на основании документально подтвержденных имевших место неподконтрольных расходов, тыс. руб.;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов в (i-2)-м году, определенные в соответствии с формулой 23 пункта 52 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, определенные по итогам (i-2)-го года по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.;

- фактическая нормативная прибыль на (i-2)-й год, тыс. руб.;

РПi-2 - расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

- величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

- величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.

При определении фактических значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период.

Согласно пункту 52 Методических указаний операционные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, ИПЦj - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

Wj, Wj-1 - количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в году i, (i-1), тонн;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов в году (i-2), тыс. руб.;

Vi-2,z - объем потребления z-го энергетического ресурса, учтенный при установлении тарифов в (i-2)-м году.

В случае, если удельный расход энергетического ресурса установлен в соответствии с пунктом 56 Основ ценообразования в качестве долгосрочного параметра регулирования при определении показателя Vi-2,z используется значение долгосрочного параметра регулирования;

- фактический объем и (или) масса твердых коммунальных отходов в (i-2)-м году, тыс. тонн (тыс. куб. м);

- объем и (или) масса твердых коммунальных отходов, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. тонн (тыс. куб. м);

- фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса в i-м году.

Предприятием в целях учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье заявлены на уровне 58105,08 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:

- расчет размера корректировки необходимой валовой выручки 2022 года, в том числе: операционные расходы, неподконтрольные расходы, расходы на приобретение энергетических ресурсов, амортизация, нормативная прибыль, расчетная предпринимательская прибыль, выручка от реализации товаров;

- фактические расходы за 2022 год подтверждены сметой затрат в области обращения с твердыми коммунальными отходами, данными, представленными в шаблоне формата CALC.TARIFF.TBO.6.42, обосновывающими материалами.

В соответствии с действующим законодательством регулирующим органом произведен расчет

Расчет данного показателя представлен в нижеследующей Таблице 13.

Таблица 13

Таким образом, размер корректировки необходимой валовой выручки в сторону увеличения составил 50868,87 тыс. руб.

Величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы

Согласно пункту 49 Методических указаний величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

где:

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода, тыс. руб.;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, тыс. руб.

При расчете показателей , ,  не учитываются объекты, финансирование которых в соответствии с утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами предусмотрено за счет бюджетной системы бюджетов Российской Федерации.

Инвестиционная программа утверждена постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2020 № 464 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 - 2025 годы».

При корректировке НВВ на 2024 год показатель , равен значению 13724,48 тыс. руб. (101638,47*((127599,82-(91356,27-79119,4))/101638,47-1) = 13724,48).

Информация о плановых и фактических значениях, используемых в расчете показателя представлена в Таблице 14.

Таблица 14

тыс. руб.

Фактическое освоение мероприятий инвестиционной программы выше плановых на 25961,35 тыс. руб. (127599,82 – 101638,47 = 25961,35). Отмечаем, что мероприятие «Реконструкция участка складирования ТБО (1-ый этап) инв. 96» освоено в размере 91356,27 тыс. руб., при этом плановое значение на 2022 год составляло 79119,40 тыс. руб., отклонение соответствует значению 12236,87 тыс. руб. Ввиду того, что по данному мероприятию полное освоение запланировано на 2025 год, регулирующим органом перевыполнение мероприятия, запланированное на 2025 год и выполненное в 2022 году будет учтено при расчете показателя 2025 года.

Корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении показателей эффективности

Согласно пункту 50 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности.

где:

1. Аi-2 - обобщенный показатель эффективности объектов, используемых в области обращения с твердыми коммунальными отходами, рассчитанный в соответствии с формулой:

где:

- фактическое значение j-го показателя эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м периоде регулирования, рассчитанное в соответствии с Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 424 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 21, ст. 3020) (далее - Правила определения показателей эффективности);

- плановое значение j-го показателя эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м периоде регулирования, рассчитанное в соответствии с Правилами определения показателей эффективности;

bj - весовой коэффициент, определяемый с учетом следующего:

2. Пкор,i-2 - максимальная корректировка i-го года, определяемая следующим образом:

для 2017 года: Пкор 2017 = 1;

для 2018 года: Пкор 2018 = 1;

для 2019 года: Пкор 2019 = 2;

начиная с 2020 года: Пкор 2020 = 3.

К показателям эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов относятся:

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

б) количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов.

К показателю эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов относится:

- доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.

Плановые значения показателей эффективности в отношении регулируемой организации на отчетный 2022 год утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 466 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)». Анализ плановых и фактических показателей приведены в Таблице 15.

Таблица 15

Показатели эффективности объектов, используемых

для захоронения и обработки твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование показателя | План 2022 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Обработка твердых коммунальных отходов |  |  |  |
| 1.1. | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 10 | 0,7 |
| 2. Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | Не более 7 | 0 |
| 2.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | - | - |

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:

- раздел 6 «Показатели эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» факт 2022 года;

- расчет доли утилизированных отходов за 2022 год;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2022 год.

Исходные данные для расчета агрегированного показателя и размера корректировки необходимой валовой выручки представлены в Таблице 16.

Таблица 16

По данному расчету агрегированный показатель составил в области обращения с твердыми коммунальными отходами составил:

А = (1 * 0,50) + (0,07 * 0,50) = 0,535

Значение 0,535 <1, поэтому по условиям формулы агрегированного показателя для дальнейшего расчета принимается меньшее из значений, то есть 0,535.

По условиям первой части формулы расчета ΔЦПi для дальнейшего расчета корректировки необходимой валовой выручки принимается минимальное значение при сравнении показателей (1 – А) и Пкор2022 / 100. Таким образом получаем следующее значение:

(1 – А) = (1 – 0,535) = 0,465

Пкор2022 / 100 = 3 / 100 = 0,03

0,465 > 0,03

Следовательно, при определении ΔЦПi необходимо использовать наименьшее из полученных выше значений – 3% от необходимой валовой выручки 2022 года.

ΔЦПi = 3 / 100 * (406646,02 * 105,8 % * 107,2%) = 13836,24 тыс. руб., где

406646,02 тыс. руб. – плановая необходимая валовая выручка на 2022 год;

105,8 % - ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год;

107,2 % - ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год.

На основании вышеизложенного при корректировке тарифов на 2024 год регулятором была произведена корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности, показатель соответствует значению в сторону уменьшения (-13836,24) тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки по захоронению твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» на 2024 год составляет:

=237405,08 +13307,56 +12686,29 +55641,55 +131402,65 +15952,02 +0 +0 =               = 466395,15 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка по захоронению твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд», принимаемая к расчету при утверждении тарифов на 2024 год, составляет:

НВВ2024 = 466395,15 + (44850,95 *(1 +0,058) *(1 +0,072)) + 13724,48 +

+(-13836,24) = 517152,27

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 189276,35 тыс. руб.;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 327875,91 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам производится исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2024 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2023 года на основании положений п. 7 Основ ценообразования, которым предусмотрено, что тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов

В соответствии с пунктом 14 Общих принципов формирования тарифов Методических указаний расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов на очередной период регулирования (каждый год в течение долгосрочного периода регулирования) определяется в соответствии с Приложениями 2, 3 к Методическим указаниям на основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов и заключенных регулируемой организацией договоров на оказание услуг.

В случае, если в соответствии с территориальной схемой происходит изменение зоны (территории), с которой твердые коммунальные отходы поступают на объект по обращению с отходами, либо происходит изменение количества и состава твердых коммунальных отходов, поступающих на объект, в том числе в связи с осуществлением обработки и обезвреживания отходов на иных объектах, такие изменения учитываются при определении объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с данными, представленными в территориальной схеме, и (или) расчетом регулируемой организации.

Следует отметить, что на момент корректировки 2024 года в распоряжении регулирующего органа имеется информация о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данные о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года и соответствующие подтверждающие документы, отмечаем, что поэтапный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Кемеровской области начат с 01.01.2018 года.

РЭК Кузбасса утверждена масса захоронения твердых коммунальных отходов на 2024 год в размере 109590,00 тонн.

Предприятием в целях корректировки предложена масса захоронения твердых коммунальных отходов в размере 251943,53 тонн.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены следующие материалы:

- отчет по поступившим на полигон ООО «ЭкоЛэнд» отходам за 2022 год;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2022 год;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за 2022 год;

- расчет объема оказываемых услуг по захоронению ТКО на 2024 год в формате Приложения к Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- договор оказания услуг по обращению с отходами с региональным оператором по зоне деятельности «ЮГ» от 11.01.2022 № 423-21/эт/724-21/эл;

- дополнительное соглашение к договору от 11.01.2022 № 423-21/эт/724-21/эл;

- другие обосновывающие материалы.

В процессе экспертизы масса захоронения твердых коммунальных отходов принята на уровне 251943,56 тонн. Для расчета объемов специалистом использовались сведения о фактических объемах реализации за 2022 год, в соответствии с представленной в материалах тарифного дела информацией, а также данные о фактических объемах за 2019-2021 гг., представленные в предыдущих тарифных делах.

Расчет массы захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с Методическими указаниями представлен в Таблице 17.

Таблица 17

Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов с учетом календарной разбивки составляет:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 125971,77 тонны;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 125971,77 тонны.

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

В соответствии с пунктом 7 Общих принципов формирования тарифов тарифы рассчитываются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.

Учитывая результаты анализа, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить для организации предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с учетом календарной разбивки. Информация о тарифах представлена в Таблице 18.

#### Таблица 18

Предельные тарифы

на захоронение твердых коммунальных отходов

ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)

с 01.01.2024 по 31.12.2024

| Предприятие | 2024 год | Тарифы, руб./тонна | Рост к предыдущему периоду*, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |
| ООО «ЭкоЛэнд» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1502,53 | 0% |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2602,77 | 73,2% |

* справочно: тарифы, установленные органом регулирования в предыдущем периоде регулирования:

- с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 1502,53 руб./т.

Приложение № 107 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Производственная программа

ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ЭкоЛэнд» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А, 2 этаж, каб.9 |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Управляющий директор ООО «ЭкоЛэнд» Васильева Наталья Александровна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | Тел. 8(3843) 99-15-60, 99-16-55, Эл.почта oooecoland@mail.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК Кузбасса Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28, электронная почта delo@ recko.ru |
| Период реализации | с 01.01.2021 по 31.12.2025 |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| Приобретение спецтехники | 2021 | 17729,54 | Замена изношенного оборудования | - | - |
|  | 2022 | 30951,38 |  |  |  |
|  | 2023 | 31072,77 |  |  |  |
|  | 2024 | 32198,62 |  |  |  |
|  | 2025 | 29369,40 |  |  |  |

Раздел 3. Планируемые объемы

размещаемых твердых коммунальных отходов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объем захоронения твердых коммунальных отходов | т | 124030 | 124030 | 127370 | 127370 | 253887 | 125972 | 125972 | 54360 | 54360 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб. | 119959 | 171442 | 176060 | 230586 | 381473 | 189276 | 327876 | 144970 | 144970 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное захоронение твердых коммунальных отходов | 01.01.2021 | 31.12.2025 |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов,

используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 | Не более 7 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Обработка твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | 1,66 | 2,67 | 6,34 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

за 2019-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2019 год |  |  |
| 1. | Приобретение фронтального погрузчика | 1164,30 |
| 2. | Приобретение телескопического погрузчика | 2043,30 |
| 3. | Приобретение бульдозера | 2343,30 |
| 4. | Приобретение спецтехники | 0 |
| 5. | Приобретение самосвала 2 ед. | 1845,80 |
| Итого: |  | 7396,81 |
| 2020 год |  |  |
| 1. | Приобретение фронтального погрузчика | 2328,62 |
| 2. | Приобретение телескопического погрузчика | 2043,31 |
| 3. | Приобретение бульдозера | 2163,05 |
| 4. | Приобретение спецтехники | 480,13 |
| 5. | Приобретение самосвала 2 ед. | 1106,56 |
| Итого: |  | 8121,67 |
| 2021 год |  |  |
| 1. | Приобретение дробильной установки и магнитного сепаратора для обработки КГО | 4048,48 |
| 2. | Приобретение магнитного сепаратора | 83,11 |
| 3. | Приобретение технологической линии сортировки | 0,00 |
| 4. | Приобретение пресса горизонтального с автоматической обвязкой кип вторсырья | 999,07 |
| 5. | Приобретение конвейера подающего L-образного ленточно-цепного | 854,85 |
| 6. | Приобретение пресса для пакетирования металлолома | 481,54 |
| 7. | Приобретение пресс хвостов XTY 2000 W 110110-150 с обогревом масла | 1311,68 |
| 8. | Приобретение шкафа управления и маслостанции для пресса XTY 2000 W 110110-150 | 588,21 |
| 9. | Приобретение катка уплотнителя TANA | 5508,92 |
| 10. | Приобретение мультилифта Scania P440BBX4HZ с системой крюкового захвата – 2 ед. со сменными кузовами (бункерами) – 4 ед. к мультилифту | 2256,20 |
| Итого: |  | 16132,06 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Приобретение дробильной установки и магнитного сепаратора для обработки КГО | 4048,48 |
| 2. | Приобретение магнитного сепаратора | 168,80 |
| 3. | Приобретение технологической линии сортировки | 1723,85 |
| 4. | Приобретение пресса горизонтального с автоматической обвязкой кип вторсырья | 999,07 |
| 5. | Приобретение конвейера подающего L-образного ленточно-цепного | 854,85 |
| 6. | Приобретение пресса для пакетирования металлолома | 481,54 |
| 7. | Приобретение пресс хвостов XTY 2000 W 110110-150 с обогревом масла | 1311,68 |
| 8. | Приобретение шкафа управления и маслостанции для пресса XTY 2000 W 110110-150 | 588,21 |
| 9. | Приобретение катка уплотнителя TANA | 5508,92 |
| 10. | Приобретение мультилифта Scania P440BBX4HZ с системой крюкового захвата – 2 ед. со сменными кузовами (бункерами) – 4 ед. к мультилифту | 4786,50 |
| 11. | Фронтальный погрузчик | 336,11 |
| Итого: |  | 20808,01 |

Приложение № 108 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Предельные тарифы

на захоронение твердых коммунальных отходов

ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)

на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

| Наименование услуги | Тариф, руб./т (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. | с 01.12. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | 967,18 | 1382,27 | 1382,27 | 1810,36 | 1502,53 | 1502,53 | 1502,53 | 2602,77 | 2666,85 | 2666,85 |

».

Приложение № 109 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

|  | № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год (базовый уровень) | 2022 год (с учетом корректировки) |  | 2023 год (с учетом корректировки) | 2024 год | 2024 год (с учетом корректировки) | 2024 год (с учетом корректировки) |  |  | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом | ФАКТ | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | с 01.01.2024 по30.06.2024 | с 01.07.2024 по31.12.2024 |  |
|  | 1 | Общий объём, в том числе: | т | 248 059,47 | 254 740,56 | 250 961,57 | 253 886,54 | 109 590,00 | 251 943,53 | 251 943,53 | 125 971,77 | 125 971,77 | учтено в соответствии с расчетом, выполненным по методическим указаниям |
|  | 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 267 368,48 | 286 710,05 | 286 460,38 | 302 637,71 | 164 093,44 | 312 882,24 | 319 040,48 | 159 520,24 | 159 520,24 |  |
| ЭР | 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 8 957,96 | 10 181,50 | 5 382,96 | 10 863,30 | 4 451,68 | 12 022,58 | 12 686,29 | 6 343,15 | 6 343,15 |  |
| ЭР | 2.1.1 | тариф на электроэнергию | руб/кВт.ч | 4,62 | 5,11 | 5,44 | 5,47 | 5,19 | 6,10 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2022 года (5,44431руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 112% на 2023 год, 105,6% на 2024 год (прогноз от 22.09.2023) |
| ЭР | 2.1.2 | количество потреблённой электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) | тыс.кВт.ч | 1 941,01 | 1 992,07 | 988,780 | 1 985,39 | 857,52 | 1 971,40 | 1 970,20 | 985,10 | 985,10 | рассчитано по плановому удельному расходу 2024 года, в соответствии с ДПР и объемами захоронения принятыми в расчет |
|  | 2.1.3 | удельный расход энергии | кВт.ч/т. | 7,82 | 7,82 | 3,94 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | на уровне ДПР |
| ОР | 2.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 63 721,32 | 67 568,86 | 65 715,86 | 70 669,05 | 30 696,42 | 72 828,85 | 74 425,67 | 37 212,84 | 37 212,84 | рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2023 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2024 год 104,7%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) |
| ОР | 2.3 | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 19 339,42 | 20 507,15 | 11 277,15 | 21 448,06 | 9 316,36 | 22 103,56 | 22 588,20 | 11 294,10 | 11 294,10 |  |
| А | 2.4 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 41 496,24 | 49 786,00 | 42 251,58 | 51 795,62 | 55 304,65 | 55 201,59 | 55 641,55 | 27 820,77 | 27 820,77 |  |
|  | 2.4.1 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 22 160,00 | 15 404,53 | 16 575,49 | 12 682,88 | 10 040,75 | 12 476,80 | 12 325,37 | 6 162,69 | 6 162,69 | исходя из расчетного плана 2024 года общей амортизации по производственному процессу с учетом исключения амортизации ОС: аппарат моющий по причине отнесения к малоценному объекту; модернизация гаража, модернизация промышленной бетонированной площадки ТБО, прокладка сети холодного водоснабжения в стояночном боксе по причине отсутствия инвестиционной программы по данным объектам; модульное здание пункта раздельного сбора вторичного сырья по причине нахождения в городе как пункт приема вторсырья; участок обработки ТКО 100%, участок КГО 100%, участок размещения в доле 99,989%, участок приема стоков в доле 99,989%, АТЦ в доле 99,989% согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в размере 12016,65382т.р. и дополнительному учету объектов планируемых к приобретению в размере 308,71982т.р на общую сумму 12325,37т.р. (12016,65382+308,71982) |
|  | 2.4.2 | Амортизация основных средств (производственной программы 2021-2025) | тыс. руб. | 17 729,54 | 30 951,38 | 20 806,64 | 30 881,00 | 29 369,40 | 31 607,24 | 32 198,62 | 16 099,31 | 16 099,31 | по скорректированному предложению предприятия в соответствии со скорректированной производственной программой в доле отнесения на регулируемый вид деятельности согласно расчету по максимальному сроку СПИ в размере 31071,26992т.р. И дополнительнму учету объектов планируемых к приобретению в размере 1127,39839т.р. на общую сумму 32198,62т.р. (31071,26992+1127,35187) |
|  | 2.4.3 | Амортизация основных средств (инвестиционная программа 2021-2025) | тыс. руб. | 1 606,70 | 3 430,09 | 4 869,45 | 8 231,73 | 15 894,50 | 11 117,55 | 11 117,55 | 5 558,78 | 5 558,78 | учтено в соответствии с источниками скорректированной инвестиционной программы постановление проект |
| НР | 2.5 | Аренда земли и основных средств | тыс. руб. | 41,34 | 43,20 | 47,72 | 41,88 | 41,34 | 47,72 | 40,84 | 20,42 | 20,42 | приняты в размере 40,84 тыс. руб. на уровне фактических расходов 2022 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 № 04-2999 (40,84 тыс. руб. = (59,27246 тыс. руб. * 80,51% * (250961,57 т / 293276,19 т))) |
| ОР | 2.6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 6 114,64 | 6 483,84 | 13 314,32 | 6 781,33 | 2 945,60 | 6 988,58 | 7 141,81 | 3 570,91 | 3 570,91 | рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2023 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2024 год 104,7%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) |
| ОР | 2.6.4 | Прочие | тыс. руб. | 6 114,64 | 6 483,84 | 13 314,32 | 6 781,33 | 2 945,60 | 6 988,58 | 7 141,81 | 3 570,91 | 3 570,91 |  |
| ОР | 2.7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 54 237,85 | 54 596,38 | 54 955,61 | 60 497,13 | 22 998,32 | 60 093,69 | 61 235,65 | 30 617,83 | 30 617,83 |  |
| ОР | 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТКО | тыс. руб. | 5 040,32 | 5 344,66 | 5 106,73 | 5 589,88 | 2 428,07 | 5 760,72 | 5 887,03 | 2 943,51 | 2 943,51 |  |
| ОР | 2.7.3 | Прочие услуги производственного характера (вывоз стоков) | тыс. руб. | 1 696,99 | 1 799,45 | 3 779,25 | 1 882,01 | 817,49 | 1 939,53 | 1 982,05 | 991,03 | 991,03 |  |
| ОР | 2.7.4 | Основные материалы (проволока) | тыс. руб. | 4 158,48 | 4 409,57 | 254,16 | 4 611,89 | 2 003,26 | 4 752,84 | 4 857,05 | 2 428,52 | 2 428,52 |  |
| ОР | 2.7.5 | Запасные части | тыс. руб. | 8 762,29 | 9 291,36 | 10 686,43 | 9 717,67 | 4 221,05 | 10 014,66 | 10 234,24 | 5 117,12 | 5 117,12 |  |
| ОР | 2.7.6 | Прочие материалы | тыс. руб. | 7 045,88 | 7 471,31 | 8 998,54 | 7 814,11 | 3 394,21 | 8 052,92 | 8 229,49 | 4 114,75 | 4 114,75 |  |
| ОР | 2.7.7 | Газ природный | тыс. руб. | 861,18 | 913,18 | 774,94 | 955,08 | 414,86 | 984,27 | 1 005,85 | 502,93 | 502,93 |  |
| ОР | 2.7.8 | Прочие | тыс. руб. | 1 797,06 | 1 905,57 | 2 672,28 | 1 993,00 | 865,70 | 2 053,91 | 2 098,94 | 1 049,47 | 1 049,47 |  |
| ОР | 2.7.9 | Услуги охраны | тыс. руб. | 6 985,29 | 7 407,07 | 7 206,98 | 7 746,92 | 3 365,02 | 7 983,68 | 8 158,73 | 4 079,37 | 4 079,37 |  |
| ОР | 2.7.10 | Услуги перевозки | тыс. руб. | 35,49 | 37,63 | 1 315,73 | 39,36 | 17,10 | 40,56 | 41,45 | 20,73 | 20,73 |  |
| ОР | 2.7.11 | Услуги организации пассажирских перевозок | тыс. руб. | 3 561,26 | 3 776,29 | 3 948,29 | 3 949,55 | 1 715,56 | 4 070,26 | 4 159,50 | 2 079,75 | 2 079,75 |  |
| НР | 2.7.12.1 | Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) захоронение | тыс. руб. | 8 668,00 | 6 275,00 | 6 275,00 | 2 994,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 523,00 | 523,00 | на уровне ранее утвержденного плана, лизинговые платежи в размере амортизации по сроку полезного использования на соответствующий период согласно скорректированному расчету предприятия |
| НР | 2.7.12.2 | Услуги аренды (лизинг технологической линии сортировки ПП) | тыс. руб. |  |  |  | 6 964,67 |  | 6 964,67 | 6 964,67 | 3 482,34 | 3 482,34 | учтено в соответствии с договорами лизинга с учетом отнесения амортизации по максимальному сроку полезного использования |
| ОР | 2.7.13 | Спецодежда | тыс. руб. | 2 211,74 | 2 345,29 | 1 823,63 | 2 452,90 | 1 065,46 | 2 527,86 | 2 583,29 | 1 291,65 | 1 291,65 | рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2023 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2024 год 104,7%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) |
| ОР | 2.7.14 | Реагенты для установки по очистке фильтрата | тыс. руб. | 3 413,87 | 3 620,00 | 2 113,65 | 3 786,09 | 1 644,56 | 3 901,80 | 3 987,35 | 1 993,68 | 1 993,68 |  |
| ОР | 2.8 | Цеховые расходы в том числе: | тыс. руб. | 16 128,59 | 17 102,45 | 25 088,43 | 17 887,14 | 7 769,61 | 18 433,81 | 18 837,99 | 9 419,00 | 9 419,00 |  |
| ОР | 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 7 717,55 | 8 183,54 | 15 014,57 | 8 559,02 | 3 717,77 | 8 820,60 | 9 014,00 | 4 507,00 | 4 507,00 |  |
| ОР | 2.8.2 | Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 2 342,28 | 2 483,70 | 2 672,92 | 2 597,66 | 1 128,34 | 2 677,05 | 2 735,75 | 1 367,87 | 1 367,87 |  |
| ОР | 2.8.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 169,92 | 1 240,56 | 2 832,74 | 1 297,48 | 563,58 | 1 337,13 | 1 366,45 | 683,23 | 683,23 |  |
|  | 2.8.4 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. | 400,23 | 424,40 | 459,600 | 443,87 | 192,80 | 457,44 | 467,47 | 233,73 | 233,73 |  |
| ОР | 2.8.5 | Электроэнергия | тыс. руб. | 495,91 | 525,85 | 131,09 | 549,98 | 238,89 | 566,79 | 579,22 | 289,61 | 289,61 |  |
| ОР | 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. | 4 002,71 | 4 244,40 | 3 977,51 | 4 439,14 | 1 928,22 | 4 574,81 | 4 675,12 | 2 337,56 | 2 337,56 |  |
| ОР | 2.9 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 26 821,28 | 28 440,76 | 43 129,81 | 29 745,66 | 12 920,59 | 30 654,76 | 31 326,88 | 15 663,44 | 15 663,44 |  |
| ОР | 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 16 130,46 | 17 104,43 | 28 192,39 | 17 889,21 | 7 770,51 | 18 435,95 | 18 840,16 | 9 420,08 | 9 420,08 |  |
| ОР | 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 4 895,59 | 5 191,19 | 4 776,51 | 5 429,37 | 2 358,35 | 5 595,31 | 5 717,98 | 2 858,99 | 2 858,99 |  |
| ОР | 2.9.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 219,89 | 1 293,54 | 1 529,36 | 1 352,89 | 587,65 | 1 394,24 | 1 424,81 | 712,40 | 712,40 |  |
| ОР | 2.9.6 | Аренда основных средств (земельного участка) | тыс. руб. | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  |
| ОР | 2.9.7 | Электроэнергия | тыс. руб. | 174,04 | 184,55 | 13,22 | 193,02 | 83,84 | 198,92 | 203,28 | 101,64 | 101,64 |  |
| ОР | 2.9.8 | Прочие | тыс. руб. | 4 401,25 | 4 667,00 | 8 618,28 | 4 881,13 | 2 120,21 | 5 030,31 | 5 140,60 | 2 570,30 | 2 570,30 |  |
| НР | 2.10 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 2.11 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | тыс. руб. | 161,08 | 143,44 | 223,07 | 186,39 | 161,08 | 223,07 | 190,93 | 95,46 | 95,46 |  |
| НР | 2.11.1 | земельный налог | тыс. руб. | 6,28 | 6,26 |  |  | 6,28 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 2.11.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 154,80 | 137,18 | 223,07 | 186,39 | 154,80 | 223,07 | 190,93 | 95,46 | 95,46 | учтено в соответствии с расчетом по транспортному налогу за 2022 год в отношении транспортных средств используемых непосредственно на полигоне ТКО по регулируемому виду деятельности 239,735т.р. за исключением транспортных средств которые не используются на полигоне (легковые автомобили) в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом коэффициентов распределения затрат по факту 2022 года согласно расчету (223,121*(250961,57/293276,19) |
| ОР | 2.12 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | тыс. руб. | 25 089,46 | 26 604,38 | 18 871,84 | 27 825,04 | 12 086,33 | 28 675,43 | 29 304,16 | 14 652,08 | 14 652,08 | рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2023 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2024 год 104,7%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) |
|  | 2.13 | Прочие косвенные расходы | тыс. руб. | 5 259,30 | 5 252,09 | 6 202,03 | 4 897,11 | 5 401,46 | 5 608,60 | 5 620,51 | 2 810,26 | 2 810,26 |  |
| НР | 2.13.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 4 783,79 | 4 747,87 | 5 065,13 | 4 369,76 | 5 172,40 | 5 065,13 | 5 065,13 | 2 532,57 | 2 532,57 | учтено на уровне фактических расходов 2022 года в соответствии с декларацией по НВОС в доле отнесения на регулируемый вид деятельности |
| ОР | 2.13.2 | прочие | тыс. руб. | 475,51 | 504,22 | 1 136,90 | 527,35 | 229,07 | 543,47 | 555,38 | 277,69 | 277,69 | рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2023 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2024 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2024 год 104,7%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) |
|  | 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 138 695,78 | 116 026,27 | 203 147,39 | 152 039,63 | 190 689,81 | 147 046,76 | 147 354,67 | 43 592,35 | 103 762,32 |  |
| П | 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. | 69 742,60 | 71 678,21 | 139 384,65 | 105 976,14 | 116 175,80 | 101 597,97 | 101 597,97 | 35 553,13 | 66 044,84 |  |
|  | 3.1.1 | мероприятия инвестиционной программы 2021-2025гг. (возврат займов) | тыс. руб. | 47 593,00 | 55 023,91 | 122 730,35 | 89 235,44 | 99 256,70 | 84 678,87 | 84 678,87 | 35 553,13 | 49 125,74 | принято в расчет по в соответствии с мероприятиями в разбивке по источниками скорректированной ИП согласно финансовому плану на 2024 год постановление ПРОЕКТ |
|  | 3.1.2 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат займов) | тыс. руб. | 9 411,00 | 2 901,80 | 2 901,80 | 2 901,80 | 2 901,80 | 2 901,80 | 2 901,80 | 0,00 | 2 901,80 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
|  | 3.1.3 | мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат займов) "Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)" |  | 12 738,60 | 13 752,50 | 13 752,50 | 13 838,90 | 14 017,30 | 14 017,30 | 14 017,30 | 0,00 | 14 017,30 | в соответствии возвратом средств на мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг. |
| П | 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 119,28 | 61,69 | 167,73 | 122,67 | 134,05 | 126,42 | 126,42 | 63,21 | 63,21 | по предложению предприятия |
| П | 3.3 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 30 400,00 | 29 950,87 | 30 780,80 | 30 808,93 | 29 678,26 | 29 678,26 | 29 678,26 | 0,00 | 29 678,26 | согласно графику гашения на 2024 год |
| П | 3.4 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 13 368,42 | 14 335,50 | 6 137,43 | 15 131,89 | 8 204,67 | 15 644,11 | 15 952,02 | 7 976,01 | 7 976,01 | рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний" |
| НР | 3.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. | 25 065,47 | 0,00 | 26 676,78 | 0,00 | 36 497,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 3.5.1 | на прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 25 065,47 |  | 26 676,78 |  | 36 497,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| РД | 5 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| РД | 6 | Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| РД | 7 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| НР | 8 | Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов | тыс руб |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 406 064,25 | 402 736,33 | 489 607,78 | 454 677,32 | 354 783,25 | 459 929,01 | 466 395,15 | 203 112,59 | 263 282,56 |  |
| К | 10 | Корректировка НВВ (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов) | тыс. руб. | -114 662,79 | 13 834,26 |  | -12 586,22 |  | 58 105,08 | 50 868,87 | 0,00 | 50 868,87 | согласно расчету |
| К | 11 | Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности | тыс. руб. |  | -9 924,58 |  | -10 554,62 |  | -13 462,60 | -13 836,24 | -13 836,24 | 0,00 | Согласно расчету ΔЦП (корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности) в соответствии с пунктом 50 Методических указаний |
| К | 12 | Величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки , обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы |  |  |  |  | -50 063,94 |  | 12 384,00 | 13 724,48 | 0,00 | 13 724,48 | Согласно расчету ΔИ (величина отклонения от утвержденной инвестиционной программы) в соответствии с пунктом 49 Методических указаний |
|  |  | НВВ без НДС с учетом корректировки | тыс. руб. | 291 401,46 | 406 646,02 | 489 607,78 | 381 472,54 | 354 783,25 | 516 955,49 | 517 152,27 | 189 276,35 | 327 875,91 | тариф 2023 год 1502,53 |
|  |  | Тариф | руб./т | 1 174,72 | 1 596,31 | 1 950,93 | 1 502,53 | 3 237,37 | 2 051,87 | 2 052,65 | 1 502,53 | 2 602,77 | 173,2% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517152,27 | 189 276,36 | 327 875,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с НДС | 620582,72 | 0,00 |  |  |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов | % |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  | 4,7 | 4,9 | 7,2 |  |  |  |
|  |  | Итого коэффициент индексации |  |  |  |  |  | 1,03653 | 1,03851 | 1,06128 |  |  |  |
|  |  | # Текущие расходы, в том числе: | # тыс руб | # 250 937,70 | # 236 924,06 | # 270 885,58 | # 250 842,09 | # 145 285,82 | # 257 680,65 | # 263 398,94 |  |  |  |
|  |  | # Операционные расходы | # тыс руб | # 203 260,07 | # 215 533,05 | # 227 214,92 | # 225 422,09 | # 97 916,30 | # 232 311,48 | # 237 405,08 |  |  |  |
|  |  | # Неподконтрольные расходы | # тыс руб | # 38 719,67 | # 11 209,51 | # 38 287,70 | # 14 556,70 | # 42 917,84 | # 13 346,59 | # 13 307,56 |  |  |  |
|  |  | # Расходы на приобретение энергетических ресурсов | # тыс руб | # 8 957,96 | # 10 181,50 | # 5 382,96 | # 10 863,30 | # 4 451,68 | # 12 022,58 | # 12 686,29 |  |  |  |
|  |  | # Амортизация | # тыс руб | # 41 496,24 | # 49 786,00 | # 42 251,58 | # 51 795,62 | # 55 304,65 | # 55 201,59 | # 55 641,55 |  |  |  |
|  |  | # Нормативная прибыль | # тыс руб | # 100 261,88 | # 101 690,77 | # 170 333,18 | # 136 907,74 | # 145 988,11 | # 131 402,65 | # 131 402,65 |  |  |  |
|  |  | # Расчетная предпринимательская прибыль | # тыс руб | # 13 368,42 | # 14 335,50 | # 6 137,43 | # 15 131,89 | # 8 204,67 | # 15 644,11 | # 15 952,02 |  |  |  |
|  |  | # Результаты деятельности | # тыс руб | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  |  |  |
|  |  | # Корректировка НВВ | # тыс руб | # - 114 662,79 | # 3 909,68 | # - | # - 73 204,78 | # - | # 57 026,48 | # 50 757,11 |  |  |  |
|  |  | # ВСЕГО: | # тыс руб | # 291 401,46 | # 406 646,02 | # 489 607,77 | # 381 472,54 | # 354 783,25 | # 516 955,49 | # 517 152,27 |  |  |  |

Приложение № 110 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Экологические технологии»,

для корректировки необходимой валовой выручки и утвержденных

предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по зоне деятельности «ЮГ», на 2024 год

Заместитель начальника отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

По результатам конкурсного отбора, соглашением от 27.10.2017 об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны «ЮГ» Кемеровской области  ООО «Экологические технологии» присвоен статус регионального оператора. Соглашение заключено сроком на 10 лет.

ООО «Экологические технологии» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее - РЭК Кузбасса) с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки и утвержденных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2024 год (исх. от 31.08.2023 № 26649, вх. от 31.08.2023 № 4891).

Согласно представленному заявлению организацией было предложено скорректировать плановую необходимую валовую выручку на 2024 год до уровня 2222201,96 тыс. руб. и тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом корректировки необходимой валовой выручки в размере 709,55 руб./м3.

На основании представленного заявления открыто дело «О принятии документов к рассмотрению и открытии дела о корректировке необходимой валовой выручки и утвержденных предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии» по зоне деятельности ЮГ» за № 80-ТКО.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

8. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;

9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16;

10. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Расчет корректировки НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и утверждение тарифов производится на 2024 год.

Общая характеристика

Региональный оператор обеспечивает осуществление деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение) в соответствии с территориальной схемой, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.08.2017 № 412, от 23.01.2018 № 21, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 10.12.2019 № 713, от 19.10.2022 № 696), комплексной региональной программой, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2017 № 419 «Об утверждении комплексной региональной программы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» на 2017-2026 годы» (в редакции постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.09.2020 № 598).

В зону «Юг» Кемеровской области входят: Новокузнецкий городской округ, Прокопьевский городской округ, Осинниковский городской округ, Калтанский городской округ, Киселевский городской округ, Мысковский городской округ, Краснобродский городской округ, Междуреченский городской округ, Прокопьевский муниципальный район, Новокузнецкий муниципальный район, Таштагольский муниципальный район.

Для каждого муниципального образования определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование. При построении схемы потоков твердых коммунальных отходов решалась задача оптимизации расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов. Для каждого муниципального образования были составлены маршруты движения до объектов по обращению с отходами по дорогам общего пользования. В случае если в качестве таких объектов рассматривались перегрузки или сортировки, были составлены маршруты движения отходов на полигоны (с учетом снижения расходов на транспортирование отходов после их сортировки).

В соответствии с требованиями действующего законодательства весь объем твердых коммунальных отходов, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку (сортировку). На территории Кемеровской области по зоне «ЮГ» обработку твердых коммунальных отходов осуществляет только один оператор ООО «ЭкоЛэнд».

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Экологические технологии» (далее – организация) по корректировке тарифов на 2024 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Методических указаний, утвержденных Приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, в электронном виде по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42(v1.0.2).

Оценка достоверности данных,

приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому виду деятельности на 2024 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услугу регионального оператора, принимаемых для расчета единых тарифов на 2024 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых данных о работе организации.

Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2022 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности.

Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется:

Положением о закупках товаров, работ, услуг № П-01-2019-4 для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек») (новая редакция), новая версия введена с целью актуализации Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЭкоТек» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Положением о закупках товаров, работ, услуг № П-01-2021-5 для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек») (новая редакция), новая версия введена с целью актуализации Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЭкоТек» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Положением о закупках товаров, работ, услуг № П-01-2022-6 для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек») (новая редакция), новая версия введена с целью актуализации Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЭкоТек» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Таким образом, при формировании статей расходов предприятия регулирующим органом использовались цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (вся необходимая закупочная документация представлена в материалах тарифного дела).

Оценка финансового состояния организации

Основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

В организации ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, в связи с чем, оценка динамики показателей по статьям расходов проводилась на основе представленных бухгалтерских регистров за 2022 год.

Общий анализ бухгалтерской отчетности предприятия (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует об уменьшении внеоборотных активов по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим периодом на (-6474) (142694-149168) тыс. руб. Это обусловлено, уменьшением основных средств на (-9460) (59141-68601) тыс. руб., увеличением стоимости отложенных налоговых активов на 3057 (81927-78870) тыс. руб., увеличением нематериальных активов на 28 (28-0) тыс. руб., уменьшением прочих внеоборотных активов на (-99) (1598-1697) тыс. руб.

В составе оборотных активов также наблюдаются изменения. По сравнению с предыдущим периодом в 2022 году оборотные активы увеличились на 139204 (1049664-910460) тыс. руб. Основным фактором для роста данного показателя стало увеличение дебиторской задолженности на 117460 (1016727-899267) тыс. руб., увеличение денежных средств и денежных эквивалентов 21745 (32921-11176) тыс. руб., уменьшение запасов (-1) (16-17) тыс. руб.

При анализе Отчета о финансовых результатах предприятия (форма             № 2) было выявлено увеличение выручки в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 111602 (1814980-1703378) тыс. руб. При этом себестоимость продаж увеличилась на 142470 (1624745-1482275) тыс. руб. Убыток предприятия составил (-32250) тыс. руб.

Для подтверждения фактических доходов организации за 2022 год ООО «Экологические технологии» в материалах тарифного дела представлены обороты счета 90, 91.01, 91.02, оборотно-сальдовая ведомость по счету 91, реестр потребителей за 2022 год с отраженными объемными показателями, начисленными суммами в разрезе потребителей услуги. Так, выручка от реализации услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами в части услуг регионального оператора составила 1814979,62 тыс. руб., согласно оборотам счета 90.01.1, объем реализации составил 3108177,435 м3, в том числе:

- за январь-июнь 860357,13063 тыс. руб. (1519073,296 м3);

- за июль-ноябрь 782154,12338 тыс. руб. (1321751,239 м3);

- за декабрь 172468,36982 тыс. руб. (267352,90 м3)

Фактические расходы организации на оказание услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами представлены также в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42. Расходы предприятия за 2022 год в разрезе услуги регионального оператора составили 1847546,60 тыс. руб.

На предприятии ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Механизмы распределения расходов между регулируемыми видами деятельности, а также порядок распределения расходов закреплены:

- учетной политикой для целей бухгалтерского учета с 2022 года, утвержденной приказом от 30.12.2021 № 88/1;

- учетной политикой для целей налогообложения с 2022 года, утвержденной приказом от 30.12.2021 № 88/2;

- порядком распределения затрат по видам услуг от 11.01.2021.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42.

Корректировка необходимой валовой выручки

и утвержденных тарифов на 2024 год

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.12.2021 № 653 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии» утверждена производственная программа и утверждены единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022-2026 годы.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VI Методических указаний: «Особенности формирования единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Согласно пункту 85 главы VI расчет единого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, , осуществляется по следующим формулам:

где:

- необходимая валовая выручка регионального оператора в году i, руб.;

- объем (масса) отходов, транспортирование которых будет осуществлять региональный оператор в году i, м3 (тонн). В эту величину не включается объем (масса) отходов, поступающих от других региональных операторов в рамках, заключаемых с ними договоров (соглашений), но включаются объемы отходов, передаваемые другим региональным операторам в соответствии с территориальной схемой и соглашением между региональными операторами;

- расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами, руб.;

- собственные расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с пунктом 87 Методических указаний, руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i, осуществляемая в соответствии с пунктом 92 Методических указаний, руб.;

- тариф оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, Оj, установленный органом регулирования тарифов на год i, руб./м3 (руб./тонна).

В составе тарифов операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами учитываются также тарифы организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

НадбОj - надбавки к тарифам, установленные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руб./м3;

- объем (масса) отходов, направляемая (планируемая к направлению) региональным оператором на объект оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, Оj в году i, м3 (тонн). В составе таких объектов учитываются также объекты, расположенные в зоне деятельности других региональных операторов, с которыми у регионального оператора заключен договор (соглашение), и доставка отходов на которые предусмотрена территориальной схемой;

Кпл - коэффициент перевода, определяемый в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 24, ст. 3543) (далее - Правила коммерческого учета), в целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов (средняя плотность твердых коммунальных отходов).

В случае, если региональный оператор в соответствии с территориальной схемой самостоятельно осуществляет обработку, обезвреживание и (или) захоронение твердых коммунальных отходов, то расходы на оказание соответствующих услуг, а также объем таких услуг учитываются при расчете единого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с главами I - V Методических указаний в составе показателя .

Согласно пункту 86 главы VI Методических указаний при расчете единого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами орган регулирования тарифов учитывает количество отходов  и , определяемые на уровне соответствующих фактических объемов и масс за последний отчетный год с учетом динамики изменения количества отходов за последние три года, при условии, что направления транспортирования отходов соответствуют территориальной схеме и не содержат изменений за последние три года. Значения этих параметров подлежат корректировке в случае, если территориальная схема предусматривает изменения баланса образования и обращения с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности регионального оператора, либо такие изменения предусмотрены соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В случае, если территориальная схема не предусматривает изменений, количество отходов на очередной год рассчитывается по формулам:

где:

- объем (масса) отходов, транспортирование которых будет осуществлять региональный оператор в году i, м3 (тонн). В эту величину не включается объем (масса) отходов, поступающих от других региональных операторов в рамках, заключаемых с ними договоров (соглашений);

- объем (масса) отходов, направляемая региональным оператором на объект Оj в году i, м3 (тонн). В составе таких объектов учитываются также объекты, расположенные в зоне деятельности других региональных операторов, с которыми у регионального оператора заключен договор (соглашение), и доставка отходов на которые предусмотрена территориальной схемой;

- среднее изменение количества отходов за 3 года, процентов. В случае отсутствия наблюдений за соответствующие годы, отношение соответствующих объемов отходов определяется равным 1;

, - фактический объем (масса) отходов, транспортирование которых осуществлял региональный оператор в годах (i-k), (i-k-1), м3 (тонн).

В случае, если имеет место изменение потоков отходов, предусмотренное территориальной схемой, величины и определяются с учетом такого перераспределения потоков отходов.

Согласно пункту 87 главы VI Методических указаний собственные расходы регионального оператора, , включают в себя:

- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов;

- сбытовые расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с пунктом 89 Методических указаний;

- расходы на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми отходами в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» (Собрание законодательства Российской Федерации; 2016, № 37, ст. 5501) для субъектов Российской Федерации - городов федерального значения;

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Согласно пункту 88 главы VI Методических указаний расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов формируются исходя из расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в соответствии с договорами, заключаемыми региональным оператором с операторами, осуществляющими транспортирование твердых коммунальных отходов, и (или) собственных расходов регионального оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов, осуществляемых региональным оператором, с учетом положений пунктов 12, 14 Основ ценообразования.

Согласно пункту 89 главы VI Методических указаний к сбытовым расходам регионального оператора относятся расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской задолженности, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 02.12.2021     № 2181 внесены изменения в Основы ценообразования, согласно которым абзац первый пункта 33 изложен в следующей редакции: «33. Сбытовые расходы регионального оператора определяются в соответствии с методическими указаниями и включают расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской задолженности, но не более 5 процентов на 2022 - 2024 годы, не более 3 процентов на 2025 - 2026 годы и не более 2 процентов начиная с 2027 года необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования.» при этом в Методических рекомендациях редакция оставлена без изменения.

Согласно пункту 90 главы VI Методических указаний в случае, если региональный оператор осуществляет транспортирование отходов в зоны деятельности других региональных операторов, в том числе на территорию иных субъектов Российской Федерации, если иное не установлено соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, при установлении единого тарифа регионального оператора на обращение учитываются:

расходы на обработку, обезвреживание и захоронение отходов, осуществляемые в зоне деятельности другого регионального оператора (на территории другого субъекта Российской Федерации) в соответствии с тарифами, установленными для объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение отходов;

расходы на транспортирование отходов в составе собственных расходов регионального оператора в соответствии с договором (соглашением) между региональными операторами.

При учете расходов регионального оператора на обращение с отходами в зоне деятельности другого регионального оператора орган регулирования тарифов во избежание двойного учета соответствующих расходов обеспечивает исключение таких расходов из тарифов регионального оператора, в зоне деятельности которого осуществляются соответствующие расходы.

Согласно пункту 90(1) главы VI Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль регионального оператора определяется в размере 5% от расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, выполняемых региональным оператором самостоятельно (за исключением расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов), и расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В случае если региональный оператор в соответствии с территориальной схемой самостоятельно осуществляет обезвреживание, обработку и (или) захоронение твердых коммунальных отходов, то орган регулирования учитывает расчетную предпринимательскую прибыль такого регионального оператора в составе необходимой валовой выручки, относимой на деятельность по обезвреживанию, обработке, захоронению твердых коммунальных отходов.

Согласно пункту 91 главы VI Методических указаний если иное не предусмотрено соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, индексация собственных расходов регионального оператора производится по следующим формулам:

где:

- собственные расходы регионального оператора в году (i + 1), руб.;

, - расходы регионального оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов соответственно в годах (i + 1), i, руб.;

- прочие расходы регионального оператора, предусмотренные пунктом 87 Методических указаний (за исключением расходов на транспортирование, сбытовых расходов регионального оператора), соответственно в годах (i + 1), i, руб.;

- сбытовые расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с пунктом 89 Методических указаний, руб.;

(абзац введен Приказом ФАС России от 01.11.2018 № 1488/18)

ИПЦi+1 - индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития на год (i+1);

- корректировка расходов на транспортирование отходов в году (i + 1);

, - среднее расстояние транспортирования отходов первого плеча (от источника образования или накопления отходов до объекта по обращению с отходами без осуществления сортировки или перегрузки) соответственно в годах (i+1), i, км;

, - среднее расстояние транспортирования отходов второго плеча (от перегрузки или сортировки до объекта, на котором осуществляется обезвреживание или захоронение отходов) соответственно в годах (i+1), i, км;

- коэффициент снижения расходов на транспортирование отходов после сортировки или перегрузки. В случае, если такой коэффициент не определен в соглашении об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами или в территориальной схеме, его значение принимается равным 0,4.

Средние расстояния транспортирования отходов, учитываемые при расчете тарифов в соответствии с формулой (50) пункта 91 Методических указаний определяются в соответствии с территориальной схемой. Корректировка расходов на транспортирование не рассчитывается в случае, если территориальной схемой не предусмотрено изменений схемы потоков транспортирования отходов на соответствующий год.

Согласно пункту 92 главы VI Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на очередной период регулирования рассчитывается по формуле:

где:

- корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i, руб.;

- фактическая величина необходимой валовой выручки регионального оператора в (i-2) -м году, определяемая в соответствии с формулой (43) пункта 85 Методических указаний с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных, в том числе с учетом изменений территориальной схемы, руб.;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема (массы) твердых коммунальных отходов в (i-2) -м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VI Методических указаний на (i-2)-й год, руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в связи с изменением законодательства, не учтенным при установлении тарифов, руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в связи с возмещением расходов и недополученных доходов, предусмотренных пунктом 12 Методических указаний, а также в связи с исключением необоснованно полученных доходов регионального оператора, предусмотренных пунктом 12 Основ ценообразования.

Согласно пункту 95 Методических указаний на второй и последующие годы действия соглашения об организации деятельности по обращению с отходами единый тариф регионального оператора по обращению с отходами рассчитывается в соответствии с пунктом 85 настоящих Методических указаний с учетом следующих особенностей:

величины, определяются в соответствии с пунктом 86 Методических указаний;

величина индексируется в соответствии с пунктом 91 Методических указаний;

величина рассчитывается в соответствии с пунктом 92 Методических указаний.

При расчете статей расходов специалистом использовались:

индекс потребительских цен на 2024 год – 107,2% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России);

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованном 22.09.2023 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Анализ экономической обоснованности расходов на 2024 год

Расходы регионального оператора по обезвреживанию,

захоронению твердых коммунальных отходов на объектах,

используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами

Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами утверждены РЭК Кузбасса на 2024 год в размере 440244,64 тыс. руб., в том числе:

ООО «Чистый город» 9763,18 тыс. руб. (объем захоронения 27890,00 тонн, тариф покупки в размере 350,16 руб./т (НДС не облагается));

ООО «ЭкоЛэнд» 425740,80 тыс. руб. (объем захоронения 109590,00 тонн, тариф покупки в размере 3884,85 руб./т (с НДС));

ООО «Феникс» 4740,66 тыс. руб. (объем захоронения 21312,00 тонн, тариф покупки в размере 222,44 руб./т (НДС не облагается)).

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 634850,44 тыс. руб.

ООО «Чистый город» 9763,18 тыс. руб. (объем захоронения 27890,00 тонн, тариф покупки в размере 350,06 руб./т (НДС не облагается));

ООО «ЭкоЛэнд» 620346,60 тыс. руб. (объем захоронения 251943,35 тонн, тариф покупки в размере 2462,24 руб./т (с НДС));

ООО «Феникс» 4740,66 тыс. руб. (объем захоронения 21312,00 тонн, тариф покупки в размере 222,44 руб./т (НДС не облагается)).

В качестве обосновывающих документов для подтверждения фактических расходов за 2022 год предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Расходы РО по обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО» за 2022 год;

- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по контрагенту ООО «ЭкоЛэнд» за 2022 г.;

- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по контрагенту ООО «Чистый город» за 2022 г.;

- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по контрагенту ООО «Феникс» за 2022 г.;

- договор ООО «ЭкоЛэнд» № 423-21/эт/724-21/эт от 11.01.2022;

- документация о закупке № 65 (сбор и размещение отходов) – ООО «ЭкоЛэнд»;

- договор ООО «Чистый город» № 417-21/эт от 30.12.2021;

- документация о закупке № 73 (сбор и размещение отходов) – ООО «Чистый город»;

- договор ООО «Чистый город» № 231-22/эт от 30.11.2022;

- протокол заседания комиссии по закупкам № 26 от 22.08.2022 (сбор и размещение отходов) – ООО «Чистый город»;

- договор ООО «Феникс» № 422-21/эт от 30.12.2021;

- протокол заседания комиссии по закупкам № 24 (сбор и размещение отходов) – ООО «Феникс»;

- договор ООО «Феникс» № 196-22/эт от 31.10.2022;

- протокол заседания комиссии по закупкам № 18 (сбор и размещение отходов) – ООО «Феникс».

Показатель - расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами принят в расчет регулирующим органом в размере 635927,90 тыс. руб. на 2024 год исходя тарифов, утвержденных операторам ТКО по зоне деятельности «ЮГ», в том числе:

ООО «Чистый город» 12306,49 тыс. руб. (объем захоронения 34562,00 тонн, тариф в размере 339,44 руб./т на 1 полугодие, 372,70 руб./т на 2 полугодие 2024 года (НДС не облагается)), в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2020 № 424 (в редакции постановления от 12.10.2023 № 171);

ООО «ЭкоЛэнд» 620582,71 тыс. руб. (объем захоронения 251943,54 тонн, тариф в размере 1803,04 руб./т на 1 полугодие, 3123,33 руб./т на 2 полугодие (с НДС)) в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 466 (в редакции постановления от 30.11.2023 № 465);

ООО «Феникс» 3038,70 тыс. руб. (объем захоронения 12554,00 тонн, тариф в размере 242,05 руб./т на 1 полугодие, 242,05 руб./т на 2 полугодие 2024 года (НДС не облагается)) в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.11.2020 № 405 (в редакции постановления от 12.10.2023 №172).

Собственные расходы регионального оператора

Собственные расходы регионального утверждены РЭК Кузбасса на 2024 год в размере 1433776,45 тыс. руб., в том числе:

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов в размере 1191434,23 тыс. руб.

- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо в размере 854279,43 тыс. руб.;

- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо в размере 337154,80 тыс. руб.

Сбытовые расходы регионального оператора не рассматривались.

Прочие расходы в размере 242342,22 тыс. руб.

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 201136,68 тыс. руб.;

- прочие расходы в том числе: услуги РКЦ по ИЖС и прямым договорам в размере 28377,61 тыс. руб., расходы на предоставление банковской гарантии 1287,82 тыс. руб. на общую сумму 29665,43 тыс. руб.

- прибыль на социальное развитие 0,00 тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль 11540,11 тыс. руб.

Региональным оператором величина собственных расходов заявлена для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1491867,94 тыс. руб., в том числе:

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов в размере 1242367,04 тыс. руб.

- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо в размере 895754,70 тыс. руб.;

- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо в размере 346612,34 тыс. руб.

Сбытовые расходы регионального оператора не заявлены.

Прочие расходы в размере 249500,90 тыс. руб.

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 207188,07 тыс. руб.;

- прочие расходы в том числе: услуги РКЦ по ИЖС и прямым договорам в размере 29173,63 тыс. руб., расходы на предоставление банковской гарантии 1258,20 тыс. руб. на общую сумму 30431,83 тыс. руб.

- прибыль на социальное развитие 0,00 тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль 11881,00 тыс. руб.

Показатель - собственные расходы регионального оператора в году (i + 1), принят в расчет регулирующим органом с учетом дополнительных статей в размере 1524495,02 тыс. руб., рассчитан с использованием формул 48, 49, 50, 51 пункта 91 главы VI особенности формирования единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

1524495,02 тыс. руб. = 1269608,46 тыс. руб. + 0,00 тыс. руб. + (211677,62 тыс. руб.+ 29813,28 тыс. руб. +1258,20 тыс. руб. +0,00 тыс. руб.+ 12137,46 тыс. руб.)

В качестве обосновывающих документов для подтверждения фактических расходов за 2022 год предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:

- пояснение по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 1-е плечо;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Расходы на сбор и транспортирование ТКО 1-е плечо и 2-е плечо» за 2022 год, реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) в разрезе контрагентов за 2022 год;

- договоры на транспортирование ТКО и документация об аукционе в разрезе Лотов;

- положение «Об оплате труда и премировании работников Общества» версия 3-2020;

- пояснительная записка по статье оплата труда;

- численность и текучесть кадров за 2022 год;

- РСВ за 2022 год;

- расчет фактического фонда оплаты труда;

- штатное расписание с 01.01.2022 и с 01.07.2022;

- организационная структура с 01.11.2022 года;

- штатное расписание 01.07.2022;

- организационная структура с 01.07.2022;

- реестр актов по договорам ГПХ по работе с дебиторской задолженностью за 2022 год;

- реестр договоров ГПХ по работе с дебиторской задолженностью за 2022 год;

- реестр актов и договоров по агентским услугам заключения договоров за 2022 год;

-  реестр актов и договоров ГПХ по прочим услугам за 2022 год;

- реестр актов «Самозаняты» и акты выполненных работ;

-  обороты счета 69, 96 за 2022 год;

- уведомление о страховом тарифе на обязательное страхование от несчастных случаев на 2022 год;

- ведомость амортизации ОС за период за 2021, 2022 годы;

- пояснения по амортизации основных средств;

- приказ Экологические технологии № 87/2 от 27.12.2021 «О подготовке к переходу на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

- письмо ФАС России № МШ/74227/22 от 05.08.2022 «О новых стандартах бухгалтерского учета, подлежащих применению начиная с бухгалтерской (финансово) отчетности за 2022 год;

- реестр актов о приеме передачи объектов основных средств ОС-1, ОС-6;

- акты о приеме-передачи объектов основных средств (ОС-1), инвентарные карты в разрезе основных средств;

-  расчет амортизации объектов основных средств за 2022 год и на 2024 год;

- пояснительная записка по статье «Амортизация НМА»;

- обороты счета 05 «Амортизация нематериальных активов»;

- обороты по счету 97 за 2022 год;

- пояснения по Расходам будущих периодов 2022 год;

- таблица Расчет РБП на 2022-2024 годы;

- реестр документов и договоров по статье «1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер»;

- товарные накладные, договоры, акты, реестры актов выполненных работ;

- иные обосновывающие материалов по статье «Расходы будущих периодов»;

- пояснения по аренде автомобилей на 2022 год;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат аренда автомобилей за 2022 год;

- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупке в разрезе контрагентов;

- реестр договоров использования личного транспорта сотрудников организации за 2022 год;

- пояснительная записка по статье аренда офисов;

- реестр арендуемых офисов за 2022 год;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Аренда офисов» за 2022 год;

- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупке, иные документы в разрезе контрагентов;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье «Текущий ремонт автомобилей» за 2022 год;

- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупке в разрезе контрагентов;

- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по контрагенту ООО «Большая тройка» за 2022 г., договор;

-  реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по контрагенту ООО «Дубльгис» за 2021 г., договор;

- документация о закупке;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Техническое сопровождение ПО «Планирование и мониторинг транспортирования ТКО» за 2022 год;

- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупке в разрезе контрагентов;

- пояснение по услугам сотовой и телефонной связи;

- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, краткая информация о тарифных планах, описание тарифных планов, документация о закупках в разрезе контрагентов;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Интернет»;

- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупке в разрезе контрагентов;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Обучение, участие в семинарах и конференциях» за 2022 год, договоры, документация о закупках в разрезе контрагентов;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Командировочные расходы» за 2022 г.;

- реестр приказов (распоряжений) о направлении работников в командировки, авансовые отчеты работников по командировкам за 2022 г.;

- положение «О направлении работников ООО «ЭкоТек» в командировки»;

- пояснение по статье «Почтовые расходы»;

- примеры отправки квитанций;

- реестры отправки квитанций;

- реестры отправки корреспонденции юридическим лицам через НПС;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Почтовые расходы» за 2022 год;

- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупках в разрезе контрагентов;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Расходные материалы и обслуживание оргтехники» за 2022 год;

- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупках в разрезе контрагентов;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Уборка офисов» за 2022 год;

- реестр договоров по статье затрат «Уборка офисов» за 2022 год;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Услуги охраны офисов» за 2022 год;

- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры по контрагентам;

- пояснительная записка по статье «Обслуживание 1С: Бухгалтерия»;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Обслуживание 1С: Бухгалтерия»;

- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры по контрагентам;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Справочная правовая система Консультант Плюс» за 2022 год;

- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупках в разрезе контрагентов;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Расходы на информирование потребителей рекламу» за 2022 год;

- первичные документы (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупке по контрагентам;

- пояснения по статье расходов «Аудиторские услуги и услуги бухучета»;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупках по контрагентам;

- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат обязательные медицинские осмотры за 2022 год;

- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупках по контрагентам;

- пояснительная записка по статье сбытовые;

- обороты счета 91 списание задолженности;

- обороты счета 63 за 2022 год;

- приказ об утверждении результатов инвентаризации за 2022 год;

- выписки из ЕГРЮЛ;

- пояснения по услугам РКЦ;

- информация о расчетно-кассовых центрах;

- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Услуги РКЦ по ИЖС»;

- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупках по контрагентам;

- выписки ЕГРЮЛ по юридическим лицам, прекратившим деятельность;

- обороты счета 26 за 2022 год;

- пояснения по банковской гарантии;

- пояснения по % по займам, с помесячной информацией о доходах, расходах, убытках в 2022 году;

- пояснения по прибыли на социальное развитие;

- пояснения по статье «Расходы на приобретение контейнеров»;

- пояснения по выручке за 2022 год;

- иные обосновывающие материалы.

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов приняты к учету в размере 1269608,46 тыс. руб.

- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо в размере 915396,42 тыс. руб.;

- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо в размере 354212,04 тыс. руб.

Сбытовые расходы регионального оператора определены к учету в размере 0,00 тыс. руб.

Прочие расходы в размере 254886,56 тыс. руб.

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 211677,62 тыс. руб.;

- прочие расходы в том числе: услуги РКЦ по ИЖС и прямым договорам в размере 29813,28 тыс. руб., расходы на предоставление банковской гарантии 1258,20 тыс. руб. на общую сумму 31071,48 тыс. руб.

- прибыль на социальное развитие 0,00 тыс. руб.;

- расчетная предпринимательская прибыль 12137,46 тыс. руб.

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов

Расходы регионального оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов рассчитаны в соответствии с формулой:

в том числе:

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо:

840445,42 * (1+0,072) * 1 = 900957,49 тыс. руб.

В пересчете на объемы 2024 года 3131851 м3 расходы на транспортирование 1- е плечо соответствуют значению 915396,42 тыс. руб. (900957,49 тыс. руб. / 3082451 м3 * 3131851 м3 = 915396,42)

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо:

330421,68 * (1+0,072) * 1 = 354212,04 тыс. руб.

Пересчет объемов на 2024 год не производился, расходы на транспортирование 2- е плечо соответствуют значению 354212,04 тыс. руб.

Значение корректировки расходов на транспортирование принимается на уровне 1, так как средние расстояния транспортировки отходов, учитываемые при расчете тарифов в соответствии с формулой (50) пункта 91 Методических указаний определяются в соответствии с территориальной схемой, корректировка расходов на транспортирование не рассчитывается в случае, если территориальной схемой не предусмотрено изменение схемы потоков транспортирования отходов на соответствующий год.

На территории Кемеровской области при актуализации территориальной схемы отсутствуют данные об изменении средних расстояний транспортировки отходов, соответственно, при корректировке расходов регулятор использует значение данного показателя на уровне 1.

Показатель, - расходы регионального оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов на 2024 год соответствует значению 1269608,46 тыс. руб.

Сбытовые расходы регионального оператора

Согласно пункту 33 Основ ценообразования сбытовые расходы регионального оператора определяются в соответствии с методическими указаниями и включают расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской задолженности, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования (в редакции постановления Правительства РФ от 02.12.2021 № 2181 не более 5% на 2022-2024 годы). Согласно пункту 70 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Регулирующим органом расходы по статье «Сбытовые расходы регионального оператора» не рассматривались ввиду отсутствия предложения предприятия для учета данных расходов в плановом порядке.

Показатель - сбытовые расходы регионального оператора на 2024 год соответствует значению 0,00 тыс. руб.

Прочие расходы регионального оператора

Прочие расходы регионального оператора, предусмотренные пунктом 87 Методических указаний (за исключением расходов на транспортирование, сбытовых расходов регионального оператора), в том числе: расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, услуги РКЦ по ИЖС рассчитаны в соответствии с формулой:

Расходы на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров приняты в размере 110171,94 тыс. руб., среднемесячная заработная плата – 48410,20 руб./чел./мес., численность персонала в соответствии со штатным расписанием на уровне плана 2024 года – 189,65 человека.

НВВПР2024 = 102772,33 * (1+0,072) * 1 = 110171,94 тыс. руб.

Страховые взносы от расходов на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 33382,09 тыс. руб. (110171,94 тыс. руб.*30,3%).

Амортизация основных средств принята в размере 152,45 тыс. руб. исходя из расчетных величин амортизации основных средств в соответствии с действующим законодательством. Информация о принятых расходах содержится в Таблице 1.

Таблица 1

Амортизация нематериальных активов принята в размере 3,05 тыс. руб. (товарный знак «ЭКОТЕК») исходя из расчетных величин амортизации основных средств в соответствии с действующим законодательством.

Расходы будущих периодов учтены в сумме 1679,20 тыс. руб. в соответствии с действующим законодательством, в том числе:

- 342,11 тыс. руб. 1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер и другие программные продукты;

НВВПР2024 = 319,13 * (1+0,072) * 1 = 342,11 тыс. руб.

- 20,74 тыс. руб. 1С: Предприятие Документооборот: Проф;

НВВПР2024 = 19,35 * (1+0,072) * 1 = 20,74 тыс. руб.

- 284,59 тыс. руб. программа антивирус Kaspersky;

НВВПР2024 = 265,48 * (1+0,072) * 1 = 284,59 тыс. руб.

- 29,54 тыс. руб. клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB);

НВВПР2024 = 27,56 * (1+0,072) * 1 = 29,54 тыс. руб.

- 29,54 тыс. руб. клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB);

НВВПР2024 = 27,56 * (1+0,072) * 1 = 29,54 тыс. руб.

- 340,90 тыс. руб. неисключительные права на «Судебный модуль»;

НВВПР2024 = 318,00 * (1+0,072) * 1 = 340,90 тыс. руб.

- 631,77 тыс. руб. неисключительные права на «Идентификация».

НВВПР2024 = 589,34 * (1+0,072) * 1 = 631,77 тыс. руб.

Аренда основных средств принята на уровне 17644,22 тыс. руб., в том числе:

- 3690,32 тыс. руб. аренда автомобилей;

- 13953,90 тыс. руб. аренда офисов.

НВВПР2024 = 16459,16 * (1+0,072) * 1 = 17644,22 тыс. руб.

Ремонт и техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов приняты в размере 5456,74 тыс. руб., в том числе:

- 752,57 тыс. руб. текущий ремонт автомобилей;

- 1206,04 тыс. руб. техническое сопровождение АСУ «Управление отходами»;

- 1636,84 тыс. руб. техническое сопровождение ПО «Планирование и мониторинг транспортирования ТКО»;

- 818,15 тыс. руб. техническое сопровождение ПО «Судебный модуль»;

- 1043,14 тыс. руб. техническое сопровождение ПО «Идентификация».

НВВПР2024 = 5090,24 * (1+0,072) * 1 = 5456,74 тыс. руб.

Прочие прямые расходы приняты в размере 43187,93 тыс. руб., в том числе:

НВВПР2024 = 40287,24 * (1+0,072) * 1 = 43187,93 тыс. руб.

- материалы 11754,06 тыс. руб.: (канцтовары 994,59 тыс. руб., бумага офисная 1524,78 тыс. руб., ГСМ 5296,07 тыс. руб., оргтехника 2777,08 тыс. руб., мебель и инвентарь 287,49 тыс. руб., средства гигиены 260,57 тыс. руб., моющие средства 130,56 тыс. руб., прочие материалы 482,93 тыс. руб.);

- услуги сотовой связи 3252,48 тыс. руб.;

- услуги телефонной связи 522,16 тыс. руб.;

- интернет 393,54 тыс. руб.;

- обучение, участие в семинарах 93,92 тыс. руб.;

- командировочные расходы 142,77 тыс. руб.;

- почтовые расходы 18007,20 тыс. руб.;

- обслуживание сайта 85,48 тыс. руб.;

- расходные материалы и обслуживание оргтехники 1165,91 тыс. руб.;

- уборка офисов 365,31 тыс. руб.;

- услуги охраны офисов 175,33 тыс. руб.;

- обслуживание 1С: Бухгалтерия 1114,73 тыс. руб.;

- справочная правовая система Консультант Плюс, СКБ Контур 999,33 тыс. руб.;

- расходы на информирование потребителей и рекламу 589,09 тыс. руб.;

- аудиторские услуги, аутсорсинг 4166,03 тыс. руб.;

- обязательные медицинские осмотры 360,61 тыс. руб.

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами регулирующим органом приняты для учета в необходимой валовой выручке на 2024 год в размере 211677,62 тыс. руб.

Прочие расходы приняты в размере 31071,48 тыс. руб., в том числе:

- услуги РКЦ по ИЖС и прямым договорам в размере 29813,28 тыс. руб.

НВВПР2024 = 27810,90 * (1+0,072) * 1 = 29813,28 тыс. руб.

- расходы на предоставление банковской гарантии 1258,20 тыс. руб., приняты по предложению предприятия в соответствии с положениями действующего законодательства расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по соглашению, определяются в размере, не превышающем 2 процентов необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования.

Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно пункту 90(1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль регионального оператора определяется в размере 5% от расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, выполняемых региональным оператором самостоятельно (за исключением расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов), и расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Согласно разъяснениям, ФАС России от 27.07.2018 № ВК/58887/18 о направлении информации по вопросу особенностей регулирования предельных единых тарифов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 29 и 44 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя, в том числе, расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации, при этом ввиду наличия особенностей формирования единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходам, предусмотренными главой IV Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регионального оператора определяется в размере 5% от собственных расходов регионального оператора, за исключением:

- расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов в соответствии с договорами, заключаемыми региональным оператором с операторами, осуществляемыми транспортирование твердых коммунальных отходов;

- расходов на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» для субъектов Российской Федерации – городов федерального значения;

- сбытовых расходов регионального оператора, определяемых в соответствии с пунктом 89 Методических указаний.

Регулятором приняты к учету в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 12137,46 тыс. руб., рассчитаны как 5% от расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами 211677,62 тыс. руб. и прочие расходы 31071,048 тыс. руб. (211677,62 тыс. руб. + 31071,48 тыс. руб.) * 5% = 12137,46 тыс. руб.

Показатель - прочие расходы регионального оператора принят в расчет исходя из суммарного значения: расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами; прочих расходов, расходов на предоставление банковской гарантии; расчетной предпринимательской прибыли на 2024 год в сумме 254886,56 тыс. руб. (211677,62+31071,48+12137,46=254886,56);

Показатель,- собственные расходы регионального оператора принят в расчет на 2024 год в размере 1524495,02 тыс. руб.

НВВРО, СОБ2024 = 1269608,46 + 0,00 + 254886,56 = 1524495,02 тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки

с учетом отклонения значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Корректировка необходимой валовой необходимой валовой выручки регионального оператора на 2024 год не утверждалась.

Региональным оператором величина корректировки необходимой валовой выручки заявлена в размере 95483,56 тыс. руб.

Регулирующим органом корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитана по формуле:

где:

- корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i, руб.;

- фактическая величина необходимой валовой выручки регионального оператора в (i-2) -м году, определяемая в соответствии с формулой (43) пункта 85 Методических указаний с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных, в том числе с учетом изменений территориальной схемы, руб.;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема (массы) твердых коммунальных отходов в (i-2) -м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VI Методических указаний на (i-2) -й год, руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в связи с изменением законодательства, не учтенным при установлении тарифов, руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в связи с возмещением расходов и недополученных доходов, предусмотренных пунктом 12 Методических указаний, а также в связи с исключением необоснованно полученных доходов регионального оператора, предусмотренных пунктом 12 Основ ценообразования.

Показатель - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i, соответствует значению (-27916,18) тыс. руб., расчет корректировки НВВ 2022 года (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов) представлен в Приложении № 1.

В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические доходы и расходы за 2022 год, регулирующим органом использовались материалы, указанные при описании статей расходов в настоящем экспертном заключении.

В ходе расчета корректировки необходимой валовой выручки 2022 года отклонение значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов возникли по следующим основаниям:

1. Региональным оператором при определении статей расходов на 2022 год произведена индексация расходов 2021 года. Регулирующим органом при определении статей расходов на 2022 год при расчете показателя - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i за основу принимались плановые значения, так как 2022 год является базовым первым годом долгосрочного периода 2022-2026 гг., следовательно, индексация в данном случае не требуется.

2. По статье расходов «Амортизация» исключены объекты основных средств: кнопка лояльности Старт 15 тыс. руб., шкаф 2 шт. 10,32 тыс. руб. и 10,24 тыс. руб., неотделимые улучшения (окна) 5,62 тыс. руб. и 7,53 тыс. руб., на общую сумму 48,71 тыс. руб.

3. По статье расходов «Сбытовые расходы регионального оператора» учтены значения в размере фактического списания дебиторской задолженности

по контрагентам, прекратившим деятельность с подтверждением выписками из ЕГОЮЛ по факту 2022 года, в том числе: 91 счет 393,52 тыс. руб., 63 счет 266,70 тыс. руб. с учетом исключения кредиторской задолженности 89,39 тыс. руб. на общую сумму 570,84 тыс. руб.

Согласно пункту 33 Основ ценообразования сбытовые расходы регионального оператора определяются в соответствии с методическими указаниями и включают расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской задолженности, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования (в редакции постановления Правительства РФ от 02.12.2021 № 2181 не более 5% на 2022-2024 годы). Согласно пункту 70 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

4. «Проценты по займам»

Согласно пункту 12 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с привлечением и обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, учитываются в размере, рассчитанном исходя из ставки процента, равной ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату привлечения таких средств (заключения договора займа, кредитного договора), увеличенной на 4 процентных пункта.

Регулирующим органом проценты по займам учтены в размере 2279,69 тыс. руб., исходя из представленной информации о фактических убытках в разрезе месяцев (помесячно), свидетельствующие о необходимости привлечения заемных средств на выплату заработной платы, налогов, оплату операторам по транспортированию ТКО в размере 32567 тыс. руб., средневзвешенной процентной ставки 7%, рассчитанной исходя из представленных кредитных договоров (32567 * 7% = 2279,69).

Величина изменения необходимой валовой выручки,

проводимого в целях сглаживания

В соответствии с пунктом 37 Методических указаний величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитывается в размере не более 12% необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета сглаживания, по формулам:

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

НД - норма доходности на капитал, инвестированный после начала долгосрочного периода регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания на 2024 год утверждалась в размере (-26469,28) тыс. руб.

Предприятием для учета затраты по данной статье на 2024 год не заявлены.

Регулирующим органом величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания, определена в размере (-14909,95) тыс. руб. в сторону уменьшения, что не более 12 % необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета сглаживания ((-14909,95) тыс. руб./ (2117596,80 тыс. руб. + 14909,95 тыс. руб.) * 100 = 0,7%). Информация о величине изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии» составляет:

на 2024 год 2117596,80 тыс. руб., в соответствии:

с формулой пункта 85 Методических указаний включает в себя:

- расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами в размере 635927,90 тыс. руб.;

- собственные расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с пунктом 87 настоящих Методических указаний 1524495,02 тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i, осуществляемая в соответствии с пунктом 92 Методических указаний (-27916,18) тыс. руб.;

В целях недопущения резкого увеличения тарифов величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания (уменьшение) определена органом регулирования в размере (-14909,95) тыс. руб.

НВВ2024 = 635927,90 + 1524495,02 + (-27916,18) +(-14909,95) =

= 2117596,80 тыс. руб.

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 1010303,81 тыс. руб.;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 1107292,99 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в 1 полугодии 2024 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2023 года (645,18 руб./м3) на основании положений п. 7 Основ ценообразования, которым предусмотрено, что тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Анализ основных технико-экономических показателей

В соответствии с пунктом 18 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – «Основы»), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема и (или) массы твердых коммунальных отходов. Расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов определяются в соответствии с методическими указаниями на основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

Согласно пункту 14 Методических указаний расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов на очередной период регулирования (каждый год в течение долгосрочного периода регулирования) определяется в соответствии с Приложениями 2, 3 к Методическим указаниям на основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов и заключенных регулируемой организацией договоров на оказание услуг.

Региональным оператором объемные показатели рассчитаны в соответствии с методическими указаниями на основании данных о фактическом объеме твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов. Регулирующим органом объемные показатели приняты в расчет на уровне предложения предприятия в размере 3131851 м3.

Расчет объема твердых коммунальных отходов представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Регулирующим органом объемные показатели приняты в расчет на уровне предложения предприятия в размере 3131851 м3, в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 1565926 м3;

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 1565926 м3.

Единые тарифы на услугу регионального оператора

по обращению с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с пунктом 85 Методических указаний расчет единого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, , осуществляется по следующей формуле:

Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы регионального оператора и потребителей регулируемых услуг, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить для организации предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2024 год согласно данным Таблицы 4.

Таблица 4

Предельные единые тарифы

на услугу регионального оператора

по обращению с твердыми коммунальными отходами

ООО «Экологические технологии»

на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 по зоне деятельности ЮГ

| Предприятие | 2024 год | Тарифы*, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Экологические Технологии» | с 01.01. по 30.06. | 645,18 | 0 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 707,12 | 9,6 |

*Справочно: тарифы, установленные органом регулирования в предыдущем периоде регулирования:

- с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 645,18 руб./м3

Приложение № 111 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Производственная программа

единого регионального оператора ООО «Экологические технологии»

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Экологические технологии» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Коммунаров, 2 |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Управляющий директор Туранова Елена Александровна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | 8-903-908-12-66 электронная почта info@kuzro.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК Кузбасса Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28, электронная почта delo@recko.ru |
| Период реализации | 2022-2026 годы |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы обрабатываемых

и размещаемых твердых коммунальных отходов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объем твердых коммунальных отходов | м3 | 1535309 | 1535309 | 3082451 | 1565926 | 1565926 | 1535309 | 1535309 | 1535309 | 1535309 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей,

необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, тыс. руб. | 869553 | 908668 | 1988740 | 1010304 | 1107293 | 928877 | 939908 | 939901 | 975107 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойная обработка, захоронение твердых коммунальных отходов | 2022 год | 2026 год |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

В отношении единого регионально оператора ООО «Экологические технологии» не устанавливаются.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 112 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Предельные единые тарифы

на услугу регионального оператора ООО «Экологические технологии»

по обращению с твердыми коммунальными отходами

на 2022-2026 годы

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. | с 01.12. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 566,37 | 591,85 | 645,18 | 645,18 | 645,18 | 707,12 | 605,01 | 612,19 | 612,19 | 635,12 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 566,37 | 591,85 | 645,18 | 645,18 | 645,18 | 707,12 | 605,01 | 612,19 | 612,19 | 635,12 |

*Тарифы предъявляются потребителям по зоне деятельности ЮГ.

».

Приложение № 113 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

| ООО "Экологические Технологии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по зоне деятельности ЮГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год (с учетом корректировки) |  | 2023 год (с учетом корректировки) | 2024 год | 2024 год (с учетом корректировки) | 2024 год (с учетом корректировки) |  |  |  |
|  |  |  | Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение регулирующего органа | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | Обоснование отклонений, рост |
|  | Общий объём ТКО | м3 | 3 070 618 | 3 108 177 | 3 082 451 | 3 070 618 | 3 131 851 | 3 131 851 | 1 565 926 | 1 565 926 | учтено в соответствии с расчетом, выполненным по методическим указаниям |
|  | Себестоимость | тыс. руб. | 1 820 854,05 | 1 838 084,89 | 1 869 071,40 | 1 862 480,98 | 2 114 837,38 | 2 148 285,47 | 1 025 648,14 | 1 122 637,32 |  |
| 1 | СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА | тыс. руб. | 1 315 329,73 | 1 342 656,28 | 1 397 275,33 | 1 422 236,34 | 1 479 986,94 | 1 512 357,57 | 791 131,31 | 721 226,25 |  |
| 1.1 | Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо | тыс. руб. | 789 829,33 | 820 945,86 | 840 445,42 | 854 279,43 | 895 754,70 | 915 396,42 | 492 650,74 | 422 745,68 | рассчитано исходя из количества и стоимости принятых в расчет |
|  | количество | м3 | 3 070 624 | 3 236 043 | 3 082 451 | 3 070 624 | 3 131 851 | 3 131 851 |  |  | на уровне объемов реализации принятых при корректировке 2024 года |
|  | стоимость | руб./м3 | 257,22 | 253,69 | 272,65 | 278,21 | 286,01 | 292,28 | 292,28 | 292,28 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.2 | Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо | тыс. руб. | 311 718,56 | 305 197,60 | 330 421,68 | 337 154,80 | 346 612,34 | 354 212,04 | 177 106,02 | 177 106,02 |  |
| 1.2.1 | ООО "ЭкоГрад" | тыс. руб. | 311 718,56 | 305 197,60 | 330 421,68 | 337 154,80 | 346 612,34 | 354 212,04 | 177 106,02 | 177 106,02 | рассчитано исходя из количества и стоимости принятых в расчет |
|  | количество | м3 | 1 003 246,00 | 982 047,07 | 1 003 246,00 | 1 003 246,00 | 1 003 246,00 | 1 003 246,00 | 501 623,00 | 501 623,00 | на уровне ранее утверждённого плана на 2024 год |
|  | стоимость (с НДС) | руб./м3 | 310,71 | 0,31 | 329,35 | 336,06 | 345,49 | 353,06 | 353,06 | 353,06 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3 | Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 186 354,47 | 179 870,80 | 197 374,39 | 201 136,68 | 207 188,07 | 211 677,62 | 105 838,81 | 105 838,81 |  |
| 1.3.1 | Расходы на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров | тыс. руб. | 96 955,03 | 94 066,21 | 102 772,33 | 104 866,56 | 107 808,18 | 110 171,94 | 55 085,97 | 55 085,97 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 42 602,61 | 44 013,76 | 45 158,77 | 46 078,99 | 47 371,55 | 48 410,20 | 48 410,20 | 48 410,20 |  |
| 1.3.1.2 | численность персонала | чел. | 189,65 | 178,10 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | на уровне ранее утвержденного плана на 2024 год |
| 1.3.2 | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров | тыс. руб. | 29 377,37 | 18 699,42 | 31 140,01 | 31 774,57 | 32 665,87 | 33 382,09 | 16 691,05 | 16 691,05 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 192,76 | 263,87 | 55,95 | 10,20 | 201,17 | 152,45 | 76,23 | 76,23 |  |
| 1.3.3.1 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 192,76 | 263,87 | 55,95 | 10,20 | 201,17 | 152,45 | 76,23 | 76,23 | учтено исходя из расчета амортизации ОС объектов запланированных к учету по расчету предприятия за исключением объектов: кнопка лояльности Старт 15т.р., шкаф 2шт. 10,32т.р. И 10,24т.р., неотделимые улучшения (окна) 5,62т.р. и 7,53т.р. (201,171-15-10,32-10,24-5,62-7,53=152,45) |
| 1.3.3.2 | Амортизация основных средств объектов инвестиционной программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.4 | Амортизация нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 2,54 | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 3,05 | 1,53 | 1,53 |  |
| 1.3.4.1 | Информационная система "Личный кабинет отходообразователя" | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.4.2 | Информационная система "Регистрация обращений потребителей" | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.4.3 | Информационная система "Планирование и мониторинг транспортирования ТКО" | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.4.4 | Товарный знак "ЭКОТЕК" | тыс. руб. |  | 2,54 | 3,05 |  | 3,05 | 3,05 | 1,53 | 1,53 | учтено исходя из расчета амортизации НМА по расчету предприятия |
| 1.3.5 | Расходы будущих периодов | тыс. руб. | 1 492,85 | 582,68 | 1 566,41 | 1 388,62 | 1 643,18 | 1 679,20 | 839,60 | 839,60 |  |
| 1.3.5.1 | Неисключительные права на АСУ "Управление отходами" | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5.2 | 1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер и другие программные продукты | тыс. руб. | 301,07 | 301,43 | 319,13 | 254,83 | 334,77 | 342,11 | 171,05 | 171,05 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.5.3 | 1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5.4 | 1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5.5 | 1С: Предприятие Документооборот: Проф | тыс. руб. | 18,26 | 20,16 | 19,35 | 11,00 | 20,30 | 20,74 | 10,37 | 10,37 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.5.6 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5.7 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5.8 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5.9 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 15,10 | 15,10 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5.10 | Программа антивирус Kaspersky | тыс. руб. | 250,45 | 193,99 | 265,48 | 250,45 | 278,49 | 284,59 | 142,30 | 142,30 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.5.11 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 26,00 | 26,00 | 27,56 |  | 28,91 | 29,54 | 14,77 | 14,77 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.5.12 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB) | тыс. руб. | 26,00 | 26,00 | 27,56 | 16,36 | 28,91 | 29,54 | 14,77 | 14,77 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.5.13 | Неисключительные права на "Судебный модуль" | тыс. руб. | 300,00 |  | 318,00 | 300,00 | 333,58 | 340,90 | 170,45 | 170,45 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.5.14 | Неисключительные права на "Идентификация" | тыс. руб. | 555,98 |  | 589,34 | 555,98 | 618,22 | 631,77 | 315,89 | 315,89 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.6 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 15 527,51 | 15 064,28 | 16 459,16 | 16 794,56 | 17 265,66 | 17 644,22 | 8 822,11 | 8 822,11 |  |
| 1.3.6.1 | аренда автомобилей | тыс. руб. | 3 247,60 | 3 476,69 | 3 442,46 | 3 512,61 | 3 611,14 | 3 690,32 | 1 845,16 | 1 845,16 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.6.2 | аренда офисов | тыс. руб. | 12 279,91 | 11 587,59 | 13 016,70 | 13 281,95 | 13 654,52 | 13 953,90 | 6 976,95 | 6 976,95 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств и НМА | тыс. руб. | 4 802,11 | 3 046,27 | 5 090,24 | 5 193,96 | 5 339,67 | 5 456,74 | 1 797,72 | 1 797,72 |  |
| 1.3.7.1 | текущий ремонт автомобилей | тыс. руб. | 662,28 | 967,89 | 702,02 | 716,32 | 736,42 | 752,57 | 376,28 | 376,28 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.7.2 | техническому сопровождение АСУ "Управление отходами" | тыс. руб. | 1 061,36 | 960,00 | 1 125,04 | 1 147,96 | 1 180,17 | 1 206,04 | 603,02 | 603,02 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.7.3 | техническому сопровождение ПО "Личный кабинет отходообразователя" | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.7.4 | техническому сопровождение ПО "Планирование и мониторинг транспортирования ТКО" | тыс. руб. | 1 440,47 | 1 118,38 | 1 526,90 | 1 558,01 | 1 601,72 | 1 636,84 | 818,42 | 818,42 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.7.5 | техническому сопровождение ПО "Судебный модуль" | тыс. руб. | 720,00 |  | 763,20 | 778,75 | 800,60 | 818,15 | 409,08 | 409,08 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.7.6 | техническому сопровождение ПО "Идентификация" | тыс. руб. | 918,00 |  | 973,08 | 992,91 | 1 020,76 | 1 043,14 | 521,57 | 521,57 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 38 006,85 | 48 145,53 | 40 287,24 | 41 108,21 | 42 261,29 | 43 187,93 | 21 593,97 | 21 593,97 |  |
| 1.3.8.1 | Материалы | тыс. руб. | 10 343,97 | 10 196,26 | 10 964,61 | 11 188,04 | 11 501,87 | 11 754,06 | 5 877,03 | 5 877,03 |  |
| 1.3.8.1.1 | Канцтовары | тыс. руб. | 875,27 | 687,29 | 927,79 | 946,69 | 973,25 | 994,59 | 497,30 | 497,30 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.1.2 | Бумага офисная | тыс. руб. | 1 341,86 | 1 090,14 | 1 422,37 | 1 451,36 | 1 492,07 | 1 524,78 | 762,39 | 762,39 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.1.3 | ГСМ | тыс. руб. | 4 660,72 | 4 963,71 | 4 940,36 | 5 041,03 | 5 182,44 | 5 296,07 | 2 648,03 | 2 648,03 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.1.4 | Оргтехника | тыс. руб. | 2 443,92 | 2 179,24 | 2 590,56 | 2 643,34 | 2 717,49 | 2 777,08 | 1 388,54 | 1 388,54 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.1.5 | Мебель и инвентарь | тыс. руб. | 253,00 | 139,52 | 268,18 | 273,64 | 281,32 | 287,49 | 143,74 | 143,74 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.1.6 | Средства гигиены | тыс. руб. | 229,31 | 324,70 | 243,07 | 248,02 | 254,98 | 260,57 | 130,29 | 130,29 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.1.7 | Моющие средства | тыс. руб. | 114,90 | 100,41 | 121,79 | 124,28 | 127,76 | 130,56 | 65,28 | 65,28 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.1.8 | Прочие материалы | тыс. руб. | 424,99 | 711,25 | 450,49 | 459,67 | 472,56 | 482,93 | 241,46 | 241,46 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.2 | Услуги сотовой связи | тыс. руб. | 2 862,29 | 2 086,08 | 3 034,03 | 3 095,85 | 3 182,69 | 3 252,48 | 1 626,24 | 1 626,24 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.3 | Услуги телефонной связи | тыс. руб. | 459,52 | 525,58 | 487,09 | 497,02 | 510,96 | 522,16 | 261,08 | 261,08 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.4 | Интернет | тыс. руб. | 346,33 | 272,85 | 367,11 | 374,59 | 385,10 | 393,54 | 196,77 | 196,77 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.5 | Обучение, участие в семинарах и конференциях | тыс. руб. | 82,65 | 103,40 | 87,61 | 89,40 | 91,90 | 93,92 | 46,96 | 46,96 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.6 | Командировочные расходы | тыс. руб. | 125,64 | 241,14 | 133,18 | 135,89 | 139,70 | 142,77 | 71,38 | 71,38 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.7 | Почтовые расходы | тыс. руб. | 15 846,94 | 20 135,17 | 16 797,76 | 17 140,05 | 17 620,85 | 18 007,20 | 9 003,60 | 9 003,60 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.8 | Обслуживание сайта | тыс. руб. | 75,23 | 94,05 | 79,74 | 81,37 | 83,65 | 85,48 | 42,74 | 42,74 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.9 | Расходные материалы и обслуживание оргтехники | тыс. руб. | 1 026,04 | 610,79 | 1 087,60 | 1 109,77 | 1 140,89 | 1 165,91 | 582,95 | 582,95 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.10 | Уборка офисов | тыс. руб. | 321,48 | 348,85 | 340,77 | 347,71 | 357,47 | 365,31 | 182,65 | 182,65 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.11 | Услуги охраны офисов | тыс. руб. | 154,29 | 365,65 | 163,55 | 166,89 | 171,56 | 175,33 | 87,66 | 87,66 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.12 | Обслуживание 1С: Бухгалтерия | тыс. руб. | 981,00 | 1 171,50 | 1 039,86 | 1 061,05 | 1 090,81 | 1 114,73 | 557,36 | 557,36 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.13 | Справочная правовая система Консультант Плюс, СКБ Контур | тыс. руб. | 879,44 | 761,88 | 932,21 | 951,21 | 977,88 | 999,33 | 499,66 | 499,66 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.16 | Расходы на информирование потребителей и рекламу | тыс. руб. | 518,42 | 1 907,10 | 549,52 | 560,72 | 576,45 | 589,09 | 294,54 | 294,54 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.17 | Аудиторские услуги | тыс. руб. | 3 666,24 | 9 041,15 | 3 886,22 | 3 965,41 | 4 076,64 | 4 166,03 | 2 083,01 | 2 083,01 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.18 | Обязательные медицинские осмотры | тыс. руб. | 317,35 | 260,00 | 336,39 | 343,24 | 352,87 | 360,61 | 180,31 | 180,31 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.3.8.19 | Специальная оценка рабочих мест | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.8.20 | Представительские расходы | тыс. руб. |  | 24,08 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 570,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.1 | Расходы по сомнительным долгам (не более 2% НВВ) | тыс. руб. |  | 570,84 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 27 427,36 | 36 071,20 | 29 033,84 | 29 665,43 | 30 431,83 | 31 071,48 | 15 535,74 | 15 535,74 |  |
| 1.5.1 | Проценты по займам | тыс. руб. |  | 6 424,69 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.2 | Услуги РКЦ по ИЖС | тыс. руб. | 26 236,70 | 28 063,47 | 27 810,90 | 28 377,61 | 29 173,63 | 29 813,28 | 14 906,64 | 14 906,64 | исходя из плана 2023 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 107,2% (прогноз от 22.09.2023) |
| 1.5.3 | Расходы на предоставление банковской гарантии | тыс. руб. | 1 190,66 | 1 288,75 | 1 222,94 | 1 287,82 | 1 258,20 | 1 258,20 | 629,10 | 629,10 | по предложению предприятия |
| 1.5.4 | Расходы на приобретение контейнеров | тыс. руб. |  | 294,29 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ ТКО НА ОБЪЕКТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО | тыс. руб. | 505 524,32 | 495 428,61 | 471 796,07 | 440 244,64 | 634 850,44 | 635 927,90 | 234 516,83 | 401 411,07 |  |
| 2.1 | Расходы операторов ТКО по регулируемым тарифам | тыс. руб. | 505 524,32 | 495 428,61 | 471 796,07 | 440 244,64 | 634 850,44 | 635 927,90 | 234 516,83 | 401 411,07 |  |
|  | Средний тариф покупки | руб./т. | 1 729,24 | 1 665,09 | 1 599,34 | 2 772,46 | 2 108,12 | 2 126,43 | 1 568,36 | 2 684,49 |  |
|  | Объем покупки | т. | 292 338,56 | 297 539,53 | 294 994,54 | 158 792,00 | 301 145,35 | 299 059,54 | 149 529,77 | 149 529,77 |  |
|  | ООО Чистый город | тыс. руб. | 14 887,00 | 16 218,95 | 10 536,22 | 9 763,18 | 9 763,18 | 12 306,49 | 5 865,86 | 6 440,63 | постановление РЭК Кузбасса от 24.11.2020 №424 (в ред. от 12.10.2023 №171) |
|  | Тариф покупки (НДС не облагается) | руб./т. | 528,85 | 498,07 | 338,72 | 350,16 | 350,06 | 356,07 | 339,44 | 372,70 |  |
|  | Объем покупки | т. | 28 150,00 | 32 563,32 | 31 106,00 | 27 890,00 | 27 890,00 | 34 562,00 | 17 281,00 | 17 281,00 |  |
|  | ООО Эко Лэнд | тыс. руб. | 487 975,22 | 475 193,49 | 457 767,05 | 425 740,80 | 620 346,60 | 620 582,71 | 227 131,62 | 393 451,09 | постановление РЭК Кузбасса от 30.11.2020 №466 (в ред. от 30.11.2023 года №465) |
|  | Тариф покупки (с НДС) | руб./т. | 1 915,58 | 1 893,49 | 1 803,04 | 3 884,85 | 2 462,24 | 2 463,18 | 1 803,04 | 3 123,33 |  |
|  | Объем покупки | т. | 254 740,56 | 250 961,57 | 253 886,54 | 109 590,00 | 251 943,35 | 251 943,54 | 125 971,77 | 125 971,77 |  |
|  | ООО Феникс | тыс. руб. | 2 662,10 | 4 016,17 | 3 492,80 | 4 740,66 | 4 740,66 | 3 038,70 | 1 519,35 | 1 519,35 | постановление РЭК Кузбасса от 19.11.2020 №405 (в ред. от 12.10.2023 №172) |
|  | Тариф покупки (НДС не обегается) | руб./т. | 281,76 | 286,57 | 349,21 | 222,44 | 222,44 | 242,05 | 242,05 | 242,05 |  |
|  | Объем покупки | т. | 9 448,00 | 14 014,64 | 10 002,00 | 21 312,00 | 21 312,00 | 12 554,00 | 6 277,00 | 6 277,00 |  |
| 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 10 689,09 | 9 461,71 | 11 320,41 | 11 540,11 | 11 881,00 | 12 137,46 | 6 068,73 | 6 068,73 |  |
| 3.1 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  | 34,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Прибыль на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 10 689,09 | 9 427,71 | 11 320,41 | 11 540,11 | 11 881,00 | 12 137,46 | 6 068,73 | 6 068,73 | расчет произведен регулятором от значений (п.1.3.+ п.1.5.)*5% в соответствии с п. 90(1) Методических указаний |
| 3.5 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 8 | Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания | тыс. руб. |  |  | -1 089,85 | -26 469,28 |  | -14 909,95 | -7 454,98 | -7 454,98 | подлежит возврату в 2025-2026 гг. |
| 9 | НВВ (НДС не облагается) | тыс. руб. | 1 831 543,16 | 1 847 546,60 | 1 879 301,96 | 1 847 551,81 | 2 126 718,40 | 2 145 512,97 | 1 024 261,90 | 1 121 251,08 |  |
| 11 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -53 322,32 | 0,00 | 109 437,79 | 0,00 | 95 483,56 | -27 916,18 | -13 958,09 | -13 958,09 |  |
| 11.3 | Корректировка НВВ с учетом отклонения значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 2021 год | тыс. руб. | -53 322,32 |  | 109 437,79 |  | 95 483,56 | -27 916,18 | -13 958,09 | -13 958,09 | согласно расчету |
| 12 | НВВ с учетом корректировки (НДС не облагается) | тыс. руб. | 1 778 220,84 | 1 847 546,60 | 1 988 739,75 | 1 847 551,81 | 2 222 201,96 | 2 117 596,80 | 1 010 303,81 | 1 107 292,99 | последний тариф 2023 год 645,18руб./м3 |
| 13 | Тариф (НДС не облагается) | руб./м3 | 579,11 | 594,41 | 645,18 | 601,69 | 709,55 | 676,15 | 645,18 | 707,12 | 109,6% |

Приложение № 114 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Производственная программа

АО «ПО Водоканал» (Прокопьевский городской округ)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «ПО Водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 653000, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») |  |  |  |  |  |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения питьевой водой | 2021 | 1151,34 | - | - | - |
|  | 2022 | 1188,84 | - | - | - |
|  | 2023 | 1362,40 | - | - | - |
|  | 2024 | 1441,89 | - | - | - |
|  | 2025 | 1292,59 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Холодное водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 5075520 | 5075520 | 5046282 | 5046282 | 9778040 | 4754825 | 4752825 | 5075520 | 5075520 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 70177 | 70177 | 29686 | 29686 | 74620 | 36350 | 36350 | 70177 | 70177 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 165044 | 165044 | 176297 | 176297 | 344123 | 163680 | 163680 | 165044 | 165044 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 164044 | 164044 | 176297 | 176297 | 344123 | 163680 | 163680 | 164044 | 164044 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 5075520 | 5075520 | 5046282 | 5046282 | 9778040 | 4754825 | 4752825 | 5075520 | 5075520 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 4840299 | 4840299 | 4840300 | 4840300 | 9359298 | 4554796 | 4554796 | 4840299 | 4840299 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 4840299 | 4840299 | 4840300 | 4840300 | 9359298 | 4554796 | 4554796 | 4840299 | 4840299 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 4840299 | 4840299 | 4840300 | 4840300 | 9359298 | 4554796 | 4554796 | 4840299 | 4840299 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4840299 | 4840299 | 4840300 | 4840300 | 9359298 | 4554796 | 4554796 | 4840299 | 4840299 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А»), тыс. руб. | 24491,92 | 26718,45 | 26718,46 | 33301,26 | 65234,30 | 31746,93 | 32339,05 | 33978,90 | 37367,11 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2021 | 31.12.2025 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2019 год | Ожидаемые значения 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,83 | 0,79 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2021 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2026 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,30 | 0,30 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,73 | 0,73 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,66 | 0,66 | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2019 год |  |  |
| Холодное водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») |  |  |
| - |  | - |
| 2020 год |  |  |
| Холодное водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») |  |  |
| - |  | - |
| 2021 год |  |  |
| Холодное водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») |  |  |
| 1. | Восстановление автоматической системы пожарной сигнализации, АБК Гидроузел. Здание конторы | 3,40 |
| 2. | Капитальный ремонт отопления на 2-ом подъеме. Насосная станция 2го подъема 3/4 очереди | 14,32 |
| 3. | Ремонт ж/б стен фильтра №4. Сооружения по очистке воды 1/2 очереди | 20,78 |
| 4. | Ремонт ж/б стен фильтра №6. Сооружения по очистке воды 1/2 очереди | 21,17 |
| 5. | Ремонт ИРБИ 823-315--0,4-0020 УХЛЗ, 1. Насосная станция 1-го подъема | 20,08 |
| 6. | Ремонт электродвигателя А4-450М 1000/1500, агрегат №2. Насосная станция 2го подъема 3/4 очереди | 176,16 |
| 7. | Ремонт кровли S=230м2. Здание РСУ | 52,69 |
| 8. | Ремонт затвора Д=600мм трубопровода промывки фильтров. Сооружения по очистке воды 1/2 очереди | 15,34 |
| 9. | Ремонт здания. Сооружения по очистке воды 3/4 очереди | 89,05 |
| 10. | Ремонт котла ДКВР 4/13. Котельная промплощадки | 6,74 |
| 11. | Ремонт водоразводящих каналов и емкостей вихревых реакторов, отстойников 1-ой очереди. Сооружения по очистке воды 1/2 очереди | 116,38 |
| 12. | Замена задвижки Д=400мм агрегата №1. Насосная станция 2го подъема 3/4 очереди | 136,40 |
| Итого: |  | 672,52 |
| 2022 год |  |  |
| Холодное водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») |  |  |
| 1. | Сооружения по очистке воды 1/2, ремонт отопления вихревых реакторов 2-ой очереди | 23,10 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Сооружения по очистке воды 1/2, ремонт фильтров 1-ой очереди очистных сооружений | 65,00 |
| 3. | Паводковый водосброс, ремонт ледорезов | 50,40 |
| 4. | Сооружения по очистке воды 3/4 очереди, ремонт камеры хлопьеобразования и отстойников 3-4 очереди | 56,07 |
| 5. | Котельная промплощадки, замена задвижек Д=100мм на шаровые вентиля на насосах № 19, 20, 21, 22 | 14,33 |
| 6. | Котельная промплощадки, разборка кирпичной кладки устья дымовой трубы | 27,18 |
| 7. | Котельная промплощадки, кирпичная кладка устья дымовой трубы | 27,19 |
| 8. | Котельная промплощадки, ремонт дымовой трубы | 3,07 |
| 9. | Сооружения по очистке воды 3/4 очереди, ремонт камеры хлопьеобразования и отстойников (№3) 3-4 очереди очистных сооружений | 50,71 |
| 10. | Насосная станция 1-го подъема, ремонт агрегата №5 1-го подъема | 21,11 |
| 11. | Насосная станция 2-го подъема 3/4 очереди, ремонт генератора (электродвигателя П91 19,1/1000) индекс 403708 | 30,71 |
| Итого: |  | 368,87 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 115 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду

(подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А»)

АО «ПО Водоканал» (Прокопьевский городской округ) на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

| Наименование услуги, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода (подъем, очистка, транспортировка до узла 1 «А») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 5,06 | 5,52 | 5,52 | 6,88 | 6,97 | 6,97 | 7,10 | 7,02 | 7,72 |

* Тариф установлен для предъявления гарантирующей организации - ООО «Киселевский водоснаб»,                                         ИНН 4223104956.

».

Приложение № 117 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа» (Кемеровский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2026

| № п/п | Наименование услуг | Период | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удель-ный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2024 | 47746,96 | х | х | 15,97 | 2,856 |
|  |  | 2025 | х | 1 | х | 15,97 | 2,856 |
|  |  | 2026 | х | 1 | х | 15,97 | 2,856 |
| 2. | Водоотведение | 2024 | 9119,49 | х | х | х | 2,631 |
|  |  | 2025 | х | 1 | х | х | 2,631 |
|  |  | 2026 | х | 1 | х | х | 2,631 |

Приложение № 118 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Производственная программа

МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа» (Кемеровский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2024 по 31.12.2026

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа» (Кемеровский муниципальный округ) |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650524, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, д. Старочервово, пер. Подгорный, д.6, оф.6, г. Кемерово, пр-т Шахтеров, д. 113 «з» |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
|  | - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по текущему ремонту | 2024 | 9181,00 | - | - | - |
| 1.2. |  | 2025 | 9470,93 | - | - | - |
| 1.3. |  | 2026 | 9751,27 | - | - | - |
|  | - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по текущему ремонту | 2024 | 1490,69 | - | - | - |
| 2.2. |  | 2025 | 1537,77 | - | - | - |
| 2.3. |  | 2026 | 1583,29 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                               и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 730000,4 | 730000,4 | 730000,4 | 730000,4 | 730000,4 | 730000,4 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 62997,5 | 62997,5 | 62997,5 | 62997,5 | 62997,5 | 62997,5 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 792997,9 | 792997,9 | 792997,9 | 792997,9 | 792997,9 | 792997,9 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 126641,8 | 126641,8 | 126641,8 | 126641,8 | 126641,8 | 126641,8 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 666356,1 | 666356,1 | 666356,1 | 666356,1 | 666356,1 | 666356,1 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 581788,5 | 581788,5 | 581788,5 | 581788,5 | 581788,5 | 581788,5 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 542834,2 | 542834,2 | 542834,2 | 542834,2 | 542834,2 | 542834,2 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 38954,3 | 38954,3 | 38954,3 | 38954,3 | 38954,3 | 38954,3 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 84567,6 | 84567,6 | 84567,6 | 84567,6 | 84567,6 | 84567,6 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 | 89415,3 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 82251,1 | 82251,1 | 82251,1 | 82251,1 | 82251,1 | 82251,1 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 7164,3 | 7164,3 | 7164,3 | 7164,3 | 7164,3 | 7164,3 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 29075,4 | 29075,4 | 29075,4 | 29075,4 | 29075,4 | 29075,4 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 38515,383 | 41593,948 | 41593,948 | 42073,724 | 42073,724 | 44166,083 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 8531,115 | 8554,363 | 8554,363 | 9251,803 | 9156,128 | 9156,128 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2026 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 14,16 | 14,16 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,84 | 2,84 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 3,34 | 3,34 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2027 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 29,00 | 27,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 19,00 | 16,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,90 | 0,80 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,20 | 0,20 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 15,97 | 15,97 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,856 | 2,856 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 2,631 | 2,631 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2022 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 119 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа»

(Кемеровский муниципальный округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2026

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 69,36 | 74,90 | 74,90 | 75,77 | 75,77 | 79,54 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 57,80 | 62,42 | 62,42 | 63,14 | 63,14 | 66,28 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 114,49 | 114,80 | 114,80 | 124,16 | 122,88 | 122,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 95,41 | 95,67 | 95,67 | 103,47 | 102,40 | 102,40 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 121 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Производственная программа

МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа» (Кемеровский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2024 по 31.12.2024

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа» (Кемеровский муниципальный округ) |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650524, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, д. Старочервово, пер. Подгорный, д.6, оф.6, г. Кемерово, пр-т Шахтеров, д. 113 «з» |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                               и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 106273,5 | 106273,5 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | - | - |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 106273,5 | 106273,5 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 106273,5 | 106273,5 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 106273,5 | 106273,5 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 104495,5 | 104495,5 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 104495,5 | 104495,5 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 104495,5 | 104495,5 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 104495,5 | 104495,5 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды), тыс. руб. | 1599,42 | 1752,45 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 2784,81 | 3052,31 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2024 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,31 | 0,31 | 0,493 | 0,493 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,493 | 0,493 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2022 год |  |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |
| - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 122 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Одноставочные тарифы* на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод

МКП «Энергоресурс Кемеровского муниципального округа»

(Кемеровский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2024

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Транспортировка питьевой воды |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 15,05 | 16,49 |
| 2. Транспортировка сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 26,65 | 29,21 |

* Установлены для предъявления гарантирующей организации –  ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 в населенных пунктах: д. Сухово, п. Металлплощадка.

Приложение № 124 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Производственная программа

ООО «Тайгинское ВКХ»

(Тайгинский городской округ)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2023 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Тайгинское ВКХ» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652400, Кемеровская область – Кузбасс, г. Тайга, ул. Никитина, д. 2, офис 201 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2023 | 5118,18 | Улучшение системы работы водоснабжения | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2024 | 5416,81 |  | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2025 | 5462,18 |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт | 2026 | 5623,86 |  | - | - |
| 1.5. | Капитальный ремонт | 2027 | 5790,32 |  | - | - |
| 1.6. | Капитальный ремонт | 2028 | 5961,72 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2023 | 4448,96 | Улучшение системы работы водоотведения; улучшение качества очистки сточных вод | - | - |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт | 2023 | 3381,33 |  | - | - |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК) | 2023 | 1067,63 |  | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2024 | 3933,81 |  | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2025 | 3608,59 |  | - | - |
| 2.4. | Капитальный ремонт | 2026 | 3715,40 |  | - | - |
| 2.5. | Капитальный ремонт | 2027 | 3825,38 |  | - | - |
| 2.6. | Капитальный ремонт | 2028 | 3938,61 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                       (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                                   и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1903576,8 | 882446,3 | 882446,3 | 951788,4 | 951788,4 | 951788,4 | 951788,4 | 951788,4 | 951788,4 | 951788,4 | 951788,4 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 164304,7 | 82152,3 | 82152,3 | 82152,3 | 82152,3 | 82152,3 | 82152,3 | 82152,3 | 82152,3 | 82152,3 | 82152,3 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 7358,7 | 3679,4 | 3679,4 | 3679,4 | 3679,4 | 3679,4 | 3679,4 | 3679,4 | 3679,4 | 3679,4 | 3679,4 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 156946,0 | 78473,0 | 78473,0 | 78473,0 | 78473,0 | 78473,0 | 78473,0 | 78473,0 | 78473,0 | 78473,0 | 78473,0 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 1739272,2 | 800294,0 | 800294,0 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1739272,2 | 800294,0 | 800294,0 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 | 869636,1 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 559523,9 | 257454,6 | 257454,6 | 279761,9 | 279761,9 | 279761,9 | 279761,9 | 279761,9 | 279761,9 | 279761,9 | 279761,9 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1179748,3 | 542839,4 | 542839,4 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1179748,3 | 542839,4 | 542839,4 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 | 589874,1 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 598193,4 | 273635,3 | 273635,3 | 299096,7 | 299096,7 | 299096,7 | 299096,7 | 299096,7 | 299096,7 | 299096,7 | 299096,7 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 581554,9 | 269204,1 | 269204,1 | 290777,4 | 290777,4 | 290777,4 | 290777,4 | 290777,4 | 290777,4 | 290777,4 | 290777,4 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 970593,2 | 462817,5 | 462817,5 | 470715,9 | 470715,9 | 463967,7 | 463967,7 | 457556,9 | 457556,9 | 451466,6 | 451466,6 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 299090,4 | 142067,9 | 142067,9 | 134964,5 | 134964,5 | 128216,3 | 128216,3 | 121805,5 | 121805,5 | 115715,2 | 115715,2 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 671502,8 | 320749,5 | 320749,5 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 671502,8 | 320749,5 | 320749,5 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 | 335751,4 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 554222,4 | 252326,9 | 252326,9 | 277111,2 | 277111,2 | 277111,2 | 277111,2 | 277111,2 | 277111,2 | 277111,2 | 277111,2 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 117280,4 | 68422,7 | 68422,7 | 58640,2 | 58640,2 | 58640,2 | 58640,2 | 58640,2 | 58640,2 | 58640,2 | 58640,2 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 92397,89 | 42515,18 | 46597,33 | 55436,37 | 60981,19 | 60981,19 | 67115,88 | 67115,88 | 73828,65 | 73828,65 | 75969,89 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 37637,73 | 17978,01 | 19703,64 | 24466,20 | 33027,86 | 33027,86 | 44587,78 | 44587,78 | 60193,51 | 60193,51 | 86274,68 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2021 год | Ожидаемые значения 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1.Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 9,55 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
|  | 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,10 | 2,846 | 2,817 | 2,789 | 2,761 | 2,734 | 2,706 | 2,679 | 2,679 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 9,44 | 19,62 | 19,43 | 19,23 | 19,04 | 18,85 | 18,61 | 18,12 | 18,12 |
|  | 3.Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,68 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,29 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 73,30 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 33,33 | 12,50 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 3,13 | 2,68 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 20,22 | 18,12 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 32,17 | 32,17 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,30 | 1,30 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,92 | 0,92 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2021-2022 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2021 год |  |
| 1. Холодное водоснабжение |  |
| Капитальный ремонт | 4272,18 |
| 2. Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт | 2970,47 |
| 2022 год |  |
| 1. Холодное водоснабжение |  |
| Капитальный ремонт | 4039,05 |
| 2. Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт | 3004,69 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 125 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)

на период с 01.01.2023 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1.Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 93,98 | 93,98 | 103,01 | 112,78 | 124,06 | 124,06 | 136,54 | 136,54 | 150,19 | 150,19 | 154,55 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 78,32 | 78,32 | 85,84 | 93,98 | 103,38 | 103,38 | 113,78 | 113,78 | 125,16 | 125,16 | 128,79 |
| 2.Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 67,26 | 67,26 | 73,72 | 87,44 | 118,04 | 118,04 | 159,36 | 159,36 | 215,14 | 215,14 | 308,35 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 56,05 | 56,05 | 61,43 | 72,87 | 98,37 | 98,37 | 132,80 | 132,80 | 179,28 | 179,28 | 256,96 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 126 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Приложение № 128 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

ООО «Энергосервис г. Гурьевска»

(Гурьевский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование услуг | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2024 | 27976,11 | х | х | 27,09 | 0,68 |
|  |  | 2025 | х | 1 | х | 27,09 | 0,68 |
|  |  | 2026 | х | 1 | х | 27,09 | 0,68 |
|  |  | 2027 | х | 1 | х | 27,09 | 0,68 |
|  |  | 2028 | х | 1 | х | 27,09 | 0,68 |
| 2. | Водоотведение | 2024 | 30616,18 | х | х | х | 0,51 |
|  |  | 2025 | х | 1 | х | х | 0,51 |
|  |  | 2026 | х | 1 | х | х | 0,51 |
|  |  | 2027 | х | 1 | х | х | 0,51 |
|  |  | 2028 | х | 1 | х | х | 0,51 |

Приложение № 129 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Производственная программа

ООО «Энергосервис г. Гурьевска»

(Гурьевский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Энергосервис г. Гурьевска» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652785, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Партизанская, 19 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2024 год | 1386,27 | снижение уровня потерь воды | - | - |
|  |  | 2025 год | 1430,05 |  | - | - |
|  |  | 2026 год | 1472,38 |  | - | - |
|  |  | 2027 год | 1515,96 |  | - | - |
|  |  | 2028 год | 1560,83 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2024 год | 775,71 | сокращение расходов на ремонт | - | - |
|  |  | 2025 год | 800,21 |  | - | - |
|  |  | 2026 год | 823,89 |  | - | - |
|  |  | 2027 год | 848,28 |  | - | - |
|  |  | 2028 год | 873,39 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 605112,9 | 605112,9 | 605112,9 | 605112,9 | 605112,9 | 605112,9 | 605112,9 | 605112,9 | 605112,9 | 605112,9 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 70891,5 | 70891,5 | 70891,5 | 70891,5 | 70891,5 | 70891,5 | 70891,5 | 70891,5 | 70891,5 | 70891,5 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 6280,0 | 6280,0 | 6280,0 | 6280,0 | 6280,0 | 6280,0 | 6280,0 | 6280,0 | 6280,0 | 6280,0 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 6091,5 | 6091,5 | 6091,5 | 6091,5 | 6091,5 | 6091,5 | 6091,5 | 6091,5 | 6091,5 | 6091,5 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 669724,4 | 669724,4 | 669724,4 | 669724,4 | 669724,4 | 669724,4 | 669724,4 | 669724,4 | 669724,4 | 669724,4 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 181428,3 | 181428,3 | 181428,3 | 181428,3 | 181428,3 | 181428,3 | 181428,3 | 181428,3 | 181428,3 | 181428,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 | 488296,0 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 265962,6 | 265962,6 | 265962,6 | 265962,6 | 265962,6 | 265962,6 | 265962,6 | 265962,6 | 265962,6 | 265962,6 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 222333,4 | 222333,4 | 222333,4 | 222333,4 | 222333,4 | 222333,4 | 222333,4 | 222333,4 | 222333,4 | 222333,4 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 | 472915,6 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 300228,7 | 300228,7 | 300228,7 | 300228,7 | 300228,7 | 300228,7 | 300228,7 | 300228,7 | 300228,7 | 300228,7 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 172686,9 | 172686,9 | 172686,9 | 172686,9 | 172686,9 | 172686,9 | 172686,9 | 172686,9 | 172686,9 | 172686,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 18262,77 | 19341,41 | 19341,41 | 20889,30 | 20889,30 | 22979,21 | 22979,21 | 25279,09 | 25279,09 | 27725,45 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 15398,13 | 17545,17 | 17545,17 | 19124,71 | 19124,71 | 21035,29 | 21035,29 | 22666,85 | 22666,85 | 24028,85 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 28,09 | 28,75 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2029 год | Эффектив-ность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 1,10 | 1,10 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,11 | 0,11 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,00 | 5,00 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 27,09 | 27,09 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,68 | 0,68 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,51 | 0,51 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 947,89 |
| Итого: |  | 947,89 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 470,85 |
| Итого: |  | 470,85 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 130 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Энергосервис г. Гурьевска» (Гурьевский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 37,40 | 39,61 | 39,61 | 42,78 | 42,78 | 47,06 | 47,06 | 51,77 | 51,77 | 56,78 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 37,40 | 39,61 | 39,61 | 42,78 | 42,78 | 47,06 | 47,06 | 51,77 | 51,77 | 56,78 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 32,56 | 37,10 | 37,10 | 40,44 | 40,44 | 44,48 | 44,48 | 47,93 | 47,93 | 50,81 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 32,56 | 37,10 | 37,10 | 40,44 | 40,44 | 44,48 | 44,48 | 47,93 | 47,93 | 50,81 |

Приложение № 132 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование услуг | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2024 | 52677,98 | х | х | 28,39 | 1,47 |
|  |  | 2025 | х | 1 | х | 28,39 | 1,47 |
|  |  | 2026 | х | 1 | х | 28,39 | 1,47 |
|  |  | 2027 | х | 1 | х | 28,39 | 1,47 |
|  |  | 2028 | х | 1 | х | 28,39 | 1,47 |
| 2. | Водоотведение | 2024 | 62410,88 | х | х | х | 0,63 |
|  |  | 2025 | х | 1 | х | х | 0,63 |
|  |  | 2026 | х | 1 | х | х | 0,63 |
|  |  | 2027 | х | 1 | х | х | 0,63 |
|  |  | 2028 | х | 1 | х | х | 0,63 |

Приложение № 133 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Производственная программа

МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МУП МГО «Водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652840, Кемеровская область - Кузбасс, город Мыски ул. Олимпийская, д.1, пом.1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2024 год | 4717,22 | Снижение расходов на ремонт | - | - |
|  |  | 2025 год | 4866,19 |  | - | - |
|  |  | 2026 год | 5010,23 |  | - | - |
|  |  | 2027 год | 5158,54 |  | - | - |
|  |  | 2028 год | 5311,23 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2024 год | 4036,60 | сокращение расходов на ремонт | - | - |
|  |  | 2025 год | 4164,07 |  | - | - |
|  |  | 2026 год | 4287,33 |  | - | - |
|  |  | 2027 год | 4414,24 |  | - | - |
|  |  | 2028 год | 4544,90 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1369565,0 | 1369565,0 | 1369565,0 | 1369565,0 | 1369565,0 | 1369565,0 | 1369565,0 | 1369565,0 | 1369565,0 | 1369565,0 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 196452,4 | 196452,4 | 196452,4 | 196452,4 | 196452,4 | 196452,4 | 196452,4 | 196452,4 | 196452,4 | 196452,4 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 66000,0 | 66000,0 | 66000,0 | 66000,0 | 66000,0 | 66000,0 | 66000,0 | 66000,0 | 66000,0 | 66000,0 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 9472,5 | 9472,5 | 9472,5 | 9472,5 | 9472,5 | 9472,5 | 9472,5 | 9472,5 | 9472,5 | 9472,5 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 120979,9 | 120979,9 | 120979,9 | 120979,9 | 120979,9 | 120979,9 | 120979,9 | 120979,9 | 120979,9 | 120979,9 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1173112,6 | 1173112,6 | 1173112,6 | 1173112,6 | 1173112,6 | 1173112,6 | 1173112,6 | 1173112,6 | 1173112,6 | 1173112,6 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 333046,7 | 333046,7 | 333046,7 | 333046,7 | 333046,7 | 333046,7 | 333046,7 | 333046,7 | 333046,7 | 333046,7 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 | 840065,9 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 648332,1 | 648332,1 | 648332,1 | 648332,1 | 648332,1 | 648332,1 | 648332,1 | 648332,1 | 648332,1 | 648332,1 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 191733,9 | 191733,9 | 191733,9 | 191733,9 | 191733,9 | 191733,9 | 191733,9 | 191733,9 | 191733,9 | 191733,9 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2442390,0 | 2442390,0 | 2442390,0 | 2442390,0 | 2442390,0 | 2442390,0 | 2442390,0 | 2442390,0 | 2442390,0 | 2442390,0 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 148923,5 | 148923,5 | 148923,5 | 148923,5 | 148923,5 | 148923,5 | 148923,5 | 148923,5 | 148923,5 | 148923,5 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 | 1050912,7 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 713264,2 | 713264,2 | 713264,2 | 713264,2 | 713264,2 | 713264,2 | 713264,2 | 713264,2 | 713264,2 | 713264,2 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 337648,5 | 337648,5 | 337648,5 | 337648,5 | 337648,5 | 337648,5 | 337648,5 | 337648,5 | 337648,5 | 337648,5 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 31855,30 | 34913,14 | 34913,14 | 39121,87 | 39121,87 | 43683,43 | 43683,43 | 47698,94 | 47698,94 | 48757,43 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 35068,96 | 38431,88 | 38431,88 | 42015,49 | 42015,49 | 45966,92 | 45966,92 | 50107,52 | 50107,52 | 51736,43 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,79 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,55 | 1,55 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 25,54 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | 28,39 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,57 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2029 год | Эффектив-ность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 4,80 | 4,80 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 4,80 | 4,80 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,08 | 0,08 | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,63 | 1,55 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100,00 | 100,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 28,39 | 28,39 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,47 | 1,47 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,63 | 0,63 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 715,37 |
| Итого: |  | 715,37 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 109,96 |
| Итого: |  | 109,96 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 134 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МКП МГО «Водоканал» (Мысковский городской округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 45,50 | 49,87 | 49,87 | 55,88 | 55,88 | 62,40 | 62,40 | 68,14 | 68,14 | 69,65 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 37,92 | 41,56 | 41,56 | 46,57 | 46,57 | 52,00 | 52,00 | 56,78 | 56,78 | 58,04 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 40,04 | 43,88 | 43,88 | 47,98 | 47,98 | 52,49 | 52,49 | 57,22 | 57,22 | 59,08 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 33,37 | 36,57 | 36,57 | 39,98 | 39,98 | 43,74 | 43,74 | 47,68 | 47,68 | 49,23 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 136 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

МП «Исток» (п. Карагайлинский Киселевского городского округа)»

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2024 | 13627,16 | х | х | 15,41 | 1,80 |
|  | 2025 | х | 1 | х | 15,41 | 1,80 |
|  | 2026 | х | 1 | х | 15,41 | 1,80 |
|  | 2027 | х | 1 | х | 15,41 | 1,80 |
|  | 2028 | х | 1 | х | 15,41 | 1,80 |

Приложение № 137 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Производственная программа

МП «Исток» (п. Карагайлинский Киселевского городского округа)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МП «Исток» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Коммунальная, 5 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 | 14861 |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 | 204571 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 189529 | 189529 | 189529 | 189529 | 189529 | 189529 | 189529 | 189529 | 189529 | 189529 |
| 7. | Потери воды | м3 | 29206 | 29206 | 29206 | 29206 | 29206 | 29206 | 29206 | 29206 | 29206 | 29206 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 | 160322 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 83073 | 83073 | 83073 | 83073 | 83073 | 83073 | 83073 | 83073 | 83073 | 83073 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 77249 | 77249 | 77249 | 77249 | 77249 | 77249 | 77249 | 77249 | 77249 | 77249 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 9011,72 | 9876,68 | 9876,68 | 10353,81 | 10353,81 | 10853,39 | 10853,39 | 11349,87 | 11349,87 | 11629,40 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 19,20 | 21,01 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,86 | 1,96 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 15,41 | 15,41 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,80 | 1,80 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2022 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 138 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.11.2023

Одноставочные тарифы на питьевую воду

МП «Исток» (п. Карагайлинский Киселевского городского округа)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.12. |
| 1. | Население (с НДС)* | 67,45 | 73,93 | 73,93 | 77,50 | 77,50 | 81,24 | 81,24 | 84,95 | 84,95 | 87,05 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 56,21 | 61,61 | 61,61 | 64,58 | 64,58 | 67,70 | 67,70 | 70,79 | 70,79 | 72,54 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.