2

Приложение № 73 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Производственная программа АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (Новокузнецкий городской округ) в сфере холодного водоснабжения технической водой на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	654034, Кемеровская область,                          г. Новокузнецк, проезд Ферросплавный, д. 7

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименова-ние показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение технической водой

	Капитальный

ремонт 

водопровода
	2024
	452,24
	Снижение расхода воды
	-
	-

	
	2025
	466,52
	
	-
	-

	
	2026
	489,11
	
	-
	-

	
	2027
	494,55
	
	-
	-

	
	2028
	509,19
	
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                                   

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Холодное водоснабжение технической водой

	1.
	Поднято воды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Получено со стороны
	м3
	366206,4
	366206,4
	347551,8
	347551,8
	382200,0
	127400,0
	366206,4
	366206,4
	366206,4
	366206,4

	3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Подано воды в сеть
	м3
	366206,4
	366206,4
	347551,8
	347551,8
	382200,0
	127400,0
	366206,4
	366206,4
	366206,4
	366206,4

	7.
	Потери воды
	м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	366206,4
	366206,4
	347551,8
	347551,8
	382200,0
	127400,0
	366206,4
	366206,4
	366206,4
	366206,4

	9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	366206,4
	366206,4
	347551,8
	347551,8
	382200,0
	127400,0
	366206,4
	366206,4
	366206,4
	366206,4

	9.1.1.
	- население
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	366206,4
	366206,4
	347551,8
	347551,8
	382200,0
	127400,0
	366206,4
	366206,4
	366206,4
	366206,4

	9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб.
	1809,065
	1981,175
	1880,250
	2067,940
	2274,090
	1033,210
	2618,375
	3116,415
	3116,415
	3691,365


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение 
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,32
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,0
	0,0
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,895
	0,895
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2022-2024 годы
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2022 год

	Холодное водоснабжение технической водой

	Капитальный ремонт
	1781,67

	2023 год

	Холодное водоснабжение технической водой

	Капитальный ремонт
	0,00

	2024 год

	Холодное водоснабжение технической водой

	Капитальный ремонт
	3072,86


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 74 к протоколу № 96
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025
Одноставочные тарифы на техническую воду

АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» 
(Новокузнецкий городской округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
	№

п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	Техническая вода

	1.
	Прочие потребители               (без НДС)
	4,94
	5,41
	5,41
	5,95
	5,95
	8,11
	7,15
	8,51
	8,51
	10,08


Приложение № 76 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа МУП «Междуреченский Водоканал»

(Междуреченский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2023 по 31.12.2027
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	МУП «Междуреченский Водоканал»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652877, г. Междуреченск,                             ул. Кузнецкая, д.27

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт 
	2023
	6633,16
	-
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2024
	6875,47
	-
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2025
	7261,95
	-
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2026
	7670,43
	-
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2027
	7504,26
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Капитальный ремонт 
	2023
	9786,45
	-
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2024
	10143,95
	-
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2025
	10714,16
	-
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2026
	11316,82
	-
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2027
	11071,66
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	с 01.01.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01.   по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Холодное водоснабжение

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	15682955,4
	7691538,8
	7691538,8
	7973292,8
	7973292,8
	11959141,6
	3986380,6
	7841477,7
	7841477,7

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	3008284,0
	1504142,0
	1504142,0
	1505300,0
	1505300,0
	2481389,3
	827129,8
	1504142,0
	1504142,0

	1.4.1
	- на очистные сооружения
	м3
	946260,0
	473130,0
	473130,0
	290069,5
	290069,5
	695399,2
	231799,7
	473130,0
	473130,0

	1.4.2
	- на промывку сетей
	м3
	3201,0
	1600,5
	1600,5
	8069,5
	8069,5
	11311,5
	3770,5
	1600,5
	1600,5

	1.4.3
	- прочие
	м3
	2058823,0
	1029411,5
	1029411,5
	1207161,0
	1207161,0
	1774678,6
	591559,5
	1029411,5
	1029411,5

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	12674671,4
	6187396,8
	6187396,8
	6467992,8
	6467992,8
	9477752,4
	3159250,8
	6337335,7
	6337335,7

	1.7.
	Потери воды
	м3
	4854399,2
	2369773,0
	2369773,0
	2477241,2
	2477241,2
	3629979,2
	1209993,1
	2427199,6
	2427199,6

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	38,30
	38,30
	38,30
	38,30
	38,30
	38,30
	38,30
	38,30
	38,30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	7820272,3
	3817623,8
	3817623,8
	3990751,5
	3990751,5
	5847773,2
	1949257,7
	3910136,1
	3910136,1

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	7820272,3
	3817623,8
	3817623,8
	3990751,5
	3990751,5
	5847773,2
	1949257,7
	3910136,1
	3910136,1

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	3366757,8
	1695716,9
	1695716,9
	1780529,8
	1780529,8
	2575897,6
	858632,5
	1683378,9
	1683378,9

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	4453514,5
	2121907,0
	2121907,0
	2210221,7
	2210221,7
	3271875,6
	1090625,2
	2226757,2
	2226757,2

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	13429500,0
	6714750,0
	6714750,0
	7050850,0
	7050850,0
	10404063,6
	3468021,2
	6714750,0
	6714750,0

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	5692062,8
	2672675,0
	2672675,0
	2868924,4
	2868924,4
	4191408,4
	1397136,2
	2846031,4
	2846031,4

	2.3.1
	Потребительский рынок
	м3
	5692062,8
	2672675,0
	2672675,0
	2868924,4
	2868924,4
	4191408,4
	1397136,2
	2846031,4
	2846031,4

	2.3.1.1
	- население
	м3
	4369364,8
	2068592,1
	2068592,1
	2259707,9
	2259707,9
	3366155,0
	1122051,7
	2184682,4
	2184682,4

	2.3.1.2
	- прочие потребители
	м3
	1322698,0
	604082,8
	604082,8
	609216,5
	609216,5
	825253,5
	275084,5
	661349,0
	661349,0

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	13429500,0
	6714750,0
	6714750,0
	7050850,0
	7050850,0
	10404063,6
	3468021,2
	6714750,0
	6714750,0


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	с 01.01.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.
	224520,02
	109603,98
	128004,93
	133809,90
	135964,90
	199233,63
	73038,69
	123599,40
	129151,80

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	220510,51
	103539,43
	119067,67
	127810,58
	127810,58
	186727,25
	68445,70
	140138,59
	143895,35


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение
	01.01.2023
	31.12.2027


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2021 год
	Ожидае-мые значения 2022 год
	План 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,34
	0,36
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	29,00
	30,09
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	3.Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	38,34
	33,47
	38,30
	38,30
	38,30
	38,30
	38,30
	38,30

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,52
	0,47
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению 
	0,59
	0,56
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2023 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2028 год
	Эффективность производственной программы,               тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	4. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	5. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,34
	0,34
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	30,00
	30,00
	-

	6. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 
	1,6
	1,6
	-

	7. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	38,30
	38,30
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,42
	0,42
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению 
	0,59
	0,59
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2021 год

	1. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт
	6757,22

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт
	4259,28

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт
	8562,19

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт
	5536,25

	2023 год

	1. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт
	7323,18

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт
	5824,62

	2024 год

	1. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт
	4810,80

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт
	5142,48


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий


	-
	-


Приложение № 77 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский Водоканал» (Междуреченский муниципальный округ) на период с 01.01.2023 по 31.12.2027
	№

п/п
	Наименование услуг,  потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	с 01.01. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население 

(с НДС)*
	34,45
	34,45
	40,24
	40,24
	40,88
	41,57
	45,71
	37,93
	39,64

	1.2.
	Прочие потребители               (без НДС)
	28,71
	28,71
	33,53
	33,53
	34,07
	34,07
	37,47
	31,61
	33,03

	2. Водоотведение

	2.1.
	Население 

(с НДС)*
	46,49
	46,49
	53,46
	53,46
	53,46
	54,35
	59,77
	59,09
	60,67

	2.2.
	Прочие потребители               (без НДС)
	38,74
	38,74
	44,55
	44,55
	44,55
	44,55
	48,99
	49,24
	50,56


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

                                                                                                                                                                                                           ».

Приложение № 79 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа МУП «Междуреченский водоканал» (Междуреченский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды) на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	Муниципальное унитарное предприятие 
«Междуреченский водоканал»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652870, г. Междуреченск,                    ул. Кузнецкая, 27

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

	№

 п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2026 год

	
	
	
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	1.
	Поднято воды
	м3
	-
	-

	2.
	Получено со стороны
	м3
	965,0
	321,7

	3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-

	4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-

	4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-

	4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-

	4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-

	5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-

	6.
	Подано воды в сеть
	м3
	-
	-

	7.
	Потери воды
	м3
	-
	-

	8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	-
	-

	9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	965,0
	321,7

	9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	965,0
	321,7

	9.1.1.
	-  население
	м3
	965,0
	321,7

	9.1.2.
	-  прочие потребители
	м3
	-
	-

	9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2026 год

	
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб.
	190,43
	63,48


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение 
	01.01.2026 
	31.12.2026


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

	№

 п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидаемые значения 2025 год
	План

2026 год
	План

2027 год


	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	-
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) 
	-
	-
	-
	-


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2026 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы                  2027 год
	Эффективность производствен-ной программы,               тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	8. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-

	9. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	10. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) 
	-
	-
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 80 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды 

МУП «Междуреченский водоканал» (Междуреченский муниципальный округ) на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

	№ п/п
	Наименование 

потребителей
	Тариф, руб./м3**

	
	
	с 01.01.2026 
по 30.09.2026
	с 01.10.2026 
по 31.12.2026

	Подвоз питьевой воды

	1.
	Население (с НДС)*
	240,77
	240,77


      * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса                     Российской Федерации.

** Тариф установлен для оказания услуг потребителям по адресам:                             ул. Камешковая, ул. Нагорная, ул. Каротажная, ул. Рыбацкая, ул. Болотная,                      ул. Звездная, ул. Речная, р-н Чульжан, ул. Мраморная, ул. Путейская,                              ул. Притомская, ул. Назасская, ул. Дубинца, ул. Борисовская.

                                                                                                                            ».

Приложение № 82 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа МКП «Комфорт»

(Тяжинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2023 по 31.12.2027
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	МКП «Комфорт»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652240, Кемеровская область,                             пгт. Тяжинский, ул. Сибирская, 11а

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт 
	2023
	-
	-
	-
	-

	
	
	2024
	-
	-
	-
	-

	
	
	2025
	-
	-
	-
	-

	
	
	2026
	-
	-
	-
	-

	
	
	2027
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение 

	2.1.
	Капитальный ремонт 
	2023
	-
	-
	-
	-

	
	
	2024
	-
	-
	-
	-

	
	
	2025
	-
	-
	-
	-

	
	
	2026
	-
	-
	-
	-

	
	
	2027
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	с 01.01.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01.   по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3. Холодное водоснабжение

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	842021,9
	410181,0
	410181,0
	392214,5
	392214,5
	579629,8
	193209,9
	421011,0
	421011,0

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	32911,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16455,9
	16455,9

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	32911,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16455,9
	16455,9

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	809110,1
	410181,0
	410181,0
	392214,5
	392214,5
	579629,8
	193209,9
	404555,1
	404555,1

	1.7.
	Потери воды
	м3
	196047,4
	99386,9
	99386,9
	95033,6
	95033,6
	140444,3
	46814,8
	98023,7
	98023,7

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	24,23
	24,23
	24,23
	24,23
	24,23
	24,23
	24,23
	24,23
	24,23

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	613062,7
	310794,1
	310794,1
	297180,9
	297180,9
	439185,5
	146395,2
	306531,4
	306531,4

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	613062,7
	310794,1
	310794,1
	297180,9
	297180,9
	439185,5
	146395,2
	306531,4
	306531,4

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	456234,3
	218607,2
	218607,2
	209829,1
	209829,1
	316004,8
	105334,9
	228117,2
	228117,2

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	156828,4
	92186,9
	92186,9
	87351,8
	87351,8
	123180,7
	41060,2
	78414,2
	78414,2

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	223527,5
	110367,0
	110367,0
	101971,3
	101971,3
	155273,9
	51758,0
	111763,7
	111763,7

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	223527,5
	110367,0
	110367,0
	101971,3
	101971,3
	155273,9
	51758,0
	111763,7
	111763,7

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	223527,5
	110367,0
	110367,0
	101971,3
	101971,3
	155273,9
	51758,0
	111763,7
	111763,7

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	153972,9
	78312,0
	78312,0
	75057,3
	75057,3
	116406,7
	38802,2
	76986,5
	76986,5

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	69554,6
	32055,0
	32055,0
	26914,0
	26914,0
	38867,2
	12955,8
	34777,3
	34777,3

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	с 01.01.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.
	37562,35
	18386,58
	18386,58
	17581,22
	19691,21
	21511,30
	7170,43
	25230,60
	25310,30

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	3596,56
	1805,60
	1805,60
	1668,25
	1868,11
	2844,62
	1149,03
	2002,80
	2069,87


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение
	01.01.2023
	31.12.2027


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2021 год
	Ожидае-мые значения 2022 год
	План 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00
	35,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00

	2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	3.Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	24,61
	24,23
	24,23
	24,23
	24,23
	24,23
	24,23
	24,23

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	2,03
	1,76
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2023 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2028 год
	Эффективность производственной программы,               тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	11. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	35,00
	35,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	20,00
	20,00
	-

	12. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,00
	1,00
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	1,00
	1,00
	-

	13. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 
	15,00
	15,00
	-

	14. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	24,23
	24,23
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	2,02
	2,02
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению 
	-
	-
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2021 год

	1. Холодное водоснабжение

	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-

	2022 год

	3. Холодное водоснабжение

	-
	-

	4. Водоотведение

	-
	-

	2023 год

	3. Холодное водоснабжение

	-
	-

	4. Водоотведение

	-
	-

	2024 год

	1. Холодное водоснабжение

	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 83 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МКП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный округ) на период с 01.01.2023 по 31.12.2027
	№

п/п
	Наименование  услуг,  потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	с 01.01. по 31.12.
	с 01.01. по 28.02.
	с 29.02. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население (с НДС)*
	-
	-
	70,99
	70,99
	79,51
	59,76
	59,76
	-
	-

	1.2.
	Население 

(НДС не облагается)
	61,27
	61,27
	-
	-
	-
	-
	-
	82,31
	82,57

	1.3.
	Прочие потребители               (НДС не облагается)
	61,27
	61,27
	-
	-
	-
	-
	-
	82,31
	82,57

	1.4.
	Прочие потребители               (без НДС)
	-
	-
	59,16
	59,16
	66,26
	48,98
	48,98
	-
	-

	2. Водоотведение

	2.1.
	Население (с НДС)*
	-
	-
	19,63
	19,63
	21,98
	22,35
	27,08
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.2.
	Население 

(НДС не облагается)
	16,09
	16,09
	-
	-
	-
	-
	-
	17,92
	18,52

	2.3.
	Прочие потребители               (НДС не облагается)
	16,09
	16,09
	-
	-
	-
	-
	-
	17,92
	18,52

	2.4.
	Прочие потребители               (без НДС)
	-
	-
	16,36
	16,36
	18,32
	18,32
	22,20
	-
	-


         *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

                                                                                                                                                                                                           ».

Приложение № 85 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа 

ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Промышленновские коммунальные системы» 

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652380, Кемеровская область, 

пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1
	Капитальный ремонт
	2024
	13186,51
	-
	-
	-

	
	
	2025
	13951,33
	-
	-
	-

	
	
	2026
	14516,22
	-
	-
	-

	
	
	2027
	14863,85
	-
	-
	-

	
	
	2028
	15303,82
	-
	-
	-

	6. Водоотведение 

	2.1
	Капитальный ремонт
	2024
	-
	-
	-
	-

	
	
	2025
	-
	-
	-
	-

	
	
	2026
	-
	-
	-
	-

	
	
	2027
	-
	-
	-
	-

	
	
	2028
	-
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению             
и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) 

и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	807033
	807033
	825359
	825359
	1195854
	398618
	807033
	807033
	807033
	807033

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	34874
	34874
	56781
	56781
	93883
	31294
	34874
	34874
	34874
	34874

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	26603
	26603
	45360
	45360
	76901
	25634
	26603
	26603
	26603
	26603

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	7352
	7352
	10248
	10248
	15322
	5107
	7352
	7352
	7352
	7352

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	919
	919
	1173
	1173
	1661
	554
	919
	919
	919
	919

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	807033
	807033
	825359
	825359
	1195854
	398618
	807033
	807033
	807033
	807033

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	772159
	772159
	768578
	768578
	1101971
	367324
	772159
	772159
	772159
	772159

	1.7.
	Потери воды
	м3
	128101
	128101
	127507
	127507
	182817
	60939
	128101
	128101
	128101
	128101

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	16,59
	16,59
	16,59
	16,59
	16,59
	16,59
	16,59
	16,59
	16,59
	16,59

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	644058
	644058
	641071
	641071
	919154
	306385
	644058
	644058
	644058
	644058

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	644058
	644058
	641071
	641071
	919154
	306385
	644058
	644058
	644058
	644058

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	528374
	528374
	530558
	530558
	740655
	246885
	528374
	528374
	528374
	528374

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	115684
	115684
	110513
	110513
	178499
	59500
	115684
	115684
	115684
	115684

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	158441
	158441
	161301
	161301
	237111
	79037
	158441
	158441
	158441
	158441

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	158441
	158441
	161301
	161301
	237111
	79037
	158441
	158441
	158441
	158441

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	158441
	158441
	161301
	161301
	237111
	79037
	158441
	158441
	158441
	158441

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	121904
	121904
	124596
	124596
	182948
	60983
	121904
	121904
	121904
	121904

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	36537
	36537
	36705
	36705
	54163
	18054
	36537
	36537
	36537
	36537

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	158441
	158441
	161301
	161301
	237111
	79037
	158441
	158441
	158441
	158441


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	45084,05
	46582,12
	46366,06
	49590,71
	71105,77
	25140,11
	47400,44
	47791,89
	47791,89
	48525,01

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	9975,45
	10933,41
	11130,77
	11913,86
	16890,70
	5630,23
	11554,50
	11881,11
	11881,11
	12203,63


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение 

и водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

(в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

(в процентах)
	69,00
	66,00
	63,00
	60,00
	57,00
	54,00
	51,00
	51,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,90
	1,85
	1,81
	1,76
	1,72
	1,67
	1,63
	1,63

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	19,96
	19,45
	18,88
	18,88
	18,88
	18,88
	18,88
	18,88

	6. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 

(в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

(в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	55,00
	55,00
	55,00
	55,00
	55,00
	55,00
	55,00
	55,00

	7. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

(в процентах)
	16,80
	16,80
	16,59
	16,59
	16,59
	16,59
	16,59
	16,59

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,75
	1,80
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,57
	0,57
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	15. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	63,00
	51,00
	-

	16. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,81
	1,63
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	18,88
	18,88
	-

	17. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	55,00
	55,00
	-

	18. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	16,59
	16,59
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,51
	1,51
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,41
	0,41
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	· Капитальный ремонт
	· 3118,98

	2. Водоотведение 

	-
	-

	2023 год

	1.
Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт
	2958,14

	2.
Водоотведение

	-
	-

	2024 год

	1.
Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт
	12984,51

	2.
Водоотведение

	-
	-


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 86 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
ООО «Промышленновские коммунальные системы»

 (Промышленновский муниципальный округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1. Питьевая вода 

	1.1.
	Население 

(с НДС)*
	84,00
	86,80
	86,80
	92,83
	94,38
	100,10
	88,32
	89,04
	89,04
	90,41

	1.2.
	Прочие потребители

(без НДС)
	70,00
	72,33
	72,33
	77,36
	77,36
	82,05
	73,60
	74,20
	74,20
	75,34

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Население

(с НДС)*
	75,55
	82,81
	82,81
	88,63
	86,91
	86,91
	87,52
	89,99
	89,99
	92,42

	2.2.
	Прочие потребители 

(без НДС)
	62,96
	69,01
	69,01
	73,86
	71,24
	71,24
	72,93
	74,99
	74,99
	77,02


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 88 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Долгосрочные параметры

 регулирования тарифов на водоотведение 

МП «Кристалл» (Киселевский городской округ)  

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	Наименование услуг
	Период
	Базовый уровень операционных расходов,

тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Нормативный уровень прибыли, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	Уровень потерь воды, %
	Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3

	Водоотведение
	2024
	119610,42
	х
	х
	х
	0,67

	
	2025
	х
	1
	х
	х
	0,67

	
	2026
	146165,83
	1
	х
	х
	0,67

	
	2027
	х
	1
	х
	х
	0,67

	
	2028
	х
	1
	х
	х
	0,67


».

Приложение № 89 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Производственная программа 

МП «Кристалл» (Киселевский городской округ) в сфере водоотведения 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	МП «Кристалл»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652700, Кемеровская область, 

г. Киселевск, 

ул. Коммунальная, д. 5, офис 2

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Водоотведение 

	Капитальный ремонт
	2024
	6218,02
	-
	-
	-

	
	2025
	6512,88
	-
	-
	-

	
	2026
	6725,00
	-
	-
	-

	
	2027
	6799,74
	-
	-
	-

	
	2028
	7001,01
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Водоотведение 

	Разрешительная документация
	2024
	432,89
	-
	-
	-

	
	2025
	453,41
	-
	-
	-

	
	2026
	468,18
	-
	-
	-

	
	2027
	473,38
	-
	-
	-

	
	2028
	487,40
	-
	-
	-

	Морфометрические наблюдения
	2024
	150,37
	-
	-
	-

	
	2025
	157,50
	-
	-
	-

	
	2026
	162,63
	-
	-
	-

	
	2027
	164,44
	-
	-
	-

	
	2028
	169,31
	-
	-
	-

	Производственно-экологический контроль
	2024
	305,84
	-
	-
	-

	
	2025
	320,35
	-
	-
	-

	
	2026
	330,78
	-
	-
	-

	
	2027
	334,46
	-
	-
	-

	
	2028
	344,36
	-
	-
	-

	Приобретение автотранспорта             (КАМАЗ КО-514)
	2024
	627,37
	-
	-
	-

	
	2025
	657,12
	-
	-
	-

	
	2026
	678,52
	-
	-
	-

	
	2027
	686,06
	-
	-
	-

	
	2028
	706,37
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Водоотведение

	1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	3059599
	3059599
	3041388
	3041388
	4316551
	1438850
	3059599
	3059599
	3059599
	3059599

	2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	2326
	2326
	2326
	2326
	3488
	1163
	2326
	2326
	2326
	2326

	3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	2306610
	2306610
	2288395
	2288395
	3406525
	1135508
	2306610
	2306610
	2306610
	2306610

	3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	2306610
	2306610
	2288395
	2288395
	3406525
	1135508
	2306610
	2306610
	2306610
	2306610

	3.1.1.
	- население
	м3
	1828917
	1828917
	1826924
	1826924
	2747998
	915999
	1828917
	1828917
	1828917
	1828917

	3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	477693
	477693
	461471
	461471
	658527
	219509
	477693
	477693
	477693
	477693

	3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	3016020
	3016020
	3000131
	3000131
	4254451
	1418150
	3016020
	3016020
	3016020
	3016020

	5.
	Передано сточных вод другим канализациям
	м3
	43579
	43579
	41258
	41258
	62100
	20700
	43579
	43579
	43579
	43579


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	55658,49
	66056,97
	65539,62
	71523,15
	106453,90
	39731,44
	81614,35
	90569,33
	90569,33
	103497,11


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54

	9. Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	19. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	14,54
	14,54
	-

	20. Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0

	21. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,67
	0,67
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2022 год

	Капитальный ремонт
	1947,61

	2023 год

	Капитальный ремонт
	1828,28

	2024 год

	Капитальный ремонт
	2753,02


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 90 к протоколу № 96

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.12.2025

Одноставочные тарифы на водоотведение МП «Кристалл» (Киселевский городской округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	Водоотведение 

	1.
	Население   

(с НДС)*
	28,96
	34,37
	34,37
	37,50
	38,13
	42,69
	42,46
	47,12
	47,12
	53,84

	2.
	Прочие потребители

(без НДС)
	24,13
	28,64
	28,64
	31,25
	31,25
	34,99
	35,38
	39,27
	39,27
	44,87


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

