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по материалам, представленным ООО  «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), для внесения изменений в утвержденную на 2021-2025 год инвестиционную программу ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами

1. [bookmark: _Toc12025636]Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ) являются:
· Гражданский кодекс Российской Федерации;
· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);
· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);
· Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 
«Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»;
· Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
· Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.
2. 
Предложение предприятия

Для ООО «ЭкоЛэнд», постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 464 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы» утверждена инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы в размере 610 163,59 тыс. руб. (Таблица 1)

Таблица 1
Финансовый план утвержденной инвестиционной 
программы ООО «ЭкоЛэнд»

	Источник финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

	
	Всего
	по годам реализации инвестпрограммы

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Заёмные средства
	610 163,59
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84



ООО «ЭкоЛэнд» обратилось в адрес РЭК Кузбасса с заявлением
 о внесении изменений в инвестиционную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы. Объем предложенной предприятием измененной инвестиционной программы 
составляет 610 163,59 тыс. руб. (Таблица 2)

Таблица 2
Финансовый план измененной инвестиционной 
программы ООО «ЭкоЛэнд» (по предложению предприятия)

	Источник финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

	
	Всего
	по годам реализации инвестпрограммы

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Заёмные средства
	610 163,59
	148 409,04
	101 638,47
	17 069,75
	17 944,49
	325 101,84



Согласно представленным обосновывающим документам, предприятие предлагает внести в утвержденную инвестиционную программу следующие изменения:
· Увеличить стоимость мероприятия «Реконструкция участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96» в части 2025 года до 228 893,49 тыс. руб. (до корректировки стоимость в 2025 году составляла 186 527,01 тыс. руб.) Увеличение обусловлено фактическими данными по выполнению мероприятию.
· Уменьшить стоимость мероприятия «Реконструкция стояночного бокса инв. 241» в части 2025 года до 62 633,52 тыс. руб. (до корректировки стоимость в 2025 году составляла 105 000,00 тыс. руб.) 
В качестве обосновывающих документов представлены: договора подряда, сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты, счет фактуры.

3. Заключение

Специалисты, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагают принять объем финансирования согласно предложению предприятия и внести заявленные предприятием изменения в инвестиционную программу, утвержденную постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 464 «Об утверждении инвестиционной программы 
ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы», согласно приложению к данному заключению. 







Приложение 1
Справка об изменении мероприятий утвержденной инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы
Без НДС
	№ п/п
	Наименование стройки, объекта
	Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб.
	Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб.
	Год исполнения
	Примечание

	1
	Реконструкция комплекса сортировки (3 этап) 
	108 156,38
	108 156,38
	2021-2025
	Х

	2
	Строительство Участка складирования II очередь
	170,25
	170,25
	2021-2021
	Х

	3
	Реконструкция установки обратноосматической инв. № 229
	17 714,77
	17 714,77
	2023-2025
	Х

	4
	Строительство системы дегазации участка складирования
	808,00
	808,00
	2021
	Х

	5
	Реконструкция очистных сооружений фильтрата производительностью 125 м3 инв. 265
	6 835,42
	6 835,42
	2023-2025
	Х

	6
	Реконструкция участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96
	295 178,64
	337 545,13
	2021-2025
	Х

	7
	Реконструкция стояночного бокса, инв. 241
	105 000,00
	62 633,52
	2025-2025
	Х

	8
	Разработка проекта на строительство канализационной насосной станции для системы отведения и перекачки сточных вод оч. сооружений фильтрата 
	950,00
	950,00
	2021-2021
	Х

	9
	Корректировка № 2 проекта «Корректировки проекта «Полигон ТБО г. Новокузнецк, площадка  Маркино шифр 1895-6»
	9 797,57
	9 797,57
	2021-2022
	Х

	10
	Разработка проекта «Комплекс переработки и размещения отходов»  в части Системы сбора  и очистки фильтрат полигона ТБО 
	13 035,74
	13 035,74
	2021
	Х

	11
	Разработка проекта «Комплекс переработки и размещения отходов» в части реконструкции № 2 участка складирования ТБО (1-й этап) инв. 96
	26 040,36
	26 040,36
	2021-2024
	Х

	12
	Проект технологической линии обработки отходов в реконструированном здании комплекса сортировки 
	12 967,34
	12 967,34
	2021
	Х

	13
	Проект реконструкции здания АБК
	3 987,72
	3 987,72
	2025-2025
	Х

	14
	Проект строительства здания «Заводоуправления» 
	6 296,40
	6 296,40
	2025-2025
	Х

	15
	Проект «Реконструкция стояночного бокса»
	2 200,00
	2 200,00
	2023-2024
	Х

	16
	Проект «Реконструкция котельной»
	1 025,00
	1 025,00
	2025-2025
	Х

	Итого
	610 163,59
	610 163,59
	2021-2025
	Х
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Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк), для утверждения предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, на 2026-2030 годы 


Заместитель начальника отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по утверждению предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.
Согласно территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 (ред. от 04.12.2024) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области – Кузбасса» начиная с 2026 года ООО «ЭкоЛэнд» осуществляет обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов, поступивших от потребителей Новокузнецкого городского округа, Прокопьевского городского округа, Калтанского городского округа, Киселевского городского округа, Междуреченского муниципального округа, Мысковского городского округа, Новокузнецкого муниципального округа, Осинниковского городского округа, Прокопьевского муниципального округа, Таштагольского муниципального округа.

ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее - РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2026-2030 годы (исх. от 28.08.2025 № 345, вх. от 29.08.2025 № 5418).
Дополнительные материалы были направлены с сопроводительными письмами от 26.11.2025 № 462 (вх. от 26.11.2025 № 7663), от 05.12.2025 № 471, от 12.12.2025 № 481. 
Согласно представленному заявлению организацией было предложено утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов методом индексации установленных тарифов в следующих размерах:
- на 2026 год в размере 3725,90 руб./тонна;
- на 2027 год в размере 3468,77 руб./тонна;
- на 2028 год в размере 3507,63 руб./тонна;
- на 2029 год в размере 3527,24 руб./тонна;
- на 2030 год в размере 4804,92 руб./тонна.
На основании представленного заявления регулятором было открыто дело «Об утверждении тарифов на услугу захоронения твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)» за № 86-ТКО. 
Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:
	1. Гражданский кодекс Российской Федерации;			
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;			
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;			
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;			
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;			
7. Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
8. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;
	9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16;			
10. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Расчет предельных тарифов произведен специалистом в соответствии Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.05.2016           № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Основы ценообразования) с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Методические указания). Утверждение тарифов производится на 2026-2030 годы (пять лет).

Общая характеристика организации
В сферу деятельности организации входит: удаление и обработка твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов, оптовая торговля отходами и ломом. Основным видом деятельности ООО «ЭкоЛэнд» является обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов категорически запрещается вывоз на полигон отходов, пригодных к использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов. На предприятии предусмотрено извлечение из поступающих ТКО вторичных ресурсов: макулатура, разные виды пластиков, стекло бесцветное, зеленое и коричневое, а также банка алюминиевая вторичная. 
Крупногабаритные отходы после взвешивания поступают на дробильную установку для измельчения и далее транспортируются на участок складирования для захоронения.
Поступающие отходы после взвешивания подлежат обработке (предварительному разбору) с целью выделения отходов, которые не подлежат сортировке и пригодных для сортировки на технологической линии.
Твердые коммунальные отходы выгружаются на приемную площадку комплекса сортировки. Процесс разгрузки контролируется бункеровщиками, которые извлекают отходы, габариты которых не соответствуют размерам твердых коммунальных отходов, контролируют работу разрывателей пакетов и конвейеров. Погрузчиками отходы подаются в разрыватели пакетов и далее по подающим конвейерам в сортировочную платформу для извлечения крупногабаритных отходов и крупногабаритного вторичного сырья (картон, стрейч-пленка, стеклобой). В сортировочной платформе осуществляется подготовка отходов для дальнейшей сортировки. После предварительной сортировки отходы поступают в сепараторы. Сепараторы отделяют отходы мелкой фракции, которые не поддаются прессованию и усложняют процесс сортировки. По конвейерам отходы мелкой фракции поступают на ленточный реверсивный питатель, который служит для погрузки отходов в автомобили самосвалы для вывоза на участок складирования. На участке складирования отходы мелкой фракции уплотняются катком уплотнителем и изолируются грунтом.
Твердые коммунальные отходы более крупной фракции после сепараторов поступают на ленточно-цепные конвейеры, далее на сортировочные конвейеры. По мере движения отходов по указанным конвейерам сортировщики отбирают отходы, пригодные для повторного использования. Кроме того, в процессе сортировки железоотделителями извлекаются металлосодержащие отходы, способные повредить пресс. Вторичные ресурсы накапливаются в отсеках, предназначенных для сбора конкретных видов вторичных ресурсов. Отходы не пригодные для повторного использования, поступают по конвейеру в пресс. В прессах отходы прессуются в брикеты. После прессования брикеты перемещаются погрузчиком с кипозахватом на площадку размещения брикетированных отходов. Упакованные брикеты грузятся погрузчиком на грузовые автомобили с прицепами для вывоза на участок складирования. На полигоне брикеты выгружаются погрузчиком и складируются рядами высотой два-три брикета. При складировании брикетов не допускается повреждение. Брикеты укладываются вплотную друг к другу, после укладки изолируются слоем грунта 30 см. 
Договор аренды земельного участка от 21.04.2008 № 04-2999 с управлением по земельным ресурсам и землеустройству Администрации города Новокузнецка закрепляет за организацией право временного владения и пользования земельным участком. 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования организации выдана лицензия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности от 11.07.2017               № 042 00192/П бессрочно.
Объект обработки и захоронения ООО «ЭкоЛэнд» оборудован средством измерения массы твердых коммунальных отходов, наличие весового контроля пригодное для измерения массы твердых коммунальных отходов подтверждено свидетельством о поверке от 27.03.2025 № С-БЧ/27-03-2025/421248764.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов 
Материалы ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк) (далее-организация) по расчету тарифов на 2026-2030 годы подготовлены в соответствии с требованиями Правил регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Правила). Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, в электронном виде по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42(v1.0.2).
Следует отметить, что статья 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязывает организации вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения раздельного учета затрат по видам указанной деятельности и единой системой классификации таких затрат, утверждаемые уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Предоставленные организацией оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета соответствуют требованиям порядка ведения раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности организаций в области обращения с твердыми коммунальными отходами в полной мере. Дополнительно к оборотно-сальдовым ведомостям представлены анализы некоторых расходов с пояснениями.

Оценка достоверности данных, приведенных                                        
в предложениях об установлении тарифов 
Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026-2030 годы.
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на захоронение твердых коммунальных отходов, принимаемых для расчета тарифов на 2026-2030 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.
Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2024 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности.
Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется Положением о закупках товаров, работ, услуг версия 6-2022 (введена взамен 5-2022), утвержденным решением от 08.09.2022 № 450. 
Основополагающим документом в области организации и проведения закупочных процедур является Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках). 

Оценка финансового состояния организации
При проведении оценки финансового состояния целесообразно отметить, что ООО «ЭкоЛэнд» применяется общая система налогообложения. 
Общий анализ показателей бухгалтерского баланса 2024 года (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует о снижении внеоборотных активов по итогам 2024 года по сравнению с предыдущим периодом на (-38494) (600453-638947) тыс. руб. При этом результаты исследований и разработок без изменения основные финансовые вложения отсутствуют в отчетном году, тогда как в предыдущем году присутствуют, соответственно данный показатель соответствует значению (-37471) (0-37471) тыс. руб., отложенные налоговые активы увеличиваются на 5270 (26627-21357) тыс. руб., основные средства уменьшаются на (-6293) (570706-576999) тыс. руб., прочие внеоборотные активы отсутствуют на (0) (0-0) тыс. руб. 
В составе оборотных активов наблюдаются изменения в сторону увеличения. По сравнению с предыдущим периодом в 2024 году оборотные активы увеличиваются на (-176258) (541790-365532) тыс. руб. При этом запасы уменьшаются на (-744) (8700-9444) тыс. руб., дебиторская задолженность увеличивается на 67526 (408934-341408) тыс. руб., финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) увеличиваются, показатель равен 10000 (10000-0) тыс. руб., денежные средства и денежные эквиваленты увеличиваются на 98477 (113152-14675) тыс. руб., прочие оборотные активы увеличиваются до 29 (29-0) тыс. руб., налог на добавленную стоимость увеличивается на 970 (975-5) тыс. руб. 
В структуре активов организации занимают 53% внеоборотные активы или 600453 (600453/1142243) и 47% оборотные активы или 541790 (541790/1142243) тыс. руб. от общей величины активов.
Оценивая состав и структуру пассива баланса, необходимо отметить, что раздел «Капитал и резервы» соответствует значению - 845164 тыс. руб. или 74 % (845164/1142243) от общей величины пассивов, раздел «Долгосрочные обязательства» соответствует значению – 67534 тыс. руб. или 6% (67534/1142243), раздел «Краткосрочные обязательства» соответствуют значению – 229534 (229534/1142243) тыс. руб. или 20%.
Согласно данным формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2024 год выручка увеличилась по сравнению с уровнем 2023 года на 123966 (717198-593232) тыс. руб. и составляет 717198 тыс. руб. Параллельно произошло незначительное увеличение себестоимости на 28431 (356518-328087) тыс. руб. до уровня 356518 тыс. руб. 
Итог финансовой деятельности организации за 2024 год чистая прибыль в размере 201138 тыс. руб. 
В учетной политике организации, утвержденной приказом от 29.12.2023                    № 1142 на 2024 год отмечено, что в соответствии с п. 2.11.6. бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые (собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство») и косвенные затраты (затраты общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»). Согласно пункту 2.11.7 общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы». Согласно пункту 2.11.8 себестоимость готовой продукции (товаров, работ, услуг) рассчитывается ежемесячно в соответствии с внутренними документами, разработанными финансово-экономической службой и утвержденными руководителем организации: 
- «Регламент утилизации отходов и производства готовой продукции»;
- «Порядок калькулирования себестоимости услуг утилизации ТБО, КГО, СО, прочих отходов вторичного сырья»;
- Приказы, утверждающие коэффициенты распределения расходов (по видам расходов).
Для подтверждения фактических доходов организации ООО «ЭкоЛэнд» в материалах тарифного дела представлены аналитические отчеты по счету 90.01.1, 91.01. Согласно представленным аналитическим отчетам, выручка от реализации услуг по основным видам за 2024 год составила 850556,55 тыс. руб., в том числе по регулируемому виду деятельности захоронение ТКО и КГО 619641,45 тыс. руб. (601181,85+18459,60) тыс. руб. (72,9%), утилизация прочих отходов 62395,51 тыс. руб. (7,3%), захоронение прочих отходов 334,85 тыс. руб. (0,004%), вторсырье 123307,99 тыс. руб. (22%), реализация вторсырья 168184,74 тыс. руб. (19,8%) от общей выручки.
Для подтверждения фактических расходов за 2024 год ООО «ЭкоЛэнд» в материалах тарифного дела представлены аналитические отчеты по счету 20, по счету 23, по счету 26, по счету 91.02. и другие аналитические отчеты по счетам бухгалтерских регистров. Также фактические расходы организации на оказание услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами представлены в формате шаблона CALC.TARIFF.ТВО.6.42.
Согласно представленным отчетам, расходы организации в области захоронения твердых коммунальных отходов составляют за 2024 год 582161,73 тыс. руб.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42.

Долгосрочные параметры регулирования 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
При установлении тарифов с применением метода индексации расчет необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой IV Методических указаний.
	Согласно пункту 28 Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования перед его началом и в течение которого не пересматриваются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 Основ ценообразования:
1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с пунктом 31 Методических указаний;
2) индекс эффективности операционных расходов, характеризующий минимально допустимый темп повышения эффективности операционных расходов и устанавливаемый в размере 1 процента (если иное не было предусмотрено конкурсной документацией при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, соглашением о государственно-частном партнерстве, договором аренды, договором лизинга, конкурсной документацией на получение статуса регионального оператора). При этом на первый долгосрочный период регулирования индекс эффективности операционных расходов определяется в размере от 1 до 3 процентов в год по решению органа регулирования тарифов, утвержденного до проведения конкурса, указанного в настоящем пункте;
3) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход энергетических ресурсов).
Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует значению 514438,22 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов – организацией заявлен на 2027 год 1%, на 2028 год 1%, на 2029 год 1%, на 2030 год 1%.
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности – организацией заявлены на следующем уровне:
Удельный расход электрической энергии на 2026 год размере 9,32 кВт*ч/т; на 2027 год 9,32 кВт*ч/т; на 2028 год 9,32 кВт*ч/т; на 2029 год 9,32 кВт*ч/т; на 2030 год 16,78 кВт*ч/т.
Учитывая результаты проведенного анализа, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов на 2026-2030 годы согласно данным Таблицы 1.
Таблица 1
Долгосрочные параметры
 регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)
на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

	Наименование услуги
	Период
	Базовый уровень операционных
расходов,
тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/т)

	Захоронение твердых коммунальных отходов
	2026
	402268,93
	х
	5,34

	
	2027
	х
	1
	8,14

	[bookmark: _Hlk41564186]
	2028
	х
	1
	8,14

	
	2029
	х
	1
	8,14

	
	2030
	х
	1
	8,14



Анализ расчета величины необходимой валовой выручки
В расчете финансовых потребностей, представленных организацией вместе с заявлением, необходимая валовая выручка заявлена:
   -  на 2026 год в размере 1118816,84 тыс. руб., тариф (средний) – в размере 3725,90 руб./т; 
   -  на 2027 год в размере 1041605,93 тыс. руб., тариф (средний) – в размере   3468,77 руб./т;
   -  на 2028 год в размере 1053275,18 тыс. руб., тариф (средний) – в размере 3507,63 руб./т;
   -  на 2029 год в размере 1059163,81 тыс. руб., тариф (средний) – в размере 3527,24 руб./т;
   -  на 2030 год в размере 801569,71 тыс. руб., тариф (средний) – в размере 4804,92 руб./т.

При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, нормативную прибыль, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации. 
До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования и иных прогнозных параметров регулирования орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каждый i-й год долгосрочного периода регулирования (далее - i-й год),[image: ], по формуле:
[image: ]
где:
ТРi - текущие расходы, определяемые в соответствии с формулой 2 Методических указаний, тыс. руб.;
Аi - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, определяемые в соответствии с пунктом 34 Методических указаний, тыс. руб.;
ПРi - нормативная прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 35 Методических указаний, тыс. руб.;
РПi - расчетная предпринимательская прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитанная в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 38 Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.
Текущие расходы, ТРi, рассчитываются по следующей формуле:

[bookmark: Par13]ТРi = ОРi + НРi + РЭi (тыс. руб.), (2)
где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктами 30, 31 Методических указаний, тыс. руб.;
НРi - неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, тыс. руб.;
РЭi - расходы на приобретение энергетических ресурсов в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 33 Методических указаний, тыс. руб.

В соответствии с пунктом 47 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной i-й год долгосрочного периода регулирования, ННВi, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по формуле:
[image: ]
где:
[image: ] - плановая необходимая валовая выручка на i-й год, скорректированная в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, рассчитываемый в соответствии с пунктом 48 Методических указаний, тыс. руб.;
ИПЦi-1, ИПЦi - индексы потребительских цен, определенные на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации соответственно на (i-1) -й и i-й годы при расчете долгосрочных тарифов;
[image: ] - величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации, определяемая в соответствии с пунктом 49 Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности, определяемая в соответствии с пунктом 50 Методических указаний, тыс. руб.
В целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при расчете показателя [image: ]учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования                      в соответствии с настоящим пунктом (47).
Поскольку предстоящий период регулирования (2026 – 2030 годы) является следующим пятилетним долгосрочным периодом, то, регулятором при расчете необходимой валовой выручки на 2026 год учтены недополученные доходы за 2024 год и учтено отклонение: по неподконтрольным расходам за 2024 год, расходам на приобретение энергетических ресурсов в части ценовой разницы и объема потребления ресурса за 2024 год, расходам на амортизацию основных средств за 2024 год. Показатели[image: ] и [image: ]за 2024 год не рассчитывались. 

Пунктом 8 Методических указаний установлено требование об установлении тарифов с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
При этом, пунктом 5 постановления Правительства РФ от 20.11.2025 № 1834 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» предусмотрено, что подлежащие регулированию тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами устанавливаются (корректируются) на 2026 год органами регулирования тарифов с календарной разбивкой с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г. и с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.».
В связи с указанным выше, установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:
- с 01.01.2026 по 30.09.2026;
- с 01.10.2026 по 31.12.2026;
- с 01.01.2027 по 30.06.2027;
- с 01.07.2027 по 31.12.2027;
- с 01.01.2028 по 30.06.2028;
- с 01.07.2028 по 31.12.2028;
- с 01.01.2029 по 30.06.2029;
- с 01.07.2029 по 31.12.2029;
- с 01.01.2030 по 30.06.2030;
- с 01.07.2030 по 31.12.2030.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кузбасса на следующем уровне:
- с 01.01.2026 по 30.09.2026 в размере 461553,20 тыс. руб.;
- с 01.10.2026 по 31.12.2026 в размере 153851,07 тыс. руб.;
- с 01.01.2027 по 30.06.2027 в размере 307702,54 тыс. руб.;
- с 01.07.2027 по 31.12.2027 в размере 382294,26 тыс. руб.;
- с 01.01.2028 по 30.06.2028 в размере 382293,77 тыс. руб.;
- с 01.07.2028 по 31.12.2028 в размере 540934,09 тыс. руб.;
- с 01.01.2029 по 30.06.2029 в размере 473581,29 тыс. руб.;
- с 01.07.2029 по 31.12.2029 в размере 473581,29 тыс. руб.;
- с 01.01.2030 по 30.06.2030 в размере 290831,89 тыс. руб.;
- с 01.07.2030 по 31.12.2030 в размере 571312,53 тыс. руб.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

Операционные расходы
В соответствии с пунктом 30 Методических указаний, Операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:
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где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, тыс. руб.;
ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов на год i, выраженный в процентах и определяемый в соответствии с пунктом 28 Методических указаний;
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Wi, Wi-1 - количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в году i, (i-1), тонн.

Базовый уровень операционных расходов на 2026 год
В соответствии с п. 31 Методических указаний, при расчете базового уровня операционных расходов учитываются следующие расходы:
1) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;
2) расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов;
3) расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, поставляемых и (или) выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи и интернета, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг и другие расходы в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к расходам на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и расходам на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя и рассчитываемые согласно пунктам 14 - 15 Основ ценообразования;
4) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
5) расходы на служебные командировки, расходы на обучение персонала;
6) общехозяйственные расходы;
7) расходы на текущий и капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов;
8) арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов;
9) расходы на обязательное страхование производственных объектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, страхование ответственности концессионера, частного партнера, в случаях, предусмотренных соответствующими соглашениями, а также расходов на страхование рисков гибели объектов, создаваемых по таким соглашениям;
10) прочие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары.
Указанные выше расходы определяются методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с главой III Методических указаний.

При установлении базового уровня операционных расходов учитываются результаты анализа обоснованности расходов регулируемой организации, понесенных в последнем году предыдущего долгосрочного периода регулирования за который имеются фактические данные, и результаты проведения контрольных мероприятий.


«Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала и страховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих»
Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 203509,42 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы, заявленный организацией – 83153,31 руб./чел./мес., численность основного производственного персонала – 204 человек. 
Страховые взносы от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере 34525,62 тыс. руб.
Письмом от 26.11.2026 № 462 (вх. от 26.11.2025 № 7663) направлено скорректированное значение по статье «Расходы на оплату труда основного производственного персонала» в размере 163781,37 тыс. руб., уровень среднемесячной заработной платы 83153,31 руб./мес., численность 164,14 чел. (нормативная численность 290,09 чел.); скорректированное значение по статье «Страховые взносы от расходов на оплату труда основного производственного персонала» в размере 49134,41 тыс. руб. 
В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- карточка счета 20.01. за 2024 год по статье «Резерв на отплату отпусков»;
- обороты счета 20 за 2024 год по статье «Оплата труда»;
- обороты счета 20 за 2024 год по статье «Страховые взносы»;
- обороты счетов 69, 70, 76.10, 96 за 2024 год;
- свод по статье «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»;
- соблюдение штатного расписания по состоянию на 01.01.2024 и на 31.12.2024;
-  расчет ФОТ на 2026-2030 годы;
- уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с января 2024 года;
- численность и текучесть кадров на 2024 год;
- карточки счета 20.01. за 2024 год по статье «Предоставление персонала», «Перемещение грузов», «Услуги по выборке ВМР»;
- договоры возмездного оказания услуг по предоставлению персонала (сортировка), выборке ВМР, перемещение грузов, протоколы заседания единой комиссии по закупкам услуг, акты, счет-фактуры в разрезе поставщиков услуг;
- расчет расходов на оплату труда и страховых взносов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2025 № 1834;
- приказ об утверждении штатного расписания от 25.06.2025 № 587 и штатное расписание;
- расчет ФОТ на 2026-2030 годы по ОТС МРОТ;
- расчет нормативной численности;
- положение о социальной политике; 
- сведения о численности и заработной плате работников за 2024 год помесячно (форма № П-4);
- иные обосновывающие материалы. 

Расходы по статье «Расходы на оплату труда основного производственного персонала» приняты на уровне 135138,63 тыс. руб., рассчитаны исходя из средней заработной платы работников организаций по виду экономической деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сборы и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу, за январь-август 2025 года в размере 64106 руб., с учетом увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года до уровня 27093 руб., относительно уровня минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года 22440 руб. 
64106 руб./чел./мес.*(27093 руб./22440 руб.) = 77398,57 руб./чел./мес.
Численность основного производственного персонала принята в расчет 145,5 чел. на уровне факта 2024 года 124,6 чел. в пересчете на изменение объемов (массы) твердых коммунальных отходов, запланированных в 2026 году 292807,43 тонн, относительно уровня объемов (массы) принятых по факту 2024 года 250746,45 тонн. 
124,6 чел. / 250746,45 т *292807,43 т = 145,5 чел.
77398,57 руб./чел./мес. * 145,5 чел. * 12 мес. / 1000 = 135138,63 тыс. руб.

Расходы по статье «Страховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих» приняты на уровне 40541,59 тыс. руб. (135138,63 тыс. руб. * 30% = 40541,59 тыс. руб.), рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе: на обязательное пенсионное страхование 22 %, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %, на обязательное медицинское страхование 5,1 %. 
Сравнительный анализ расходов на оплату труда, среднемесячной оплаты труда, численности персонала, страховых взносов от расходов на оплату труда представлен в Таблице 2.
Таблица 2
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«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»
Организацией данная статья расходов заявлена на уровне 17197,76 тыс. руб. по статье прочие.
В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- расшифровка статьи калькуляции 2.6.4. «Ремонт и техническое обслуживание основных средств – Прочие» за 2024 год;
- карточки счета 20.01 за 2024 год по статье «Ремонт» в разрезе автомобилей и объектов основных средств;
- договоры на комплексное обслуживание и ремонт автотранспортных средств, основных средств, акты выполненных работ, заказ-наряды, счет-фактуры, УПД;
- договоры на услуги по ремонту и обслуживанию колес автомобилей и спецтехники;
- иные обосновывающие материалы. 

Расходы учтены РЭК Кузбасса на уровне 16480,64 тыс. руб. исходя из фактических расходов 2024 года с учетом исключения в части ремонтов, не относящихся к производственным процессам согласно расчету регулятора, в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (16480,64 = ((14936,42 - 167,27 - 28,77 - 133,23 - 91,39 - 41,85 - 63,69) * 1,09 * 1,051 * (250746,45 / 250926,45)) в доле отнесения на захоронение твердых коммунальных отходов. Информация о расходах на ремонт и техническое обслуживание основных средств принятая за основу представлена в Таблице 3.
Таблица 3 
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«Прочие прямые расходы»
Согласно предложению организации, заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 117503,55 тыс. руб., в том числе:
- изоляция уплотненных ТКО 8714,38 тыс. руб.;
- прочие услуги производственного характера (вывоз стоков) 6407,28 тыс. руб.;
- основные материалы (проволока) 1609,13 тыс. руб.;
- запасные части 40127,36 тыс. руб.;
- прочие материалы 24265,11 тыс. руб.;
- газ природный 939,55 тыс. руб.;
- прочие 3740,54 тыс. руб.;
- услуги охраны 9807,92 тыс. руб.;
- услуги перевозки 120,73 тыс. руб.;
- услуги организации пассажирских перевозок 5127,38 тыс. руб.;
- спецодежда 2982,96 тыс. руб.;
- реагенты для установки по очистке фильтрата 13661,19 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- расчет объемов изоляционного материала на 2026-2030 гг.;
- скорректированный расчет объемов изоляционного материала (высота слоя 0,33 метра) на 2026-2030 гг.;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Изоляция брикетов»;
- договоры возмездного оказания услуг по погрузке и транспортировке изоляционного материала ИП Пономаренко О.В. от 21.10.2024 № 768-24/эл, от 28.10.2024 № 769-24, от 05.11.2024 № 770-24/эл, 26.11.2024 № 816-24/эл, от 03.12.2024 № 817-24/эл, от 30.08.2024 № 610-24/элз, от 02.10.2024 № 702-24/элз;
- договоры возмездного оказания услуг спецтехники и автотранспорта, по погрузке и транспортировке изоляционного материала ИП Клочко П.А. от 01.07.2024 № 434-24/элз, от 01.03.2024 № 119-24/элз, от 25.09.2023 № 538-23/элз, от 05.09.2024 № 614-24, от 19.09.2024 № 671, от 07.06.2024 № 383-24, с дополнительными соглашениями;
- акты на услуги по перемещению изоляционного грунта помесячно с реестрами путевых листов;
- протоколы заседания единой комиссии о закупке у единственного поставщика на услуги спецтехники и автотранспорта по организации вывоза КГО и мелкой фракции на полигон ТКО;  
- анализ затрат и объемов вывоза промбытовых стоков за 2022-2024 годы;
- карточки счета 20.01 за 2024 год по статьям «Водоотведение», «Вывоз нечистот», «Вывоз промбытовых стоков» по контрагентам;
- счет-фактуры, акты на услуги по водоотведению за 2024 год по контрагентам;
- договор на выполнение работ по сбору, транспортировке и передаче на канализование сточных вод участка складирования полигона от 02.04.2024 № 192-24/Элз ООО «Транзит-Б»;
- договоры на выполнение работ спецтехникой (откачка и транспортировка жидких стоков) от 03.04.2024 № К15/2024 (№ 231-24/эл), от 20.09.2023 № К16/2023 (№ 535-23/эл), от 10.10.2024 № К29/2024 (№ 864-24/эл) ООО «Глобал»;
- договор на предоставление возможности слива сточных вод от 05.03.2024     № 2267 ООО «Водоканал»;
- протоколы заседания единой комиссии по закупкам услуги водоотведения;
- паспорт станции очистки фильтрата полигона твердых коммунальных отходов ЭВ-RO Тип 5;
- свод фактических расходов по статье расходов «основные материалы (проволока)» за 2024 год;
- карточка счета 10.01 за 2024 год по статье «Проволока»;
- обороты счета 10.01 за 2024 год по статье «Проволока»;
- договор от 09.02.2024 № 33-24/Элз на поставку продукции (проволока) ООО ТК «СнабСервис»;
- договор б/д № 464-24/Элз на поставку продукции (проволока) ООО «Сталек»;
- протоколы заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на поставку проволоки;
- счет-фактуры, товарно-транспортные накладные на поставку проволоки по контрагентам;
- договоры поставки запасных частей в разрезе поставщиков;
- протоколы заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на поставку запасных частей и материалов;
- счет-фактуры, счета на оплату, товарные накладные на поставку запасных частей и материалов по контрагентам;
- обороты счета 10.05 за 2024 год;
- оборотно-сальдовые ведомости за 2024 год по счетам 10.01, 10.06, 10.08, 10.09, 10.21.
- фактический объем потребления газа за 2024 год;
- приказ о доведении коэффициентов распределения затрат (потребление газа) на 2024 год от 19.01.2024 № 35/1; 
- товарные накладные на поставку газа за 2024 год;
- договор поставки газа от 01.09.2022 № 21-5-0064/1/23/АГ (542-22/эл)                    ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с дополнительными соглашениями;
- акты поданного-принятого газа за 2024 год помесячно;
- протокол заседания единой комиссии о закупке у единственного поставщика по поставке газа;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Газ природный»;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Клининговые услуги»;
- договор подряда на очистку от пыли металлоконструкции здания «Реконструкция комплекса сортировки» № инв. 000000098 ИП Еремин А.А. от 28.10.2024 № 748-24/эл;
- договор оказания услуги «генеральная уборка модульного здания пункта раздельного сбора вторичного сырья» ИП Ильина Ю.В. от 15.03.2024 № 187-24/эл;
- договор подряда по уборке снега и наледи кровли здания «Реконструкция комплекса сортировки» в осях А-Е/1-14 инв. № 000000098 ИП Еремин А.А. от 21.12.2023 № 764-23/эл;
- акты выполненных работ в разрезе контрагентов;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Лабораторные исследования»;
- договоры проведения производственного контроля от 01.10.2024 № 709-24/эл (2107-24), от 01.04.2024 № 186-24/эл (№ 679-24), от 27.09.2023 № 2114-23 (№ 555-23/эл) ООО «Атон-Кузбасс»;
- договор об оказании услуг «Расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на объекте защиты» от 22.10.2024 № 2152-24 (№ 778-24/эл) ООО «Атон-Кузбасс»;
- договор на оказание услуг по организации измерений и анализов по заявке с привлечением испытательной лаборатории, аккредитованной в национальной системе аккредитации, оформление паспортов отходов I-IV классов опасности;
- договор на услуги по испытанию ограждений кровли от 01.06.2024 № 1473-24 (№ 453-24/эл) ООО «Атон-Кузбасс»;
- договор на услуги по испытанию лестниц и вышек от 15.07.2024 № 1534-24 (№ 479-24/эл) ООО «Атон-Кузбасс»;
- акты выполненных работ в разрезе контрагентов;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Командировочные расходы»;
- договоры возмездного оказания услуг по исследованию проб атмосферного воздуха от 09.01.2024 № 766-23/Элз, от 30.01.2024 № 82-24/38-24/эл24 Судебное частное учреждение Сибирского федерального округа Независимая аналитическая лаборатория;
-  протокол заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на лабораторное исследование проб атмосферного воздуха;
- карточка счета 20.01.2024 по статье «Натурные замеры воздуха» за 2024 год;
- акты выполненных работ;
- договор на выполнение регулярных наблюдений за водным объектом и водоохраной зоной от 22.04.2024 СГТ № 16/24 (278-24/эл) ООО «СибГеоТоп»;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Определение морфометрических характеристик ручья»;
- акт выполненных работ;
- расшифровка п. 2.7.8 «Прочие»;
- договор на оказание услуг по специальной оценке условий труда от 26.08.2024 № СОУТ/Э-5-062/24 (№ 622-24/эл) ООО Экспертный центр охраны труда и экологии»;
- карточки счета 20.01 за 2024 год по статьям «Проведение инструментальных замеров», «Проведение специальной оценки условий труда», акт выполненных работ;
- договор подряда на тарировку замены измерителя ТРК Топаз 511 от 02.02.2024 № 94-24/эл ООО «АЗК-Комплект»;
- договор поставки от 27.03.2023 № 154-23/эл ООО «АЗК-Комплект»;
- карточка счета 20.01. за 2024 год по статье «Проведение диагностики и тарировки ТРК Топаз-511», акт расхода материалов, акты выполненных работ, счет-фактуры;
- договор по проверке состояния организации работы по обеспечению пожарной безопасности от 26.07.2024 № 1591-24 (№ 519-24/эл) ООО «Атон-Кузбасс»;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Услуги по проверке состояния пожарной безопасности», акт выполненных работ;
- договор на проведение лабораторных исследований воды сточной и природной, оказание консультационных услуг от 17.01.2024 № 173-ОПП (№ 43-24/эл) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кемеровской области-Кузбасса»;
- договор на лабораторные исследования по измерению шума для установления границ санитарно-защитной зоны от 27.02.2024 № 219-24 (№ 108-24/эл) Судебное частное учреждение Сибирского федерального округа Независимая аналитическая лаборатория;
- договор на проведение инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 26.02.2024 № 03-01/24/ЭЛ-ИЗА (№ 112-24/эл) ООО «Экологическая аудиторская палата Кемеровской области»;
- договор по оценке деятельности объекта НВОС на соответствие требованиям справочников НДТ от 29.02.2024 № 03-04/24/ЭЛ-НДТ (№ 118-24/эл) ООО «Экологическая аудиторская палата Кемеровской области»;
- договор на оказание услуг по разработке Программы производственного экологического контроля от 26.03.2024 № 03-5/24/ЭЛ-ПЭК (№ 196-24) ООО «Экологическая аудиторская палата Кемеровской области»;
- договоры на проведение лабораторных исследований качества воды из скважин от 08.04.2024 № 70 (№ 247-24/эл), от 12.04.2024 № 846-ОПП (№ 264-24/эл), от 23.11.2023 № 223 (№ 704-23/эл) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области;
- договор на оказание услуг по КХА, биотестированию, отбору проб и анализу выбросов от 26.06.2024 № 0029/24-НЭК ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»;
- договор на проведение работ по подготовке материалов, обосновывающих достаточность санитарно-защитной зоны по результатам натурных исследований от 28.09.2023 № 15/23/ЭЛ-СЗЗ (№ 544-23/эл) ООО «ЭАП КО»;
- договоры возмездного оказания услуг по лабораторному исследованию проб от 11.09.2024 № 224 1077 (№ 641-24/эл) от 09.01.2023 № 223 1012 (№ 1-23/ЭЛ), от 20.05.2024 № 224 1044 (№ 351-24/эл) АО «ЗСИЦентр»);
- договоры на услуги по аналитическим исследованиям по определению качества различных типов вод от 17.01.2024 № 780-23/Элз, от 22.10.2024 № 48/24 (№ 765-24/эл) ООО «АКВАТЕСТ»;
- протоколы заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на выполнение работ по производственному экологическому контролю;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Производственный экологический контроль»;
- акты выполненных работ в разрезе контрагентов;
- договор на оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды от 02.10.2023 № 557-23/эл ИП Степанов А. П.;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Стирка спецодежды»;
- акты выполненных работ;
- договоры на выполнение работ «топографическая съемка, геодезические работы» от 26.02.2024 № 26/02-2345тс (№ 106-24/эл), от 19.04.2024 №19/04-2449тс (№ 276-24/эл), от 23.09.2024 № 697-24/эл, от 23.10.2024 № 755-24/эл, от 02.04.2024 № 222-24/эл, от 02.07.2024 № 442-24/эл   ООО «ГЕОЛЭНД»;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Топографическая съемка»;
- акты выполненных работ;
- договоры на оказание услуг по текущему техническому обслуживанию оборудования очистных сооружений фильтрата от 11.12.2023 № 737-23/эл, от 23.05.2024 № 354-24/эл ООО «ТЛ ГРУПП»;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «ТО установки для очистки фильтрата»;
- счет-фактуры;
- договор оказания услуг на токарные работы для ремонта бункеров от 15.05.2023 № 254-23/эл, от 22.05.2024 № 317-24/эл, ИП Пьянков Ю.Б.;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Токарные работы»;
- счет-фактуры, чек;
- договоры на услуги по зачистке придонного слоя резервуара от шлама, мусора и прочих отложений от 17.10.2024 № 736-24/эл, от 18.10.2024 № 743-24/эл ООО «Служба экологической безопасности»;
- карточка счета 20.01. за 2024 год по статье «Услуги по зачистке придонного слоя резервуаров от шлама, сбор, транспортирование и обезвреживание»;
- счет-фактуры;
- договор на услуги по взысканию задолженности от 31.07.2021 № 04-н/21 (№ 503-24/эл), от 01.08.2024 № 05/24 (№ 607-24/эл) ООО «Жилкомцентр»;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Услуги по начислению и учету платы за утилизацию ТКО»;
- акты об оказании услуг по ведению неактивных лицевых счетов;
- счет-фактура ООО «РТС-тендер» на предоставление доступа к функционалу ЭП «РТС-тендер» имущественные торги для участия в торговых процедурах;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Услуги управления закупками»;
- договоры на услугу по подбору персонала, счет-фактуры, карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Услуги по подбору персонала»;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Услуги охраны имущества»;
- распределение расходов на услуги охраны по счетам учета и подразделениям за 2024 год;
- приказ о доведении коэффициентов распределения затрат от 19.01.2024 № 35/1, в том числе о распределении затрат на охрану на 2024 год;
- счет-фактуры на услуги охраны за 2024 год;
- протокол заседания единой комиссии о закупках услуг по охране имущества;
- договоры на оказание услуг охраны имущества от 25.01.2024 № 2-24-/Элз, от 30.01.2023 № 55-23/Элз ООО ЧОО «Добрыня»;
- договор на оказание комплекса услуг по охране объектов с помощью технических средств охранно-пожарной сигнализации от 01.01.2024 № 14/2024 ООО «ЧОП «Феникс»;
- договор на перевозку грузов, предоставление средств механизации и услуг специалистов от 26.09.2024 №696-24/эл ООО «Строительные машины»;
- договор на услуги транспортной техники от 13.08.2024 № 563-24/эл ИП Суворов А.В.;
- карточки счета 20.01 за 2024 год по статьям «Услуги доставки», «Услуги спецтехники», «Транспортно-экспедиторские услуги»;
- акты, счет-фактуры, чеки;
- договор оказания услуг по перевозке работников от 15.12.2022 № 693-22/Элз ИП Морозова Л.В.;
- приказ о распределении расходов на перевозку трудящихся от 19.01.2024 № 35/1;
- протокол заседания единой комиссии о закупках услуг по перевозке работников;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Услуги по организации пассажирских перевозок»;
- акты выполненных работ;
- договоры финансового лизинга от 05.02.2021 № 22/02-21 (№ 93-21/элз) с дополнительным соглашением, от 14.05.2020 № 19/05-20, от 29.08.2019 № 30/08-19 / 265-19/элз, от 23.12.2019 № 40/12-19 (№ 669-19/элз), от 28.07.2022 № 58/07-22 (№ 394-22/элз), от 05.03.2021 № 28/03-21 (№ 144-21/элз) ООО «КузбассФинансЛизинг»;
- расчеты лизинговых платежей;
- договоры на поставку спецодежды, протоколы рассмотрения заявок на закупку спецодежды; 
- приказы на нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, на нормы бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств;
- счет-фактуры, товарно-транспортные накладные на поставку спецодежды по контрагентам;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.21 за 2024 год;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.10 за 2024 год;
- договор на поставку лимонной кислоты от 02.11.2024 №787-24/эл ООО «НовоХим»;
- договор на поставку серной кислоты от 27.04.2023 №213-23/Элз ООО «Промхим»;
- договор на поставку перекиси водорода от 30.05.2023 № 287-23/эл ООО «НовоХим»;
- договоры поставки от 18.07.2024 № 485-24/эл, от 28.11.2023 № 791-23эл ООО «Химторг»;
- договор на поставку лимонной кислоты, перекиси водорода от 30.07.2024            № 523-24/эл ООО «НовоХим»;
- карточка счета 10.01 за 2024 год по реагенту «лимонная кислота»;
- карточка счета 10.01 за 2024 год по реагенту «кислота серна контактная улучшенная»;
- карточка счета 10.01 за 2024 год по реагенту «перекись водорода медицинская»;
- карточка счета 10.01 за 2024 год по реагенту «сода каустическая чешуированная»;
- обороты счета 10.01 за 2024 год по реагентам «кислота лимонная», «перекись водорода медицинская», «кислота серная улучшенная», «сода каустическая чешуированная»;
- протокол заседания единой комиссии от 27.04.2023 № 31 по вопросу закупки у единственного поставщика;
- расчет регентов и запасных частей на новые ОСФ на 2026-2030 гг.;
- скорректированный расчет регентов и запасных частей на новые ОСФ на 2026-2030 гг.;
- свод фактических объемов и расходов реагентов на очистных сооружениях за 2024 год;
- транспортные накладные, счет-фактуры, чеки, паспорта, сертификаты на покупку реагентов; 
- иные обосновывающие материалы. 

Расходы по статье «Прочие прямые расходы» приняты РЭК Кузбасса на уровне 79701,10 тыс. руб., в том числе:

- изоляция уплотненных ТКО в размере 6039,03 тыс. руб., рассчитана исходя из факта несения расходов 2024 года 8726,64 тыс. руб. и объема перевезенного изоляционного грунта 44755,34 м3 согласно данным предприятия, в пересчете на объемы необходимого грунта 27055 м3 в 2026 году для изоляции плановых объемов захоронения по скорректированному предложению предприятия в доле отнесения на ТКО по факту 2024 года с учетом индекса Минэкономразвития России на 2025 год 109%, на 2026 год 105,1%. (8726,6444 тыс. руб. / 44755,34 м3 * 27055 м3 * (250746,45 т / 250926,45 т) * 109% * 105,1% = 6039,03 тыс. руб.), исходные данные для расчета расходов по изоляции ТКО представлены в Таблицах 4, 5, 6.
Таблица 4
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Таблица 6
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- прочие услуги производственного характера (вывоз стоков) в размере 1274,30 тыс. руб., рассчитано исходя из факта несения расходов в 2024 году с учетом индексов Минэкономразвития России на 2025 год 109%, на 2026 год 105,1%, в размере 1/5 части в связи с тем, что, начиная с 2027 года предприятие введет в эксплуатацию новые очистные сооружения, которые позволят принимать стоки самостоятельно (5561,77 тыс. руб. * 109% * 105.1% / 5=1274,30 тыс. руб.);

- основные материалы (проволока) в размере 0,00 тыс. руб., расходы не приняты в расчет по причине использования проволоки при реализации вторичного сырья и получения доходов на сумму 168184,74 тыс. руб. согласно счету 90.01.1 за 2024 год, в соответствии с действующим законодательством доходы от реализации вторичного сырья остаются в распоряжении предприятия;

- запасные части в размере 28956,42 тыс. руб., учтено исходя из факта несения расходов 2024 года 24000,61 тыс. руб. по «запасным частям», за исключением приобретения дорогостоящих запасных частей (модуль обратноосмотический модель DT 75Bar) 4650 тыс. руб., шин 4581,17 тыс. руб. насосы (насос гидравлический серии №194706328, насос гидравлический серии №200314013) 3525 тыс. руб., с учетом индексов Минэкономразвития России на 2025 год 109%, на 2026 год 105,1% и учетом расходов на приобретение шин согласно расчету предприятия 4830,84 тыс. руб. (Таблица 7), дополнительным учетом запасных частей на вновь введенные ОС, в том числе: модули мембранные 11264 тыс. руб., картриджи 84,398 тыс. руб. (Таблица 8), в доле на ТКО ((24000,61 тыс. руб. – 4650 тыс. руб. - 4581,17 тыс. руб. – 3525 тыс. руб.) * 109% * 105,1% + 4830,84 тыс. руб. + 11264 тыс. руб. + 0,84 тыс. руб.) * (250746,45 т / 250926,45 т);
Таблица 7
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Таблица 8
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- прочие материалы в размере 11822,16 тыс. руб., учтено на уровне факта несения расходов 2024 года за исключением неэффективных расходов согласно расчету регулятора Таблица 9, в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (11822,16 тыс. руб.= 10327,12 тыс. руб. * 109% * 105,1% * (250746,45 т / 250926,45 т)); 
Таблица 9
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- газ природный в размере 934,31 тыс. руб., рассчитано исходя из факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (934,31 тыс. руб. = 815,57 тыс. руб. * 109% * 105,1%);

- прочие в размере 3163,65 тыс. руб., принято на уровне фактических расходов 2024 года с учетом исключения неэффективных расходов (услуга по ведению закрытых лицевых счетов, услуги по подбору персонала в стиле рекламы), в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (3163,65 тыс. руб. = (3251,26-464,28-23,40) * 109% * 105,1 * (250746,45 т / 250926,45 т)), информация об учтенных и неучтенных расходах представлена в Таблице 10;

 Таблица 10
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- услуги охраны в размере 9753,15 тыс. руб., рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (9753,15 тыс. руб. = 8513,65 тыс. руб. * 109% * 105,1%);

- услуги перевозки в размере 0,00 тыс. руб., расходы не приняты в расчет по причине того, что по факту 2024 года расходы по эвакуации автомобиля Hyundai HD 78 Q=3т не относятся к видам регулируемым видам деятельности по захоронению и обработке, расходы по доставке насоса авиасообщением имеют разовый характер, другие транспортные расходы должны учитываться в стоимости материалов склада (ТЗР);

 - услуги организации пассажирских перевозок в размере 5098,76 тыс. руб., рассчитаны исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (5098,76 тыс. руб. = 4450,77 тыс. руб. * 109% * 105,1%);

- спецодежда в размере 2966,31 тыс. руб., учтено на уровне факта несения расходов 2024 года с ИЦП Минэкономразвития РФ на 2025 год – 109%, на 2026 год – 105,1% (2966,31 тыс. руб. = 2589,33 тыс. руб. * 109% * 105,1%);

- реагенты для установки по очистке фильтрата в размере 9693,01 тыс. руб., учтено исходя из расчетного значения по скорректированному предложению предприятия 9222,65 тыс. руб. (среднегодовое значение в ценах 2025 года с учетом работы в 2026 году имеющихся очистных сооружений, начиная с 2027 года до 2030 года новых очистных сооружений) с учетом индекса Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (9693,01 тыс. руб. = 9222,65 тыс. руб. * 105,1%), расчет представлен в Таблице 11;

Таблица 11 
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«Цеховые расходы»
Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 54936,27 тыс. руб. 
Уровень ФОТ составляет 37843,80 тыс. руб., среднемесячной заработной платы цехового персонала, заявленный организацией – 88115,39 руб./чел./мес., численность персонала – 35,80 человека. 
Страховые взносы от заработной платы цехового персонала предлагается принять в размере 6900,72 тыс. руб.
Письмом от 26.11.2026 № 462 (вх. от 26.11.2025 № 7663) направлено скорректированное значение по статье «Заработная плата цехового персонала» в размере 31897,32 тыс. руб., уровень среднемесячной заработной платы 88115,40 руб./мес., численность 30,17 чел. (нормативная численность 17,85 чел.); скорректированное значение по статье «Страховые взносы от заработной платы цехового персонала» в размере 9569,20 тыс. руб. 
Амортизация предлагается на уровне 725,15 тыс. руб.
Аренда основных средств (земельного участка) в размере 552,79 тыс. руб.
Электроэнергия в размере 277,49 тыс. руб.
Прочие расходы предлагается принять в размере 8636,33 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- карточка счета 20.01. за 2024 год по статье «Резерв на отплату отпусков»;
- обороты счета 20 за 2024 год по статье «Оплата труда»;
- обороты счета 20 за 2024 год по статье «Страховые взносы»;
- обороты счетов 69, 70, 76.10, 96 за 2024 год;
- соблюдение штатного расписания по состоянию на 01.01.2024 и на 31.12.2024;
-  расчет ФОТ на 2026-2030 годы;
- уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с января 2024 года;
- численность и текучесть кадров на 2024 год;
- расчет расходов на оплату труда и страховых взносов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2025 № 1834;
- приказ об утверждении штатного расписания от 25.06.2025 № 587 и штатное расписание;
- расчет ФОТ на 2026-2030 годы по ОТС МРОТ;
- расчет нормативной численности;
- положение о социальной политике; 
- сведения о численности и заработной плате работников за 2024 год помесячно (форма № П-4);
- карточки счета 23.01 за 2024 год по статьям «Командировочные расходы», «Материалы», «Услуги охраны имущества», «Услуги организации пассажирских перевозок», «Запчасти», «Лабораторные исследования», «Медицинский осмотр», «ОСАГО опасного объекта», «Проведение инструментальных замеров», «Проведение специальной оценки условий труда», «Сервисное обслуживание кондиционера», «Средства индивидуальной защиты», «Спецодежда», «Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации», «Газ природный»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 23 за 2024 год;
- приказ о распределении коэффициентов распределения затрат на 2024 год от 19.01.2024 № 35/1;
- расшифровка п. 2.8.6. «Прочие цеховые расходы»; 
- договор подряда на ремонт сварочного поста от 28.03.2024 № 214-24/эл ООО «ЮГ-Север», карточка счета, акт выполненных работ;
- договоры на техническое обслуживание котельной от 01.07.2024 № 432-24/ЭЛ, от 01.01.2024 № 769-23, от 01.01.2024 № 770-23 ООО «ГазТехСервис»;
- договор на аварийно-диспетчерское обслуживание от 01.08.2024 № К2-24/3028, от 29.12.2023 № К2-23/7946 ООО «Газпром распределение Томск»;
- карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Техническое обслуживание котельной, газового оборудования и газопровода»;
-  акты выполненных работ;
- договор на выполнение работ по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей от 09.01.2024 № 775-23/ЭЛ, карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Зарядка огнетушителей», счет-фактура;
- договор на оказание услуг по очистке от шлама емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов от 10.07.2023 № 381-23/эл, карточка счета 23.01 за 2024 год, счет-фактура;
- договор на услуги транспортной техники от 13.08.2024 № 563-24/эл, от 08.11.2023 № 725-23/эл ИП Суворов А.В.;
- договор на перевозку грузов, предоставление средств механизации и услуг специалистов от 03.10.2023 № 574-23/эл ООО «Строительные машины»;
- карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Услуги спецтехники», счет-фактуры;
- договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами I и II классов опасности ФГУП «Федеральный экологический оператор», карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Утилизация отходов», счет-фактура;
- договоры по проведению экспертизы промышленной безопасности от 19.09.2024 № 2024-09-534718-GRE-ПМТИ (№ 669-24/эл), от 18.09.2024 № 2024-09-534240-GRE-ПМТИ (№ 670-24/эл) ООО «ПРОММАШ ТЕСТ ИНЖИНИРИНГ», карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Экспертиза промышленной безопасности технических устройств», счет-фактуры;
-  договор на обслуживание опасного производственного объекта от 25.12.2023 № 772-23/эл, от 14.03.2023 № 136-23/эл, от 01.11.2024 № 635-24/эл ООО «СЭБ», карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Поддержание в готовности средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой газа», счет-фактуры;
- карточки счета 23.01 за 2024 год по статьям «Аудиторские услуги», «Проведение аудита пожарной безопасности объектов», «Услуги по проверке состояния пожарной безопасности»;
- договор на КХА отходы при механической и биологической очистке сточных вод, сортировки коммунальных отходов, биотестирование отходов, котельная отбор проб и анализ выбросов от 29.05.2023 № 0027/23-НЭК ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Производственный экологический контроль», акт;
- договоры подряда на выполнение работ по антикоррозийной защите газопровода от 05.06.2024 № 386-24/эл, от 06.06.2024 № 387-24/эл, от 07.06.2024 № 388-24/эл ООО «ЮГ-Север», карточка счета 23.01. за 2024 год по статье Работы на газопроводе наземном», счет-фактуры;
- договор на ремонт котла в котельной от 18.10.2024 № 737-24/эл ИП Петухин А.Г.; 
- договор на очистку поверхностей нагрева котла в котельной от 18.10.2024 № 738-24/эл ИП Петухин А.Г.;
- договор на ремонт водогрейных котлов в блочно-модульной котельной от 01.03.2024 № 149-24/эл, от 01.03.2024 № 150-24/эл, от 18.03.2024 № 194-24/эл, от 10.04.2024 № 290-24/эл ИП Петухин А.Г.; 
 - договор на замену дренажа и запорной арматуры на подводящем и обратном трубопроводах котла № 1 и № 2 в котельной от 20.06.2024 № 421-24/эл, от 01.08.2024 № 515-24/эл ИП Петухин А.Г.;
- договор на ревизию предохранительно- сбросных клапанов в котельной от 10.07.2024 № 462-24/эл ИП Петухин А.Г.;
- договоры на демонтажные и монтажные работы для водохимической очистки водогрейного котла № 1, котла № 2 в блочно-модульной котельной от 12.07.2024 № 503-24/эл, от 15.08.2024 3 506-24/эл, от 10.07.2024 № 509-24/эл, от 12.08.2024 № 512-24/эл ИП Петухин А.Г.;
- акт расхода материалов на ремонт котельной, справки о стоимости выполненных работ;
- договор на оказание услуг столяра-плотника от 21.10.2024 № 744-24/эл, от 13.11.2024 № 813-24/эл, от 25.04.2024 № 291-24/эл ООО «ЮГ-Север», карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Услуги столяра-плотника», акты выполненных работ;
- договор страхования имущества юридических лиц от 24.07.2024 № 2056025-1649679/24 ИМЮ ООО «СК «Согласие», карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Договор страхования имущества»;
- бухгалтерские справки о содержании операции «Госпошлина за аттестацию», карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Госпошлина за аттестацию руководителей и специалистов»;
- карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «Дератизация»;
- карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «ГСМ»;
- акты расхода ГСМ за 2024 год помесячно;
- счет-фактуры поставки бензина, дизтоплива, масел, технических жидкостей за 2024 год по контрагентам;
- договоры на поставку масел и технических жидкостей по контрагентам;
- протоколы заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на поставку ГСМ, масел и технических жидкостей;
- приказ о норме расхода ГСМ на спецтехнику от 01.05.2025 № 445/2;
- расчет потребления дизтоплива и ГСМ для мультилифта планируемого к приобретению в 2026 году;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 за 2024 год;
- договоры на поставку спецодежды, протоколы рассмотрения заявок на закупку спецодежды; 
- приказы на нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, на нормы бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств;
- счет-фактуры, товарно-транспортные накладные на поставку спецодежды по контрагентам;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.21 за 2024 год;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.10 за 2024 год;
- договор на оказание образовательных услуг от 24.10.2024 № РГ00002742 (№ 767-24/эл) ООО «Регион»;
- договоры на оказание услуг от 01.06.2024 № 583-24/эл, от 01.03.2023 № 252-23/эл, от 01.06.2024 № 583-24-эл АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ»;
- договор на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации от 10.10.2024 № 15.19.БШ/ПК-24/163 (№ 640-24/эл) ФГБОУВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
- договоры оказания образовательных услуг от 09.02.2024 № ООТ-002-PV/24 (№ 776-23/эл), от 09.01.2024 № ООТ-002-PV/24 (№ 776-23/эл) ООО Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ»;
- карточки счета 23.01 за 2024 год по статьям «Обучение персонала», «Обучение персонала (охрана труда)», акты выполненных работ;
- договор техническому освидетельствованию пожарных кранов и водоемов от 02.05.2023 № 273-23/эл ООО «Центр пропаганды и новых технологий пожаротушения «Пирант-Кузнецк», карточка счета 23.01. за 2024 год по статье «Освидетельствование пожарного водоема», акты об оказании услуг;
- договоры на оказание услуг по поверке средств измерений от 20.05.2024 № 344-24/эл, от 23.09.2024 № 487 (№ 679-24/эл), от 22.10.2024 № 515 (№ 752-24/эл), от 02.11.2024 № 537 (№ 800-24/эл), от 20.11.2024 № 565 (№ 841-24/эл), от 05.08.2024 № 417 (542-24/эл), от 06.2024 № 327-24/ЭЛ, от 18.06.2024 № 349 (№ 407-24/ЭЛ), от 22.10.2024 № 515 (№ 752-24/эл) ФБУ «Кузбасский ЦСМ»;
-  карточки счета 23.01 за 2024 год по статьям «Периодические испытания, измерения и проверка защитных средств», «Поверка весов автомобильных», «Поверка газоанализаторов», акты выполненных работ;
- иные обосновывающие материалы.

Расходы приняты на уровне 42256,43 тыс. руб. в том числе: 
Расходы по статье «Заработная плата цехового персонала» приняты на уровне 24836,88 тыс. руб., рассчитаны исходя из средней заработной платы работников организаций по виду экономической деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сборы и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу, за январь-август 2025 года в размере 64106 руб., с учетом увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года до уровня 27093 руб., относительно уровня минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года 22440 руб. 
64106 руб./чел./мес.*(27093 руб./22440 руб.) = 77398,57 руб./чел./мес.
Численность цехового персонала принята в расчет 26,74 чел. на уровне факта 2024 года 22,90 чел. в пересчете на изменение объемов (массы) твердых коммунальных отходов, запланированных в 2026 году 292807,43 тонн, относительно уровня объемов (массы) принятых по факту 2024 года 250746,45 тонн. 

22,90 чел. / 250746,45 т *292807,43 т = 26,74 чел.

77398,57 руб./чел./мес. * 26,74 чел. * 12 мес. / 1000 = 24836,88 тыс. руб.

Расходы по статье «Страховые взносы от заработной платы цехового персонала» приняты на уровне 7451,06 тыс. руб. (24836,88 тыс. руб. * 30% = 7451,06 тыс. руб.), рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе: на обязательное пенсионное страхование 22 %, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %, на обязательное медицинское страхование 5,1 %. 
Сравнительный анализ расходов на оплату труда, среднемесячной оплаты труда, численности персонала, страховых взносов от расходов на оплату труда представлен в Таблице 12.
Таблица 12
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Амортизация предлагается на уровне 699,89 тыс. руб., учтено исходя из расчетного значения по предложению предприятия 999,42951 тыс. руб. за исключением объектов: электрокотел ZOTA-100 Prom (приобретение без согласования) 55,79929 тыс. руб., комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПП-250М/6/0,4 (приобретение за счет надбавки) 239,65460 тыс. руб. Амортизация 23 счета распределяется пропорционально прямым расходам по статье «амортизация» в денежном выражении по факту 2024 года, в доле отнесения на захоронение ТКО (699,89 тыс. руб. = (999,42951 тыс. руб. – 55,79929 тыс. руб. – 239,65460 тыс. руб.) * (2642742,32 руб. / 2658167,27 руб.))), информация об объектах основных средств и расчетном значении амортизации на 2026 год приведена в Таблице 13;
 Таблица 13
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Аренда земельного участка предлагается на уровне 552,79 тыс. руб., принято на уровне фактических расходов 2024 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 №04-2999 (0,04 тыс. руб. = (71,35455 тыс. руб. * 0,06% * (250746,45 т / 250926,45 т)), по договору от 05.02.2014 №371-04 под газопроводом в доле на ТКО (АТЦ 191,74303 тыс. руб., участок размещения отходов 91,77168 тыс. руб., очистка производственных стоков 58,24574 тыс. руб.), пропорционально прямым расходам (обработка КГО 23,23003 тыс. руб., обработка ТКО 187,9994 тыс. руб.), ((71,35455 тыс. руб. * 0,06% + (191,74303 тыс. руб. + 91,77168 тыс. руб. + 58,24574 тыс. руб.))  * (250746,45 т / 250926,45 т) + 23,23003 тыс. руб. + 187,9994 тыс. руб.) = 552,79 тыс. руб., информация о фактических расходах по данной статье в разрезе договоров и счетов распределения представлена в Таблице 14;


Таблица 14
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Электроэнергия в размере 292,00 тыс. руб. исходя из факта несения расходов 2024 года с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2025 год – 114,4% на 2026 год 113,2%. (292,00 тыс. руб. = 225,48 тыс. руб. * 114,4% * 113,2%);
Прочие расходы предлагается принять в размере 8423,81 тыс. руб.,  рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО, за исключением расходов по эвакуацию автомобилей, которые не относятся к захоронению и обработке, других транспортных расходов, которые должны учитываться в стоимости материалов склада (ТЗР), услуг спецтехники, которые должны учитываться при составлении смет на выполнение работ в машинах и механизмах, с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (8423,81 тыс. руб. = (7496,67 тыс. руб. – 143,41 тыс. руб.) * 109% * 105,1%)), информация о фактических расходах 2024 года приведена в Таблице 15.




Таблица 15
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«Общеэксплуатационные расходы»
Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 55860,01 тыс. руб., в том числе: 
Уровень ФОТ составляет 38236,80 тыс. руб., среднемесячной заработной платы АУП, заявленный организацией – 89030,46 руб./чел./мес., численность персонала – 35,80 человека. 
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала предлагается принять в размере 6964,99 тыс. руб.
Амортизация предлагается на уровне 1184,90 тыс. руб.
Аренда основных средств (земельный участок) 0,06 тыс. руб.
Электроэнергия в размере 85,05 тыс. руб.
Прочие расходы предлагается принять в размере 9388,21 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- карточка счета 20.01. за 2024 год по статье «Резерв на отплату отпусков»;
- обороты счета 20 за 2024 год по статье «Оплата труда»;
- обороты счета 20 за 2024 год по статье «Страховые взносы»;
- обороты счетов 69, 70, 76.10, 96 за 2024 год;
- соблюдение штатного расписания по состоянию на 01.01.2024 и на 31.12.2024;
-  расчет ФОТ на 2026-2030 годы;
- уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с января 2024 года;
- численность и текучесть кадров на 2024 год;
- расчет расходов на оплату труда и страховых взносов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2025 № 1834;
- приказ об утверждении штатного расписания от 25.06.2025 № 587 и штатное расписание;
- расчет ФОТ на 2026-2030 годы по ОТС МРОТ;
- расчет нормативной численности;
- положение о социальной политике; 
- сведения о численности и заработной плате работников за 2024 год помесячно (форма № П-4);
- расшифровка п. 2.9.8. «Прочие общеэксплуатационные расходы»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2024 год;
- карточки счета 26 за 2024 год по статьям «Газ природный», «ГСМ», «Дератизация», «Запчасти», «Канцтовары», «Материалы», «Услуги охраны имущества», «Средства индивидуальной защиты», «Спецодежда», «Услуги нотариуса», «Услуги по организации пассажирских перевозок», «Госпошлина за аттестацию руководителей и специалистов»;
- договоры о предоставлении телекоммуникационных услуг от 01.01.2024 № 20-24/эл, № 269-24/эл ПАО «Вымпелком»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Абонентская плата за интернет», счет-фактуры;
- абонентские договоры на оказание услуг и выполнение работ по сопровождению и адаптации программ «1С предприятие» от 01.01.2024 № 2024 КП 01105 (29-24/эл), 01.07.2024 № 2024КП0703 (440-24/эл) ООО «АйТи-Сервис»;
- договор на адаптацию и модификацию системы программ «1С предприятие» от 01.06.2024 № 2024КР0618 (439-24/ЭЛ) ООО «АйТи-Сервис»;
- договор на предоставление неисключительных прав и техническую поддержку от 01.10.2023 № 2023КП1016 (552-23/эл) ООО «АйТи-Сервис-Плюс»;
- абонентский договор на оказание услуг и выполнение работ по сопровождению и адаптации программ «1С предприятие 8» от 01.11.2024 № 2024КП1134 (856-24/эл);
- счет-оферта (лицензионный договор) № 5013 от 18.12.2023 ООО «АйТи-Сервис»;
-карточка счета 26 за 2024 год по статье «Абонентское обслуживание 1С», счет-фактуры, акты;
- договор аренды нежилого помещения от 01.07.2023 № 292-23/эл ООО «Лэнд-НК»;
- договор аренды нежилого помещения от 01.10.2024 № 661-24/эл ООО «Лэнд-НК»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Аренда помещения», акты;
- договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности № А-02/08/2023 ООО «ЮжКузбассАудит», карточка счета 206 за 2024 год по статье «Аудиторские услуги», акт;
- счет-оферта № 2493830996 от 19.02.2024 АО «ПФ «СКБ Контур»;
- счет-оферта № С-А-Ц-ПД-77/24-2-790 от 21.02.2024 ООО «Аттестационный центр»;
- счет-оферта № 2493947654 от 26.02.2024 АО «ПФ «СКБ Контур»;
- счет-оферта № 24936758632 от 07.11.2024 АО «ПФ «СКБ Контур»;
- счет-оферта № 24933362965 от 02.07.2024 АО «ПФ «СКБ Контур»;
- лицензионный договор № К006028/24 на право использования программы для ЭВМ «КонтурФокус» от 12.02.2024 АО «ПФ «СКБ Контур»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Затраты на приобретение и абонентское обслуживание лицензионных программ», акты;
- контракт на передачу неисключительных прав использования базы данных Справочной системы «Промбезопасность» от 24.11.2023 № 15342 (688-23/эл) ООО «Регионинфосервис»;
- контракт на передачу прав использования базы данных Справочной системы «Охрана труда» от 24.11.2023 № 15201 (689-23/эл) ООО «Регионинфосервис»;
- контракт на передачу прав использования базы данных Юридической справочной системы «Система юрист» от 24.11.2023 № 15257 (705-23/эл) ООО «Регионинфосервис»;
- контракт на передачу прав использования базы данных Финансовой справочной системы «Система финансовый директор» от 24.11.2023 № 16086 (706-23/эл) ООО «Регионинфосервис»;
- контракт на передачу прав использования базы данных Кадровой справочной системы «Система Кадры» от 24.11.2023 № 15554 (707-23/эл) ООО «Регионинфосервис»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Затраты на приобретение лицензионных программ», акты;
- счета-оферты № 43Кмр203/22.02.2024, № 43Кмр671/15.08.2024, № 43Кмр972/03.12.2024, № 43Кмр203/22.02.2024 ООО «ГРАНД-Смета Кемерово»;
- оферты (договоры) от 13.09.2024 № 20588-RR (658-24/эл), от 03.06.2024 № 20489-RR (391-24/эл), от 12.12.2024 № 20666-RR, от 26.11.2024 № 20652- RR, от 14.02.2024 № 20388- RR (87-24/эл) ИП Зубко Л.В.;
- договор на оказание услуг по внедрению и модификации экземпляров информационно-справочных систем «Кодекс» и (или) «Техэкперт» от 23.11.2023 № 339-4 (711-23/эл) ООО «Техэксперт-Регионы»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Информационные услуги», счет-фактуры;
- приказы о направлении работников в командировку, договоры оказания услуг по организации деловых поездок, авансовые отчеты, чеки, посадочные талоны, акты;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Командировочные расходы»;
- договоры оказания консультационных услуг для бизнеса от 01.10.2024 № (188) 704-24/эл, от 02.10.2024 № (189) 705-24/эл, от 26.03.2024 № 86-24эл (179), от 16.09.2024 № (186) 611-24/эл, от 20.09.2024 № (187) 612-24/эл, от 01.11.2024 № (190) 846-24/эл ИП Таракановская Ю.А.;
- договоры на оказание консультационных услуг в области управления, юридических услуг от 06.02.2024 № 41-24/элз, от 02.10.2024 № 665-24/Элз ООО «УК «Лэнд Финанс»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Консультационные услуги», акты, протоколы заседания единой комиссии по рассмотрению предложений на оказание консультационных услуг;
- договоры проведения производственного контроля (лабораторных исследований) от 01.10.2024 № 709-24/эл (2107-24), от 01.04.2025 № 186-24/эл (679-24), от 27.09.2024 № 2114-23 (555-23/эл) ООО «Атон-Кузбасс»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Лабораторные исследования», акты;
- договоры на оказание медицинских услуг (медосмотр) от 18.10.2024 № 745-24/эл, от 18.10.2024 № 746-24/эл, от 28.10.2024 № 811-24/эл ООО «Поликлиника Профмедосмотр»;
- договоры на оказание медицинских услуг (вакцинация против клещевого энцефалита) от 01.02.2024 № 18Д/2024, от 13.05.2024 № 56Д/2024 (304-24/эл), от (39-24/эл), от 01.02.2024 № 17Д/2024 (80-24-эл) ООО «Гранд Медика»;
- договоры на оказание медицинских услуг (медосмотр) от 13.05.2024 № 59Д/2024 (324-24/эл) ООО «Гранд Медика»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Медицинский осмотр», счет-фактуры, акты;
- договоры на оказание услуг по обучению персонала по контрагентам, акты, карточка счета 26 за 2024 год по статье «обучение персонала»;
- договор на поверку (калибровку) средств измерений от 02.11.2024 № 537 (800-24/эл) ФБУ «Кузбасский ЦСМ», акты, карточка счета 26 за 2024 год по статье «Поверка газоанализаторов»;
- договор на еженедельный аналитический обзор рынка вторичных полимеров от 14.03.2024 № 140324ГБ ООО «ГРИН БИРЮЧ»;
- договор подписки от 07.11.2022 № 631-22/эл (14352) ООО «Издательский дом «Отраслевые ведомости»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Подписка на периодические издания», счет-фактуры;
- договор рекламного места от 01.03.2024 № 7Р/2024 (128-24/эл) ИП Андиева Б.М.;
- договор на изготовление полиграфической продукции от 01.03.2024 № 129-24/эл ИП Петровский К.В.;
- договор об использовании отдельного конструктивного элемента от 04.03.2024 № 21к (133-24/эл) ИП Хамдамов Х.Н.; 
- карточка счета 26 за 2026 год по статье «Полиграфические услуги», акты;
- договор на предоставление в аренду ячеек абонементных почтовых шкафов от 15.03.2013 № 16-17-13 ФГУП «Почта России»;
- договор возмездного оказания услуг по доставке отправлений от 01.08.2024 3 551-24/эл (35750) ИП Ларина С.И.;
- договор оказания услуг по доставке отправлений от 28.07.2023 № 120/23 (521-23/эл) ООО «Экспресс»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Почтовые расходы», счет-фактуры;
- лицензионные договоры от 25.01.2024 № 124011961889 (15-24/эл), от 22.05.2024 № 124051728924, от 04.06.2024 № 124060423530, от 26.06.2024 № 1240624687, от 28.08.2024 № 12408122244, от 16.10.2024 № 12410107134 (735-24/эл), от 11.11.2024 № 12411027023103 (81-24/эл) ООО «Компания «Тензор»;
- договор купли-продажи (Рудокен СБИС) от 09.07.2024 № 1240709521 (463-24/эл) ООО «Компания «Тензор»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Право на использование Web-система СБИС», счет-фактуры;
- договор по проверке состояния организации работ пожарной безопасности от 26.07.2024 № 1591-24 (519-24/эл) ООО «Атон-Кузбасс», карточка счета 26 за 2024 год по статье «Услуги по проверке состояния пожарной безопасности», акт;
- договор на оказание услуг по размещению рекламных материалов от 12.04.2024 № 252-24/эл ИП Петровичев К.В.;
- договор возмездного оказания услуг по организации размещения стенда от 01.06.2024 № 293-24/эл ФГБОУВО «Сибирский государственный индустриальный университет»;
- договор на оказание рекламно-информационных услуг от 25.04.2023 № R738/23 (227-23/эл) ООО «РЦТК»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Размещение рекламы», акты;
- договор подряда на ремонт циркуляционного насоса ГВС 3,5 кВт в здании АБК инв. № 00000091 от 18.11.2024 № 832-24/эл ИП Петрухин А.Г.;
- договоры подряда от 29.01.2024 № 26-24/эл, от 29.03.2024 № 223-24/эл, от 12.09.2024 № 647-24/эл ООО «ЮГ-Сервис»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Ремонт здания АБК», акты, счет фактуры;
- договор об оказании услуг по техническому обслуживанию от 24.06.2022 № 341-22/эл (04) ООО «Кофе-Трейд», акты, каточка счета 26 за 2024 год по статье «Ремонт и обслуживание оборудования»;
- договор на услуги столяра-плотника от 24.06.2024 № 417-24/эл ООО «ЮГ-Сервер», карточка счета 26 за 2024 год по статье «Текущий ремонт модульного офисного здания», акт;
- договор сервисного обслуживания (кулеров для воды) от 15.08.219 № 394-19/эл ООО «А-Кулер», карточка счета 26 за 2024 год по статье «Санитарная обработка напольного кулера», акты;
- договор купли-продажи фискального накопителя от 12.12.2023 № 29-НК (757-23/эл) ИП Савенков Д.Г, карточка счета 26 за 2024 год по статье «Сервисное обслуживание ККМ», акт;
- договоры подряда на техническое обслуживание кондиционера от 15.04.2024 № 254-24/эл, от 15.04.2024 № 255-24/эл ИП Никазаков В.В., карточка счета 26 за 2024 год по статье «Сервисное обслуживание кондиционера», акты;
- договор на оказание услуг по специальной оценке условий труда от 26.08.2024 № СОУТ/Э-5-062/24 (622-24/эл), карточки счета 26 за 2024 год по статьям «Проведение инструментальных замеров», «Проведение специальной оценки условий труда», акт;
- договор страхования имущества юридических лиц от 24.07.2024 № 2056025-1649679/24 ИМЮ ООО «Страховая Компания «Согласие», карточка счета 26 за 2024 год по статье «Договор страхование имущества № 2056025-1649679/24ИМЮ (470-24)»;
- договоры на оказание услуг по проведению технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре от 01.02.2024 №2023/ТО (151-24/эл), от 01.08.2023 № 2023/ТО (463-23/эл), от 01.08.2024 № 2024/ТО (511-24/эл) ООО «СтройИнновации», карточка счета 26 за 2024 год по статье «Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации», акты;
- договор на работы по заправке и восстановлению картриджей, техническому обслуживанию и ремонту оргтехники от 19.04.2023 № 210-2/элз, ИП Карпук И.В.;
- договоры подряда по ремонту оргтехники от 26.03.2024 № 26/03/2024 (216-24/эл), от 06.09.2024 № 630-24/эл ООО «КузбассПринтСервис»;
- договор на оказание услуг по модернизации системы видеонаблюдения от 01.12.2023 № 736-23/эл ИП Быков М.И.;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Техническое обслуживание и ремонт, расходные материалы оргтехники», протокол заседания единой комиссии по рассмотрению предложений на работы по заправке и восстановлению картриджей, техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, акты, счет-фактуры;   
- договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета от 16.01.2024 № 03-2024/ЛФ ООО «УК «ЛэндФинанс», протокол заседания единой комиссии по рассмотрению предложений на услуги бухгалтерского учета и налогового учета, карточка счета 26 за 2024 год по статье «Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета», акты;
- договоры на услуги по подбору персонала, карточка счета 26 за 2024 год по статье «Услуги по подбору персонала», акты;
- договор об оказании услуг связи «билайн» от 01.08.2023 № 392194891 (401-23/L) ПАО «Вымпел-Коммуникации», карточка счета 26 за 2024 год по статье «Услуги сотовой связи», счет-фактуры;
- договоры на оказание услуг столяра-плотника от 24.06.2024 № 417-24/эл, от 21.10.2024 № 744-24/эл, от 25.04.2024 № 291-24/эл ООО «ЮГ-Север»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Услуги столяра/плотника», акты;
- договор об оказании услуг связи от 01.10.2015 № 38083 (345-15/эл) ПАО «Ростелеком»;
- договор на услуги связи от 01.11.2024 № 42_09_000000889078 (785-24/эл) АО «ЭР-Телеком холдинг»;
- договор об оказании услуг связи от 01.01.2021 № 25А-0000496-000 ПАО «Ростелеком»;
- карточка счета 26 за 2024 год по статье «Услуги телефонной связи», счет-фактуры; 
- договор на оказание услуг по торгово-закупочной деятельности от 17.10.2024 № Р-30-З/24 (742-24/эл) ООО «ОТС-42», карточка счета 26 за 2024 гол по статье «Услуги управления закупками», акт;
- иные обосновывающие материалы.

Расходы приняты на уровне 56418,81 тыс. руб. в том числе: 
Расходы по статье «Заработная плата АУП» приняты на уровне 37309,54 тыс. руб., рассчитаны исходя из средней заработной платы работников организаций по виду экономической деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сборы и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу, за январь-август 2025 года в размере 64106 руб., с учетом увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года до уровня 27093 руб., относительно уровня минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года 22440 руб. 
64106 руб./чел./мес.*(27093 руб./22440 руб.) = 77398,57 руб./чел./мес.
Численность персонала АУП принята в расчет 40,17 чел. на уровне факта 2024 года 34,40 чел. в пересчете на изменение объемов (массы) твердых коммунальных отходов, запланированных в 2026 году 292807,43 тонн, относительно уровня объемов (массы) принятых по факту 2024 года 250746,45 тонн. 

34,40 чел. / 250746,45 т *292807,43 т = 40,17 чел.

77398,57 руб./чел./мес. * 40,17 чел. * 12 мес. / 1000 = 37309,54 тыс. руб.

Расходы по статье «Страховые взносы от заработной платы персонала АУП» приняты на уровне 11192,86 тыс. руб. (37309,54 тыс. руб. * 30% = 11192,86 тыс. руб.), рассчитаны на основании ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе: на обязательное пенсионное страхование 22 %, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %, на обязательное медицинское страхование 5,1 %. 
Сравнительный анализ расходов на оплату труда, среднемесячной оплаты труда, численности персонала, страховых взносов от расходов на оплату труда представлен в Таблице 16.
Таблица 16
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Амортизация предлагается на уровне 1184,90 тыс. руб., учтено исходя из расчетного значения по предложению предприятия за исключением объекта стела ООО «ЭкоЛэнд» (т.к. не участвует в производственном процессе) 37,50667 тыс. руб. Амортизация 26 счета распределяется пропорционально прямым расходам по статье «амортизация» в денежном выражении по факту 2024 года, в доле отнесения на захоронение ТКО (1184,90 тыс. руб. = ((1229,32545 тыс. руб. – 37,50667 тыс. руб.) * (1557716,30 руб. / 1566808,26 руб.))), информация об объектах основных средств и расчетном значении амортизации на 2026 год приведена в Таблице 17;
 Таблица 17
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Аренда земельного участка предлагается на уровне 0,06 тыс. руб., принято на уровне фактических расходов 2024 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 № 04-2999 (0,06 тыс. руб. = (71,35455 тыс. руб. *0,09%* (250746,45 т / 250926,45 т)). Информация о фактических расходах по данной статье в разрезе договоров и счетов распределения представлена в Таблице 18;
Таблица 18
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Электроэнергия в размере 95,60 тыс. руб., рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года с учетом индексов Минэкономразвития России 114,4% на 2025 год, 113,2% на 2026 год (95,60 тыс. руб. = 73,82 тыс. руб. * 114,4% * 113,2%).
Прочие расходы предлагается принять в размере 6635,84 тыс. руб. на уровне фактических расходов 2024 года за исключением: командировочных расходов, консультационных услуг, полиграфических услуг, размещением рекламы, ремонт кофемашин, услуг по ведению бухгалтерского учета, подпиской, обучением, неэффективных расходов по материалам не связанных в регулируемой деятельностью, с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год. Информация о фактических расходах 2024 года и расчетное значение на 2026 год приведена в Таблице 19.
Таблица 19
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«Расходы на ГСМ»
Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 28903,13 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- карточка счета 23.01 за 2024 год по статье «ГСМ»;
- акты расхода ГСМ за 2024 год помесячно;
- счет-фактуры поставки бензина, дизтоплива, масел, технических жидкостей за 2024 год по контрагентам;
- протоколы заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на поставку ГСМ, масел и технических жидкостей;
- приказ о норме расхода ГСМ на спецтехнику от 01.05.2025 № 445/2;
- расчет потребления дизтоплива и ГСМ для мультилифта планируемого к приобретению в 2026 году;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 за 2024 год;
- договор на поставку масел и технических жидкостей от 05.09.2024 № 626-24/элз, от 29.01.2025 № 13-25/Элз ООО ТД «Сибирь-Ойл»;
- договоры (топливные карты) от 12.09.2024 № 650-24/эл, от 02.10.2024 № 703-24/эл, от 29.10.2024 № 776-24/эл, от 21.08.2023 № 436-23/Элз ООО «КДС»;
- договор поставки от 23.09.2024 № 718-24/эл ООО «Энерготрейд»;
- договор поставки от 12.12.2024 № 90-24/эл ООО «Пром-Прогресс»;
- договор поставки товара от 11.11.2024 № 2471-24(807-24/эл), от 13.03.2024 № 2346-24(165-24/эл), от 23.08.2024 № 2426-24(589-24/эл), от 18.06.2024 № 411-24/эл(2389-24) ООО «АГРОМИР»;
- договор поставки от 18.04.2023 № 212-23/эл, от 19.06.2023 № 325-23/Элз, от 24.05.2024 № 385-24/эл ООО «Транзит Ойл»;
- договоры поставки от 13.05.2024 № 323-24/эл, от 05.07.2024 № 447-24/эл, от 15.07.2024 № 500-24/эл, от 16.07.2024 № 505-24/эл, от 13.08.2024 № 580-24/эл, от 19.08.2024 № 581-24/эл, от 10.09.2024 № 645-24/эл, от 22.11.2024 № 848-24/эл, от 06.12.2024 № 906-24/эл, от 16.12.2024 № 913-24/эл, от 25.12.2024 № 945-24/эл ООО «КУЗБАССТЕХКОМПЛЕКТ»;
- договор на поставку топлива от 31.05.2024 № 342-24/Элз, от 29.11.2023 № 713-23/Элз, от 29.12.2023 № 761-23/Элз, от 29.11.2024 № 879-24/Элз, от 23.12.2024 № 928-24-Элз, от 29.11.2024 № 858-24/Элз ООО «КДС».

Расходы приняты на уровне 29740,44 тыс. руб. исходя из факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год. (29740,44 тыс. руб. = 22231,61 тыс. руб. * 109% * 105,1% / 250746,45 т *292807,43 т)

«Прочие косвенные расходы»
Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 9947,67 тыс. руб., в том числе: по статье плата за негативное воздействие на окружающую среду 7945,21 тыс. руб., по статье прочие 2002,46 тыс. руб.
В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- договор оказания услуг по акарицидной обработке от 02.05.2024 № 76575290/18042024 (№305-24) ООО «ЭКОТЕХ ПЛЮС», карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Акарицидная обработка (от клещей)», акт выполненных работ;
- договор на взвешивание автомобилей от 26.03.2024 № ТЛ-26/03/24 (№ 208-24/эл) ООО «ТИТАН ЛОГИСТИК», карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Взвешивание автомобиля», счет-фактуры; 
- договор об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ от 01.01.2024 № 1943 (№ 641-23/эл) - ДР ГБУЗ «Дезинфекционная станция», карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Дератизация», акты;
- договор на выполнение работ по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей от 09.01.2024 № 775-23/эл ООО «Центр пропаганды и новых технологий пожаротушения «Пирант-Кузнецк», карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Зарядка огнетушителей», счет-фактуры;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Изготовление дубликата государственного регистрационного знака», чек;
- договор на изготовление планов эвакуации на пластике от 05.12.2024 № 207/ПЛ-2024 (№ 882-24/эл) ИП Меняйлов П.П., карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Изготовление планов эвакуации», акт;
- карточки счета 20.01 за 2024 год по статье «КАСКО, ОСАГО»;
- договоры на вакцинацию против клещевого энцефалита от 01.02.2024 № 17Д/2024 (80-24/эл), от 01.02.2024 № 18Д/2024 (39-24/эл), на проведение медицинского осмотра от 01.04.2024 № 123/24-М (185-24/эл) ООО «Гранд Медика», акты, счет-фактуры; 
- договоры на медицинский осмотр от 18.10.2024 № 745-24/эл, от 18.10.2024 № 746-24/эл, от 28.10.2024 № 811-24/эл, от 13.11.2023 № 664-23/эл ООО «Поликлиника Профмедосмотр», счет-фактуры;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Медицинский осмотр»;
- договор оказания образовательных услуг от 26.03.2024 № 154-24/эл, от 09.01.2024 № ООТ-002-PVI/24 (776-23/эл) ООО Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ»;
- договор на оказание услуг от 01.06.2024 № 583-24/эл АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр ОТиПБ»;
- карточки счета 20.01 за 2024 год по статьям «Обучение персонала», «Обучение персонала (Охрана труда), акты;
-  договор возмездного оказания услуг по обслуживанию гидротехнического сооружения от 01.12.2024 № 634-24/эл, от 25.12.2024 № 773-23/ЭЛ, от 15.05.2023 № 255-23/ЭЛ ООО «Служба экологической безопасности», карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Поддержание в готовности средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой газа», счет-фактуры;
- договор на изготовление полиграфической продукции от 01.03.2024 № 129-24/ЭЛ ИП Петровский К.В.;
 - договор оказаний копировально-множительных услуг от 01.03.2024 № 1/03 (130-24/эл) ИП Солопий И.С.;
- договор на комплексное полиграфической обслуживание от 28.09.2023 № 553-23/эл (93) ИП Иванов И.М.;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Полиграфические услуги», акты;
- договор на передачу прогнозов неблагоприятных метеоусловий, способствующих загрязнению атмосферного воздуха с объявлением режимов на 2024 год от 09.12.2023 № 11-Н (703-23/эл), карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Предоставление данных о загрязнении окружающей среды»;
- договор страхования имущества от 29.01.2024 № SYS2507492722 (37-24/эл) САО «РЕСО-Гарантия»;
- договоры страхования специализированной техники и передвижного оборудования и страхования имущества юридических лиц от 03.05.2024 № 2056025-0954821/24ССТ (330-24/эл), от 02.07.2024 № 2056025-1637583/24ССТ, от 02.07.2024 № 2056025-1637872/24ССТ, от 04.07.2024 № 2056025-1711673/24ССТ, от 24.07.2024 № 2056025-1649679/24 ИМЮ, от 23.08.2024 № 2056025-1649878/24ИМЮ ООО «СК «Согласие»;
- карточки счета 20.01 за 2024 год по статье «Страхование» в разрезе договоров, протоколы рассмотрения заседания единой комиссии ценовых предложений на услуги страхования;
- договоры на оказание услуг по организации утилизации отходов производства от 23.03.2020 № 08/20/УО (№ 171-20/эл), от 28.05.2024 № 08/24/УО (361-24/эл) ООО «Завод переработки покрышек»;   
- договор на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов от 14.10.2024 № 019-145 (№ 522-19/эл) ООО «Экологический региональный центр»;
- карточка счета 20.01 за 2024 год по статье «Услуга по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов», акты;
- карточка счета 20.01 за 2024 «Госпошлина за аттестацию руководителей и специалистов»;
- расшифровка п. 2.13.2 «Прочие косвенные расходы»;
- иные обосновывающие материалы.

Расходы приняты на уровне 11780,12 тыс. руб. на уровне расчета регулятора, в том числе: 
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 9788,84 тыс. руб., данная статья расходов отнесена регулятором к неподконтрольным расходам, описание принятых к учету расходов произведено по принадлежности. 
- прочие 1991,28 тыс. руб., расходы по данной приняты на уровне фактических расходов 2024 года с учетом исключения необязательных расходов по страхованию КАСКО легковых автомобилей, в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год 
Информация о фактических расходах 2024 года приведена в Таблице 20.
Таблица 20
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 Таким образом, в процессе экспертизы базовый уровень операционных расходов на 2026 год соответствует значению 402268,93 тыс. руб. 

Операционные расходы на 2027 год рассчитаны в соответствии с п. 30 Методических указаний (исходя из уровня операционных расходов 2026 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2027 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2027 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) и составили 414176,09 тыс. руб.

        ОР2027 = 402268,93 х [(1-1%/100%) х (1+0,04)] х (292807,43/292807,43) = 414176,09 тыс. руб.

Операционные расходы на 2028 год рассчитаны в соответствии с п. 30 Методических указаний (исходя из уровня операционных расходов 2027 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2028 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2028 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) и составили 426435,70 тыс. руб.

        ОР2028 = 414176,09 х [(1-1%/100%) х (1+0,04)] х (292807,43/292807,43) = 426435,70 тыс. руб.

Операционные расходы на 2029 год рассчитаны в соответствии с п. 30 Методических указаний (исходя из уровня операционных расходов 2028 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2029 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2029 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) и составили 439058,20 тыс. руб.

        ОР2029 = 426435,70 х [(1-1%/100%) х (1+0,04)] х (292807,43/292807,43) = 439058,20 тыс. руб.

Операционные расходы на 2030 год рассчитаны в соответствии с п. 30 Методических указаний (исходя из уровня операционных расходов 2029 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2030 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2030 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1) и составили 277612,16 тыс. руб.

        ОР2030 = 439058,20 х [(1-1%/100%) х (1+0,04)] х (179816,67/292807,43) = 277612,16 тыс. руб.

Вышеуказанные индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, опубликованном 26.09.2025 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Неподконтрольные расходы
Согласно пункту 32 Методических указаний неподконтрольные расходы включают в себя:
1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, не включающие расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя и рассчитываемые согласно пунктам 14 - 15 Основ ценообразования;
2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе расходы на обязательное страхование, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации;
3) расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 35 Основ ценообразования, а также с учетом особенностей пункта 51 Основ ценообразования;
4) сбытовые расходы, определяемые в соответствии с пунктом 20 Методических указаний.
5) суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, учитываемая в составе неподконтрольных расходов в соответствии с пунктом 60 Основ ценообразования.
6) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 11 Основ ценообразования экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые долгосрочные периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;
7) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, а также затраты на их привлечение и погашение, за исключением средств на возврат займов и кредитов, процентов по ним, предусмотренных подпунктом «б» пункта 38 Основ ценообразования, с учетом положений, предусмотренных пунктом 12 Основ ценообразования;
8) расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов, размер которой определяется в соответствии с пунктом 55.1 Основ ценообразования.
(в ред. Приказа ФАС России от 01.11.2018 № 1488/18)
Указанные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с главой III Методических указаний.

Организацией неподконтрольные расходы в целях учета предложены в размере: 106605,19 тыс. руб. на 2026 год, 97416,98 тыс. руб. на 2027 год, 93028,34 тыс. руб. на 2028 год, 77905,62 тыс. руб. на 2029 год, 75807,69 тыс. руб. на 2030 год.

Регулирующим органом в процессе экспертизы определены неподконтрольные расходы в размере: 10849,46 тыс. руб. на 2026 год, 13332,36 тыс. руб. на 2027 год, 15815,06 тыс. руб. на 2028 год, 25744,78 тыс. руб. на 2029 год, 17690,59 тыс. руб. на 2030 год. Постатейный анализ приведен далее.

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей»
При определении размера расходов, связанных с оплатой налогов и сборов, учитываются: налог на прибыль; налог на имущество организаций; земельный налог; транспортный налог; прочие налоги и сборы.

Предприятием в целях учета предложены затраты в размере:
на 2026 год 98588,78 тыс. руб., в том числе: земельный налог 722,17 тыс. руб., водный налог 19,94 тыс. руб., транспортный налог 277,16 тыс. руб., налог на прибыль 97569,51 тыс. руб.;
на 2027 год 89184,04 тыс. руб., в том числе: земельный налог 722,17 тыс. руб., водный налог 20,74 тыс. руб., транспортный налог 360,95 тыс. руб., налог на прибыль 88080,18 тыс. руб.;
на 2028 год 84578,87 тыс. руб., в том числе: земельный налог 722,17 тыс. руб., водный налог 21,63 тыс. руб., транспортный налог 393,20 тыс. руб., налог на прибыль 83441,87 тыс. руб.;
на 2029 год 69456,16 тыс. руб., в том числе: земельный налог 722,17 тыс. руб., водный налог 22,44 тыс. руб., транспортный налог 412,23 тыс. руб., налог на прибыль 68299,32 тыс. руб.;
на 2030 год 69546,18 тыс. руб., в том числе: земельный налог 722,17 тыс. руб., водный налог 23,33 тыс. руб., транспортный налог 455,06 тыс. руб., налог на прибыль 68345,62 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2024 год;
- справка-расчет земельного налога за 2024 год;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельного участка к.н. 42:09:2820001:324;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельного участка к.н. 42:09:2820001:325;
- расчет водного налога на 2026-2030 годы;
- лицензия на пользование недрами от 11.02.2025 № КЕМ 031099 ВЭ;
- паспорт водозаборной скважины № 1;
- сводная информация помесячных показаний из журналов учета подъема воды за 2025 год;
- журналы учета подъема воды за 2025 год; 
- справка-расчет по налогу на имущество за 2024 год;
- расчет транспортного налога за 2024 год, расчет на 2026-2030 годы;
- иные обосновывающие материалы.

РЭК Кузбасса в процессе экспертизы расходы по статье приняты:
на 2026 год 989,43 тыс. руб., в том числе:  
- земельный налог 722,17 тыс. руб., рассчитанный исходя из кадастровой стоимости по земельным участкам: к.н. 42:09:2820001:324119907, к.н. 42:09:2820001:325146132 и налоговой ставки 1,5%, в доле отнесения на захоронение ТКО (21970 + 26209) * 1,5% * ((243599,455 + 7146,99) / (243599,455 +
+7146,99+180,002)) = 722,17 тыс. руб.;
- водный налог 6,06 тыс. руб. согласно расчету регулятора, рассчитанный исходя из фактического подъема воды за 10 месяцев 2025 года в размере 3032 м3, в пересчете на год 3638 м3, налоговой ставкой по статье 333.12 Налогового кодекса РФ, экономического района Западно – Сибирский, бассейна реки Обь 330 руб. за 1 тыс. м3 воды, коэффициентом 4,65 на 2025 год, далее начиная с 2026 года 
налоговые ставки, указанные в пункте 1  статьи 333.12, применяются с коэффициентами, определенными в соответствии с настоящим пунктом для года, предшествующего году налогового периода, умноженными на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, определенный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в соответствии с данными государственной статистической отчетности для второго по порядку года, предшествующего году налогового периода, расчет на 2026-2030 годы представлен в Таблице 21;

Таблица 21
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- транспортный налог 261,20 тыс. руб. в соответствии с представленной справкой-расчетом в отношении транспортных средств, используемых непосредственно на полигоне и имеющихся в наличии на предприятии на момент регулирования, за исключением транспортных средств, которые не используются в производственном процессе в доле на захоронение ТКО по факту 2024 года, анализ справки-расчета за 2024 год представлен в Таблице 22;


Таблица 22 
[image: ]

- налог на прибыль не принят в расчет в соответствии с п. 10) статьи 251, статьи 270 Налогового кодекса РФ.

на 2027 год 989,97 тыс. руб., в том числе:  
- земельный налог 722,17 тыс. руб. на уровне планового значения 2026 года;
- водный налог 6,60 тыс. руб. согласно расчету регулятора;
- транспортный налог 261,20 тыс. руб. на уровне расчетного значения 2027 года;
- налог на прибыль не принят в расчет в соответствии с п. 10) статьи 251, статьи 270 Налогового кодекса РФ.

на 2028 год 990,31 тыс. руб., в том числе:  
- земельный налог 722,17 тыс. руб. на уровне планового значения 2026 года;
- водный налог 6,94 тыс. руб. согласно расчету регулятора;
- транспортный налог 261,20 тыс. руб. на уровне расчетного значения 2028 года;
- налог на прибыль не принят в расчет в соответствии с п. 10) статьи 251, статьи 270 Налогового кодекса РФ.

на 2029 год 990,59 тыс. руб., в том числе:  
- земельный налог 722,17 тыс. руб. на уровне планового значения 2026 года;
- водный налог 7,22 тыс. руб. согласно расчету регулятора;
- транспортный налог 261,20 тыс. руб. на уровне расчетного значения 2029 года;
- налог на прибыль не принят в расчет в соответствии с п. 10) статьи 251, статьи 270 Налогового кодекса РФ.

на 2030 год 990,87 тыс. руб., в том числе:  
- земельный налог 722,17 тыс. руб. на уровне планового значения 2026 года;
- водный налог 7,51 тыс. руб. согласно расчету регулятора;
- транспортный налог 261,20 тыс. руб. на уровне расчетного значения 2030 года;
- налог на прибыль не принят в расчет в соответствии с п. 10) статьи 251, статьи 270 Налогового кодекса РФ.

«Арендная плата и лизинговые платежи»
Согласно пункту 35 Основ ценообразования расходы на арендную плату в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения, утилизации путем производства искусственных грунтов и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.
Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество, являющееся основными средствами производственного назначения, определяется исходя из принципа возмещения арендодателю расходов на амортизацию (размер которой определяется в соответствии с пунктом 34 настоящего документа), налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный размер арендной платы не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата являлась критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.
Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество, не являющееся основными средствами производственного назначения, и арендной платы за землю определяется исходя из экономически обоснованного объема арендуемого имущества (земли) и цены, определенной в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.
В случае передачи в аренду регулируемой организации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения, утилизации путем производства искусственных грунтов и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, амортизация по которым не начисляется, экономически обоснованный размер арендной платы рассчитывается без учета амортизационных отчислений.
Экономически обоснованный размер лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения лизингодателю расходов на амортизацию, размер которой определяется в соответствии с пунктом 34 настоящего документа, налогов на имущество и других обязательных платежей лизингодателя, связанных с владением указанным имуществом, а также дохода лизингодателя, начисляемого в течение срока действия договора лизинга исходя из остаточной стоимости объекта и ставки процента, указанной в заключенном договоре, но не превышающей ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации, действующую на дату заключения договора лизинга, увеличенную на 4 процентных пункта.
Концессионная плата, учитываемая при установлении тарифов, не может превышать величину, рассчитанную исходя из принципа возмещения концеденту расходов на уплату им в период срока действия концессионного соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения объектом концессионного соглашения.
Согласно пункту 51 Основ ценообразования расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи учитываются в составе неподконтрольных расходов, если договор аренды (концессии, лизинга) заключен в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения, утилизации путем производства искусственных грунтов и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов.

«Аренда земли»
Предприятием в целях учета предложены затраты в размере: на 2026 год 71,20 тыс. руб., на 2027 год 71,20 тыс. руб., на 2028 год 71,20 тыс. руб., на 2029 год 71,20 тыс. руб., на 2030 год 71,20 тыс. руб. 
В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- сводная информация по аренде земли за 2024 год по контрагентам;
- договор аренды земельного участка от 10.04.2024 № 939-04;
- решение о разрешении размещения объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута от 04.12.2023 № 1029-03;
- решение о разрешении размещения объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута от 18.04.2024 № 237-04;
- договор аренды земельного участка от 11.07.2022 № 878-04;
- договор аренды земельного участка от 22.08.2022 № 884-04;
- договор аренды земельного участка от 21.04.2008 № 04-2999;
- договор аренды земельного участка от 05.03.2014 № 371-04;
- договор аренды земельного участка от 03.09.2014 № 424-04;
- договор аренды земельного участка от 06.05.2020 № 797-04;
- договор аренды земельного участка от 16.03.2021 № 829-04;
- карточка счета по статье «Аренда земли» по счету 20.01 за 2024 год;
- карточка счета по статье «Аренда земли» по счету 23.01 за 2024 год;
- карточка счета по статье «Аренда земли» по счету 26 за 2024 год;
- расчет (протокол определения) размера арендной платы за 2024 год за земельный участок по договору аренды № 371-04 от 05.03.2014;
- расчет (протокол определения) размера арендной платы за 2024 год за земельный участок по договору аренды № 424-04 от 02.10.2014;
- расчет (протокол определения) размера арендной платы за 2024 год за земельный участок по договору аренды № 04-29999 от 21.04.2008;
- иные обосновывающие материалы.

РЭК Кузбасса в процессе экспертизы расходы по статье приняты в размере 71,20 тыс. руб. на 2026-2030 годы ежегодно, на уровне фактических расходов 2024 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 № 04-2999 (71,20 тыс. руб. = 71,35455 * (1,87% + 93,24% + 3,73% + 0,65% + 0,36%) * (250746,45 т / 250926,45 т).
Информация о фактических расходах по данной статье в разрезе договоров и счетов распределения представлена в Таблице 23.























Таблица 23
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«Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов»
Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов определяются в соответствии с пунктом 55.1 Основ ценообразования. При этом расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов определяются исходя из установленных Правительством Российской Федерации ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом применяемых к ним коэффициентов и расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности.
Распределение расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой. В случае отсутствия в территориальной схеме распределения расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности распределение объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности осуществляется органом регулирования тарифов с учетом фактических данных за последний отчетный год и динамики размещения объема и (или) массы твердых коммунальных отходов по классам опасности за последние 3 года. В течение периода действия тарифов 100 процентов средств, образовавшихся в результате снижения расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов вследствие реализации мероприятий по утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе по их утилизации после обезвреживания, остаются в распоряжении регулируемой организации.
Величина расходов регулируемой организации на плату за негативное воздействие при размещении твердых коммунальных отходов, устанавливаемая на оставшийся период действия долгосрочных тарифов, не может быть уменьшена органом регулирования тарифов в связи с указанным снижением расходов.

Предприятием в целях учета предложены затраты по данной статье в размере: на 2026 год 7945,21 тыс. руб., на 2027 год 8161,74 тыс. руб., на 2028 год 8378,27 тыс. руб., на 2029 год 8378,27 тыс. руб., на 2030 год 6190,31 тыс. руб. 
В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год;
- расчет суммы платы по объекту негативного воздействия;  
- скорректированный расчет суммы платы по объекту негативного воздействия;  
- иные обосновывающие материалы.

РЭК Кузбасса в процессе экспертизы расходы по статье приняты в следующем размере: на 2026 год 9788,84 тыс. руб., на 2027 год 12271,20 тыс. руб., на 2028 год 14753,56 тыс. руб., на 2029 год 24683,00 тыс. руб., на 2030 год 16628,52 тыс. руб.
Принято к учету согласно расчету предприятия, исходя из объемов размещения отходов по факту 2024 года, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО «Феникс», ООО «Чистый город», в пересчете на ставки платы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 01.09.2025 № 2409 на 2026-2030 годы, плата за выбросы и плата за сбросы принята в расчет на уровне факта 2024 года, в доле отнесения на захоронение ТКО по факту 2024 года.
Информация о расчетных значениях на 2026-2030 годы по данной статье по годам соответственно представлена в Таблицах 24, 24.1, 25, 25.1, 26, 26.1, 27, 27.1, 28, 28.1.
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Таблица 28.1 
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«Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов»
До внесения изменений Приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 «О внесении изменения в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16» согласно пункту 11 Методических указаний из необходимой валовой выручки регулируемой организации исключаются доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, электроэнергии, тепловой энергии, газа и других ресурсов, полученных из отходов, при этом стоимость таких ресурсов определяется органом регулирования на основе данных, предоставляемых регулируемой организацией и может устанавливаться на долгосрочный период регулирования.
После внесения изменений пунктом 11 Методических указаний определено, что доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой организации. Размер необходимой валовой выручки уменьшается на величину доходов от реализации электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) и величину доходов от экологического сбора.

РЭК Кузбасса в процессе экспертизы доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой организации не исключены в соответствии с Приказом ФАС России от 14.09.2020 № 840/20 «О внесении изменения в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16».

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»
Согласно пункту 33 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из объема потребления соответствующего энергетического ресурса, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на энергетические ресурсы, и рассчитываются по формуле:
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где:
Vi,z - объем потребления z-го энергетического ресурса в i-м расчетном периоде регулирования, определяемый с учетом технических характеристик фактически действующего энергопотребляющего оборудования, нормативного времени его работы, а также фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования;
ЦРi,z - плановая (расчетная) стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса в i-м расчетном периоде регулирования.
В расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются расходы:
на электроэнергию (мощность);
на тепловую энергию и теплоноситель;
на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение;
на природный газ;
на иные виды топлива.
При снижении удельного расхода на энергетические ресурсы средства, полученные в результате уменьшения указанных расходов при условии выполнения производственной программы в полном объеме, не исключаются при расчете тарифов регулируемой организации в течение 5 лет, начиная с года, следующего за годом, в течение которого была получена экономия указанных средств.
Плановые (расчетные) цены на энергетические ресурсы определяются на основе данных, предусмотренных пунктом 14 Основ ценообразования.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке: 
- на 2026 год расходы по данной статье в сумме 20667,48 тыс. руб., в том числе: средний тариф 7,39 руб./кВт.ч., объем – 2798,55 кВт.ч., удельный расход энергии 9,32 кВт.ч/т;
- на 2027 год расходы по данной статье в сумме 21494,18 тыс. руб., в том числе: средний тариф 7,68 руб./кВт.ч., объем – 2798,55 кВт.ч., удельный расход 9,32 кВт.ч/т;
 - на 2028 год расходы по данной статье в сумме 22353,95 тыс. руб., в том числе: средний тариф 7,99 руб./кВт.ч., объем – 2798,55 кВт.ч., удельный расход 9,32 кВт.ч/т;
- на 2029 год расходы по данной статье в сумме 23248,11 тыс. руб., в том числе: средний тариф 8,31 руб./кВт.ч., объем – 2798,55 кВт.ч., удельный расход 9,32 кВт.ч/т;
- на 2030 год расходы по данной статье в сумме 24178,03 тыс. руб., в том числе: средний тариф 8,64 руб./кВт.ч., объем – 2798,55 кВт.ч., удельный расход 16,78 кВт.ч/т.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- расчет расхода электроэнергии на 2026-2030 годы;
- скорректированный расчет расхода электроэнергии на 2026-2030 годы;
- фактический объем потребления электроэнергии за 2024 год;
- скорректированный фактический объем потребления электроэнергии за 2024 год;
- договор электроснабжения ООО «Металлэнергофинанс» от 01.01.2013          № 1399 с дополнительным соглашением;
- карточка счета 20.01.2024 по статье затрат «Электроэнергия» за 2024 год;
- приказы о доведении коэффициентов распределения электроэнергии;
- соглашение об электронном документообороте к договору энергоснабжения № 1399 от 01.01.2013;
- счет-фактуры на поставку электроэнергии ООО «Металлэнергофинанс» за 2024 год;
- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;
- фактическое потребление электроэнергии по мобильному измельчителю PRONAR MRW2.85. инв. № БП-000211;
- акт снятия показаний по расходу электроэнергии по мобильному измельчителю PRONAR MRW2.85. инв. № БП-000211 помесячно;
- иные обосновывающие материалы.

При расчете расходов по статье специалистом РЭК Кузбасса использован показатель удельного расхода электроэнергии, установленный в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов, в том числе:
- на 2026 год 5,34 кВт*ч/т показатель удельного расхода электроэнергии рассчитан исходя из фактического потребления 2024 года 1340,16 кВт*ч с учетом дополнительного расхода электроэнергии (мобильный измельчитель PRONAR VRW 2,85) 274,176 тыс. кВт.ч, в доле отнесения на захоронение ТКО согласно скорректированному расчету предприятия;
- на 2027-2030 годы 8,14 кВт*ч/т показатель удельного расхода электроэнергии рассчитан исходя из фактического потребления 2024 года 1340,16 тыс. кВт*ч с учетом дополнительного расхода электроэнергии (мобильный измельчитель PRONAR VRW 2,85) 274,176 тыс. кВт*ч, исключением потребления выбываемой системы сбора и отведения фильтрата 415,58362 кВт*ч и учетом дополнительного объема электроэнергии по вновь вводимой системе сбора и отведения фильтрата 1235,4228 кВт*ч в доле отнесения на захоронение ТКО согласно скорректированному расчету предприятия. Информация о фактическом потреблении электроэнергии и расчетном значении на 2026-2030 годы приведена в Таблице 29.
Таблица 29
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Регулирующим органом для учета в необходимой валовой выручке приняты: 
- на 2026 год расходы по данной статье в сумме 11829,86 тыс. руб., в том числе: 
энергия СН2 (1-20 кВ) 10098,60 тыс. руб. исходя из тарифа 6,46 руб./кВт*ч (рассчитан исходя из тарифа по факту 2024 года 4,99 руб./кВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2025 год – 114,4%, на 2026 год – 113,2%); объем – 1563,99 тыс. кВт*ч (рассчитан исходя из удельного расхода энергии 5,34 кВт*ч/т в соответствии с установленными долгосрочными параметрами в пересчете на объемы захоронения, принятые в расчет);
заявленная мощность по СН2 1731,25 тыс. руб. исходя из тарифа 1022,06 руб./МВт*ч (рассчитано исходя из тарифа по факту 2024 года 789,23 руб./МВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития России 114,4% на 2025 год, 113,2% на 2026 год); объем 1,69 МВт*ч по факту 2024 года.

- на 2027 год расходы по данной статье в сумме 18675,67 тыс. руб., в том числе: 
энергия СН2 (1-20 кВ) 16786,88 тыс. руб. исходя из тарифа 7,04 руб./кВт*ч (рассчитан исходя из планового тарифа по 2026 года 6,46 руб./кВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2027 год – 109,1%); объем – 2382,96 кВт*ч (рассчитан исходя из удельного расхода энергии 8,14 кВт*ч/т в соответствии с установленными долгосрочными параметрами в пересчете на объемы захоронения, принятые в расчет);
заявленная мощность по СН2 1888,80 тыс. руб. исходя из тарифа 1115,07 руб./МВт*ч (рассчитано исходя из тарифа по плану 2026 года 1022,06 руб./МВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития России 109,1% на 2027 год); объем 1,69 МВт*ч по факту 2024 года.

- на 2028 год расходы по данной статье в сумме 19590,78 тыс. руб., в том числе: 
энергия СН2 (1-20 кВ) 17609,43 тыс. руб. исходя из тарифа 7,39 руб./кВт*ч (рассчитан исходя из планового тарифа по 2027 года 7,04 руб./кВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2028 год – 104,9%); объем – 2382,96 кВт*ч (рассчитан исходя из удельного расхода энергии 8,14 кВт*ч/т в соответствии с установленными долгосрочными параметрами в пересчете на объемы захоронения, принятые в расчет);
заявленная мощность по СН2 1981,35 тыс. руб. исходя из тарифа 1169,71 руб./МВт*ч (рассчитано исходя из тарифа по плану 2027 года 1115,07 руб./МВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития России 104,9% на 2028 год); объем 1,69 МВт*ч по факту 2024 года.

- на 2029 год расходы по данной статье в сумме 20550,73 тыс. руб., в том числе:
энергия СН2 (1-20 кВ) 18472,30 тыс. руб. исходя из тарифа 7,75 руб./кВт*ч (рассчитан исходя из планового тарифа по 2028 года 7,39 руб./кВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2029 год – 104,9% применительно); объем – 2382,96 кВт*ч (рассчитан исходя из удельного расхода энергии 8,14 кВт*ч/т в соответствии с установленными долгосрочными параметрами в пересчете на объемы захоронения, принятые в расчет);
заявленная мощность по СН2 2078,43 тыс. руб. исходя из тарифа 1227,03 руб./МВт*ч (рассчитано исходя из тарифа по плану 2028 года 1169,71 руб./МВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития России 104,9% на 2029 год применительно); объем 1,69 МВт*ч по факту 2024 года.

- на 2030 год расходы по данной статье в сумме 14080,20 тыс. руб., в том числе:
энергия СН2 (1-20 кВ) 11899,93 тыс. руб. исходя из тарифа 8,13 руб./кВт*ч (рассчитан исходя из планового тарифа по 2029 года 7,75 руб./кВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2030 год – 104,9% применительно); объем – 1463,41 кВт*ч (рассчитан исходя из удельного расхода энергии 8,14 кВт*ч/т в соответствии с установленными долгосрочными параметрами в пересчете на объемы захоронения, принятые в расчет);
заявленная мощность по СН2 2180,28 тыс. руб. исходя из тарифа 1287,15 руб./МВт*ч (рассчитано исходя из тарифа по плану 2029 года 1227,03 руб./МВт*ч (без НДС) с учетом ИЦП Минэкономразвития России 104,9% на 2030 год применительно); объем 1,69 МВт*ч по факту 2024 года.

Амортизация
В соответствии с п. 21 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, учитываются при установлении тарифов на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. В случае, если по итогам исполнения инвестиционной программы указанные расходы не были осуществлены, они исключаются из расчета тарифов в очередном периоде регулирования.
При этом в соответствии с п. 34 Основ ценообразования (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 29.10.2019               № 1386 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами») расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.
При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования тарифов в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                     от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятием в целях учета данной статьи в необходимой валовой выручке предложены затраты:
на 2026 год в размере 58467,22 тыс. руб.;
на 2027 год в размере 90713,90 тыс. руб.;
на 2028 год в размере 97089,60 тыс. руб.;
на 2029 год в размере 137442,51 тыс. руб.;
на 2030 год в размере 136378,28 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие:
- информация о фактической амортизации основных средств за 2024 год (существующих);
- расчет амортизации основных средств на 2026-2030 годы (существующих);
- информация о фактической амортизации основных средств производственной программы за 2024 год (существующих);
- расчет амортизации на 2026-2030 годы основных средств производственной программы (существующих), с учетом планируемого приобретения;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2024 год;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2024 год;
- информация о стоимости технологической линии в разрезе объектов;
- инвентарные карты объектов основных средств;
- фактическая амортизация за 2024 год основных средств по счету 23, счету 26;
- расчет амортизации на 2026-2030 годы основных средств по счету 23, счету 26;
- иные обосновывающие материалы.

В процессе экспертизы амортизация основных средств принята регулятором к учету в необходимой валовой выручке в соответствии с дополнительно представленным расчетом предприятием с определением размера амортизации исходя из максимального срока полезного использования:

на 2026 год в размере 58387,53 тыс. руб., в том числе: 
- амортизация основных средств 6871,22 тыс. руб., согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО;
- амортизация основных средств производственной программы 2026-2030 гг. (существующие) 44477,84 тыс. руб. согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО;
- амортизация основных средств производственной программы 2026-2030 гг. (план приобретения) 7038,47 тыс. руб., согласно расчету предприятия;
- амортизация основных средств инвестиционной программы 2026-2030 гг. 0,00 тыс. руб.

на 2027 год в размере 86457,43 тыс. руб., в том числе: 
- амортизация основных средств 6359,18 тыс. руб., согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО;
- амортизация основных средств производственной программы 2026-2030 гг. (существующие) 41409,15 тыс. руб. согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО;
- амортизация основных средств производственной программы 2026-2030 гг. (план приобретения) 14129,15 тыс. руб., согласно расчету предприятия;
- амортизация основных средств инвестиционной программы 2026-2030 гг. 24559,95 тыс. руб. согласно утвержденной инвестиционной программы постановлением РЭК Кузбасса от 30.10.2025 № 323 в редакции от 19.12.2025.

на 2028 год в размере 92904,34 тыс. руб., в том числе: 
- амортизация основных средств 6271,24 тыс. руб., согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО;
- амортизация основных средств производственной программы 2026-2030 гг. (существующие) 31931,52 тыс. руб. согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО;
- амортизация основных средств производственной программы 2026-2030 гг. (план приобретения) 16098,35 тыс. руб., согласно расчету предприятия;
- амортизация основных средств инвестиционной программы 2026-2030 гг. 38603,23 тыс. руб. согласно утвержденной инвестиционной программы постановлением РЭК Кузбасса от 30.10.2025 № 323 в редакции от 19.12.2025.

на 2029 год в размере 135578,73 тыс. руб., в том числе: 
- амортизация основных средств 5903,52 тыс. руб., согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО;
- амортизация основных средств производственной программы 2026-2030 гг. (существующие) 28040,46 тыс. руб. согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО;
- амортизация основных средств производственной программы 2026-2030 гг. (план приобретения) 17470,36 тыс. руб., согласно расчету предприятия;
- амортизация основных средств инвестиционной программы 2026-2030 гг. 84164,39 тыс. руб. согласно утвержденной инвестиционной программы постановлением РЭК Кузбасса от 30.10.2025 № 323 в редакции от 19.12.2025.

на 2030 год в размере 133708,71 тыс. руб., в том числе: 
- амортизация основных средств 4763,25 тыс. руб., согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО;
- амортизация основных средств производственной программы 2026-2030 гг. (существующие) 24203,50 тыс. руб. согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО;
- амортизация основных средств производственной программы 2026-2030 гг. (план приобретения) 20577,56 тыс. руб., согласно расчету предприятия;
- амортизация основных средств инвестиционной программы 2026-2030 гг. 84164,39 тыс. руб. согласно утвержденной инвестиционной программы постановлением РЭК Кузбасса от 30.10.2025 № 323 в редакции от 19.12.2025.
Информация об объектах основных средств и расчетном значении амортизации на 2026-2030 годы приведена в Таблицах 30, 31, 32.
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Нормативная прибыль
Согласно пункту 35 Методических указаний нормативная прибыль на i-й год определяется в соответствии с пунктами 24 и 24(1) настоящих Методических указаний с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 54 Основ ценообразования.
Пунктом 24 предусмотрено, что учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:
1) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами регулируемых организаций, за исключением средств, учтенных в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
2) средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определяется с учетом положений пункта 12 Методических указаний;
3) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Пунктом 24(1) определено, что для юридического лица или индивидуального предпринимателя, впервые представивших предложение об установлении тарифов, в случае, если такими юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем реализованы мероприятия утвержденной инвестиционной программы в части соответствующего регулируемого вида деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, расчет нормативной прибыли осуществляется исходя из необходимости компенсации расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенных в соответствии с такой инвестиционной программой, и расходов на возврат займов и кредитов, привлеченных на реализацию мероприятий инвестиционной программы, а также процентов по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 12 Методических указаний.
При этом расходы на капитальные вложения (инвестиции) учитываются в размере фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы. В случае превышения размера фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы над размером плановых расходов, расходы на капитальные вложения (инвестиции) учитываются в размере плановых расходов, определенных в утвержденной инвестиционной программе.

Расходы по данной статье предложены предприятием для учета в необходимой валовой выручке:
на 2026 год в размере 292708,54 тыс. руб., в том числе: прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 289622,99 тыс. руб., прибыль на социальное развитие 139,75 тыс. руб., прибыль на прочие цели 2945,80 тыс. руб.;
на 2027 год в размере 264240,54 тыс. руб., в том числе: прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 261031,56 тыс. руб., прибыль на социальное развитие 145,34 тыс. руб., прибыль на прочие цели 3063,64 тыс. руб.;
на 2028 год в размере 250325,61 тыс. руб., в том числе: прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 246988,28 тыс. руб., прибыль на социальное развитие 151,15 тыс. руб., прибыль на прочие цели 3186,18 тыс. руб.;
на 2029 год в размере 204897,95 тыс. руб., в том числе: прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 201427,12 тыс. руб., прибыль на социальное развитие 157,20 тыс. руб., прибыль на прочие цели 3313,63 тыс. руб.;
на 2030 год в размере 205036,86 тыс. руб., в том числе: прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 201427,20 тыс. руб., прибыль на социальное развитие 163,49 тыс. руб., прибыль на прочие цели 3446,17 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- расшифровка статьи «Прибыль на социальное развитие» за 2024 год;
- карточка счета 91.02.5 за 2024 год по статье «Материальная помощь»;
- карточка счета 91.02.5 за 2024 год по статье «Оплата дополнительного отпуска, предусмотренная социальной политикой»;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2024 год;
- приказы о предоставлении материальной помощи за 2024 год;
- приказы о премировании персонала за 2024 год;  
- приказы о компенсации стоимости путевки за 2024 год;
- договор целевого денежного займа от 19.06.2019 № 283-19/ЭЛ с графиком гашения займа;
- договор целевого денежного займа от 25.01.2021 № 53-21/эл с графиком гашения займа; 
- договор АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание (редакция от 10.11.2025);
- договор банковского счета от 11.11.2008 АК Сберегательный банк РФ;
- договор Платформа ВТБ;
- положение о социальной политике;
- анализ мероприятий инвестиционной программы по источникам;
- обороты счета 67 за 2024 год;
- расшифровка статьи «Прибыль на прочие цели» за 2024 год;
- другие обосновывающие материалы.

В процессе экспертизы расходы по данной статье приняты к учету в необходимой валовой выручке:
на 2026 год в размере 66421,07 тыс. руб., в том числе: 
прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 63751,56 тыс. руб. в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы на 2026-2030 гг. от 30.10.2025 № 323 (в редакции от 19.12.2025); 
прибыль на социальное развитие 112,43 тыс. руб., на уровне факта несения расходов 2024 года в том числе: материальная помощь 27,14 тыс. руб., дополнительный отпуск (похороны) 35,38 тыс. руб., путевки сотрудникам 50,00 тыс. руб. в доле отнесения на ТКО ((27,14 тыс. руб. + 35,38 тыс. руб. + 50,00 тыс. руб.) * (250746,45 т / 250926,45 т) = 112,43 тыс. руб.); 
прибыль на прочие цели 2557,07 тыс. руб., расходы учтены по факту несения расходов в 2024 году, в том числе: услуги банка 2520,83 тыс. руб., госпошлина 36,24 тыс. руб., согласно данным по счет 91 «Прочие расходы» с распределением на ТКО, отмечаем, что данные расходы не поименованы для учета в нормативной прибыли, как в операционных расходах и неподконтрольных расходах, учтены регулятором применительно.

на 2027 год в размере 130723,17 тыс. руб., в том числе: 
прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 128053,66 тыс. руб. в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы на 2026-2030 гг. от 30.10.2025 № 323 (в редакции от 19.12.2025); 
прибыль на социальное развитие 112,43 тыс. руб., на уровне факта несения расходов 2024 года в том числе: материальная помощь 27,14 тыс. руб., дополнительный отпуск (похороны) 35,38 тыс. руб., путевки сотрудникам 50,00 тыс. руб. в доле отнесения на ТКО ((27,14 тыс. руб. + 35,38 тыс. руб. + 50,00 тыс. руб.) * (250746,45 т / 250926,45 т) = 112,43 тыс. руб.);
прибыль на прочие цели 2557,07 тыс. руб., расходы учтены по факту несения расходов в 2024 году, в том числе: услуги банка 2520,83 тыс. руб., госпошлина 36,24 тыс. руб., согласно данным по счет 91 «Прочие расходы» с распределением на ТКО, отмечаем, что данные расходы не поименованы для учета в нормативной прибыли, как в операционных расходах и неподконтрольных расходах, учтены регулятором применительно.

на 2028 год в размере 340744,68 тыс. руб., в том числе: 
прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 338075,17 тыс. руб. в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы на 2026-2030 гг. от 30.10.2025 № 323 (в редакции от 19.12.2025); 
прибыль на социальное развитие 112,43 тыс. руб., на уровне факта несения расходов 2024 года в том числе: материальная помощь 27,14 тыс. руб., дополнительный отпуск (похороны) 35,38 тыс. руб., путевки сотрудникам 50,00 тыс. руб. в доле отнесения на ТКО ((27,14 тыс. руб. + 35,38 тыс. руб. + 50,00 тыс. руб.) * (250746,45 т / 250926,45 т) = 112,43 тыс. руб.);
прибыль на прочие цели 2557,07 тыс. руб., расходы учтены по факту несения расходов в 2024 году, в том числе: услуги банка 2520,83 тыс. руб., госпошлина 36,24 тыс. руб., согласно данным по счет 91 «Прочие расходы» с распределением на ТКО, отмечаем, что данные расходы не поименованы для учета в нормативной прибыли, как в операционных расходах и неподконтрольных расходах, учтены регулятором применительно.

на 2029 год в размере 295183,52 тыс. руб., в том числе: 
прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 292514,01 тыс. руб. в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы на 2026-2030 гг. от 30.10.2025 № 323 (в редакции от 19.12.2025);
прибыль на социальное развитие 112,43 тыс. руб., на уровне факта несения расходов 2024 года в том числе: материальная помощь 27,14 тыс. руб., дополнительный отпуск (похороны) 35,38 тыс. руб., путевки сотрудникам 50,00 тыс. руб. в доле отнесения на ТКО ((27,14 тыс. руб. + 35,38 тыс. руб. + 50,00 тыс. руб.) * (250746,45 т / 250926,45 т) = 112,43 тыс. руб.);
прибыль на прочие цели 2557,07 тыс. руб., расходы учтены по факту несения расходов в 2024 году, в том числе: услуги банка 2520,83 тыс. руб., госпошлина 36,24 тыс. руб., согласно данным по счет 91 «Прочие расходы» с распределением на ТКО, отмечаем, что данные расходы не поименованы для учета в нормативной прибыли, как в операционных расходах и неподконтрольных расходах, учтены регулятором применительно.

на 2030 год в размере 396898,18 тыс. руб., в том числе: 
прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 394228,67 тыс. руб. в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы на 2026-2030 гг. от 30.10.2025 № 323 (в редакции от 19.12.2025); 
прибыль на социальное развитие 112,43 тыс. руб., на уровне факта несения расходов 2024 года в том числе: материальная помощь 27,14 тыс. руб., дополнительный отпуск (похороны) 35,38 тыс. руб., путевки сотрудникам 50,00 тыс. руб. в доле отнесения на ТКО ((27,14 тыс. руб. + 35,38 тыс. руб. + 50,00 тыс. руб.) * (250746,45 т / 250926,45 т) = 112,43 тыс. руб.);
прибыль на прочие цели 2557,07 тыс. руб., расходы учтены по факту несения расходов в 2024 году, в том числе: услуги банка 2520,83 тыс. руб., госпошлина 36,24 тыс. руб., согласно данным по счет 91 «Прочие расходы» с распределением на ТКО, отмечаем, что данные расходы не поименованы для учета в нормативной прибыли, как в операционных расходах и неподконтрольных расходах, учтены регулятором применительно.

Инвестиционная программа утверждена постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2025 № 323 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд», в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2026-2030 годы» (в редакции от 19.12.2025 № 772) при этом источниками возврата кредитных ресурсов при тарифном регулировании определены нормативная прибыль и амортизация. 

Расчетная предпринимательская прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.
Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации не устанавливается для регулируемой организации: являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; владеющей объектом (объектами) в области обращения с твердыми коммунальными отходами исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.
Согласно пункту 46 Основ ценообразования текущие расходы регулируемой организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Предприятием в целях учета затраты по данной статье заявлены: 
на 2026 год 30130,43 тыс. руб.;
на 2027 год 32823,11 тыс. руб.;
на 2028 год 34262,27 тыс. руб.;
на 2029 год 37426,98 тыс. руб.;
на 2030 год 25151,77 тыс. руб.

В процессе экспертизы расчетная предпринимательская прибыль рассчитана в соответствии с Методическими указаниями и определена регулирующим органом:
на 2026 год 24166,79 тыс. руб.;
на 2027 год 26632,08 тыс. руб.;
на 2028 год 27737,29 тыс. руб.;
на 2029 год 31046,62 тыс. руб.;
на 2030 год 22154,58 тыс. руб.

Величина изменения необходимой валовой выручки, 
проводимого в целях сглаживания
В соответствии с пунктом 37 Методических указаний величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитывается в размере не более 12% необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета сглаживания, по формулам:
[image: ]

[image: ]
где:
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;
НД - норма доходности на капитал, инвестированный после начала долгосрочного периода регулирования;
[image: ] - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;
[image: ] - необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания предприятием не заявлена, РЭК Кузбасса не рассматривалась, показатель [image: ]равен нулю. 

Размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов
[bookmark: Par12]Пунктом 48 Методических указаний определено, что размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов рассчитывается по формуле:
[image: ]
где:
[image: ] - величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с пунктом 51 настоящих Методических указаний;
[image: ] - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема услуг в (i-2)-м году и тарифов, установленных на (i-2)-й год в соответствии с настоящими Методическими указаниями, без учета уровня собираемости платежей.

В соответствии с пунктом 51 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на (i-2)-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, [image: ], рассчитывается по формуле:
[image: ]
где:
[image: ] - операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с формулой 22 пункта 52 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - фактические неподконтрольные расходы в (i-2)-ом году, которые определены на основании документально подтвержденных имевших место неподконтрольных расходов, тыс. руб.;
[image: ] - расходы на приобретение энергетических ресурсов в (i-2)-м году, определенные в соответствии с формулой 23 пункта 52 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - фактические расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, определенные по итогам (i-2)-го года по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.;
[image: ] - фактическая нормативная прибыль на (i-2)-й год, тыс. руб.;
РПi-2 - расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;
[image: ] - величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;
[image: ] - величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.;
[image: ] - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности, учтенная при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. руб.
При определении фактических значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период.

Согласно пункту 52 Методических указаний операционные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формулам:
[bookmark: Par48][image: ]
[bookmark: Par50][image: ]
где:
i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;
[image: ] - операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;
ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;
ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;
[image: ], ИПЦj - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;
Wj, Wj-1 - количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в году i, (i-1), тонн;
[image: ] - расходы на приобретение энергетических ресурсов в году (i-2), тыс. руб.;
Vi-2,z - объем потребления z-го энергетического ресурса, учтенный при установлении тарифов в (i-2)-м году.
В случае, если удельный расход энергетического ресурса установлен в соответствии с пунктом 56 Основ ценообразования в качестве долгосрочного параметра регулирования при определении показателя Vi-2,z используется значение долгосрочного параметра регулирования;
[image: ] - фактический объем и (или) масса твердых коммунальных отходов в (i-2)-м году, тыс. тонн (тыс. куб. м);
[image: ] - объем и (или) масса твердых коммунальных отходов, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год, тыс. тонн (тыс. куб. м);
[image: ] - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса в i-м году.

Также, согласно п. 47 Методических указаний, в целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при расчете показателя [image: ]учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом.
При корректировке долгосрочных тарифов во второй долгосрочный период регулирования рассчитанный в соответствии с положениями Методических указаний показатель [image: ]учитывается при установлении НВВ начиная с 3-го года второго долгосрочного периода регулирования.
В связи с тем, что для ООО «ЭкоЛэнд» долгосрочный период 2026-2030гг. является вторым (или следующим) долгосрочным периодом регулирования, а 2026 год, соответственно, 1-м годом второго (или следующего) долгосрочного периода регулирования, размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов [image: ]на 2026 год для ООО «ЭкоЛэнд» не рассчитывается.
Предприятием в целях учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье заявлены на уровне 93462,56 тыс. руб. на 2026 год, учитывая вышеизложенное регулирующим органом показатель [image: ]на 2026 не рассчитывался.

«Экономически обоснованные расходы,
 не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов»
В соответствии с п. 11 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.
Организацией не заявлены для учета в необходимой валовой выручке                  расходы по данной статье на 2026 год. 
Регулятором произведен анализ представленных документов, который показал, что по наблюдается отклонение фактических значений от плановых за 2024 год, так по следующим статьям затрат:
- «Аренда земли» план соответствует значению 40,84 тыс. руб., факт соответствует значению 71,20 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения составляет 30,36 тыс. руб., 
- «Транспортный налог» план соответствует значению 190,93 тыс. руб., факт соответствует значению 192,84 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения составляет 1,91 тыс. руб., 
- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» план соответствует значению 5065,13 тыс. руб., факт соответствует значению 5639,87 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения составляет 574,74 тыс. руб.,
- «Налог на прибыль» план соответствует значению 0,00 тыс. руб., факт соответствует значению 41823,93 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения составляет 41823,93 тыс. руб., 
- «Налог на имущество» план соответствует значению 0,00 тыс. руб., факт соответствует значению 87,95 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения составляет 87,95 тыс. руб., 
- «Прибыль на прочие цели (% по займам 2021-2025 год)» план соответствует значению 0,00 тыс. руб., факт соответствует значению 2837,30 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения составляет 2837,30 тыс. руб., 
Общая сумма, принятая регулятором, составляет 45356,19 тыс. руб. Фактические значения подтверждены представленными оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам бухгалтерского учета, а также первичной документацией. Расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению. 
Расходы по статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов» приняты на 2026 год в размере 45356,19 тыс. руб., на 2027-2030 годы расходы не принимались.
При расчете НВВ на долгосрочный период 2026-2030 годы показатель «Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов» не предусмотрен в формульной части, но учтен регулятором применительно.

«Экономически не обоснованные доходы»
В соответствии с п. 12 Основ ценообразования экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования исключаются из необходимой валовой выручки при установлении тарифов.
Расходы по данной статье организацией для учета в необходимой валовой выручке не заявлены.
В процессе экспертизы регулятором в данной статье учтены экономически необоснованные доходы за 2024 год, полученные организацией в результате фактического неосвоения средств, в том числе:
- «Расходы на приобретение энергетических ресурсов» план соответствует значению 12686,29 тыс. руб., факт соответствует значению 7767,92 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения составляет (-4918,37) тыс. руб., 
- «Амортизация основных средств (производственной программы 2024 год)» план соответствует значению 32198,62 тыс. руб., факт соответствует значению 30494,39 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения составляет (-1704,23) тыс. руб., 
- «Прибыль на социальное развитие» план соответствует значению 126,42 тыс. руб., факт соответствует значению 112,43 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения составляет (-13,99) тыс. руб.
Недостижение плановых показателей подтверждено представленными оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам бухгалтерского учета и первичной документацией.
Данные суммы подлежат исключению из состава необходимой валовой выручки в соответствии с п. 12 Основ ценообразования в соответствующих периодах.
Расходы по статье «Экономически не обоснованные доходы» приняты на 2026 год в размере (-6636,59) тыс. руб., на 2027-2030 годы расходы не принимались. Расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению.
При расчете НВВ на долгосрочный период 2026-2030 годы показатель «Экономически не обоснованные доходы» не предусмотрен в формульной части, но учтен регулятором применительно.

«Недополученные доходы»
В соответствии с п. 11 Методических указаний в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов, или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на третий годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.
Организацией не заявлены для учета в необходимой валовой выручке                  недополученные доходы на 2026 год. 
Регулятором произведен анализ представленных документов, который показал, что по наблюдается отклонение фактических значений от плановых по объемам реализации за 2024 год, так плановое значение объемов реализации утверждено на 2024 год в размере 251943,53 тонн, фактическое значение объемов составило 250746,45 тонн, отклонение в сторону уменьшения (-1197,08) тонн.
При этом выручка по плану 2024 года была предусмотрена в размере 517153,27 тыс. руб., фактическая выручка составила 516367,87 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения соответствует значению (-784,40) тыс. руб.

Расходы по статье «Недополученные доходы» приняты на 2026 год в размере 784,40 тыс. руб., на 2027-2030 годы расходы не принимались. Расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению.
При расчете НВВ на долгосрочный период 2026-2030 годы показатель «Недополученные доходы» не предусмотрен в формульной части, но учтен регулятором применительно.

Величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы
Согласно пункту 49 Методических указаний величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы рассчитывается по формуле:
[image: ]
где:
[image: ] - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;  
- объем фактического исполнения инвестиционной программы по объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего периода, тыс. руб.;
[image: ] - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, тыс. руб.
При расчете показателей [image: ], [image: ], [image: ] не учитываются объекты, финансирование которых в соответствии с утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами предусмотрено за счет бюджетной системы бюджетов Российской Федерации.

Инвестиционная программа утверждена постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2020 № 464 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ), в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 - 2025 годы».
Показатель[image: ], равен значению 1976,63 тыс. руб. (17944,49 тыс. руб. * (19921,12 тыс. руб. / 17944,49 тыс. руб. - 1) = 1976,63 тыс. руб.).
При расчете НВВ на долгосрочный период 2026-2030 годы показатель[image: ] не предусмотрен в формульной части, но учтен регулятором применительно.
Информация о плановых и фактических значениях, используемых в расчете показателя представлена в Таблице 33. 

Таблица 33
[image: ]

Корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении показателей эффективности
Согласно пункту 50 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности.
[image: ]
где:
1. Аi-2 - обобщенный показатель эффективности объектов, используемых в области обращения с твердыми коммунальными отходами, рассчитанный в соответствии с формулой:
[image: ]
где:
[image: ] - фактическое значение j-го показателя эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м периоде регулирования, рассчитанное в соответствии с Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 424 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 21, ст. 3020) (далее - Правила определения показателей эффективности);
[image: ] - плановое значение j-го показателя эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в (i-2)-м периоде регулирования, рассчитанное в соответствии с Правилами определения показателей эффективности;
bj - весовой коэффициент, определяемый с учетом следующего:
[image: ]
2. Пкор,i-2 - максимальная корректировка i-го года, определяемая следующим образом:
для 2017 года: Пкор 2017 = 1;
для 2018 года: Пкор 2018 = 1;
для 2019 года: Пкор 2019 = 2;
начиная с 2020 года: Пкор 2020 = 3.
К показателям эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов относятся:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.07.2018 № 815)
а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;
б) количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.07.2018 № 815)

К показателю эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов относится:
- доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.07.2018 № 815)
Плановые значения показателей эффективности в отношении регулируемой организации на отчетный 2024 год утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2020 № 466 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)». Анализ плановых и фактических показателей приведены в Таблице 34.
Таблица 34 
Показатели эффективности объектов, используемых
 для захоронения и обработки твердых коммунальных отходов
	№ п/п
	Наименование показателя
	План 2024 год
	Факт 2024 год

	1
	2
	3
	4

	1. Обработка твердых коммунальных отходов

	1.1.
	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку
	10
	10,06

	2. Захоронение твердых коммунальных отходов

	2.1.
	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
	Не более 7
	0

	2.2.
	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
	-
	-




В качестве обосновывающих документов по данной статье предприятием представлены следующие материалы:
- раздел 6 «Показатели эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» факт 2024 года;
- расчет доли утилизированных отходов за 2024 год;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2024 год.
Учитывая достижение показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в 2024 году показатель [image: ]  равен нулю.


Исходя из анализа экономической обоснованности расходов необходимая валовая выручка по захоронению твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» определена регулирующим органом на 2026-2030 годы на следующем уровне по годам соответственно:


ТРi = ОРi + НРi + РЭi (тыс. руб.), (2)

[image: ]


ТР2026 = 402268,93 + 10849,46 + 11829,86 = 424948,25 тыс. руб.
НВВ2026 = 424948,25 + 58387,53 + 66421,07+ 24166,79 + 0 + 41480,63 (45356,19 + + (-6636,59) + 784,40 + 1976,63) = 615404,26 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:
          - с 01.01.2026 по 30.09.2026 – 461553,20 тыс. руб.;
          - с 01.10.2026 по 31.12.2026 – 153851,07 тыс. руб.


ТР2027 = 414176,09 + 13332,36 + 18675,67 = 446184,13 тыс. руб.
НВВ2027 = 446184,13 + 86457,43 + 130723,17 + 26632,08+ 0 + 0 =
 = 689996,80 тыс. руб.,


в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:
          - с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 307702,54 тыс. руб.;
          - с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 382294,26 тыс. руб.


ТР2028 = 426435,70 + 15815,06 + 19590,78 = 461841,55 тыс. руб.
НВВ2028 = 461841,55 + 92904,34 + 340744,68 + 27737,29 + 0 + 0 =
= 923227,86 тыс. руб.,


в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:
          - с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 382293,77 тыс. руб.;
          - с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 540934,09 тыс. руб.


ТР2029 = 439058,20 + 25744,78 + 20550,73 = 485353,71 тыс. руб.
НВВ2029 = 485353,71 + 135578,73 + 295183,52 + 31046,62 + 0 + 0 =
= 947162,58 тыс. руб.,


в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:
          - с 01.01.2029 по 30.06.2029 – 473581,29 тыс. руб.;
          - с 01.07.2029 по 31.12.2029 – 473581,29 тыс. руб.


ТР2030 = 277612,16 + 17690,59 + 14080,20 = 309382,95 тыс. руб.
НВВ2030 = 309382,95 + 133708,71 + 396898,18 + 22154,58 + 0 + 0 =
= 862144,42 тыс. руб.,


в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:
          - с 01.01.2030 по 30.06.2030 – 290831,89 тыс. руб.;
          - с 01.07.2030 по 31.12.2030 – 571312,53 тыс. руб.

Распределение НВВ в 2026 году по периодам производится исходя из не превышения уровня тарифа с 01.01.2026 по 01.09.2026 над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2025 года с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 20.11.2025 № 1834 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Распределение НВВ в 1 полугодии 2027 года над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2026 года, далее по годам соответственно на основании положений п. 7 Основ ценообразования, которым предусмотрено, что тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. 

Расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов
В соответствии с пунктом 14 Общих принципов формирования тарифов Методических указаний расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов на очередной период регулирования (каждый год в течение долгосрочного периода регулирования) определяется в соответствии с Приложениями 2, 3 к Методическим указаниям на основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов и заключенных регулируемой организацией договоров на оказание услуг.
В случае, если в соответствии с территориальной схемой происходит изменение зоны (территории), с которой твердые коммунальные отходы поступают на объект по обращению с отходами, либо происходит изменение количества и состава твердых коммунальных отходов, поступающих на объект, в том числе в связи с осуществлением обработки и обезвреживания отходов на иных объектах, такие изменения учитываются при определении объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с данными, представленными в территориальной схеме, и (или) расчетом регулируемой организации.
Предприятием предложена масса захоронения твердых коммунальных отходов:
на 2026 год в размере 300280,94 тонн; 
на 2027 год в размере 300280,94 тонн; 
на 2028 год в размере 300280,94 тонн; 
на 2029 год в размере 300280,94 тонн; 
на 2030 год в размере 166822,74 тонн. 
В качестве обосновывающих документов предприятием представлены следующие материалы:
- отчет по поступившим на полигон ООО «ЭкоЛэнд» отходам за 2024 год;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2024 год;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за 2024 год;
- расчет объема оказываемых услуг по захоронению ТКО на 2026-2030 годы в формате Приложения к Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- договор оказания услуг по обращению с отходами с региональным оператором по зоне деятельности «ЮГ» от 20.12.2024 № 185-24/эт / № 951-24/эл;
- другие обосновывающие материалы.

Следует отметить, что на момент утверждения тарифов на период 2026-2030 годы в распоряжении регулирующего органа имеется информация о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данные о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года и соответствующие подтверждающие документы. 
Кроме того, в соответствии с территориальной схемой происходит территориальное изменение, в соответствии с которым твердые коммунальные отходы Киселевского городского округа до 2026 года поступали для захоронения на полигон ООО «Феникс» и полигон ООО «Чистый город», начиная с 2026 года твердые коммунальные отходы будут поступать на мусороперегрузочную станцию Киселевского городского округа, после чего на мусоросортировочный комплекс в Новокузнецком городском округе ООО «ЭкоЛэнд». Информация об объектах инфраструктуры на 2026-2030 годы представлена в Таблице 35 «Приложение Б2. Сводная информация об объектах инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами». 

Таблица 35 
[image: ]


В процессе экспертизы планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов с учетом календарной разбивки составляет:
- на период с 01.01.2026 по 30.09.2026 – 219605,57 тонны;
- на период с 01.10.2026 по 31.12.2026 – 73201,86 тонны;
- на период с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 146403,72 тонны;
- на период с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 146403,72 тонны;
- на период с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 146403,72 тонны;
- на период с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 146403,72 тонны;
- на период с 01.01.2029 по 30.06.2029 – 146403,72 тонны;
- на период с 01.07.2029 по 31.12.2029 – 146403,72 тонны;
- на период с 01.01.2030 по 30.06.2030 – 89908,34 тонны;
- на период с 01.07.2030 по 31.12.2030 – 89908,34 тонны.

Для расчета объемов специалистом использовались сведения о фактических объемах реализации за 2024 год, в соответствии с представленной в материалах тарифного дела информацией, а также данные о фактических объемах за 2020-2023 гг., представленные в предыдущих тарифных делах. Расчет массы захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с Методическими указаниями представлен в Таблице 36.

Таблица 36
[image: ]

Дополнительные поступающие твердые коммунальные отходы от Киселевского городского округа приняты в расчет по территориальной схеме исходя из объема, предусмотренного на 2025 год, сниженные на 10% (выборка полезных фракций) в размере 42471,00 тонн ((14280+32910) * 90% = 47471,00).
 В 2030 году объемы захоронения снижены на 50 % в связи с запланированным вводом в эксплуатацию объекта обезвреживания «Линия компостирования в г. Новокузнецк ООО «ЭкоЛэнд».  

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
В соответствии с пунктом 7 Общих принципов формирования тарифов тарифы рассчитываются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.
Учитывая результаты анализа, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить для организации предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов с учетом календарной разбивки:

Таблица 37 
Предельные тарифы
 на захоронение твердых коммунальных отходов 
ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк) 
с 01.01.2026 по 31.12.2030

	Предприятие
	Год долгосрочного периода
	Календарная разбивка
	Тарифы, руб./тонна
	Рост к предыдущему периоду, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Захоронение твердых коммунальных отходов

	ООО «ЭкоЛэнд»
	2026
	с 01.01.2026
 по 30.09.2026
	2101,74
	(-29,8)

	
	
	с 01.10.2026 
по 31.12.2026
	2101,74
	0

	
	2027
	с 01.01.2027
 по 30.06.2027
	2101,74
	0

	
	
	с 01.07.2027 
по 31.12.2027
	2611,23
	24,2

	
	2028
	с 01.01.2028
 по 30.06.2028
	2611,23
	0

	
	
	с 01.07.2028
по 31.12.2028
	3694,81
	41,5

	
	2029
	с 01.01.2029
 по 30.06.2029
	3234,76
	(-12,5)

	
	
	с 01.07.2029 
по 31.12.2029
	3234,76
	0

	
	2030
	с 01.01.2030
 по 30.06.2030
	3234,76
	0

	
	
	с 01.07.2030 
по 31.12.2030
	6354,39
	96,4



* справочно: тарифы, установленные органом регулирования в предыдущем периоде регулирования:
	- с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 2602,77 руб./т;
	- с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 2994,45 руб./т.




Приложение 1
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Приложение № 337 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные параметры
 регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)
на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

	Наименование услуги
	Период
	Базовый уровень операционных
расходов,
тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/т)

	Захоронение твердых коммунальных отходов
	2026
	402268,93
	х
	5,34

	
	2027
	х
	1
	8,14

	
	2028
	х
	1
	8,14

	
	2029
	х
	1
	8,14

	
	2030
	х
	1
	8,14




















Приложение № 338 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа
ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)
в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «ЭкоЛэнд»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	654080, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А, 
2 этаж, каб.9

	Лицо, ответственное за разработку производственной программы 
	Генеральный директор 
ООО «ЭкоЛэнд» 
Аниканов Дмитрий Сергеевич

	Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы
	
Тел. 8(3843) 99-15-60, 99-16-55,
электронная почта oooecoland@mail.ru


	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32

	Должностное лицо, утвердившее производственную программу
	Председатель РЭК Кузбасса
Малюта Дмитрий Владимирович

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы
	8(3842) 36-28-28,
электронная почта delo@ recko.ru

	Период реализации
	с 01.01.2026 по 31.12.2030
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Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Захоронение твердых коммунальных отходов

	Приобретение спецтехники
	2026
	51516,31
	Замена изношенного оборудования
	-
	-

	
	2027
	55538,30
	
	
	

	
	2028
	48029,87
	
	
	

	
	2029
	45510,82
	
	
	

	
	2030
	44781,06
	
	
	













Раздел 3. Планируемые объемы
 размещаемых твердых коммунальных отходов

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    
по 30.06.
	с 01.07.   
  по 31.12.
	с 01.01.    
по 30.06.
	с 01.07.   
  по 31.12.
	с 01.01.   
 по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Объем захоронения твердых коммунальных отходов 
	т
	219606
	73202
	146404
	146404
	146404
	146404
	146404
	146404
	89908
	89908
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Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	[bookmark: _Hlk41559039]Наименование показателя
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	[bookmark: _Hlk41559057]
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.    
по 31.12.
	с 01.01.    
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.
	с 01.01.   
 по 30.06.
	с 01.07.    
 по 31.12.
	с 01.01.   
 по 30.06.
	с 01.07.    
 по 31.12.
	с 01.01.   
 по 30.06.
	с 01.07.  
 по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб.
	461 553
	153 851
	307 703
	382 294
	382 294
	540 934
	473 581
	473 581
	290 832
	571 313








11


Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное захоронение твердых коммунальных отходов
	01.01.2026 
	31.12.2030





































Раздел 6. Показатели эффективности объектов,
 используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидаемые значения 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Захоронение твердых коммунальных отходов

	[bookmark: _Hlk43363491]1.1.
	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
	0
	Не 
более 
7
	Не более 7
	Не более 7
	Не более 7
	Не более 7
	Не более 7

	1.2.
	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Обработка твердых коммунальных отходов

	2.1.
	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку
	10,06
	10
	10
	10
	10
	10
	10
















      Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за 2019-2024 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	1
	2
	3

	2019 год

	1.
	Приобретение фронтального погрузчика
	1164,30

	2.
	Приобретение телескопического погрузчика
	2043,30

	3.
	Приобретение бульдозера
	2343,30

	4.
	Приобретение спецтехники
	0

	5.
	Приобретение самосвала 2 ед.
	1845,80

	Итого:
	7396,81

	2020 год

	1.
	Приобретение фронтального погрузчика
	2328,62

	2.
	Приобретение телескопического погрузчика
	2043,31

	3.
	Приобретение бульдозера
	2163,05

	4.
	Приобретение спецтехники
	480,13

	5.
	Приобретение самосвала 2 ед.
	1106,56

	Итого:
	8121,67

	2021 год

	1.
	Приобретение дробильной установки и магнитного сепаратора для обработки КГО
	4048,48

	2.
	Приобретение магнитного сепаратора
	83,11

	3.
	Приобретение технологической линии сортировки
	0,00

	4.
	Приобретение пресса горизонтального 
с автоматической обвязкой кип вторсырья
	999,07

	5.
	Приобретение конвейера подающего 
L-образного ленточно-цепного
	854,85

	6.
	Приобретение пресса для пакетирования металлолома
	481,54

	7.
	Приобретение пресс хвостов XTY 2000 W 110110-150 с обогревом масла
	1311,68

	8.
	Приобретение шкафа управления и маслостанции для пресса XTY 2000 W 110110-150
	588,21

	9.
	Приобретение катка уплотнителя TANA
	5508,92

	10.
	Приобретение мультилифта Scania P440BBX4HZ с системой крюкового захвата – 2 ед. со сменными кузовами (бункерами) – 4 ед. к мультилифту
	2256,20


	Итого:
	16132,06

	1
	2
	3

	2022 год

	1.
	Приобретение дробильной установки и магнитного сепаратора для обработки КГО
	4048,48

	2.
	Приобретение магнитного сепаратора
	168,80

	3.
	Приобретение технологической линии сортировки
	1723,85

	4.
	Приобретение пресса горизонтального 
с автоматической обвязкой кип вторсырья
	999,07

	5.
	Приобретение конвейера подающего 
L-образного ленточно-цепного
	854,85

	6.
	Приобретение пресса для пакетирования металлолома
	481,54

	7.
	Приобретение пресс хвостов XTY 2000 W 110110-150 с обогревом масла
	1311,68

	8.
	Приобретение шкафа управления и маслостанции для пресса XTY 2000 W 110110-150
	588,21

	9.
	Приобретение катка уплотнителя TANA
	5508,92

	10.
	Приобретение мультилифта Scania P440BBX4HZ с системой крюкового захвата – 2 ед. со сменными кузовами (бункерами) – 4 ед. к мультилифту
	4786,50

	11.
	Фронтальный погрузчик
	336,11

	Итого:
	20808,01

	2023 год

	1.
	Приобретение дробильной установки и магнитного сепаратора для обработки КГО
	4048,48

	2.
	Приобретение магнитного сепаратора
	168,81

	3.
	Приобретение технологической линии сортировки
	8444,78

	4.
	Приобретение пресса горизонтального 
с автоматической обвязкой кип вторсырья
	999,08

	5.
	Приобретение конвейера подающего 
L-образного ленточно-цепного
	854,85

	6.
	Приобретение пресса для пакетирования металлолома
	481,54

	7.
	Разрыватель пакетов
	390,26

	8.
	Приобретение пресс хвостов XTY 2000 W 110110-150 с обогревом масла
	1311,68

	9.
	Приобретение шкафа управления и маслостанции для пресса XTY 2000 W 110110-150
	588,21

	1
	2
	3

	10.
	Приобретение катка уплотнителя TANA
	5508,92

	11.
	Приобретение мультилифта Scania P440BBX4HZ с системой крюкового захвата – 2 ед. со сменными кузовами (бункерами) – 4 ед. к мультилифту
	4786,50

	12.
	Фронтальный погрузчик
	504,17

	Итого:
	28087,27

	2024 год

	1.
	Приобретение дробильной установки и магнитного сепаратора для обработки КГО
	4048,48

	2.
	Приобретение магнитного сепаратора
	168,81

	3.
	Приобретение технологической линии сортировки
	8444,78

	4.
	Приобретение пресса горизонтального 
с автоматической обвязкой кип вторсырья
	999,07

	5.
	Приобретение конвейера подающего 
L-образного ленточно-цепного
	854,85

	6.
	Приобретение пресса для пакетирования металлолома
	481,54

	7.
	Разрыватель пакетов
	2341,55

	8.
	Приобретение пресс хвостов XTY 2000 W 110110-150 с обогревом масла
	1310,73

	9.
	Приобретение шкафа управления и маслостанции для пресса XTY 2000 W 110110-150
	587,79

	10.
	Приобретение катка уплотнителя TANA
	5504,97

	11.
	Приобретение мультилифта Scania P440BBX4HZ с системой крюкового захвата – 2 ед. со сменными кузовами (бункерами) –       4 ед. к мультилифту
	4783,06

	12.
	Фронтальный погрузчик
	503,81

	13.
	Автомобиль-самосвал SHACMAN
	464,94

	Итого:
	30494,39
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Приложение № 339 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025
	


Предельные тарифы 
на захоронение твердых коммунальных отходов 
ООО «ЭкоЛэнд» (Новокузнецкий городской округ)
на период с 01.01.2026 по 31.12.2030


	Наименование услуги
	Тариф, руб./т (без НДС)

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	Захоронение твердых коммунальных отходов
	2 101,74
	2 101,74
	2 101,74
	2 611,23
	2 611,23
	3 694,81
	3 234,76
	3 234,76
	3 234,76
	6 354,39




Приложение № 340 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год (с учетом корректировки)
	2024 год факт
	2025 год (с учетом корректировки)
	2026 год
	2026 год 
	Обоснование отклонений

	
	
	
	
	Утверждено регулирующим органом
	
	Утверждено регулирующим органом
	Предложение организации
	Предложение регулирующего органа
	с 01.01.2026 по30.09.2026
	с 01.10.2026 по31.12.2026
	

	
	1
	Общий объём, в том числе:
	т
	251 943,53
	250 746,45
	265 006,49
	300 280,94
	292 807,43
	219 605,57
	73 201,86
	учтено в соответствии с расчетом, выполненным по методическим указаниям, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО"Феникс", ООО "Чистый город"

	
	2
	Себестоимость
	тыс. руб.
	319 040,48
	409 151,85
	360 227,21
	602 608,60
	483 335,77
	362 501,83
	120 833,94
	 

	ЭР
	2.1
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	12 686,29
	7 767,92
	14 520,37
	20 667,48
	11 829,86
	8 872,39
	2 957,46
	 

	ЭР
	2.1.1
	Средний тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	6,44
	4,99
	7,01
	7,39
	6,46
	6,46
	6,46
	 

	ЭР
	2.1.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	1 970,20
	1 289,81
	2 072,35
	2 798,55
	1 563,99
	1 172,99
	391,00
	 

	 
	2.1.3
	Удельный расход энергии
	кВт.ч/т
	7,82
	5,14
	7,82
	9,32
	5,34
	5,34
	5,34
	на уровне ДПР

	 
	 
	Энергия СН 2 (1-20 кВ)
	тыс руб
	 
	6 431,05
	 
	 
	10 098,60
	7 573,95
	2 524,65
	 

	 
	 
	Тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	 
	4,99
	 
	 
	6,46
	6,46
	6,46
	рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2024 года (4,99руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 114,4% на 2025 год, 113,2% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025)

	 
	 
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	 
	1 289,81
	 
	 
	1 563,99
	1 172,99
	391,00
	рассчитано исходя из фактического  потребления 2024 года 1340,16 тыс.кВт.ч с учетом дополнительного расхода электроэнергии (мобильный измельчитель PRONAR VRW 2,85) 274,176 тыс.кВт.ч, в доле отнесения на захоронение ТКО согласно скорректированному расчету предприятия

	 
	 
	Заявленная мощность по СН 2
	тыс руб
	 
	1 336,87
	 
	 
	1 731,25
	1 298,44
	432,81
	 

	 
	 
	Тариф на заявленную мощность
	руб/МВт.ч
	 
	789,23
	 
	 
	1 022,06
	1 022,06
	1 022,06
	рассчитано исходя из среднего тарифа по факту 2024 года (789,23руб./МВт*ч без НДС) с учетом индексов Минэкономразвития России 114,4% на 2025 год, 113,2% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025)

	 
	 
	Годовой объем мощности
	МВт
	 
	1,69
	 
	 
	1,69
	1,27
	0,42
	учтено по факту 2024 года 

	ОР
	2.2
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	74 425,67
	100 003,56
	81 996,80
	203 509,42
	135 138,63
	101 353,97
	33 784,66
	исходя из заработной средней заработной платы и численности принятых в расчет

	ОР
	2.2.1
	среднемесячная оплата труда
	руб.
	 
	66 883,07
	 
	83 153,31
	77 398,57
	77 398,57
	77 398,57
	рассчитано исходя из данных статистики за январь-август 2025 года, учтена средняя заработная плата работников организаций по виду экономической деятельности "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", с учетом увеличения МРОТ до уровня 27093 руб. с уровня 22440 руб.

	ОР
	2.2.2
	численность производственного персонала
	чел.
	 
	124,60
	 
	204,00
	145,50
	145,50
	145,50
	фактическая за 2024 год, скорректированная на изменение массы принятых ТКО

	ОР
	2.3
	Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих
	тыс. руб.
	22 588,20
	16 965,73
	24 886,03
	34 525,62
	40 541,59
	30 406,19
	10 135,40
	30% от ФОТ в соответствии с действующим законодательством

	А
	2.4
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	55 641,55
	52 501,22
	69 418,85
	58 467,22
	58 387,53
	43 790,65
	14 596,88
	 

	 
	2.4.1
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	12 325,37
	12 434,67
	11 181,36
	6 955,55
	6 871,22
	5 153,41
	1 717,80
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО

	 
	2.4.2
	Амортизация основных средств (производственной программы 2026-2030 СУЩЕСТВУЮЩИЕ)
	тыс. руб.
	32 198,62
	30 648,39
	44 508,35
	51 511,67
	44 477,84
	33 358,38
	11 119,46
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО

	 
	2.4.3
	Амортизация основных средств (производственной программы 2026-2030 ПРИОБРЕТЕНИЕ)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	7 038,47
	5 278,85
	1 759,62
	согласно расчету предприятия

	 
	2.4.4
	Амортизация основных средств (инвестиционная программа 2021-2025)
	тыс. руб.
	11 117,55
	9 418,16
	13 729,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.5
	Аренда земли и основных средств
	тыс. руб.
	40,84
	71,20
	68,18
	71,20
	71,20
	53,40
	17,80
	принято на уровне фактических расходов 2024 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 № 04-2999 (71,19641 тыс. руб. = (71,35455 тыс. руб. *99,85%* (250746,45/250926,45))

	ОР
	2.6
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	7 141,81
	14 928,33
	7 868,33
	17 197,76
	16 480,64
	12 360,48
	4 120,16
	 

	ОР
	2.6.4
	Прочие
	тыс. руб.
	7 141,81
	14 928,33
	7 868,33
	17 197,76
	16 480,64
	12 360,48
	4 120,16
	принято на уровне фактических расходов 2024 года материалов с учетом исключения расходов в части расходов не относящихся к производственным процессам согласно расчету регулятора, в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год 16480,64т.р.= ((14936,41706-167,272-28,7733-133,23098-91,39193-41,8545-63,694)*1,09*1,051*(250746,45/250926,45))

	ОР
	2.7
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	61 235,65
	90 866,25
	66 114,09
	117 503,55
	79 701,10
	59 775,83
	19 925,28
	 

	ОР
	2.7.2
	Изоляция уплотненных ТКО
	тыс. руб.
	5 887,03
	8 720,38
	6 485,90
	8 714,38
	6 039,03
	4 529,28
	1 509,76
	рассчитано исходя из факта несения расходов по статье "Изоляция уплотненных ТКО" 8726,64т.р. и объемом перевезенного изоляционного грунта 44755,34м3 согласно расчету предприятия, в пересчете на объемы необходимого грунта 27055м3 для изоляции плановых объемов захоронения в доле отнесения на ТКО по факту 2024 года с учетом индекса Минэкономразвития России на 2025 год 109%, на 2026 год 105,1% (8726,6444/44755,34*27055*(250746,45/250926,45)*1,09*1,051=6039,03)

	ОР
	2.7.3
	Прочие услуги производственного характера (вывоз стоков)
	тыс. руб.
	1 982,05
	5 561,77
	2 183,68
	6 407,28
	1 274,30
	955,73
	318,58
	рассчитано исходя из факта несения расходов в 2024 году с учетом индексов Минэкономразвития России на 2025 год 109%, на 2026 год 105,1%, в размере 1/5 части в связи с тем,что начиная с 2027 года предприятие введет в эксплуатацию новые очистные сооружения, которые позволят принимать стоки, которые ранее вывозились

	ОР
	2.7.4
	Основные материалы (проволока)
	тыс. руб.
	4 857,05
	1 396,79
	5 351,14
	1 609,13
	 
	0,00
	0,00
	отклонено по причине использования проволоки при реализации вторичного сырья на сумму 168184,74т.р. согласно счету 90.01.1 за 2024 год

	ОР
	2.7.5
	Запасные части
	тыс. руб.
	10 234,24
	23 987,93
	11 275,34
	40 127,36
	28 956,42
	21 717,31
	7 239,10
	учтено исходя из факта несения расходов 2024 года 24000,61т.р. по "запасным частям", за исключением приобретения дорогостоящих запасных частей 4650т.р., шин 4581,17т.р. насосы 3525т.р., с учетом индексов Минэкономразвития России на 2025 год 109%, на 2026 год 105,1% и учетом расходов на приобретение шин согласно расчету предприятия 4830,84т.р., дополнительным учетом запасных частей на вновь введенные ОС, в т.ч. модули мембранные 11264т.р., картриджи 84,398т.р., в доле на ТКО (250746,45/250926,45)

	ОР
	2.7.6
	Прочие материалы                  
	тыс. руб.
	8 229,49
	21 063,06
	9 066,66
	24 265,11
	11 822,16
	8 866,62
	2 955,54
	принято на уровне фактических расходов 2024 года материалов с учетом исключения неэффективных расходов согласно расчету регулятора, в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год 11822,16т.р.= (10327,12425*1,09*1,051*(250746,45/250926,45)) (прогноз от 26.09.2025)

	ОР
	2.7.7
	Газ природный
	тыс. руб.
	1 005,85
	815,57
	1 108,17
	939,55
	934,31
	700,73
	233,58
	рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025)

	ОР
	2.7.8
	Прочие
	тыс. руб.
	2 098,94
	3 246,94
	2 312,46
	3 740,54
	3 163,65
	2 372,74
	790,91
	принято на уровне фактических расходов 2024 года с учетом исключения неэффективных расходов (услуга по ведению закрыты лицевых счетов, услуги по подбору персонала в стиле рекламы), в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год 3163,65т.р.= ((3251,25555-464,27596-23,403)*1,09*1,051* (250746,45/250926,45)) (прогноз от 26.09.2025)

	ОР
	2.7.9
	Услуги охраны
	тыс. руб.
	8 158,73
	8 513,65
	8 988,70
	9 807,92
	9 753,15
	7 314,86
	2 438,29
	рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025)

	ОР
	2.7.10
	Услуги перевозки
	тыс. руб.
	41,45
	104,80
	45,67
	120,73
	 
	0,00
	0,00
	отклонено по причине того, что по факту 2024 года расходы по эвакуации автомобиля Hyundai HD 78 Q=3т не относятся к захоронению и обработке, расходы по доставке насоса авиасообщением имеют разовый характер, другие транспортные расходы должны учитываться в стоимости материалов склада (ТЗР)

	ОР
	2.7.11
	Услуги организации пассажирских перевозок
	тыс. руб.
	4 159,50
	4 450,77
	4 582,64
	5 127,38
	5 098,76
	3 824,07
	1 274,69
	рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025)

	НР
	2.7.12.1
	Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) захоронение
	тыс. руб.
	1 046,00
	1 046,00
	510,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.7.12.2
	Услуги аренды (лизинг технологической линии сортировки ПП) 
	тыс. руб.
	6 964,67
	6 964,67
	6 964,67
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.7.13
	Спецодежда
	тыс. руб.
	2 583,29
	2 589,33
	2 846,08
	2 982,96
	2 966,31
	2 224,73
	741,58
	рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025)

	ОР
	2.7.14
	Реагенты для установки по очистке фильтрата
	тыс. руб.
	3 987,35
	2 404,60
	4 392,97
	13 661,19
	9 693,01
	7 269,75
	2 423,25
	учтено исходя из расчетного значения по скорректированному предложению предприятия 9222,65т.р. (среднегодовое значение в ценах 2025 года с учетом работы в 2026 году имеющихся очистных сооружений, начиная с 2027 года до 2030 года новых очистных сооружений) с учетом индекса Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	ОР
	2.8
	Цеховые расходы в том числе:
	тыс. руб.
	18 837,99
	37 670,98
	20 754,34
	54 936,27
	42 256,43
	31 692,32
	10 564,11
	 

	ОР
	2.8.1
	заработная плата цехового персонала
	тыс. руб.
	9 014,00
	22 627,28
	9 930,97
	37 843,80
	24 836,88
	18 627,66
	6 209,22
	исходя из заработной средней заработной платы и численности принятых в расчет

	ОР
	2.8.1.1
	среднемесячная оплата труда цехового персонала 
	руб.
	 
	82 340,90
	 
	88 115,39
	77 398,57
	77 398,57
	77 398,57
	рассчитано исходя из данных статистики за январь-август 2025 года, учтена средняя заработная плата работников организаций по виду экономической деятельности "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", с учетом увеличения МРОТ до уровня 27093 руб. с уровня 22440 руб.

	ОР
	2.8.1.2
	численность цехового персонала
	чел.
	 
	22,90
	 
	35,80
	26,74
	26,74
	26,74
	фактическая за 2024 год, скорректированная на изменение массы принятых ТКО

	ОР
	2.8.2
	Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала
	тыс. руб.
	2 735,75
	4 126,03
	3 014,05
	6 900,72
	7 451,06
	5 588,30
	1 862,77
	30% от ФОТ в соответствии с действующим законодательством

	ОР
	2.8.3
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	1 366,45
	2 642,74
	1 505,46
	725,15
	699,89
	524,92
	174,97
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ, амортизация предлагается на уровне 699,89 тыс. руб., учтено исходя из расчетного значения по предложению предприятия 999,42951 тыс. руб. за исключением объектов: электрокотел ZOTA-100 Prom (приобретение без согласования) 55,79929 тыс. руб., комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПП-250М/6/0,4 (приобретение за счет надбавки) 239,65460 тыс. руб., амортизация 23 счета распределяется пропорционально прямым расходам по статье «амортизация» в денежном выражении по факту 2024 года, в доле отнесения на захоронение ТКО (699,89 тыс. руб. = (999,42951 тыс. руб. – 55,79929 тыс. руб. – 239,65460 тыс. руб.) * (2642742,32 руб. / 2658167,27 руб.)))

	 
	2.8.4
	Аренда основных средств (земельного участка)
	тыс. руб.
	467,47
	552,79
	515,02
	552,79
	552,79
	414,59
	138,20
	принято на уровне фактических расходов 2024 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 №04-2999 (0,04 т.р. = (71,35455 т.р. *0,06%* (250746,45/250926,45)), по договору от 05.02.2014 №371-04 зу под газопроводом в доле на ТКО (АТЦ 191,74303т.р., участок размещения отходов 91,77168т.р., очистка производственных стоков 58,24574т.р.), пропорционально прямым расходам (обработка КГО 23,23003т.р., обработка ТКО 187,9994т.р.)   ((71,35455*0,06%+(191,74303+91,77168+58,24574))  *(250746,45/250926,45)+23,23003+187,9994)=552,79т.р.

	ОР
	2.8.5
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	579,22
	225,48
	638,14
	277,49
	292,00
	219,00
	73,00
	рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 114,4% на 2025 год, 113,2% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025)

	ОР
	2.8.6
	Прочие
	тыс. руб.
	4 675,12
	7 496,67
	5 150,70
	8 636,33
	8 423,81
	6 317,86
	2 105,95
	рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО, за исключением расходов по эвакуацию автомобилей, которые не относятся к захоронению и обработке, других транспортных расходов, которые должны учитываться в стоимости материалов склада (ТЗР), услуг спецтехники, которые должны учитываться при составлении смет на выполнение работ в машинах и механизмах, с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025)

	ОР
	2.9
	Общеэксплуатационные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	31 326,88
	58 574,14
	34 513,68
	55 860,01
	56 418,81
	42 314,11
	14 104,70
	 

	ОР
	2.9.1
	заработная плата АУП
	тыс. руб.
	18 840,16
	41 274,82
	20 756,73
	38 236,80
	37 309,54
	27 982,16
	9 327,39
	исходя из заработной средней заработной платы и численности принятых в расчет

	ОР
	2.9.1.1
	среднемесячная оплата труда АУП
	руб.
	 
	99 987,45
	 
	89 030,46
	77 398,57
	77 398,57
	77 398,57
	рассчитано исходя из данных статистики за январь-август 2025 года, учтена средняя заработная плата работников организаций по виду экономической деятельности "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", с учетом увеличения МРОТ до уровня 27093 руб. с уровня 22440 руб.

	ОР
	2.9.1.2
	численность АУП
	чел.
	 
	34,40
	 
	35,80
	40,17
	40,17
	40,17
	фактическая за 2024 год, скорректированная на изменение массы принятых ТКО

	ОР
	2.9.2
	страховые взносы от заработной платы АУП
	тыс. руб.
	5 717,98
	7 518,37
	6 299,66
	6 964,99
	11 192,86
	8 394,65
	2 798,22
	30% от ФОТ в соответствии с действующим законодательством

	ОР
	2.9.5
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	1 424,81
	1 557,72
	1 569,75
	1 184,90
	1 184,90
	888,68
	296,23
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ, амортизация предлагается на уровне 1184,90 тыс. руб., учтено исходя из расчетного значения по предложению предприятия за исключением объекта стела ООО «ЭкоЛэнд» (т.к. не участвует в производственном процессе) 37,50667 тыс. руб., амортизация 26 счета распределяется пропорционально прямым расходам по статье «амортизация» в денежном выражении по факту 2024 года, в доле отнесения на захоронение ТКО (1184,90 тыс. руб. = ((1229,32545 тыс. руб. – 37,50667 тыс. руб.) * (1557716,30 руб. / 1566808,26 руб.))) 

	ОР
	2.9.6
	Аренда основных средств (земельного участка)
	тыс. руб.
	0,04
	0,06
	0,05
	0,06
	0,06
	0,05
	0,02
	принято на уровне фактических расходов 2024 года аренды земельных участков в доле отнесения по коэффициентам распределения и в доле отнесения на захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 № 04-2999 (0,06 тыс. руб. = (71,35455 тыс. руб. *0,09%* (250746,45/250926,45))

	ОР
	2.9.7
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	203,28
	73,82
	223,96
	85,05
	95,60
	71,70
	23,90
	рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года с учетом индексов Минэкономразвития России 114,4% на 2025 год, 113,2% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025)

	ОР
	2.9.8
	Прочие
	тыс. руб.
	5 140,60
	8 149,34
	5 663,54
	9 388,21
	6 635,84
	4 976,88
	1 658,96
	рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО, за исключением: командировочных расходов, консультационных услуг, полиграфических услуг, размещением рекламы, ремонт кофемашин, услуг по ведению бухгалтерского учета, подпиской, обучением, неэффективных расходов по материалам не связанных в регулируемой деятельностью, с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025)

	НР
	2.11
	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:
	тыс. руб.
	190,93
	192,84
	224,42
	1 019,27
	989,43
	742,07
	247,36
	 

	НР
	2.11.1
	земельный налог
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	722,17
	722,17
	541,62
	180,54
	учтено по предложению предприятия по земельным участкам к.н.42:09:2820001:324119907, к.н.42:09:2820001:325146132 согласно справки расчету исходя из кадастровой стоимости и налоговой ставки 1,5%, в доле отнесения на захоронение ТКО 

	НР
	2.11.2
	Водный налог
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	19,94
	6,06
	4,54
	1,51
	учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактического подъема воды за 10месяцев 2025 года в пересчете на год, налоговой ставкой по статье 333.12 налогового кодекса РФ, экономического района Западно-Сибирский, бассейна Обь 330руб.за 1 тыс. куб.м воды, коэффициентом 4,65 на 2025 год, начиная с 2026 года с учетом ИПЦ для второго по порядку года, предшествующего году налогового периода  

	НР
	2.11.3
	   транспортный налог
	тыс. руб.
	190,93
	192,84
	224,42
	277,16
	261,20
	195,90
	65,30
	в соответствии с представленной справкой-расчетом в отношении транспортных средств, используемых непосредственно на полигоне и имеющихся в наличии на предприятии на момент регулирования, за исключением транспортных средств, которые не используются в производственном процессе в доле на захоронение ТКО по факту 2024 года

	ОР
	2.12
	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
	тыс. руб.
	29 304,16
	22 231,61
	32 285,20
	28 903,13
	29 740,44
	22 305,33
	7 435,11
	рассчитано исходя факта отнесения расходов 2024 года в доле на ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (прогноз от 26.09.2025) в пересчете на объемы захоронения

	
	2.13
	Прочие косвенные расходы
	тыс. руб.
	5 620,51
	7 378,08
	7 576,92
	9 947,67
	11 780,12
	8 835,09
	2 945,03
	 

	НР
	2.13.1
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	5 065,13
	5 639,87
	6 965,03
	7 945,21
	9 788,84
	7 341,63
	2 447,21
	согласно расчету предприятия исходя из объемов размещения отходов по факту 2024 года, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО"Феникс", ООО "Чистый город", в пересчете на ставки платы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 01.09.2025 №2409 на 2026 год, плата за выбросы и плата за сбросы принята в расчет на уровне факта 2024 года, в доле отнесения на захоронение ТКО по факту 2024 года

	ОР
	2.13.2
	прочие
	тыс. руб.
	555,38
	1 738,21
	611,88
	2 002,46
	1 991,28
	1 493,46
	497,82
	принято на уровне фактических расходов 2024 года с учетом исключения необязательных расходов по страхованию КАСКО легковых автомобилей, в доле отнесения на захоронение ТКО с учетом индексов Минэкономразвития России 109% на 2025 год, 105,1% на 2026 год (прогноз 26.09.2025)

	
	3
	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	147 354,67
	173 009,88
	330 748,59
	420 408,48
	90 587,86
	67 940,89
	22 646,96
	 

	П
	3.1
	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)
	тыс. руб.
	101 597,97
	38 090,22
	312 600,06
	289 622,99
	63 751,56
	47 813,67
	15 937,89
	 

	 
	3.1.1
	мероприятия инвестиционной программы 2021-2025гг. (возврат займов)
	тыс. руб.
	84 678,87
	21 171,12
	295 517,16
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3.1.2
	мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат займов)
	тыс. руб.
	2 901,80
	2 901,80
	2 901,80
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3.1.3
	мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат займов) "Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)"
	 
	14 017,30
	14 017,30
	14 181,10
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3.1.4
	мероприятия инвестиционной программы 2026-2030гг. (возврат займов)
	 
	 
	 
	 
	289 622,99
	63 751,56
	47 813,67
	15 937,89
	согласно утвержденной ИП от 30.10.2025 №323 в редакции от 19.12.2025

	П
	3.2
	Прибыль на социальное развитие
	тыс. руб.
	126,42
	121,31
	137,17
	139,75
	112,43
	84,33
	28,11
	по факту 2024 года материальная помощь 27,13699т.р., доп. отпуск похороны и .т. д. 35,37812т.р., путевки сотрудникам 50т.р. в доле отнесения на ТКО ((27,13699+35,37812+50)*(250746,45/250926,45)=112,43)

	П
	3.3
	Прибыль на прочие цели
	тыс. руб.
	29 678,26
	64 025,53
	 
	2 945,80
	2 557,07
	1 917,80
	639,27
	учтено по факту несения расходов в 2024 году УСЛУГИ БАНКА 2520,83т.р. ГОСПОШЛИНА 36,24т.р., счет 91 с распределением на ТКО

	П
	3.4
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	15 952,02
	6 939,90
	18 011,36
	30 130,43
	24 166,79
	18 125,09
	6 041,70
	рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний"

	НР
	3.5
	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:
	тыс. руб.
	0,00
	63 832,93
	0,00
	97 569,51
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	3.5.1
	на прибыль, в т.ч.
	тыс. руб.
	 
	63 744,98
	 
	97 569,51
	0,00
	0,00
	0,00
	отклонено в соответствии с п. 10) статьи 251, статьи 270 Налгового кодекса РФ

	НР
	3.5.2
	налог на имущество
	тыс. руб.
	 
	87,95
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	РД
	5
	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	45 356,19
	34 017,14
	11 339,05
	согласно расчету регулятора, в том числе: аренда земли план соответствует значению 40,84т.р., факт соответствует значению 71,20т.р., отклонение в сторону увеличения составляет 30,36т.р., транспортный налог план соответствует значению 190,93т.р., факт соответствует значению 192,84т.р., отклонение в сторону увеличения составляет 1,91т.р., плата за негативное воздействие на окружающую среду план соответствует значению 5065,13т.р., факт соответствует значению 5639,87т.р., отклонение в сторону увеличения составляет 574,74т.р., налог на прибыль план соответствует значению 0,00т.р., факт соответствует значению 41823,93т.р., отклонение в сторону увеличения составляет 41823,93т.р., налог на имущество план соответствует значению 0,00т.р., факт соответствует значению 87,95т.р., отклонение в сторону увеличения составляет 87,95т.р., прибыль на прочие цели (% по займам 2021-2025 год) план соответствует значению 0,00т.р., факт соответствует значению 2837,30т.р., отклонение в сторону увеличения составляет 2837,30т.р., общая сумма, принятая регулятором, составляет 45356,19т.р., фактические значения подтверждены представленными оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам бухгалтерского учета, а также первичной документацией

	РД
	6
	Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	-6 636,59
	-4 977,44
	-1 659,15
	согласно расчету регулятора, в том числе: расходы на приобретение энергетических ресурсов, план соответствует значению 12686,29т.р., факт соответствует значению 7767,92т.р., отклонение в сторону уменьшения составляет (-4918,37)т.р., амортизация основных средств (производственной программы 2024 год), план соответствует значению 32198,62т.р., факт соответствует значению 30494,39т.р., отклонение в сторону уменьшения составляет (-1704,23)т.р., прибыль на социальное развитие, план соответствует значению 126,42т.р., факт соответствует значению 112,43т.р., отклонение в сторону уменьшения составляет (-13,99)т.р., недостижение плановых показателей подтверждено представленными оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам бухгалтерского учета и первичной документацией, общая сумма составляет (-6636,59)т.р.

	РД
	8
	Недополученные доходы
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	784,40
	588,30
	196,10
	согласно расчету регулятора, в том числе: выручка по плану 2024 года была предусмотрена в размере 517153,27 т.р., фактическая выручка составила 516367,87т.р., отклонение в сторону уменьшения (-784,40)т.р.

	НР
	9
	Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	10
	НВВ без НДС
	тыс. руб.
	466 395,16
	582 161,73
	690 975,80
	1 023 017,08
	613 427,63
	460 070,73
	153 356,91
	 

	К
	11
	Корректировка НВВ (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)
	тыс. руб.
	50 868,87
	 
	52 843,86
	93 462,56
	 
	0,00
	0,00
	отклонено, необходимо рассчитать экономически обоснованные расходы неучтенные регулятором при установлении тарифов и недополученные доходы, учтено по соотвествующим статьям расходов

	К
	12
	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности
	тыс. руб.
	-13 836,24
	 
	-13 088,95
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	К
	13
	Величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки , обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы 
	 
	13 724,48
	 
	10 918,82
	2 337,20
	1 976,63
	1 482,47
	494,16
	Согласно расчету ΔИ (величина отклонения от утвержденной инвестиционной программы) в соответствии с пунктом 49 Методических указаний

	
	 
	НВВ без НДС с учетом корректировки
	тыс. руб.
	517 152,27
	582 161,73
	741 649,53
	1 118 816,84
	615 404,26
	461 553,20
	153 851,07
	тариф 2-е п-е 2025 год 2994,45 руб./т.

	
	 
	Тариф
	руб./т
	2 052,65
	2 321,71
	2 798,61
	3 725,90
	2 101,74
	2 101,74
	2 101,74
	-29,8%

	
	 
	ФОТ, всего
	тыс. руб.
	102 279,83
	163 905,65
	112 684,50
	279 590,02
	197 285,05
	147 963,79
	49 321,26
	 

	
	 
	Численность персонала, всего
	чел.
	 
	 
	 
	275,53
	212,41
	 
	 
	 

	
	 
	Среднемесячная заработная плата
	руб.
	 
	 
	 
	84 561,27
	77 398,57
	 
	 
	 

	 
	 
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Индекс потребительских цен
	%
	7,2 
	 
	5,8 
	 
	5,1 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого коэффициент индексации
	 
	1,06128 
	 
	1,04742 
	 
	1,05100 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Текущие расходы, в том числе:
	тыс руб
	    263 398,94   
	  420 483,56   
	    290 808,36   
	    641 710,89   
	    424 948,24   
	 
	 
	

	 
	 
	Операционные расходы
	тыс руб
	    237 405,08   
	  334 968,14   
	    261 555,69   
	    514 438,22   
	    402 268,93   
	 
	 
	

	 
	 
	Неподконтрольные расходы
	тыс руб
	      13 307,56   
	    77 747,50   
	      14 732,30   
	    106 605,19   
	      10 849,46   
	 
	 
	

	 
	 
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	тыс руб
	      12 686,29   
	      7 767,92   
	      14 520,37   
	      20 667,48   
	      11 829,86   
	 
	 
	

	 
	 
	Амортизация
	тыс руб
	      55 641,55   
	    52 501,22   
	      69 418,85   
	      58 467,22   
	      58 387,53   
	 
	 
	

	 
	 
	Нормативная прибыль
	тыс руб
	    131 402,65   
	  102 237,05   
	    312 737,23   
	    292 708,54   
	      66 421,07   
	 
	 
	

	 
	 
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс руб
	      15 952,02   
	      6 939,90   
	      18 011,36   
	      30 130,43   
	      24 166,79   
	 
	 
	

	 
	 
	Результаты деятельности
	тыс руб
	                  -     
	                -     
	                   -     
	                  -     
	      39 504,00   
	 
	 
	

	 
	 
	Корректировка НВВ
	тыс руб
	      50 757,11   
	                -     
	      50 673,73   
	      95 799,76   
	        1 976,63   
	 
	 
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	тыс руб
	    517 152,27   
	  582 161,73   
	    741 649,53   
	 1 118 816,84   
	    615 404,26   
	 
	 
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027 год
	2027 год 
	Обоснование отклонений
	2028 год
	2028 год 
	Обоснование отклонений

	
	
	
	
	Предложение организации
	Предложение регулирующего органа
	с 01.01.2027 по30.06.2027
	с 01.07.2027 по31.12.2027
	
	Предложение организации
	Предложение регулирующего органа
	с 01.01.2028 по30.06.2028
	с 01.07.2028 по31.12.2028
	

	
	1
	Общий объём, в том числе:
	т
	300 280,94
	292 807,43
	146 403,72
	146 403,72
	учтено в соответствии с расчетом, выполненным по методическим указаниям, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО "Феникс", ООО"Чистый город"
	300 280,94
	292 807,43
	146 403,72
	146 403,72
	учтено в соответствии с расчетом, выполненным по методическим указаниям, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО "Феникс", ООО"Чистый город"

	
	2
	Себестоимость
	тыс. руб.
	656 462,10
	532 641,56
	266 320,78
	266 320,78
	 
	685 245,43
	554 745,89
	277 372,94
	277 372,94
	 

	ЭР
	2.1
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	21 494,18
	18 675,67
	9 337,84
	9 337,84
	 
	22 353,95
	19 590,78
	9 795,39
	9 795,39
	 

	ЭР
	2.1.1
	Средний тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	7,68
	7,04
	7,04
	7,04
	 
	7,99
	7,39
	7,39
	7,39
	 

	ЭР
	2.1.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	2 798,55
	2 382,96
	1 191,48
	1 191,48
	 
	2 798,55
	2 382,96
	1 191,48
	1 191,48
	 

	 
	2.1.3
	Удельный расход энергии
	кВт.ч/т
	9,32
	8,14
	8,14
	8,14
	на уровне ДПР
	9,32
	8,14
	8,14
	8,14
	на уровне ДПР

	 
	 
	Энергия СН 2 (1-20 кВ)
	тыс руб
	 
	16 786,88
	8 393,44
	8 393,44
	 
	 
	17 609,43
	8 804,72
	8 804,72
	 

	 
	 
	Тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	 
	7,04
	7,04
	7,04
	рассчитано исходя из среднего тарифа по плану 2026 года (6,46руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России 109,1% на 2027 год (прогноз от 26.09.2025)
	 
	7,39
	7,39
	7,39
	рассчитано исходя из среднего тарифа по плану 2027 года (7,04руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России 104,9% на 2027 год (прогноз от 26.09.2025)

	 
	 
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	 
	2 382,96
	1 191,48
	1 191,48
	рассчитано исходя из фактического  потребления 2024 года 1340,16 тыс.кВт.ч с учетом дополнительного расхода электроэнергии (мобильный измельчитель PRONAR VRW 2,85) 274,176 тыс.кВт.ч, исключением потребления выбываемой системы сбора и отведения фильтрата 415,58362тыс.кВт.ч и учетом дополнительного объема элэн. по вновь вводимой системе сбора и отведения фильтрата 1235,4228тыс.кВт.ч в доле отнесения на захоронение ТКО согласно скорректированному расчету предприятия
	 
	2 382,96
	1 191,48
	1 191,48
	рассчитано исходя из фактического  потребления 2024 года 1340,16тыс.кВт.ч с учетом дополнительного расхода электроэнергии (мобильный измельчитель PRONAR VRW 2,85) 274,176тыс.кВт.ч, исключением потребления выбываемой системы сбора и отведения фильтрата 415,58362тыс.кВт.ч и учетом дополнительного объема элэн. по вновь вводимой системе сбора и отведения фильтрата 1235,4228тыс.кВт.в доле отнесения на захоронение ТКО согласно скорректированному расчету предприятия

	 
	 
	Заявленная мощность по СН 2
	тыс руб
	 
	1 888,80
	944,40
	944,40
	 
	 
	1 981,35
	990,67
	990,67
	 

	 
	 
	Тариф на заявленную мощность
	руб/МВт.ч
	 
	1 115,07
	1 115,07
	1 115,07
	рассчитано исходя из среднего тарифа по плану 2026 года (1022,06руб./МВт без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России 109,1% на 2027 год (прогноз от 26.09.2025)
	 
	1 169,71
	1 169,71
	1 169,71
	рассчитано исходя из среднего тарифа по плану 2027 года (1115,07руб./МВт без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России 104,9% на 2027 год (прогноз от 26.09.2025)

	 
	 
	Годовой объем мощности
	МВт
	 
	1,69
	0,85
	0,85
	учтено по факту 2024 года 
	 
	1,69
	0,85
	0,85
	учтено по факту 2024 года 

	ОР
	2.2
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	211 649,79
	139 138,73
	69 569,37
	69 569,37
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2026 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2027 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2027 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	220 115,79
	143 257,24
	71 628,62
	71 628,62
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2027 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2028 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2028 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.2.1
	среднемесячная оплата труда
	руб.
	86 479,45
	79 689,57
	79 689,57
	79 689,57
	
	89 938,62
	82 048,38
	82 048,38
	82 048,38
	

	ОР
	2.2.2
	численность производственного персонала
	чел.
	204,00
	145,50
	145,50
	145,50
	
	204,00
	145,50
	145,50
	145,50
	

	ОР
	2.3
	Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих
	тыс. руб.
	35 906,65
	41 741,62
	20 870,81
	20 870,81
	
	37 342,91
	42 977,17
	21 488,59
	21 488,59
	

	А
	2.4
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	90 713,90
	86 457,43
	43 228,71
	43 228,71
	 
	97 089,60
	92 904,34
	46 452,17
	46 452,17
	 

	 
	2.4.1
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	6 522,06
	6 359,18
	3 179,59
	3 179,59
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО
	6 434,11
	6 271,24
	3 135,62
	3 135,62
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО

	 
	2.4.2
	Амортизация основных средств (производственной программы 2026-2030 СУЩЕСТВУЮЩИЕ)
	тыс. руб.
	55 600,42
	41 409,15
	20 704,57
	20 704,57
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО
	48 020,78
	31 931,52
	15 965,76
	15 965,76
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО

	 
	2.4.3
	Амортизация основных средств (производственной программы 2026-2030 ПРИОБРЕТЕНИЕ)
	тыс. руб.
	 
	14 129,15
	7 064,58
	7 064,58
	согласно расчету предприятия
	 
	16 098,35
	8 049,18
	8 049,18
	согласно расчету предприятия

	 
	2.4.4
	Амортизация основных средств (инвестиционная программа 2021-2025)
	тыс. руб.
	28 591,43
	24 559,95
	12 279,98
	12 279,98
	согласно утвержденной ИП от 30.10.2025 №323 в редакции от 19.12.2025
	42 634,71
	38 603,23
	19 301,62
	19 301,62
	согласно утвержденной ИП от 30.10.2025 №323 в редакции от 19.12.2025

	НР
	2.5
	Аренда земли и основных средств
	тыс. руб.
	71,20
	71,20
	35,60
	35,60
	на уровне плана 2026 года
	71,20
	71,20
	35,60
	35,60
	на уровне плана 2026 года

	ОР
	2.6
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	17 885,67
	16 968,47
	8 484,23
	8 484,23
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2026 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2027 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2027 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	18 601,10
	17 470,73
	8 735,37
	8 735,37
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2027 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2028 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2028 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.6.4
	Прочие
	тыс. руб.
	17 885,67
	16 968,47
	8 484,23
	8 484,23
	
	18 601,10
	17 470,73
	8 735,37
	8 735,37
	

	ОР
	2.7
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	122 203,69
	82 060,26
	41 030,13
	41 030,13
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2026 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2027 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2027 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	127 091,84
	84 489,24
	42 244,62
	42 244,62
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2027 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2028 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2028 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.7.2
	Изоляция уплотненных ТКО
	тыс. руб.
	9 062,96
	6 217,79
	3 108,90
	3 108,90
	
	9 425,48
	6 401,84
	3 200,92
	3 200,92
	

	ОР
	2.7.3
	Прочие услуги производственного характера (вывоз стоков)
	тыс. руб.
	6 663,57
	1 312,02
	656,01
	656,01
	
	6 930,12
	1 350,86
	675,43
	675,43
	

	ОР
	2.7.4
	Основные материалы (проволока)
	тыс. руб.
	1 673,50
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1 740,44
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.7.5
	Запасные части
	тыс. руб.
	41 732,46
	29 813,53
	14 906,76
	14 906,76
	
	43 401,76
	30 696,01
	15 348,00
	15 348,00
	

	ОР
	2.7.6
	Прочие материалы                  
	тыс. руб.
	25 235,72
	12 172,10
	6 086,05
	6 086,05
	
	26 245,15
	12 532,39
	6 266,20
	6 266,20
	

	ОР
	2.7.7
	Газ природный
	тыс. руб.
	977,14
	961,96
	480,98
	480,98
	
	1 016,22
	990,44
	495,22
	495,22
	

	ОР
	2.7.8
	Прочие
	тыс. руб.
	3 890,17
	3 257,30
	1 628,65
	1 628,65
	
	4 045,77
	3 353,71
	1 676,86
	1 676,86
	

	ОР
	2.7.9
	Услуги охраны
	тыс. руб.
	10 200,23
	10 041,85
	5 020,92
	5 020,92
	
	10 608,24
	10 339,08
	5 169,54
	5 169,54
	

	ОР
	2.7.10
	Услуги перевозки
	тыс. руб.
	125,56
	0,00
	0,00
	0,00
	
	130,58
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.7.11
	Услуги организации пассажирских перевозок
	тыс. руб.
	5 332,47
	5 249,68
	2 624,84
	2 624,84
	
	5 545,77
	5 405,07
	2 702,54
	2 702,54
	

	НР
	2.7.12.1
	Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) захоронение
	тыс. руб.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.7.12.2
	Услуги аренды (лизинг технологической линии сортировки ПП) 
	тыс. руб.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.7.13
	Спецодежда
	тыс. руб.
	3 102,28
	3 054,11
	1 527,05
	1 527,05
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2026 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2027 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2027 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	3 226,37
	3 144,51
	1 572,26
	1 572,26
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2027 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2028 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2028 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.7.14
	Реагенты для установки по очистке фильтрата
	тыс. руб.
	14 207,64
	9 979,92
	4 989,96
	4 989,96
	
	14 775,94
	10 275,32
	5 137,66
	5 137,66
	

	ОР
	2.8
	Цеховые расходы в том числе:
	тыс. руб.
	57 082,60
	43 507,22
	21 753,61
	21 753,61
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2026 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2027 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2027 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	59 314,79
	44 795,04
	22 397,52
	22 397,52
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2027 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2028 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2028 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.8.1
	заработная плата цехового персонала
	тыс. руб.
	39 357,55
	25 572,05
	12 786,02
	12 786,02
	
	40 931,85
	26 328,98
	13 164,49
	13 164,49
	

	ОР
	2.8.1.1
	среднемесячная оплата труда цехового персонала 
	руб.
	91 640,01
	79 689,57
	79 689,57
	79 689,57
	
	95 305,61
	82 048,38
	82 048,38
	82 048,38
	

	ОР
	2.8.1.2
	численность цехового персонала
	чел.
	35,80
	26,74
	26,74
	26,74
	
	35,80
	26,74
	26,74
	26,74
	

	ОР
	2.8.2
	Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала
	тыс. руб.
	7 176,75
	7 671,61
	3 835,81
	3 835,81
	
	7 463,82
	7 898,69
	3 949,35
	3 949,35
	

	ОР
	2.8.3
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	725,15
	720,61
	360,30
	360,30
	
	725,15
	741,94
	370,97
	370,97
	

	 
	2.8.4
	Аренда основных средств (земельного участка)
	тыс. руб.
	552,79
	569,15
	284,58
	284,58
	
	552,79
	586,00
	293,00
	293,00
	

	ОР
	2.8.5
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	288,58
	300,65
	150,32
	150,32
	
	300,13
	309,54
	154,77
	154,77
	

	ОР
	2.8.6
	Прочие
	тыс. руб.
	8 981,78
	8 673,16
	4 336,58
	4 336,58
	
	9 341,05
	8 929,89
	4 464,94
	4 464,94
	

	ОР
	2.9
	Общеэксплуатационные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	58 047,02
	58 088,81
	29 044,40
	29 044,40
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2026 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2027 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2027 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	60 321,50
	59 808,24
	29 904,12
	29 904,12
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2027 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2028 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2028 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.9.1
	заработная плата АУП
	тыс. руб.
	39 766,27
	38 413,90
	19 206,95
	19 206,95
	
	41 356,92
	39 550,96
	19 775,48
	19 775,48
	

	ОР
	2.9.1.1
	среднемесячная оплата труда АУП
	руб.
	92 591,68
	79 689,57
	79 689,57
	79 689,57
	
	96 295,34
	82 048,38
	82 048,38
	82 048,38
	

	ОР
	2.9.1.2
	численность АУП
	чел.
	35,80
	40,17
	40,17
	40,17
	
	35,80
	40,17
	40,17
	40,17
	

	ОР
	2.9.2
	страховые взносы от заработной платы АУП
	тыс. руб.
	7 243,59
	11 524,17
	5 762,09
	5 762,09
	
	7 533,33
	11 865,29
	5 932,64
	5 932,64
	

	ОР
	2.9.5
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	1 184,90
	1 219,97
	609,99
	609,99
	
	1 184,90
	1 256,08
	628,04
	628,04
	

	ОР
	2.9.6
	Аренда основных средств (земельного участка)
	тыс. руб.
	0,06
	0,07
	0,03
	0,03
	
	0,06
	0,07
	0,03
	0,03
	

	ОР
	2.9.7
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	88,45
	98,43
	49,22
	49,22
	
	91,99
	101,35
	50,67
	50,67
	

	ОР
	2.9.8
	Прочие
	тыс. руб.
	9 763,74
	6 832,26
	3 416,13
	3 416,13
	
	10 154,29
	7 034,50
	3 517,25
	3 517,25
	

	НР
	2.11
	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:
	тыс. руб.
	1 103,86
	989,97
	494,99
	494,99
	 
	1 137,00
	990,31
	495,15
	495,15
	 

	НР
	2.11.1
	земельный налог
	тыс. руб.
	722,17
	722,17
	361,08
	361,08
	на уровне плана 2026 года
	722,17
	722,17
	361,08
	361,08
	на уровне плана 2026 года

	НР
	2.11.2
	Водный налог
	тыс. руб.
	20,74
	6,60
	3,30
	3,30
	учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактического подъема воды за 10месяцев 2025 года в пересчете на год, налоговой ставкой по статье 333.12 налогового кодекса РФ, экономического района Западно-Сибирский, бассейна Обь 330руб.за 1 тыс. куб.м воды, коэффициентом 4,65 на 2025 год, начиная с 2026 года с учетом ИПЦ для второго по порядку года, предшествующего году налогового периода  
	21,63
	6,94
	3,47
	3,47
	учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактического подъема воды за 10месяцев 2025 года в пересчете на год, налоговой ставкой по статье 333.12 налогового кодекса РФ, экономического района Западно-Сибирский, бассейна Обь 330руб.за 1 тыс. куб.м воды, коэффициентом 4,65 на 2025 год, начиная с 2026 года с учетом ИПЦ для второго по порядку года, предшествующего году налогового периода  

	НР
	2.11.3
	   транспортный налог
	тыс. руб.
	360,95
	261,20
	130,60
	130,60
	на уровне расчетного значения 2027 года
	393,20
	261,20
	130,60
	130,60
	на уровне расчетного значения 2028 года

	ОР
	2.12
	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
	тыс. руб.
	30 059,25
	30 620,76
	15 310,38
	15 310,38
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2026 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2027 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2027 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	31 261,62
	31 527,13
	15 763,57
	15 763,57
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2027 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2028 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2028 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	
	2.13
	Прочие косвенные расходы
	тыс. руб.
	10 244,29
	14 321,42
	7 160,71
	7 160,71
	 
	10 544,13
	16 864,47
	8 432,23
	8 432,23
	 

	НР
	2.13.1
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	8 161,74
	12 271,20
	6 135,60
	6 135,60
	согласно расчету предприятия исходя из объемов размещения отходов по факту 2024 года, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО"Феникс", ООО "Чистый город", в пересчете на ставки платы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 01.09.2025 №2409 на 2027 год, плата за выбросы и плата за сбросы принята в расчет на уровне факта 2024 года, в доле отнесения на захоронение ТКО по факту 2024 года
	8 378,27
	14 753,56
	7 376,78
	7 376,78
	согласно расчету предприятия исходя из объемов размещения отходов по факту 2024 года, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО"Феникс", ООО "Чистый город", в пересчете на ставки платы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 01.09.2025 №2409 на 2028 год, плата за выбросы и плата за сбросы принята в расчет на уровне факта 2024 года, в доле отнесения на захоронение ТКО по факту 2024 года

	ОР
	2.13.2
	прочие
	тыс. руб.
	2 082,56
	2 050,22
	1 025,11
	1 025,11
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2026 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2027 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2027 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	2 165,86
	2 110,91
	1 055,45
	1 055,45
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2027 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2028 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2028 год 104%, индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	
	3
	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	385 143,83
	157 355,24
	78 677,62
	78 677,62
	 
	368 029,75
	368 481,97
	184 240,99
	184 240,99
	 

	П
	3.1
	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)
	тыс. руб.
	261 031,56
	128 053,66
	64 026,83
	64 026,83
	 
	246 988,28
	338 075,17
	169 037,59
	169 037,59
	 

	 
	3.1.1
	мероприятия инвестиционной программы 2021-2025гг. (возврат займов)
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3.1.2
	мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат займов)
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3.1.3
	мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат займов) "Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)"
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3.1.4
	мероприятия инвестиционной программы 2026-2030гг. (возврат займов)
	 
	261 031,56
	128 053,66
	64 026,83
	64 026,83
	согласно утвержденной ИП от 30.10.2025 №323 в редакции от 19.12.2025
	246 988,28
	338 075,17
	169 037,59
	169 037,59
	согласно утвержденной ИП от 30.10.2025 №323 в редакции от 19.12.2025

	П
	3.2
	Прибыль на социальное развитие
	тыс. руб.
	145,34
	112,43
	56,22
	56,22
	на уровне плана 2026 года
	151,15
	112,43
	56,22
	56,22
	на уровне плана 2026 года

	П
	3.3
	Прибыль на прочие цели
	тыс. руб.
	3 063,64
	2 557,07
	1 278,54
	1 278,54
	учтено по факту несения расходов в 2024 году УСЛУГИ БАНКА 2520,83т.р. ГОСПОШЛИНА 36,24т.р.
	3 186,18
	2 557,07
	1 278,54
	1 278,54
	учтено по факту несения расходов в 2024 году УСЛУГИ БАНКА 2520,83т.р. ГОСПОШЛИНА 36,24т.р.

	П
	3.4
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	32 823,11
	26 632,08
	13 316,04
	13 316,04
	рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний"
	34 262,27
	27 737,29
	13 868,65
	13 868,65
	рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний"

	НР
	3.5
	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:
	тыс. руб.
	88 080,18
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	83 441,87
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	3.5.1
	на прибыль, в т.ч.
	тыс. руб.
	88 080,18
	0,00
	0,00
	0,00
	отклонено в соответствии с п. 10) статьи 251, статьи 270 Налгового кодекса РФ
	83 441,87
	0,00
	0,00
	0,00
	отклонено в соответствии с п. 10) статьи 251, статьи 270 Налгового кодекса РФ

	НР
	3.5.2
	налог на имущество
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РД
	5
	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования
	тыс руб
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	РД
	6
	Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ
	тыс руб
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	РД
	8
	Недополученные доходы
	тыс руб
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	9
	Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов
	тыс руб
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	10
	НВВ без НДС
	тыс. руб.
	1 041 605,93
	689 996,80
	344 998,40
	344 998,40
	 
	1 053 275,18
	923 227,86
	461 613,93
	461 613,93
	 

	К
	11
	Корректировка НВВ (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	К
	12
	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	К
	13
	Величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки , обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы 
	 
	 
	 
	-37 295,86
	37 295,86
	 
	 
	 
	-79 320,16
	79 320,16
	 

	
	 
	НВВ без НДС с учетом корректировки
	тыс. руб.
	1 041 605,93
	689 996,80
	307 702,54
	382 294,26
	 
	1 053 275,18
	923 227,86
	382 293,77
	540 934,09
	 

	
	 
	Тариф
	руб./т
	3 468,77
	2 356,49
	2 101,74
	2 611,23
	24,2%
	3 507,63
	3 153,02
	2 611,23
	3 694,81
	41,5%

	
	 
	ФОТ, всего
	тыс. руб.
	290 773,62
	203 124,68
	101 562,34
	101 562,34
	 
	302 404,56
	209 137,17
	104 568,59
	104 568,59
	 

	
	 
	Численность персонала, всего
	чел.
	275,53
	212,41
	 
	 
	 
	275,53
	212,41
	 
	 
	 

	
	 
	Среднемесячная заработная плата
	руб.
	87 943,73
	79 689,57
	 
	 
	 
	91 461,47
	82 048,38
	 
	 
	 

	 
	 
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 

	 
	 
	Индекс потребительских цен
	%
	 
	4,0 
	 
	 
	 
	 
	4,0 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого коэффициент индексации
	 
	 
	1,02960 
	 
	 
	 
	 
	1,02960 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Текущие расходы, в том числе:
	тыс руб
	    653 828,39   
	 446 184,13   
	 
	 
	
	  671 597,70   
	   461 841,54   
	 
	 
	

	 
	 
	Операционные расходы
	тыс руб
	    534 917,23   
	 414 176,09   
	 
	 
	
	  556 215,41   
	   426 435,70   
	 
	 
	

	 
	 
	Неподконтрольные расходы
	тыс руб
	      97 416,98   
	   13 332,36   
	 
	 
	
	    93 028,34   
	     15 815,06   
	 
	 
	

	 
	 
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	тыс руб
	      21 494,18   
	   18 675,67   
	 
	 
	
	    22 353,95   
	     19 590,78   
	 
	 
	

	 
	 
	Амортизация
	тыс руб
	      90 713,90   
	   86 457,43   
	 
	 
	
	    97 089,60   
	     92 904,34   
	 
	 
	

	 
	 
	Нормативная прибыль
	тыс руб
	    264 240,54   
	 130 723,17   
	 
	 
	
	  250 325,61   
	   340 744,68   
	 
	 
	

	 
	 
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс руб
	      32 823,11   
	   26 632,08   
	 
	 
	
	    34 262,27   
	     27 737,29   
	 
	 
	

	 
	 
	Результаты деятельности
	тыс руб
	                  -     
	                -     
	 
	 
	
	                 -     
	                 -     
	 
	 
	

	 
	 
	Корректировка НВВ
	тыс руб
	                  -     
	                -     
	 
	 
	
	                 -     
	                 -     
	 
	 
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	тыс руб
	      1 041 605,94   
	 689 996,80   
	 
	 
	
	    1 053 275,18   
	   923 227,86   
	 
	 
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2029 год
	2029 год 
	Обоснование отклонений
	2030 год
	2030 год 
	Обоснование отклонений

	
	
	
	
	Предложение организации
	Предложение регулирующего органа
	с 01.01.2029 по30.06.2029
	с 01.07.2029 по31.12.2029
	
	Предложение организации
	Предложение регулирующего органа
	с 01.01.2030 по30.06.2030
	с 01.07.2030 по31.12.2030
	

	
	1
	Общий объём, в том числе:
	т
	300 280,94
	292 807,43
	146 403,72
	146 403,72
	учтено в соответствии с расчетом, выполненным по методическим указаниям, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО "Феникс", ООО"Чистый город"
	166 822,74
	179 816,67
	89 908,34
	89 908,34
	учтено в соответствии с расчетом, выполненным по методическим указаниям, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО "Феникс", ООО"Чистый город" и вводом линии компастирования

	
	2
	Себестоимость
	тыс. руб.
	748 539,57
	620 932,44
	310 466,22
	310 466,22
	 
	503 035,45
	443 091,66
	221 545,83
	221 545,83
	 

	ЭР
	2.1
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	23 248,11
	20 550,73
	10 275,37
	10 275,37
	 
	24 178,03
	14 080,20
	7 040,10
	7 040,10
	 

	ЭР
	2.1.1
	Средний тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	8,31
	7,75
	7,75
	7,75
	 
	8,64
	8,13
	8,13
	8,13
	 

	ЭР
	2.1.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	2 798,55
	2 382,96
	1 191,48
	1 191,48
	 
	2 798,55
	1 463,41
	731,70
	731,70
	 

	 
	2.1.3
	Удельный расход энергии
	кВт.ч/т
	9,32
	8,14
	8,14
	8,14
	на уровне ДПР
	16,78
	8,14
	8,14
	8,14
	на уровне ДПР

	 
	 
	Энергия СН 2 (1-20 кВ)
	тыс руб
	 
	18 472,30
	9 236,15
	9 236,15
	 
	 
	11 899,93
	5 949,96
	5 949,96
	 

	 
	 
	Тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	 
	7,75
	7,75
	7,75
	рассчитано исходя из среднего тарифа по плану 2028 года (7,39руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России 104,9% на 2029год (применительно)
	 
	8,13
	8,13
	8,13
	рассчитано исходя из среднего тарифа по плану 2029 года (7,39руб./кВт.ч. без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России 104,9% на 2030год (применительно)

	 
	 
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	 
	2 382,96
	1 191,48
	1 191,48
	рассчитано исходя из фактического  потребления 2024 года 1340,16тыс.кВт.ч с учетом дополнительного расхода электроэнергии (мобильный измельчитель PRONAR VRW 2,85) 274,176тыс. кВт.ч, исключением потребления выбываемой системы сбора и отведения фильтрата 415,58362тыс.кВт.ч и учетом дополнительного объема элэн. по вновь вводимой системе сбора и отведения фильтрата 1235,4228тыс.кВт.в доле отнесения на захоронение ТКО согласно скорректированному расчету предприятия
	 
	1 463,41
	731,70
	731,70
	рассчитано исходя из фактического  потребления 2024 года 1340,16тыс.кВт.ч с учетом дополнительного расхода электроэнергии (мобильный измельчитель PRONAR VRW 2,85) 274,176тыс. кВт.ч, исключением потребления выбываемой системы сбора и отведения фильтрата 415,58362тыс.кВт.ч и учетом дополнительного объема элэн. по вновь вводимой системе сбора и отведения фильтрата 1235,4228тыс.кВт.в доле отнесения на захоронение ТКО согласно скорректированному расчету предприятия, с учетом изменения объемов

	 
	 
	Заявленная мощность по СН 2
	тыс руб
	 
	2 078,43
	1 039,22
	1 039,22
	 
	 
	2 180,28
	1 090,14
	1 090,14
	 

	 
	 
	Тариф на заявленную мощность
	руб/МВт.ч
	 
	1 227,03
	1 227,03
	1 227,03
	рассчитано исходя из среднего тарифа по плану 2028 года (1169,71руб./МВт без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России 104,9% на 2029год (применительно)
	 
	1 287,15
	1 287,15
	1 287,15
	рассчитано исходя из среднего тарифа по плану 2029 года (1227,03руб./МВт без НДС) с учетом индекса Минэкономразвития России 104,9% на 2030год (применительно)

	 
	 
	Годовой объем мощности
	МВт
	 
	1,69
	0,85
	0,85
	учтено по факту 2024 года 
	 
	1,69
	0,85
	0,85
	учтено по факту 2024 года 

	ОР
	2.2
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	228 920,42
	147 497,65
	73 748,83
	73 748,83
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2028 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2029 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2029 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	132 265,13
	93 261,31
	46 630,65
	46 630,65
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2029 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2030 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2030 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.2.1
	среднемесячная оплата труда
	руб.
	93 536,17
	84 477,01
	84 477,01
	84 477,01
	
	97 273,80
	86 977,53
	86 977,53
	86 977,53
	

	ОР
	2.2.2
	численность производственного персонала
	чел.
	204,00
	145,50
	145,50
	145,50
	
	113,30
	89,35
	89,35
	89,35
	

	ОР
	2.3
	Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих
	тыс. руб.
	38 836,63
	44 249,30
	22 124,65
	22 124,65
	
	22 438,94
	27 978,39
	13 989,20
	13 989,20
	

	А
	2.4
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	137 442,51
	135 578,73
	67 789,36
	67 789,36
	 
	136 378,28
	133 708,71
	66 854,35
	66 854,35
	 

	 
	2.4.1
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	3 745,91
	5 903,52
	2 951,76
	2 951,76
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО
	2 060,11
	4 763,25
	2 381,63
	2 381,63
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО

	 
	2.4.2
	Амортизация основных средств (производственной программы 2026-2030 СУЩЕСТВУЮЩИЕ)
	тыс. руб.
	45 500,74
	28 040,46
	14 020,23
	14 020,23
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО
	46 122,30
	24 203,50
	12 101,75
	12 101,75
	согласно расчету регулятора по максимальному сроку СПИ в доле на захоронение ТКО

	 
	2.4.3
	Амортизация основных средств (производственной программы 2026-2030 ПРИОБРЕТЕНИЕ)
	тыс. руб.
	 
	17 470,36
	8 735,18
	8 735,18
	согласно расчету предприятия
	 
	20 577,56
	10 288,78
	10 288,78
	согласно расчету предприятия

	 
	2.4.4
	Амортизация основных средств (инвестиционная программа 2021-2025)
	тыс. руб.
	88 195,87
	84 164,39
	42 082,20
	42 082,20
	согласно утвержденной ИП от 30.10.2025 №323 в редакции от 19.12.2025
	88 195,87
	84 164,39
	42 082,20
	42 082,20
	согласно утвержденной ИП от 30.10.2025 №323 в редакции от 19.12.2025

	НР
	2.5
	Аренда земли и основных средств
	тыс. руб.
	71,20
	71,20
	35,60
	35,60
	на уровне плана 2026 года
	71,20
	71,20
	35,60
	35,60
	на уровне плана 2026 года

	ОР
	2.6
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	19 345,15
	17 987,87
	8 993,93
	8 993,93
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2028 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2029 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2029 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	11 177,20
	11 373,55
	5 686,78
	5 686,78
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2029 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2030 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2030 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.6.4
	Прочие
	тыс. руб.
	19 345,15
	17 987,87
	8 993,93
	8 993,93
	
	11 177,20
	11 373,55
	5 686,78
	5 686,78
	

	ОР
	2.7
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	132 175,51
	86 990,12
	43 495,06
	43 495,06
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2028 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2029 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2029 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	76 368,07
	55 002,99
	27 501,50
	27 501,50
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2029 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2030 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2030 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.7.2
	Изоляция уплотненных ТКО
	тыс. руб.
	9 802,50
	6 591,33
	3 295,67
	3 295,67
	
	5 663,66
	4 167,63
	2 083,82
	2 083,82
	

	ОР
	2.7.3
	Прочие услуги производственного характера (вывоз стоков)
	тыс. руб.
	7 207,32
	1 390,84
	695,42
	695,42
	
	4 164,23
	879,42
	439,71
	439,71
	

	ОР
	2.7.4
	Основные материалы (проволока)
	тыс. руб.
	1 810,06
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1 045,81
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.7.5
	Запасные части
	тыс. руб.
	45 137,83
	31 604,61
	15 802,31
	15 802,31
	
	26 079,63
	19 983,28
	9 991,64
	9 991,64
	

	ОР
	2.7.6
	Прочие материалы                  
	тыс. руб.
	27 294,95
	12 903,35
	6 451,68
	6 451,68
	
	15 770,42
	8 158,66
	4 079,33
	4 079,33
	

	ОР
	2.7.7
	Газ природный
	тыс. руб.
	1 056,87
	1 019,76
	509,88
	509,88
	
	610,64
	644,78
	322,39
	322,39
	

	ОР
	2.7.8
	Прочие
	тыс. руб.
	4 207,60
	3 452,98
	1 726,49
	1 726,49
	
	2 431,06
	2 183,29
	1 091,64
	1 091,64
	

	ОР
	2.7.9
	Услуги охраны
	тыс. руб.
	11 032,57
	10 645,12
	5 322,56
	5 322,56
	
	6 374,38
	6 730,80
	3 365,40
	3 365,40
	

	ОР
	2.7.10
	Услуги перевозки
	тыс. руб.
	135,81
	0,00
	0,00
	0,00
	
	78,47
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.7.11
	Услуги организации пассажирских перевозок
	тыс. руб.
	5 767,60
	5 565,06
	2 782,53
	2 782,53
	
	3 332,39
	3 518,73
	1 759,37
	1 759,37
	

	НР
	2.7.12.1
	Услуги аренды спецтехники (в т. ч. лизинг) захоронение
	тыс. руб.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.7.12.2
	Услуги аренды (лизинг технологической линии сортировки ПП) 
	тыс. руб.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.7.13
	Спецодежда
	тыс. руб.
	3 355,43
	3 237,59
	1 618,79
	1 618,79
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2028 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2029 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2029 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	1 938,69
	2 047,10
	1 023,55
	1 023,55
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2029 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2030 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2030 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.7.14
	Реагенты для установки по очистке фильтрата
	тыс. руб.
	15 366,98
	10 579,47
	5 289,74
	5 289,74
	
	8 878,70
	6 689,30
	3 344,65
	3 344,65
	

	ОР
	2.8
	Цеховые расходы в том числе:
	тыс. руб.
	61 534,11
	46 120,97
	23 060,48
	23 060,48
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2028 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2029 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2029 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	35 997,57
	29 161,83
	14 580,92
	14 580,92
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2029 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2030 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2030 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.8.1
	заработная плата цехового персонала
	тыс. руб.
	42 569,13
	27 108,32
	13 554,16
	13 554,16
	
	24 595,49
	17 140,32
	8 570,16
	8 570,16
	

	ОР
	2.8.1.1
	среднемесячная оплата труда цехового персонала 
	руб.
	99 117,83
	84 477,01
	84 477,01
	84 477,01
	
	103 082,54
	86 977,53
	86 977,53
	86 977,53
	

	ОР
	2.8.1.2
	численность цехового персонала
	чел.
	35,80
	26,74
	26,74
	26,74
	
	19,90
	16,42
	16,42
	16,42
	

	ОР
	2.8.2
	Cтраховые взносы от заработной платы цехового персонала
	тыс. руб.
	7 762,37
	8 132,50
	4 066,25
	4 066,25
	
	4 484,93
	5 142,10
	2 571,05
	2 571,05
	

	ОР
	2.8.3
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	623,00
	763,90
	381,95
	381,95
	
	571,09
	483,01
	241,50
	241,50
	

	 
	2.8.4
	Аренда основных средств (земельного участка)
	тыс. руб.
	552,79
	603,34
	301,67
	301,67
	
	552,79
	381,49
	190,74
	190,74
	

	ОР
	2.8.5
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	312,13
	318,71
	159,35
	159,35
	
	180,34
	201,52
	100,76
	100,76
	

	ОР
	2.8.6
	Прочие
	тыс. руб.
	9 714,69
	9 194,21
	4 597,10
	4 597,10
	
	5 612,93
	5 813,41
	2 906,70
	2 906,70
	

	ОР
	2.9
	Общеэксплуатационные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	62 666,25
	61 578,56
	30 789,28
	30 789,28
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2028 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2029 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2029 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	36 683,96
	38 935,51
	19 467,76
	19 467,76
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2029 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2030 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2030 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	ОР
	2.9.1
	заработная плата АУП
	тыс. руб.
	43 011,20
	40 721,66
	20 360,83
	20 360,83
	
	24 850,92
	25 747,91
	12 873,95
	12 873,95
	

	ОР
	2.9.1.1
	среднемесячная оплата труда АУП
	руб.
	100 147,16
	84 477,01
	84 477,01
	84 477,01
	
	104 153,04
	86 977,53
	86 977,53
	86 977,53
	

	ОР
	2.9.1.2
	численность АУП
	чел.
	35,80
	40,17
	40,17
	40,17
	
	19,90
	24,67
	24,67
	24,67
	

	ОР
	2.9.2
	страховые взносы от заработной платы АУП
	тыс. руб.
	7 834,66
	12 216,50
	6 108,25
	6 108,25
	
	4 526,69
	7 724,37
	3 862,19
	3 862,19
	

	ОР
	2.9.5
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	1 164,20
	1 293,26
	646,63
	646,63
	
	1 149,41
	817,72
	408,86
	408,86
	

	ОР
	2.9.6
	Аренда основных средств (земельного участка)
	тыс. руб.
	0,06
	0,07
	0,04
	0,04
	
	0,06
	0,04
	0,02
	0,02
	

	ОР
	2.9.7
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	95,67
	104,35
	52,17
	52,17
	
	55,27
	65,98
	32,99
	32,99
	

	ОР
	2.9.8
	Прочие
	тыс. руб.
	10 560,46
	7 242,72
	3 621,36
	3 621,36
	
	6 101,60
	4 579,50
	2 289,75
	2 289,75
	

	НР
	2.11
	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:
	тыс. руб.
	1 156,83
	990,59
	495,29
	495,29
	 
	1 200,56
	990,87
	495,44
	495,44
	 

	НР
	2.11.1
	земельный налог
	тыс. руб.
	722,17
	722,17
	361,08
	361,08
	на уровне плана 2026 года
	722,17
	722,17
	361,08
	361,08
	на уровне плана 2026 года

	НР
	2.11.2
	Водный налог
	тыс. руб.
	22,44
	7,22
	3,61
	3,61
	учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактического подъема воды за 10месяцев 2025 года в пересчете на год, налоговой ставкой по статье 333.12 налогового кодекса РФ, экономического района Западно-Сибирский, бассейна Обь 330руб.за 1 тыс. куб.м воды, коэффициентом 4,65 на 2025 год, начиная с 2026 года с учетом ИПЦ для второго по порядку года, предшествующего году налогового периода  
	23,33
	7,51
	3,75
	3,75
	учтено на уровне расчета регулятора исходя из фактического подъема воды за 10месяцев 2025 года в пересчете на год, налоговой ставкой по статье 333.12 налогового кодекса РФ, экономического района Западно-Сибирский, бассейна Обь 330руб.за 1 тыс. куб.м воды, коэффициентом 4,65 на 2025 год, начиная с 2026 года с учетом ИПЦ для второго по порядку года, предшествующего году налогового периода  

	НР
	2.11.3
	   транспортный налог
	тыс. руб.
	412,23
	261,20
	130,60
	130,60
	на уровне расчетного значения 2029 года
	455,06
	261,20
	130,60
	130,60
	на уровне расчетного значения 2030 года

	ОР
	2.12
	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
	тыс. руб.
	32 512,09
	32 460,34
	16 230,17
	16 230,17
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2028 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2029 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2029 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	18 784,76
	20 524,35
	10 262,18
	10 262,18
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2029 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2030 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2030 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	
	2.13
	Прочие косвенные расходы
	тыс. руб.
	10 630,76
	26 856,39
	13 428,20
	13 428,20
	 
	7 491,74
	18 002,73
	9 001,37
	9 001,37
	 

	НР
	2.13.1
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	8 378,27
	24 683,00
	12 341,50
	12 341,50
	согласно расчету предприятия исходя из объемов размещения отходов по факту 2024 года, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО"Феникс", ООО "Чистый город", в пересчете на ставки платы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 01.09.2025 №2409 на 2029 год, плата за выбросы и плата за сбросы принята в расчет на уровне факта 2024 года, в доле отнесения на захоронение ТКО по факту 2024 года
	6 190,31
	16 628,52
	8 314,26
	8 314,26
	согласно расчету предприятия исходя из объемов размещения отходов по факту 2024 года, с учетом дополнительных объемов ранее захораниваемых на полигонах ООО"Феникс", ООО "Чистый город", в пересчете на ставки платы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 01.09.2025 №2409 на 2030 год, плата за выбросы и плата за сбросы принята в расчет на уровне факта 2024 года, в доле отнесения на захоронение ТКО по факту 2024 года

	ОР
	2.13.2
	прочие
	тыс. руб.
	2 252,50
	2 173,39
	1 086,70
	1 086,70
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2028 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2029 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2029 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)
	1 301,44
	1 374,21
	687,11
	687,11
	рассчитано исходя из уровня операционных расходов 2029 года (ОРi-1) с применением коэффициента индексации на 2030 год, рассчитанного в соответствии с Методическими указаниями (с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  на 2030 год 104% (применительно), индекса эффективности операционных расходов 1%), а также с учетом отношения объемов ТКО (год i к году i-1)

	
	3
	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	310 624,25
	326 230,14
	163 115,07
	163 115,07
	 
	298 534,25
	419 052,76
	209 526,38
	209 526,38
	 

	П
	3.1
	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)
	тыс. руб.
	201 427,12
	292 514,01
	146 257,01
	146 257,01
	 
	201 427,20
	394 228,67
	197 114,34
	197 114,34
	 

	 
	3.1.1
	мероприятия инвестиционной программы 2021-2025гг. (возврат займов)
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3.1.2
	мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат займов)
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3.1.3
	мероприятия инвестиционной программы 2017-2021 гг.(возврат займов) "Реконструкция комплекса сортировки (автоматическая сортировка 1 этап)"
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3.1.4
	мероприятия инвестиционной программы 2026-2030гг. (возврат займов)
	 
	201 427,12
	292 514,01
	146 257,01
	146 257,01
	согласно утвержденной ИП от 30.10.2025 №323 в редакции от 19.12.2025
	201 427,20
	394 228,67
	197 114,34
	197 114,34
	согласно утвержденной ИП от 30.10.2025 №323 в редакции от 19.12.2025

	П
	3.2
	Прибыль на социальное развитие
	тыс. руб.
	157,20
	112,43
	56,22
	56,22
	на уровне плана 2026 года
	163,49
	112,43
	56,22
	56,22
	на уровне плана 2026 года

	П
	3.3
	Прибыль на прочие цели
	тыс. руб.
	3 313,63
	2 557,07
	1 278,54
	1 278,54
	учтено по факту несения расходов в 2024 году УСЛУГИ БАНКА 2520,83т.р. ГОСПОШЛИНА 36,24т.р.
	3 446,17
	2 557,07
	1 278,54
	1 278,54
	учтено по факту несения расходов в 2024 году УСЛУГИ БАНКА 2520,83т.р. ГОСПОШЛИНА 36,24т.р.

	П
	3.4
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	37 426,98
	31 046,62
	15 523,31
	15 523,31
	рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний"
	25 151,77
	22 154,58
	11 077,29
	11 077,29
	рассчитано в соответствии с пунктом 25 Методических указаний "Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов от включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 15 Методических указаний"

	НР
	3.5
	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:
	тыс. руб.
	68 299,32
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	68 345,62
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	3.5.1
	на прибыль, в т.ч.
	тыс. руб.
	68 299,32
	0,00
	0,00
	0,00
	отклонено в соответствии с п. 10) статьи 251, статьи 270 Налгового кодекса РФ
	68 345,62
	0,00
	0,00
	0,00
	отклонено в соответствии с п. 10) статьи 251, статьи 270 Налгового кодекса РФ

	НР
	3.5.2
	налог на имущество
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РД
	5
	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования
	тыс руб
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	РД
	6
	Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ
	тыс руб
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	РД
	8
	Недополученные доходы
	тыс руб
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	9
	Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов
	тыс руб
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	10
	НВВ без НДС
	тыс. руб.
	1 059 163,82
	947 162,58
	473 581,29
	473 581,29
	 
	801 569,70
	862 144,42
	431 072,21
	431 072,21
	 

	К
	11
	Корректировка НВВ (размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов)
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	К
	12
	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	К
	13
	Величина отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки , обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	-140 240,32
	140 240,32
	 

	
	 
	НВВ без НДС с учетом корректировки
	тыс. руб.
	1 059 163,81
	947 162,58
	473 581,29
	473 581,29
	 
	801 569,71
	862 144,42
	290 831,89
	571 312,53
	 

	
	 
	Тариф
	руб./т
	3 527,24
	3 234,76
	3 234,76
	3 234,76
	-12,5%
	4 804,92
	4 794,57
	3 234,76
	6 354,39
	96,4%

	
	 
	ФОТ, всего
	тыс. руб.
	314 500,75
	215 327,64
	107 663,82
	107 663,82
	 
	181 711,54
	136 149,53
	68 074,77
	68 074,77
	 

	
	 
	Численность персонала, всего
	чел.
	153,08
	212,41
	 
	 
	 
	153,10
	130,45
	 
	 
	 

	
	 
	Среднемесячная заработная плата
	руб.
	171 207,18
	84 477,01
	 
	 
	 
	98 906,78
	86 977,53
	 
	 
	 

	 
	 
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 

	 
	 
	Индекс потребительских цен
	%
	 
	4,0 
	 
	 
	 
	 
	4,0 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого коэффициент индексации
	 
	 
	1,02960 
	 
	 
	 
	 
	1,02960 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Текущие расходы, в том числе:
	тыс руб
	  679 396,39   
	   485 353,71   
	 
	 
	
	 435 002,79   
	  309 382,95   
	 
	 
	

	 
	 
	Операционные расходы
	тыс руб
	  578 242,66   
	   439 058,20   
	 
	 
	
	 335 017,07   
	  277 612,16   
	 
	 
	

	 
	 
	Неподконтрольные расходы
	тыс руб
	    77 905,62   
	     25 744,78   
	 
	 
	
	   75 807,69   
	    17 690,59   
	 
	 
	

	 
	 
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	тыс руб
	    23 248,11   
	     20 550,73   
	 
	 
	
	   24 178,03   
	    14 080,20   
	 
	 
	

	 
	 
	Амортизация
	тыс руб
	  137 442,51   
	   135 578,73   
	 
	 
	
	 136 378,28   
	  133 708,71   
	 
	 
	

	 
	 
	Нормативная прибыль
	тыс руб
	  204 897,95   
	   295 183,52   
	 
	 
	
	 205 036,86   
	  396 898,18   
	 
	 
	

	 
	 
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс руб
	    37 426,98   
	     31 046,62   
	 
	 
	
	   25 151,77   
	    22 154,58   
	 
	 
	

	 
	 
	Результаты деятельности
	тыс руб
	                 -     
	                 -     
	 
	 
	
	                -     
	                 -     
	 
	 
	

	 
	 
	Корректировка НВВ
	тыс руб
	                 -     
	                 -     
	 
	 
	
	                -     
	                 -     
	 
	 
	

	 
	 
	ВСЕГО:
	тыс руб
	    1 059 163,83   
	   947 162,58   
	 
	 
	
	      801 569,70   
	  862 144,42   
	 
	 
	



Приложение № 341 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Экологические технологии»,
 для корректировки необходимой валовой выручки и утвержденных 
предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по зоне деятельности «ЮГ», на 2026 год




Заместитель начальника отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.
По результатам конкурсного отбора, соглашением от 27.10.2017                        об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны «ЮГ» Кемеровской области ООО «Экологические технологии» присвоен статус регионального оператора. Соглашение заключено сроком на 10 лет.
ООО «Экологические технологии» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее - РЭК Кузбасса) с заявлением о корректировке необходимой валовой выручки и утвержденных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2026 год (исх. от 29.08.2025 № 21589, вх. от 29.08.2025 № 5460).
Согласно представленному заявлению организацией было предложено скорректировать плановую необходимую валовую выручку на 2026 год до уровня 3206863,81 тыс. руб. и тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом корректировки необходимой валовой выручки в размере 995,88 руб./м3. 
На основании представленного заявления открыто дело «О принятии документов к рассмотрению и открытии дела о корректировке необходимой валовой выручки и утвержденных предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии» по зоне деятельности ЮГ» за № 87-ТКО. 
В процессе рассмотрения тарифного дела предприятием были направлены дополнительные уточнения письмом от 28.11.2025 № 30701 (вх. от 01.12.2025 № 7765), письмом от 28.11.2025 № 30702 (вх. от 01.12.2025 № 7764).
Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:
	1. Гражданский кодекс Российской Федерации;			
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;			
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;			
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;			
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;			
7. Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
8. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;
	9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16;			
10. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
Расчет корректировки НВВ и тарифов произведен специалистом в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Методические указания). Корректировка НВВ и утверждение тарифов производится на 2026 год. 

Общая характеристика 
Региональный оператор обеспечивает осуществление деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение) в соответствии с территориальной схемой, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.08.2017 № 412, от 23.01.2018 № 21, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 10.12.2019 № 713, от 19.10.2022 № 696, от 04.12.2024 № 775), комплексной региональной программой, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2023 № 544 «Об утверждении комплексной региональной программы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области – Кузбасса» на 2023 - 2030 годы» (в редакции постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2025 № 107). 
В зону «Юг» Кемеровской области входят: Новокузнецкий городской округ, Прокопьевский городской округ, Осинниковский городской округ, Калтанский городской округ, Киселевский городской округ, Мысковский городской округ, Междуреченский муниципальный округ, Прокопьевский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный округ, Таштагольский муниципальный округ.
Для каждого муниципального образования определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование. При построении схемы потоков твердых коммунальных отходов решалась задача оптимизации расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов. Для каждого муниципального образования были составлены маршруты движения до объектов по обращению с отходами по дорогам общего пользования. В случае если в качестве таких объектов рассматривались перегрузки или сортировки, были составлены маршруты движения отходов на полигоны (с учетом снижения расходов на транспортирование отходов после их сортировки).
В соответствии с требованиями действующего законодательства весь объем твердых коммунальных отходов, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку (сортировку). На территории Кемеровской области по зоне «ЮГ» обработку твердых коммунальных отходов осуществляет оператор ООО «ЭкоЛэнд». 
  
Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов 
Материалы ООО «Экологические технологии» (далее – организация) по корректировке тарифов на 2026 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Методических указаний, утвержденных Приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, в электронном виде по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42. 
Кроме того, в связи с поручением ФАС России о цифровизации тарифного регулирования, в соответствии с пунктом 12 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», предложение о корректировке установленных тарифов на 2026 год (электронная тарифная заявка) представлено с использованием веб-шаблона CALC.TARIFF.IND. TKO.RO. 2026.EIAS.

Оценка достоверности данных,
 приведенных в предложениях об установлении тарифов 
Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому виду деятельности на 2026 год.
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услугу регионального оператора, принимаемых для расчета единых тарифов на 2026 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых данных о работе организации. 
Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2024 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности.
Деятельность предприятия в части организации и проведения закупочных процедур регламентируется:
Положением о закупках товаров, работ, услуг № П-01-2021-5 для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек») (новая редакция), новая версия введена с целью актуализации Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЭкоТек» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Положением о закупках товаров, работ, услуг № П-01-2022-6 для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек») (новая редакция), новая версия введена с целью актуализации Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЭкоТек» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Положением о закупке товаров, работ, услуг № П-01-2024-7 для нужд общества с ограниченной ответственностью «Экологические технологии» (ведено взамен № П-01-2022-6) в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Таким образом, при формировании статей расходов предприятия регулирующим органом использовались цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (вся необходимая закупочная документация представлена в материалах тарифного дела).

Оценка финансового состояния организации
Основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
В организации ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, в связи с чем, оценка динамики показателей по статьям расходов проводилась на основе представленных бухгалтерских регистров за 2024 год. 
Общий анализ бухгалтерской отчетности предприятия (форма № 1 – Бухгалтерский баланс) свидетельствует об уменьшении внеоборотных активов по итогам 2024 года по сравнению с предыдущим периодом на (-42213) (83870-126083) тыс. руб. Это обусловлено, уменьшением основных средств на (-5731) (45201-50932) тыс. руб., уменьшением стоимости отложенных налоговых активов на (-36362) (38548-74910) тыс. руб., уменьшением нематериальных активов (-120) (121-241) тыс. руб.
В составе оборотных активов также наблюдаются изменения. По сравнению с предыдущим периодом в 2024 году оборотные активы увеличились на 122764 (1315522-1192758) тыс. руб. Основным фактором для роста данного показателя стало увеличение дебиторской задолженности на 20525 (1107743-1087218) тыс. руб., увеличение денежных средств и денежных эквивалентов 102241 (207759-105518) тыс. руб., уменьшение запасов (-2) (20-22) тыс. руб.
 При анализе Отчета о финансовых результатах предприятия (форма             № 2) было выявлено увеличение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 124526 (2152740-2028214) тыс. руб. При этом себестоимость продаж увеличилась на 281959 (2022249-1740290) тыс. руб., управленческие расходы увеличились на 39184 (285255-246071) тыс. руб., проценты к получению увеличились 22640 (26389-3749) тыс. руб., проценты к уплате снизились (-5888) (2936-8824) тыс. руб., прочие доходы увеличились 22815 (73651-50836) тыс. руб., прочие расходы увеличились 18493 (45654-27161) тыс. руб. Чистая прибыль предприятия составила 139319 тыс. руб. 
Для подтверждения фактических доходов организации за 2024 год                       ООО «Экологические технологии» в материалах тарифного дела представлены обороты счета 90, 91.01, 91.02, оборотно-сальдовая ведомость по счету 91, реестр потребителей за 2024 год с отраженными объемными показателями, начисленными суммами в разрезе потребителей услуги. Так, выручка от реализации услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами в части услуг регионального оператора составила 2152739,99 тыс. руб., согласно оборотам счета 90.01.1, объем реализации составил 3182263,74 м3.
Фактические расходы организации на оказание услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами представлены также в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42. Расходы предприятия за 2024 год в разрезе услуги регионального оператора составили 2317896,00 тыс. руб.
На предприятии ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Механизмы распределения расходов между регулируемыми видами деятельности, а также порядок распределения расходов закреплены: 
- учетной политикой для целей бухгалтерского учета с 2022 года, утвержденной приказом от 30.12.2021 № 88/1;
- учетной политикой для целей налогообложения с 2022 года, утвержденной приказом от 30.12.2021 № 88/2;
- порядком распределения затрат по видам услуг от 11.01.2021;
- приказом о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета с 2023 года от 30.12.2022 №69.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42.

Корректировка необходимой валовой выручки
и утвержденных тарифов на 2026 год
Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.12.2021 № 653 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии» утверждена производственная программа и утверждены единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022-2026 годы.

Корректировка необходимой валовой выручки
Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VI Методических указаний: «Особенности формирования единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами».
Согласно пункту 85 главы VI расчет единого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, [image: ], осуществляется по следующим формулам:
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где:
[image: ] - необходимая валовая выручка регионального оператора в году i, руб.;
[image: ] - объем (масса) отходов, транспортирование которых будет осуществлять региональный оператор в году i, м3 (тонн). В эту величину не включается объем (масса) отходов, поступающих от других региональных операторов в рамках, заключаемых с ними договоров (соглашений), но включаются объемы отходов, передаваемые другим региональным операторам в соответствии с территориальной схемой и соглашением между региональными операторами;
[image: ] - расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами, руб.;
[image: ] - собственные расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с пунктом 87 Методических указаний, руб.;
[image: ] - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i, осуществляемая в соответствии с пунктом 92 Методических указаний, руб.;
[image: ] - тариф оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, Оj, установленный органом регулирования тарифов на год i, руб./м3 (руб./тонна).
В составе тарифов операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами учитываются также тарифы организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
НадбОj - надбавки к тарифам, установленные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руб./м3;
[image: ] - объем (масса) отходов, направляемая (планируемая к направлению) региональным оператором на объект оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, Оj в году i, м3 (тонн). В составе таких объектов учитываются также объекты, расположенные в зоне деятельности других региональных операторов, с которыми у регионального оператора заключен договор (соглашение), и доставка отходов на которые предусмотрена территориальной схемой;
Кпл - коэффициент перевода, определяемый в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 24, ст. 3543) (далее - Правила коммерческого учета), в целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов (средняя плотность твердых коммунальных отходов).
В случае, если региональный оператор в соответствии с территориальной схемой самостоятельно осуществляет обработку, обезвреживание и (или) захоронение твердых коммунальных отходов, то расходы на оказание соответствующих услуг, а также объем таких услуг учитываются при расчете единого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с главами I - V Методических указаний в составе показателя [image: ].

Согласно пункту 86 главы VI Методических указаний при расчете единого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами орган регулирования тарифов учитывает количество отходов [image: ] и [image: ], определяемые на уровне соответствующих фактических объемов и масс за последний отчетный год с учетом динамики изменения количества отходов за последние три года, при условии, что направления транспортирования отходов соответствуют территориальной схеме и не содержат изменений за последние три года. Значения этих параметров подлежат корректировке в случае, если территориальная схема предусматривает изменения баланса образования и обращения с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности регионального оператора, либо такие изменения предусмотрены соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В случае, если территориальная схема не предусматривает изменений, количество отходов на очередной год рассчитывается по формулам:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
где:
[image: ] - объем (масса) отходов, транспортирование которых будет осуществлять региональный оператор в году i, м3 (тонн). В эту величину не включается объем (масса) отходов, поступающих от других региональных операторов в рамках, заключаемых с ними договоров (соглашений);
[image: ] - объем (масса) отходов, направляемая региональным оператором на объект Оj в году i, м3 (тонн). В составе таких объектов учитываются также объекты, расположенные в зоне деятельности других региональных операторов, с которыми у регионального оператора заключен договор (соглашение), и доставка отходов на которые предусмотрена территориальной схемой;
[image: ] - среднее изменение количества отходов за 3 года, процентов. В случае отсутствия наблюдений за соответствующие годы, отношение соответствующих объемов отходов определяется равным 1;
[image: ], [image: ]- фактический объем (масса) отходов, транспортирование которых осуществлял региональный оператор в годах (i-k), (i-k-1), м3 (тонн).
В случае, если имеет место изменение потоков отходов, предусмотренное территориальной схемой, величины [image: ]и [image: ]определяются с учетом такого перераспределения потоков отходов.

Согласно пункту 87 главы VI Методических указаний собственные расходы регионального оператора, [image: ], включают в себя:
- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов;
- сбытовые расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с пунктом 89 Методических указаний;
- расходы на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми отходами в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» (Собрание законодательства Российской Федерации; 2016, № 37, ст. 5501) для субъектов Российской Федерации - городов федерального значения;
- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Согласно пункту 88 главы VI Методических указаний расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов формируются исходя из расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в соответствии с договорами, заключаемыми региональным оператором с операторами, осуществляющими транспортирование твердых коммунальных отходов, и (или) собственных расходов регионального оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов, осуществляемых региональным оператором, с учетом положений пунктов 12, 14 Основ ценообразования.

Согласно пункту 89 главы VI Методических указаний к сбытовым расходам регионального оператора относятся расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской задолженности, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные.

Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 02.12.2021     № 2181 внесены изменения в Основы ценообразования, согласно которым абзац первый пункта 33 изложен в следующей редакции: «33. Сбытовые расходы регионального оператора определяются в соответствии с методическими указаниями и включают расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской задолженности, но не более 5 процентов на 2022 - 2024 годы, не более 3 процентов на 2025 - 2026 годы и не более 2 процентов начиная с 2027 года необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования.» при этом в Методических рекомендациях редакция оставлена без изменения. 

Согласно пункту 90 главы VI Методических указаний в случае, если региональный оператор осуществляет транспортирование отходов в зоны деятельности других региональных операторов, в том числе на территорию иных субъектов Российской Федерации, если иное не установлено соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, при установлении единого тарифа регионального оператора на обращение учитываются:
расходы на обработку, обезвреживание и захоронение отходов, осуществляемые в зоне деятельности другого регионального оператора (на территории другого субъекта Российской Федерации) в соответствии с тарифами, установленными для объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение отходов;
расходы на транспортирование отходов в составе собственных расходов регионального оператора в соответствии с договором (соглашением) между региональными операторами.
При учете расходов регионального оператора на обращение с отходами в зоне деятельности другого регионального оператора орган регулирования тарифов во избежание двойного учета соответствующих расходов обеспечивает исключение таких расходов из тарифов регионального оператора, в зоне деятельности которого осуществляются соответствующие расходы.

Согласно пункту 90(1) главы VI Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль регионального оператора определяется в размере 5% от расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, выполняемых региональным оператором самостоятельно (за исключением расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов), и расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В случае если региональный оператор в соответствии с территориальной схемой самостоятельно осуществляет обезвреживание, обработку и (или) захоронение твердых коммунальных отходов, то орган регулирования учитывает расчетную предпринимательскую прибыль такого регионального оператора в составе необходимой валовой выручки, относимой на деятельность по обезвреживанию, обработке, захоронению твердых коммунальных отходов.

Согласно пункту 91 главы VI Методических указаний если иное не предусмотрено соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, индексация собственных расходов регионального оператора производится по следующим формулам:
[image: ]

[image: ]
[image: ]
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где:
[image: ] - собственные расходы регионального оператора в году (i + 1), руб.;
[image: ], [image: ]- расходы регионального оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов соответственно в годах (i + 1), i, руб.;
[image: ] - прочие расходы регионального оператора, предусмотренные пунктом 87 Методических указаний (за исключением расходов на транспортирование, сбытовых расходов регионального оператора), соответственно в годах (i + 1), i, руб.;
[image: ] - сбытовые расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с пунктом 89 Методических указаний, руб.;
(абзац введен Приказом ФАС России от 01.11.2018 № 1488/18)
ИПЦi+1 - индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития на год (i+1);
[image: ] - корректировка расходов на транспортирование отходов в году (i + 1);
[image: ], [image: ]- среднее расстояние транспортирования отходов первого плеча (от источника образования или накопления отходов до объекта по обращению с отходами без осуществления сортировки или перегрузки) соответственно в годах (i+1), i, км;
[image: ], [image: ]- среднее расстояние транспортирования отходов второго плеча (от перегрузки или сортировки до объекта, на котором осуществляется обезвреживание или захоронение отходов) соответственно в годах (i+1), i, км;
[image: ] - коэффициент снижения расходов на транспортирование отходов после сортировки или перегрузки. В случае, если такой коэффициент не определен в соглашении об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами или в территориальной схеме, его значение принимается равным 0,4.
Средние расстояния транспортирования отходов, учитываемые при расчете тарифов в соответствии с формулой (50) пункта 91 Методических указаний определяются в соответствии с территориальной схемой. Корректировка расходов на транспортирование не рассчитывается в случае, если территориальной схемой не предусмотрено изменений схемы потоков транспортирования отходов на соответствующий год.

[bookmark: Par86]Согласно пункту 92 главы VI Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на очередной период регулирования рассчитывается по формуле:

[image: ]
где:
[image: ] - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i, руб.;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки регионального оператора в (i-2) -м году, определяемая в соответствии с формулой (43) пункта 85 Методических указаний с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных, в том числе с учетом изменений территориальной схемы, руб.;
[image: ] - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема (массы) твердых коммунальных отходов в (i-2) -м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VI Методических указаний на (i-2)-й год, руб.;
[image: ] - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в связи с изменением законодательства, не учтенным при установлении тарифов, руб.;
[image: ] - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в связи с возмещением расходов и недополученных доходов, предусмотренных пунктом 12 Методических указаний, а также в связи с исключением необоснованно полученных доходов регионального оператора, предусмотренных пунктом 12 Основ ценообразования.

Согласно пункту 95 Методических указаний на второй и последующие годы действия соглашения об организации деятельности по обращению с отходами единый тариф регионального оператора по обращению с отходами рассчитывается в соответствии с пунктом 85 настоящих Методических указаний с учетом следующих особенностей:
величины[image: ], [image: ]определяются в соответствии с пунктом 86 Методических указаний;
величина [image: ]индексируется в соответствии с пунктом 91 Методических указаний;
величина [image: ]рассчитывается в соответствии с пунктом 92 Методических указаний.

При расчете статей расходов специалистом использовался:
[bookmark: _Hlk88808634]индекс потребительских цен на 2026 год – 108,5% (далее – ИПЦ Минэкономразвития России). 
Вышеуказанный индекс принят согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, опубликованном 26.09.2025 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).

Анализ экономической обоснованности расходов на 2026 год
Расходы регионального оператора по обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, 
используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами
Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами утверждены РЭК Кузбасса на 2026 год в размере 370331,17 тыс. руб., в том числе:
 ООО «Чистый город» 10431,32 тыс. руб. (объем захоронения 27800,00 тонн, тариф покупки в размере 375,23 руб./т (НДС не облагается));
ООО «ЭкоЛэнд» 354886,56 тыс. руб. (объем захоронения 108720,00 тонн, тариф покупки в размере 3264,23 руб./т (с НДС));
ООО «Феникс» 5013,29 тыс. руб. (объем захоронения 21312,00 тонн, тариф покупки в размере 235,23 руб./т (НДС не облагается)).

Согласно территориальной схемы (в редакции от 04.12.2024) начиная с 2026 года прекращается размещение твердых коммунальных отходов на полигонах Киселевского городского округа ООО «Феникс» и ООО «Чистый город».

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1342580,22 тыс. руб. 
ООО «ЭкоЛэнд» 1342580,22 тыс. руб. (объем захоронения 300280,94 тонн, тариф покупки в размере 4471,08 руб./т (с НДС)).
В качестве обосновывающих документов для подтверждения фактических расходов за 2024 год предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Расходы РО по обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО» за 2024 год; 
- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по контрагенту ООО «ЭкоЛэнд» за 2024 г.;
- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по контрагенту ООО «Чистый город» за 2024 г.;
- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по контрагенту ООО «Феникс» за 2024 г.;
- договор ООО «ЭкоЛэнд» № 222-23/эт от 18.12.2023, дополнительные соглашения;
- протокол заседания комиссии по закупкам № 135 от 20.02.2024 (оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно: сбор и размещение отходов на объекте размещения отходов), извещение о закупке от 20.02.2024 № 135, постановление РЭК Кузбасса от 30.11.2023 № 465 – ООО «ЭкоЛэнд»;
- договор ООО «Чистый город» № 221-23/эт от 18.12.2023;
- протокол заседания комиссии по закупкам № 140 от 14.03.2024 (оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно: сбор и размещение отходов на объекте размещения отходов), извещение о закупке от 14.03.2024, постановление РЭК Кузбасса от 12.10.2023 № 171 – ООО «Чистый город»;
- договор ООО «Феникс» № 220-23//эт от 18.12.2023, дополнительное соглашение от 01.11.2024;
- протокол заседания комиссии по закупкам № 152 от 06.05.2024 (оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно: сбор и размещение отходов на объекте размещения отходов), извещение о закупке от 06.05.2024 № 152, постановление РЭК Кузбасса от 12.10.2023 № 172 – ООО «Феникс».
Показатель [image: ]- расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами принят в расчет регулирующим органом в размере 750794,21 тыс. руб. на 2026 год исходя тарифов, утвержденных операторам ТКО по зоне деятельности «ЮГ», в том числе: 
ООО «ЭкоЛэнд» 750794,21 тыс. руб. (объем захоронения 292807,43 тонн, тариф в размере 2564,12 руб./т на 2026 год (с НДС) (2101,74 руб./т * 1,22 =         = 2564,12 руб./т)) в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2025 № 774. 

 Собственные расходы регионального оператора
Собственные расходы регионального утверждены РЭК Кузбасса на 2026 год в размере 1550571,24 тыс. руб., в том числе:
Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов в размере 1288655,26 тыс. руб.
- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо в размере 923988,63 тыс. руб.;
- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо в размере 364666,63 тыс. руб.
Сбытовые расходы регионального оператора не рассматривались.
Прочие расходы в размере 261915,98 тыс. руб.
- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 217411,24 тыс. руб.; 
- прочие расходы на общую сумму 32032,55 тыс. руб., в том числе: услуги РКЦ по ИЖС и прямым договорам в размере 30693,22 тыс. руб., расходы на предоставление банковской гарантии 1339,33 тыс. руб. - прибыль на социальное развитие 0,00 тыс. руб.;
- расчетная предпринимательская прибыль 12472,19 тыс. руб.

Региональным оператором величина собственных расходов заявлена для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1820865,86 тыс. руб., в том числе: 
Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов в размере 1536461,37 тыс. руб.
- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо в размере 1020787,84 тыс. руб.;
- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо в размере 515673,53 тыс. руб., в том числе: 394990,06 тыс. руб. расходы на транспортирование, 91378,22 тыс. руб. расходы на транспортирование дополнительных твердых коммунальных отходов (ранее размещаемых на полигонах ООО «Феникс», ООО «Чистый город»), 29305,26 тыс. руб. содержание мусороперегрузочных станций.
Сбытовые расходы регионального оператора не заявлены.
Прочие расходы в размере 284404,49 тыс. руб.
- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 236296,18 тыс. руб.; 
- прочие расходы в том числе: услуги РКЦ по ИЖС и прямым договорам в размере 33245,75 тыс. руб., расходы на предоставление банковской гарантии 1319,50 тыс. руб. на общую сумму 34565,24 тыс. руб.
- прибыль на социальное развитие 0,00 тыс. руб.;
- расчетная предпринимательская прибыль 13543,07 тыс. руб.

Показатель[image: ] - собственные расходы регионального оператора в году (i + 1), принят в расчет регулирующим органом с учетом дополнительных статей в размере 1708568,84 тыс. руб., рассчитан с использованием формул 48, 49, 50, 51 пункта 91 главы VI особенности формирования единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

[image: ]
1708568,84 тыс. руб. = 1425001,05 тыс. руб. (1001826,88 тыс. руб.+ 393868,91 тыс. руб. + 29305,26 тыс. руб.) + 0,00 тыс. руб. + (235591,07 тыс. руб.+ 33151,12 тыс. руб. +1322,37 тыс. руб. +0,00 тыс. руб.+ 13503,23 тыс. руб.)

В качестве обосновывающих документов для подтверждения фактических расходов за 2024 год предприятием представлены следующие обосновывающие материалы:
- пояснение по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 1-е плечо;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Расходы на сбор и транспортирование ТКО 1-е плечо и 2-е плечо» за 2024 год, реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) в разрезе контрагентов за 2024 год;
- договоры на транспортирование ТКО и документация об аукционе в разрезе Лотов;
- пояснение по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 2-е плечо, в том числе расходы на эксплуатацию перегрузочных станций МПС г. Киселевск;
- обоснование начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по перегрузке твердых коммунальных отходов на территории г. Киселевска;
- расчет статей расходов на эксплуатацию перегрузочной станции г. Киселевск (ФОТ, ГСМ и технические жидкости, используемые ТС, транспортный налог, расчет шин, ГЛОНАС);  
- договор на оказание услуг по перегрузке твердых коммунальных отходов для дальнейшего транспортирования от 21.11.2025 № 218-25/эт АО «Экоград»;
- протокол подведения итогов аукциона от 18.11.2025 № 3660132 на оказание услуг по перегрузке твердых коммунальных отходов на территории города Киселевска для дальнейшего транспортирования; 
- расчет эффективности использования мусороперегрузочной станции в г. Киселевске при изменении схемы транспортирования в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО;
- уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- обороты счета 69, счета 96 за 2024 год;
- положение «Об оплате труда и премировании работников Общества» версия 3-2020;
- пояснительная записка по статье оплата труда 2024 год;
- численность и текучесть кадров за 2024 год;
- РСВ за 2024 год;
- штатное расписание с 01.04.2024;
- приказ от 26.03.2024 № 16/1 о внесении изменений в штатное расписание;
- реестр актов и договоров по статье затрат «Заключение договоров с ИЖС» за 2024 год;
- реестр актов и договоров по договорам ГПХ по работе с дебиторской задолженностью за 2024 год;
-  реестр актов и договоров ГПХ по прочим услугам за 2024 год;
- средняя заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности; 
- ведомости амортизации ОС за период за 2021, 2024 годы;
- пояснения по приобретению основных средств 2023-2024 годы;
- приказ Экологические технологии № 87/2 от 27.12.2021 «О подготовке к переходу на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- письмо ФАС России № МШ/74227/22 от 05.08.2022 «О новых стандартах бухгалтерского учета, подлежащих применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год»;
- карточка счета 08.04 система управления Либерти, накладная № 355-2 от 20.07.2023, приказ о вводе в эксплуатацию от 23.07.2023 № 15/1;
- карточка счета 08.03 автоматическая система пожарной сигнализации, товарная накладная от 20.11.2023 №3, справка о стоимости выполненных работ от 27.11.2023 № 650, рабочая документация, накладная №1, акт о приемке выполненных работ от 27. 11.2023 № 650;
- инвентарные карты в разрезе основных средств;
- акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 26.11.2024 № 637 ИП Дорофеев И.В. (узел учета тепловой энергии офис г. Новокузнецк ул. Коммунаров, 2);
- справка о стоимости выполненных работ от 26.11.2024 № 637; 
- акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 26.11.2024 № 638 ИП Дорофеев И.В.;
- справка о стоимости выполненных работ от 26.11.2024 № 638; 
- акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 26.11.2024 № 639 ИП Дорофеев И.В.;
- акт от 22.05.2021 № 5 на разработку проектной документации по части здания: Головной офис, г. Новокузнецк, ул. Коммунаров, 2; 
- карточка счета 08 за январь 2022 г. – декабрь 2024 г.;
- акт от 08.11.2024 № 625 на подготовку документов для РТН, исполнительной документации тепловой сети, разработку проектной документации и подготовку к отопительному сезону 2024-2025 гг. объектов по адресу: г. Новокузнецк, проезд Коммунаров, 2 согласно договора № 152-24/эт;
- приказ о вводе в эксплуатацию основных средств «узел учета тепловой энергии и теплоносителя» от 26.11.2024 № 37/3;
- служебные записки от 02.10.2023, от 16.10.2023, от 18.12 2023 «Условия труда в офисе ООО «ЭкоТек» г. Новокузнецк, пр-д Коммунаров, 2;
-  расчет амортизации объектов основных средств за 2024-2026 годы;
- пояснения по аренде автомобилей на 2024 год;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат аренда автомобилей за 2024 год;
- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупке в разрезе контрагентов;
- реестр договоров использования личного транспорта сотрудников организации за 2024 год;
- пояснительная записка по статье аренда офисов за 2024 год;
- реестр арендуемых офисов за 2024 год;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Аренда офисов» за 2024 год;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье «Текущий ремонт автомобилей» за 2024 год;
- договоры по статье «Текущий ремонт автомобилей», документация о закупке в разрезе контрагентов;
- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по контрагенту ООО «Большая тройка» за 2024 г., договор;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Техническое сопровождение ПО «Планирование и мониторинг транспортирования ТКО» за 2024 год;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Техническое сопровождение ПО «Судебный модуль» за 2024 год, пояснения;
- реестр первичных документов, договоры, документация о закупке по статье затрат «Бумага офисная» за 2024 год;
- реестр первичных документов, договоры, документация о закупке по статье затрат «ГСМ» за 2024 год;
- договоры по статье затрат «Оргтехника» за 2024 год;
- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, краткая информация о тарифных планах, описание тарифных планов, документация о закупках в разрезе контрагентов по статье затрат «Услуги сотовой связи» за 2024 год;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Услуги телефонной связи» за 2024 год;
- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупке в разрезе контрагентов;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Интернет» за 2024 год;
- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупке в разрезе контрагентов;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Обучение, участие в семинарах и конференциях» за 2024 год, договоры, документация о закупках в разрезе контрагентов;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Командировочные расходы» за 2024 год;
- положение «О направлении работников ООО «ЭкоТек» в командировки»;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Почтовые расходы» за 2024 год;
- первичные документы (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, пояснения по статье «Почтовые расходы»;
- реестр документов по статье затрат «Обслуживание сайта» (акты сдачи-приемки) за 2024 год; 
- договоры на техническое обслуживание интернет-сайта от 01.01.2023 № 11-23/эт от 01.01.2023, от 01.04.2024 № 26-24/эт ООО «Айти-Сити»;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Расходные материалы и обслуживание оргтехники» за 2024 год;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Уборка офисов» за 2024 год;
- реестр договоров по статье затрат «Уборка офисов» за 2024 год;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Услуги охраны офисов» за 2024 год;
- реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры по контрагентам;
- пояснение по статье «Обслуживание 1С: Бухгалтерия» за 2024 год;
- реестры первичных документов (УПД, акты, договоры) по статье затрат «Обслуживание 1С: Бухгалтерия» за 2024 год;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Справочная правовая система Консультант Плюс» за 2024 год;
- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупках в разрезе контрагентов;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Расходы на информирование потребителей рекламу» за 2024 год;
- первичные документы (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, сюжеты;
- сводный реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры), договоры, документация о закупках по контрагентам по статье «Аудиторские услуги и услуги бухучета», пояснения за 2024 год;
- реестр первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат обязательные медицинские осмотры за 2024 год;
- сводный реестр документов, договоры по статье затрат «Обязательные медицинские осмотры» за 2024 год;
- пояснительная записка по статье сбытовые;
- обороты счета 91 списание задолженности за 2024 год;
- обороты счета 63 за 2024 год;
- приказ об утверждении результатов инвентаризации за 2024 год от 31.01.2025 № 5/1;
- приказ о списании дебиторской задолженности от 27.01.2025 № 5/2;
- приказ о списании дебиторской задолженности от 31.01.2025 № 5;
- постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю;
- выписки из ЕГРЮЛ по юридическим лицам, прекратившим деятельность;
- постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю;
- пояснения по услугам РКЦ;
- аналитическая информация о РКЦ 2020 год, 2024 год;
- сводные реестры первичных документов (УПД, акты, счет-фактуры, договоры) по статье затрат «Услуги РКЦ по ИЖС» по контрагентам;
- реестр документов (УПД, акты, счет-фактуры) по статье затрат «Расходы на приобретение контейнеров» (ремонт, доставка) за 2024 год;
- договоры на оказание услуг по обслуживанию контейнеров для отходов (РСО) используемых для раздельного сбора отходов) с дополнительными соглашениями;
- обороты счета 26 за 2024 год;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2024 год;
- обороты счета 90.01.1 за 2024 год, обороты счета 90 за 2024 год, обороты счета 20 за 2024 год;
- пояснения по банковской гарантии;
- банковская гарантия от 13.01.2021 № IGR21/KEBR/4313;
- банковская гарантия от 12.01.2022 № IGR22/KEBR/5594;
- банковская гарантия от 12.01.2023 № IGR23/KEBR/6598;
- банковская гарантия от 12.01.2024 № IGR24/KEBR/7458;
- извещение о выдаче гарантии от 14.01.2025;
- банковская гарантия от 14.01.2025 № IGR25/KEBR/7755;
- генеральное соглашение о выдаче гарантий от 24.10.2018 №ГСГ18/KEBR/0530;
- дополнительное соглашение от 19.12.2023 № 8 к генеральному соглашению о выдаче гарантий от 24.10.2018 № ГСГ18/KEBR/0530;
- дополнительное соглашение от 04.03.2024 № 9 к генеральному соглашению о выдаче гарантий от 24.10.2018 № ГСГ18/KEBR/0530;
- пояснения по статье «Прибыль на социальное развитие» за 2024 год;
- положение «О социальной политике Общества» от 01.08.2021;
- приказы от 01.03.2024 № 17, от 01.07.2024 № 64 «Об актуализации положения «О социальной политике Общества»;
- реестр приказов на оказание материальной помощи сотрудникам за 2024 год;
- реестр дополнительных отпусков за 2024 год;
- иные обосновывающие материалы.

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов приняты к учету в размере 1425001,05 тыс. руб.:
- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо в размере 1001826,88 тыс. руб.;
- расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо в размере 423174,17 тыс. руб., в том числе: 393868,91 тыс. руб. транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо; 29305,26 тыс. руб. содержание перегрузочной станции в Киселевском городском округе.
Сбытовые расходы регионального оператора определены к учету в размере 0,00 тыс. руб.
Прочие расходы в размере 283564,77 тыс. руб.:
- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 235591,07 тыс. руб.; 
- прочие расходы в том числе: услуги РКЦ по ИЖС и прямым договорам в размере 33151,12 тыс. руб., расходы на предоставление банковской гарантии 1319,50 тыс. руб. на общую сумму 34470,62 тыс. руб.;
- прибыль на социальное развитие 0,00 тыс. руб.;
- расчетная предпринимательская прибыль 13503,08 тыс. руб.

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов
Расходы регионального оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов рассчитаны в соответствии с формулой:
[image: ]
в том числе:
Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо:
[image: ]
953213,02 * (1+0,051) * 1 = 1001826,88 тыс. руб.
Расходы на транспортирование 1-е плечо соответствуют значению 1017882,37 тыс. руб. 

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо:
[image: ]
374756,34 * (1+0,051) * 1 = 393868,91 тыс. руб.
Расходы на транспортирование 2-е плечо соответствуют значению 393868,91 тыс. руб. 
[image: ]
 Значение корректировки расходов на транспортирование принимается на уровне 1, так как средние расстояния транспортировки отходов, учитываемые при расчете тарифов в соответствии с формулой (50) пункта 91 Методических указаний определяются в соответствии с территориальной схемой, корректировка расходов на транспортирование не рассчитывается в случае, если территориальной схемой не предусмотрено изменение схемы потоков транспортирования отходов на соответствующий год.
На территории Кемеровской области согласно территориальной схемы (в редакции от 04.12.2024) начиная с 2026 года прекращается размещение твердых коммунальных отходов на полигонах Киселевского городского округа                                   ООО «Феникс» и ООО «Чистый город», согласно Приложению Б1 «Перспективная логистика», в этой связи предусмотрено использование мусороперегрузочных станций в г. Киселевск, мощностью 50 тыс. тонн в год. 
Следует отметить, что в Приложении Б1 «Перспективная логистика» территориальной схемы (в редакции от 04.12.2024) маршрут следования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочных станций в г. Киселевск не прописан, т.е. полностью отсутствуют данные, позволяющие регулятору рассчитать изменение средних расстояний транспортировки отходов в 2026 году по сравнению с 2025 годом. 
Учитывая вышеизложенное, регулирующим органом при корректировке расходов на транспортирование используется значение показателя ∆t на уровне 1. 
Информация о схеме размещения твердых коммунальных отходов в 2025 году и в 2026 году представлена в Таблицах 1, 2.
2025 год                                                                                           Таблица 1
[image: ]
2026 год                                                                                           Таблица 2
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Расходы на содержание мусороперегрузочных станций 2-е плечо:
Согласно п. 90 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регионального оператора определяется в соответствии с методическими указаниями как сумма необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, включая обработку твердых коммунальных отходов, в том числе собственная необходимая валовая выручка регионального оператора, относимая на такие виды деятельности, расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, расходов на создание и эксплуатацию перегрузочных станций, включенных в территориальную схему, а также расходов на приобретение контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и их содержание, включая расходы на лизинговые платежи в отношении контейнеров и бункеров, уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов и расходов, связанных с предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенному исполнительным органом субъекта Российской Федерации и региональным оператором.
Расходы на создание и эксплуатацию перегрузочных станций, включенных в территориальную схему, учитываются в необходимой валовой выручке регионального оператора при условии, если прогнозная величина расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов регионального оператора, рассчитанная исходя из схемы потоков твердых коммунальных отходов, предусматривающей использование перегрузочной станции, включая расходы на создание и эксплуатацию перегрузочных станций, на очередной период регулирования меньше прогнозной величины расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов регионального оператора, рассчитанной исходя из схемы потоков твердых коммунальных отходов без использования перегрузочных станций, на очередной период регулирования.
Экономически обоснованный размер расходов на создание и эксплуатацию перегрузочных станций, включенных в территориальную схему, учитываемый в необходимой валовой выручке регионального оператора, определяется органом регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями, пунктами 12, 14 и 90(4) Основ ценообразования.
[bookmark: Par0]Согласно пункту 90(4) Основ ценообразования расходы на создание и эксплуатацию перегрузочных станций, включенных в территориальную схему, определяются как сумма планируемых на очередной период регулирования:
а) расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного, ремонтного и административно-управленческого персонала, определяемых в том числе с учетом отраслевых тарифных соглашений и официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке, о средней заработной плате в регионе по соответствующему виду экономической деятельности с учетом прогнозного индекса потребительских цен, а также с учетом положений пунктов 42 и 90(7) Основ ценообразования;
б) расходов на топливо и горюче-смазочные материалы для транспортных средств, используемых для эксплуатации перегрузочных станций;
[bookmark: Par5]в) расходов на сырье и материалы для текущего технического обслуживания транспортных средств, используемых для эксплуатации перегрузочных станций, определяемых как сумма расходов по каждому виду сырья и материалов, рассчитанных как произведение плановых (расчетных) цен на сырье и материалы и экономически (технологически, технически) обоснованных объемов потребления сырья и материалов;
г) ремонтных расходов и расходов на техническое обслуживание (за исключением расходов, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта) в отношении транспортных средств, используемых для эксплуатации перегрузочных станций, за исключением расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала;
д) расходов на амортизацию транспортных средств, используемых для эксплуатации перегрузочных станций, определяемых как сумма отношений стоимости амортизируемых транспортных средств к сроку их полезного использования, соответствующему максимальному сроку полезного использования, установленному Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
е) расходов на амортизацию в отношении основных средств и нематериальных активов производственного назначения, используемых для эксплуатации перегрузочных станций, учитываемых в соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования;
ж) расходов на арендную плату и лизинговые платежи в отношении транспортных средств, используемых для эксплуатации перегрузочных станций, определяемых исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду или лизинг имущества, связанных с владением указанным имуществом (экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора) (при учете расходов на лизинговые платежи учитывается также доход лизингодателя, начисляемый в течение срока действия договора лизинга исходя из остаточной стоимости объекта и ставки процента, указанной в заключенном договоре, но не превышающей ключевую ставку Центрального банка Российской 
[bookmark: Par10]з) расходов на арендную плату в отношении объектов производственного назначения и земельных участков, используемых для эксплуатации перегрузочных станций, учитываемых в соответствии с пунктом 35 Основ ценообразования;
[bookmark: Par11]и) прочих производственных расходов, размер которых не может превышать 5 процентов суммы расходов, указанных в подпунктах «а» - «з» настоящего пункта;
к) административных расходов (за исключением предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала и расходов, предусмотренных подпунктом «л» настоящего пункта), размер которых не может превышать 10 процентов суммы расходов, указанных в подпунктах «а» - «и» настоящего пункта;
л) расходов, связанных с уплатой налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, сборов и других обязательных платежей (в том числе с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств, оснащением и обеспечением функционирования аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS);
м) расчетной предпринимательской прибыли организации, осуществляющей эксплуатацию перегрузочных станций, определяемой в размере 5 процентов суммы расходов, указанных в подпунктах «а» - «к» настоящего пункта;
н) нормативной прибыли, определяемой в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 38 Основ ценообразования.
90(5). В случае если в целях обеспечения перегрузки твердых коммунальных отходов региональный оператор привлекает индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих деятельность по перегрузке твердых коммунальных отходов, учет расходов на перегрузку твердых коммунальных отходов производится в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по перегрузке твердых коммунальных отходов, цена которых сформирована на основании затрат, указанных в пункте 90(4) Основ ценообразования, с учетом пунктов 12 и 14 Основ ценообразования.

По результатам анализа представленных материалов расходы на содержание мусороперегрузочных станций 2-е плечо приняты в расчет на уровне предложения предприятия в размере 29305,26 тыс. руб.
Информация о расходах на эксплуатацию мусороперегрузочной станции в г. Киселевск с постатейной разбивкой, а также расчет эффективности использования представлен в Таблицах 3, 4.
Таблица 3
[image: ]

Таблица 4
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Показатель[image: ], - расходы регионального оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов на 2026 год соответствует значению 1425001,05 тыс. руб.  

Отмечаем, что актом внеплановой документарной проверки на основании статьи 63 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об Общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», пункта 20 Положения о государственном контроле (надзоре) за реализацией исполнительными органами субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543, в соответствии с пунктом 15 перечня поручений по итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 14.02.2024 № ВА-П11-13пр, поручения ФАС России от 05.09.2024 № МШ/80074-ПР/24, в рамках проверки на основании приказа Кемеровского УФАС России от 12.09.2024 № 54/24 «О проведении внеплановой документарной проверки Региональной энергетической комиссии Кузбасса», на предмет соблюдения Региональной энергетической комиссией Кузбасса обязательных требований при реализации своих полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами выявлены признаки нарушения норм законодательства Российской Федерации, в том числе положения пунктов 6(1), 16 Основ ценообразования № 484, пункта 91 Методических указаний № 1638/16.
Региональной энергетической комиссией Кузбасса проведен дополнительный анализ, пересчитаны расходы регионального оператора ООО «Экологические технологии» по статье «Расходы на транспортирование ТКО», учтенные органом регулирования на 2025 год с учетом корректировки, а именно: 
Расходы регионального оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов рассчитаны в соответствии с формулой:
[image: ]
в том числе:
Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо:
[image: ]
840445,42 * (1+0,072) * 1 = 900957,49 тыс. руб.
Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо:
[image: ]
330421,68 * (1+0,072) * 1 = 354212,04 тыс. руб.
Скорректированное значение по статье «Расходы на транспортирование ТКО» на 2024 год составляет 1255169,53 тыс. руб., отклонение от учтенного значения, подлежащее исключению составляет 14438,93 тыс. руб. (1269608,46-1255169,53=14438,93). Данная корректировка обусловлена исключением из расчета пересчета на увеличение объемов перевозки в 2024 году (3131851 м3) по отношению к 2023 году (3082451 м3).
Результаты корректировки учтены регулирующим органом при корректировке необходимой валовой выручки и утвержденных предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2025 год по статье расходов п. 11 «Корректировка НВВ», п.п. 11.4 «Исключение экономически необоснованных расходов согласно акту внеплановой документарной проверки от 18.10.2024 № ТМ/9516/24 УФАС по Кемеровской области».
Учитывая вышеизложенное, скорректированное плановое значение «Расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо» на 2024 год 900957,49 тыс. руб., на 2025 год 953213,02 тыс. руб. (900957,49*1,058).

Сбытовые расходы регионального оператора
Согласно пункту 33 Основ ценообразования сбытовые расходы регионального оператора определяются в соответствии с методическими указаниями и включают расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской задолженности, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования (в редакции постановления Правительства РФ от 02.12.2021 № 2181 не более 5% на 2022-2024 годы). Согласно пункту 70 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.
Регулирующим органом расходы по статье «Сбытовые расходы регионального оператора» не рассматривались ввиду отсутствия предложения предприятия для учета данных расходов в плановом порядке. 
Показатель[image: ] - сбытовые расходы регионального оператора на 2026 год соответствует значению 0,00 тыс. руб.
Прочие расходы регионального оператора
Прочие расходы регионального оператора, предусмотренные пунктом 87 Методических указаний (за исключением расходов на транспортирование, сбытовых расходов регионального оператора), в том числе: расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, услуги РКЦ по ИЖС рассчитаны в соответствии с формулой:
[image: ]

Расходы на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров приняты в размере 122506,57 тыс. руб., среднемесячная заработная плата – 53830,11 руб./чел./мес., численность персонала в соответствии со штатным расписанием на уровне плана 2026 года – 189,65 человека. 

НВВПР2026 = 116561,91 * (1+0,051) * 1 = 122506,57 тыс. руб.

Страховые взносы от расходов на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 37119,48 тыс. руб. (122506,57 тыс. руб.*30,3%).

Амортизация основных средств принята в размере 387,35 тыс. руб. исходя из расчетных величин амортизации основных средств в соответствии с действующим законодательством. Информация о принятых расходах содержится в Таблице 5.
Таблица 5
[image: ]

Расходы будущих периодов учтены в сумме 1867,20 тыс. руб. в соответствии с действующим законодательством, в том числе:
- 380,41 тыс. руб. 1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер и другие программные продукты;
НВВПР2026 = 361,95 * (1+0,051) * 1 = 380,41 тыс. руб.

- 23,07 тыс. руб. 1С: Предприятие Документооборот: Проф; 
НВВПР2026 = 21,95 * (1+0,051) * 1 = 23,07 тыс. руб.

- 316,46 тыс. руб. программа антивирус Kaspersky; 
НВВПР2026 = 301,10 * (1+0,051) * 1 = 316,46 тыс. руб.

- 32,85 тыс. руб. клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB);
НВВПР2026 = 31,26 * (1+0,051) * 1 = 32,85 тыс. руб.

- 32,85 тыс. руб. клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB);
НВВПР2026 = 31,26 * (1+0,051) * 1 = 32,85 тыс. руб.

- 379,06 тыс. руб. неисключительные права на «Судебный модуль»;
НВВПР2026 = 360,67 * (1+0,051) * 1 = 379,06 тыс. руб.

- 702,50 тыс. руб. неисключительные права на «Идентификация».
НВВПР2026 = 668,42 * (1+0,051) * 1 = 702,50 тыс. руб.

Аренда основных средств принята на уровне 19619,63 тыс. руб., в том числе:
- 4103,48 тыс. руб. аренда автомобилей;
- 15516,15 тыс. руб. аренда офисов.

НВВПР2026 = 18667,58 * (1+0,051) * 1 = 19619,63 тыс. руб.

Ремонт и техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов приняты в размере 6067,66 тыс. руб., в том числе:
- 836,82 тыс. руб. текущий ремонт автомобилей;
- 1341,07 тыс. руб. техническое сопровождение АСУ «Управление отходами»;
- 1820,09 тыс. руб. техническое сопровождение ПО «Планирование и мониторинг транспортирования ТКО»;
- 909,75 тыс. руб. техническое сопровождение ПО «Судебный модуль»;
- 1159,93 тыс. руб. техническое сопровождение ПО «Идентификация».
НВВПР2026 = 5773,23 * (1+0,051) * 1 = 6067,66 тыс. руб.


Прочие прямые расходы приняты в размере 48023,17 тыс. руб., в том числе: 
НВВПР2026 = 45692,83 * (1+0,051) * 1 = 48023,17 тыс. руб.

- материалы 13070,02 тыс. руб.: (канцтовары 1105,94 тыс. руб., бумага офисная 1695,49 тыс. руб., ГСМ 5889,00 тыс. руб., оргтехника 3088,00 тыс. руб., мебель и инвентарь 319,68 тыс. руб., средства гигиены 289,74 тыс. руб., моющие средства 145,18 тыс. руб., прочие материалы 536,99 тыс. руб.); 
- услуги сотовой связи 3616,62 тыс. руб.;
- услуги телефонной связи 580,62 тыс. руб.;
- интернет 437,60 тыс. руб.; 
- обучение, участие в семинарах 104,43 тыс. руб.; 
- командировочные расходы 158,75 тыс. руб.;  
- почтовые расходы 20023,25 тыс. руб.;
- обслуживание сайта 95,05 тыс. руб.;
- расходные материалы и обслуживание оргтехники 1296,44 тыс. руб.;
- уборка офисов 406,20 тыс. руб.;
- услуги охраны офисов 194,95 тыс. руб.;
- обслуживание 1С: Бухгалтерия 1239,53 тыс. руб.;
- справочная правовая система Консультант Плюс, СКБ Контур 1111,21 тыс. руб.; 
- расходы на информирование потребителей и рекламу 655,04 тыс. руб.;
- аудиторские услуги, аутсорсинг 4632,45 тыс. руб.;
- обязательные медицинские осмотры 400,98 тыс. руб.

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами регулирующим органом приняты для учета в необходимой валовой выручке на 2026 год в размере 235591,07 тыс. руб. 

Прочие расходы приняты в размере 34473,49 тыс. руб., в том числе: 
- услуги РКЦ по ИЖС и прямым договорам в размере 33151,12 тыс. руб.
НВВПР2026 = 31542,46 * (1+0,051) * 1 = 33151,12 тыс. руб.

- расходы на предоставление банковской гарантии 1322,37 тыс. руб., приняты по предложению предприятия в соответствии с положениями действующего законодательства расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по соглашению, определяются в размере, не превышающем 2 процентов необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования.

Расчетная предпринимательская прибыль
Согласно пункту 90(1) Методических указаний расчетная предпринимательская прибыль регионального оператора определяется в размере 5% от расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, выполняемых региональным оператором самостоятельно (за исключением расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов), и расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Согласно разъяснениям, ФАС России от 27.07.2018 № ВК/58887/18 о направлении информации по вопросу особенностей регулирования предельных единых тарифов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктами 29 и 44 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя, в том числе, расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации, при этом ввиду наличия особенностей формирования единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходам, предусмотренными главой IV Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регионального оператора определяется в размере 5% от собственных расходов регионального оператора, за исключением:
- расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов в соответствии с договорами, заключаемыми региональным оператором с операторами, осуществляемыми транспортирование твердых коммунальных отходов;
- расходов на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» для субъектов Российской Федерации – городов федерального значения;
- сбытовых расходов регионального оператора, определяемых в соответствии с пунктом 89 Методических указаний. 

Регулятором приняты к учету в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 13503,23 тыс. руб., рассчитаны как 5% от расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами 235591,07 тыс. руб. и прочие расходы 34473,49 тыс. руб. (235591,07 тыс. руб. + 34473,49 тыс. руб.) * 5% = 13503,23 тыс. руб.

Показатель[image: ] - прочие расходы регионального оператора принят в расчет исходя из суммарного значения: расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами; прочих расходов, расходов на предоставление банковской гарантии; расчетной предпринимательской прибыли на 2026 год в сумме 283567,79 тыс. руб. (235591,07+34473,49+13503,23=283567,79).

Показатель,[image: ]- собственные расходы регионального оператора принят в расчет на 2026 год в размере 1708568,84 тыс. руб. 

[image: ]

НВВРО, СОБ2026 = 1425001,05 (1001826,88 + 423174,17) + 0,00 + 283567,79 (235591,07 + 34473,49 + 13503,23) = 1708568,84 тыс. руб.

Корректировка необходимой валовой выручки 
с учетом отклонения значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при утверждении тарифов 
Корректировка необходимой валовой необходимой валовой выручки регионального оператора на 2026 год не утверждалась.
Региональным оператором величина корректировки необходимой валовой выручки заявлена в размере 43417,72 тыс. руб.
Регулирующим органом корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитана по формуле:
[image: ]
где:
[image: ] - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i, руб.;
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки регионального оператора в (i-2) -м году, определяемая в соответствии с формулой (43) пункта 85 Методических указаний с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных, в том числе с учетом изменений территориальной схемы, руб.;
[image: ] - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема (массы) твердых коммунальных отходов в (i-2) -м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VI Методических указаний на (i-2) -й год, руб.;
[image: ] - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в связи с изменением законодательства, не учтенным при установлении тарифов, руб.;
[image: ] - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в связи с возмещением расходов и недополученных доходов, предусмотренных пунктом 12 Методических указаний, а также в связи с исключением необоснованно полученных доходов регионального оператора, предусмотренных пунктом 12 Основ ценообразования.

Показатель[image: ] - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i, соответствует значению 22556,17 тыс. руб., расчет корректировки НВВ 2024 года (размер отклонения значений, учтенных при утверждении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов) представлен в Приложении № 1. 
В качестве обосновывающих документов, подтверждающих фактические доходы и расходы за 2024 год, регулирующим органом использовались материалы, указанные при описании статей расходов в настоящем экспертном заключении.
В ходе расчета корректировки необходимой валовой выручки 2024 года отклонение значений, учтенных при утверждении тарифов, от фактических значений параметров расчета тарифов возникли по следующим основаниям:
Региональным оператором при определении статей расходов на 2024 год использовался ИПЦ Минэкономразвития России от 30.09.2024 на 2024 год 108,0%. Регулятором использовался ИПЦ Минэкономразвития России от 26.09.2025 на 2024 год 108,5% согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, опубликованном 26.09.2025 на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).
1. Отмечаем, что актом внеплановой документарной проверки на основании статьи 63 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об Общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», пункта 20 Положения о государственном контроле (надзоре) за реализацией исполнительными органами субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543, в соответствии с пунктом 15 перечня поручений по итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 14.02.2024 № ВА-П11-13пр, поручения ФАС России от 05.09.2024 № МШ/80074-ПР/24, в рамках проверки на основании приказа Кемеровского УФАС России от 12.09.2024 № 54/24 «О проведении внеплановой документарной проверки Региональной энергетической комиссии Кузбасса», на предмет соблюдения Региональной энергетической комиссией Кузбасса обязательных требований при реализации своих полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами выявлены признаки нарушения норм законодательства Российской Федерации, в том числе положения пунктов 6(1), 16 Основ ценообразования № 484, пункта 91 Методических указаний № 1638/16.
Региональной энергетической комиссией Кузбасса проведен дополнительный анализ, пересчитаны расходы регионального оператора ООО «Экологические технологии» по статье «Расходы на транспортирование ТКО», учтенные органом регулирования на 2025 год с учетом корректировки, а именно: 
Расходы регионального оператора на транспортирование твердых коммунальных отходов рассчитаны в соответствии с формулой:
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в том числе:
Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо:
[image: ]
840445,42 * (1+0,072) * 1 = 900957,49 тыс. руб.
Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо:
[image: ]
330421,68 * (1+0,072) * 1 = 354212,04 тыс. руб.
Скорректированное значение по статье «Расходы на транспортирование ТКО» на 2024 год составляет 1255169,53 тыс. руб., отклонение от учтенного значения, подлежащее исключению составляет 14438,93 тыс. руб. (1269608,46-1255169,53=14438,93). Данная корректировка обусловлена исключением из расчета пересчета на увеличение объемов перевозки в 2024 году (3131851 м3) по отношению к 2023 году (3082451 м3).
Результаты корректировки были учтены регулирующим органом при корректировке необходимой валовой выручки и утвержденных предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2025 год по статье расходов п. 11 «Корректировка НВВ», п.п. 11.4 «Исключение экономически необоснованных расходов согласно акту внеплановой документарной проверки от 18.10.2024 № ТМ/9516/24 УФАС по Кемеровской области».
Учитывая вышеизложенное, скорректированное плановое значение «Расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо» на 2024 год 900957,49 тыс. руб.
С учетом п. 2 протокола поручений от 05.08.2025 под председательством первого заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – председателем Правительства Кемеровской области – Кузбасса Пановым А.А. Региональной энергетической комиссией Кузбасса проанализирована информация, полученная от глав городских округов и муниципальных округов, об охвате муниципальных образований услугой регионального оператора                       ООО «Экологические технологии» в области обращения с отходами в разрезе населенных пунктов. По результатам проведенного анализа выявлены населенные пункты, не охваченные вышеуказанной услугой, и рассчитана сумма, подлежащая исключению в размере (-3539) тыс. руб. Информация об исходных данных и сумме исключения представлена в Таблице 6.
Таблица 6 
[image: ]

Учитывая вышеизложенное по статье расходов «Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо» к учету принято значение 908344,28 тыс. руб. (840445,42 тыс. руб. *1,085 – 3539 тыс. руб. = 908334,28 тыс. руб.).
По статье расходов «Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо» к учету принято значение 358507,52 тыс. руб. (330421,68 тыс. руб. *1,085 = 358507,52 тыс. руб.).

2. По статье расходов «Амортизация» исключены объекты основных средств: кнопка лояльности Старт 15 тыс. руб., шкаф 2 шт. 10,32 тыс. руб. и 10,24 тыс. руб., неотделимые улучшения (окна) 5,62 тыс. руб. и 7,53 тыс. руб., на общую сумму 48,71 тыс. руб., Сумма амортизации, принятая к учету, составляет 229,72 тыс. руб. Информация о принятых расходах содержится в Таблице 7.

Таблица 7
[image: ]

3. По статье расходов «Сбытовые расходы регионального оператора» учтены значения в размере фактического списания дебиторской задолженности 
по контрагентам, прекратившим деятельность с подтверждением выписками из ЕГРЮЛ, истечением срока исковой давности, актами о невозможности к взысканию по факту 2024 года, в том числе: 91 счет 2127,87313 тыс. руб. (счет 62.01), 63 счет 1372,57877 тыс. руб. (счет 62) на общую сумму 3500,4519 тыс. руб.
Согласно пункту 33 Основ ценообразования сбытовые расходы регионального оператора определяются в соответствии с методическими указаниями и включают расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской задолженности, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования (в редакции постановления Правительства РФ от 02.12.2021 № 2181 не более 5% на 2022-2024 годы). Согласно пункту 70 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

4. По статье расходов «Расходы на приобретение и содержание контейнеров» расходы на услуги по ремонту в размере 10,0 тыс. руб. и расходы на услуги по доставке контейнеров в размере 21,0 тыс. руб., на общую сумму 31,0 тыс. руб. не приняты регулятором к учету по следующим основаниям.
Согласно пункту 90 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регионального оператора определяется в соответствии с методическими указаниями как сумма необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, включая обработку твердых коммунальных отходов, в том числе собственная необходимая валовая выручка регионального оператора, относимая на такие виды деятельности, расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, расходов на создание и эксплуатацию перегрузочных станций, включенных в территориальную схему, а также расходов на приобретение контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и их содержание, включая расходы на лизинговые платежи в отношении контейнеров и бункеров, уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов и расходов, связанных с предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенному исполнительным органом субъекта Российской Федерации и региональным оператором.
[bookmark: Par2]Расходы на приобретение и содержание контейнеров и бункеров определяются в размере, не превышающем 1 процента необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования.
Определение расходов в размере, превышающем указанный в абзаце втором настоящего пункта размер, осуществляется на основе данных, предусмотренных пунктом 14 настоящего документа, и допускается по заявлению регионального оператора при одновременном соблюдении следующих условий:
территориальная схема содержит данные о необходимом количестве контейнеров и бункеров в соответствующей зоне деятельности регионального оператора, данные о количестве контейнеров и бункеров, планируемых к приобретению региональным оператором по годам, а также сведения об изменении прогнозных значений предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, связанном с включением планируемых расходов регионального оператора на приобретение и содержание таких контейнеров и бункеров в необходимую валовую выручку регионального оператора;
соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным исполнительным органом субъекта Российской Федерации и региональным оператором (в том числе в случае внесения в такое соглашение соответствующих изменений), предусмотрена обязанность регионального оператора передать находящиеся в его собственности контейнеры и бункеры, приобретенные за счет средств, учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в собственность органов местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых расположены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованные такими контейнерами и бункерами, в случае лишения юридического лица статуса регионального оператора, прекращения деятельности, в том числе в случае его отказа от осуществления деятельности.
Расходы на лизинговые платежи в отношении контейнеров и бункеров определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы и (или) платежа, с учетом положений абзаца пятого пункта 35 настоящего документа.
Согласно пункту 2 Основ ценообразования по понятием «экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» - расходы, связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, используемую регулируемой организацией в процессе осуществления производственной деятельности в течение предыдущего периода регулирования, изменением законодательства Российской Федерации, а также расходы, не учтенные органом регулирования тарифов в предыдущий период регулирования тарифов, но признанные экономически обоснованными Федеральной антимонопольной службой либо судом.
В 2024 году осуществлялся ремонт и доставка контейнеров, находящихся в собственности регионального оператора, приобретение и содержание которых не учитывалось в необходимой валовой выручке регионального оператора, которые не переданы в собственность органов местного самоуправления муниципальных образований. Заявленные расходы не подпадают по понятие «экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования».
Учитывая вышеизложенное, расходы по статье «Расходы на приобретение и содержание контейнеров», в том числе: расходы на услуги по ремонту в размере 10,0 тыс. руб. и расходы на услуги по доставке контейнеров в размере 21,0 тыс. руб., на общую сумму 31,0 тыс. руб. не приняты к учету. 

5. По статье «Услуги РКЦ по ИЖС, МКД (прямые договоры)» регулятором принято в расчет отклонение, рассчитанное исходя из разницы расходов на услуги РКЦ по факту 2024 года, понесенному региональным оператором 32345,97 тыс. руб. и фактом 2024 года, рассчитанным регулирующим органом и принятым в расчет корректировки 29813,28 тыс. руб. (32345,97 тыс. руб. - 29813,28 тыс. руб. = 2532,69 руб.) в размере 2532,69 тыс. руб.

6. По статье «Расходы на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров» регулятором не приняты в расчет дополнительные расходы 6239,95 тыс. руб., по причине несоответствия заявленных расходов понятию постановления Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды».

7. По статье «Досудебная работа с дебиторской задолженностью» регулятором приняты в расчет дополнительные расходы 16248,16 тыс. руб., на уровне факта несения расходов в 2024 году по предложению предприятия.

8. По статье «Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо» регулятором не приняты в расчет дополнительные расходы 14734,68 тыс. руб., по причине несоответствия заявленных расходов понятию постановления Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды».

9. По статье «НДС у операторов по транспортированию» регулятором приняты в расчет дополнительные расходы 30149,97 тыс. руб., по скорректированному расчету предприятия исходя из планового значения транспортирования по ЛОТу № 1 (Таштагольский МО) 6912,423 тыс. руб., Лоту № 6 (Прокопьевский ГО) 23237,549 тыс. руб.

10. По статье «Почтовые расходы» регулятором приняты в расчет дополнительные расходы 3795,67 тыс. руб., отклонение рассчитано исходя из разницы расходов на почтовые расходы по плану 2024 рассчитанному регулятором от плана 2023 года с ИПЦ 2024 года 108,5% 18225,57 тыс. руб. (16797,76 тыс. руб. * 108,5%) и факту 2024 года 22021,24 тыс. руб. принятым в расчет корректировки 3795,67 тыс. руб. (22021,24 тыс. руб. - 18225,57 тыс. руб. = 3795,67 тыс. руб.).

Величина изменения необходимой валовой выручки, 
проводимого в целях сглаживания
В соответствии с пунктом 37 Методических указаний величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитывается в размере не более 12% необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета сглаживания, по формулам:
[image: ]
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где:
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;
НД - норма доходности на капитал, инвестированный после начала долгосрочного периода регулирования;
[image: ] - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;
[image: ] - необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

Величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания на 2026 год утверждалась в размере (-5894,62) тыс. руб. (уменьшение).
Предприятием для учета затраты по данной статье на 2026 год не заявлены.
Регулирующим органом величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания, определена в размере 151204,05 тыс. руб. в сторону увеличения, что не более 12 % необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета сглаживания 151204,05 тыс. руб./ (2633123,27 тыс. руб. – 151204,05 тыс. руб.) * 100 = 6,1%). Информация о величине изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания представлена в Таблице 8.
Таблица 8
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Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии» составляет:
 на 2026 год 2633123,27 тыс. руб., в соответствии:

 с формулой пункта 85 Методических указаний включает в себя: 
[image: ] - расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами в размере 750794,21 тыс. руб.;
[image: ] - собственные расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с пунктом 87 настоящих Методических указаний 1708568,84 тыс. руб.;
[image: ] - корректировка необходимой валовой выручки регионального оператора в году i, осуществляемая в соответствии с пунктом 92 Методических указаний 22556,17 тыс. руб.;
В целях недопущения резкого изменения тарифов величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания (увеличение) определена органом регулирования в размере 151204,05 тыс. руб.
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НВВ2026 = 750794,21 + 1708568,84 + 22556,17 +151204,05 = 
= 2633123,27 тыс. руб.

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:
          - с 01.01.2026 по 30.09.2026 – 1912680,33 тыс. руб.;
          - с 01.10.2026 по 31.12.2026 – 720442,93 тыс. руб.

Распределение НВВ по периодам произведено исходя из не превышения уровня тарифа в первом периоде 2026 года (с 01.01.2026 по 30.09.2026) над уровнем тарифа, действующим по состоянию на 31 декабря 2025 года (791,97 руб./м3) на основании положений п. 7 Основ ценообразования, которым предусмотрено, что тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
Распределение НВВ по периодам произведено с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 20.11.2025 № 1834 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

	Анализ основных технико-экономических показателей
В соответствии с пунктом 18 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – «Основы»), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема и (или) массы твердых коммунальных отходов. Расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов определяются в соответствии с методическими указаниями на основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
Согласно пункту 14 Методических указаний расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов на очередной период регулирования (каждый год в течение долгосрочного периода регулирования) определяется в соответствии с Приложениями 2, 3 к Методическим указаниям на основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов и заключенных регулируемой организацией договоров на оказание услуг.
Региональным оператором объемные показатели рассчитаны в соответствии с методическими указаниями на основании данных о фактическом объеме твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов. Регулирующим органом объемные показатели приняты в расчет на уровне предложения предприятия в размере 3220123 м3. 

 Расчет объема твердых коммунальных отходов представлен в Таблице 9.
Таблица 9
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Регулирующим органом объемные показатели приняты в расчет на уровне предложения предприятия в размере 3220123 м3, в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:
          - с 01.01.2026 по 30.09.2026 – 2415092 м3;
          - с 01.10.2026 по 31.12.2026 – 805031 м3.

Единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами
В соответствии с пунктом 85 Методических указаний расчет единого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, [image: ], осуществляется по следующей формуле:
[image: ]
Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы регионального оператора и потребителей регулируемых услуг, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить для организации предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2026 год согласно данным Таблицы 10.
		Таблица 10
Предельные единые тарифы 
на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Экологические технологии»
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 по зоне деятельности ЮГ

	Предприятие
	2026 год
	Тарифы*, руб./м3
	Рост к предыдущему периоду, %

	ООО «Экологические Технологии»
	с 01.01. по 30.09.
	791,97
	0

	
	с 01.10. по 31.12.
	894,93
	13,0



*Тарифы утверждены с учетом применения подпункта 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, предъявляются потребителям по зоне деятельности ЮГ.
Справочно: тарифы, установленные органом регулирования в предыдущем периоде регулирования:
- с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 707,12 руб./м3;
- с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 791,97 руб./м3.



Заместитель начальника отдела                                             Е.И. Антоненко
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Приложение № 342 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа 
единого регионального оператора ООО «Экологические технологии» 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Экологические технологии»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	654080, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Коммунаров, 2

	Лицо, ответственное за разработку производственной программы 
	Управляющий директор 
Туранова Елена Александровна 

	Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы
	8-903-908-12-66 
электронная почта info@kuzro.ru

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая 
комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32

	Должностное лицо, утвердившее производственную программу
	Председатель РЭК Кузбасса
Малюта Дмитрий Владимирович

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы
	8(3842) 36-28-28,
электронная почта delo@recko.ru

	Период реализации
	2022-2026 годы
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Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	-
	-
	-
	-
	-
	-



































Раздел 3. Планируемые объемы обрабатываемых
 и размещаемых твердых коммунальных отходов


	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01.   
по 31.12.
	с 01.01.   
по 30.06.
	с 01.07.   
по 31.12.
	с 01.01.  
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01.
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Объем твердых коммунальных отходов 
	м3
	1535309
	1535309
	3082451
	1565926
	1565926
	1585598
	1585598
	2415092
	805031

















Раздел 4. Объем финансовых потребностей,
 необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	с 01.01.
 по 30.06.
	с 01.07.    
по 31.12.
	с 01.01.
 по 31.12.
	с 01.01.
 по 30.06.
	с 01.07.    
по 31.12.
	с 01.01.    
по 30.06.
	с 01.07.    
 по 31.12.
	с 01.01.    
по 30.09.
	с 01.10.   
 по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
тыс. руб.
	869553
	908668
	1988740
	1010304
	1107293
	1121208
	1255753
	1912680
	720443











Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойная обработка, захоронение твердых коммунальных отходов
	2022 год
	2026 год






































Раздел 6. Показатели эффективности объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

В отношении единого регионально оператора ООО «Экологические технологии» не устанавливаются.








































Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
 
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	-
	-










































Приложение № 343 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025
	


Предельные единые тарифы 
на услугу регионального оператора ООО «Экологические технологии»
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на 2022-2026 годы

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Тариф, руб./м3 *

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.  по 30.11.
	с 01.12. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.  по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.  по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10.  по 31.12.

	1.
	Население      
(НДС не облагается) 
	566,37
	591,85
	645,18
	645,18
	645,18
	707,12
	707,12
	791,97
	791,97
	894,93

	2.
	Прочие потребители  
(НДС не облагается)
	566,37
	591,85
	645,18
	645,18
	645,18
	707,12
	707,12
	791,97
	791,97
	894,93



*Тарифы утверждены с учетом применения подпункта 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, предъявляются потребителям по зоне деятельности ЮГ.
».

Приложение № 344 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025
	[bookmark: RANGE!A1:Y174]ООО "Экологические Технологии"
	
	
	
	
	
	
	
	

	единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по зоне деятельности ЮГ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год (с учетом корректировки)
	2025 год (с учетом корректировки)
	2026 год
	2026 год (с учетом корректировки)
	2026 год (с учетом корректировки)

	
	
	
	Утверждено регулирующим органом
	Факт
	Утверждено регулирующим органом
	Утверждено регулирующим органом
	Предложение организации
	Предложение регулирующего органа
	с 01.01.2026        по 30.09.2026
	с 01.10.2026          по 31.12.2026
	Обоснование отклонений, рост 

	 
	Общий объём ТКО
	м3
	3 131 851
	3 182 264
	3 171 196
	3 070 618
	3 220 123
	3 220 123
	2 415 092
	805 031
	учтено в соответствии с расчетом, выполненным по методическим указаниям на основании данных о фактическом объеме твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года

	 
	Себестоимость
	тыс. руб.
	2 148 285,47
	2 290 288,14
	2 508 256,77
	1 908 430,22
	3 149 903,01
	2 445 859,82
	1 834 394,86
	611 464,95
	 

	1
	СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
	тыс. руб.
	1 512 357,57
	1 653 578,83
	1 600 019,62
	1 538 099,05
	1 807 322,79
	1 695 065,61
	1 271 299,21
	423 766,40
	 

	1.1
	Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 1-е плечо
	тыс. руб.
	915 396,42
	1 053 875,39
	968 489,41
	923 988,63
	1 020 787,84
	1 001 826,88
	751 370,16
	250 456,72
	исходя из скорректировнааного  плана 2025 года (с учетом акта внеплановой документарной проверки от 18.10.2024 № ТМ/9516/24 УФАС Кемеровской области; скорректированный план 2024 года 840445,42т.р.*1,072=900957,49т.р.; скорректированный план 2025 года 900957,49*1,058=953213,02т.р.) с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025) 953213,02*1,051=1001826,88т.р.

	 
	количество 
	м3
	3 131 851
	3 499 534
	 
	 
	3 220 123
	 
	 
	 
	 

	 
	стоимость 
	руб./м3
	292,28
	301,15
	 
	 
	393,71
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 2-е плечо
	тыс. руб.
	354 212,04
	329 419,13
	374 756,34
	364 666,63
	515 673,53
	423 174,17
	317 380,63
	105 793,54
	 

	1.2.1
	ООО "ЭкоГрад" 
	тыс. руб.
	354 212,04
	329 419,13
	374 756,34
	 
	394 990,06
	393 868,91
	295 401,68
	98 467,23
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	 
	количество 
	м3
	1 003 246,00
	992 824,37
	1 003 246,00
	 
	1 006 246,00
	 
	 
	 
	 

	 
	стоимость (с НДС)
	руб./м3
	353,06
	0,33
	373,54
	 
	393,71
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Контрагент по итогам конкурса
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	91 378,22
	 
	0,00
	0,00
	отклонено ввиду отсутсвия информации в приложении Б1 Перспективная логистика Терсхемы в редакции от 04.12.2024 об изменении расстояний 1-го и  2-го плеча, согласно Методическим указаниям "Средние расстояния транспортирования отходов, учитываемые при расчете тарифов в соответствии с формулой (50) пункта 91 и определяются в соответствии с территориальной схемой. Корректировка расходов на транспортирование не рассчитывается в случае, если территориальной схемой не предусмотрено изменений схемы потоков транспортирования отходов на соответствующий год"

	 
	количество 
	м3
	 
	 
	 
	 
	55 276,04
	 
	0,00
	0,00
	

	 
	стоимость (с НДС)
	руб./м3
	 
	 
	 
	 
	1 653,13
	 
	0,00
	0,00
	

	1.2.3
	Контрагент по итогам конкурса
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	29 305,26
	29 305,26
	21 978,95
	7 326,32
	по предложению предприятия

	 
	количество 
	м3
	 
	 
	 
	 
	55 276,04
	55 276,04
	41 457,03
	13 819,01
	

	 
	стоимость (с НДС)
	руб./м3
	 
	 
	 
	 
	530,16
	530,16
	530,16
	530,16
	

	1.3
	Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами
	тыс. руб.
	211 677,62
	233 148,59
	223 973,21
	217 411,24
	236 296,18
	235 591,07
	176 693,30
	58 897,77
	 

	1.3.1
	Расходы на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров
	тыс. руб.
	110 171,94
	117 591,39
	116 561,91
	113 423,67
	122 856,25
	122 506,57
	91 879,93
	30 626,64
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.1.1
	среднемесячная оплата труда
	руб.
	48 410,20
	56 774,52
	51 217,99
	49 839,03
	53 983,77
	53 830,11
	80 745,17
	26 915,06
	 

	1.3.1.2
	численность персонала
	чел.
	189,65
	172,60
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	189,65
	на уровне ранее утвержденного плана на 2026 год

	1.3.2
	Cтраховые взносы от расходов на оплату труда персонала по заключению и обслуживанию договоров
	тыс. руб.
	33 382,09
	30 148,93
	35 318,25
	34 367,37
	37 225,44
	37 119,48
	27 839,61
	9 279,87
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.3
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	152,45
	278,44
	182,81
	10,20
	421,07
	387,35
	290,52
	96,84
	 

	1.3.3.1
	Амортизация основных средств 
	тыс. руб.
	152,45
	278,44
	182,81
	10,20
	421,07
	387,35
	290,52
	96,84
	учтено исходя из расчета амортизации ОС объектов запланированных к учету по расчету предприятия за исключением объектов: шкаф 2шт. 10,32414т.р. и 10,24457т.р., неотделимые улучшения (окна) 5,61898т.р. и 7,53222т.р. (421,07336-10,32414-10,24457-5,61898-7,53222=387,35)

	1.3.4
	Амортизация нематериальных активов
	тыс. руб.
	3,05
	3,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.3.4.4
	Товарный знак "ЭКОТЕК"
	тыс. руб.
	3,05
	3,05
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	1.3.5
	Расходы будущих периодов
	тыс. руб.
	1 679,20
	1 036,36
	1 776,60
	1 364,58
	1 872,53
	1 867,20
	1 400,40
	466,80
	 

	1.3.5.2
	1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер и другие программные продукты
	тыс. руб.
	342,11
	400,61
	361,95
	247,15
	381,49
	380,41
	285,31
	95,10
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.5.5
	1С: Предприятие Документооборот: Проф
	тыс. руб.
	20,74
	 
	21,95
	11,00
	23,13
	23,07
	17,30
	5,77
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.5.10
	Программа антивирус Kaspersky
	тыс. руб.
	284,59
	513,86
	301,10
	250,45
	317,36
	316,46
	237,34
	79,11
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.5.11
	Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB)
	тыс. руб.
	29,54
	 
	31,26
	 
	32,95
	32,85
	24,64
	8,21
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.5.12
	Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8 (USB)
	тыс. руб.
	29,54
	 
	31,26
	 
	32,95
	32,85
	24,64
	8,21
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.5.13
	Неисключительные права на "Судебный модуль"
	тыс. руб.
	340,90
	 
	360,67
	300,00
	380,14
	379,06
	284,30
	94,77
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.5.14
	Неисключительные права на "Идентификация"
	тыс. руб.
	631,77
	121,88
	668,42
	555,98
	704,51
	702,50
	526,88
	175,63
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.6
	Аренда основных средств
	тыс. руб.
	17 644,22
	14 243,07
	18 667,58
	18 164,99
	19 675,63
	19 619,63
	14 714,72
	4 904,91
	 

	1.3.6.1
	аренда автомобилей
	тыс. руб.
	3 690,32
	3 622,72
	3 904,36
	3 799,24
	4 115,19
	4 103,48
	3 077,61
	1 025,87
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.6.2
	аренда офисов 
	тыс. руб.
	13 953,90
	10 620,35
	14 763,23
	14 365,76
	15 560,44
	15 516,15
	11 637,12
	3 879,04
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.7
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств и НМА
	тыс. руб.
	5 456,74
	4 504,74
	5 773,23
	5 617,79
	6 084,98
	6 067,66
	4 550,75
	1 516,92
	 

	1.3.7.1
	текущий ремонт автомобилей
	тыс. руб.
	752,57
	1 793,24
	796,21
	774,78
	839,21
	836,82
	627,62
	209,21
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.7.2
	техническому сопровождение АСУ "Управление отходами"
	тыс. руб.
	1 206,04
	960,00
	1 275,99
	1 241,64
	1 344,90
	1 341,07
	1 005,80
	335,27
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.7.4
	техническому сопровождение ПО "Планирование и мониторинг транспортирования ТКО"
	тыс. руб.
	1 636,84
	1 639,00
	1 731,77
	1 685,15
	1 825,29
	1 820,09
	1 365,07
	455,02
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.7.5
	техническому сопровождение ПО "Судебный модуль"
	тыс. руб.
	818,15
	112,50
	865,60
	842,30
	912,35
	909,75
	682,31
	227,44
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.7.6
	техническому сопровождение ПО "Идентификация"
	тыс. руб.
	1 043,14
	 
	1 103,64
	1 073,93
	1 163,24
	1 159,93
	869,95
	289,98
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	43 187,93
	65 342,61
	45 692,83
	44 462,64
	48 160,26
	48 023,17
	36 017,37
	12 005,79
	 

	1.3.8.1
	Материалы
	тыс. руб.
	11 754,06
	10 694,91
	12 435,80
	12 100,98
	13 107,33
	13 070,02
	9 802,52
	3 267,51
	 

	1.3.8.1.1
	Канцтовары
	тыс. руб.
	994,59
	489,66
	1 052,28
	1 023,94
	1 109,10
	1 105,94
	829,46
	276,49
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.1.2
	Бумага офисная
	тыс. руб.
	1 524,78
	1 182,61
	1 613,22
	1 569,79
	1 700,33
	1 695,49
	1 271,62
	423,87
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.1.3
	ГСМ
	тыс. руб.
	5 296,07
	5 123,26
	5 603,24
	5 452,38
	5 905,81
	5 889,00
	4 416,75
	1 472,25
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.1.4
	Оргтехника
	тыс. руб.
	2 777,08
	2 397,37
	2 938,15
	2 859,04
	3 096,81
	3 088,00
	2 316,00
	772,00
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.1.5
	Мебель и инвентарь
	тыс. руб.
	287,49
	222,75
	304,16
	295,97
	320,59
	319,68
	239,76
	79,92
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.1.6
	Средства гигиены
	тыс. руб.
	260,57
	317,92
	275,68
	268,26
	290,57
	289,74
	217,31
	72,44
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.1.7
	Моющие средства
	тыс. руб.
	130,56
	111,93
	138,13
	134,42
	145,59
	145,18
	108,88
	36,29
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.1.8
	Прочие материалы
	тыс. руб.
	482,93
	849,42
	510,93
	497,18
	538,53
	536,99
	402,74
	134,25
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.2
	Услуги сотовой связи
	тыс. руб.
	3 252,48
	2 852,43
	3 441,12
	3 348,48
	3 626,94
	3 616,62
	2 712,47
	904,16
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.3
	Услуги телефонной связи
	тыс. руб.
	522,16
	599,75
	552,45
	537,58
	582,28
	580,62
	435,47
	145,16
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.4
	Интернет
	тыс. руб.
	393,54
	310,69
	416,37
	405,16
	438,85
	437,60
	328,20
	109,40
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.5
	Обучение, участие в семинарах и конференциях
	тыс. руб.
	93,92
	1 471,96
	99,37
	96,69
	104,73
	104,43
	78,32
	26,11
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.6
	Командировочные расходы
	тыс. руб.
	142,77
	447,89
	151,05
	146,98
	159,21
	158,75
	119,06
	39,69
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.7
	Почтовые расходы
	тыс. руб.
	18 007,20
	22 021,24
	19 051,62
	18 538,68
	20 080,40
	20 023,25
	15 017,44
	5 005,81
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.8
	Обслуживание сайта
	тыс. руб.
	85,48
	72,00
	90,44
	88,01
	95,32
	95,05
	71,29
	23,76
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.9
	Расходные материалы и обслуживание оргтехники
	тыс. руб.
	1 165,91
	909,54
	1 233,53
	1 200,33
	1 300,14
	1 296,44
	972,33
	324,11
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.10
	Уборка офисов
	тыс. руб.
	365,31
	532,09
	386,49
	376,09
	407,36
	406,20
	304,65
	101,55
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.11
	Услуги охраны офисов
	тыс. руб.
	175,33
	132,81
	185,49
	180,50
	195,51
	194,95
	146,22
	48,74
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.12
	Обслуживание 1С: Бухгалтерия
	тыс. руб.
	1 114,73
	1 726,01
	1 179,38
	1 147,63
	1 243,07
	1 239,53
	929,65
	309,88
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.13
	Справочная правовая система Консультант Плюс, СКБ Контур
	тыс. руб.
	999,33
	919,04
	1 057,29
	1 028,83
	1 114,38
	1 111,21
	833,41
	277,80
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.16
	Расходы на информирование потребителей и рекламу
	тыс. руб.
	589,09
	1 627,58
	623,25
	606,47
	656,91
	655,04
	491,28
	163,76
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.17
	Аудиторские услуги
	тыс. руб.
	4 166,03
	20 458,78
	4 407,66
	4 288,98
	4 645,67
	4 632,45
	3 474,34
	1 158,11
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.18
	Обязательные медицинские осмотры
	тыс. руб.
	360,61
	208,82
	381,53
	371,25
	402,13
	400,98
	300,74
	100,25
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.3.8.20
	Представительские расходы
	тыс. руб.
	 
	357,07
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	1.4
	Сбытовые расходы
	тыс. руб.
	0,00
	3 500,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.4.1
	Расходы по сомнительным долгам (не более 2% НВВ)
	тыс. руб.
	 
	3 500,45
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	1.5
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	31 071,48
	33 635,27
	32 800,66
	32 032,55
	34 565,24
	34 473,49
	25 855,12
	8 618,37
	 

	1.5.2
	Услуги РКЦ по ИЖС
	тыс. руб.
	29 813,28
	32 345,97
	31 542,46
	30 693,22
	33 245,75
	33 151,12
	24 863,34
	8 287,78
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.5.3
	Расходы на предоставление банковской гарантии
	тыс. руб.
	1 258,20
	1 258,30
	1 258,20
	1 339,33
	1 319,50
	1 322,37
	991,78
	330,59
	исходя из плана 2025 года с учетом корректировки с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год 105,1% (прогноз от 26.09.2025)

	1.5.4
	Расходы на приобретение контейнеров
	тыс. руб.
	 
	31,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	2
	РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ ТКО НА ОБЪЕКТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
	тыс. руб.
	635 927,90
	636 709,31
	908 237,15
	370 331,17
	1 342 580,22
	750 794,21
	563 095,66
	187 698,55
	 

	2.1
	Расходы операторов ТКО по регулируемым тарифам
	тыс. руб.
	635 927,90
	636 709,32
	908 237,15
	370 331,17
	1 342 580,22
	750 794,21
	563 095,66
	187 698,55
	 

	 
	Средний тариф покупки
	руб./т.
	2 126,43
	2 098,69
	2 833,81
	2 346,36
	4 471,08
	2 564,12
	2 564,12
	2 564,12
	

	 
	Объем покупки
	т.
	299 059,54
	303 384,46
	320 500,49
	157 832,00
	300 280,94
	292 807,43
	219 605,57
	73 201,86
	

	 
	ООО Чистый город
	тыс. руб.
	12 306,49
	13 567,67
	13 428,62
	10 431,32
	 
	 
	 
	 
	организация не включена в территориальную схему на 2026 год, тариф на захоронение ТКО не установлен

	 
	Тариф покупки                                                  (НДС не облагается)
	руб./т.
	356,07
	355,39
	392,86
	375,23
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Объем покупки
	т.
	34 562,00
	38 177,37
	34 182,00
	27 800,00
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ООО Эко Лэнд
	тыс. руб.
	620 582,71
	619 641,45
	889 979,42
	354 886,56
	1 342 580,22
	750 794,21
	563 095,66
	187 698,55
	постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2025 №774

	 
	Тариф покупки (с НДС)
	руб./т.
	2 463,18
	2 471,19
	3 358,33
	3 264,23
	4 471,08
	2 564,12
	2 564,12
	2 564,12
	

	 
	Объем покупки
	т.
	251 943,54
	250 746,45
	265 006,49
	108 720,00
	300 280,94
	292 807,43
	219 605,57
	73 201,86
	

	 
	ООО Феникс
	тыс. руб.
	3 038,70
	3 500,20
	4 829,11
	5 013,29
	 
	 
	 
	 
	организация не включена в территориальную схему на 2026 год, тариф на захоронение ТКО не установлен

	 
	Тариф покупки                                             (НДС не обегается)
	руб./т.
	242,05
	242,05
	226,59
	235,23
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Объем покупки
	т.
	12 554,00
	14 460,64
	21 312,00
	21 312,00
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	12 137,46
	27 607,87
	12 838,69
	12 472,19
	13 543,07
	13 503,23
	10 127,42
	3 375,81
	 

	3.1
	Прибыль на социальное развитие
	тыс. руб.
	 
	996,15
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	3.4
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	12 137,46
	26 611,72
	12 838,69
	12 472,19
	13 543,07
	13 503,23
	10 127,42
	3 375,81
	расчет произведен регулятором от значений (п.1.3.+ п.1.5.)*5% в соответствии с п. 90(1) Методических указаний

	8
	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания
	тыс. руб.
	-14 909,95
	 
	-133 434,67
	-5 894,62
	 
	151 204,05
	135 381,98
	15 822,07
	учтен возврат отрицательного сглаживания 2023-2025 гг. 149434,47т.р., и дополнительное положительное сглаживание  в размере 1769,58т.р. возврат которого предусмотрен в 2027 году

	9
	НВВ (НДС не облагается)
	тыс. руб.
	2 145 512,97
	2 317 896,00
	2 387 660,80
	1 915 007,80
	3 163 446,09
	2 610 567,10
	1 979 904,27
	630 662,83
	 

	11
	Корректировка НВВ  
	тыс. руб.
	-27 916,18
	0,00
	-10 699,49
	0,00
	43 417,72
	22 556,17
	-67 223,93
	89 780,10
	 

	11.3
	Корректировка НВВ с учетом отклонения значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 
	тыс. руб.
	-27 916,18
	 
	3 739,44
	 
	43 417,72
	22 556,17
	16 917,13
	5 639,04
	согласно расчету регулятора

	11.4
	Исключение экономически необоснованных расходов согласно Акту внеплановой документарной проверки от 18.10.2024 № ТМ/9516/24 УФАС по Кемеровской области
	тыс. руб.
	 
	 
	-14 438,93
	 
	 
	 
	-84 141,06
	84 141,06
	 

	12
	НВВ с учетом корректировки (НДС не облагается)
	тыс. руб.
	2 117 596,80
	2 317 896,00
	2 376 961,30
	1 915 007,80
	3 206 863,81
	2 633 123,27
	1 912 680,33
	720 442,93
	последний тариф 2025 год 791,97руб./м3

	13
	Тариф (НДС не облагается)
	руб./м3
	676,15
	728,38
	749,55
	623,66
	995,88
	817,71
	791,97
	894,93
	113,0%




Приложение № 345 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Киселевский водоснаб», для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения Киселевского городского округа на 2026 – 2035 годы

1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Киселевский водоснаб» являются:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Налоговый кодекс Российской Федерации;
– Трудовой Кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;
– Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
– Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746‑э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в отрасли водоснабжения и водоотведения.

2. Экспертное заключение
ООО «Киселевский водоснаб» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление об утверждении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Киселевского городского округа на 2026 – 2035 годы.
Согласно предложению предприятия инвестиционная программа запланирована на сумму 137 339,3 тыс. руб. (без НДС) за счет амортизации. 
[bookmark: _Hlk527560050]В соответствии с п. 6 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 № 641, инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы. Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы полностью соответствует концессионному соглашению № б/н от 18.12.2025, заключенному 
между ООО «Киселевский водоснаб», Киселевским городским округом округом и Кемеровской областью – Кузбассом (далее – концессионное соглашение).
 Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее Правила). 
Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2026 – 2035 годах, приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.
 В качестве обосновывающих материалов представлены: техническое задание на разработку инвестиционной программы, локальные сметные расчеты, копия концессионного соглашения.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена 
с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

3. Заключение
Таким образом, проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения представлены в приложении к данному заключению.
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[bookmark: _Hlk22730685]Приложение
[bookmark: _Hlk86221451]Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Потребность в финансировании по годам, тыс. руб.
	Срок реализа-ции, год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	137 339,3
	0,00
	0,00
	1557,8
	16756,0
	17739,3
	18492,8
	19381,2
	20234,0
	21124,3
	22053,8
	2028-2035

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	137 339,3
	0,00
	0,00
	1557,8
	16756,0
	17739,3
	18492,8
	19381,2
	20234,0
	21124,3
	22053,8
	2028-2035

	1.4.1
	Реконструкция магистрального водовода от «Северное поле шахты № 12» до гидроузла № 5
(До реконструкции: Ду500 мм, L=1300 м, сталь в одну нитку. 
После реконструкции: Ду500 мм, L=1300 м, полиэтилен в одну нитку)
	47 078,9
	0,00
	0,00
	1557,80
	14525,22
	15164,32
	15831,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028-2031

	1.4.2
	Реконструкция магистрального водовода от НФС по ул. Весенняя, 16 (ВК116***)
(До реконструкции: Ду400 мм, L=2900 м, сталь в одну нитку. 
После реконструкции: Ду400 мм, L=2900 м, полиэтилен в одну нитку)
	84 454,6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2661,25
	19381,23
	20234,01
	21124,30
	22053,77
	2031-2035




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.4.3
	Реконструкция (модернизация) Кара-Чумышского водозабора: замена насосного оборудования
	4 805,8
	0,00
	0,00
	0,00
	2230,83
	2574,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029-2030

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	137 339,3
	0,00
	0,00
	1557,8
	16756,0
	17739,3
	18492,8
	19381,2
	20234,0
	21124,3
	22053,8
	2028-2035

	2.1
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.2
	Амортизация
	137 339,3
	0,00
	0,00
	1557,8
	16756,0
	17739,3
	18492,8
	19381,2
	20234,0
	21124,3
	22053,8
	2028-2035

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-





Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Источники финансирования, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	Связанная с реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	137 339,3
	137 339,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106641,98
	0,00

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106 641,98
	0,00

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106 641,98
	0,00




	1
	2
	3
	4
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	137 339,3
	137 339,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1
	Реконструкция магистрального водовода от «Северное поле шахты № 12» до гидроузла № 5
(До реконструкции: Ду500 мм, L=1300 м, сталь в одну нитку. 
После реконструкции: Ду500 мм, L=1300 м, полиэтилен в одну нитку)
	47 078,9
	47 078,9
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.2
	Реконструкция магистрального водовода от НФС по ул. Весенняя, 16 (ВК116***)
(До реконструкции: Ду400 мм, L=2900 м, сталь в одну нитку. 
После реконструкции: Ду400 мм, L=2900 м, полиэтилен в одну нитку)
	84 454,6
	84 454,6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3
	Реконструкция (модернизация) Кара-Чумышского водозабора: замена насосного оборудования
	4 805,8
	4 805,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	итого в сфере водоснабжения
	137 339,3
	137 339,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106 641,98
	0,00






Приложение № 347 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные параметры
 регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение
ООО «ВодСнаб» (Юргинский городской округ)
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг
	Период
	Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Нормативный уровень прибыли, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Уровень потерь воды, %
	Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3

	1.
	Питьевая вода
	2024
	100 674,75
	х
	х
	29,11
	1,510

	
	
	2025
	х
	1
	х
	29,11
	1,510

	
	
	2026
	129 139,94
	0
	х
	29,11
	1,510

	
	
	2027
	х
	1
	х
	29,11
	1,510

	
	
	2028
	х
	1
	х
	29,11
	1,510

	2.
	Водоотведение
	2024
	88 894,29
	х
	х
	х
	0,427

	
	
	2025
	х
	1
	х
	х
	0,427

	
	
	2026
	111 961,40
	0
	х
	х
	0,427

	
	
	2027
	х
	1
	х
	х
	0,427

	
	
	2028
	х
	1
	х
	х
	0,427


».








Приложение № 348 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025


Производственная программа 
ООО «ВодСнаб» (Юргинский городской округ)
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «ВодСнаб»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	
652050, Кемеровская область,
г. Юрга, ул. Шоссейная,14А


	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32













2

2



Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансовые потреб-ности, тыс. руб. (НДС не облагается)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	2 918,54
	-
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	3 062,41
	-
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	3 242,39
	-
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	3 191,58
	-
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	3 286,05
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	3 048,12
	-
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	3 192,66
	-
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	3 355,49
	-
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	3 333,28
	-
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	3 431,95
	-
	-
	-

























Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансовые потребности, тыс. руб. (НДС не облагается)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Мероприятия по разработке разрешительной документации
	2024
	118 566   
	-
	-
	-

	
	
	2025
	124 411   
	-
	-
	-

	
	
	2026
	131 722   
	-
	-
	-

	
	
	2027
	129 658   
	-
	-
	-

	
	
	2028
	133 496   
	-
	-
	-

	1.2.
	Оказание услуг по ведению наблюдений за водным объектом, его морфометрическими особенностями и водоохранной зоной
	2024
	180 925   
	-
	-
	-

	
	
	2025
	189 843   
	-
	-
	-

	
	
	2026
	201 000   
	-
	-
	-

	
	
	2027
	197 851   
	-
	-
	-

	
	
	2028
	203 707   
	-
	-
	-

	1.3.
	Выполнение лабораторного контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны от промплощадок 
ООО «ВодСнаб»
	2024
	54 632   
	-
	-
	-

	
	
	2025
	57 325   
	-
	-
	-

	
	
	2026
	60 694   
	-
	-
	-

	
	
	2027
	59 743   
	-
	-
	-

	
	
	2028
	61 512   
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Мероприятия по разработке разрешительной документации
	2024
	297 833   
	-
	-
	-

	
	
	2025
	311 957   
	-
	-
	-

	
	
	2026
	327 867   
	-
	-
	-

	
	
	2027
	325 697   
	-
	-
	-

	
	
	2028
	335 337   
	-
	-
	-

	2.2.
	Оказание услуг по ведению наблюдений за водным объектом, его морфометрическими особенностями и водоохранной зоной
	2024
	115 706   
	-
	-
	-

	
	
	2025
	121 193   
	-
	-
	-

	
	
	2026
	127 374   
	-
	-
	-

	
	
	2027
	126 531   
	-
	-
	-

	
	
	2028
	130 276   
	-
	-
	-

	2.3.
	Выполнение лабораторного контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны от промплощадок ООО «ВодСнаб»
	2024
	34 939   
	-
	-
	-

	
	
	2025
	36 596   
	-
	-
	-

	
	
	2026
	38 462   
	-
	-
	-

	
	
	2027
	38 207   
	-
	-
	-

	
	
	2028
	39 338   
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансовые потребности, тыс. руб. (НДС 
не облагается)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
































Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	[bookmark: _Hlk127360412]№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	[bookmark: _Hlk51145636][bookmark: _Hlk51145796]1.1.
	Поднято воды
	м3
	
3065476

	
3065476

	2977071
	2977071
	4358673
	1452891
	
3065476

	
3065476

	
3065476

	
3065476


	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	653305
	653305
	653303
	653303
	982323
	327441
	653305
	653305
	653305
	653305

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	653305
	653305
	653303
	653303
	982323
	327441
	653305
	653305
	653305
	653305

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5. 
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	3065476
	3065476
	2977071
	2977071
	4358673
	1452891
	3065476
	3065476
	3065476
	3065476

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	2412171
	2412171
	2323768
	2323768
	3376350
	1125450
	2412171
	2412171
	2412171
	2412171

	1.7.
	Потери воды
	м3
	702183
	702183
	676450
	676450
	982861
	327621
	702183
	702183
	702183
	702183

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	29,11
	29,11
	29,11
	29,11
	29,11
	29,11
	29,11
	29,11
	29,11
	29,11

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	1709988
	1709988
	1647318
	1647318
	2393489
	797829
	1709988
	1709988
	1709988
	1709988

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	1709988
	1709988
	1647318
	1647318
	2393489
	797829
	1709988
	1709988
	1709988
	1709988

	 1.9.1.1.
	- население
	м3
	1205787
	1205787
	1145192
	1145192
	1723051
	574350
	1205787
	1205787
	1205787
	1205787

	 1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	504201
	504201
	502126
	502126
	670438
	223479
	504201
	504201
	504201
	504201

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	3469402
	3469402
	3441131
	3441131
	5146366
	1715455
	3469402
	3469402
	3469402
	3469402

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	1174390
	1174390
	1321428
	1321428
	2201378
	733792
	1174390
	1174390
	1174390
	1174390

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	2295012
	2295012
	2119703
	2119703
	2944988
	981663
	2295012
	2295012
	2295012
	2295012

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	2295012
	2295012
	2119703
	2119703
	2944988
	981663
	2295012
	2295012
	2295012
	2295012

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	1656136
	1656136
	1580077
	1580077
	2335441
	778481
	1656136
	1656136
	1656136
	1656136

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	638876
	638876
	539626
	539626
	609547
	203182
	638876
	638876
	638876
	638876

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	3469402
	3469402
	3441131
	3441131
	5146366
	1715455
	3469402
	3469402
	3469402
	3469402



Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п

	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.
	97 691,62
	97 691,62
	94 111,25
	99 609,31
	144 734,25
	54 052,95
	96 609,95
	96 789,69
	96 789,69
	101 658,30

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	55 791,74
	62 821,50
	58 016,27
	67 908,78
	94 357,42
	35 222,06
	67 824,63
	71 344,90
	71 344,90
	77 854,20










Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028







































Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029
 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,35
	0,36
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	11,47
	11,50
	11,47
	11,47
	11,47
	11,47
	11,47
	11,47

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	28,37
	29,35
	29,11
	29,11
	29,11
	29,11
	29,11
	29,11

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,427
	0,460
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427







Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы,               тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,35
	0,35
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	11,47
	11,47
	-

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	29,11
	29,11
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,510
	1,510
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,427
	0,427
	-












Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 
за 2022-2024 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	1
	2
	3

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение 

	1.1.
	Капитальный ремонт
	620,32

	2. Водоотведение

	2.1.
	Капитальный ремонт
	355,10

	2023 год

	3. Холодное водоснабжение 

	3.1.
	Капитальный ремонт
	4969,23

	4. Водоотведение

	4.1.
	Капитальный ремонт
	565,20

	2024 год

	5. Холодное водоснабжение 

	5.1.
	Капитальный ремонт
	5480,36

	6. Водоотведение

	6.1.
	Капитальный ремонт
	3898,42


























Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-









































Приложение № 349 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025
	

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
ООО «ВодСнаб» (Юргинский городской округ)
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№
п/п
	Наименование потребителя
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10.
 по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население 
(НДС не облагается)
	57,13
	57,13
	57,13
	60,47
	60,47
	67,75
	56,50
	56,60
	56,60
	59,45

	1.2.
	Прочие потребители 
(НДС не облагается)
	57,13
	57,13
	57,13
	60,47
	60,47
	67,75
	56,50
	56,60
	56,60
	59,45

	2. Водоотведение

	2.1.
	Население 
(НДС не облагается)
	24,31
	27,37
	27,37
	32,04
	32,04
	35,88
	29,55
	31,09
	31,09
	33,92

	2.2.
	Прочие потребители
 (НДС не облагается)
	24,31
	27,37
	27,37
	32,04
	32,04
	35,88
	29,55
	31,09
	31,09
	33,92


                                                                                                                                                                                                             ».


Приложение № 351 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные параметры регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
по сетям ООО «СЭР», реализуемые на потребительском рынке Тайгинского городского округа, на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Базовый
уровень опера-ционных расходов
	Индекс эффектив-ности операцион-ных расхо-дов
	Норма-тивный уровень прибыли
	Уровень надеж-ности 
тепло-снабже-ния
	Показа-
тели энерго-сбереже-ния
и энерге-тической эффек-тивности
	Реализация программ
в области энерго-сбере-жения
и повы-
шения энергети-ческой эффек-тивности
	Дина-мика изме-нения расхо-дов на топ-ливо

	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ООО «СЭР» 

	2026
	1 043
	
1,00

	x
	x
	x
	x
	x

	
	2027
	х
	1,00
	x
	x
	x
	х
	х

	
	2028
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2029
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2030
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x













Приложение № 352 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

[bookmark: _Hlk26519130]Долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СЭР», реализуемой на потребительском рынке Тайгинского городского округа на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	
	Вода
	Пар

	ООО «СЭР»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)

	
	




Одноставочный
руб./Гкал
	с 01.01.2026
	2 300,61
	x

	
	
	с 01.10.2026
	2 530,68
	x

	
	
	с 01.01.2027
	2 530,68
	x

	
	
	с 01.07.2027
	3 119,76
	x

	
	
	с 01.01.2028
	3 119,76
	x

	
	
	с 01.07.2028
	3 760,48
	x

	
	
	с 01.01.2029
	3 760,48
	x

	
	
	с 01.07.2029
	4 302,40
	x

	
	
	с 01.01.2030
	4 302,40
	x

	
	
	с 01.07.2030
	5 347,31
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x

	
	Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией 
(НДС не облагается)

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	x
	x
	x

	
	
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x

	
	Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов 
(на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
(НДС не облагается)

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	x
	x
	x

	
	
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x







Приложение № 354 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа на период с 01.01.2023 по 31.12.2030

	
Наименование регулируемой организации 
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый
 и редуци-рованный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 
до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)

	
	
	с 01.01.2023
	2 774,11
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2024
	2 540,53
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	2 784,42
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	2 784,42
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	3 062,82
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	3 062,82
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	3 870,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	3 220,31
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	3 374,75
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	3 374,75
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	3 505,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	3 505,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	3 670,41
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	3 670,41
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	3 795,34
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч
 в мес.
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x



Приложение № 355 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025


Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Тайгинского городского округа, 
на период с 29.12.2021 по 31.12.2030

	
Наименование регулируемой организации 
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый
 и 
редуци-рованный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 
до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)

	
	Одноставоч-ный
руб./Гкал
	с 29.12.2021
	2 294,80
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2022
	2 294,80
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2022
	2 400,07
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.12.2022
	2 784,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2023
	2 784,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2024
	2 784,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	3 051,26
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 21.12.2024
	3 203,81
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	3 203,81
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	3 524,06
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	3 524,06
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	3 946,95
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	2 980,55
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	3 077,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	3 077,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	3 219,91
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	3 219,91
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	3 374,73
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	3 374,73
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	3 435,90
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставоч-ный
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч
 в мес.
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставоч-ный
руб./Гкал
	с 29.12.2021
	2 753,76
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2022
	2 753,76
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2022
	2 880,08
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.12.2022
	3 340,80
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2023
	3 340,80
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2024
	3 340,80
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	3 661,51
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 21.12.2024
	3 844,57
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	3 844,57
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	4 228,87
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	4 299,35
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	4 815,28
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	3 576,66
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	3 692,87
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	3 692,87
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	3 863,89
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	3 863,89
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	4 049,68
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	4 049,68
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	4 123,08
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставоч-ный
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x



* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).                                                                      ».

Приложение № 356 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ОАО «СКЭК», для установления 
тарифов на горячую воду в открытой и закрытой системах горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемых на потребительском рынке 
Тайгинского муниципального округа на 2026 год

1. [bookmark: _Toc58590997]Нормативно правовая база

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);
[bookmark: _Hlk217834147]Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат». 
Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.
Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.
2. [bookmark: _Toc500261374][bookmark: _Toc500928438][bookmark: _Toc58590996]Общая характеристика предприятия

[bookmark: _Toc58590998]Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
Сокращенное наименование организации – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)
ИНН 4205153492
КПП 420501001
Юридический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, 6.
Фактический адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, 6.
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – и. о. генерального директора Кучеев Андрей Геннадьевич.
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием.
В сферу деятельности ОАО «СКЭК», связанную с регулируемыми видами деятельности, входит производство, передача и распределение тепловой энергии по г. Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский), г. Березовский, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Тайга, Полысаевский городской округ, Чебулинский муниципальный округ, Промышленновский муниципальный округ 
(2 концессионных соглашения), Яшкинский муниципальный округ, а также входят обеспечение водоснабжения потребителей, сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д.
Письмом от 28.04.2025 № 2025/000239/3-исх (вх. от 30.04.2025 № 2679), в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось ОАО «СКЭК» с заявлением о корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, на компенсацию потерь, теплоноситель и горячую воду в открытой и закрытой системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) реализуемые на потребительском рынке Тайгинского городского округа на 2026 год.
На основании заявления ОАО «СКэк» РЭК Кузбасса открыто дело «О корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь, теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения реализуемые на потребительском рынке Тайгинского городского округа на 2026 год ОАО «СКЭК» № РЭК/104-СКЭКт-2026 от 06.05.2025.
Горячее водоснабжение ОАО «СКЭК» осуществляет, используя имущество, переданное ему в рамках двух концессионных соглашений: от 03.11.2021 № 5/ТГО и от 16.12.2024 № 2024/ТГО.
Все переданные котельные работают на угле. 
По заключенному концессионному соглашению от 03.11.2021 № 5/ТГО (КС от 03.11.2021 № 5/ТГО) обществу переданы в эксплуатацию 7 ЦТП, тепловые сети в г. Тайга и 7 котельных, работающие на угле (суммарная тепловая мощность 90,02 Гкал/час):
- центральная котельная;
- котельная № 1 ул. Почтовая, 135;
- котельная р. Кузель ул. Школьная, 14;
- котельная ул. Трудовые резервы, 18;
- котельная д/с ул. Рабочая, 179;
- котельная, п. Кедровый, 1.
- блочно-модульная котельная ул. Герцена,12 (введена 25.11.2023), см. доп. соглашение № 1 от 01.11.2022.
В котельных предприятия установлено 15 котлов следующих типов: паровые котлы КЕ-25-14 (6 шт), водогрейные котлы: КВЖТ-0,3 (2 шт.), КВМ – 100 (2 шт), Logano G221 (1 шт.), КВр-1,16 (2 шт.), Шухова (1 шт.), НР-18 (1 шт). 
Тепловая сеть предприятия от котельной «Диспансер» и котельной «Приют», а также от 7 ЦТП выполнены по четырехтрубной схеме. 
Общая протяженность тепловых сетей составляет 22,00 км (из них двухтрубная тепловая сеть 5,24 км, четырехтрубная тепловая сеть 16,76 км). Схема теплоснабжения потребителей, по концессионному соглашению от 03.11.2021 № 5/ТГО, закрытая.
Отбор теплоносителя из тепловой сети не предусмотрен. Горячее водоснабжение осуществляется от котельных «Диспансер» и «Приют» и 7-ми ЦТП (источник тепловой энергии – Центральная котельная г. Тайга) по отдельным трубопроводам горячего водоснабжения.
Горячее водоснабжение по закрытой схеме теплоснабжения осуществляется круглогодично.
По заключенному концессионному соглашению от 16.12.2024 № 2024/ТГО (КС от 16.12.2024 № 2024/ТГО) переданы 6 котельных, № 2, 3, 4, 7, 8, 9 работающие на угле марки Др (суммарная тепловая мощность 13,4 Гкал/час). Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения. Продолжительность отопительного периода 242 дня.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 4,64 км. Тепловые сети положены в двух вариантах – поземная безканальная прокладка и на надземных опорах. Котельные подают горячую воду абонентам по открытой схеме. Горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период.

Список котельных, переданных на обслуживание ОАО «СКЭК» на 2026 год, представлен в таблице 1.
								
		Таблица 1
Перечень обслуживаемых ОАО СКЭК котельных в Тайгинском городском округе теплоснабжения 



	№ пп
	Объект
	Установленная мощность котельных, Гкал /час
	

	
	согласно концессионному соглашению от 03.11.2021 № 5/ТГО (закрытая система горячего водоснабжения)
	

	1
	Центральн ОАО СКЭК ая котельная
	84,00
	

	2
	Котельная р. Кузель, Школьная 14а
	0,0640
	

	3
	Котельная ул. Трудовые резервы 18 (Приют)
	0,6000
	

	4
	Котельная п. Кедровый, 1
	3,0320
	

	5
	Котельная (д/сад) ул. Рабочая 179
	0,5160
	

	6
	Котельная № ул. Почтовая 135
	1,5480
	

	7
	Котельная ул. Герцена (ул Калинина 49А)
	0,2600
	

	 
	ИТОГО
	90,02
	

	
	согласно концессионному соглашению от 16.12.2024 № 2024/ТГО (открытая система горячего водоснабжения)
	

	1
	 - котельная № 2 пр. Пролетарский, 9а
	2,40
	

	2
	 - котельная № 3 ул. Почтовая, 70а
	2,40
	

	3
	 - котельная № 4 ул. Чернышевского, 3
	2,00
	

	4
	 - котельная № 7 ул. Школьная, 7а
	3,00
	

	5
	 - котельная № 8 ул. Восточная, 82
	2,00
	

	6
	 - котельная № 9 ул. Советская, 250
	1,60
	

	 
	ИТОГО
	13,40
	



Потребителями ГВС являются население, бюджетная сфера, иные потребители.
ОАО «СКЭК» работает по стандартной системе налогообложения.

Тарифы ОАО «СКЭК» Тайгинского городского округа в открытой системе горячего водоснабжения подлежат регулированию в соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку предприятие производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.
Тарифы ОАО «СКЭК» Тайгинского городского округа в закрытой системе горячего водоснабжения подлежат регулированию в соответствии с положениями 
федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

3. [bookmark: _Toc21094909][bookmark: _Toc24891723][bookmark: _Toc79762970]Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ОАО «СКЭК» Тайгинский ГО в открытой системе горячего водоснабжения по корректировке НВВ и уровня тарифов на 2026 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. 
Материалы ОАО «СКЭК» Тайгинский ГО в закрытой системе горячего водоснабжения по корректировке НВВ и уровня тарифов на 2026 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э).
Расчетно-обосновывающие материалы предприятием представлены по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

4. [bookmark: _Toc21094910][bookmark: _Toc24891724][bookmark: _Toc58590999]Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.
[bookmark: _Toc24891725]
5. [bookmark: _Toc51703356]Определение тарифов на теплоноситель и горячую воду для ОАО «СКЭК» по Тайгинскому ГО на 2026 год

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Правил расчета цен (тарифов) в сфере теплоснабжения , утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).
Объем теплоносителя принят на уровне предложений предприятия 16 067,41 м³.
Структура планового объема отпуска теплоносителя, принятая в расчет, отражена в таблице 2.
Таблица 2
Баланс теплоносителя на 2026 год
	Показатель
	Ед. изм.
	Предложение предприятия на 2026 год
	Предложения экспертов на 2026 год
	с 01.01.2026
	с 01.10.2026

	Теплоноситель на сторону, в т.ч.
	м³
	16 067,41
	16 067,41
	10 466,28
	5 601,13

	     - жилищные организации
	м³
	16 067,41
	16 067,41
	10 466,28
	5 601,13

	     - бюджетные организации
	м³
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	     - прочие потребители 
	м³
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Тарифы на теплоноситель для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Тайгинский городской округ на 2026 год представлены в таблице 3.

Таблица 3
Тарифы на теплоноситель ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения 
Тайгинский ГО на 2026 год.
	Период
	Тарифы,
руб./м3 (без НДС)

	[bookmark: _Hlk187427445]с 01.01.2026
	168,33

	с 01.10.2026
	185,17



Тарифы на теплоноситель равны тарифам на питьевую воду, установленным для ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ) на 2026 год в рамках постановления РЭК Кузбасса от 18.12.2025 № 582 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022
№ 611 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)» в части 2026 года.
[bookmark: _Toc51703367]
6. Тарифы на горячую воду ОАО «СКЭК» по узлу 
теплоснабжения Тайгинский городской округ на 2026 год

6.1 Открытая система горячего водоснабжения
Согласно пункту 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190 - ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента 
на тепловую энергию. 
Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным 
то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель.
Стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет:         
Таблица 4                                                                                            
	Период
	Компонент на тепловую энергию
руб./Гкал (без НДС)

	
	

	
	

	с 01.01.2026
	3 524,06

	с 01.10.2026
	3 946,95



Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения ОАО «СКЭК» приняты в соответствии 
с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»: 

	С изолированными стояками
	С неизолированными стояками

	с 
полотенцесушителем
	без полотенцесушителя
	с 
полотенцесушителем
	без полотенцесушителя

	0,0544
	0,0536
	0,0580
	0,0548



На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2026 год 
для ОАО «СКЭК» по Тайгинскому городскому округу, представленные в                  таблице 5.
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Таблица 5

Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа по котельным № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
на период 01.01.2026 по 31.12.2026 

	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС)
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС)
	Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3  (без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал 
 (без НДС)
	Двухставочный

	
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/
час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	01.01.2026
	439,25
	435,81
	454,73
	440,97
	360,04
	357,22
	372,73
	361,45
	168,33
	3524,06
	х
	х

	% изменения
	1,67%
	1,67%
	1,67%
	1,67%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	01.10.2026
	487,85
	484,01
	505,19
	489,78
	399,88
	396,73
	414,09
	401,46
	185,17
	3946,95
	х
	х

	% изменения
	11,07%
	11,06%
	11,10%
	11,07%
	11,07%
	11,06%
	11,10%
	11,07%
	10,00%
	12,00%
	
	







6.2 Тарифы на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения
В соответствии с п. 9 ст. 32 Федеральный закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О водоснабжении и водоотведении», тарифы в сфере горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном разделом XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
Значение компонента на холодную воду на 2026 год принято экспертами согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кузбасса от 18.12.2025 № 582 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022
№ 611 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)» в части 2026 года, на уровне:
- с 01.01.2026 – 168,33 руб./ м³;
- с 01.10.2026 – 185,17 руб./ м³.
Значение компонента на тепловую энергию на 2026 год принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ОАО «СКЭК», реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа согласно постановлению РЭК Кузбасса от 19.12.2025 №780 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.12.2021 №940 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа, на 2021-2030 годы», на уровне:
- с 01.01.2026 - 3 524,06 руб./Гкал (без НДС);
- с 01.10.2026 - 3 946,95 руб./Гкал (без НДС).
Тарифы ОАО «СКЭК» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа, отражены в таблице 6.

Таблица 6
Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа, на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Компонент на холодную воду для прочих потребителей,
руб./м3 ** 
(без НДС)
	Компонент на холодную воду для населения,
руб./м3 *
(с НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
 (без НДС)
	Одноставочный, руб./Гкал
(с НДС)

	ОАО «СКЭК»
	с 01.01.2026
	168,33
	205,36
	3 524,06
	4 299,35

	
	с 01.10.2026
	185,17
	225,91
	3 946,95
	4 815,28

	
	% изменения
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	12,00%


Структура планового объема отпуска горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения, принятая в расчет, отражена в таблице 7.
Таблица 7
Баланс отпуска горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения
 на 2026 год в Тайгинском ГО

	Показатель
	Единица измерения
	Предложения экспертов на 2026 год
	9 мес.2026
	3 мес.2026

	Горячая вода на потребительском рынке, в т.ч.
	м³
	268 022,94
	201 017,20
	67 005,74

	     - жилищные организации
	м³
	238 093,24
	178 569,93
	59 523,31

	     - бюджетные организации
	м³
	19 574,90
	14 681,17
	4 893,73

	     - прочие потребители 
	м³
	10 354,80
	7 766,10
	2 588,7



Финансовые средства на приобретение холодной воды отражены в таблице 8.
	Таблица 8

	Показатель
	Единица измерения
	Предложения экспертов на 2026 год
	9 мес.2026
	3 мес.2026

	Необходимость в финансовых потребностях для приобретения холодной воды
	тыс. руб.
	46 244,68
	33 837,23
	12 407,45

	     - жилищные организации
	тыс. руб.
	41 080,61
	30 058,68
	11 021,93

	     - бюджетные организации
	тыс. руб.
	3 377,45
	2 471,28
	906,17

	     - прочие потребители 
	тыс. руб.
	1 786,62
	1 307,27
	479,35
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Приложение № 357 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Производственная программа 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
 в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на потребительском рынке Тайгинского городского округа на период с 29.12.2021 по 31.12.2030


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово)

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения  
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
на потребительском рынке Тайгинского городского округа

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование 
показателя
	тыс. руб. в год
	%

	
	
	
	
	
	

	Горячее водоснабжение 

	-
	2021
	-
	-
	-
	-

	-
	2022
	-
	-
	-
	-

	-
	2023
	-
	-
	-
	-

	-
	2024
	-
	-
	-
	-

	-
	2025
	-
	-
	-
	-

	-
	2026
	-
	-
	-
	-

	-
	2027
	-
	-
	-
	-

	-
	2028
	-
	-
	-
	-

	-
	2029
	-
	-
	-
	-

	-
	2030
	-
	-
	-
	-




	









Раздел 3. Перечень плановых мероприятий  
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», направленных  
на улучшение качества горячей воды на потребительском рынке
 Тайгинского городского округа

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Горячее водоснабжение

	-
	2021
	-
	-
	-
	-

	-
	2022
	-
	-
	-
	-

	-
	2023
	-
	-
	-
	-

	-
	2024
	-
	-
	-
	-

	-
	2025
	-
	-
	-
	-

	-
	2026
	-
	-
	-
	-

	-
	2027
	-
	-
	-
	-

	-
	2028
	-
	-
	-
	-

	-
	2029
	-
	-
	-
	-

	-
	2030
	-
	-
	-
	-
























Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                               и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения                                 (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                                   ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»  
на потребительском рынке Тайгинского городского округа

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Горячее водоснабжение

	-
	2021
	-
	-
	-
	-

	-
	2022
	-
	-
	-
	-

	-
	2023
	-
	-
	-
	-

	-
	2024
	-
	-
	-
	-

	-
	2025
	-
	-
	-
	-

	-
	2026
	-
	-
	-
	-

	-
	2027
	-
	-
	-
	-

	-
	2028
	-
	-
	-
	-

	-
	2029
	-
	-
	-
	-

	-
	2030
	-
	-
	-
	-



















Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
на потребительском рынке Тайгинского городского округа
	№ п/п
	Наименова-ние показателя
	Ед. изм.
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	с 29.12. по 31.12
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Горячее водоснабжение

	1.
	Отпущено горячей воды по категориям потребителей
	м3
	2290,79
	134 011,47
	134 011,47
	257 765,04
	134 160,54   
	 120 315,35   
	119 058,52
	119 058,52

	1.1.
	На потребительский рынок
	м3
	2290,79
	134 011,47
	134 011,47
	226 234,18
	  134 160,54   
	 120 315,35   
	119 058,52
	119 058,52

	1.1.1.
	Потребителям в жилищном секторе
	м3
	2034,98
	119 046,62
	119 046,62
	20 654,92
	  118 468,95   
	  107 765,51   
	105 000
	105 000

	1.1.2.
	Бюджетным организациям
	м3
	167,31
	9 787,45
	9 787,45
	10 875,94
	     10 238,72   
	  7 816,20   
	9 086,46
	9 086,46

	1.1.3.
	Прочим потребителям
	м3
	88,50
	5 177,40
	5 177,40
	257 765,04
	     5 452,86   
	  4 733,64   
	4 969,36
	4 969,36

	1.2.
	На собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10.
 по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.
	с 01.01.
 по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.

	Горячее водоснабжение

	166 242,83
	55 414,27
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47

	166 242,83
	55 414,27
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47
	134 011,47

	147 151,12
	48 384,07
	119 046,62
	119 046,62
	119 046,62
	119 046,62
	119 046,62
	119 046,62
	119 046,62
	119 046,62

	12 439,63
	4 786,59
	9 787,45
	9 787,45
	9 787,45
	9 787,45
	9 787,45
	9 787,45
	9 787,45
	9 787,45

	6 350,98
	2 544,71
	5 177,40
	5 177,40
	5 177,40
	5 177,40
	5 177,40
	5 177,40
	5 177,40
	5 177,40

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-













Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
 на потребительском рынке Тайгинского городского округа

	Наименование показателя
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	с 29.12. по 31.12
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.
	с 01.01. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб. *
	130
	7 606
	8 747
	20 188
	10 507
	10 328
	10 220
	20 041



	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	с 01.01. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.

	
27 984

	
10 261

	10 263
	10 683
	10 683
	11 122
	11 122
	11 577
	11 577
	12 052



* Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения в части расходов на производство компонента «тепловая энергия», учтены в расходах на производство тепловой энергии.

7. График реализации мероприятий производственной
 программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»                         на потребительском рынке Тайгинского городского округа


	Наименование мероприятия
	Дата начала реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное горячее водоснабжение
	29.12.2021
	31.12.2030

































Раздел 8. Показатели надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Тайгинского городского округа

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2021 год
	Факт 2022 год
	Факт 2023 год
	Ожидаемые значения 
2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год

	1.
	Показатели качества горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы  
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на потребительском рынке Тайгинского городского округа

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2021 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производст-венной программы                  2030 год
	Эффективность производствен-ной программы,               тыс. руб.

	1.
	Показатели качества горячей воды
	-
	-
	-

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	-
	-
	-

	3.
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	-
	-
	-
























Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы
  ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 
на потребительском рынке Тайгинского городского округа

	Наименование показателя
	Фактичес-кое значение показателя
	Фактичес-кое значение показателя
	Фактичес-кое значение показателя
	Фактичес-кое значение показателя
	Фактичес-кое значение показателя

	
	 за 2020 
год, 
	 за 2021 
год, 
	 за 2022 
год, 
	 за 2023 год, 
	 за 2024 год, 

	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.

	Горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-


































Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества                          обслуживания абонентов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
на потребительском рынке Тайгинского городского округа

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-




































Приложение № 358 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке 
Тайгинского городского округа, на период с 29.12.2021 по 31.12.2030

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Компонент на холодную воду для прочих потребителей,
руб./м3 ** 
(без НДС)
	Компонент на холодную воду для населения,
руб./м3 *
(с НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
 (без НДС)***
	Одноставочный, руб./Гкал
(с НДС)*

	ОАО «Северо – Кузбасская
энергетическая компания»
	с 29.12.2021
	56,76
	68,11
	2 294,80
	2 753,76

	
	с 01.01.2022
	56,76
	68,11
	2 294,80
	2 753,76

	
	с 01.07.2022
	65,27
	78,32
	2 400,07
	2 880,08

	
	с 01.12.2022
	78,32
	93,98
	2 784,00
	3 340,80

	
	с 01.01.2023
	78,32
	93,98
	2 784,00
	3 340,80

	
	с 01.01.2024
	78,32
	93,98
	2 784,00
	3 449,83

	
	с 01.07.2024
	85,84
	103,01
	3 051,26
	3 661,51

	
	с 21.12.2024
	85,84
	103,01
	3 203,81
	3 844,57

	
	с 01.01.2025
	85,84
	103,01
	3 203,81
	3 844,57

	
	с 01.07.2025
	168,33
	202,00
	3 524,06
	4 228,87

	
	с 01.01.2026
	168,33
	205,36
	3 524,06
	4 299,35

	
	с 01.10.2026
	185,17
	225,91
	3 946,95
	4 815,28

	
	с 01.01.2027
	76,58
	91,90
	2 980,55
	3 576,66

	
	с 01.07.2027
	79,72
	95,66
	3 077,39
	3 692,87

	
	с 01.01.2028
	79,72
	95,66
	3 077,39
	3 692,87

	
	с 01.07.2028
	82,99
	99,59
	3 219,91
	3 863,89

	
	с 01.01.2029
	82,99
	99,59
	3 219,91
	3 863,89

	
	с 01.07.2029
	86,39
	103,67
	3 374,73
	4 049,68

	
	с 01.01.2030
	86,39
	103,67
	3 374,73
	4 049,68

	
	с 01.07.2030
	89,93
	107,92
	3 435,90
	4 123,08



*Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Компонент на холодную воду для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке Тайгинского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса                             от 25 ноября 2022 г. № 611 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2023 № 471, 
от 17.12.2024 № 587, от 18.12.2025 № 582).
*** Компонент на тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.12.2021 № 940 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 853, 
от 14.12.2023 № 560, от 20.12.2024 № 741, от 19.12.2025 № 780)                                                                                                              ».      
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Приложение № 360 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Тайгинского городского округа по котельным № 2, 3, 4, 7, 8, 9,  
на период с 21.12.2024 по 31.12.2030

	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	
	вода
	пар

	1
	2
	3
	4
	5

	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)

	
	
	с 21.12.2024
	85,84
	x

	
	
	с 01.01.2025
	85,84
	x

	
	
	с 01.07.2025
	168,33
	x

	
	
	с 01.01.2026
	168,33
	x

	
	
	с 01.10.2026
	185,17
	x

	
	
	с 01.01.2027
	113,78
	x

	
	
	с 01.07.2027
	125,16
	x

	
	
	с 01.01.2028
	125,16
	x

	
	
	с 01.07.2028
	128,79
	x

	
	
	с 01.01.2029
	128,79
	x

	
	
	с 01.07.2029
	133,94
	x

	
	
	с 01.01.2030
	133,94
	x

	
	
	с 01.07.2030
	139,30
	x

	
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

	
	
	с 21.12.2024
	85,84
	x

	
	
	с 01.01.2025
	85,84
	x

	
	
	с 01.07.2025
	168,33
	x

	
	
	с 01.01.2026
	168,33
	x

	
	
	с 01.10.2026
	185,17
	x

	
	
	с 01.01.2027
	113,78
	x

	
	
	с 01.07.2027
	125,16
	x

	
	
	с 01.01.2028
	125,16
	x

	
	
	с 01.07.2028
	128,79
	x

	
	
	с 01.01.2029
	128,79
	x

	
	
	с 01.07.2029
	133,94
	x

	
	
	с 01.01.2030
	133,94
	x

	
	
	с 01.07.2030
	139,30
	x




	1
	2
	3
	4
	5

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	
	с 21.12.2024
	103,01
	x

	
	
	с 01.01.2025
	103,01
	x

	
	
	с 01.07.2025
	202,00
	x

	
	
	с 01.01.2026
	205,36
	x

	
	
	с 01.10.2026
	225,91
	x

	
	
	с 01.01.2027
	136,54
	x

	
	
	с 01.07.2027
	150,19
	x

	
	
	с 01.01.2028
	150,19
	x

	
	
	с 01.07.2028
	154,55
	x

	
	
	с 01.01.2029
	154,55
	x

	
	
	с 01.07.2029
	160,73
	x

	
	
	с 01.01.2030
	160,73
	x

	
	
	с 01.07.2030
	167,16
	x



* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).                                                  ».

Приложение № 361 к протоколу № 98
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 19.12.2025

	Долгосрочные тарифы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа 
по котельным № 2, 3, 4, 7, 8, 9, на период с 21.12.2024 по 31.12.2030

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС)
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей,
руб./м3 (без НДС)
	Компо-нент на теплоно-ситель,
руб./м3 **
(без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	Изолированные стояки
	Неизолирован-ные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолирован-ные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал
*** (без НДС)
	Двухставочный

	
	
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-телей
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./
Гкал/
час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
	с 21.12.2024
	312,16
	309,07
	325,99
	313,69
	260,13
	257,56
	271,66
	261,41
	85,84
	3 203,81
	х
	х

	
	с 01.01.2025
	312,16
	309,07
	325,99
	313,69
	260,13
	257,56
	271,66
	261,41
	85,84
	3 203,81
	х
	х

	
	с 01.07.2025
	432,05
	428,66
	447,28
	433,74
	360,04
	357,22
	372,73
	361,45
	168,33
	3 524,06
	х
	х

	
	с 01.01.2026
	439,25
	435,81
	454,73
	440,97
	360,04
	357,22
	372,73
	361,45
	168,33
	3524,06
	х
	х

	
	с 01.10.2026
	487,85
	484,01
	505,19
	489,78
	399,88
	396,73
	414,09
	401,46
	185,17
	3946,95
	х
	х

	
	с 01.01.2027
	346,75
	343,67
	360,67
	348,30
	288,96
	286,39
	300,56
	290,25
	113,78
	3 220,31
	х
	х

	
	с 01.07.2027
	370,50
	367,26
	385,08
	372,12
	308,75
	306,05
	320,90
	310,10
	125,16
	3 374,75
	х
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	с 01.01.2028
	370,50
	367,26
	385,08
	372,12
	308,75
	306,05
	320,90
	310,10
	125,16
	3 374,75
	х
	х

	
	с 01.07.2028
	383,38
	380,02
	398,52
	385,07
	319,48
	316,68
	332,10
	320,89
	128,79
	3 505,39
	х
	х

	
	с 01.01.2029
	383,38
	380,02
	398,52
	385,07
	319,48
	316,68
	332,10
	320,89
	128,79
	3 505,39
	х
	х

	
	с 01.07.2029
	400,33
	396,80
	416,18
	402,10
	333,61
	330,67
	346,82
	335,08
	133,94
	3 670,41
	х
	х

	
	с 01.01.2030
	400,33
	396,80
	416,18
	402,10
	333,61
	330,67
	346,82
	335,08
	133,94
	3 670,41
	х
	х

	
	с 01.07.2030
	414,92
	411,28
	431,32
	416,74
	345,77
	342,73
	359,43
	347,28
	139,30
	3 795,34
	х
	х






* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Тариф на теплоноситель для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемый на потребительском рынке Тайгинского городского округа по котельным № 2, 3, 4, 7, 8, 9, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 20.12.2024 № 743 (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2025 № 782). 
*** Тариф тепловую энергию для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Тайгинского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.12.2021 № 940 (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 
№ 853, от 14.12.2023 № 560, от 20.12.2024 № 741).                                                                                                                              ».
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Всего 17 944,49 21 171,12 19 921,12

Реконструкция обратноосматической установки инвентарный N 229 

с монтажом обратноосматических модулей с дисками, 38 шт. и 

увеличением объема пермиата

2023-2025 1 235,57 1 394,09 1 394,09

Проектные работы по реконструкции N2 участка складирования 

ТБО (1-й этап) инв. 96

2021-2024 14 508,92 15 460,23 15 460,23

Проект технологической линии обработки отходов в 

реконструированном здании комплекса сортировки

2021 0,00 2 616,80 1 366,80

Проект "Реконструкция стояночного бокса" 2024 2 200,00 1 700,00 1 700,00

Наименование мероприятия инвестиционной программы

Дата 

выполнения

Факт принятый РЭК 

за 2024 год

Утверждено на 

2024 год

Факт за 2024 год 

(согласно отчету 

предприятия)
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Приложение Б2. Сводная информация об объектах инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами 

Тип объекта Наименование

Зона 

деятельн

ости 

Координ

аты Показатель 2024

2025*/*

* 2026 2027 2028 2029 2030

Полигон

Полигон ТКО в г. Новокузнецке ООО 

"ЭкоЛэнд" Зона Юг

53.823032, 

87.23323

Завезено отходов, 

тыс. тонн 247,43 246,58 288,67 288,33 288,33 288,33 158,58

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, п. 

Карагайлинский, к юго-западу от 

границ п. Карагайлинский на 

расстоянии 1125 м, ООО «Феникс» Зона Юг

54.127459, 

86.611945

Завезено отходов, 

тыс. тонн 15,76

14,28

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, горный 

отвод ОАО «Поляны», ООО «Чистый 

город» Зона Юг

54.040286, 

86.606792

Завезено отходов, 

тыс. тонн 34,78

32,91

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция 

Прокопьевский городской округ Зона Юг

53.821352, 

86.68148

Завезено отходов, 

тыс. тонн 45,82 45,54 45,38 45,22 45,22 45,22 45,22

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция в п. 

Чугунаш Таштагольского 

муниципального района Зона Юг

52.847144, 

87.801312

Завезено отходов, 

тыс. тонн 22,61 23,21 23,84 24,47 24,47 24,47 24,47

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция 

Мысковский городской округ Зона Юг

53.777291, 

87.583378

Завезено отходов, 

тыс. тонн 36,09 35,87 35,78 35,63 35,63 35,63 35,63

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция в г. 

Киселевск Зона Юг

55.694643, 

84.937245

Завезено отходов, 

тыс. тонн 0,00 47,02 46,86 46,86 46,86 46,86

Сортировка

Мусоросортировочный комплекс в г. 

Новокузнецке ООО "Эколэнд" Зона Юг

53.823032, 

87.23323

Завезено отходов, 

тыс. тонн 274,92 273,97 320,74 320,37 320,37 320,37 320,37

Обезвреживание

Линия компостирования в г. 

Новокузнецке ООО "Эколэнд" Зона Юг

53.823032, 

87.23323

Завезено отходов, 

тыс. тонн 128,15
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2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

план по 

тер.схеме

факт план  факт план  факт план  факт план  факт план  план  план  план  план 

Масса твердых 

коммунальных 

отходов, тонн ООО 

"ЭкоЛэнд" 309 380,00251 178,57 248 059,47252 414,56 254 740,56250 961,57 253 886,54261 440,49 251 943,53250 746,45 250 336,43 250 336,43 250 336,43 250 336,43 158 581,17

Темп  изменения, % 101,3% 100,5% 99,4% 104,2% 95,9%

Масса твердых 

коммунальных 

отходов, тонн ООО 

"Феникс", ООО 

"Чистый город" 42 471,00 42 471,00 42 471,00 42 471,00 21 235,50

ИТОГО:

292 807,43292 807,43 292 807,43 292 807,43 179 816,67

2021 год 2022 год 2020 год

Наименование

2023 год 2024 год
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Ед. изм.

утверждено 

регулирующим 

органом с 

учетом 

последней 

корректировки

факт по 

предложению 

предприятия

факт 

рассчитанный 

регулирующим 

органом

отклонение от 

утверждено 

регулирующим 

органом

обоснование отклонений

1

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 5 296,90  47 331,88    47 815,79    42 518,89 

1.1

Аренда земли  тыс. руб. 40,84  71,20            71,20    30,36 

приняты на уровне фактических расходов 2024 года 

аренды земельных участков в доле отнесения по 

коэффициентам распределения и в доле отнесения на 

захоронение ТКО по договору от 21.04.2008 № 04-2999 

(71,19641 тыс. руб. = (71,24752 тыс. руб. *  

(250746,45/250926,45))

1.2

Транспортный налог тыс. руб. 190,93  192,84           192,84   

1,91 

учтено в соответствии с расчетом по транспортному 

налогу за 2024 год в отношении транспортных средств 

используемых непосредственно на полигоне ТКО по 

регулируемому виду деятельности 192,981т.р. за 

исключением транспортных средств которые не 

используются на полигоне (легковые автомобили) в доле 

отнесения на захоронение ТКО по факту 2024 года 

согласно расчету (192,981*(250746,45/250926,45)

1.3

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду

тыс. руб. 5 065,13  5 639,87        5 639,87   

574,74 

учтено на уровне факта несения расходов 2024 года в 

доле отнесения на регулируемую деятельность 

1.4

Налог на прибыль тыс. руб. 0,00  41 340,02      41 823,93   

41 823,93 

рассчитано исходя из текущего налога на прибыль 2024 

года 57410т.р. доле на захоронение ТКО 40577,96т.р., 

захоронение КГО 1245,97т.р. по выручке согласно 

оборотно сальдовой ведомости по счету 90.01.1 на общую 

сумму 41823,93т.р.

1.5

Налог на имущество тыс. руб. 0,00  87,95            87,95   

87,95 

принято по предложению предприятия, что не превышает 

расчтеное значение, полученное исходя из кадастровой 

стоимости гаража, налоговой ставки 2%,  в доле 

отнесения на захоронение ТКО 

(4423,14174*2%*(250746,45/250926,45)=88,40) 

2.

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов

тыс. руб. 12 686,29  7 767,92      7 767,92   

-4 918,37 на уровне факта отнесения 2024 года на захоронение ТКО

тариф на электроэнергию руб/кВт.ч 6,44  6,02              6,02   

-0,42 

количество потребленной электроэнергии тыс.кВт.ч 1 970,20  1 289,81        1 289,81   

-680,39 

удельный расход энергии кВт.ч/т. 7,82  5,14              5,14   

-2,68 удельный расход без превышения ДПР

3.

Амортизация основных средств 

(производственной программы 2024 

год)

тыс. руб. 32 198,62  30 648,39    30 494,39   

-1 704,23 

учтено на уровне факта несения расходов 2024 года в 

доле отнесения на регулируемую деятельность 

4.

Прибыль, тыс. руб. тыс. руб. 126,42  4 670,07      2 949,74    2 823,32 

4.1

Прибыль на социальное развитие, 

поощрение

тыс. руб. 126,42  121,31           112,43   

-13,99 

материальная помощь 27,13699т.р., доп. отпуск похороны 

и .т. д. 35,37812т.р., путевки сотрудникам 50т.р. В доле 

отнесения на ТКО 

((27,13699+35,37812+50)*(250746,45/250926,45)=112,43)

4.2

Прибыль на прочие цели (% по займам 

2021-2025 год)

4 548,76        2 837,30   

2 837,30 

принято в расчет в соответствии с графиком платежей по 

договору целевого денежного займа № 53-21/ЭЛ от 

25.01.2021 на 2024 год в размере 1906,403т.р., с графиком 

платежей по договору целевого денежного займа № 283-

19/ЭЛ от 19.06.2019 в размере 930,901т.р. на общую 

сумму 2837,30т.р.=1906,403т.р.+930,901т.р. (столбец в 

графике "Начисление процентов по договору"

ИТОГО: тыс. руб. 50 308,23  90 418,26    89 027,83    38 719,60 

Выручка от реализации товаров, тыс. 

руб. 

тыс. руб. 517 152,27  516 367,87  516 367,87 

-784,40 

принято в соответствии с оборотно-сальдовой 

ведомостью по счету 90.01.1 за 2024 год 250746,445тонн 

в пересчете на утвержденные тарифы

Объем захоронения ТКО тонн 251 943,53  250 746,45  250 746,45   

-1 197,08 

учтено на уровне фактических объемов в соответствии с 

представленной отчетностью за 2024 год

Объем захоронения ТКО с 01.01.2024 по 

30.06.2024

руб./тонна   125 971,77     123 852,48      123 852,48   

Объем захоронения ТКО с 01.07.2024 по 

31.12.2024

руб./тонна   125 971,77     126 893,97      126 893,97   

Тариф на захоронение ТКО с 01.01.2024 по 

30.06.2024

руб./тонна       1 502,53         1 502,53          1 502,53   

Тариф на захоронение ТКО с 01.07.2024 по 

31.12.2024

руб./тонна       2 602,77         2 602,77          2 602,77   

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ ОБОСНОВАННЫЕ ДОХОДЫ

НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ (отклонение фактически захороненных отходов от утвержденной НВВ)

Информация об экономически обоснованных расходах, экономически не обоснованных доходах, не учтенных при установлении регулируемых тарифов в предыдущие 

периоды регулирования и недополученных доходах ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) 

№ 

п/п

Наименование

2024 год
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Приложение Б1. Перспективная логистика.

Год

Зона 

деятельности 

регионального 

оператора 

Муниципальное образование Кемеровской области- 

Кузбасса*

Тип объекта Наименование объекта 

Масса 

образованных 

отходов, тыс. 

тонн**

Средний 

пробег 

первого 

звена, км

2025Зона Юг

Калтанский городской округ

Сортировка

Мусоросортировочный комплекс в г. Новокузнецке, ООО «Эколэнд»

7,61 67,96

2025Зона Юг

Киселёвский городской округ

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, горный отвод ОАО «Поляны», ООО «Чистый город»

18,15 27,42

2025Зона Юг

Киселёвский городской округ

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, п. Карагайлинский, к юго-западу от границ п. 

Карагайлинский на расстоянии 1125 м, ООО «Феникс»

8,11 26,73

2025Зона Юг

Междуреченский муниципальный округ

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция Мысковский городской округ, АО «Экоград»

24,03 42,07

2025Зона Юг

Мысковский городской округ

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция Мысковский городской округ, АО «Экоград»

11,85 30,02

2025Зона Юг

Новокузнецкий городской округ

Сортировка

Мусоросортировочный комплекс в г. Новокузнецке, ООО «Эколэнд»

134,86 29,24

2025Зона Юг

Новокузнецкий муниципальный округ

Сортировка

Мусоросортировочный комплекс в г. Новокузнецке, ООО «Эколэнд»

13,87 63,58

2025Зона Юг

Осинниковский городской округ

Сортировка

Мусоросортировочный комплекс в г. Новокузнецке, ООО «Эколэнд»

12,99 61,06

2025Зона Юг

Прокопьевский городской округ

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция Прокопьевский городской округ, в 2249 км на 

северо-запад от индивидуального жилого дома по ул. Гончарова 159а, АО 

«Экоград»

43,74 30,33

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, 

Большеталдинское территориальное управление

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, горный отвод ОАО «Поляны», ООО «Чистый город»

0,64 33,80

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Бурлаковское 

территориальное управление

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, п. Карагайлинский, к юго-западу от границ п. 

Карагайлинский на расстоянии 1125 м, ООО «Феникс»

0,92 30,92

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Калачевское 

территориальное управление

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция Прокопьевский городской округ, в 2249 км на 

северо-запад от индивидуального жилого дома по ул. Гончарова 159а, АО 

«Экоград»

1,08 44,29

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Каменно-

Ключевское территориальное управление

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, п. Карагайлинский, к юго-западу от границ п. 

Карагайлинский на расстоянии 1125 м, ООО «Феникс»

0,20 51,80

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Краснобродское 

территориальное управление

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, п. Карагайлинский, к юго-западу от границ п. 

Карагайлинский на расстоянии 1125 м, ООО «Феникс»

3,96 31,29

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Кузбасское 

территориальное управление

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, п. Карагайлинский, к юго-западу от границ п. 

Карагайлинский на расстоянии 1125 м, ООО «Феникс»

0,52 57,70

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Михайловское 

территориальное управление

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, горный отвод ОАО «Поляны», ООО «Чистый город»

0,23 39,40

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Сафоновское 

территориальное управление

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция Прокопьевский городской округ, в 2249 км на 

северо-запад от индивидуального жилого дома по ул. Гончарова 159а, АО 

«Экоград»

1,35 34,69

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Сафоновское 

территориальное управление (поселки Центральный, 

Красная поляна)

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, горный отвод ОАО «Поляны», ООО «Чистый город»

0,35 42,02

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Терентьевское 

территориальное управление

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, горный отвод ОАО «Поляны», ООО «Чистый город»

1,15 49,32

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Трудармейское 

территориальное управление

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, п. Карагайлинский, к юго-западу от границ п. 

Карагайлинский на расстоянии 1125 м, ООО «Феникс»

1,23 45,23

2025Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Яснополянское 

территориальное управление

Полигон

Полигон ТКО в г. Киселевск, горный отвод ОАО «Поляны», ООО «Чистый город»

1,12 58,91

2025Зона Юг

Таштагольский муниципальный район

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция в п. Чугунаш Таштагольского муниципального 

района, АО «Экоград»

23,21 18,19
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Приложение Б1. Перспективная логистика.

Год

Зона 

деятельности 

регионального 

оператора 

Муниципальное образование Кемеровской области- 

Кузбасса*

Тип объекта Наименование объекта 

Масса 

образованных 

отходов, тыс. 

тонн**

Средний 

пробег 

первого 

звена, км

2026Зона Юг

Калтанский городской округ

Сортировка

Мусоросортировочный комплекс в г. Новокузнецке, ООО «Эколэнд»

7,58 67,96

2026Зона Юг

Киселёвский городской округ

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

26,17 27,42

2026Зона Юг

Междуреченский муниципальный округ

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция Мысковский городской округ, АО «Экоград»

23,94 42,07

2026Зона Юг

Мысковский городской округ

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция Мысковский городской округ, АО «Экоград»

11,81 30,02

2026Зона Юг

Новокузнецкий городской округ

Сортировка

Мусоросортировочный комплекс в г. Новокузнецке, ООО «Эколэнд»

134,39 29,24

2026Зона Юг

Новокузнецкий муниципальный округ

Сортировка

Мусоросортировочный комплекс в г. Новокузнецке, ООО «Эколэнд»

13,85 63,58

2026Зона Юг

Осинниковский городской округ

Сортировка

Мусоросортировочный комплекс в г. Новокузнецке, ООО «Эколэнд»

12,95 61,06

2026Зона Юг

Прокопьевский городской округ

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция Прокопьевский городской округ, в 2249 км на 

северо-запад от индивидуального жилого дома по ул. Гончарова 159а, АО 

«Экоград»

43,59 30,33

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, 

Большеталдинское территориальное управление

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

0,64 33,80

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Бурлаковское 

территориальное управление

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

0,92 30,92

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Калачевское 

территориальное управление

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция Прокопьевский городской округ, в 2249 км на 

северо-запад от индивидуального жилого дома по ул. Гончарова 159а, АО 

«Экоград»

1,08 44,29

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Каменно-

Ключевское территориальное управление

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

0,20 51,80

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Краснобродское 

территориальное управление

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

3,94 31,29

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Кузбасское 

территориальное управление

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

0,52 57,70

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Михайловское 

территориальное управление

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

0,23 39,40

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Сафоновское 

территориальное управление

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция Прокопьевский городской округ, в 2249 км на 

северо-запад от индивидуального жилого дома по ул. Гончарова 159а, АО 

«Экоград»

1,35 34,69

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Сафоновское 

территориальное управление (поселки Центральный, 

Красная поляна)

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

0,34 42,02

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Терентьевское 

территориальное управление

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

1,15 49,32

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Трудармейское 

территориальное управление

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

1,22 45,23

2026Зона Юг

Прокопьевский муниципальный округ, Яснополянское 

территориальное управление

Перегрузка

 Мусороперегрузочная станции в г. Киселевск, , мощностью 50 тыс. тонны в год

1,12 58,91

2026Зона Юг

Таштагольский муниципальный район

Перегрузка

Мусороперегрузочная станция в п. Чугунаш Таштагольского муниципального 

района, АО «Экоград»

23,84 18,19
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руб. с НДС

Наименование

Транспортирование на 

сортировку ЭкоЛэнд через 

мусороперегрузочную 

станцию

Транспортирование на 

сортировку ЭкоЛэнд 

напрямую

Отклонение

Транспортирование 1 плечо г.Киселевск 64 353 558 177 695 247 -113 341 689

Транспортирование 1 плечо Прокопьевский 

муниципальный район +Красный брод 37 131 135 102 321 743 -65 190 608

Транспортирование 2 плечо 91 378 220 0 91 378 220

Перегрузка ТКО на мусороперегрузочной 

станции 29 305 260 0 29 305 260

Итого 222 168 173 280 016 990 -57 848 817

Расчет эффективности использования мусороперегрузочной станции в г.Киселевск при изменении схемы 

транспортирования по Территориальной схеме обращения с ТКО
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№ 

п/п

Наименование Ед.изм.

Работа в 

дневное 

время, 

Планируемая масса твердых коммунальных отходов*

*тонны 2025 год

т 55 494,00

а)

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного, 

ремонтного и административно-управленческого персонала, определяемых в том числе 

отраслевых тарифных соглашений и официальной статистической информации, 

предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для 

соответствующего субъекта РФ в установленном порядке, о средней заработной плате в регионе 

по соответствующему виду экономической деятельности с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен

руб. 8 861 664,47

б)

Расходы на топливо и горюче-смазочные материалы для спецтехники, используемой для 

перегрузки твердых коммунальных отходов

руб. 3 045 366,64

в)

Расходы на сырье и материалы для текущего технического обслуживания спецтехники, 

используемой для перегрузки твердых коммунальных отходов, определяемых как сумма расходов 

по каждому виду сырья и материалов, рассчитанных как произведение плановых (расчетных) 

цен на сырьё и материалы и экономически (технологически, технически) обоснованных объемов 

потребления сырья и материалов

руб. 224 453,33

г)

Ремонтные расходы и расходы на техническое обслуживание (за исключением расходов, 

предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта) в отношении спецтехники, используемой 

для перегрузки твердых коммунальных отходов, за исключением расходов на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

руб. 2 481 100,00

д)

Расходы на амортизацию спецтехники, используемой для перегрузки твердых коммунальных 

отходов, определяемых как сумма отношений стоимости амортизируемой спецтехники к сроку их 

полезного использования, соответствующему максимальному сроку полезного использования, 

установленному Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

руб. 2 047 619,05

е)

расходов на амортизацию в отношении основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения, используемых для эксплуатации перегрузочных станций

руб. 833 333,33

ж) 

Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении спецтехники, используемой для 

перегрузки твердых коммунальных отходов, определяемых исходя из принципа возмещения 

арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и других обязательных 

платежей собственника передаваемого в аренду или лизинг имущества, связанных с владением 

указанным имуществом 

руб. 1 474 857,14

з) 

расходов на арендную плату в отношении объектов производственного назначения и земельных 

участков, используемых для эксплуатации перегрузочных станций

руб. 74 000,00

и)

Прочие производственные расходы, размер которых не может превышать 5 процентов суммы 

расходов, указанных в подпунктах «а» - «з»

руб. 952 119,70

к)

Административные расходы (за исключением предусмотренных подпунктом «а» настоящего 

пункта расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала и расходов, предусмотренных подпунктом «и» настоящего пункта), 

размер которых не может превышать 10 процентов суммы расходов, указанных в подпунктах «а» - 

«ж»

руб. 1 999 451,37

л)

Расходы, связанные с оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей ( в том числе с 

обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев спецтехники)

руб. 159 770,00

м)

Расчетная предпринимательская прибыль организации, осуществляющей перегрузку твердых 

коммунальных отходов, определяемой в размере 5 процентов суммы расходов, указанных в 

подпунктах «а» - «з» настоящего обоснования

руб. 1 107 686,75

Итого без учета НДС руб. 23 261 421,79

Итого с учетом НДС руб. 27 913 706,15

Стоимость перегрузки 1 т с учетом НДС в ценах 2025 г. руб. за 1 т 503,00

НМЦД, рассчитанная с учетом правил математического округления:

Стоимость 

перегрузки 

1 т с 

учетом 

НДС

Планируемый 

объем, т

НМЦД, руб.

2025 503,00 55 494,00

2026 530,16 55 276,04 29 305 257,88

2027 551,37 55 088,82 30 374 237,08

ВСЕГО 110 364,86 59 679 494,96

Индекс потребительских цен в среднем за год, в %  2025 2026 2027

базовый 9,30% 5,40% 4,00%

Метод обоснования начальной (максимальной) цены договора:

Приложение № 2 к Условиям проведения торгов

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

На оказание услуг по перегрузке твердых коммунальных отходов на территории города Киселевска для дальнейшего 

транспортирования

В соответствии с изменениями в статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации, внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 № 

211-ФЗ, услуги по обращению с ТКО, оказываемые региональными операторами по обращению с ТКО с 01 января 2020 г. освобождены от 

обложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС). В связи с этим, стоимость перегрузки ТКО пересчитана с учетом НДС.



В соответствии с пунктом 90(1) Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. N 484 "О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами", определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора 

произведено применением экономически и технологически обоснованных объемов потребления сырья, материалов, выполняемых 

работ (услуг).



В соответствии с пунктом 91 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 N 1638/16, при расчете расходов на содержание МПС ТКО на период с 

01.01.2025 по 31.12.2027 года в экономически обоснованном расчете расходов на содержание МПС ТКО за указанный период применены 

индексы потребительских цен (согласно прилагаемой таблице), определенных в базовом варианте прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2028 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации. 
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Расчет Амортизации объектов основных средств 

руб.

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

9Кнопка Лояльности Старт

ОС-1 №ООБП-

000054 от 03.02.2020

75 000,00  60 01.03.2020 1 250,00 01.03.2025 0,00 0,00

10

Система видеонаблюдения г. 

Новокузнецк, пр.Металлургов,48

ОС-1 №ООБП-

000052 от 24.01.2020

71 410,00  84 01.02.2020 850,12 01.02.2027 10 201,43 10 201,43

11

Шкаф-купе ЛДСП 4436*430*2200 

(дуб Сонома)

ОС-1 №ООБП-

000053 от 22.01.2020

72 269,00  84 01.02.2020 860,35 01.02.2027 10 324,14 0,00

12неотделимые улучшения (3 окна)

ОС-1 №ООБП-

000043 от 28.08.2020

50 570,83  108 01.07.2019 468,25 01.07.2028 5 618,98 0,00

13неотделимые улучшения (4 окна)

ОС-1 №ООБП-

000042 от 28.08.2020

67 790,00  108 01.07.2019 627,69 01.07.2028 7 532,22 0,00

15

Шкаф для документов 

ЛДСП6240*350*1200 (Ясень 

Анкор средний)

ОС-1 № ООБП-

000001 от 22.06.2021

71 712,00  84 01.07.2021 853,71 01.07.2028 10 244,57 0,00

16

Сетевой накопитель Synology 

RS1221

ОС-1 №ООБП-

000001 от 

27.10.2022

379 503,00  36 01.11.2022 10 541,75 01.11.2025 0,00 0,00

17

Система конденционирования в 

серверной

ОС-1 № ООБП-

000002 от 

01.11.2022

157 490,00  120 01.12.2022 1 312,42 01.12.2032 15 749,00 15 749,00

18

Автоматическая система 

пожарной сигнализации

ОС-6 № БП-000081 

от 27.11.2023

537 996,12  180 01.12.2023 2 988,87 01.12.2038 35 866,41 35 866,41

19

Система управления очередью 

"Либерти" (с напольным 

терминалом, без контроллера 

центрального табло)

ОС-6 № БП-000080 

от 20.07.2023

109 000,00  84 01.08.2023 1 297,62 01.08.2030 15 571,43 15 571,43

20

Уззел учета тепловой энергии и 

теплоностителя

ОС-1 № 00БП-

000001 от 26.1.2024

1 549 825,90  60 01.12.2024 25 830,43 01.12.2029 309 965,18 309 965,18

Итого 421 073,36 387 353,45

Амортизация 2026

№ 

п/п

Наименование ОС Обоснование 

Первоначальн

ая стоимость 

без НДС

Норма 

амортиз

ации, 

мес

Дата ввода в 

эксплуатаци

ю

Ежемесяч

ная сумма 

амортизац

ии

Срок 

амортизации 

ДО
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№ 

п/п

Наименование МО

 

Численност

ь, чел. 

Населенные пункты, где не оказывает услуги 

по вывозу ТКО ООО "Экологические 

технологии"

% территорий 

(населенных 

пунктов), в 

которых не 

вывозится ТКО

1 Калтанский ГО 8              

п. Верх-Теш, п. Новый Пункт

40,00%

2 Киселевкий ГО 34            

формальный ответ в разрезе контейнерных площадок

0%

3 Междуреченский ГО 747          

п. Ортон, п. Теба

16,70%

4 Мысковский ГО 195          

п.Тоз, п.Камешек, п.Чуазас, п.Кольчезас, 

п.Сельхоз, п.Балабань, п.Тутуяс

46,70%

5 Новокузнецкий ГО

 полный 

охват 

полный охват

0%

6 Осинниковский ГО 0%

7 Прокопьевский ГО

 полный 

охват 

уточненное письмо по охвату услугой ТКО от 19.12.2025 

№ 01-6/1810 (вх. от 19.12.2025 № 8568)

0%

8 Новокузнецкий МО 1 158       

д.Подгорная, п.Карчагол, п.Подкорчияк, п.Рябиновка, 

п.Верхний Калтан, п.Красный Калтан, с.Юрково, 

п.Балластный Карьер, п.Большая Сулага, д.Крутая, 

п.Курья, п.Новостройка, п.Осман, п.Подстрелка, п.Усть-

Тала, п.Шартонка, п.Урнас, с.Шарово, п.Юла, 

п.Ананьино, п.Красный холм, п.Ивановка, п.Верх-

Кинерки, п.Новый Урал, п.360км, д.Шарап, п.Мутный, 

с.Ячменюха, п.Усть-Нарык, с.Макариха, п.Загадное, 

п.Сметанино, п.Верх-Подобас, п.Березовая Грива, 

п.Берензас, п.Староабашево, д.Ерунаково, п.Усково

29,00%

9 Прокопьевский МО 167          

д.Осиновка, д.Малая Талда, с.Томское, д.Крыргай, 

п.Новый Путь, п/ст.Дубово, п.Верх-Тереш, п.Красная 

Горка, п.Красная поляна, п.Нижний Тереш

13,20%

10 Таштагольский МО 1 084       

п.Тельбес, пгт.Мундыбаш, п.Учулен, пгт. Темиртау, 

п.Тарлашка, п.Турла, п.Усть-Уруш, пгт.Спаск, п. Калары, 

п.Базанча, с.Кондома (Каласкское с.п.), п.Килинск 

Коуринское с.п.

12,90%

ИТОГО ЮГ, чел.: 3 393       

Объем невывоза, м3 (2,073*числ.) 7 034       

Подлежит исключению, тыс. руб. 3 539       

данные не представлены
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Расчет Амортизации объектов основных средств 

руб.

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующег

о органа

9Кнопка Лояльности Старт

ОС-1 №ООБП-

000054 от 03.02.2020

75 000,00  60 01.03.2020 1 250,00 01.03.2025 15 000,00 0,00

10

Система видеонаблюдения г. 

Новокузнецк, пр.Металлургов,48

ОС-1 №ООБП-

000052 от 24.01.2020

71 410,00  84 01.02.2020 850,12 01.02.2027 10 201,43 10 201,43

11

Шкаф-купе ЛДСП 4436*430*2200 

(дуб Сонома)

ОС-1 №ООБП-

000053 от 22.01.2020

72 269,00  84 01.02.2020 860,35 01.02.2027 10 324,14 0,00

12неотделимые улучшения (3 окна)

ОС-1 №ООБП-

000043 от 28.08.2020

50 570,83  108 01.07.2019 468,25 01.07.2028 5 618,98 0,00

13неотделимые улучшения (4 окна)

ОС-1 №ООБП-

000042 от 28.08.2020

67 790,00  108 01.07.2019 627,69 01.07.2028 7 532,22 0,00

15

Шкаф для документов 

ЛДСП6240*350*1200 (Ясень 

Анкор средний)

ОС-1 № ООБП-

000001 от 22.06.2021

71 712,00  84 01.07.2021 853,71 01.07.2028 10 244,57 0,00

16

Сетевой накопитель Synology 

RS1221

ОС-1 №ООБП-

000001 от 

27.10.2022

379 503,00  36 01.11.2022 10 541,75 01.11.2025 126 501,00 126 501,00

17

Система конденционирования в 

серверной

ОС-1 № ООБП-

000002 от 

01.11.2022

157 490,00  120 01.12.2022 1 312,42 01.12.2032 15 749,00 15 749,00

18

Автоматическая система 

пожарной сигнализации

ОС-6 № БП-000081 

от 27.11.2023

537 996,12  180 01.12.2023 2 988,87 01.12.2038 35 866,41 35 866,41

19

Система управления очередью 

"Либерти" (с напольным 

терминалом, без контроллера 

центрального табло)

ОС-6 № БП-000080 

от 20.07.2023

109 000,00  84 01.08.2023 1 297,62 01.08.2030 15 571,43 15 571,43

20

Уззел учета тепловой энергии и 

теплоностителя

ОС-1 № 00БП-

000001 от 26.1.2024

1 549 825,90  60 01.12.2024 25 830,43 01.12.2029 25 830,43 25 830,43

Итого 278 439,61 229 719,70

Амортизация 2024

№ 

п/п

Наименование ОС Обоснование 

Первоначальн

ая стоимость 

без НДС

Норма 

амортиз

ации, 

мес

Дата ввода в 

эксплуатаци

ю

Ежемесяч

ная сумма 

амортизац

ии

Срок 

амортизации 

ДО
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#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Предложение 

регулирующего 

органа

Предложение 

регулирующего 

органа

Предложение 

регулирующего 

органа

Предложение 

регулирующего 

органа

Предложение 

регулирующего 

органа

Предложение 

регулирующего 

органа

Величина изменения НВВ, 

проводимого в целях сглаживания

тыс. 

руб.

17 363,90 -26 469,28 15 000,00 -5 894,62 0,00 0,00

Величина изменения НВВ, 

проводимого в целях сглаживания

тыс. 

руб.

-1 089,85 -1 089,85

Величина изменения НВВ, 

проводимого в целях сглаживания

тыс. 

руб.

-1 089,85 -14 909,95 -15 999,80

Величина изменения НВВ, 

проводимого в целях сглаживания

тыс. 

руб.

-1 089,85 -14 909,95 -133 434,67 149 434,47 0,00 0,00

Величина изменения НВВ, 

проводимого в целях сглаживания

тыс. 

руб.

-1 089,85 -14 909,95 -133 434,67 151 204,05 -1 769,58 0,00

подлежит возврату в 2025-

2026 годы

корректировка 2025 год

корректировка 2026 год

Итого:

СГЛАЖИВАНИЕ ООО "ЭКОТЕК"

2022-2026 год

корректировка 2023 год

подлежит возврату в 2024-2026 годы

корректировка 2024 год

Корректировка2026 год

Наименование показателя

Ед. 

изм.
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Расчет объема твердых коммунальных отходов ООО "Экологические технологии"

2026 год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план 

Объем твердых 

коммунальных 

отходов, м3 3 263 3003 038 2873 132 3473 062 4873 124 0853 071 3383 070 6183 108 1773 082 4513 143 642 3 131 851 3 182 264

3 220 123

Темп  изменения, % 97,8% 100,8% 100,3% 101,2% 101,1% 101,2%

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2024 год

Наименование

2023 год
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Приложение № 1

Индекс потребительских цен 2023 год,%

105,9% прогноз от 

30.09.2024

Индекс потребительских цен 2024 год,%

108,5% прогноз от 

26.09.2025

Факт 

представленн

ый 

предприятием                                 

Факт 

рассчитанный 

предприятием 

для 

корректировки 

НВВ

Факт 

рассчитанный 

регулирующим 

органом

Отклонение 

(факт 

рассчитанный 

регулирующи

м органом от 

утверждено 

регулирующи

м органом)

Обоснование отклонений

Общий объём ТКО м3 3 070 618,00 3 082 451,00 3 131 851,003 182 263,74 3 182 263,74 3 182 263,74 50 412,74

учтено на уровне количества по 

данным 90.01.1 счета за 2024 год 

Себестоимость

тыс. 

руб.

1 820 854,05 1 869 071,40 2 148 285,482 290 288,15 2 150 828,81 2 152 811,63 18 965,10

1

СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

тыс. 

руб.

1 315 329,73 1 397 275,33 1 512 357,581 653 578,84 1 514 119,50 1 516 102,32 18 183,69

1.1

Расходы на сбор и транспортирование 

твердых коммунальных отходов 1-е 

плечо

тыс. 

руб.

789 829,33 840 445,42 915 396,421 053 875,39 907 107,53 908 344,28 7 386,79

рассчитано исходя из плановых 

расходов 2023 года (второго года 

долгосрочного периода регулирования 

2022-2026гг.)  с учетом ИПЦ на 2024 

год 108,5% (прогноз от 26.09.2025) 

(840455,42*1,085=911833,28), 

примечания: скорректированный план 

2024 года соответсвует значению  

900957,49т.р. 

(840455,42*1,072=900957,49) с учетом 

внеплановой документарной проверки 

от 18.10.2024 № ТМ/9516/24 УФАС 

Кемеровской области (911833,28-

900957,49=10925,79), ИСКЛЮЧЕНЫ 

НЕВЫВОЗЫ ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛЯТОРА 

3539т.р.

1.2

Расходы на сбор и транспортирование 

твердых коммунальных отходов 2-е 

плечо

тыс. 

руб.

311 718,56 330 421,68 354 212,04 329 419,13 358 004,25 358 507,52 4 295,48

учтено на уровне плановых расходов 

2023 года (второго года долгосрочного 

периода регулирования 2022-2026гг.)  

с учетом ИПЦ на 2024 год 108,5% 

(прогноз от 26.09.2025)

1.3

Расходы на заключение и обслуживание 

договоров с собственниками твердых 

коммунальных отходов и операторами 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами

тыс. 

руб.

186 354,48 197 374,39 211 677,63 233 148,59 214 085,50 214 316,94 2 639,32

1.3.1

Расходы на оплату труда персонала 

по заключению и обслуживанию 

договоров

тыс. 

руб.

96 955,03 102 772,33 110 171,94 117 591,39 111 351,45 111 507,98 1 336,04

учтено на уровне плановых расходов 

2023 года (второго года долгосрочного 

периода регулирования 2022-2026гг.) с 

учетом ИПЦ на 2024 год 108,5% 

(прогноз от 26.09.2025)

1.3.1.1

среднемесячная оплата труда руб. 42 602,61 45 158,77 48 410,20 56 774,52 48 997,27 587,06

1.3.1.2

численность персонала чел. 189,65 189,65 189,65 172,60 189,65 0,00

1.3.2

Cтраховые взносы от расходов на 

оплату труда персонала по 

заключению и обслуживанию 

договоров

тыс. 

руб.

29 377,37 31 140,01 33 382,09 30 148,93 33 739,48 33 786,91 404,82

учтено на уровне плановых расходов 

2023 года (второго года долгосрочного 

периода регулирования 2022-2026гг.) с 

учетом ИПЦ на 2024 год 108,5% 

(прогноз от 26.09.2025)

2024 год

Ед. изм.

I ФАКТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА НВВ 

РЕГИОНАЛЬГОГО ОПЕРАТОРА В (i-2)-м ГОДУ

 (определяемая в соответствии с формулой (43) пункта 85 Методических указаний)

Утверждено 

регулирующим 

органом на 

2024 год 

(третий год 

долгосрочног

о периода 

регулирования 

2022-2026гг.) 

с учетом 

корректировки

Утверждено 

регулирующим 

органом на 

2022 год 

Утверждено 

регулирующим 

органом на 

2023 год 

(второй год 

долгосрочног

о периода 

регулирования 

2022-2026гг.) 

с учетом 

корректировки

ООО "Экологические Технологии" корректировка необходимой валовой выручки

№ Наименование показателя
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1.3.3

Амортизация основных средств

тыс. 

руб.

192,76 55,95 152,45 278,44 278,44 229,72 77,27

1.3.3.1 Амортизация основных средств 

тыс. 

руб.

192,76 55,95 152,45 278,44 278,44 229,72 77,27

учтено исходя из амортизации ОС 

объектов запланированных к учету при 

утверждении тарифов согласно расчету 

предприятия 278,43961т.р за 

исключением объектов: кнопка 

лояльности Старт 15т.р.,шкаф 2шт. 

10,32414т.р. и 10,24457т.р., 

неотделимые улучшения (окна) 

5,61898т.р. и 7,53222т.р. (278,43961-

15-10,32414-10,24457-5,611898-

7,532,22=207,68)

1.3.4

Амортизация нематериальных активов

тыс. 

руб.

0,00 3,05 3,05 3,05 3,05 0,00 -3,05

1.3.4.4 Товарный знак "ЭКОТЕК" 3,05 3,05 3,05 3,05 -3,05

не принято ввиду отсутствия факта 

начисления амортизации 

нематериальных активов за 2023 год

1.3.5

Расходы будущих периодов

тыс. 

руб.

1 492,85 1 566,41 1 679,20 1 036,36 1 714,51 1 699,57 20,38

1.3.5.2

1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер

тыс. 

руб.

301,07 319,13 342,11 400,61 345,77 346,26 4,15

1.3.5.5

1С: Предприятие Документооборот: Проф

тыс. 

руб.

18,26 19,35 20,74 20,97 20,99 0,25

1.3.5.9

Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 

1С: Предприятие 8 (USB)

тыс. 

руб.

15,10 17,34 0,00

1.3.5.10

Программа антивирус Kaspersky

тыс. 

руб.

250,45 265,48 284,59 513,86 287,64 288,05 3,46

1.3.5.11

Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 

1С: Предприятие 8 (USB)

тыс. 

руб.

26,00 27,56 29,54 29,86 29,90 0,36

1.3.5.12

Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 

1С: Предприятие 8 (USB)

тыс. 

руб.

26,00 27,56 29,54 29,86 29,90 0,36

1.3.5.13

Неисключительные права на "Судебный 

модуль"

тыс. 

руб.

300,00 318,00 340,90 344,55 345,03 4,13

1.3.5.14

Неисключительные права на 

"Идентификация"

тыс. 

руб.

555,98 589,34 631,77 121,88 638,54 639,43 7,66

1.3.6

Аренда основных средств

тыс. 

руб.

15 527,51 16 459,16 17 644,22 14 243,07 17 833,12 17 858,19 213,97

1.3.6.1 аренда автомобилей

тыс. 

руб.

3 247,60 3 442,46 3 690,32 3 622,72 3 729,82 3 735,07 44,75

1.3.6.2

аренда офисов

тыс. 

руб.

12 279,91 13 016,70 13 953,90 10 620,35 14 103,30 14 123,12 169,22

1.3.7

Ремонт и техническое обслуживание 

основных средств и НМА

тыс. 

руб.

4 802,11 5 090,24 5 456,74 4 504,74 5 515,16 5 522,91 66,17

1.3.7.1

текущий ремонт автомобилей

тыс. 

руб.

662,28 702,02 752,57 1 793,24 760,62 761,69 9,12

1.3.7.2

техническому сопровождение АСУ 

"Управление отходами"

тыс. 

руб.

1 061,36 1 125,04 1 206,04 960,00 1 218,96 1 220,67 14,63

1.3.7.4

техническому сопровождение ПО 

"Планирование и мониторинг 

транспортирования ТКО"

тыс. 

руб.

1 440,47 1 526,90 1 636,84 1 639,00 1 654,36 1 656,69 19,85

1.3.7.5

техническое сопровождение "Судебный 

модуль"

тыс. 

руб.

720,00 763,20 818,15 112,50 826,91 828,07 9,92

1.3.7.6

техническое сопровождение 

"Идентификация"

тыс. 

руб.

918,00 973,08 1 043,14 1 054,31 1 055,79 12,65

учтено на уровне плановых расходов 

2023 года (второго года долгосрочного 

периода регулирования 2022-2026гг.) с 

учетом ИПЦ на 2024 год 108,5% 

(прогноз от 26.09.2025)

учтено на уровне плановых расходов 

2023 года (второго года долгосрочного 

периода регулирования 2022-2026гг.) с 

учетом ИПЦ на 2024 год 108,5% 

(прогноз от 26.09.2025)

учтено на уровне плановых расходов 

2023 года (второго года долгосрочного 

периода регулирования 2022-2026гг.) с 

учетом ИПЦ на 2024 год 108,5% 

(прогноз от 26.09.2025)
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1.3.8

Прочие прямые расходы

тыс. 

руб.

38 006,85 40 287,24 43 187,93 65 342,61 43 650,29 43 711,67 523,73

1.3.8.1 Материалы

тыс. 

руб.

10 343,97 10 964,61 11 754,06 10 694,91 11 879,91 11 896,60 142,53

1.3.8.1.1

Канцтовары

тыс. 

руб.

875,27 927,79 994,59 489,66 1 005,24 1 006,65 12,06

1.3.8.1.2

Бумага офисная

тыс. 

руб.

1 341,86 1 422,37 1 524,78 1 182,61 1 541,11 1 543,27 18,49

1.3.8.1.3

ГСМ

тыс. 

руб.

4 660,72 4 940,36 5 296,07 5 123,26 5 352,77 5 360,29 64,22

1.3.8.1.4

Оргтехника

тыс. 

руб.

2 443,92 2 590,56 2 777,08 2 397,37 2 806,81 2 810,76 33,68

1.3.8.1.5

Мебель и инвентарь

тыс. 

руб.

253,00 268,18 287,49 222,75 290,56 290,98 3,49

1.3.8.1.6

Средства гигиены

тыс. 

руб.

229,31 243,07 260,57 317,92 263,36 263,73 3,16

1.3.8.1.7

Моющие средства

тыс. 

руб.

114,90 121,79 130,56 111,93 131,96 132,14 1,58

1.3.8.1.8

Прочие материалы

тыс. 

руб.

424,99 450,49 482,93 849,42 488,10 488,78 5,85

1.3.8.2

Услуги сотовой связи

тыс. 

руб.

2 862,29 3 034,03 3 252,48 2 852,43 3 287,30 3 291,92 39,44

1.3.8.3

Услуги телефонной связи

тыс. 

руб.

459,52 487,09 522,16 599,75 527,75 528,49 6,33

1.3.8.4

Интернет

тыс. 

руб.

346,33 367,11 393,54 310,69 397,75 398,31 4,77

1.3.8.5

Обучение, участие в семинарах и 

конференциях

тыс. 

руб.

82,65 87,61 93,92 1 471,96 94,92 95,06 1,14

1.3.8.6

Командировочные расходы

тыс. 

руб.

125,64 133,18 142,77 447,89 144,29 144,50 1,73

1.3.8.7

Почтовые расходы

тыс. 

руб.

15 846,94 16 797,76 18 007,20 22 021,24 18 199,99 18 225,57 218,37

1.3.8.8

Обслуживание сайта

тыс. 

руб.

75,23 79,74 85,48 72,00 86,40 86,52 1,04

1.3.8.9

Расходные материалы и обслуживание 

оргтехники

тыс. 

руб.

1 026,04 1 087,60 1 165,91 909,54 1 178,39 1 180,05 14,14

1.3.8.10

Уборка офисов

тыс. 

руб.

321,48 340,77 365,31 532,09 369,22 369,74 4,43

1.3.8.11

Услуги охраны офисов

тыс. 

руб.

154,29 163,55 175,33 132,81 177,20 177,45 2,12

1.3.8.12

Обслуживание 1С: Бухгалтерия

тыс. 

руб.

981,00 1 039,86 1 114,73 1 726,01 1 126,66 1 128,25 13,52

1.3.8.13

Справочная правовая система 

Консультант Плюс

тыс. 

руб.

879,44 932,21 999,33 919,04 1 010,02 1 011,45 12,12

1.3.8.16

Расходы на информирование 

потребителей и рекламу

тыс. 

руб.

518,42 549,52 589,09 1 627,58 595,39 596,23 7,14

1.3.8.17

Аудиторские услуги

тыс. 

руб.

3 666,24 3 886,22 4 166,03 20 458,78 4 210,62 4 216,55 50,52

1.3.8.18

Обязательные медицинские осмотры

тыс. 

руб.

317,35 336,39 360,61 208,82 364,47 364,98 4,37

1.3.8.20

Представительские расходы

тыс. 

руб.

357,07 0,00

1.4

Сбытовые расходы регионального 

оператора

тыс. 

руб.

0,00 0,00 0,00 3 500,45 3 500,45 3 500,45 3 500,45

1.4.1

Расходы по сомнительным долгам (не 

более 5% НВВ)

тыс. 

руб.

3 500,45 3 500,45 3 500,45 3 500,45

учтено по предложению предприятия в 

соответствии с подтверждающими 

материалами

1.5

Прочие расходы

тыс. 

руб.

27 427,36 29 033,84 31 071,48 33 635,28 31 421,77 31 433,13 361,65

1.5.2 Услуги РКЦ по ИЖС

тыс. 

руб.

26 236,70 27 810,90 29 813,28 32 345,97 30 132,46 30 174,83 361,55

учтено на уровне плановых расходов 

2023 года (второго года долгосрочного 

периода регулирования 2022-2026гг.) с 

учетом ИПЦ на 2024 год 108,5% 

(прогноз от 26.09.2025)

1.5.3

Расходы на предоставление банковской 

гарантии

тыс. 

руб.

1 190,66 1 222,94 1 258,20 1 258,30 1 258,30 1 258,30 0,10

принято по фактически понесенным 

расходам 2024 года учтено по 91 счету

1.5.4

Расходы на приобретение и содержание 

контейнеров

тыс. 

руб.

31,00 31,00 0,00 0,00

отклонено по причине несоответствия 

заявленных расходов понятию 

постановления Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484 "экономически 

обоснованные расходы, не учтенные 

при установлении регулируемых 

тарифов в предыдущие периоды", 

контейнеры в собственности 

регионального оператора, расходы на 

покупку не учитывались в НВВ РО, в 

муниципалитеты не переданы

учтено на уровне плановых расходов 

2023 года (второго года долгосрочного 

периода регулирования 2022-2026гг.) с 

учетом ИПЦ на 2024 год 108,5% 

(прогноз от 26.09.2025)
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2

РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ 

ТКО НА ОБЪЕКТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

тыс. 

руб.

505 524,32 471 796,07 635 927,90 636 709,31 636 709,31 636 709,31 781,41

принято по фактически понесенным 

расходам 2024 года

Расходы операторов ТКО

тыс. 

руб.

505 524,32 471 796,07 635 927,90 636 709,31 636 709,32 636 709,31 781,41

Средний тариф покупки руб./т. 1 729,24 1 599,34 2 126,43 2 098,69 2 098,69 2 098,69 180,70

Объем покупки т. 292 338,56 294 994,54 299 059,54 303 384,46 303 384,46 303 383,78 4 324,24

ООО Чистый город (НДС не облагается)

тыс. 

руб.

14 887,00 10 536,22 12 306,49 13 567,67 13 567,67 13 567,67 1 261,18

Тариф покупки руб./т. 528,85 338,72 356,07 355,39 355,39 355,39 -0,68

Объем покупки т. 28 150,00 31 106,00 34 562,00 38 177,37 38 177,37 38 177,37 3 615,37

ООО ЭкоЛэнд (с НДС)

тыс. 

руб.

487 975,22 457 767,05 620 582,71 619 641,45 619 641,45 619 641,45 -941,26

Тариф покупки руб./т. 1 915,58 1 803,04 2 463,18 2 471,19 2 471,19 2 471,19 8,01

Объем покупки т. 254 740,56 253 886,54 251 943,54 250 746,45 250 746,45 250 745,77 -1 197,77

ООО Феникс (НДС не облагается)

тыс. 

руб.

2 662,10 3 492,80 3 038,70 3 500,20 3 500,20 3 500,20 461,50

Тариф покупки руб./т. 281,76 349,21 242,05 242,05 242,05 242,05 0,00

Объем покупки т. 9 448,00 10 002,00 12 554,00 14 460,64 14 460,64 14 460,64 1 906,64

3

Валовая прибыль

тыс. 

руб.

10 689,09 11 320,41 12 137,46 27 607,87 13 271,51 12 584,16 446,70

3.1

Прибыль на социальное развитие

тыс. 

руб.

996,15 996,15 121,64 121,64

на уровне факта несения расходов 

2024 года по оборотно-сальдовой 

ведомости по счету 91.02.5 

"Материальная помощь" 

3.2

Прибыль на реализацию инвестиционной 

программы

тыс. 

руб.

3.4 Расчетная предпринимательская прибыль

тыс. 

руб.

10 689,09 11 320,41 12 137,46 26 611,72 12 275,36 12 462,53 325,07

рассчитано в соответствии с п.90(1) 

Методических указаний

3.5

Налог на прибыль

тыс. 

руб.

8

Величина изменения НВВ, проводимого в 

целях сглаживания

тыс. 

руб.

-1 089,85 -14 909,95 -14 909,95 -14 909,95 0,00на уровне плана 2024 года

9 Корректировка НВВ

тыс. 

руб.

109 437,79 -27 916,18

-27 916,18

-27 916,18 0,00на уровне плана 2024 года

НВВ (НДС не облагается)

тыс. 

руб.

1 831 543,15 1 988 739,75 2 117 596,802 317 896,00 2 121 274,18 2 122 569,66 19 411,80

Субсидия

тыс. 

руб.

Выручка от реализации товаров

тыс. 

руб.

2 117 596,80 2 152 739,99 2 152 739,99 35 143,19

Общий объем ТКО м3 3 131 851,00 3 182 263,74 3 182 263,74

учтено на уровне количества по 

данным 90.01.1 счета за 2024 год 

3182263,74м3

с 01.01.2024 по 31.12.2024 м3 1 565 925,50

с 01.07.2024 по 31.12.2024 м3 1 565 925,50

Единый тариф на услугу регионального 

оператора

руб./м

3

676,48

с 01.01.2024 по 30.06.2024руб./м3 645,18 645,18

с 01.07.2024 по 31.12.2024руб./м3 707,12 707,12

Услуги РКЦ по ИЖС , МКД (прямые 

договоры)

тыс. 

руб.

2 213,51 2 213,51 2 532,69

учтено исходя из разницы расходов на 

услуги РКЦ по факту 2024 года 

понесенному региональным 

оператором 32345,97т.р. и фактом 

2024 года рассчитанным регулирующим 

органом принятым в расчет 

корректировки  29813,28т.р. (32345,97-

29813,28=2532,69)

Итого:

тыс. 

руб.

2 213,51 2 213,51 2 532,69

на уровне факта несения расходов 

2024 года 

на уровне факта несения расходов 

2024 года 

на уровне факта несения расходов 

2024 года 

II ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (УСЛУГ) ПО РЕГУЛИРУЕМОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

(i-2)-м ГОДУ

 (определяемая исходя из фактического объема (массы) 

ТКО в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VI Методических указаний)

III КОРРЕКТИРОВКА НВВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НЕ УЧТЕННЫМ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 

ТАРИФОВ

учтено в соответствии с 

утвержденными тарифами (НДС не 

облагается) постановление РЭК 

Кузбасса от 30.11.2023 №466

РО,Ф

2

НВВ

i



2

ТВ

i



ЗАК

2

НВВ

i 


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Расходы на оплату труда персонала по 

заключению и обслуживанию договоров

тыс. 

руб.

6 239,95 6 239,95

отклонено по причине несоответствия 

заявленных расходов понятию 

постановления Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484 "экономически 

обоснованные расходы, не учтенные 

при установлении регулируемых 

тарифов в предыдущие периоды" 

Досудебная работа с дебиторской 

задолженностью

тыс. 

руб.

16 248,16 16 248,16 16 248,16 по предложению предприятия

Расходы на сбор и транспортирование 

твердых коммунальных отходов 1-е 

плечо

тыс. 

руб.

14 734,68 14 734,68

отклонено по причине несоответствия 

заявленных расходов понятию 

постановления Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484 "экономически 

обоснованные расходы, не учтенные 

при установлении регулируемых 

тарифов в предыдущие периоды" 

НДС у операторов по 

транспортированию

тыс. 

руб.

31 625,99 31 625,99 30 149,97

учтено по скорректированному расчету 

предприятия исходя из планового 

значения транспортирования по ЛОТу 

№1 (Таштагольский МО) 6912,423т.р, 

Лоту №6 (Прокопьевский ГО) 

23237,549т.р.

Почтовые расходы

тыс. 

руб.

3 821,25 3 821,25 3 795,67

учтено исходя из разницы расходов на 

Почтовые расходы по плану 2024 

рассчитанному регулятором от плана 

2023 года с ИПЦ 2024 года 108,5%  

18225,57т.р. (16797,76*1,085) и факту 

2024 года 22021,24т.р. принятым в 

расчет корректировки  3795,67т.р. 

(22021,24-18225,57=3795,67)

Итого:

тыс. 

руб.

72 670,02 72 670,02 50 193,80

Итого корректировка:

тыс. 

руб.

43 417,72 22 556,17



IV КОРРЕКТИРОВКА НВВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА В СВЯЗИ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ РАСХОДОВ И НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

П.12 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

КОРРЕКТИРОВКА НВВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 
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Основной производственный персонал

2025 год

план факт план

Предложение 

организации

Скорректированное 

предложение 

организации 

Предложение 

регулирующего 

органа

2.2.

Расходы на оплату труда 

основного 

производственного 

персонала

тыс. руб.

74 425,67    100 003,56     81 996,80    203 509,42            163 781,37                 135 138,63            

2.2.1.среднемесячная оплата труда

руб./чел./мес.

66 883,07       83 153,31               83 153,31                   77 398,57              

2.2.2.

численность основного 

производственного 

персонала

чел.

124,60             204,00                    164,14                         145,50                     290,09

2.3.

Страховые взносы от 

расходов на оплату труда 

основного 

производственного 

персонала

тыс. руб.

22 588,20    16 965,73       24 886,03    34 525,62               49 134,41                   40 541,59              

Нормативная 

численность

Основной производственный персонал

№ Наименование показателя Ед. изм

2024 год 2026 год
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1 Ремонт автомобиля HYUNDAI Solaris е 355 км 142 63 694,00

2

Ремонт автомобиля - погрузчик специальный крюковой SCANIA РГ-37 (инв. БП-000085)

407 464,75

3

Ремонт автомобиля - погрузчик специальный крюковой SCANIA РГ-37 (инв. БП-000112)

25 600,00

4 Ремонт автомобиля КАМАЗ 43118 (инв.№ БП -00048) 3 750,00

5 Ремонт автомобиля УРАЛ (инв.№ 714) БП -00013 472 041,54

6 Ремонт автомобиля УРАЛ (инв.№ 773) БП -00014

6 059,36

7 Ремонт автомобиля Тоyота Camry С 818 КА 41 854,50

8 Ремонт бульдозера Б-170 (инв № 133)

13 000,00

9 Ремонт конвейер ленточный (инв.№ БП-000139) 32 975,00

10Ремонт и обслуживание оборудования 14 565,00

11Ремонт Компактора TANA Е380 (инв.№ БП-000070) 6 121 555,27

12Ремонт установки для очистки фильтрата (ивн.№229) 431 581,85

13Ремонт очистных сооружений фильтрата (инв№265) 634 208,01

14Текущий ремонт здания Офис продаж (диспетчерская)_инв №000000203 91 391,93

15Текущий ремонт ограждения участка складирования инв. БП -000189 328 434,17

16Ремонт погрузчика SDLG LG 933L (инв.№117) 1 200,00

17Ремонт погрузчика SDLG LG952Н(инв.№317) 490 000,00

18Ремонт погрузчика Komatsu FD25T-17 (инв.№ БП-00092) 8 000,00

19Ремонт погрузчика SDLG LG936L (лизинг 2) инв. № БП -000019 650 000,00

20Ремонт пресса горизонт. с автом.обвязкой кип для втор.сырья инв БП-000062 66 223,00

21Ремонт секционных ворот (инв.№ БП-000052) 41 666,66

22Ремонт конвейер ленточный (инв.№ БП-000139) 32 975,00

23Ремонт магнитного сепаратора GAUSS MAGNETI SRL (инв.№БП-000164) 38 500,00

24Ремонт конвейера ленточного инв.№БП-000137 16 725,00

25Ремонт конвейера ленточного инв.№БП-000149 14 500,00

26Ремонт наружной сети канализации инв. № 170 173 777,38

27

Ремонт установки дробильной двухвальной для отходов и древесины (инв. № БП-000068)

2 744 673,65

28Ремонтные работы в здании комплекса сортировки инв. №98 91 250,00

29Текущий ремонт здания стояночного бокса инв. 241 55 740,45

30Ремонт транспортера ленточный (инв.№ 332) 76 550,00

31Сервисное обслуживание кондиционера 103 350,00

32Санитарная обработка напольного кулера 9 250,00

33Техническое обслуживание автомобиля CAMRY 818 133 230,98

34Техническое обслуживание автомобиля CAMRY 618 (918) 28 773,30

35

Техническое обслуживание автомобиля - погрузчик специальный крюковой SCANIA РГ-

37 (инв. БП-000085) 2 070,60

36

Техническое обслуживание автомобиля грузового SCANIA РГ-37 (крюковой погрузчик) 

(инв. БП-000112) 3 090,60

37Техническое обслуживание автомобиля Hyndai Solaris Е 355 КМ 167 272,00

38Техническое обслуживание автомобиля УАЗ ПАТРИОТ Е396КМ(лизинг) 1 581,00

39

Техническое обслуживание Погрузчик фронтальный_LGCE_L956HE_инв.№БП-000209

34 935,00

40Техническое обслуживание автомобиля SHACMAN инв 22 070,60

41

Техническое обслуживание установки дробильной двухвальной для отходов и древесины 

(инв. № БП-000068) 400 888,54

42Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (инв№ БП-000081)  168 642,89

43ТО очистных сооружений фильтрата (инв.№265) 14 998,40

44Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации 346 410,89

45Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (инв№ БП-000097)  18 158,15

46Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (инв№ БП-000098)  14 950,94

47ТО контроллера навигационного "Глонас" 212 360,00

48Услуги шиномонтажа 64 426,65

Итого за 2024 год: 14 936 417,06

Принято к учету на 2026 год: 16 480 643,56

Наименование

Ремонт и техническое обслуживание основных средств за 2024 год

№ 

п/п

Сумма, руб.
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Дата 

документа

 сумма, руб. 

без НДС 

часы

цена, 

руб/маш. 

Час

Наименование  исполнителя

Объем 

изоляционного 

материала, м3

31.01.2024 182 160,00       132 1380Клочко Петр Александрович ИП 788,04

29.02.2024 663 780,00       481 1380Клочко Петр Александрович ИП 2 871,57

31.03.2024 412 620,00       299 1380Клочко Петр Александрович ИП 1 785,03

30.04.2024 486 450,00       352,5 1380Клочко Петр Александрович ИП 2 104,43

31.05.2024 949 874,40       Дубицкий Алексей Николаевич ИП 7 915,62

31.05.2024 90 390,00         65,5 1380Клочко Петр Александрович ИП 391,04

20.06.2024 979 800,00       710 1380Клочко Петр Александрович ИП 4 238,70

31.07.2024 989 460,00       717 1380Клочко Петр Александрович ИП 4 280,49

27.08.2024 712 500,00       237,5 3000Пономаренко Олег Васильевич, ИП 4 016,84

06.09.2024 249 000,00       83 3000Пономаренко Олег Васильевич, ИП 1 403,78

10.09.2024 989 460,00       717 1380Клочко Петр Александрович ИП 4 280,49

30.09.2024 559 550,00       361 1550Клочко Петр Александрович ИП 2 155,17

08.10.2024 990 000,00       330 3000Пономаренко Олег Васильевич, ИП 5 581,29

01.11.2024 99 000,00         33 3000Пономаренко Олег Васильевич, ИП 558,13

02.11.2024 99 000,00         33 3000Пономаренко Олег Васильевич, ИП 558,13

09.11.2024 99 000,00         33 3000Пономаренко Олег Васильевич, ИП 558,13

29.11.2024 99 000,00         33 3000Пономаренко Олег Васильевич, ИП 558,13

09.12.2024 75 600,00         42 1800Пономаренко Олег Васильевич, ИП 710,35

Итого 8 726 644,40    4 659,50 Объем изоляции , м3 44 755,34

Изоляция участка складирования ООО "ЭкоЛэнд" в 2024г
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тн м3

Погрузка 

грунта 

погрузчик

ом, мин

Перевозка 

по полигону 

до 

выгрузки 

грунта, мин

Вызгрузка 

грунта на 

полигоне, мин

Ходка 

до места 

погрузки, 

мин

Итого, мин тн

Плотность 

глины, 

кг/м3

 м3 тн м3

10,5 КАМАЗ 10 5,88 10 12 7,2 12 7,2 38,4 16,41 131,25 1 700 77,21 12,6 206,25 1 650,00 970,59 788,04 -182,55

10,5 КАМАЗ 10 5,88 10 12 6 12 6 36 17,50 140,00 1 700 82,35 45,8 801,67 6 413,33 3 772,55 2 871,57 -900,98

10,5 КАМАЗ 10 5,88 10 12 5,4 12 5,4 34,8 18,10 144,83 1 700 85,19 28,5 515,52 4 124,14 2 425,96 1 785,03 -640,93

10,5 КАМАЗ 10 5,88 10 12 6 12 6 36 17,50 105,00 1 700 61,76 33,6 587,50 3 525,00 2 073,53 2 104,43 30,90

10,5 13 456,55 7 915,62 7 915,62 0,00

10,5 КАМАЗ 10 5,88 10 12 6 12 6 36 17,50 105,00 1 700 61,76 6,2 109,17 655,00 385,29 391,04 5,74

10,5 КАМАЗ 10 5,88 10 12 6 12 6 36 17,50 140,00 1 700 82,35 67,6 1 183,33 9 466,67 5 568,63 4 238,70 -1 329,93

10,5 КАМАЗ 10 5,88 10 12 6 12 6 36 17,50 140,00 1 700 82,35 68,3 1 195,00 9 560,00 5 623,53 4 280,49 -1 343,04

10,5 HOWO A5 20 11,76 10 20 3 15 3 41 15,37 245,85 1 700 144,62 22,6 347,56 5 560,98 3 271,16 4 016,84 745,68

10,5 HOWO A5 20 11,76 10 20 3 15 3 41 15,37 184,39 1 700 108,46 7,9 121,46 1 457,56 857,39 1 403,78 546,39

10,5 КАМАЗ 10 5,88 10 12 6 12 6 36 17,50 105,00 1 700 61,76 68,3 1 195,00 7 170,00 4 217,65 4 280,49 62,84

10,5 КАМАЗ 10 5,88 10 12 7,2 12 7,2 38,4 16,41 98,44 1 700 57,90 34,4 564,06 3 384,38 1 990,81 2 155,17 164,36

10,5 HOWO A5 20 11,76 10 20 3 15 3 41 15,37 184,39 1 700 108,46 31,4 482,93 5 795,12 3 408,90 5 581,29 2 172,39

10,5 HOWO A5 20 11,76 10 20 3,6 15 3,6 42,2 14,93 238,86 1 700 140,51 3,1 46,92 750,71 441,59 558,13 116,53

10,5 HOWO A5 20 11,76 10 20 3,6 15 3,6 42,2 14,93 238,86 1 700 140,51 3,1 46,92 750,71 441,59 558,13 116,53

10,5 HOWO A5 20 11,76 10 20 3,6 15 3,6 42,2 14,93 238,86 1 700 140,51 3,1 46,92 750,71 441,59 558,13 116,53

10,5 HOWO A5 20 11,76 10 20 3,6 15 3,6 42,2 14,93 238,86 1 700 140,51 3,1 46,92 750,71 441,59 558,13 116,53

10,5 HOWO A5 20 11,76 10 20 3,6 15 3,6 42,2 14,93 238,86 1 700 140,51 4,0 59,72 955,45 562,03 710,35 148,32

2 918,46 1 716,74 443,8 7 556,84 76 177,0244 810,01 44 755,34

-54,67

Расчет объема перевезенного 

грунта за одну смену

Отработан

о смен по 

факту 

согласно 

актов 

выполненн

ых работ, 

см

Кол-во ходок 

, согласно 

фактически 

отработанны

х смен

Отклонени

е 

отклонение 

перевезенн

ого объема 

от 

расчетного, 

м3

Фактический 

объем 

перевезенног

о грунта,м3

Объем перевезенного 

грунта

Рабочая 

смена, 

час

Марка 

автомобиля

Грузоподъемность 

автомобиля

Скорость 

автомобиля 

по полигону, 

км/час

Время одной операции по перевозке грунта, мин

Кол-во ходок 

за смену, с 

учетом 

времени 

одной 

операции по 

погрузке и 

вывозу грунта
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Объем захоронения ТКО 292 807 292 807 292 807 292 807 179 817

Площадь размещения ТКО на УС 58 561,5 58 561,5 58 561,5 58 561,5 35 963,3

Высота слоя 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Площадь изолирующего слоя 58 561 58 561 58 561 58 561 35 963

Высота изолирующего слоя 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Объем изолирующего материала по площади19 325 19 325 19 325 19 325 11 868

Коэффициент на засыпку уклонов (откосов) 

и подъездов, %

40% 40% 40% 40% 40%

Объем изолирующего материала откосов 7 730,1 7 730,1 7 730,1 7 730,1 4 747,2

Объем изолирующего материала с откосами27 055 27 055 27 055 27 055 16 615

Наименование показателя

РАСЧЕТ РЭК ООО "Экоэнд"

2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г.
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План 

пробега на 

замену 

(м/ч)

кол-во, 

шт

Цена, 

руб/ед

Стоимость в 

ценах 2025 г, 

руб.

План 

пробега на 

замену 

(м/ч)

кол-во, шт

Цена, 

руб/ед

Стоимость в 

ценах 2025 г, 

руб.

План 

пробега на 

замену 

(м/ч)

Норма р

кол-

во, шт

Цена, 

руб/ед

Стоимость в 

ценах 2025 

г, руб.

План 

пробега на 

замену 

(м/ч)

Норма р

кол-

во, 

шт

Цена, 

руб/ед

Стоимость 

в ценах 

2025 г, руб.

План 

пробега на 

замену 

(м/ч)

кол-

во, шт

Цена, 

руб/ед

Стоимость 

в ценах 

2025 г, руб.

63 260 111 4 768 175 59 833 103 4 623 308 63 800 128 4 714 133 57 190 116 4 402 417 70 380 140 5 771 067

8.15-15 STARCO UNICORN 

(STD)

2 15 000 30 000

6.50-10 Continental .Аrmour 2 10 500 21 000

7.00-12 5.00 S-12 Bkm 

Maglift Std 

4 15 000 60 000 4 15 000 60 000 4 15 000 60 000 4 15 000 60 000 4 15 000 60 000

 6.00-9 4.00Е-9 ВКТ 

MAGLIFT STD 129 A/121A5

4 10 500 42 000 4 10 500 42 000 4 10 500 42 000 4 10 500 42 000 4 10 500 42 000

11.2 R20

2 12 750 25 500 2 12 750 25 500 2 12 750 25 500

15.5 R38

2 29 125 58 250 2 29 125 58 250 2 29 125 58 250

Автомобиль УРАЛ №2 С773КА

БП-

000013

Автошина  425/85 R21 

NorTec TR 1260 18PR

3 960 7 47 675 333 725 3 960 7 47 675 333 725

Автомобиль Камаз Е 863 МС

БП-

000048

Автошина  425/85 R21 

NorTec TR 1260 18PR

Shacman Т 689 ОМ 

БП-

000205

12.00 R24 20PR TR691E 

Triangle

7 900 24 24 750 594 000 3 800 12 24 750 297 000 3 800 12 24 750 297 000 3 800 12 24 750 297 000 3 800 12 24 750 297 000

Shacman мультилифт А 790 РА

БП-

000206

12.00 R24 20PR TR691E 

Triangle

3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900

3 960 12 24 650 295 800 3 960 12 24 650 295 800 3 960 12 24 650 295 800

3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900

Погрузчик фронтальный 

одноковшовый LG956 МЕ 0569

БП-

000209

23,5-25 32PR H 167 TT L-5 

Rockbuster

7 900 8 131 838 1 054 700 3 960 4 131 838 527 350 3 960 4 131 838 527 350 3 960 4 131 838 527 350 3 960 4 131 838 527 350

Погрузчик фронтальный 

одноковшовый LG952  КВ 9384

00-000317

23,5-25 32PR H 167 TT L-5 

Rockbuster

7 900 8 81 667 653 333 3 960 4 81 667 326 667 3 960 4 81 667 326 667

Погрузчик фронтальный 

одноковшовый SDLG  LG933L КО 

4745

БП-

000019

Автошина 17,5 -25 32PR 

H167 TT L-5 /Rockbuster/



3 960 4 86 100 344 400 3 960 4 86 100 344 400 2 640 4 86 100 344 400

Погрузчик JCB 535-95 AGS 

КС 7853

000000213

Автошина  460/70R24 

159A8/B MRL GT333 

Maximus TL 

3 960 4 48 750 195 000

Погрузчик JCB 531-70 AGS 

КО3194

БП-

000093

Автошина  460/70R24 

159A8/B MRL GT333 

Maximus TL 

3 960 4 48 750 195 000 3 960 4 48 750 195 000 3 960 4 48 750 195 000 3 960 4 48 750 195 000 3 960 4 48 750 195 000

3 960 4 81 667 326 667 3 960 4 81 667 326 667 3 960 4 81 667 326 667 3 960 4 81 667 326 667 3 960 4 81 667 326 667

опорные колёса на щетку МТЗ 5.00-10

Самосвал Shacman №1

новый 

июнь 2026

12.00 R24 20PR TR691E 

Triangle

2 633 24 575 0 7 900 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900

Самосвал Shacman №2

новый 

сентябрь 

2027

12.00 R24 20PR TR691E 

Triangle

3 960 12 24 575 294 900 7 900 24 24 575 589 800 7 900 24 24 575 589 800

Мультилифт Shacman №1

новый 

январь  

2026

12.00 R24 20PR TR691E 

Triangle

3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900 3 960 12 24 575 294 900

Мультилифт Shacman№2

новый 

август 

2029

12.00 R24 20PR TR691E 

Triangle

3 960 12 24 575 294 900

Мультилифт Shacman№3

новый 

август 

2030

12.00 R24 20PR TR691E 

Triangle

1 320 24 575 0

Погрузчик  LGCE №1

новый 

май  2026

23,5-25 32PR H 167 TT L-5 

Rockbuster

1 980 123 750 0 7 900 8 123 750 990 000 3 960 4 123 750 495 000 3 960 4 123 750 495 000 3 960 4 123 750 495 000

Погрузчик  LGCE №2

новый  

июль 2028

23,5-25 32PR H 167 TT L-5 

Rockbuster

123 750 0 3 950 4 123 750 495 000 3 960 4 123 750 495 000

Погрузчик  LGCE №3

новый 

сентябрь 

2029

23,5-25 32PR H 167 TT L-5 

Rockbuster

123 750 0 7 900 8 123 750 990 000

Погрузчик телескопический  №1

новый 

август 

2027

Автошина  460/70R24 

159A8/B MRL GT333 

Maximus TL 

3 960 4 48 750 195 000 3 960 4 48 750 195 000 3 960 4 48 750 195 000

Трактор

новый 

август 

2030

Автошина  460/70R24 

159A8/B MRL GT333 

Maximus TL 

0 48 750 0

325 500 8 62 667 120 000 8 71 666 410 500 8 87 667 120 000 4 23 333 530 500 8 87 667

UAS PICKUP (гос. № Е 396 КМ) в 2026 г 235*70 R 16

12 083 0 60 000 4 12 083 48 333 120 000 4 12 083 48 333 180 000 4 12 083 48 333

HYUNDAI  SOLARIS (гос. № Е 

355 КМ0 185*65  R 15

95 000 4 5 833 23 333 60 000 4 5 833 23 333 120 000 4 5 833 23 333

TOYOTA  CAMRY (гос № 918 )  215/55 R 17

230 500 4 9 833 39 334 290 500 4 9 833 39 334 350 500 4 9 833 39 334

TOYOTA  CAMRY (гос № 818 )  

УК ЛФ 215/55 R 17

119 111 4 694 974 136 4 801 800 120 4 425 750 148 5 858 733

4 830 842

План замены шин на 2026-2030 гг. ООО "ЭкоЛэнд"

1 000 1 000

без НДС

2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Легковые автомобили

2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

Трактор Беларус 82.1 

БП-

000069

Погрузчик фронтальный 

одноковшовый SDLG  LG933L КО 

4744

БП-

000018

Автошина 17,5 -25 32PR 

H167 TT L-5 /Rockbuster/



Погрузчик вилочный Komatsu 

FD25T-17 с кипозахватом Kaup 

2T413

БП-

000092

1 000 1 000

расчет расчет расчет расчет

2030 2029 2027 2028 2026

Наименование спецтехники и 

оборудования

Инв.№ Типоразмер шин и марка

расчет

Автомобиль УРАЛ №1 С714КА

Автошина  425/85 R21 

NorTec TR 1260 18PR

БП-

000014

Спецтехника

Погрузчик вилочный Komatsu 

FD30T-16 с кипозахватом Kaup 

2T413

000000042 1 000

Погрузчик фронтальный  SDLG 

LG933L МА 9936

БП-

000117

Автошина 17,5 -25 32PR 

H167 TT L-5 /Rockbuster/

Мультилифт Scania P440B6X6HZ 

О 803 МС

БП-

000085

12.00 R24 20PR TR691E 

Triangle

Мультилифт Scania P440B6X6HZ  

А 529 ОМ

БП-

000112

12.00 R24 20PR TR691E 

Triangle
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Расходные материалы

Факт. кол-во 

за 2024 г

Фактические 

затраты, тыс. 

руб.

Кол-во с год

Цена, руб. без 

НДС по 

поставкам в 

2025 г

в ценах 2025 г

Расчет на 

2026г в ценах 

2025 г

Расчет на 

2027г в ценах 

2025 г

Расчет на 

2028г в ценах 

2025г

Расчет на 

2029г в 

ценах 2025 

г

Расчет на 

2030г в 

ценах 2025 г

Ср. годовые 

затраты на 

запчасти, 

руб/год

Картридж фильтра, шт 396 109,166 341

247,50 84,398

84,398

84,398 84,398 84,398 84,398 84,398

Дисковый мембранный модуль, шт 

замена 1 раз в пять лет

15 4650 35,2

320 000,00 11 264,00

11 264,00

11 264,00 11 264,00 11 264,00 11 264,00 11 264,00

Итого расход запасные частей, 

тыс. руб.

4759,166

11 348,40 11 348,40 11 348,40 11 348,40 11 348,40 11 348,40 11 348,40

в т.ч. На регулируемый вид 

деятельности  по оч. соор

4 755,75 11 340,26 11 340,257 11 340,26 11 340,26 11 340,26 11 340,26 11 340,26

Затраты на запасные части
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Счет Кор. счет

БУ

Кол.

БУ 3 330,00

Кол.

БУ 7 500,00

Кол.

БУ 8 825,00

Кол.

БУ 1 733,33

Кол.

БУ

Кол.

БУ

Кол.

БУ 47 500,00

Кол.

БУ 665,83

Кол.

БУ 1 396,00

Кол.

БУ 614 524,90

Кол.

БУ 61 000,00

Кол.

БУ 5 233,34

Кол.

БУ 416,67

Кол.

БУ 9 999,17

Кол.

БУ 19 690,65

Кол.

БУ 3 800,00

Кол.

БУ 2 330,00

Кол.

БУ 264,00

Кол.

БУ 144,00

Кол.

БУ 2 660,00

Кол.

БУ 576,00

Кол.

БУ 145,60

Кол.

БУ 1 835,00

Кол.

БУ 6 497,50

Кол.

БУ 1 396 790,08

Кол.

БУ 28 265,99

Кол.

БУ

Кол.

БУ 79 920,00

Кол.

БУ 2 152 052,59

Кол.

БУ 39 075,41

Кол.

БУ 461,25

Кол.

БУ 13 800,00

Кол.

БУ 121 012,65

Кол.

БУ 20 183,33

Кол.

БУ

Кол.

БУ 9 898 717,54

Кол.

10 747 233,85 2 406 321,90 1 396 790,08

исключить реагенты проволока

Прочие материалы 2024 год, руб. 

ИТОГО: 24 877 470,08

329 120,761

Щепа из отходов древесины 9 898 717,54

Участок размещения отходов 10 530 550,44

21 821,000

20 446,000

Средство от сорняков 20 183,33

10,000

Сода каустическая чешуированная 121 012,65

901,000

Перекись водорода 12 кг/10л 13 800,00

6,000

Кислота лимонная 50г 461,25

15,000

*Кислота серная контактная 

улучшенная

2 152 052,59

84,306

*Перекись водорода медицинская 39 075,41

286,600

*Кислота   лимонная 79 920,00

760,000

Стретч-пленка  28 265,99

5452,720

Проволока т/о d3,0мм гост  3282-74 

мотки

1 396 790,08

20,882

Участок очистки 

производственных стоков

4 368 697,87

6 719,191

Электрочайник Polaris 1791CGL 6 497,50

3,000

Шторка д/ван.комнаты 1 835,00

2,000

Салфетка столовая 23*23 100л 145,60

7,000

Салфетка из микрофибры 220г/м2 

30*30см.

144,00

6,000

Салфетка под приборы 2 660,00

8,000

Салфетка Пятиминутка- 10(30*38) 

(10.06)

576,00

6,000

Ручка дверная 3 800,00

1,000

Салатник 2 330,00

4,000

Салфетка замшевая 264,00

3,000

Полотенца для рук TORK Matik 2 сл 19 690,65

54,000

Микроволновая печь Samsung 

MC23J5133AT/BW 23л черный

9 999,17

1,000

Лоток для обуви 416,67

2,000

Конфетница 5 233,34

2,000

Козырек над входной дверью 61 000,00

2,000

Картон вторичный упаковочный (кг) 614 524,90

136 343,071

Дым (белый) 1 396,00

4,000

Доска разделочная 665,83

1,000

Дверь металлическая входная 47 500,00

1,000

Участок обработки твердых 

коммунальных отходов

6 622 222,28

293 001,527

Участок обработки 

крупногабаритных отходов

103 519,92

59,000

Оплетка на руль 1 733,33

1,000

Камера заднего вида 7 500,00

2,000

Камера заднего вида с монитором 8 825,00

1,000

Видеорегистратор DEXP RX-Nano 

{Fuli HD.No GPS.1.5}

3 330,00

4,000

10 327 124,25

ПРИНЯТО в расчет регулятором для формирования плана на 2026г.

Неэффективные 

расходы подлежат 

исключению

Реагенты учтены 

в 

самостоятельной 

статье расходов

Проволока

Кор. Подразделение Показа-

тели

Кредит

Кор. Статьи затрат

Номенклатура

Автотранспортный цех 3 252 479,57

7 520,043
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Расшифровка статьи калькуляции 2.7.8.  "Прочие прямые расходы - Прочие" за 2024 г.

1

Клининговые услуги

76 850,00 76 850,00

2

Лабораторные исследования

212 250,00 88 000,00 3 500,00 2 500,00 87 500,00 10 000,00 20 750,00

3

Командировочные расходы

9 630,00

9 630,00

4

Натурные замеры воздуха

65 598,92 65 598,92

5

Определение морфометрических характеристик 

ручья

61 508,00 61 508,00

6

Проведение  специальной оценки условий труда

9 500,00 5 700,00 3 800,00

7

Проведение диагностики и тарирования ТРК 

Топаз-511

68 750,00 68 750,00

8

Проведение аудита пожарной безопастности 

объектов

46 956,53 19 565,22 7 826,09 19 565,22

9

Производственный экологический контроль

1 586 354,92 3 685,00 679 282,92 903 387,00

10

Стирка спецодежды

44 670,00 44 670,00

11

Топографическая съемка

370 000,00 23 000,00 347 000,00

12

ТО установки для очистки фильтрата (инв.№229)

82 381,56 82 381,56

13

Токарные работы

13 416,66 7 583,33 5 833,33

14

Услуги по зачистке придонного слоя резервуаров 

от шлама, сбор, транспортирование и 

обезвреживание.

114 000,00 114 000,00

15

Услуги по начислению и учету платы за 

утилизацию ТКО (ГЦРКП)

23 403,00 23 403,00

16

Услуги управления закупками

1 710,00 1 710,00

17

Услуги  по подбору персонала

464 275,96 464 275,96

3 251 255,55 307 283,55 3 500,00 2 500,00 711 665,381 186 792,841 039 513,78

№ п/п Итого:  АТЦ 

 Обработка 

КГО 

 Обработка и 

утилизация 

прочих 

отходов 

 Обработка 

ТКО 

 Участок 

размещения 

 Очистка 

производственн

ых стоков 

Статьи затрат
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Среднегодовые 

затраты

План в тариф

Объем

Затраты, тыс. 

руб.

руб/кг руб/тн

Норма расхода 

по паспорту

Расход по 

паспорту на год 

работы , кг

Расход по 

паспорту на 

год работы , 

тн

Стоимость 

расходов на 

обслуживание 

2-х станций, в 

ценах 2025 г 

тыс. руб.

Факт  за 

2024 г

Расчетная 

норма 

расхода 

кг/м3

Плановый 

расход на 

год, кг

Плановый 

расход на 

год, тн

Стоимость 

реагентов на 

обсл. 

Существ. Оч. 

соор. на год, 

тыс. руб.

Стоимость 

расходов на 

реагенты в 

2026 г. в ценах 

2025 г

Стоимость 

расходов на 

реагенты в 

2027 г. в ценах 

2025 г.

Стоимость 

расходов на 

реагенты в 

2028 г.в ценах 

2025г

Стоимость 

расходов на 

реагенты в 

2029 г.  В 

ценах 2025 г.

Стоимость 

расходов на 

реагенты в 

2030 г. в ценах 

2025 г.

Стоимость 

расходов на 

реагенты с 2026-

2029 г.

Объем перерабатываемого 

фильтрата,м3 56 320,00 131 400,00 56 320,00 65 042,40

Серная кислота, т

84 306,00 2 152,05 26,487 26 487,13 0,9 кг/м3 118 260,00 118,26 3 132,37 84 306,00 1,497 97 362,65 97,36 2 578,86 2 578,86 3 132,37 3 132,37 3 132,37 3 132,37 3 021,67

Щелочь, (сода каустическая)т

901,00 121,01 126 126 000,00 0,08 кг/м3 10 512,00 10,51 1 324,51 901,00 0,016 1 040,54 1,04 131,11 131,11 1 324,51 1 324,51 1 324,51 1 324,51 1 085,83

Щелочной моющий раствор (Ultrasil), т

291,667 291 666,67 0,075 кг/м3 9 855,00 9,86 2 874,38 0,00 0,00 0,00 2 874,38 2 874,38 2 874,38 2 874,38 2 299,50

Лимонная кислота, т

775,00 80,38 108 108 000,00 0,05 кг/м3 6 570,00 6,57 709,56 775,00 0,014 1 339,77 1,34 144,70 144,70 709,56 709,56 709,56 709,56 596,59

Антискалант, кг

416,53 416 530,00 0,05 кг/м3 6 570,00 6,57 2 736,60 138,00 0,005 308,78 0,31 128,62 128,62 2 736,60 2 736,60 2 736,60 2 736,60 2 215,00

Перекись водорода 37%, л

292,60 52,88 158 158 000,00 0,00 0,00 292,60 0,005 337,92 0,34 53,39 53,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10,68

Итого расход реагентов тыс. руб. 

2 406,32 10 777,42 3 036,67 3 036,67 10 777,42 10 777,42 10 777,42 10 777,42 9 229,27

в т.ч. На регулируемый вид 

деятельности (калькуляция п. 

2.7.14.)

2 404,60 10 769,69 0,00 3 034,49 3 034,49 10 769,69 10 769,69 10 769,69 10 769,69

9 222,65

Сатья затрат

Цена за ед., руб. без НДС по 

последней поставке

Расчет реагентов

Фактические показатели 

по существующим ОСФ за 

2024 г

Затраты на реагенты

План в тариф Новые ОСФ (ввод с 2027) Существующие ОСФ
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Цеховый персонал

2025 год

план факт план

Предложение 

организации

Скорректированное 

предложение 

организации 

Предложение 

регулирующего 

органа

2.2.

Расходы на оплату труда 

цехового персонала

тыс. руб.

9 014,00       22 627,28       9 930,97       37 843,80               31 897,32                   24 836,88              

2.2.1.среднемесячная оплата труда

руб./чел./мес.

82 340,90       88 115,39               88 104,41                   77 398,57              

2.2.2.

численность цехового 

персонала

чел.

22,90               35,80                       30,17                           26,74                       17,85

2.3.

Страховые взносы от 

расходов на оплату труда 

цехового персонала

тыс. руб.

2 735,75       4 126,03         3 014,05       6 900,72                 9 569,20                     7 451,06                 

Цеховый персонал

№ Наименование показателя Ед. изм

2024 год 2026 год

Нормативная 

численность
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Расчет амортизации на 2026-2030 годы основных средств в подразделениях по сч. 23 и сч. 26

Механическая 

служба и отдел 

электро и 

газоснабжения сч. 

23

Управление сч. 

26

Итого сумма 

амортизации за 

год

ОС 

Слесарная мастерская (Контейнер 20 

фут)

БП -000122 31.05.2022 472 786,52

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180 2 626,59 12 31 519,10

31 519,10

ОС  Сварочный пост 000000197 22.11.2010 123 668,94

Десятая группа (свыше 30 лет)

360 343,52 12            4 122,30

4 122,30

ОС  Тепловые сети 000000171 30.11.2009 9 586 245,23

Десятая группа (свыше 30 лет)

360 26 628,46 12            319 541,51

319 541,51

ОС  Весовая 000000092 25.02.2009 1 770 261,28

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180 9 834,78 0,00

0,00

ОС 

Внутриплощадочные сети. 

Электроосвещение, 

электроснабжение и молниезащита 000000169 30.11.2009 5 373 665,81

Десятая группа (свыше 30 лет)

360 14 926,85 12            179 122,19

179 122,19

ОС +A11:AA11A11:AA1A10:Y11Электрокотел ZOTA-100 Prom БП-000208 18.09.2024 557 992,91

Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120 4 649,94 12            55 799,29

55 799,29

ОС 

Газорегуляторный пункт шкафной 

ГРПШ.VENIO.K.100.Д.С.О-30ЭУ БП-000123 31.07.2022 463 732,10

Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно) 120 3 864,43 12            46 373,21

46 373,21

ОС 

Комплектная двухтрансформаторная 

подстанция 2КТПП-250М/6/0,4 000000227 28.12.2012 4 793 092,00

Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240 19 971,22 12            239 654,60

239 654,60

ОС  Трансформаторная подстанция 000000095 25.02.2009 2 465 946,07

Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240 10 274,78 12            123 297,30

123 297,30

ОС 

Система автоматической пожарной 

сигнализации АПС и АУПТ на АБК 

инв.№091 БП-000096 25.03.2021 398 259,86

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180 2 212,55 12           

26 550,66 26 550,66

ОС  Стелла ООО "ЭкоЛэнд" БП-000186 09.08.2023 562 600,00

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180 3 125,56 12           

37 506,67 37 506,67

ОС 

Сервер HP DL360 

Gen98SFF2*2640v3/64G БП-000172 29.11.2022 187 900,00

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36 5 219,44

0,00 0,00

ОС 

МФУ лазерный Kyocera Ecosys А3 

сетевой БП-000201 11.06.2024 178 500,00

Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60 2 975,00 12           

35 700,00 35 700,00

ОС 

Система 

автомат.пожар.сигнализации,оповеще

ния и управл.эвакуацией 

скл1№018,скл2№019,скл3№20,скл4

№123 БП-000046 01.10.2019 125 163,21

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180 695,35 12           

8 344,21 8 344,21

ОС  АБК 000000091 25.02.2009 28 030 597,70

Восьмая группа (свыше 20 лет 

до 25 лет включительно)

300 93 435,33 12

1 121 223,91 1 121 223,91

Итого:

999 429,51 1 229 325,45

2 228 754,95

Итого на регулируемый вид деятельности

699 890,55 1 184 902,83 1 884 793,38



СПИ по 

амортизац 

группе

Амортизация 

за месяц 

расчетная на 

макс. СПИ

Основное средство

Инвентарн

ый номер

 Дата принятия к 

учету

Первоначальная 

стоимость, руб.

 Амортизационная группа

Кол-во 

месяцев 

использов

ания в 

2026 г

План 2026 г
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Аренда земли ООО "ЭкоЛэнд" 2024 год факт

100,00%

99,85%=1,87%+

93,24%+3,73%+

0,65%+0,36%

0,06%=0,04%

+0,02%

0,09%

Договор от 05.03.2014 

№371-04

Комитет 

градостроительства  и 

земельных ресурсов 

администрации города 

Новокузнецка

к.н. 42:30:0423004:37 (2960кв.м) 

под строительство сети 

наружного газопровода 

полигона ТБО города 

Новокузнецка

                552,74                           -                552,74                        -     

Договор  от 

03.09.2014 №424-04

Комитет 

градостроительства  и 

земельных ресурсов 

администрации города 

Новокузнецка

к.н. 42:30:0412018:6220 (200кв.м) 

для размещения сооружения 

пункта сбора вторичного сырья 

восточнее многоквартирного 

дома по ул. Клименко, 64 в 

Заводском районе 

г.Новокузнецка

             2 018,97                           -                          -                         -     

Решение №237-04 от 

18.04.2024

Комитет 

градостроительства  и 

земельных ресурсов 

администрации города 

Новокузнецка

             1 221,40                           -                          -                         -     

Договор от 21.04.2008 

№04-2999

Управление по земельным 

ресурсам и землеустройству 

Администрации города 

Новокузнецка

к.н. 42:30:0423004:008 

(552978кв.м) под строительство 

полигона твердых бытовых 

отходов в Заводском районе 

г.Новокузнецка северо-

восточнее с.Кругленькое 

Новокузнецкого района

                  71,35                    71,25                   0,04                   0,06   

Решение № 1029-

03расчет платы с 

04.12.2023 по 

04.04.2026 (ул. 

Свердлова)

Комитет 

градостроительства и 

земельных ресурсов 

администрации г. 

Новокузнецка

размещение пункта приема 

вторичного сырья, для 

размещения которых не 

требуется разрешение на 

строительство (фандомат)

                430,90                           -                          -                         -     

             4 295,37                    71,25              552,79                   0,06   

250 746,45           71,20          552,79            0,06   

180,00                     0,05   

250 926,45                  71,25   

Объект 

факт 2024 год 20 счет 23 счет 26 счет

арендная плата (распределение по коэффициентам)

Всего захоронение, т

в том числе:

Итого:

Захоронение ТКО ,т

Захоронение прочих отходов,т

Основание Арендодатель
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1 Газ природный 50 422,08          19 156,81 30 972,68 50 129,49 99,4%

2 Госпошлина за аттестацию руководителей и специалистов 6 500,00            2 469,54 3 992,74 6 462,28 99,4%

3 ГСМ 384 644,12        146 137,42 236 274,67 382 412,09 99,4%

4 Дератизация 925,80               351,74 568,69 920,43 99,4%

5 Договор страхования имущества №2056025-1649679/24ИМЮ  25 421,23          9 658,26 15 615,45 25 273,71 99,4%

6 Запчасти 319 661,70        121 448,72 196 358,03 317 806,75 99,4%

7 Командировочные расходы 139 213,00        52 891,04 85 514,12 138 405,17 99,4%

8 Лабораторные исследования 61 750,00          23 460,61 37 931,06 61 391,67 99,4%

9 Материалы 1 847 845,19     702 049,811 135 072,611 837 122,42 99,4%

10 Медицинский осмотр 72 176,88          27 422,08 44 335,96 71 758,05 99,4%

11 Обучение персонала 113 500,00        43 121,93 69 719,45 112 841,38 99,4%

12 Обучение персонала (Охрана труда) 84 600,00          32 141,99 51 967,09 84 109,08 99,4%

13 ОСАГО опасного объекта 5 625,00            2 137,10 3 455,26 5 592,36 99,4%

14 Освидетельствование пожарного водоема 37 666,66          14 310,65 23 137,43 37 448,09 99,4%

15 Периодические испытания,измерения и проверка защитных  22 102,70          8 397,45 13 576,99 21 974,44 99,4%

16 Поверка  весов автомобильных 108 841,42        41 352,00 66 857,83 108 209,83 99,4%

17 Поверка (калибровка) измерительных приборов  6 336,69            2 407,49 3 892,43 6 299,92 99,4%

18 Поддержание в готовности средств для ликвидации  121 720,00        46 244,95 74 768,73 121 013,68 99,4%

19 Проведение  специальной оценки условий труда 1 900,00            721,86 1 167,11 1 888,97 99,4%

20 Производственный экологический контроль 10 068,85          3 825,45 6 184,97 10 010,42 99,4%

21 Проведение аудита пожарной безопастности объектов 342 682,97        130 195,17 210 499,26 340 694,43 99,4%

22 Работы на газопроводе надземном (инв.№189) 252 445,83        95 911,47 155 069,46 250 980,92 99,4%

23 Ремонт котельной (инв.№97) 1 033 329,17     392 591,62 634 741,291 027 332,91 99,4%

24 Ремонт прочего оборудования 75 400,00          28 646,64 46 315,83 74 962,46 99,4%

25 Сервисное обслуживание кондиционера 3 700,00            1 405,74 2 272,79 3 678,53 99,4%

26 Спецодежда 474 511,66        180 280,70 291 477,44 471 758,14 99,4%

27 Средства индивидуальной защиты 178 650,24 67 874,39 109 739,17 177 613,56 99,4%

28 Текущий ремонт Сварочный пост (инв. № 197) 81 928,69          31 127,08 50 326,19 81 453,27 99,4%

29 Техническое обслуживание котельной, газового оборудования и  467 759,15        177 715,22 287 329,59 465 044,81 99,4%

30 Техническое обслуживание огнетушителей (зарядка, ремонт,  478,99               181,98 294,23 476,21 99,4%

31 Техническое обслуживание средств автоматической пожарной  7 800,00            2 963,45 4 791,29 7 754,74 99,4%

32 Услуги по зачистке придонного слоя резервуаров от шлама,  70 000,00          26 595,02 42 998,78 69 593,80 99,4%

33 Услуга по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и  3 120,70            1 185,64 1 916,95 3 102,59 99,4%

34 Услуги охраны имущества 5 119,41            1 945,01 3 144,69 5 089,70 99,4%

35 Услуги по организации пассажирских перевозок 813 651,76        309 129,83 499 800,43 808 930,26 99,4%

36 Услуги спецтехники 144 250,00        54 804,75 88 608,19 143 412,94 99,4%

37 Экспертиза промышленной безопасности технических устройств 164 673,34        62 564,16 101 153,60 163 717,77 99,4%

Итого 7 540 423,232 864 824,784 631 842,507 496 667,27 99,4%

Наименование

Доля 

регулир

уемой 

деятель

ности

№ п/п Дебет

Итого

Регулируемая деятельность

Обработка Захоронение
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Персонал АУП

2025 год

план факт план

Предложение 

организации

Скорректированное 

предложение 

организации 

Предложение 

регулирующего 

органа

2.2. Расходы на оплату труда АУП

тыс. руб.

18 840,16    41 274,82       20 756,73    38 236,80               48 413,22                   37 309,54              

2.2.1.среднемесячная оплата труда

руб./чел./мес.

99 987,45       89 030,46               89 021,07                   77 398,57              

2.2.2.численность персонала АУП

чел.

34,40               35,80                       45,32                           40,17                       86,99

2.3.

Страховые взносы от 

расходов на оплату труда АУП

тыс. руб.

5 717,98       7 518,37         6 299,66       6 964,99                 14 523,97                   11 192,86              

АУП

№ Наименование показателя Ед. изм

2024 год 2026 год

Нормативная 

численность
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Расчет амортизации на 2026-2030 годы основных средств в подразделениях по сч. 23 и сч. 26

Механическая 

служба и отдел 

электро и 

газоснабжения сч. 

23

Управление сч. 

26

Итого сумма 

амортизации за 

год

ОС 

Слесарная мастерская (Контейнер 20 

фут)

БП -000122 31.05.2022 472 786,52

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180 2 626,59 12 31 519,10

31 519,10

ОС  Сварочный пост 000000197 22.11.2010 123 668,94

Десятая группа (свыше 30 лет)

360 343,52 12            4 122,30

4 122,30

ОС  Тепловые сети 000000171 30.11.2009 9 586 245,23

Десятая группа (свыше 30 лет)

360 26 628,46 12            319 541,51

319 541,51

ОС  Весовая 000000092 25.02.2009 1 770 261,28

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180 9 834,78 0,00

0,00

ОС 

Внутриплощадочные сети. 

Электроосвещение, 

электроснабжение и молниезащита 000000169 30.11.2009 5 373 665,81

Десятая группа (свыше 30 лет)

360 14 926,85 12            179 122,19

179 122,19

ОС +A11:AA11A11:AA1A10:Y11Электрокотел ZOTA-100 Prom БП-000208 18.09.2024 557 992,91

Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120 4 649,94 12            55 799,29

55 799,29

ОС 

Газорегуляторный пункт шкафной 

ГРПШ.VENIO.K.100.Д.С.О-30ЭУ БП-000123 31.07.2022 463 732,10

Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно) 120 3 864,43 12            46 373,21

46 373,21

ОС 

Комплектная двухтрансформаторная 

подстанция 2КТПП-250М/6/0,4 000000227 28.12.2012 4 793 092,00

Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240 19 971,22 12            239 654,60

239 654,60

ОС  Трансформаторная подстанция 000000095 25.02.2009 2 465 946,07

Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240 10 274,78 12            123 297,30

123 297,30

ОС 

Система автоматической пожарной 

сигнализации АПС и АУПТ на АБК 

инв.№091 БП-000096 25.03.2021 398 259,86

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180 2 212,55 12           

26 550,66 26 550,66

ОС  Стелла ООО "ЭкоЛэнд" БП-000186 09.08.2023 562 600,00

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180 3 125,56 12           

37 506,67 37 506,67

ОС 

Сервер HP DL360 

Gen98SFF2*2640v3/64G БП-000172 29.11.2022 187 900,00

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36 5 219,44

0,00 0,00

ОС 

МФУ лазерный Kyocera Ecosys А3 

сетевой БП-000201 11.06.2024 178 500,00

Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60 2 975,00 12           

35 700,00 35 700,00

ОС 

Система 

автомат.пожар.сигнализации,оповеще

ния и управл.эвакуацией 

скл1№018,скл2№019,скл3№20,скл4

№123 БП-000046 01.10.2019 125 163,21

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180 695,35 12           

8 344,21 8 344,21

ОС  АБК 000000091 25.02.2009 28 030 597,70

Восьмая группа (свыше 20 лет 

до 25 лет включительно)

300 93 435,33 12

1 121 223,91 1 121 223,91

Итого:

999 429,51 1 229 325,45

2 228 754,95

Итого на регулируемый вид деятельности

699 890,55 1 184 902,83 1 884 793,38



СПИ по 

амортизац 

группе

Амортизация 

за месяц 

расчетная на 

макс. СПИ

Основное средство

Инвентарн

ый номер

 Дата принятия к 

учету

Первоначальная 

стоимость, руб.

 Амортизационная группа

Кол-во 

месяцев 

использов

ания в 

2026 г

План 2026 г
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Аренда земли ООО "ЭкоЛэнд" 2024 год факт

100,00%

99,85%=1,87%+

93,24%+3,73%+

0,65%+0,36%

0,06%=0,04%

+0,02%

0,09%

Договор от 05.03.2014 

№371-04

Комитет 

градостроительства  и 

земельных ресурсов 

администрации города 

Новокузнецка

к.н. 42:30:0423004:37 (2960кв.м) 

под строительство сети 

наружного газопровода 

полигона ТБО города 

Новокузнецка

                552,74                           -                552,74                        -     

Договор  от 

03.09.2014 №424-04

Комитет 

градостроительства  и 

земельных ресурсов 

администрации города 

Новокузнецка

к.н. 42:30:0412018:6220 (200кв.м) 

для размещения сооружения 

пункта сбора вторичного сырья 

восточнее многоквартирного 

дома по ул. Клименко, 64 в 

Заводском районе 

г.Новокузнецка

             2 018,97                           -                          -                         -     

Решение №237-04 от 

18.04.2024

Комитет 

градостроительства  и 

земельных ресурсов 

администрации города 

Новокузнецка

             1 221,40                           -                          -                         -     

Договор от 21.04.2008 

№04-2999

Управление по земельным 

ресурсам и землеустройству 

Администрации города 

Новокузнецка

к.н. 42:30:0423004:008 

(552978кв.м) под строительство 

полигона твердых бытовых 

отходов в Заводском районе 

г.Новокузнецка северо-

восточнее с.Кругленькое 

Новокузнецкого района

                  71,35                    71,25                   0,04                   0,06   

Решение № 1029-

03расчет платы с 

04.12.2023 по 

04.04.2026 (ул. 

Свердлова)

Комитет 

градостроительства и 

земельных ресурсов 

администрации г. 

Новокузнецка

размещение пункта приема 

вторичного сырья, для 

размещения которых не 

требуется разрешение на 

строительство (фандомат)

                430,90                           -                          -                         -     

             4 295,37                    71,25              552,79                   0,06   

250 746,45           71,20          552,79            0,06   

180,00                     0,05   

250 926,45                  71,25   

Объект 

факт 2024 год 20 счет 23 счет 26 счет

арендная плата (распределение по коэффициентам)

Всего захоронение, т

в том числе:

Итого:

Захоронение ТКО ,т

Захоронение прочих отходов,т

Основание Арендодатель
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Счет

1

Абонентская плата за интернет 134 808,76

51 217,75 82 808,74 134 026,49

99,42%

2

Абонентское обслуживание 1С 351 202,00

133 431,80 215 732,23 349 164,03

99,42%

3

Аренда помещения 75 152,40

28 552,57 46 163,73 74 716,30

99,42%

4

Антивирус Business 190 159,20

72 246,98 116 808,75 189 055,73

99,42%

5

Аудиторские услуги 200 000,00

75 985,78 122 853,65 198 839,43

99,42%

6

Газ природный 249 098,52

94 639,73 153 013,31 247 653,04

99,42%

7

Госпошлина за аттестацию руководителей и специалистов 6 500,00

2 469,53 3 992,74 6 462,27

99,42%

8

ГСМ 101 769,30

38 665,10 62 513,65 101 178,75

99,42%

9

Дератизация 6 449,16

2 450,22 3 961,51 6 411,73

99,42%

10

Договор страхования имущества №2056025-

1649679/24ИМЮ (470-24)

30 909,57

11 743,44 18 986,77 30 730,21

99,42%

11

Запчасти 27 826,38

10 572,04 17 092,87 27 664,91

99,42%

12

Затраты на приобретение и абонентское обслуживание 

лицензионных программ

171 377,41

65 111,23 105 271,70 170 382,93

99,42%

13

Затраты на приобретение лицензионных программ 345 174,00

131 141,58 212 029,42 343 171,00

99,42%

14

Информационные услуги 169 782,90

64 505,43 104 292,25 168 797,68

99,42%

15

Канцтовары 412 456,44

156 704,13 253 358,89 410 063,02

99,42%

16

Командировочные расходы исключить полностью

888 041,83

337 392,76 545 495,89 882 888,65

99,42%

17

Консультационные услуги

21 800 000,00

8 282 450,23 13 391 047,60 21 673 497,83

99,42%

18

Лабораторные исследования 1 250,00

474,91 767,84 1 242,75

99,42%

19

Материалы  1 212 800,53

460 777,99 744 984,85 1 205 762,84

99,42%

исключено 249743,09т.р.

20

Медицинский осмотр 151 840,00

57 688,40 93 270,49 150 958,89

99,42%

21

Обучение персонала 847 950,00

322 160,72 520 868,76 843 029,48

99,42%

исключено 657990т.р.

22

Обучение персонала (Охрана труда) 132 450,00

50 321,59 81 359,83 131 681,42

99,42%

23

Поверка (калибровка) измерительных мед. приборов  5 710,00

2 169,39 3 507,47 5 676,86

99,42%

24

Подписка на периодические издания  87 540,00

33 258,98 53 773,05 87 032,03

99,42%

исключено 70500т.р.

25

Полиграфические услуги

25 998,00

9 877,39 15 969,74

25 847,13

99,42%

26

Почтовые расходы 43 734,99

16 616,19 26 865,02 43 481,21

99,42%

27

Право на использование Web-система СБИС 56 400,00

21 427,99 34 644,72 56 072,71

99,42%

28

Проведение  специальной оценки условий труда 3 800,00

1 443,73 2 334,22 3 777,95

99,42%

29

Проведение аудита пожарной безопастности объектов 15 652,17

5 946,71 9 614,63 15 561,34

99,42%

30

Размещение рекламы

82 100,00

31 192,16 50 431,42

81 623,58

99,42%

31

Ремонт здания АБК инв.№91 316 534,30

120 260,53 194 436,97 314 697,50

99,42%

32

Ремонт и обслуживание оборудования РЕМОНТ 

КОФЕМАШИН

52 900,00

20 098,24 32 494,79

52 593,03

99,42%

33

Ремонт модульного офисного здания инв. 230 5 800,00

2 203,59 3 562,76 5 766,35

99,42%

34

Санитарная обработка напольного кулера 2 400,00

911,83 1 474,25 2 386,08

99,42%

35

Сервисное обслуживание кондиционера 69 650,00

26 462,05 42 783,78 69 245,83

99,42%

36

Сервисное обслуживание (ККМ) 13 000,00

4 939,08 7 985,49 12 924,57

99,42%

37

Спецодежда 195 089,66

74 120,20 119 837,38 193 957,58

99,42%

38

Средства индивидуальной защиты 38 554,33

14 647,91 23 682,70 38 330,61

99,42%

39

Технический ремонт АБК 50 266,67

19 097,76 30 877,22 49 974,98

99,42%

40

Техническое обслуживание средств автоматической 

пожарной сигнализации

89 640,00

34 056,83 55 063,00 89 119,83

99,42%

41

Техническое обслуживание, ремонт, расходные материалы 

оргтехники

186 898,46

71 008,13 114 805,78 185 813,91

99,42%

42

Услуга по подбору персонала

337 600,00

128 264,00 207 376,96 335 640,96

99,42%

43

Услуги нотариуса 5 850,00

2 222,58 3 593,47 5 816,05

99,42%

44

Услуги управления закупками 5 999,00

2 279,19 3 684,99 5 964,18

99,42%

45

Услуги охраны имущества 7 679,17

2 917,54 4 717,07 7 634,61

99,42%

46

Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета

4 569 439,92

1 736 062,33 2 806 861,81 4 542 924,14

99,42%

47

Услуги по организации пассажирских перевозок 687 262,16

261 110,77 422 163,32 683 274,09

99,42%

48

Услуги сотовой связи 53 136,72

20 188,17 32 640,20 52 828,37

99,42%

49

Услуги телефонной связи 50 706,67

19 264,93 31 147,49 50 412,42

99,42%

Итого, руб.: 34 566 340,62 13 132 752,11 21 233 005,17 34 365 757,28

Итого принято в расчет, руб.:

5 792 508,87

Итого с ИПЦ на 2025 год 109%, на 2026 год 105,1%, руб.

6 635 840,24

Доля 

регулируемой 

деятельности

Исключены 

неэффективные 

расходы

Итого

Расшифровка статьи калькуляции 2.9.8.  "Общеэксплуатационные расходы - Прочие" за 2024 г.

№ п/п

Дебет

Захоронение

Регулируемая деятельность

Статьи затрат Обработка
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1

42МЕ0569_КАСКО_погрузчик

1 576,24

0,00 1 575,11 1 575,11

99,93%

2

Scania РГ-37_ОСАГО_мультилифт_№2_26.10.22

13 902,18

0,00 13 892,21 13 892,21

99,93%

3

689_ОСАГО_самосвал SHACMAN

13 902,18

0,00 13 892,21 13 892,21

99,93%

4

355_ОСАГО_Hyunday Solaris

9 428,12

0,00 9 421,36 9 421,36

99,93%

5

42МЕ0569_ОСАГО_погрузчик

6 111,06

0,00 6 106,68 6 106,68

99,93%

6

396_ОСАГО_УАЗ

8 653,20

0,00 8 646,99 8 646,99

99,93%

7

790_КАСКО_мультилифт

16 107,03

0,00 16 095,48 16 095,48

99,93%

8

790_ОСАГО_мультилифт

46 873,38

0,00 46 839,76 46 839,76

99,93%

9

818_ОСАГО_TOYOTA CAMRY

9 889,37

0,00 9 882,27 9 882,27

99,93%

10

818_КАСКО_КАМРИ

140 363,93

0,00 140 263,24 140 263,24

99,93%

исключить

11

918_ОСАГО_TOYOTA CAMRY

9 889,37

0,00 9 882,27 9 882,27

99,93%

12

918_КАСКО_TOYOTA CAMRY

140 363,93

0,00 140 263,24 140 263,24

99,93%

исключить

13

564 Scania РГ-37_ОСАГО_мультилифт_

15 147,15

0,00 15 136,29 15 136,29

99,93%

14

Агентское вознаграждение

1 318 779,89

0,00 0,00 0,00

0,00%

15

Акарицидная обработка (от клещей)

17 050,00

0,00 17 037,77 17 037,77

99,93%

16

Госпошлина за аттестацию руководителей и 

специалистов

2 600,00

0,00 2 598,13 2 598,13

99,93%

17

Дератизация

37 786,68

36 278,28 1 507,32 37 785,60

100,00%

18

Договор страхования имущества №2056025-

1637583/24ССТ(436-24/ЭЛЗ)

127 527,18

0,00 127 435,70 127 435,70

99,93%

19

Договор страхования имущества №2056025-

1637872/24ССТ(438-24/ЭЛЗ)

203 767,21

0,00 203 621,04 203 621,04

99,93%

20

Договор страхования имущества №2056025-

1649679/24ИМЮ (470-24)

38 220,81

2 108,33 36 086,57 38 194,90

99,93%

21

Договор страхования №2056025-0954821/24ССТ 

(330-24/эл)

41 770,67

0,00 41 740,71 41 740,71

99,93%

22

Договор страхования №2056025-1649878/24 

ИМЮ (550-24/эл)

99 860,00

0,00 99 788,36 99 788,36

99,93%

23

Договор страхования имущества №SYS2507492722

14 220,33

14 220,33 0,00 14 220,33

100,00%

24

Взвешивание автомобилей

73 000,00

0,00 31 977,05 31 977,05

43,80%

25

Зарядка огнетушителей

19 145,98

8 837,56 10 301,03 19 138,59

99,96%

26

Изготовление планов эвакуации с нанесением 

фотолюм.пленки

14 000,00

14 000,00 0,00 14 000,00

100,00%

27

Изготовление дубликата государственного 

регистрационного знака ТС

1 600,00

0,00 1 598,85 1 598,85

99,93%

28

КАСКО SHACMAN

58 514,89

0,00 58 472,92 58 472,92

99,93%

29

Полиграфические услуги

10 906,00

10 906,00 0,00 10 906,00

100,00%

30

Медицинский осмотр

307 047,90

183 140,00 121 420,74 304 560,74

99,19%

31

Обучение персонала

19 670,00

11 890,00 7 774,42 19 664,42

99,97%

32

Обучение персонала (Охрана труда)

4 450,00

800,00 3 647,38 4 447,38

99,94%

33

ОСАГО опасного объекта

15 660,00

0,00 15 648,76 15 648,76

99,93%

34

Поддержание в готовности средств для ликвидации 

чрезв.ситуаций,связанных с утечкой газа

130 615,00

0,00 130 521,30 130 521,30

99,93%

35

Предоставление данных о загрязнении окружающей 

среды

33 486,75

0,00 33 462,72 33 462,72

99,93%

36

Услуга по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов

79 552,29

0,00 79 495,22 79 495,22

99,93%

Итого

3 101 438,72 282 180,50 1 456 033,10 1 738 213,60

Статьи затрат Пояснения

Расшифровка статьи калькуляции 2.13.2.  "Прочие косвенные расходы - Прочие" за 2024 г.

Регулируемая деятельность

Итого

№ п/п Дебет

Доля 

регулируемой 

деятельности

Обработка Захоронение
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Расчет водного налога на 2023-2030 годы

Объем воды, 

забранной из 

водного 

объекта, тыс. 

куб.м

Налоговая 

ставка в 

пределах 

установленного 

лимита, руб. за 

1 тыс. куб. м

Коэффициен

т

Сумма налога, 

руб.

Объем воды, 

забранной из 

водного 

объекта, тыс. 

куб.м

Налоговая 

ставка в 

пределах 

установленного 

лимита, руб. за 

1 тыс. куб. м

Ставка с учетом 

коэффициент на 

2025 год 4,65 и с 

учетом ИПЦ* 

ИПЦ 

(прогноз от 

26.09.2025)

Год 

использования 

ИПЦ*

Сумма 

налога, руб.

2026 год 11,899 342 4,90 19 944,82 3,6384 330 1664,93 1,085 2024 отчет 6 057,69

2027 год 11,899 342 5,10 20 742,61 3,6384 330 1814,78 1,090 2025 оценка 6 602,88

2028 год 11,932 342 5,30 21 631,42 3,6384 330 1907,33 1,051 2026 прогноз 6 939,63

2029 год  11,899 342 5,51 22 435,21 3,6384 330 1983,62 1,040 2027 прогноз 7 217,21

2030 год 11,899 342 5,73 23 332,62 3,6384 330 2062,97 1,040 2028 прогноз 7 505,90

Предложение РЭК Кузбасса

Год

Предложение ООО "ЭкоЛэнд"
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Расчет транспортного налога на 2026-2030гг.

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Погрузчик JCB 535-95AGS 7853 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

Фронтальный погрузчик SDLG LG952H 9384 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508

Бульдозер Б11.6000Е 1274 4 950 4 950 4 950 4 950 4 950 4 950 4 950 4 950 4 950 4 950

Телескопический погрузчик JCB.531-70 3194 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

TOYOTA CAMRY х918мм 8 145 8 145 8 145 8 145 8 145 8 145 8 145 8 145 8 145 8 145

Погрузчик SDLG LG933L 9936 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127

Погрузчик фронтальный SDLG LG933L 7727 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127

Погрузчик SDLG LG936L 4745 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127

Погрузчик SDLG LG936L 4744 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127 3 127

UAZ PICKUP е396км 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

ЭКСКАВАТОР ЕК-18 7552 2 617 2 617 2 617 2 617 2 617 2 617 2 617 2 617 2 617 2 617

Трактор Беларус 82.1

42МА1911 

(лизинг) 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040

Компактор TANA

42МА 1910 

(лизинг) 9 378 9 378 9 378 9 378 9 378 9 378 9 378 9 378 9 378 9 378

Автопогрузчик KOMATSU FD25T-17

42 МА 4375 

(лизинг) 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175

Автомобиль-самосвал КАМАЗ  к412мс 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500

Автомобиль-самосвал КАМАЗ  е863мс 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500

Автомобиль погрузчик специальный 

крюковой SCANIA РГ-37

о803мс 142 

(ранее нку142) 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443

Автомобиль грузовой SCANIA РГ-37 

крюковой погрузчик

х529ом 142 

(ранее 571) 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443 37 443

ППА Автомобиль-мультилифт 

SHACMAN X89TU1S31R0GP3022 

A790PA1 а790ра 142 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938

ППА Автомобиль-мультилифт 

SHACMAN LZGJR4V55PX068763 

T689OM1 т689ом 142 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938 35 938

ППА Погрузчик фронтальный L956HE 

LGAL956HVR0500409 42ME0569 42ме0569 5 507 5 507 5 507 5 507 5 507 5 507 5 507 5 507 5 507 5 507

Мультилифт (крюковый погрузчик)

новое 

приобретение 5 990 0 5 990 0 5 990 0 5 990 0 5 990 0

Самосвал

новое 

приобретение 5 990 0 5 990 0 5 990 0 5 990 0 5 990 0

Фронтальный погрузчик 

новое 

приобретение 459 0 459 0 459 0 459 0 459 0

Бульдозер 

новое 

приобретение 529 0 529 0 529 0 529 0 529 0

PICUP УАЗ

новое 

приобретение 3 000 0 3 000 0 3 000 0 3 000 0 3 000 0

Итого: 277 358 261 390 277 358 261 390 277 358 261 390 277 358 261 390 277 358 261 390

в том числе 20 счет:

277 358 261 390 277 358 261 390 277 358 261 390 277 358 261 390 277 358 261 390

Захоронение ТКО

277 159 261 202 277 159 261 202 277 159 261 202 277 159 261 202 277 159 261 202

Захоронение Прочих

199 188 199 188 199 188 199 188 199 188

Справочно, доля распределения пропорционально объема захоронения по факту 2024 года

объем захоронения ТКО, тонн

250 746 250 746 250 746 250 746 250 746 250 746 250 746 250 746 250 746 250 746

Доля захоронения ТКО

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

объем захоронения Прочих, тонн

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Доля захоронения Прочих

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого:

250 926 250 926 250 926 250 926 250 926 250 926 250 926 250 926 250 926 250 926

Всего по справке расчету по транспортному 

налогу

Регистрационный 

номер

2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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Аренда земли ООО "ЭкоЛэнд" 2024 год факт

100,00%

99,85%=1,87%+

93,24%+3,73%+

0,65%+0,36%

0,06%=0,04%

+0,02%

0,09%

Договор от 

05.03.2014 

№371-04

Комитет 

градостроительства  

и земельных 

ресурсов 

администрации 

города 

Новокузнецка

к.н. 

42:30:0423004:37 

(2960кв.м) под 

строительство 

сети наружного 

газопровода 

полигона ТБО 

города 

Новокузнецка

        555 970,94                           -        555 970,94                       -     

Договор  от 

03.09.2014 

№424-04

Комитет 

градостроительства  

и земельных 

ресурсов 

администрации 

города 

Новокузнецка

к.н. 

42:30:0412018:6220 

(200кв.м) для 

размещения 

сооружения 

пункта сбора 

вторичного сырья 

восточнее 

многоквартирног

о дома по ул. 

Клименко, 64 в 

Заводском 

районе 

г.Новокузнецка

             2 018,97                           -                          -                        -     

Решение 

№237-04 от 

18.04.2024

Комитет 

градостроительства  

и земельных 

ресурсов 

администрации 

города 

Новокузнецка

             1 221,40                           -                          -                        -     

Договор от 

21.04.2008 

№04-2999

Управление по 

земельным ресурсам 

и землеустройству 

Администрации 

города Новокузнецка

к.н. 

42:30:0423004:008 

(552978кв.м) под 

строительство 

полигона твердых 

бытовых отходов 

в Заводском 

районе 

г.Новокузнецка 

северо-восточнее 

с.Кругленькое 

Новокузнецкого 

района

          71 354,55            71 247,52                 42,81               64,22   

Решение 

№ 1029-

03расчет 

платы с 

04.12.2023 

по 

04.04.2026 

(ул. 

Свердлова)

Комитет 

градостроительства и 

земельных ресурсов 

администрации г. 

Новокузнецка

размещение 

пункта приема 

вторичного сырья, 

для размещения 

которых не 

требуется 

разрешение на 

строительство 

(фандомат)

                430,90                           -                          -                        -     

        630 996,76            71 247,52      556 013,75               64,22   

250 746,45    71 196,41      555 614,90               64,17   

180,00                  51,11              398,86             0,0461   

250 926,45          71 247,52      556 013,75               64,22    Всего захоронение, т

в том числе:

Итого:

Захоронение ТКО ,т

Захоронение прочих отходов,т

Основание Арендодатель Объект 

факт 2024 год 20 счет 23 счет 26 счет

арендная плата (распределение по коэффициентам) РЭК 
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Расчет Платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) факт 2026 года

2026 год

Движение 

отходов, 

образован

ных в 

отчетном 

периоде 

(тонн)

Образовал

ось за 

отчетный 

период

принято отходов 

в целях 

размещения в 

отчетном 

периоде

в пределах 

установленного 

лимита на 

размещение 

отходов

размещение 

принятых отходов

в пределах 

установлен

ного 

лимита

1 2 4 5 6 7 8 9 11 13 14 17 18 19 21

1

мусор и смет уличный

IV 57 57 365 308 57 190 25 0,3 1 58520,00 3249,00 61769,00

2

отходы от уборки территорий кладбищ, 

колумбариев

V

0 0 2460,7 2460,7 0 28,4 25 1 1,045 73028,65 0,00 73028,65

3

отходы от уборки бань, саун

V 0 0 176,6 176,6 0 28,4 25 1 1,045 5241,13 0,00 5241,13

4

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

учебно-воспитательных учреждений

V

0 0 9515 9515 0 28,4 25 1 1,045 282386,17 0,00 282386,17

5

мусор и смет от уборки парков, скверов, зон 

массового отдыха, набережных, пляжей и других 

объектов благоустройства

V

0 0 2259,4 2259,4 0 28,4 25 1 1,045 67054,47 0,00 67054,47

6

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами

V

0 0 16853,6 16853,6 0 28,4 25 1 1,045 500181,14 0,00 500181,14

7

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

объектов оптово-розничной торговли 

промышленными товарами

V

0 0 13790,6 13790,6 0 28,4 25 1 1,045 409277,43 0,00 409277,43

8

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

культурно-спортивных учреждений и зрелищных 

мероприятий

V

0 0 4359 4359 0 28,4 25 1 1,045 129366,40 0,00 129366,40

9

отходы от жилищ КГО

V 0 0 8100,8 8100,8 0 28,4 25 1 1,045 240415,54 0,00 240415,54

10

отходы из жилищ несортированные (исключая 

КГО)

IV

0 0 20628,6 20628,6 0 190 25 1 1 3919434,00 0,00 3919434,00

11

мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая КГО)

IV

12,5 9 5195,8 5194,9 0,9 190 25 0,3 1 987031,00 51,30 987082,30

ИТОГО

6671935,93 3300,30 6675236,23

Размещение отходов всего:

руб.

плата за размещение отходов

руб.

плата за размещение ТКО

руб.

Плата за выбросы

руб.

Плата за сбросы

руб.

ИТОГО НВОС:

тонн 250 926,447     

регулируемая деятельность

тонн 250 746,445      руб.

прочая деятельность

тонн 180,002              руб.

7 027,06                  

Ставка 

платы за 

негативн

ое 

воздейств

ие на 

окружаю

щую 

среду при 

размеще

нии 

отходов 

(руб./тон

на)

Коэффи

циент к 

ставке 

платы 

за 

отходы, 

размещ

енные 

сверх 

лимита 

(Ксл)

Класс 

опасно

сти 

отходов 

с 

соответ

ствии с 

ФККО

Установленный 

лимит на 

размещение 

отходов (тонн)

250,42                     

        

9 788 835,59           

Размещено в 

отчетном 

периоде, 

передано 

другим 

организациям в 

целях 

размещения 

в том числе:

№ 

п/п

1 246 382,01           

Сумма платы за 

размещение 

отходов (руб.)

Сумма платы за размещение 

отходов, руб.

Стимули

рующий 

коэффи

циент 

(Кло)

Поправо

чный 

коэффиц

иент 

Кинд

6 675 236,23           

9 795 862,65           

1 873 993,98           

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ТКО

Наименование вида отходов
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Расчет Платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) факт 2026 года

2026 год

Образовалось за 

отчетный период

Утилизирован

о в отчетном 

периоде, в том 

числе 

передано в 

целях 

утилизации

Обезвреж

ено в 

отчетном 

периоде, в 

том числе 

передано 

в целях 

обезврежи

вания

Фактический 

остаток 

отходов на 

конец 

отчетного 

периода, 

срок 

накопления 

которых не 

превышает 

11 месяцев

в пределах 

установленного 

лимита на 

размещение 

отходов

в пределах 

установленног

о лимита

1 2 4 5 6 7 8 10 12 13 15 18 20 23 24 26

1

остатки и огарки стальных сварочных 

электродов

V

0,042 0,02 0,02 0 0 0 0 28,4 25 0,3 1,045 0,00 0,00

2

остатки сортировки ТКО при совместно сборе 

практически неопасные

V

253439,1180 232400,0000 23240,0000 0 0 209160,00000 209160,00000 28,4 25 0,3 1,045 1862235,14 1862235,14

3

камеры пневматических автомобильные 

отработанные

IV

0,66 0,253 0,001 0 0,253 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

4

фильтры воздушные автортанспортных средств 

отработанные

IV

0,233 0,191 0,114 0 0,119 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

5

обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%)

IV

0,28 0,28 0 0 0 0,28 0,28 1088,3 25 0,3 1,045 95,53 95,53

6

опилки и стружки древесные, загразненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%)

IV

1,371 1,3 0 0 0 1,3 1,3 1088,3 25 0,3 1,045 443,54 443,54

7

отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные

IV

26,4 26,4 0 0 0 26,4 26,4 1088,3 25 0,3 1,045 9007,21 9007,21

8

спецодежда из хлопчтобумажного и смешанных 

волокон, утратившая потребительские 

свойства, незагразненная 

IV

1,516 0,635 0 0 0 0,635 0,635 1088,3 25 0,3 1,045 216,65 216,65

9

шины пневматические автомобильные 

отработанные

IV

72,324 8,542 14,8 0 6,258 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

10

ил избыточный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод

IV

0,75 0,75 0 0 0 0,75 0,75 1088,3 25 0,3 1,045 255,89 255,89

11

осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации малоопасный

IV

5,374 5,1 0 0 0 5,1 5,1 1088,3 25 0,3 1,045 1740,03 1740,03

12

фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные

III

0,161 0,071 0 0,031 0,045 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

13

фильтры очистк топлива автотранспортных 

средств отработанные

III

0,176 0,148 0 0,091 0,086 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

14

отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены

III

9,021 3,235 3,235 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

15

отходы минеральных масел трансмиссионных

III 6,934 0,419 0,419 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

16

отходы минеральных масел моторных

III 7,368 0,908 0,908 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

17

аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом

II

1,226 0,273 0,57 0 0 0 0 3266 25 0,3 1,045 0,00 0,00

18

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминисцентные, утратившие потребительские 

свойства 

I

0,016 0,014 0,014 0 0 0 7620,6 25 0,3 1,045 0,00 0,00

19

отходы малоценной древисины (хворост, 

валежник, обломки стволов)

V

7500 20454,72 20454,72 0 0 0 28,4 25 0,3 1,045 0,00 0,00

ИТОГО

1873993,98 1873993,98

Установленный 

лимит на 

размещение 

отходов (тонн)

Движение отходов, образованных в отчетном периоде 

(тонн)

Размещено в 

отчетном периоде, 

передано другим 

организациям в 

целях размещения 

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Стимул

ирующи

й 

коэффи

циент 

(Кпо)

Поправо

чный 

коэффиц

иент 

Кинд

Сумма платы 

за 

размещение 

отходов, руб.

Сумма платы за 

размещение 

отходов (руб.)

в том числе:

Ставка 

платы за 

негативное 

воздействи

е на 

окружающу

ю среду при 

размещени

и отходов 

(руб./тонна)

Коэффи

циент к 

ставке 

платы 

за 

отходы, 

размещ

енные 

сверх 

лимита 

(Ксп)

№ 

п/п

Наименование вида отходов

Класс 

опасн

ости 

отходо

в с 

соотве

тствии 

с ФККО
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Расчет Платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) факт 2027 года

2027 год

Движение 

отходов, 

образован

ных в 

отчетном 

периоде 

(тонн)

Образовал

ось за 

отчетный 

период

принято отходов 

в целях 

размещения в 

отчетном 

периоде

в пределах 

установленного 

лимита на 

размещение 

отходов

размещение 

принятых отходов

в пределах 

установлен

ного 

лимита

1 2 4 5 6 7 8 9 11 13 14 17 18 19 21

1

мусор и смет уличный

IV 57 57 365 308 57 285 25 0,3 1 87780,00 4873,50 92653,50

2

отходы от уборки территорий кладбищ, 

колумбариев

V

0 0 2460,7 2460,7 0 28,4 25 1 1,045 73028,65 0,00 73028,65

3

отходы от уборки бань, саун

V 0 0 176,6 176,6 0 28,4 25 1 1,045 5241,13 0,00 5241,13

4

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

учебно-воспитательных учреждений

V

0 0 9515 9515 0 28,4 25 1 1,045 282386,17 0,00 282386,17

5

мусор и смет от уборки парков, скверов, зон 

массового отдыха, набережных, пляжей и других 

объектов благоустройства

V

0 0 2259,4 2259,4 0 28,4 25 1 1,045 67054,47 0,00 67054,47

6

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами

V

0 0 16853,6 16853,6 0 28,4 25 1 1,045 500181,14 0,00 500181,14

7

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

объектов оптово-розничной торговли 

промышленными товарами

V

0 0 13790,6 13790,6 0 28,4 25 1 1,045 409277,43 0,00 409277,43

8

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

культурно-спортивных учреждений и зрелищных 

мероприятий

V

0 0 4359 4359 0 28,4 25 1 1,045 129366,40 0,00 129366,40

9

отходы от жилищ КГО

V 0 0 8100,8 8100,8 0 28,4 25 1 1,045 240415,54 0,00 240415,54

10

отходы из жилищ несортированные (исключая 

КГО)

IV

0 0 20628,6 20628,6 0 285 25 1 1 5879151,00 0,00 5879151,00

11

мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая КГО)

IV

12,5 9 5195,8 5194,9 0,9 285 25 0,3 1 1480546,50 76,95 1480623,45

ИТОГО

9154428,43 4950,45 9159378,88

Размещение отходов всего:

руб.

плата за размещение отходов

руб.

плата за размещение ТКО

руб.

Плата за выбросы

руб.

Плата за сбросы

руб.

ИТОГО НВОС:

тонн 250 926,447     

регулируемая деятельность

тонн 250 746,445      руб.

прочая деятельность

тонн 180,002              руб.

№ 

п/п

1 246 382,01           

Сумма платы за 

размещение 

отходов (руб.)

Сумма платы за размещение 

отходов, руб.

Стимули

рующий 

коэффи

циент 

(Кло)

Поправо

чный 

коэффиц

иент 

Кинд

9 159 378,88           

12 280 005,30         

1 873 993,98           

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ТКО

Наименование вида отходов

8 809,06                  

Ставка 

платы за 

негативн

ое 

воздейств

ие на 

окружаю

щую 

среду при 

размеще

нии 

отходов 

(руб./тон

на)

Коэффи

циент к 

ставке 

платы 

за 

отходы, 

размещ

енные 

сверх 

лимита 

(Ксл)

Класс 

опасно

сти 

отходов 

с 

соответ

ствии с 

ФККО

Установленный 

лимит на 

размещение 

отходов (тонн)

250,42                     

        

12 271 196,24         

Размещено в 

отчетном 

периоде, 

передано 

другим 

организациям в 

целях 

размещения 

в том числе:
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Расчет Платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) факт 2027 года

2027 год

Образовалось за 

отчетный период

Утилизирован

о в отчетном 

периоде, в том 

числе 

передано в 

целях 

утилизации

Обезвреж

ено в 

отчетном 

периоде, в 

том числе 

передано 

в целях 

обезврежи

вания

Фактический 

остаток 

отходов на 

конец 

отчетного 

периода, 

срок 

накопления 

которых не 

превышает 

11 месяцев

в пределах 

установленного 

лимита на 

размещение 

отходов

в пределах 

установленног

о лимита

1 2 4 5 6 7 8 10 12 13 15 18 20 23 24 26

1

остатки и огарки стальных сварочных 

электродов

V

0,042 0,02 0,02 0 0 0 0 28,4 25 0,3 1,045 0,00 0,00

2

остатки сортировки ТКО при совместно сборе 

практически неопасные

V

253439,1180 232400,0000 23240,0000 0 0 209160,00000 209160,00000 28,4 25 0,3 1,045 1862235,14 1862235,14

3

камеры пневматических автомобильные 

отработанные

IV

0,66 0,253 0,001 0 0,253 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

4

фильтры воздушные автортанспортных средств 

отработанные

IV

0,233 0,191 0,114 0 0,119 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

5

обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%)

IV

0,28 0,28 0 0 0 0,28 0,28 1088,3 25 0,3 1,045 95,53 95,53

6

опилки и стружки древесные, загразненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%)

IV

1,371 1,3 0 0 0 1,3 1,3 1088,3 25 0,3 1,045 443,54 443,54

7

отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные

IV

26,4 26,4 0 0 0 26,4 26,4 1088,3 25 0,3 1,045 9007,21 9007,21

8

спецодежда из хлопчтобумажного и смешанных 

волокон, утратившая потребительские 

свойства, незагразненная 

IV

1,516 0,635 0 0 0 0,635 0,635 1088,3 25 0,3 1,045 216,65 216,65

9

шины пневматические автомобильные 

отработанные

IV

72,324 8,542 14,8 0 6,258 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

10

ил избыточный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод

IV

0,75 0,75 0 0 0 0,75 0,75 1088,3 25 0,3 1,045 255,89 255,89

11

осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации малоопасный

IV

5,374 5,1 0 0 0 5,1 5,1 1088,3 25 0,3 1,045 1740,03 1740,03

12

фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные

III

0,161 0,071 0 0,031 0,045 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

13

фильтры очистк топлива автотранспортных 

средств отработанные

III

0,176 0,148 0 0,091 0,086 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

14

отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены

III

9,021 3,235 3,235 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

15

отходы минеральных масел трансмиссионных

III 6,934 0,419 0,419 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

16

отходы минеральных масел моторных

III 7,368 0,908 0,908 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

17

аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом

II

1,226 0,273 0,57 0 0 0 0 3266 25 0,3 1,045 0,00 0,00

18

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминисцентные, утратившие потребительские 

свойства 

I

0,016 0,014 0,014 0 0 0 7620,6 25 0,3 1,045 0,00 0,00

19

отходы малоценной древисины (хворост, 

валежник, обломки стволов)

V

7500 20454,72 20454,72 0 0 0 28,4 25 0,3 1,045 0,00 0,00

ИТОГО

1873993,98 1873993,98

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Стимул

ирующи

й 

коэффи

циент 

(Кпо)

Поправо

чный 

коэффиц

иент 

Кинд

Сумма платы 

за 

размещение 

отходов, руб.

Сумма платы за 

размещение 

отходов (руб.)

в том числе:

Ставка 

платы за 

негативное 

воздействи

е на 

окружающу

ю среду при 

размещени

и отходов 

(руб./тонна)

Коэффи

циент к 

ставке 

платы 

за 

отходы, 

размещ

енные 

сверх 

лимита 

(Ксп)

№ 

п/п

Наименование вида отходов

Класс 

опасн

ости 

отходо

в с 

соотве

тствии 

с ФККО

Установленный 

лимит на 

размещение 

отходов (тонн)

Движение отходов, образованных в отчетном периоде 

(тонн)

Размещено в 

отчетном периоде, 

передано другим 

организациям в 

целях размещения 
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Расчет Платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) факт 2028 года

2028 год

Движение 

отходов, 

образован

ных в 

отчетном 

периоде 

(тонн)

Образовал

ось за 

отчетный 

период

принято отходов 

в целях 

размещения в 

отчетном 

периоде

в пределах 

установленного 

лимита на 

размещение 

отходов

размещение 

принятых отходов

в пределах 

установлен

ного 

лимита

1 2 4 5 6 7 8 9 11 13 14 17 18 19 21

1

мусор и смет уличный

IV 57 57 365 308 57 380 25 0,3 1 117040,00 6498,00 123538,00

2

отходы от уборки территорий кладбищ, 

колумбариев

V

0 0 2460,7 2460,7 0 28,4 25 1 1,045 73028,65 0,00 73028,65

3

отходы от уборки бань, саун

V 0 0 176,6 176,6 0 28,4 25 1 1,045 5241,13 0,00 5241,13

4

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

учебно-воспитательных учреждений

V

0 0 9515 9515 0 28,4 25 1 1,045 282386,17 0,00 282386,17

5

мусор и смет от уборки парков, скверов, зон 

массового отдыха, набережных, пляжей и других 

объектов благоустройства

V

0 0 2259,4 2259,4 0 28,4 25 1 1,045 67054,47 0,00 67054,47

6

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами

V

0 0 16853,6 16853,6 0 28,4 25 1 1,045 500181,14 0,00 500181,14

7

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

объектов оптово-розничной торговли 

промышленными товарами

V

0 0 13790,6 13790,6 0 28,4 25 1 1,045 409277,43 0,00 409277,43

8

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

культурно-спортивных учреждений и зрелищных 

мероприятий

V

0 0 4359 4359 0 28,4 25 1 1,045 129366,40 0,00 129366,40

9

отходы от жилищ КГО

V 0 0 8100,8 8100,8 0 28,4 25 1 1,045 240415,54 0,00 240415,54

10

отходы из жилищ несортированные (исключая 

КГО)

IV

0 0 20628,6 20628,6 0 380 25 1 1 7838868,00 0,00 7838868,00

11

мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая КГО)

IV

12,5 9 5195,8 5194,9 0,9 380 25 0,3 1 1974062,00 102,60 1974164,60

ИТОГО

11636920,93 6600,60 11643521,53

Размещение отходов всего:

руб.

плата за размещение отходов

руб.

плата за размещение ТКО

руб.

Плата за выбросы

руб.

Плата за сбросы

руб.

ИТОГО НВОС:

тонн 250 926,447     

регулируемая деятельность

тонн 250 746,445      руб.

прочая деятельность

тонн 180,002              руб.

№ 

п/п

1 246 382,01             

Сумма платы за 

размещение 

отходов (руб.)

Сумма платы за размещение 

отходов, руб.

Стимули

рующий 

коэффи

циент 

(Кло)

Поправо

чный 

коэффиц

иент 

Кинд

11 643 521,53           

14 764 147,95           

1 873 993,98             

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ТКО

Наименование вида отходов

10 591,06                  

Ставка 

платы за 

негативн

ое 

воздейств

ие на 

окружаю

щую 

среду при 

размеще

нии 

отходов 

(руб./тон

на)

Коэффи

циент к 

ставке 

платы 

за 

отходы, 

размещ

енные 

сверх 

лимита 

(Ксл)

Класс 

опасно

сти 

отходов 

с 

соответ

ствии с 

ФККО

Установленный 

лимит на 

размещение 

отходов (тонн)

250,42                       

        

14 753 556,89           

Размещено в 

отчетном 

периоде, 

передано 

другим 

организациям в 

целях 

размещения 

в том числе:
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Расчет Платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) факт 2028 года

2028 год

Образовалось за 

отчетный период

Утилизирован

о в отчетном 

периоде, в том 

числе 

передано в 

целях 

утилизации

Обезвреж

ено в 

отчетном 

периоде, в 

том числе 

передано 

в целях 

обезврежи

вания

Фактический 

остаток 

отходов на 

конец 

отчетного 

периода, 

срок 

накопления 

которых не 

превышает 

11 месяцев

в пределах 

установленного 

лимита на 

размещение 

отходов

в пределах 

установленног

о лимита

1 2 4 5 6 7 8 10 12 13 15 18 20 23 24 26

1

остатки и огарки стальных сварочных 

электродов

V

0,042 0,02 0,02 0 0 0 0 28,4 25 0,3 1,045 0,00 0,00

2

остатки сортировки ТКО при совместно сборе 

практически неопасные

V

253439,1180 232400,0000 23240,0000 0 0 209160,00000 209160,00000 28,4 25 0,3 1,045 1862235,14 1862235,14

3

камеры пневматических автомобильные 

отработанные

IV

0,66 0,253 0,001 0 0,253 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

4

фильтры воздушные автортанспортных средств 

отработанные

IV

0,233 0,191 0,114 0 0,119 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

5

обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%)

IV

0,28 0,28 0 0 0 0,28 0,28 1088,3 25 0,3 1,045 95,53 95,53

6

опилки и стружки древесные, загразненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%)

IV

1,371 1,3 0 0 0 1,3 1,3 1088,3 25 0,3 1,045 443,54 443,54

7

отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные

IV

26,4 26,4 0 0 0 26,4 26,4 1088,3 25 0,3 1,045 9007,21 9007,21

8

спецодежда из хлопчтобумажного и смешанных 

волокон, утратившая потребительские 

свойства, незагразненная 

IV

1,516 0,635 0 0 0 0,635 0,635 1088,3 25 0,3 1,045 216,65 216,65

9

шины пневматические автомобильные 

отработанные

IV

72,324 8,542 14,8 0 6,258 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

10

ил избыточный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод

IV

0,75 0,75 0 0 0 0,75 0,75 1088,3 25 0,3 1,045 255,89 255,89

11

осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации малоопасный

IV

5,374 5,1 0 0 0 5,1 5,1 1088,3 25 0,3 1,045 1740,03 1740,03

12

фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные

III

0,161 0,071 0 0,031 0,045 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

13

фильтры очистк топлива автотранспортных 

средств отработанные

III

0,176 0,148 0 0,091 0,086 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

14

отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены

III

9,021 3,235 3,235 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

15

отходы минеральных масел трансмиссионных

III 6,934 0,419 0,419 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

16

отходы минеральных масел моторных

III 7,368 0,908 0,908 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

17

аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом

II

1,226 0,273 0,57 0 0 0 0 3266 25 0,3 1,045 0,00 0,00

18

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминисцентные, утратившие потребительские 

свойства 

I

0,016 0,014 0,014 0 0 0 7620,6 25 0,3 1,045 0,00 0,00

19

отходы малоценной древисины (хворост, 

валежник, обломки стволов)

V

7500 20454,72 20454,72 0 0 0 28,4 25 0,3 1,045 0,00 0,00

ИТОГО

1873993,98 1873993,98

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Стимул

ирующи

й 

коэффи

циент 

(Кпо)

Поправо

чный 

коэффиц

иент 

Кинд

Сумма платы 

за 

размещение 

отходов, руб.

Сумма платы за 

размещение 

отходов (руб.)

в том числе:

Ставка 

платы за 

негативное 

воздействи

е на 

окружающу

ю среду при 

размещени

и отходов 

(руб./тонна)

Коэффи

циент к 

ставке 

платы 

за 

отходы, 

размещ

енные 

сверх 

лимита 

(Ксп)

№ 

п/п

Наименование вида отходов

Класс 

опасн

ости 

отходо

в с 

соотве

тствии 

с ФККО

Установленный 

лимит на 

размещение 

отходов (тонн)

Движение отходов, образованных в отчетном периоде 

(тонн)

Размещено в 

отчетном периоде, 

передано другим 

организациям в 

целях размещения 
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Расчет Платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) факт 2029 года

2029 год

Движение 

отходов, 

образован

ных в 

отчетном 

периоде 

(тонн)

Образовал

ось за 

отчетный 

период

принято отходов 

в целях 

размещения в 

отчетном 

периоде

в пределах 

установленного 

лимита на 

размещение 

отходов

размещение 

принятых отходов

в пределах 

установлен

ного 

лимита

1 2 4 5 6 7 8 9 11 13 14 17 18 19 21

1

мусор и смет уличный

IV 57 57 365 308 57 760 25 0,3 1 234080,0012996,00 247076,00

2

отходы от уборки территорий кладбищ, 

колумбариев

V

0 0 2460,7 2460,7 0 28,4 25 1 1,045 73028,65 0,00 73028,65

3

отходы от уборки бань, саун

V 0 0 176,6 176,6 0 28,4 25 1 1,045 5241,13 0,00 5241,13

4

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

учебно-воспитательных учреждений

V

0 0 9515 9515 0 28,4 25 1 1,045 282386,17 0,00 282386,17

5

мусор и смет от уборки парков, скверов, зон 

массового отдыха, набережных, пляжей и других 

объектов благоустройства

V

0 0 2259,4 2259,4 0 28,4 25 1 1,045 67054,47 0,00 67054,47

6

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами

V

0 0 16853,6 16853,6 0 28,4 25 1 1,045 500181,14 0,00 500181,14

7

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

объектов оптово-розничной торговли 

промышленными товарами

V

0 0 13790,6 13790,6 0 28,4 25 1 1,045 409277,43 0,00 409277,43

8

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

культурно-спортивных учреждений и зрелищных 

мероприятий

V

0 0 4359 4359 0 28,4 25 1 1,045 129366,40 0,00 129366,40

9

отходы от жилищ КГО

V 0 0 8100,8 8100,8 0 28,4 25 1 1,045 240415,54 0,00 240415,54

10

отходы из жилищ несортированные (исключая 

КГО)

IV

0 0 20628,6 20628,6 0 760 25 1 1 15677736,00 0,00 15677736,00

11

мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая КГО)

IV

12,5 9 5195,8 5194,9 0,9 760 25 0,3 1 3948124,00 205,20 3948329,20

ИТОГО

21566890,9313201,20 21580092,13

Размещение отходов всего:

руб.

плата за размещение отходов

руб.

плата за размещение ТКО

руб.

Плата за выбросы

руб.

Плата за сбросы

руб.

ИТОГО НВОС:

тонн 250 926,447     

регулируемая деятельность

тонн 250 746,445      руб.

прочая деятельность

тонн 180,002              руб.

17 719,05                    

Ставка 

платы за 

негативн

ое 

воздейств

ие на 

окружаю

щую 

среду при 

размеще

нии 

отходов 

(руб./тон

на)

Коэффи

циент к 

ставке 

платы 

за 

отходы, 

размещ

енные 

сверх 

лимита 

(Ксл)

Класс 

опасно

сти 

отходов 

с 

соответ

ствии с 

ФККО

Установленный 

лимит на 

размещение 

отходов (тонн)

250,42                         

        

24 682 999,50             

Размещено в 

отчетном 

периоде, 

передано 

другим 

организациям в 

целях 

размещения 

в том числе:

№ 

п/п

1 246 382,01               

Сумма платы за 

размещение 

отходов (руб.)

Сумма платы за размещение 

отходов, руб.

Стимули

рующий 

коэффи

циент 

(Кло)

Поправо

чный 

коэффиц

иент 

Кинд

21 580 092,13             

24 700 718,55             

1 873 993,98               

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ТКО

Наименование вида отходов
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Расчет Платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) факт 2029 года

2029 год

Образовалось за 

отчетный период

Утилизирован

о в отчетном 

периоде, в том 

числе 

передано в 

целях 

утилизации

Обезвреж

ено в 

отчетном 

периоде, в 

том числе 

передано 

в целях 

обезврежи

вания

Фактический 

остаток 

отходов на 

конец 

отчетного 

периода, 

срок 

накопления 

которых не 

превышает 

11 месяцев

в пределах 

установленного 

лимита на 

размещение 

отходов

в пределах 

установленног

о лимита

1 2 4 5 6 7 8 10 12 13 15 18 20 23 24 26

1

остатки и огарки стальных сварочных 

электродов

V

0,042 0,02 0,02 0 0 0 0 28,4 25 0,3 1,045 0,00 0,00

2

остатки сортировки ТКО при совместно сборе 

практически неопасные

V

253439,1180 232400,0000 23240,0000 0 0 209160,00000 209160,00000 28,4 25 0,3 1,045 1862235,14 1862235,14

3

камеры пневматических автомобильные 

отработанные

IV

0,66 0,253 0,001 0 0,253 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

4

фильтры воздушные автортанспортных средств 

отработанные

IV

0,233 0,191 0,114 0 0,119 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

5

обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%)

IV

0,28 0,28 0 0 0 0,28 0,28 1088,3 25 0,3 1,045 95,53 95,53

6

опилки и стружки древесные, загразненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%)

IV

1,371 1,3 0 0 0 1,3 1,3 1088,3 25 0,3 1,045 443,54 443,54

7

отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные

IV

26,4 26,4 0 0 0 26,4 26,4 1088,3 25 0,3 1,045 9007,21 9007,21

8

спецодежда из хлопчтобумажного и смешанных 

волокон, утратившая потребительские 

свойства, незагразненная 

IV

1,516 0,635 0 0 0 0,635 0,635 1088,3 25 0,3 1,045 216,65 216,65

9

шины пневматические автомобильные 

отработанные

IV

72,324 8,542 14,8 0 6,258 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

10

ил избыточный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод

IV

0,75 0,75 0 0 0 0,75 0,75 1088,3 25 0,3 1,045 255,89 255,89

11

осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации малоопасный

IV

5,374 5,1 0 0 0 5,1 5,1 1088,3 25 0,3 1,045 1740,03 1740,03

12

фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные

III

0,161 0,071 0 0,031 0,045 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

13

фильтры очистк топлива автотранспортных 

средств отработанные

III

0,176 0,148 0 0,091 0,086 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

14

отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены

III

9,021 3,235 3,235 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

15

отходы минеральных масел трансмиссионных

III 6,934 0,419 0,419 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

16

отходы минеральных масел моторных

III 7,368 0,908 0,908 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

17

аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом

II

1,226 0,273 0,57 0 0 0 0 3266 25 0,3 1,045 0,00 0,00

18

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминисцентные, утратившие потребительские 

свойства 

I

0,016 0,014 0,014 0 0 0 7620,6 25 0,3 1,045 0,00 0,00

19

отходы малоценной древисины (хворост, 

валежник, обломки стволов)

V

7500 20454,72 20454,72 0 0 0 28,4 25 0,3 1,045 0,00 0,00

ИТОГО

1873993,98 1873993,98

Установленный 

лимит на 

размещение 

отходов (тонн)

Движение отходов, образованных в отчетном периоде 

(тонн)

Размещено в 

отчетном периоде, 

передано другим 

организациям в 

целях размещения 

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Стимул

ирующи

й 

коэффи

циент 

(Кпо)

Поправо

чный 

коэффиц

иент 

Кинд

Сумма платы 

за 

размещение 

отходов, руб.

Сумма платы за 

размещение 

отходов (руб.)

в том числе:

Ставка 

платы за 

негативное 

воздействи

е на 

окружающу

ю среду при 

размещени

и отходов 

(руб./тонна)

Коэффи

циент к 

ставке 

платы 

за 

отходы, 

размещ

енные 

сверх 

лимита 

(Ксп)

№ 

п/п

Наименование вида отходов

Класс 

опасн

ости 

отходо

в с 

соотве

тствии 

с ФККО
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Расчет Платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) факт 2030 года

2030 год

Движение 

отходов, 

образован

ных в 

отчетном 

периоде 

(тонн)

Образовал

ось за 

отчетный 

период

принято отходов 

в целях 

размещения в 

отчетном 

периоде

в пределах 

установленного 

лимита на 

размещение 

отходов

размещение 

принятых отходов

в пределах 

установлен

ного 

лимита

1 2 4 5 6 7 8 9 11 13 14 17 18 19 21

1

мусор и смет уличный

IV 57 57 211,15 154,15 57 823 25 0,3 1 126865,4514073,30 140938,75

2

отходы от уборки территорий кладбищ, 

колумбариев

V

0 0 1510,98 1510,98 0 28,4 25 1 1,045 44842,86 0,00 44842,86

3

отходы от уборки бань, саун

V 0 0 108,45 108,45 0 28,4 25 1 1,045 3218,58 0,00 3218,58

4

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

учебно-воспитательных учреждений

V

0 0 5842,55 5842,55 0 28,4 25 1 1,045 173395,20 0,00 173395,20

5

мусор и смет от уборки парков, скверов, зон 

массового отдыха, набережных, пляжей и других 

объектов благоустройства

V

0 0 1387,34 1387,34 0 28,4 25 1 1,045 41173,48 0,00 41173,48

6

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами

V

0 0 10348,69 10348,69 0 28,4 25 1 1,045 307128,42 0,00 307128,42

7

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

объектов оптово-розничной торговли 

промышленными товарами

V

0 0 8467,92 8467,92 0 28,4 25 1 1,045 251310,93 0,00 251310,93

8

отходы (мусор) от уборки территории и помещений 

культурно-спортивных учреждений и зрелищных 

мероприятий

V

0 0 2676,61 2676,61 0 28,4 25 1 1,045 79436,43 0,00 79436,43

9

отходы от жилищ КГО

V 0 0 4974,2 4974,2 0 28,4 25 1 1,045 147624,31 0,00 147624,31

10

отходы из жилищ несортированные (исключая 

КГО)

IV

0 0 12666,7 12666,7 0 823 25 1 1 10424694,10 0,00 10424694,10

11

мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая КГО)

IV

12,5 9 3189,96 3189,06 0,9 823 25 0,3 1 2624596,38 222,21 2624818,59

ИТОГО

14224286,1314295,51 14238581,64

Размещение отходов всего:

руб.

плата за размещение отходов

руб.

плата за размещение ТКО

руб.

Плата за выбросы

руб.

Плата за сбросы

руб.

ИТОГО НВОС:

тонн 250 926,447     

регулируемая деятельность

тонн 250 746,445      руб.

прочая деятельность

тонн 180,002              руб.

№ 

п/п

1 246 382,01               

Сумма платы за 

размещение 

отходов (руб.)

Сумма платы за размещение 

отходов, руб.

Стимули

рующий 

коэффи

циент 

(Кло)

Поправо

чный 

коэффиц

иент 

Кинд

14 238 581,64             

16 640 454,38             

1 155 240,31               

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ТКО

Наименование вида отходов

11 937,02                    

Ставка 

платы за 

негативн

ое 

воздейств

ие на 

окружаю

щую 

среду при 

размеще

нии 

отходов 

(руб./тон

на)

Коэффи

циент к 

ставке 

платы 

за 

отходы, 

размещ

енные 

сверх 

лимита 

(Ксл)

Класс 

опасно

сти 

отходов 

с 

соответ

ствии с 

ФККО

Установленный 

лимит на 

размещение 

отходов (тонн)

250,42                         

        

16 628 517,35             

Размещено в 

отчетном 

периоде, 

передано 

другим 

организациям в 

целях 

размещения 

в том числе:
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Расчет Платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ООО "ЭкоЛэнд" (г. Новокузнецк) факт 2030 года

2030 год

Образовалось за 

отчетный период

Утилизирован

о в отчетном 

периоде, в том 

числе 

передано в 

целях 

утилизации

Обезвреж

ено в 

отчетном 

периоде, в 

том числе 

передано 

в целях 

обезврежи

вания

Фактический 

остаток 

отходов на 

конец 

отчетного 

периода, 

срок 

накопления 

которых не 

превышает 

11 месяцев

в пределах 

установленного 

лимита на 

размещение 

отходов

в пределах 

установленног

о лимита

1 2 4 5 6 7 8 10 12 13 15 18 20 23 24 26

1

остатки и огарки стальных сварочных 

электродов

V

0,042 0,02 0,02 0 0 0 0 28,4 25 0,3 1,045 0,00 0,00

2

остатки сортировки ТКО при совместно сборе 

практически неопасные

V

253439,1180 142702,0000 14270,0000 0 0 128432,00000 128432,00000 28,4 25 0,3 1,045 1143481,47 1143481,47

3

камеры пневматических автомобильные 

отработанные

IV

0,66 0,253 0,001 0 0,253 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

4

фильтры воздушные автортанспортных средств 

отработанные

IV

0,233 0,191 0,114 0 0,119 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

5

обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%)

IV

0,28 0,28 0 0 0 0,28 0,28 1088,3 25 0,3 1,045 95,53 95,53

6

опилки и стружки древесные, загразненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%)

IV

1,371 1,3 0 0 0 1,3 1,3 1088,3 25 0,3 1,045 443,54 443,54

7

отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные

IV

26,4 26,4 0 0 0 26,4 26,4 1088,3 25 0,3 1,045 9007,21 9007,21

8

спецодежда из хлопчтобумажного и смешанных 

волокон, утратившая потребительские 

свойства, незагразненная 

IV

1,516 0,635 0 0 0 0,635 0,635 1088,3 25 0,3 1,045 216,65 216,65

9

шины пневматические автомобильные 

отработанные

IV

72,324 8,542 14,8 0 6,258 0 0 1088,3 25 0,3 1,045 0,00 0,00

10

ил избыточный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод

IV

0,75 0,75 0 0 0 0,75 0,75 1088,3 25 0,3 1,045 255,89 255,89

11

осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации малоопасный

IV

5,374 5,1 0 0 0 5,1 5,1 1088,3 25 0,3 1,045 1740,03 1740,03

12

фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные

III

0,161 0,071 0 0,031 0,045 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

13

фильтры очистк топлива автотранспортных 

средств отработанные

III

0,176 0,148 0 0,091 0,086 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

14

отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены

III

9,021 3,235 3,235 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

15

отходы минеральных масел трансмиссионных

III 6,934 0,419 0,419 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

16

отходы минеральных масел моторных

III 7,368 0,908 0,908 0 0 0 0 2177,7 25 0,3 1,045 0,00 0,00

17

аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом

II

1,226 0,273 0,57 0 0 0 0 3266 25 0,3 1,045 0,00 0,00

18

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминисцентные, утратившие потребительские 

свойства 

I

0,016 0,014 0,014 0 0 0 7620,6 25 0,3 1,045 0,00 0,00

19

отходы малоценной древисины (хворост, 

валежник, обломки стволов)

V

7500 20454,72 20454,72 0 0 0 28,4 25 0,3 1,045 0,00 0,00

ИТОГО

1155240,31 1155240,31

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Стимул

ирующи

й 

коэффи

циент 

(Кпо)

Поправо

чный 

коэффиц

иент 

Кинд

Сумма платы 

за 

размещение 

отходов, руб.

Сумма платы за 

размещение 

отходов (руб.)

в том числе:

Ставка 

платы за 

негативное 

воздействи

е на 

окружающу

ю среду при 

размещени

и отходов 

(руб./тонна)

Коэффи

циент к 

ставке 

платы 

за 

отходы, 

размещ

енные 

сверх 

лимита 

(Ксп)

№ 

п/п

Наименование вида отходов

Класс 

опасн

ости 

отходо

в с 

соотве

тствии 

с ФККО

Установленный 

лимит на 

размещение 

отходов (тонн)

Движение отходов, образованных в отчетном периоде 

(тонн)

Размещено в 

отчетном периоде, 

передано другим 

организациям в 

целях размещения 
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2024 2026 2027 2028 2029 2030

Фактический расход электроэнергии 

энергоносителями в производственном 

и технологическом процессе (сч. 20)

1 340 160 1 340 160 1 340 160 924 576 924 576 924 576 924 576

в т.ч. На регулируемый вид 

деятельности

1 289 812 1 289 812 874 228 874 228 874 228 874 228

     - обработка 788 416 788 416 788 416 788 416 788 416 788 416

    - захоронение (99,93%) 501 396 501 396 85 812 85 812 85 812 85 812

Система сбора и отведения 

фильтрата (запуск с 2027г)

Насосная станция 5 24 365 0,95 41 610 0,0 0,0 41 610,0 41 610,0 41 610,0 41 610,0

КПН-С 5 24 365 0,95 41 610 0,0 0,0 41 610,0 41 610,0 41 610,0 41 610,0

Станция очистки фильтрата полигона 124,8 24 365 0,6 655 949 0,0 0,0 655 948,8 655 948,8 655 948,8 655 948,8

Склад реагентного хозяйства 20 24 365 0,6 105 120 0,0 0,0 105 120,0 105 120,0 105 120,0 105 120,0

Аэратор 34 24 365 0,95 282 948 0,0 0,0 282 948,0 282 948,0 282 948,0 282 948,0

КНС (Рециркуляция) 5 24 365 0,95 41 610 0,0 0,0 41 610,0 41 610,0 41 610,0 41 610,0

Дренажная насосная станция №1 4 24 365 0,95 33 288 0,0 0,0 33 288,0 33 288,0 33 288,0 33 288,0

Дренажная насосная станция №2 4 24 365 0,95 33 288 0,0 0,0 33 288,0 33 288,0 33 288,0 33 288,0

Разрыватель пакетов (взамен) 0 10,67 365 0,75 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Пресс для вторсырья(взамен) 0 12 365 0,85 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобильный измельчитель PRONAR 

MRW 2,85 

272 4 360 0,7 274 176 0,0 274 176,0 274 176,0 274 176,0 274 176,0 274 176,0

Электрокотел ZOTA-100 Prom

100 24 2 0,5 2 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 340 160,0 1 614 336,0 2 434 175,2 2 434 175,2 2 434 175,2 2 434 175,2

На регулируемый вид деятельности 

производственный процесс

1 563 988,100 2 382 962,484 2 382 962,484 2 382 962,484 2 382 962,484

в т.ч. Обработка 1 062 592,130 1 062 592,130 1 062 592,130 1 062 592,130 1 062 592,130

Захоронение 501 396,0 1 320 370,4 1 320 370,4 1 320 370,4 1 320 370,4

Итого потребление электроэнергии за год:

Кол-во потребляемой электроэнергии, кВтчас

Наименование потребителей

Установлен

ная 

мощность, 

кВтчас

Кол-во 

часов 

работы в 

сутки, час

Кол-во 

работы 

дней в 

год, дн

Коэ-т 

загрузки

Годовое 

потребление, 

кВтчас
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Расчет амортизации на 2026 год основных средств существующих ОС руб. руб. руб. руб. руб.

Бульдозер Б11.6000Е БП-000016 15.06.2021 833,33

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60                13,89   

6          

                   83,33   

-        

                         -     

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Гараж 93

 

25.02.2009

6 293 271,60

 Восьмая группа (свыше 20 лет 

до 25 лет включительно)

300         20 977,57   

12        

          251 730,86   

12        

          251 730,86   

12        

          251 730,86   

12         

         251 730,86   

12        

         251 730,86   

Гараж модернизация 30.11.2009 966 048,31

 Восьмая группа (свыше 20 лет 

до 25 лет включительно)

300           3 220,16                            -                               -                              -                              -                             -     

Гараж модернизация 18.01.2010 222 856,00

 Восьмая группа (свыше 20 лет 

до 25 лет включительно)

300              742,85                            -                               -                              -                              -                             -     

Здание модульное (помещение для 

переодевания)

 БП-000066

 

01.03.2020

75 000,00

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120              625,00   

12        

              7 500,00   

12        

              7 500,00   

12        

              7 500,00   

12         

             7 500,00   

2          

             1 250,00   

Колодец 187

 

30.04.2010

32 357,18

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240              134,82   

12        

              1 617,86   

12        

              1 617,86   

12        

              1 617,86   

12         

             1 617,86   

4          

                539,29   

Комплекс сортировки (67578680,94) 9825.02.2009 67 578 680,94

 Восьмая группа (свыше 20 лет 

до 25 лет включительно)

300       225 262,27   

12        

       2 703 147,24   

12        

       2 703 147,24   

12        

       2 703 147,24   

12         

      2 703 147,24   

12        

      2 703 147,24   

Конвейер подающий КП 2050 L=21м 

B=1200мм N=5.5 кВт

279

 

31.01.2016

2 105 274,31

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120         17 543,95   

-        

                        -     

-        

                         -     

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Конвейер реверсивный L=6м 

Bр=1200мм N=22кВт

32201.01.2019 857 388,91

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84         10 207,01   

-        

                        -                               -                              -                              -                             -     

Конвейер реверсивный КГР 600 

L=6м B=1200мм N=22кВт

281

 

31.01.2016

872 923,82

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120           7 274,37   

1          

              7 274,37   

-        

                         -     

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Контейнер 40 фут 267

 

31.08.2015

63 559,32

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              353,11   

12        

              4 237,29   

12        

              4 237,29   

12        

              4 237,29   

12         

             4 237,29   

8          

             2 824,86   

Контейнер TRLU 4273016 123

 

30.06.2009

40 996,89

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              227,76                            -                               -                              -                              -                             -     

Контейнер TRLU 4378819 (Склад №3 

ПКЗ)

124

 

30.06.2009

40 996,89

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              227,76                            -                               -                              -                              -                             -     

Кран мостовой электрический 

однобалочный подвесной г/п 3, 2 тн. 

пролет 4

48

 

10.12.2008

543 901,61

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240           2 266,26   

12        

            27 195,08   

12        

            27 195,08   

11        

            24 928,82   

-         

                        -     

-        

                       -     

Магнитный сепаратор GAUSS 

MAGNETI SRL модель 120.120/NS 

№1

 БП-000055

 

03.12.2019

2 146 367,24

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60         35 772,79                            -                               -                              -                              -                             -     

Магнитный сепаратор GAUSS 

MAGNETI SRL модель 120.120/NS 

№2

 БП-000056

 

03.12.2019

2 146 367,24

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60         35 772,79                            -                               -                              -                              -                             -     

Наружная сеть канализации 170

 

30.11.2009

11 926 772,65

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240         49 694,89   

12        

          596 338,63   

12        

          596 338,63   

12        

          596 338,63   

11         

         546 643,75   

-        

                       -     

Наружное освещение участка 

складирования

101

 

25.02.2009

415 779,00 Десятая группа (свыше 30 лет) 360           1 154,94   

12        

            13 859,30   

12        

            13 859,30   

12        

            13 859,30   

12         

           13 859,30   

12        

           13 859,30   

Насос AlphaDynamic ADM10PVDF-

TF=0,75-2800

БП-000190 04.10.2023 104 166,67

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36           2 893,52   

9          

            26 041,67   

-        

                         -     

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Насос ГНОМ 50-50 380В БП-000202 07.06.2024 147 933,33

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36           4 109,26   

12        

            49 311,11   

5          

            20 546,30   

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Насаждения многолетние (сосны) 274

 

20.10.2015

633 252,23 Десятая группа (свыше 30 лет) 360           1 759,03   

12        

            21 108,41   

12        

            21 108,41   

12        

            21 108,41   

12         

           21 108,41   

12        

           21 108,41   

Объекты озеленения 184

 

31.03.2010

223 306,56 Десятая группа (свыше 30 лет) 360              620,30   

12        

              7 443,55   

12        

              7 443,55   

12        

              7 443,55   

12         

             7 443,55   

12        

             7 443,55   

Ограждение приемной площадки 

ТБО

219

 

03.09.2012

763 276,00

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180           4 240,42   

12        

            50 885,07   

8          

            33 923,38   

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Ограждение промышленной 

площадки № 3

192

 

20.05.2010

144 347,00

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              801,93                            -                               -                              -                              -                             -     

Очистные сооружения бытовых 

стоков с установкой ККВ С-22, 

911Х+Д

130

 

30.06.2009

5 119 909,65 Десятая группа (свыше 30 лет) 360         14 221,97   

12        

          170 663,66   

12        

          170 663,66   

12        

          170 663,66   

12         

         170 663,66   

12        

         170 663,66   

Очистные сооружения дождевых вод 107

 

31.03.2009

12 735 634,81 Десятая группа (свыше 30 лет) 360         35 376,76   

12        

          424 521,16   

12        

          424 521,16   

12        

          424 521,16   

12         

         424 521,16   

12        

         424 521,16   

Панель оператора "SIMATIC HMI 

TP2200 Comfort"

336

 

04.03.2019

245 071,44

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84           2 917,52   

2          

              5 835,03   

-        

                         -     

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Помещение для курения 2,5*3,5 БП-000180 28.04.2023 162 600,04

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84           1 935,71   

12        

            23 228,58   

12        

            23 228,58   

12        

            23 228,58   

12         

           23 228,58   

4          

             7 742,86   

Площадка АЦ 240

 

24.04.2013

4 173 583,58

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240         17 389,93   

12        

          208 679,18   

12        

          208 679,18   

12        

          208 679,18   

12         

         208 679,18   

12        

         208 679,18   

Площадка КГО 129

 

30.06.2009

2 660 924,99

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240         11 087,19   

12        

          133 046,25   

12        

          133 046,25   

12        

          133 046,25   

6           

           66 523,12   

-        

                       -     

Площадка КГР  БП-000051

 

06.11.2019

427 050,00

 Девятая группа (свыше 25 лет 

до 30 лет включительно)

360           1 186,25   

12        

            14 235,00   

12        

            14 235,00   

12        

            14 235,00   

12         

           14 235,00   

12        

           14 235,00   

Площадка подъездная 106

 

25.02.2009

4 631 169,74

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240         19 296,54   

12        

          231 558,49   

12        

          231 558,49   

12        

          231 558,49   

2           

           38 593,08   

-        

                       -     

Промышленная бетонированная 

площадка ТБО

172

 

30.11.2009

6 733 568,57

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240         28 056,54   

12        

          336 678,43   

12        

          336 678,43   

12        

          336 678,43   

11         

         308 621,89   

-        

                       -     

Промышленная бетонированная 

площадка ТБО модернизация

17.08.2010 719 196,61

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240           2 996,65                            -                               -                              -                              -                             -     

Промышленная бетонированная 

площадка ТБО модернизация

30.11.2015 396 755,68

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240           1 653,15                            -                               -                              -                              -                             -     

СПИ по 

амортиз

ац 

группе

Амортизация 

за месяц 

расчетная на 

макс. СПИ

Кол-во 

месяцев 

использо

вания в 

2026 г

Расчет на 2026 

год

Основное средство

Инвентарн

ый номер

 Дата 

принятия 

к учету

Первоначаль

ная 

стоимость, 

руб.

 Амортизационная группа

Кол-во 

месяцев 

использо

вания в 

2027 г

Расчет на 2027 

год

Расчет на 2030 

год

Кол-во 

месяцев 

использ

ования в 

2028 г

Расчет на 2028 

год

Кол-во 

месяцев 

использо

вания в 

2029 г

Расчет на 2029 

год

Кол-во 

месяцев 

использ

ования в 

2030 г
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Промышленная бетонированная 

площадка ТБО модернизация

20.12.2018 843 950,40

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240           3 516,46                            -                               -                              -                              -                             -     

Разрыватель пакетов Matthiessen 

SRIII 

323

 

01.01.2019

14 758 618,10

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84       175 697,83   

-        

                        -                               -                              -                              -                             -     

Сепаратор роторный 80 N=2*55кВт 

№2

325

 

01.01.2019

3 420 434,45

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84         40 719,46   

-        

                        -                               -                              -                              -                             -     

Сепаратор роторный 80 N=2*55кВт 324

 

01.01.2019

3 420 434,45

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84         40 719,46   

-        

                        -                               -                              -                              -                             -     

Сетевое хранилище Synology БП-000192 25.12.2023 410 949,70

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36         11 415,27   

12        

          136 983,23   

-        

                         -     

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Сервер HP DL360GEN9 

8SFF2*2640v3/64G

БП-000172 44894 187 900,00

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36           5 219,44   

-        

                        -                               -                              -                              -                             -     

Модернизация системы 

видеонаблюдения 

 БП-000073 30.09.2023 740 442,60

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84           8 814,79   

12        

          105 777,51   

12        

          105 777,51   

12        

          105 777,51   

12         

         105 777,51   

9          

           79 333,14   

Система автоматической пожарной 

сигнализации на объекте 

"Сортировочная платформа"

 БП-000047

 

01.10.2019

147 423,27

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              819,02   

12        

              9 828,22   

12        

              9 828,22   

12        

              9 828,22   

12         

             9 828,22   

12        

             9 828,22   

Система автоматической пожарной 

сигнализации АУПТ и СОУЭ в 

гараже инв.№093,

 БП-000084 04.12.2020 106 650,00

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              592,50   

12        

              7 110,00   

12        

              7 110,00   

12        

              7 110,00   

12         

             7 110,00   

12        

             7 110,00   

Система вентиляции и 

кондиционирования сортировочной 

платформы инв.№327

 БП-000040

 

02.07.2019

231 202,33

  Четвертая группа (свыше 5 

лет до 7 лет включительно)

84           2 752,41   

6          

            16 514,45   

-        

                         -     

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Система автоматической пожарной 

сигнализации АУПТ и СОУЭ на 

складе №5 инв.№212, 

 БП-000079 04.12.2020 68 166,67

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              378,70   

12        

              4 544,44   

12        

              4 544,44   

12        

              4 544,44   

12         

             4 544,44   

12        

             4 544,44   

Система автоматической пожарной 

сигнализации АУПТ и СОУЭ на 

складе №6 инв.№124, 

 БП-000082 04.12.2020 65 366,67

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              363,15   

12        

              4 357,78   

12        

              4 357,78   

12        

              4 357,78   

12         

             4 357,78   

12        

             4 357,78   

Система автоматической пожарной 

сигнализации АУПТ и СОУЭ на 

складе ГСМ №7 инв.№БП-000064, 

 БП-000080 04.12.2020 65 366,66

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              363,15   

12        

              4 357,78   

12        

              4 357,78   

12        

              4 357,78   

12         

             4 357,78   

12        

             4 357,78   

Система автоматической пожарной 

сигнализации АУПТ и СОУЭ на 

объекте инв.№265, 

 БП-000081 04.12.2020 385 253,00

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180           2 140,29   

12        

            25 683,53   

12        

            25 683,53   

12        

            25 683,53   

12         

           25 683,53   

12        

           25 683,53   

Система автоматической пожарной 

сигнализации АУПТ в стояночном 

боксе  инв.№241

 БП-000098 25.03.2021 606 000,00

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180           3 366,67   

12        

            40 400,00   

12        

            40 400,00   

12        

            40 400,00   

12         

           40 400,00   

12        

           40 400,00   

Система автоматической пожарной 

сигнализации АУПТ на КПП инв № 

 БП-000097 25.03.2021 213 740,14

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180           1 187,45   

12        

            14 249,34   

12        

            14 249,34   

12        

            14 249,34   

12         

           14 249,34   

12        

           14 249,34   

Система видеонаблюдения   БП-000072

 

30.06.2020

437 107,69

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84           5 203,66   

12        

            62 443,96   

6          

            31 221,98   

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Система управления 289

 

31.01.2016

2 549 394,89

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120         21 244,96   

1          

            21 244,96                             -                              -                              -                             -     

Система управления 326

 

01.01.2019

1 029 778,80

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84         12 259,27                            -                               -                              -                              -                             -     

Системный блок ASUS AMA B450 БП-000088 44245 49 382,50

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36           1 371,74                            -                               -                              -                              -                             -     

Скважина наблюдательная 100

 

25.02.2009

291 631,45

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180           1 620,17                            -                               -                              -                              -                             -     

Скважина наблюдательная №2 БП-000111 29.10.2021 138 000,00

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              766,67   

12        

              9 200,00   

12        

              9 200,00   

12        

              9 200,00   

12         

             9 200,00   

12        

             9 200,00   

Скважина пьезометрическая 154

 

30.09.2009

889 946,84

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180           4 944,15                            -                               -                              -                              -                             -     

Склад ГСМ №7  БП-000064

 

03.02.2020

108 333,34

 Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              601,85   

12        

              7 222,22   

12        

              7 222,22   

12        

              7 222,22   

12         

             7 222,22   

12        

             7 222,22   

Склад стеклобоя 173

 

30.11.2009

 848 625.79 Десятая группа (свыше 30 лет) 360           2 357,29   

12        

            28 287,53   

12        

            28 287,53   

12        

            28 287,53   

12         

           28 287,53   

12        

           28 287,53   

Сливной колодец 250

 

30.04.2014

 83 684.00

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240              348,68   

12        

              4 184,20   

12        

              4 184,20   

12        

              4 184,20   

12         

             4 184,20   

12        

             4 184,20   

Сортировочная платформа 32728.02.2019 4929449

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240         20 539,37   

12        

          246 472,45   

12        

          246 472,45   

12        

          246 472,45   

12         

         246 472,45   

12        

         246 472,45   

Станок грузовой шиномонтажный Ш 

515 Е

 БП-000045

 

01.10.2019

229 166,67

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120           1 909,72   

12        

            22 916,67   

12        

            22 916,67   

12        

            22 916,67   

9           

           17 187,50   

-        

                       -     

Стояночный бокс 241

 

31.05.2013

9 277 347,30

 Восьмая группа (свыше 20 лет 

до 25 лет включительно)

300         30 924,49   

12        

          371 093,89   

12        

          371 093,89   

12        

          371 093,89   

12         

         371 093,89   

12        

         371 093,89   

стояночный бокс (прокладка сети 

холодного водоснабжения)

30.12.2014 84 584,29

 Восьмая группа (свыше 20 лет 

до 25 лет включительно)

300              281,95                            -                               -                              -                              -                             -     

Трактор Беларус 82.1 

Y4R900Z01K1128555

 БП-000069

 

28.05.2020

 1 927 890.24

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120         16 065,75   

12        

          192 789,02   

12        

          192 789,02   

12        

          192 789,02   

12         

         192 789,02   

5          

           80 328,76   

Транспортер ленточный 

(реверсивный) L=12.7 ВР=1200мм 

N=22кВт

32801.01.2019 1 140 144,82

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84         13 573,15   

12        

          162 877,83   

-        

                         -     

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

Транспортер ленточный L=13.5 

Вр=1200мм N=4кВт

32901.01.2019 1 117 341,92

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84         13 301,69                            -                               -                              -                              -                             -     

Транспортер ленточный L=23.5 

Вр=1200мм N=5.5кВт

330

 

01.01.2019

1 632 687,38

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84         19 436,75                            -                               -                              -                              -                             -     

Транспортер ленточный L=9 

Вр=1200мм N=3кВт

331

 

01.01.2019

939 479,33

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84         11 184,28                            -                               -                              -                              -                             -     

Транспортер сортировочный L=12.7 

Вр=1200мм N=4кВт №2

33301.01.2019 1 095 451,15

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84         13 041,09                            -                               -                              -                              -                             -     

Транспортер сортировочный L=12.7 

Вр=1200мм N=4кВт

33201.01.2019 1 095 451,15

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84         13 041,09                            -                               -                              -                              -                             -     

Экскаватор ЕК-18 двиг.№165046  БП-000039

 

02.07.2019

816 387,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84           9 718,89   

6          

            58 313,36   

-        

                         -     

-        

                        -     

-         

                        -     

-        

                       -     

ИТОГО:

6 873 071,91        6 360 955,20        6 272 997,29        5 905 099,35       4 764 398,64      

Итого на регулируемый вид деятельности

6 871 215,30    6 359 179,79        6 271 236,62       5 903 516,85       4 763 254,53     
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Расчет амортизации на 2026 год  по мероприятиям производственной программы ООО "ЭкоЛэнд" (СУЩЕСТВУЮЩИЕ) руб. руб. руб. руб. руб.

Автомобиль - погрузчик 

специальный крюковой SCANIA РГ-

37

БП-000085 18.01.2021 14 666 172,12

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84          174 597,29              12            2 095 167,45              12             2 095 167,45               1                174 597,29                              -                                  -     

Автомобиль грузовой SCANIA РГ-

37 (крюковой погрузчик)

БП-000112 08.11.2021 16 330 660,47

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84          194 412,62              12            2 332 951,50              12             2 332 951,50             10             1 944 126,25                              -                                  -     

Бункер КБН-26К №1 БП-000086 03.02.2021 336 666,66

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              1 870,37              12                 22 444,44              12                  22 444,44             12                  22 444,44             12                 22 444,44              12                  22 444,44   

Бункер КБН-26К №2 БП-000087 03.02.2021 336 666,66

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              1 870,37              12                 22 444,44              12                  22 444,44             12                  22 444,44             12                 22 444,44              12                  22 444,44   

Бункер КБН-26К №3 БП-000103 16.07.2021 651 333,34

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              3 618,52              12                 43 422,22              12                  43 422,22             12                  43 422,22             12                 43 422,22              12                  43 422,22   

Бункер КБН-26К №4 БП-000104 16.07.2021 651 333,33

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              3 618,52              12                 43 422,22              12                  43 422,22             12                  43 422,22             12                 43 422,22              12                  43 422,22   

Бункер КБН-26К №5 БП-000105 17.08.2021 651 333,33

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              3 618,52              12                 43 422,22              12                  43 422,22             12                  43 422,22             12                 43 422,22              12                  43 422,22   

Бункер КБН-26К №6 БП-000106 17.08.2021 651 333,34

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              3 618,52              12                 43 422,22              12                  43 422,22             12                  43 422,22             12                 43 422,22              12                  43 422,22   

Бункер КБН-26К №7 БП-000107 07.09.2021 651 333,33

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              3 618,52              12                 43 422,22              12                  43 422,22             12                  43 422,22             12                 43 422,22              12                  43 422,22   

Бункер КБН-26К №8 БП-000108 07.09.2021 651 333,34

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              3 618,52              12                 43 422,22              12                  43 422,22             12                  43 422,22             12                 43 422,22              12                  43 422,22   

Бункер КБН-26К №9 БП-000110 27.09.2021 794 333,33

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              4 412,96              12                 52 955,56              12                  52 955,56             12                  52 955,56             12                 52 955,56              12                  52 955,56   

Компактор TANA Е380  БП-000070  16.06.2020 38 562 430,52

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84          459 076,55              12            5 508 918,65                6             2 754 459,32               -                                 -                -                               -                -                                 -     

Конвейер подающий L-образный 

ленточно-цепной RMZ LCC

 БП-000063  09.01.2020 4 274 257,63

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60            71 237,63                               -                                 -                                  -                                -                                  -     

Магнитный сепаратор СМПА-Н 

1400

БП-000101 30.06.2021 844 042,06

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60            14 067,37                6                 84 404,21                -                                -                -                                 -                -                               -                -                                 -     

Маслостанция гидравлическая в 

сборе Р=118кВт, Q=321 л/мин, 

 БП-000076 30.09.2020 1 713 836,11

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120            14 281,97              12               171 383,61              12                171 383,61             12                171 383,61             12               171 383,61                9                128 537,71   

Пресс XTY-2000W110110-150 с 

обогревом масла

 БП-000038  24.06.2019 13 116 755,57

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120          109 306,30              12            1 311 675,56              12             1 311 675,56             12             1 311 675,56             12            1 311 675,56               -                                 -     

Пресс горизонтальный с 

автоматической обвязкой кип для 

вторичного сырья с усилением 

прессования 90 т

 БП-000062  09.01.2020 9 990 744,46

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120            83 256,20              12               999 074,45              12                999 074,45             12                999 074,45             12               999 074,45              12                999 074,45   

Пресс для пакетирования 

металлолома ПП 135

 БП-000060  27.12.2019 2 407 678,45

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60            40 127,97                               -                                 -                                  -                                -                                  -     

Установка дробильная двухвальная 

для отходов и древесины

 БП-000068  24.04.2020 28 339 373,04

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84          337 373,49              12            4 048 481,86              12             4 048 481,86               -                                 -                -                               -                -                                 -     

Шкаф управления в сборе, 

 БП-000075 30.09.2020 2 084 138,64

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60            34 735,64                               -                                 -                                  -                                -                                  -     

Конвейер ленточный 

сортировочный  L = 27160 мм B = 

1200 мм мощность 5.5 кВт

БП-000126 12.08.2022 1 561 960,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            18 594,76              12               223 137,14              12                223 137,14             12                223 137,14               7               130 163,33               -                                 -     

Конвейер ленточный 

сортировочный  L = 27160 мм B = 

1200 мм мощность 5.5 кВт

БП-000127 12.08.2022 1 561 960,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            18 594,76              12               223 137,14              12                223 137,14             12                223 137,14               7               130 163,33               -                                 -     

Конвейер ленточный L = 12610 мм 

B = 1200 мм мощность 4 кВт

БП-000128 12.08.2022 991 053,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            11 798,25              12               141 579,00              12                141 579,00             12                141 579,00               7                 82 587,75               -                                 -     

Конвейер ленточный L = 12610 мм 

B = 1200 мм мощность 4 кВт

БП-000129 12.08.2022 991 053,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            11 798,25              12               141 579,00              12                141 579,00             12                141 579,00               7                 82 587,75               -                                 -     

Конвейер ленточный L = 12610 мм 

B = 1200 мм мощность 4 кВт

БП-000130 12.08.2022 991 053,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            11 798,25              12               141 579,00              12                141 579,00             12                141 579,00               7                 82 587,75               -                                 -     

Конвейер ленточный L = 12610 мм 

B = 1200 мм мощность 4 кВт

БП-000131 12.08.2022 991 053,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            11 798,25              12               141 579,00              12                141 579,00             12                141 579,00               7                 82 587,75               -                                 -     

Конвейер ленточный L = 12610 мм 

B = 1200 мм мощность 4 кВт

БП-000132 12.08.2022 991 053,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            11 798,25              12               141 579,00              12                141 579,00             12                141 579,00               7                 82 587,75               -                                 -     

Конвейер ленточно-цепной L-

образный  L = 9640 мм B = 1200 

мм мощность 4 кВт

БП-000133 12.08.2022 1 417 350,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            16 873,21              12               202 478,57              12                202 478,57             12                202 478,57               7               118 112,50               -                                 -     

Конвейер ленточно-цепной L-

образный  L = 9640 мм B = 1200 

мм мощность 4 кВт

БП-000134 12.08.2022 1 417 350,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            16 873,21              12               202 478,57              12                202 478,57             12                202 478,57               7               118 112,50               -                                 -     

Конвейер ленточно-цепной 

реверсивный L =6496 мм B = 1200 

мм мощность 4 кВт

БП-000135 12.08.2022 1 461 230,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            17 395,60              12               208 747,14              12                208 747,14             12                208 747,14               7               121 769,17               -                                 -     

Конвейер ленточный  L = 18670 

мм B = 1200 мм мощность 5.5 кВт

БП-000136 12.08.2022 1 144 291,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            13 622,51              12               163 470,14              12                163 470,14             12                163 470,14               7                 95 357,58               -                                 -     

Конвейер ленточный  L = 7762 мм 

B = 1000 мм мощность 4 кВт

БП-000137 12.08.2022 687 836,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84              8 188,52              12                 98 262,29              12                  98 262,29             12                  98 262,29               7                 57 319,67               -                                 -     

Конвейер ленточный  L = 7762 мм 

B = 1000 мм мощность 4 кВт

БП-000138 12.08.2022 687 836,00

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84              8 188,52              12                 98 262,29              12                  98 262,29             12                  98 262,29               7                 57 319,67               -                                 -     

Конвейер ленточный  L = 10184 

мм B = 1000 мм мощность 4 кВт

БП-000139 12.08.2022 860 816,15

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            10 247,81              12               122 973,74              12                122 973,74             12                122 973,74               7                 71 734,68               -                                 -     
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Конвейер ленточный  L = 10184 

мм B = 1000 мм мощность 4 кВт

БП-000140 12.08.2022 860 816,15

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            10 247,81              12               122 973,74              12                122 973,74             12                122 973,74               7                 71 734,68               -                                 -     

Конвейер ленточный L = 21094 мм 

B = 1200 мм мощность 5.5 кВт

БП-000141 12.08.2022 1 351 275,78

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            16 086,62              12               193 039,40              12                193 039,40             12                193 039,40               7               112 606,32               -                                 -     

Конвейер ленточный  L = 21094 

мм B = 1000 мм мощность 4 кВт

БП-000142 12.08.2022 1 388 313,79

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            16 527,55              12               198 330,54              12                198 330,54             12                198 330,54               7               115 692,82               -                                 -     

Конвейер ленточно-цепной Z-

образный  L = 22576 мм B = 1200 

мм мощность 7.5 кВт

БП-000143 12.08.2022 2 762 481,67

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            32 886,69              12               394 640,24              12                394 640,24             12                394 640,24               7               230 206,81               -                                 -     

Конвейер ленточный L = 10186 мм 

B = 800 мм мощность 4 кВт

БП-000144 12.08.2022 834 358,19

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84              9 932,84              12               119 194,03              12                119 194,03             12                119 194,03               7                 69 529,85               -                                 -     

Конвейер ленточный L = 10186 мм 

B = 1000 мм мощность 4 кВт

БП-000145 12.08.2022 860 816,15

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            10 247,81              12               122 973,74              12                122 973,74             12                122 973,74               7                 71 734,68               -                                 -     

Конвейер ленточный для сбора 

мелкой фракции L = 6500 мм B = 

2000 мм мощность 5.5 кВт

БП-000146 12.08.2022 776 410,88

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84              9 242,99              12               110 915,84              12                110 915,84             12                110 915,84               7                 64 700,91               -                                 -     

Конвейер ленточный для сбора 

мелкой фракции L = 6500 мм B = 

2000 мм мощность 5.5 кВт

БП-000147 12.08.2022 776 410,88

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84              9 242,99              12               110 915,84              12                110 915,84             12                110 915,84               7                 64 700,91               -                                 -     

Конвейер ленточный L = 15034 мм 

B = 1000 мм мощность 4 кВт

БП-000148

12.08.2022 1 151 234,53

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            13 705,17              12               164 462,08              12                164 462,08             12                164 462,08               7                 95 936,21               -                                 -     

Конвейер ленточный L = 8974 мм 

B = 800 мм мощность 3 кВт

БП-000149

12.08.2022 791 622,64

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84              9 424,08              12               113 088,95              12                113 088,95             12                113 088,95               7                 65 968,55               -                                 -     

Конвейер ленточный L-образный  

L = 13130 мм B = 800 мм 

мощность 3 кВт

БП-000150 12.08.2022 1 071 210,18

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            12 752,50              12               153 030,03              12                153 030,03             12                153 030,03               7                 89 267,52               -                                 -     

Система управления БП-000151 12.08.2022 2 553 999,88

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120            21 283,33              12               255 399,99              12                255 399,99             12                255 399,99             12               255 399,99              12                255 399,99   

Сепаратор барабанный 

двухфракционный  d=2500мм, 

длина просеивания 7100 мм

БП-000173 20.12.2022 11 456 348,33

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

84          136 385,10              12            1 636 621,19              12             1 636 621,19             12             1 636 621,19             12            1 636 621,19              12             1 636 621,19   

Сепаратор барабанный 

двухфракционный  d=2500мм, 

длина просеивания 7100 мм

БП-000174 20.12.2022 11 456 348,33

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

84          136 385,10              12            1 636 621,19              12             1 636 621,19             12             1 636 621,19             12            1 636 621,19              12             1 636 621,19   

Магнитный сепаратор БП-000152 12.08.2022 1 047 087,68

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60            17 451,46              12               209 417,54                8                139 611,69               -                                 -                -                                -                -                                 -     

АСУ ТП БП-000162 12.08.2022 2 336 073,35

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120            19 467,28              12               233 607,34              12                233 607,34             12                233 607,34             12               233 607,34              12                233 607,34   

Кабина климатическая

БП-000153 12.08.2022 4 316 990,75

 Седьмая группа (свыше 15 лет 

до 20 лет включительно)

240            17 987,46              12               215 849,54              12                215 849,54             12                215 849,54             12               215 849,54              12                215 849,54   

Система взвешивания тюков

БП-000154 12.08.2022 1 420 022,58

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84            16 905,03              12               202 860,37              12                202 860,37             12                202 860,37               7               118 335,22               -                                 -     

Разрыватель пакетов Matthiessen 

SRIII ,  Четвертая группа (свыше 5 

лет до 7 лет включительно)

Договор 

лизинга  № 

223-23/элз от 

18.04.23

16.10.2023 16 390 833,34

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84          195 128,97              12            2 341 547,62              12             2 341 547,62             12             2 341 547,62             12            2 341 547,62              12             2 341 547,62   

Погрузчик фронтальный 42 КО 1078 

(VIN VLG0933LKH0602950)

БП-000117 05.04.2022 5 041 666,67

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120            42 013,89              12               504 166,67              12                504 166,67             12                504 166,67             12               504 166,67              12                504 166,67   

Пресс горизонтальный с 

автоматической обвязкой кип 

вторсырья

новое 30.11.2025 25 819 283,49

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120          215 160,70              12            2 581 928,35              12             2 581 928,35             12             2 581 928,35             12            2 581 928,35              12             2 581 928,35   

Реконструкция системы вентиляции и 

кондиционирования сортировочной 

платформы инв327 

БП-000040 20.11.2024 236 652,66

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84              2 817,29              12                 33 807,52              12                  33 807,52             12                  33 807,52             12                 33 807,52              12                  33 807,52   

Ворота секционные БП-000198 29.02.2024 380 556,67

 Девятая группа (свыше 25 лет 

до 30 лет включительно)

360              1 057,10              12                 12 685,22              12                  12 685,22             12                  12 685,22             12                 12 685,22              12                  12 685,22   

Уплотнитель (компактор) новое 31.12.2025 46 158 025,56

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84          549 500,30              12            6 594 003,65              12             6 594 003,65             12             6 594 003,65             12            6 594 003,65              12             6 594 003,65   

Насос Solidpump 100MH22 БП -000203 10.07.2024 770 653,85

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36            21 407,05              12               256 884,62                6                128 442,31               -                                 -                -                                -                -                                 -     

Насос Solidpump 80MH11 БП -000207 20.09.2024 404 114,21

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36            11 225,39              12               134 704,74                9                101 028,55               -                                 -                -                                -                -                                 -     

ИТОГО:

37 814 947,01         34 744 159,14         25 262 739,99          21 370 155,30         17 532 228,20         

В том числе планируемые к приобретение ПП в 2024 году (факт 2024 года)

Автомобиль-самосвал SHACMAN БП-000205 31.08.2024 9 770 833,33

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84          116 319,44              12            1 395 833,33              12             1 395 833,33             12             1 395 833,33             12            1 395 833,33              12             1 395 833,33   

Автомобиль-мультилифт 

SHACMAN

БП-000206 06.12.2024 12 266 666,67

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84          146 031,75              12            1 752 380,95              12             1 752 380,95             12             1 752 380,95             12            1 752 380,95              12             1 752 380,95   

Бункер КБН-34К № 10 БП-000212 21.03.2025 512 500,00

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              2 847,22              12                 34 166,67              12                  34 166,67             12                  34 166,67             12                 34 166,67              12                  34 166,67   

Бункер КБН-34К № 11  БП-000213 21.03.2025 512 500,00

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              2 847,22              12                 34 166,67              12                  34 166,67             12                  34 166,67             12                 34 166,67              12                  34 166,67   

Бункер КБН-34К № 12 БП-000214 14.04.2025 516 000,00

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180              2 866,67              12                 34 400,00              12                  34 400,00             12                  34 400,00             12                 34 400,00              12                  34 400,00   

Фронтальный погрузчик L956НЕ  БП-000209 06.12.2024 6 583 333,33

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180            36 574,07              12               438 888,89              12                438 888,89             12                438 888,89             12               438 888,89              12                438 888,89   

Мобильный измельчтиель PRONAR 

MRW 2/85

БП-000211 03.03.2025 44 842 903,73

Шестая группа (свыше 10 лет 

до 15 лет включительно)

180          249 127,24              12            2 989 526,92              12             2 989 526,92             12             2 989 526,92             12            2 989 526,92              12             2 989 526,92   

ИТОГО:

6 679 363,42       6 679 363,42        6 679 363,42        6 679 363,42       6 679 363,42       

ВСЕГО:

44 494 310,43     41 423 522,56     31 942 103,42      28 049 518,72     24 211 591,63     

Итого на регулируемый вид деятельности 44 477 842,60 41 409 146,80 31 931 524,56 28 040 459,62 24 203 504,13
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Расчет амортизации на 2026-2030 года  по мероприятиям производственной программы ООО "ЭкоЛэнд" (ПРИОБРЕТЕНИЕ 2026-2030гг.)

руб. руб. руб. руб. руб.

Погружной насосный агрегат Zumfa 

VN220 H 

БП-000216 26.06.2025 564 670,89

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36        15 685,30   

25.06.2028 12        188 223,63             12         188 223,63             6             94 111,82               -                          -                         

Погружной насосный агрегат Zumfa 

VN110 SH 

БП-000217 30.06.2025 310 942,50

 Вторая группа (свыше 2 лет до 

3 лет включительно)

36          8 637,29   

29.06.2028 12        103 647,50             12         103 647,50             6             51 823,75               -                          -                         

Открыватель  пакетов  новое  31.10.2026 19 354 706,60

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84      230 413,17   

29.10.2033 2          460 826,35             12         2 764 958,09          12           2 764 958,09          12          2 764 958,09          12        2 764 958,09         

Пресс гидравлический для 

пакетирования лома

новое  31.10.2026 3 223 588,38

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60        53 726,47   

30.10.2031 2          107 452,95             12         644 717,68             12           644 717,68             12          644 717,68             12        644 717,68            

Мультилифт (крюковый погрузчик) новое  01.01.2026 16 531 236,40

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84      196 800,43   

30.12.2032 12        2 361 605,20          12         2 361 605,20          12           2 361 605,20          12          2 361 605,20          12        2 361 605,20         

Самосвал новое  30.06.2026 11 965 199,33

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84      142 442,85   

28.06.2033 6          854 657,09             12         1 709 314,19          12           1 709 314,19          12          1 709 314,19          12        1 709 314,19         

Фронтальный погрузчик новое  31.05.2026 8 158 355,62

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120        67 986,30   

28.05.2036 7          475 904,08             12         815 835,56             12           815 835,56             12          815 835,56             12        815 835,56            

Бульдозер новое  30.06.2026 20 975 625,10

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60      349 593,75   

29.06.2031 6          2 097 562,51          12         4 195 125,02          12           4 195 125,02          12          4 195 125,02          12        4 195 125,02         

Бункера новое  01.01.2026 654 166,50

Шестая группа (свыше 10 лет до 

15 лет включительно)

180          3 634,26   

28.12.2040 12        43 611,10               12         43 611,10               12           43 611,10               12          43 611,10               12        43 611,10              

Бункера новое  01.01.2026 654 166,50

Шестая группа (свыше 10 лет до 

15 лет включительно)

180          3 634,26   

28.12.2040 12        43 611,10               12         43 611,10               12           43 611,10               12          43 611,10               12        43 611,10              

PICUP УАЗ новое  30.06.2026 3 013 678,23

 Третья группа (свыше 3 лет до 

5 лет включительно)

60        50 227,97   

29.06.2031 6          301 367,82             12         602 735,65             12           602 735,65             12          602 735,65             12        602 735,65            

Погрузчик телескопический новое  31.08.2027 6 853 152,05

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120        57 109,60   

28.08.2037 -                          4           228 438,40             12           685 315,21             12          685 315,21             12        685 315,21            

Самосвал новое  30.09.2027 11 965 199,33

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84      142 442,85   

28.09.2034 -                          3           427 328,55             12           1 709 314,19          12          1 709 314,19          12        1 709 314,19         

Фронтальный погрузчик новое  31.07.2028 8 158 355,62

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120        67 986,30   

29.07.2038 -                          -                          5             339 931,48             12          815 835,56             12        815 835,56            

Бункера новое  31.07.2028 654 166,50

Шестая группа (свыше 10 лет до 

15 лет включительно)

180          3 634,26   

28.07.2043 -                          -                          5             18 171,29               12          43 611,10               12        43 611,10              

Бункера новое  31.07.2028 654 166,50

Шестая группа (свыше 10 лет до 

15 лет включительно)

180          3 634,26   

28.07.2043 -                          -                          5             18 171,29               12          43 611,10               12        43 611,10              

Мультилифт (крюковый погрузчик) новое  31.08.2029 16 531 236,40

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84      196 800,43   

29.08.2036 -                          -                          -                          4            787 201,73             12        2 361 605,20         

Фронтальный погрузчик новое  30.09.2029 8 158 355,62

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120        67 986,30   

28.09.2039 -                          -                          -                          3            203 958,89             12        815 835,56            

Мультилифт (крюковый погрузчик) новое  31.08.2030 16 531 236,40

 Четвертая группа (свыше 5 лет 

до 7 лет включительно)

84      196 800,43   

29.08.2037 -                          -                          -                          -                          4          787 201,73            

Бункера новое  31.07.2030 654 166,50

Шестая группа (свыше 10 лет до 

15 лет включительно)

180          3 634,26   

27.07.2045 -                          -                          -                          -                          5          18 171,29              

Бункера новое  31.07.2030 654 166,50

Шестая группа (свыше 10 лет до 

15 лет включительно)

180          3 634,26   

27.07.2045 -                          -                          -                          -                          5          18 171,29              

Трактор новое  31.08.2030 2 921 226,28

 Пятая группа (свыше 7 лет до 

10 лет включительно)

120        24 343,55   

28.08.2040 -                          -                          -                          -                          4          97 374,21              

ИТОГО ВНОВЬ ПРИОБРЕТАЕМОЕ: 7 038 469,33          14 129 151,66        16 098 352,60        17 470 361,36        20 577 560,02       
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